МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 30 юни 2024 г.

м. Август, 2024 г.

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

Изпълнение на проектите по ОП „Транспорт транспортна инфраструктура”

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 – Етап 1

- Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, Фаза 1

- Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман, Фаза 1

- Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA

- Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора, Фаза 1

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

- Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин

- Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември

- Развитие на железопътен възел Пловдив

- Модернизация на жп линията Видин – София: жп участък Медковец – Срацимир

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Достъпност и регионална обвързаност

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

През отчетния период в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт са разследвани и са в процес на разследване следните събития:

- Авиационни произшествия на българска територия – 5 бр.

- Сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 1 бр.

- Сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3 бр.

- Тежки и много тежки морски произшествия – 1 бр.

- Разследвано железопътно произшествие – 1 бр.

- В процес на разследване на тежко железопътно произшествие – 1 бр.

- В процес на разследване на железопътни произшествия – 2 бр.

Информацията за разследваните събития е на разположение в министерството, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътните произшествия са въведени в системата ERAIL.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

СЪОБЩЕНИЯ

Стратегическата цел в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж. Тя се осъществява чрез следните оперативни цели

ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Стратегическата цел на политиката в пощенския сектор е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенски сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен и конкурентен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания.

### 2300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман"

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искъри Казичене“

ПРОЕКТ: „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград  и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация -  SCADA“

ПРОЕКТ: „От изток към Запад -2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа“

ПРОЕКТ: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“

ПРОЕКТ: "Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония"

ПРОЕКТ: „Проект за доставка на 8 метровлака за Линии 1,2 и 4 на метрото в София“

ПРОЕКТ:“Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 – Етап 2“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София-Волуяк”

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград-граница с Република Турция“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец“

ПРОЕКТ: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник“

ПРОЕКТ: „Модернизация на ж.п. линия Видин-София: жп участък Медковец-Страцимир“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

В съответствие с предмета на дейност на ДП „Пристанищна инфраструктура“, а именно: изграждане на пристанища и пристанищни терминали - държавна собственост, както и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищните терминали - държавна собственост, от пристанищата за обществен транспорт; обезпечаване на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 от ЗМПВВППРБ; поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп, в пристанищата по чл. 106а и в пристанищата за обществен транспорт; осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата.За финансиране с капиталови трансфери на обекти – публична държавна собственост на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в Централния бюджет за предоставени в индикативен размер на 39 660 хил. лв

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

За полугодието на 2024 г. са получени уведомителни писма за 51 бр. прекратени административнонаказателни преписки с мотивирани резолюции – 50 бр. на основание чл. 54, ал. 1 от ЗАНН и 1 бр. на основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. Връчени са 4696 бр. наказателни постановления, като са подадени 155 бр. жалби – от тях 6 потвърдени, 7 отменени и 142 са в съдебна фаза.Със съставените АУАН за полугодието са констатирани 9327 нарушения.По данни, получени в отдел „АНД“ са издадени 103 бр. заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози.

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

В съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ), обн., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г. и чл.  17, ал. 1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ПМС № 13), обн., ДВ, бр. 10 от 2.02.2024 г., в сила от 1.01.2024 г., са приети субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и/или гранични райони в размер на 99 000 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/.

Разпределянето на определените средства за субсидии, предвидени за цялата 2024 г. е извършено в съответствие с чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. и при спазване на Методиката за начина на определяне и отчитане на компенсациите и субсидиите от държавния бюджет за превоз на пътници (Методиката) – Приложение №  13 към чл. 4, ал. 1 от същата наредба.

Извършеното разпределение на определените общо 99 000 000 лв., в ЗДБРБ средства за субсидии е както следва:

- Вътрешноградски превози – 60 203 559 лв.;

- Междуселищни превози – 20 602 390 лв.

Общо разпределените за цялата страна средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози са в размер на 80 805 949 лв.

Съгласно т. 3.3. от част II. Субсидии на Методиката – Приложение № 13 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата не е извършено редуциране на изчислените годишни лимити на общините, поради това, че от Министерството на финансите не са предоставени данни за усвояемостта на средствата за субсидии през всяка една от предходните 3 години.

Определените с чл. 12, ал. 1, т. 2 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ПМС № 13), обн., ДВ, бр. 10 от 2.02.2024 г., в сила от 1.01.2024 г., средства за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт са в размер до 141 400 000 лв.

Извършено е разпределението на средствата общо по групи правоимащи, както следва:

1. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 1 200 000 лв.;

2. Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 14 навършени години – 51 000 000 лв.;

3. Ученици в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение (учащи се) – 34 000 000 лв.;

4. Лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (възрастни граждани) – 51 000 000 лв.;

5. Хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто – 4 200 000 лв.

Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

За 2024 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 209 890,0 хил. лв.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г.) и ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението му (обн. ДВ, бр. 10 от 02.02.2024 г.), на Компанията ще се предоставят 301 230 000 лв. субсидия и 200 078 300 лв. средства за капиталови трансфери.

Към 30.06.2024 г. на Компанията са предоставени средства за субсидия в размер на 150 610 000 лв. Усвоената в размер на 150 610 000 лв. субсидия е насочена към дейностите по текущо поддържане, изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала и експлоатация на железопътната инфраструктура, които не се покриват от реализираните приходи от дейността.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превози на опасни товари- 88 бр.

- Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС- 396 бр.

- Издаване на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата- 1 бр.

- Промяна на данни, вписани в удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване и промяна на данни в списъка на психологическите лаборатории и списъка на психолозите към  удостоверение за регистрация- 11 бр.

- Провеждане на  трето изследване за психологическа годност по чл.153б, ал.1, т.2 от ЗДвП- 5 бр.

- Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА "АА" или от закрити лаборатории- 5 бр.

- Регистрация/заличаване и предоставяне/отнемане на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания- 23 бр.

- Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата с удостоверение за регистрация, съгласно чл. 11д от Наредба № 36- 6 бр.

- Методическо обезпечаване на психологическите изследвания съгласно Наредба № 36- 17 775 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издадени Приложение № 1 към лицензионния документ на железопътен превозвач относно финансовото покритие на гражданската отговорност- 10 бр.

- Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт- 13 бр.

- Проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове- 87 бр.

- Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав- 669 бр.

- Провеждане на изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита- 419 бр.

- Изпити по правилата за работа в железопътен граничен преход Свиленград - Капъ Куле, Република Турция - 25, Русе разпределителна-Гюргево север Румъния – 79.- 21 бр.

- Проведени проверовъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите- 585 бр.

- Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества- 323 бр.

- Издадени свидетелства за управление на локомотив- 66 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

- За изменение по Наредба № 37, включително одобрение на нови издания и ревизии на ръководства на операторите – 367 бр.

- Надзор на АО по Наредба №37 – 11 бр.

- Извършени проверки в полет – 21 бр.

- Свидетелства за летателна правоспособност на пилоти – 268 бр.

- Свидетелства за правоспособност на бордни инженери, полетни диспечери, бордни съпроводители – 13 бр.

- Издадени медицински свидетелства – 12 бр.

- Потвърдени медицински свидетелства и декларации по Н-1 –  10 бр.

- Кореспонденция за издаване на медицински свидетелства, АМЕ, AMS –  92 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Прегледани  морски кораби - 1 271 бр.

- Издадени/заверени  документи на морски кораби- 2 380 бр.

- Издадени свидетелства за регистрация на кораби- 1 074 бр.

- Изпитани лица за придобиване на правоспособност- 1 985 бр.

- Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица- 9 662 бр.

- Издадени моряшки паспорти- 1 112 бр.

- Проверки на кораби по МАРПОЛ – 390 бр.

- Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 557 бр.

- Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност (УЕГ)- 9 бр.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

- Измерване на водни стоежи- 825 бр.

- Хидрографски проучвания на критичните за корабоплаване райони, на потънали съдове, котвени стоянки, мостове и др. хидротехнически съоръжения, кариери за изземване на наносни отложения, островни канали и естествени зимни убежища- 33кв.км

- Издаване и разпространяване на хидрологичен и навигационен бюлетин- 182 бр.

- Извършване и разпространяване на метеорологични наблюдения- 12 045 бр.

- Поддържане и обезпечаване габаритите на корабоплавателния път - плаващи навигационни знаци- 163 бр.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за периода 01.01.2024 - 30.06.202 г., са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност  63 536 лева, в това число:

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

- Проведени тренажорни подготовки- 12 бр.

- Извършени проверки на самолет- 5 бр.

- Извършени инспекции/одити- 52 бр.

- Изпълнени полети- 166 бр.

- Полетни часове – 345:38 часа

    - ЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Обработени сигнали за бедствие- 100 %

- Проведени планови учения и тренировки- 7 бр.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Самостоятелни тренировки на участниците в системата за ТС при АП- 3 бр.

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- авиационни произшествия на българска територия – 5;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 1;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3;

- тежки и много тежки морски произшествия – 1;

- разследвано железопътно произшествие – 1;

- в процес на разследване на тежко произшествие – 1;

- в процес на разследване на произшествие – 2.

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

- СЪОБЩЕНИЯ

- Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси- 17 бр.

- Координирано изготвяне на позиции на Република България за заседания на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Телекомуникации“- 2 бр.

- Изготвяне и съгласуване в рамките на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на становища, указания и рамкови позиции на Република България в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър за заседания на комитети и работни групи към Съвета на ЕС и ЕК- 17 бр.

# ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

- Участие в работата на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК- 2 бр.

- Участие в работата на Комитета по радиочестотния спектър (RSC) към ЕК- 2 бр.

- Участие в работата, свързана с процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)- 4 бр.

# ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др.- 9 бр.

- Участие в РГ за широколентов достъп към ЕК и в заседания на Broadband Competence Office – BCO – 15 бр.

- Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС- 7 бр.

# „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

- Предоставени консултации от Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея- 55 бр.

- Участие в РГ за изпълнение на етапите и целите от НПВУ- 9 бр. раб. срещи

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др.- 11 бр. раб. срещи

# “ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

- Одобрено финансиране за български участници по програмите  на ЕС- 12 382 хил. евро

- Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор – 45 бр.

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

- Експертни болнични прегледи  - НМТБ София- 40 562 бр.

- Преминали болни за стационарно лечение – 4 190 бр.

- Среден болничен престой – 7,07 дни

- Психологически прегледи – 3 296 бр.