МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 31 декември 2023 г.

м. Февруари, 2024 г.

# I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

Отчет на приходите по бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията  (МТС)

| ПРИХОДИ | Закон 2023 г. | Уточнен план 31.12.2023 г. | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 37 924 500 | 39 130 520 | 46 327 639 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 37 924 500 | 39 127 391 | 46 324 510 |
| Приходи и доходи от собственост | 807 000 | 2 009 369 | 1 900 255 |
| Държавни такси | 25 757 700 | 25 757 700 | 23 523 404 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 4 169 000 | 4 169 000 | 6 849 534 |
| Приходи от концесии | 10 316 200 | 10 316 200 | 19 554 646 |
| Други | -3 125 400 | -3 124 878 | -5 503 329 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  | 3 129 | 3 129 |

Собствените приходи на МТС към 31.12.2023 г. са генерирани предимно от концесии и държавни такси, събирани в системата на министерството и включват:

- такси за лицензии, разрешения и други документи, издавани от ИА „Автомобилна администрация”;

- такси за свидетелства, удостоверения, лицензии и други документи, издавани от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”;

- такси за право на ползване на акваторията, за издаване на удостоверения за експлоатационна годност и вписване на промени в Регистъра на пристанищата;

- такси за дейности по технически надзор върху съоръженията с повишена опасност;

- такси, събирани от български и чуждестранни кораби и лица в морски и речни пристанища.

Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2023 г. към 31 декември 2023 г. по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията

| № | Наименование на областта на политика/функционалната област/бюджетната програма | Разходи (в хил.лв.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закон | Уточнен план | Отчет |
| 1 | Политика в областта на транспорта | 767 805,3 | 780 763,6 | 769 241,2 |
| 2 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност" | 62 909,4 | 62 586,4 | 62 583,4 |
| 3 | Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” | 28 294,7 | 38 358,5 | 38 136,7 |
|  | ОБЩО: | 859 009,4 | 881 708,5 | 869 961,3 |

Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални области и бюджетни програми

| Класификационен код* | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 859 009 400 | 881 708 455 | 869 961 287 |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 767 805 300 | 780 763 594 | 769 241 171 |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | 230 481 000 | 236 482 188 | 228 566 509 |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | 530 350 000 | 540 931 312 | 537 633 060 |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 6 174 500 | 2 550 294 | 2 517 015 |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | 799 800 | 799 800 | 524 587 |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност | 62 909 400 | 62 586 400 | 62 583 360 |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | 62 909 400 | 62 586 400 | 62 583 360 |
| 2300.03.00 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 28 294 700 | 38 358 461 | 38 136 756 |

| Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | Консолидирани разходи |  |  | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| Класификационен код | (в лева) | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 1 968 076 545 | 869 961 287 | 1 098 115 258 | 116 869 040 | 107 708 138 | 9 160 902 | 1 851 207 505 | 762 253 149 | 1 088 954 356 |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 1 570 038 589 | 769 241 171 | 800 797 418 | 72 106 295 | 68 318 822 | 3 787 473 | 1 497 932 294 | 700 922 349 | 797 009 945 |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | 881 242 159 | 228 566 509 | 652 675 650 | 114 169 | 91 464 | 22 705 | 881 127 990 | 228 475 045 | 652 652 945 |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | 684 140 231 | 537 633 060 | 146 507 171 | 67 335 927 | 65 185 756 | 2 150 171 | 616 804 304 | 472 447 304 | 144 357 000 |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 4 131 612 | 2 517 015 | 1 614 597 | 4 131 612 | 2 517 015 | 1 614 597 | 0 |  |  |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | 524 587 | 524 587 | 0 | 524 587 | 524 587 |  | 0 |  |  |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност | 62 583 360 | 62 583 360 | 0 | 1 252 560 | 1 252 560 | 0 | 61 330 800 | 61 330 800 | 0 |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | 62 583 360 | 62 583 360 | 0 | 1 252 560 | 1 252 560 | 0 | 61 330 800 | 61 330 800 | 0 |
| 2300.03.00 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 335 454 596 | 38 136 756 | 297 317 840 | 43 510 185 | 38 136 756 | 5 373 429 | 291 944 411 | 0 | 291 944 411 |

Източници на финансиране н консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 1 919 687 258 | 1 937 786 514 | 1 968 076 545 |
| Общо финансиране: | 1 919 687 258 | 1 937 786 514 | 1 968 076 545 |
| Бюджет на ПРБ | 859 009 400 | 881 708 455 | 869 961 287 |
| Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 1 060 677 858 | 1 056 078 059 | 1 098 115 258 |
| Централен бюджет, в т.ч.: | 44 927 700 | 40 323 901 | 40 323 901 |
| Държавни инвестиционни заеми | 44 927 700 | 40 323 901 | 40 323 901 |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.: | 722 889 167 | 722 893 167 | 867 196 191 |
| ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" | 722 889 167 | 722 893 167 | 867 196 191 |
| ОП "Иновации и конкурентоспособност" |  |  |  |
| ОП "Добро управление" |  |  |  |
| ОП "Развитие на човешките ресурси" |  |  |  |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  |  |  |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ | 143 860 991 | 143 860 991 | 46 238 166 |
| Механизъм за свързване на Европа | 143 682 527 | 143 682 527 | 45 673 135 |
| Проект InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ |  |  | 22 421 |
| FAIRway Danube II 101122576 CEF-T-2022-COREGEN |  |  | 25 889 |
| Проект EFFECTOR "An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations" |  |  | 3 703 |
| Проект DANUBE SAFETY NET | 963 | 963 | 392 949 |
| Проект "По-добро управление и изпълнение на TEN-T в България" |  |  | 22 705 |
| Проект „CISE-ALERT“ - CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test | 149 387 | 149 387 | 79 423 |
| Проект ECODALLI "Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси" | 28 114 | 28 114 | 16 550 |
| Проект TOOP "Принцип само веднъж" |  |  | 1 391 |
| Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ | 149 000 000 | 149 000 000 | 144 357 000 |
| Субсидии и компенсации | 149 000 000 | 149 000 000 | 144 357 000 |

Проследяване на настъпилите през периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г. промени на показателите по бюджета

| № | Наименование | Нормативно | Мотиви | Наименование на | Ефект върху бюджета | Влияние върху показателите за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ред | на акта | основание |  | бюджетните програми | (увеличение/ намаление на разходите по програми) |  |
| 1. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 7 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на правосъдието | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 286 лв. | Няма |
| 2. | Закона за държавния бюджет за 2023 г., чл. 104 | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюдж. организации по събиран. на приходи и др. постъпления чрез картови плащания | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка + 52 670 лв. | Няма |
| 3. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +65 810 лв. | Няма |
| 4. | ПМС № 108/09.08.2023 г. и писмо № 04-09-308/12.09.2023 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" и проект "Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград-Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 1 683 419 лв. | Няма |
| 5. | ПМС № 140/08.09.2023 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Възстановяване на железопътната инфраструктура и за разплащане на непредвидени разходи на ДППИ - дейности по отстраняване на аварийна ситуация в морските пространства на РБългария, вследствие засядане на кораба "Vera Su" | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" Администриран разходен параграф: "Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия" 2 393 053 лв. | Субсидии за нефинансови предприятия + 2 393 053 лв. | Няма |
| 6. |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Намалява се администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" 91 464 лв. | Капиталови разходи + 91 464 лв. Капиталови трансфери - 91 464 лв. | Няма |
| 6. |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 1 190 600 лв. Издръжка - 1 190 600 лв. | Няма |
| 7. | ПМС № 108/09.08.2023 г. и писмо № 04-09-309/12.09.2023 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Разширение на пристанище Бургас" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 631 619 лв. | Няма |
| 8. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Народното събрание | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 149 164 лв. | Няма |
| 9. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 7 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на образованието и науката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +650 лв. | Няма |
| 10. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 7 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на младежта и спорта | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 545 лв. | Няма |
| 11. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 8 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Висшия съдебен съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +2 753 лв. | Няма |
| 12. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 9 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на иновациите и растежа | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 765 лв. | Няма |
| 13. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 10 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на ДАНС | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +773 лв. | Няма |
| 14. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 11 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на околната среда и водите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 120 лв. | Няма |
| 15. | Решение № 28/2023 г. на Междуведомствения съвет по Комплексната автоматизирана система | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изграждане на Център за управление и възстановяване на информационните системи за работа при кризисни ситуации и във военно време | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 100 000 лв. | Няма |
| 16. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 2 918 454 лв. Издръжка + 1 137 867 лв. | Няма |
| 16. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 322 160 лв. | Няма |
| 16. |  | Чл.110, ал. 1 от ЗПФ | Получено дарение | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка + 3 129 лв. | Няма |
| 16. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получено застрахователно обезщетение | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 522 лв. | Няма |
| 17. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2023 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 4 615 740 лв. Издръжка + 701 754 лв. | Няма |
| 18. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 9 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на финансите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 912 лв. | Няма |
| 19. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 10 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на културата | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +2 000 лв. | Няма |
| 20. | ПМС № 108/09.08.2023 г. и писмо № 04-09-363/10.10.2023 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 249 082 лв. | Няма |
| 21. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2023 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 545 849 лв. Издръжка + 42 735 лв. | Няма |
| 22. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 9 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Държавна агенция "Разузнаване" | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +2 279 лв. | Няма |
| 23. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 10 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерството на икономиката и индустрията | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +929 лв. | Няма |
| 24. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 11 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Конституционния съд | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 658 лв. | Няма |
| 25. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 12 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на земеделието и храните | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 071 лв. | Няма |
| 26. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 13 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на труда и социалната политика | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +421 лв. | Няма |
| 27. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +111 471 лв. | Няма |
| 28. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 13 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на енергетиката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +2 308 лв. | Няма |
| 29. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 14 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на здравеопазването | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +6 845 лв. | Няма |
| 30. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Президента на РБългария | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +821 032 лв. | Няма |
| 31. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Народното събрание | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 26 823 лв. | Няма |
| 32. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на вътрешните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +63 263 лв. | Няма |
| 33. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 14 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на отбраната | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +4 859 лв. | Няма |
| 34. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ,чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2023 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 11 996 лв. | Няма |
| 34. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ,чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2023 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 109 лв. | Няма |
| 35. | Закона за концесиите | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Получен трансфер от МФ за финансиране на разходи за концесионна дейност | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка + 250 000 лв. | Няма |
| 36. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 3 214 000 лв. | Няма |
| 36. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка + 783 763 лв. | Няма |
| 37. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнен полет от Държавния авиационен оператор по заявка на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 8 778 лв. | Няма |
| 38. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 21 373 лв. | Няма |
| 39. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 6 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 151 050 лв. | Няма |
| 40. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2023 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 534 102 лв. Издръжка + 77 053 лв. | Няма |
| 41. |  | Чл.112, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия + 4 472 500 лв. Персонал - 1 182 500 лв. Издръжка - 3 290 000 лв. | Няма |
| 42. |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Предоставен трансфер на Община Видин | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка - 103 300 лв. | Няма |
| 43. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на вътрешните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 18 700 лв. | Няма |
| 44. | ПМС № 108/09.08.2023 г. и писмо № 04-09-467/06.12.2023 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" и проект "Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград-Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 1 156 318 лв. | Няма |
| 45. | ПМС № 108/09.08.2023 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2023 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 213 112 лв. Издръжка - 176 079 лв. | Няма |
| 45. | ПМС № 108/09.08.2023 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2023 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Персонал + 9 467 лв. Издръжка - 46 500 лв. | Няма |
| 45. | ПМС № 108/09.08.2023 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2023 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | Персонал + 8 529 лв. Издръжка - 8 529 лв. | Няма |
| 45. | ПМС № 108/09.08.2023 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2023 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | Персонал + 179 лв. Издръжка - 179 лв. | Няма |
| 45. | ПМС № 108/09.08.2023 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2023 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 173 187 лв. Издръжка - 173 187 лв. | Няма |
| 46. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 3 483 218 лв. | Няма |
| 46. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Капиталови разходи + 40 000 лв. | Няма |
| 47. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 6 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Народното събрание | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 95 196 лв. | Няма |
| 48. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 7 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Президента на РБългария | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 43 935 лв. | Няма |
| 49. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2023 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 632 394 лв. Издръжка + 53 603 лв. | Няма |
| 50. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 14 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на образованието и науката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +509 лв. | Няма |
| 51. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 15 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Конституционния съд | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +2 205 лв. | Няма |
| 52. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 16 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на ДАНС | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +396 лв. | Няма |
| 53. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 17 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на финансите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +973 лв. | Няма |
| 54. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 18 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на околната среда и водите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 526 лв. | Няма |
| 55. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +243 989 лв. | Няма |
| 56. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 6 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на вътрешните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 125 лв. | Няма |
| 57. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 7 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на иновациите и растежа | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 574 лв. | Няма |
| 58. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 8 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на правосъдието | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +831 лв. | Няма |
| 59. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 9 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на труда и социалната политика | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 496 лв. | Няма |
| 60. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 10 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на електронното управление | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +450 лв. | Няма |
| 61. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 11 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на здравеопазването | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +196 лв. | Няма |
| 62. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 12 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на туризма | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 816 лв. | Няма |
| 63. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 13 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Висшия съдебен съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +597 лв. | Няма |
| 64. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 14 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Държавна агенция "Разузнаване" | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 650 лв. | Няма |
| 65. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +172 287 лв. | Няма |
| 66. | ПМС № 108/09.08.2023 г. и писмо № 04-09-309/12.09.2023 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Разширение на пристанище Бургас" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 570 750 лв. | Няма |
| 67. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2023 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 893 812 лв. Издръжка + 26 514 лв. | Няма |
| 68. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 14 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на туризма | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 8 130 лв. | Няма |
| 69. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 15 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на енергетиката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 022 лв. | Няма |
| 70. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешно преразпределение на средствата за осигуряване финансиране за изпълнение на проект на НК ЖИ | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Намалява се администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" 1 710 000 лв. | Капиталови трансфери + 1 710 000 лв. | Няма |
| 70. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешно преразпределение на средствата за осигуряване финансиране за изпълнение на проект на НК ЖИ | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал - 7 500 лв. Издръжка - 428 000 лв. Капиталови разходи - 103 000 лв. | Няма |
| 70. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешно преразпределение на средствата за осигуряване финансиране за изпълнение на проект на НК ЖИ | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Персонал - 172 500 лв. Издръжка - 702 000 лв. Капиталови разходи - 297 000 лв. | Няма |
| 71. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Платени данъци, такси и административни санкции + 61 643 лв. Персонал +15 000 лв. Издръжка - 3 177 973 лв. Капиталови разходи + 3 252 530 лв. | Няма |
| 71. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | Платени данъци, такси и административни санкции + 1000 лв. Издръжка - 1 000 лв. | Няма |
| 71. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Персонал - 15 000 лв. Издръжка - 26 000 лв. Капиталови разходи - 110 200 лв. | Няма |
| 71. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Платени данъци, такси и административни санкции + 205 000 лв. Издръжка - 205 000 лв. | Няма |
| 72. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал - 637 888 лв. Издръжка - 567 319 лв. | Няма |
| 72. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Персонал - 171 446 лв. Издръжка - 1 115 027 лв. Капиталови разходи - 418 000 лв. | Няма |
| 72. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | Персонал - 235 000 лв. Издръжка - 88 000 лв. | Няма |
| 72. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал - 2 127 000 лв. Издръжка - 618 528 лв. Капиталови разходи - 187 000 лв. | Няма |
| 73. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка - 560 000 лв. | Няма |
| 73. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Издръжка - 560 000 лв. | Няма |
| 74. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 15 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на земеделието и храните | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 198 лв. | Няма |
| 75. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 16 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на икономиката и индустрията | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 98 лв. | Няма |
| 76. | Закона за концесиите | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Възстановени неусвоени средства и предоставен трансфер на МФ за концесионна дейност | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка - 209 959 лв. | Няма |

# II. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната. В тази връзка, мисията на Министерството на транспорта и съобщенията е постигането на устойчива и високоефективна транспортна система, която да съчетава по един балансиран начин всички видове транспорт и да подпомага регионалното развитие.

Ефективните транспортни системи са важни за просперитета на Европа и оказват голямо влияние върху икономическия растеж, социалното развитие и околната среда. Целта на устойчивата транспортна политика на ЕС е транспортната система на Съюза да отговаря на икономическите, социални и екологични нужди на обществото.

Като цяло през последните години нуждите от транспортни услуги – товарни и пътнически се увеличават, като успоредно с това се повишават изискванията към тяхното качество. В този смисъл целта на държавната администрация в лицето на Министерството на транспорта и съобщенията е да създаде законови и икономически условия за предоставянето на обществени транспортни услуги и съответната инфраструктура, които да отговорят на очакванията на потребителите.

През отчетния период МТС концентрира усилията си към провеждане на една целенасочена, мотивирана и съобразена с европейските принципи транспортна политика. Опитахме се да постигнем по-добра координация в действията си и да обезпечим ефективната връзка между дейността на министерството и предварително дефинираните приоритети, която да гарантира развитието на транспортната система на Република България. Стремим се да продължим политиката на стриктен контрол върху разходите на дружествата от системата на МТС, както и да насърчаваме инвестиционната активност на бизнеса в транспорта, включително и чрез развитие на нормативната уредба.

Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са 3, които включват 9 стратегически приоритети:

- Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор

  - Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура

  - Подобряване на управлението на транспортната система

  - Развитие на интермодален транспорт

  - Подобряване на условията за прилагане на принципите на либерализация на транспортния пазар

  - Намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност на транспорта

- Подобряване на транспортната свързаност и достъпност (вътрешна и външна)

  - Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство

  - Осигуряване на качествен и достъпен транспорт във всички райони на страната

- Ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор

  - Ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

  - Повишаване на сигурността и безопасността на транспортната система.

Визията за развитие на транспортния сектор e към 2030 г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за екологосъобразен и безопасен транспорт.

Стратегическата цел на МТС за изграждане на устойчива транспортна система се постига посредством провеждането на Политика в областта на транспорта в компетентностите и отговорностите на министъра на транспорта и съобщенията.

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

С Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г. е приета Националната програма за развитие: България 2030. Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

В областта на сектор „Транспорт” МТС в сътрудничество с всички заинтересовани страни, разработи детайлното описание на Приоритет 7 „Транспортна свързаност”, който включва следните подприоритети: железопътен; автомобилен; воден и въздушен, както и комбиниран транспорт и през следващите години ще следи за неговото отчитане. Определени са мерки към отделните области на въздействие на приоритета, които са включени в Плана за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2030 през периода 2022-2024 г., приет с Решение № 671/15.09.2022 г. на Министерския съвет.

През 2023 г. стартира подготовката на проект на План за действие за изпълнение на Националната програма за развитие: България 2030 за периода 2024-2026 г.

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

С Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерския съвет бе одобрена Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. С писмо от Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика” към Европейската комисия от 03.08.2017 г. България беше уведомена, че Предварителните условия в сектор „Транспорт” са изпълнени.

В рамките на стратегическия документ в отделни раздели е включена подробна информация за развитието на видовете транспорт – железопътен, автомобилен, вътрешноводен, морски и въздушен транспорт, както и мултимодални връзки. Стратегията съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването им са определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер.

Провеждане на политика за стимулиране на екологичните видове транспорт

Основен приоритет на Европейската зелена сделка по отношение на сектор „Транспорт“ е прехвърлянето на 75% от вътрешните товари, превозвани с автомобилен транспорт към железопътния и вътрешноводния транспорт. Това налага въвеждането на силни стимули за развитие на екологичните видове транспорт. За постигането на тези цели, а и за да се повиши ефективността на транспортната система, МТС разработи Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г., в който са изготвени анализи на инфраструктурата за комбиниран транспорт, товарния трафик и нормативната база. Разгледани са добри практики в други страни членки на ЕС. На основата на анализите е съставен списък от мерки, които да спомогнат за повишаване на дела на комбинираните превози.

Националният план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. е одобрен с Решение № 504/21.07.2022 г. на Министерския съвет. Документът включва пакет от мерки за стимулиране на комбинирания транспорт, индикативен бюджет и потенциални източници за финансиране на заложените политики. Планът ще подпомага МТС при реализацията на проекти за развитие на мрежа от съвременни интермодални терминали и определянето на стимули към бизнеса за прилагане на по-ефективни и екологични транспортни решения и вериги. В плановете до 2030 г. е заложено изграждане на интермодални терминали в София и Северна България, както и проучване на необходимостта от изграждане на терминал във Видин. Включени са и мерки за развитие на логистични центрове у нас и за подобряване на довеждащата жп инфраструктура до съществуващи пристанищни и железопътно-пътни терминали.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Тази политика е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж. Наред с основните приоритети на транспортната политика, МТС работи и за повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта.

Основните цели на министерството за постигане на по-горе цитираните стратегически цели на транспортната политика са:

- Интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната ѝ роля в региона

- Повишаване на икономическата ефективност

- Повишаване на конкурентоспособността на българската транспортна система

- Осигуряване на транспортни услуги на населението на достъпни цени

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между и в различните видове транспорт

- Устойчив ръст на вътрешните и международните превози

- Постигане на високо ниво на енергийна ефективност на транспортния сектор

- Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност

- Висока надеждност на експлоатацията

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда

- Намаляване броя и щетите от произшествията

- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

- Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобрено качество на предлагания капацитет

- Намалени средства за поддържане и експлоатация на транспортна инфраструктура

- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти

- Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-късо времепътуване и по-висок комфорт

- Повишена безопасност

- Нови работни места

- Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната

- Повишаване конкурентоспособността на българските транспортни субекти и съхраняване, респективно увеличаване на пазарния им дял в Европа и в света

- Повишена ефективност на административното обслужване и съкратено време за обслужване

- Свободно придвижване на хора и стоки във вътрешно и международно съобщение при достъпни цени, съобразени с тяхната покупателна способност

- Устойчив транспортен сектор

- Намалено негативно влияние на транспорта върху околната среда

- Повишена енергийна ефективност на транспортния сектор

- Осигурена висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система.

В обхвата на Политика в областта на транспорта попадат следните бюджетни програми:

- Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура

- Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност

- Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт

- Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”

В качеството си на Управляващ орган (УО) на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. МТС e отговорно за осигуряване на ефективност, ефикасност и коректност при управлението и изпълнението на операции по програмите, съфинансирани от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), в съответствие с изискванията на Регламентите на Европейския съюз за Кохезионния и Структурните фондове.

За да се почувстват осезаемо ефектите от инвестициите в железопътната инфраструктура е необходимо да приключат строителните дейности по целите направления. Продължава да се инвестира в оставащите отсечки, които допълват започнатите жп участъци още през първия програмен период.

С въвеждането в експлоатация на пътните проекти има всички предпоставки да се очаква облекчаване на трафика, увеличаване на средната скорост, респективно съкращаване на времето за пътуване и намаляване на вредните газове, което ще осигури сигурност и комфорт на движение по пътищата, както и значително оптимизиране на разходите за транспорт.

Развитието на метрото в София значително улеснява ежедневието на жителите и посетителите на столицата с оглед на спестеното време и средства. В допълнение се подобряват и сигурността, надеждността и комфорта при пътуване в градски условия и се насърчава употребата на екологосъобразни видове транспорт, което води до по-чиста околна среда.

В експлоатация са въведени и бреговите центрове за управление на морския и речния трафик във Варна, Бургас и Русе, които осигуряват наблюдението на цялата акватория на България с най-модерната информационна система в света. По този начин се цели повишаване на безопасността, сигурността и ефикасността на водния транспорт, както и намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността.

С Решение № 553/29.07.2022 г. на Министерския съвет е одобрена Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. (ПТС). В началото на м. октомври 2022 г. Европейската комисия също одобри програмата, което я превърна в първата приета инфраструктурна програма за периода 2021 – 2027 г. Средствата ще бъдат инвестирани в едни от най-големите пътни и железопътни проекти у нас, в закупуването на специализирано оборудване във водния транспорт, както и за намаляване на вредните емисии от транспорта.

Общият планиран бюджет на програмата е в размер на 3,72 млрд. лв., като приоритетите са:

- Приоритет 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „широкообхватната” Трансевропейска транспортна мрежа”

- Приоритет 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки”

- Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта”

- Приоритет 4 „Интермодалност в градски условия”

- Приоритет 5 „Техническа помощ“.

Като отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, и с цел да се подпомогне икономическото и социално възстановяване на европейските държави, беше създаден нов европейски фонд – Механизъм за възстановяване и устойчивост. Усвояването на средствата ще се извършва съгласно одобрените национални планове за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на компонент „Транспортна свързаност“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент. Очакваните ефекти от интервенциите предвиждат принос към зеления и цифров преход, повишаване на безопасността, както и към териториалната балансираност на растежа. Предложенията в компонент „Транспортна свързаност“ са в синхрон с приоритетите за развитие на екологосъобразните видове транспорт.

Във връзка с изпълнението на инвестициите и реформите, заложени в компонент „Транспортна свързаност“ от ПВУ, в МТС бяха подготвени процедури за възлагане на обществени поръчки – за закупуване на подвижен жп състав, за доставка и пускане в експлоатация на бордово оборудване, за провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, за извършване на пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз, както и за извършване на независим одит на административния капацитет за управление и координация на дейности по подготовката и изпълнението на железопътни проекти за развитие на ТЕN-Т мрежата.

На 27.02.2023 г. е сключен договор с избрания изпълнител – „Грант Торнтон“ ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на независим одит на капацитета на Министерството на транспорта и съобщенията и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за управление и координация на дейности, във връзка с подготовка и изпълнение на железопътни проекти за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа“. Договорът е изпълнен и на 26.04.2023 г. е одобрен Окончателният доклад за извършения одит.

По поръчките за провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт и за извършване на пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз бяха сключени договори с изпълнителите, като договорът за провеждане на анализ на законодателството е изпълнен в срок и плащането е извършено през м. декември. Работата на изпълнителя във връзка с дейност 1 по проект „Пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз“ е приета на 31.01.2024 г., с което мярката се счита за изпълнена.

Поръчката за доставка на 18 бр. електрически маневрени локомотиви, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал е разделена на 2 обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Доставка на 9 бр. електрически маневрени локомотиви за маневри в неелектрифицирани депа, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на 9 бр. електрически маневрени локомотиви за маневри в частично електрифицирани депа и клоновете към тях, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“.

По ОП № 1 на 22.02.2024 г. е подписан договор за доставка на 9 електрически маневрени локомотива, които ще бъдат закупени със средства по ПВУ. Срокът за изпълнение на договора е до средата на 2026 г., а общата стойност на инвестицията е 10,5 млн. лв.

По отношение на обществените поръчки с предмет: „Доставка на 35 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 200 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ и „Доставка на 7 броя двуетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“, процедурите са публикувани на електронния портал за обществени поръчки.

В отчетния период бяха изготвени документациите за възлагане на обществени поръчки за закупуване на нов подвижен състав по линия на ПВУ. В процес на оценка са представените оферти по процедура „Доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически влака тип „push – pull” за 200 км/ч, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“.

Изпълнение на проектите по ОП „Транспорт транспортна инфраструктура”

Към 31.12.2023 г., 116% от финансовия ресурс по ОПТТИ 2014 – 2020 г. е предоставен под формата на БФП, като 88% от бюджета на Програмата е разплатен (предстои докладването на още изплатени средства от бенефициентите). Верифицираните разходи са 82%, а сертифицираните разходи – 77%.

На заседание на Министерския съвет, проведено на 27.09.2023 г. (с РМС № 714/12.10.2023 г.) е одобрено изменение на ОПТТИ 2014 – 2020 г., като предложената ревизирана версия на програмата е представена пред ЕК (чрез системата SFC) на 29.09.2023 г. Промените са насочени към създаване на предпоставки за успешно приключване на програмата и освен първоначално предвиденото финансиране на три допълнителни проекта (Разширение на Линия 3 на метрото в участъка ул. „Шипка“ – бул. „Цариградско шосе“, Обходен път на град Бургас и Капитално драгиране на морското дъно в района на пристанище Бургас-Запад), включват и действия на национално ниво по линия на инструмента SAFE.

Средствата от ОПТТИ 2014 – 2020 г., които ще бъдат насочени за финансиране за трите допълнителни проекта, възлизат на стойност от над 184 млн. лв. (70 млн. лв. за метрото, 24 млн. лв. за пристанище Бургас и 90 млн. лв. за обходния път на Бургас). Ресурсът по същество представлява неусвоени средства от железопътните проекти, които са забавили значително своето изпълнение. По проекта за метрото се предвижда частично финансиране за разширението на Линия 3, както и закупуване на нови метро-влакове. Удълбочаването на плавателния път в акваторията на пристанищен терминал Бургас-Запад ще позволи обработката на едни от най-големите кораби в света, което значително ще повиши потенциала на бургаското пристанище. Посредством реализацията на проекта, пристанището ще се развие като адекватна входна/изходна точка по коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“. С предвидените инвестиции за модернизация на Пристанище Бургас, чрез удълбочаване на акваторията на корабни места, ще се допринесе за реализацията на концепцията за „Коридори на солидарността“ с Украйна, съгласно приетия от ЕК План за действие. Обходният път на гр. Бургас, представляващ връзката между АМ „Тракия“ и главния път Бургас – Варна вече е изпълнен и трасето е в експлоатация. С пренасочването на транзитния трафик от АМ „Тракия“ извън Бургас, значително се повишава безопасността на движение и комфорта на пътуващите, като се намалява времето на пътуване, както и натоварването на градската улична мрежа (дължината на пътния участък, като връзка между два участъка от TEN-T, е 4,68 км).

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

Този проект е продължение на проекта „Рехабилитация на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас”. По проекта се предвижда изпълнение на системи за сигнализация по цялата жп линия Пловдив – Бургас, премахване на прелези чрез надлези, рехабилитация/модернизация, включително на контактната мрежа на жп участъци: Скутаре – Оризово, Оризово – Михайлово, Ямбол – Зимница и Стралджа – Церковски.

Изпълняват се строително-ремонтни дейности по изграждането на системите за сигнализация и телекомуникации, както и пътни надлези. В ход е и модернизацията на участък Оризово – Михайлово. През м. април 2023 г. са открити официално два пътни надлеза в жп участък Хан Аспарух – Нова Загора и е даден старт на дейностите по обект „Проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Чирпан и интегриране към SCADA“ и по обект „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“. Във връзка с прилагане на Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и с цел компенсиране на натрупаната инфлация по договорите за СМР, в отчетния период са извършени изменения в договора за предоставяне на БФП, в т.ч.: преразпределение на предоставената БФП между категориите разходи, без да се изменя нейния размер.

Във връзка с приключването на ОПТТИ са предприети действия за фазиране на проекта и са подадени формуляри за кандидатстване, които са в процес на оценка, както следва: Фаза 1 – 424 392 163 лв. и Фаза 2 – 306 929 554 лв. Реалистичен срок за приключване на проекта: края на 2025 г. в рамките на ПТС 2021-2027 г.

Физически напредък към 31.12.2023 г. – 55,9%.

- Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, Фаза 1

Напредва строителството по Обособена позиция 1 (ОП) Елин Пелин – междугарие след гара Вакарел от най-големия жп проект, финансиран от ЕСИФ в България, който ще се изпълнява фазирано. Проектът включва изграждането на два тунела, единият от които е най-дългият двутръбен жп тунел, строен до момента на Балканите. Прокопани са 4 300 м от общата дължина на двата тунела. Физическият напредък по ОП 1 е 34%, за ОП 2 е 13%, а за ОП 3 е 23%.

Във връзка с приключването на ОПТТИ са предприети действия за фазиране на проекта и са подадени формуляри за кандидатстване, които са в процес на оценка, както следва: Фаза 1 – 402 304 096 лв. и Фаза 2 – 907 795 515 лв. Прогнозите на НК ЖИ сочат, че целият проект следва да бъде завършен през 2028 г.

Общ физически напредък към 31.12.2023 г. – 29,64%.

- Проект „От изток към Запад – 2. Достъп до Коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа“

Подписан е Договор № 11622/11.03.2022 г., с предмет „Строителен надзор и управление на договора за рехабилитация на жп коловоз от стрелка № 103 (Пристанище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир Павлов). Стойността на договора е 217 800,00 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – до 490 дни.

На 19.09.2022 г. е открита строителната площадка. На 01.02.2023 г. е даден старт на дейностите по рехабилитация на жп коловоза. На 27.09.2023 г. е подписан Акт Образец 15.

По проекта е подадено Искане за окончателно плащане за одобрение от УО на ОПТТИ 2014-2020 г., за всички извършени допустими разходи по договора за БФП.

Общ физически напредък към 31.12.2023 г. – 100%.

- Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA

Дейностите за ТПС Варна и Разград са в изпълнение (издадено е Разрешение за строеж за ТПС Разград и са стартирали строителните работи). Сключен е договор с изпълнител за „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“. В ход е изработването на технически и работен проект.

Във връзка с приключването на ОПТТИ са предприети действия за фазиране на проекта и са подадени формуляри за кандидатстване, както следва: Фаза 1 – 19 996 588 лв. и Фаза 2 – 16 599 229 лв. За Фаза 1 е сключен анекс към договора за БФП. Реалистичен срок за завършване на проекта: края на 2025 г. в рамките на ПТС 2021-2027 г.

Физически напредък към 31.12.2023 г. – 51%.

- Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман, Фаза 1

Проектът е включен в обхвата на ОПТТИ, с одобрението от ЕК на Версия 6/02.02.2021 г. на програмата, като изпълнението на участък Волуяк – Драгоман е разделено на две фази с първоначален обхват: Фаза 1 обхваща модернизация на жп линия с всички физически работи, касаещи трасето и проектните параметри, като финансирането е по линия на ОПТТИ 2014-2020 г.

Във връзка с приключването на ОПТТИ са предприети действия за фазиране на проекта и са подадени формуляри за кандидатстване, които са в процес на оценка, както следва: Фаза 1 – 156 777 136 лв. и Фаза 2 – 331 262 606 лв. Реалистичен срок за завършване на проекта: м. февруари 2027 г., в рамките на ПТС 2021-2027 г.

Физически напредък към 31.12.2023 г. – 21,84%.

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа”

- Автомагистрала „Струма”

Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница”

Строителството по проекта за АМ „Струма“, Лот 3.1, 3.3 и тунел „Железница“ е практически в заключителен етап. За участъка от км 370+400 до км 373+100 в Подучастък 2 (от км 370+400 до км 376+000) на АМ „Струма“, Лот 3.1 е издаден Акт Образец 16 и Разрешение за ползване и е пуснат в експлоатация на 30.09.2022 г.

Тунел „Железница“ е завършен, в т.ч. системите за безопасност и хеликоптерната площадка. Завършени са 72-часовите проби при експлоатационни условия при завършване на работите на тунел „Железница“ на технологичното оборудване и системи за оповестяване и сигурност. На 13.01.2023 г., обектът е приет с Акт Образец 15. Тунелът е с дължина 2 км. и има две отделни тръби във всяка посока. Оборудван е с безжичен интернет и най-съвременни системи за сигнализация и безопасност. Към него са изградени два обслужващи пътя от двете му страни, хеликоптерна площадка и още един малък тунел. На 20.02.2024 г. се проведе церемонията за пускане в експлоатация на тунел „Железница“ в присъствието на представители на българските институции и на Европейската комисия.

Общият физически напредък за проект Автомагистрала „Струма“ към 31.12.2023 г. е около 98%, като физическият напредък за Лот 3.3 е 100%, за Лот 3.1 – 75% (до км 376+000) и 91% (до км 373+100) и за тунел „Железница“ е 100%.

- Подготовка на проект Автомагистрала „Русе – Велико Търново”

За обекта има издадено решение по ОВОС № 1-1/2018, което е влязло в сила, считано от 15.07.2019 г. Изработен е идейният проект за АМ „Русе – Велико Търново”, който е разгледан и приет от експертен съвет към АПИ. Изготвени са доклади за геодезически, геоложки, хидрогеоложки и други проучвания. Приключил е етапът за издирване на археологически обекти и е представен научен доклад от извършените теренни проучвания.

Физически напредък към 31.12.2023 г. – 100%.

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

- Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара Загора и Нова Загора

Постигнат е значителен напредък при реконструкцията на шестте гарови комплекса. Физическият напредък за Искър, Подуяне и Казичене към 31.12.2023 г. е 99,9%. По проекта е подадено Искане за окончателно плащане за одобрение от УО на ОПТТИ 2014 – 2020 г., за всички извършени допустими разходи по ДБФП. За гаров комплекс Карнобат – физическият напредък е 100%, като е открит официално през 2021 г.

За гара Стара Загора физическият напредък към 31.12.2023 г. е 100%. На 21.11.2023 г., с участието и на представители от ЕК, е проведена церемония по откриване на реконструирания гаров комплекс Стара Загора.

Във връзка с приключването на ОПТТИ са предприети действия за фазиране на проекта и подобект приемно здание Нова Загора и са подадени формуляри за кандидатстване, които са в процес на оценка, както следва: Фаза 1 – 12 279 248,85 лв. и Фаза 2 – 9 129 853,31 лв. Очакваният срок за завършване на целия проект, при изпълнение на Фаза 2 с финансиране по ПТС 2021-2027 г., е до края на 2025 г.

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

- Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в НК ЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение

По проекта е подадено Искане за окончателно плащане за одобрение от УО на ОПТТИ 2014-2020 г., за всички извършени допустими разходи по договора за БФП. Ще продължат да се изпълняват дейности, свързани с надграждане на интерфейси за обмен на информацията със системите за GPS позициониране на превозвачите, интеграция със системата за диспечерска централизация и разширяване на съществуващия модул за превозвачите в СУВР.

Физически напредък към 31.12.2023 г. – 100%.

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

По приоритетната ос се финансират дейности по укрепване и повишаване на административния капацитет на УО и бенефициентите в програмен период 2014 – 2020 г., дейности за ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта, дейности по подготовка на програмен период 2021 – 2027 г.

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

МТС активно използва и възможностите за финансиране със средства от МСЕ. Основният принцип при избор на проекти за финансиране по МСЕ е те да отговарят на зададените изисквания, да имат трансграничен ефект и да бъдат съпроводени с поети ангажименти за подходящи инвестиции от съответната съседна страна.

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

Проектът включва модернизация и обновяване на съществуващия 9,925 километров двоен железопътен участък от София до Волуяк – строителни дейности, сигнализация и телекомуникации и внедряване на ERTMS. Модернизацията в жп участъка ще бъде в съответствие с изискванията на ЕС, а именно: 22,5 т. натоварване на колоос, пълно внедряване на ERTMS системи, най-малко 750 м. линии, позволяващи преминаване на влакове с дължина 740 м. със скорост най-малко 100 км/ч.

Стойност на проекта – 286 146 183,13 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 203 819 092,05 лв. без ДДС. Допълнително финансиране съгласно РМС № 451/03.07.2020 г. – 126 612 169,00 лв. без ДДС (наддоговаряне по проекта в размер на 82 327 091,00 лв. и гарантирани средства в размер на 44 285 078,00 лв.).

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 34 152 577,50 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства от МСЕ – 23 171 590,74 лв. без ДДС; разплатени/възстановени средства от НС/РМС – 10 941 149,02 лв. без ДДС; разплатени собствени средства – 39 837,74 лв.

Физически напредък към 31.12.2023 г. – 35,76%.

- Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин

Проектът включва модернизацията и реконструкцията на железопътен участък с дължина 22 км. от коридора Ориент/Източно – Средиземноморски от основната мрежа.

Обща стойност на проекта – 227 708 550,84 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 132 966 320,22 лв. без ДДС.

Разплатени средства по проекта за 2023 г. – 1 306 330,00 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства по МСЕ – 1 280 706,39 лв. без ДДС; разплатени собствени средства – 25 623,61 лв. без ДДС.

Предприети са действия за удължаване срока на споразумението и е сключен Анекс за промяна на срока на допустимост на разходите, който е удължен до 31.12.2024 г.

Физически напредък към 31.12.2023 г. – 67,00%.

- Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември

Издадени са 4 разрешения за строеж за около 22 км. от общо 25 км. (2 от тях са издадени през 2022 г.). На 01.02.2023 г. е подписан Акт 2А за участък от км 74+664 (нова гара Костенец) до км 88+256. Извършват се отчуждителни процедури. Всички договори са в процес на изпълнение.

Стойност на проекта – 443 448 445,08 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 255 213 518,54 лв. без ДДС. Допълнително финансиране съгласно РМС № 492/09.08.2019 г. – 168 727 408,00 лв. без ДДС. Допълнително финансиране НК ЖИ – 19 507 518,80 лв. без ДДС.

Разплатени средства по проекта за 2023 г. – 55 211 609,77 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства от МСЕ – 0,00 лв. без ДДС; разплатени средства от Капиталов трансфер за периода – 21 888 311,63 лв. без ДДС; разплатени средства от РМС № 492/09.08.2019 г. – 32 867 290,87 лв. без ДДС; разплатени собствени средства – 456 007,27 лв. без ДДС.

Физически напредък към 31.12.2023 г. – 26,50%.

- Развитие на железопътен възел Пловдив

Подписани са строителни договори за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия, както и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив. Приключили са строителните дейности по път 1 в участъка Пловдив Разпределителна – Крумово, по път 2 на участъка Пловдив Разпределителна – Тракия, по път 1 и път 2 в участъка Пловдив Разпределителна – Пловдив. Предстоят строителни дейности по път 2 на участък Пловдив Разпределителна – Крумово и гара Тракия.

Стойност на проекта – 243 881 878,57 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 202 383 878,57 лв. без ДДС. Допълнително финансиране съгласно РМС № 452/03.07.2020 г. – 41 498 000,00 лв. без ДДС.

Разплатени средства по проекта за 2023 г. – 48 533 872,96 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства от МСЕ – 20 165 842,92 лв. без ДДС; разплатени средства с НС – 28 291 046,75 лв.; разплатени собствени средства – 76 983,29 лв. без ДДС.

Физически напредък към 31.12.2023 г. – 63,00%.

Показател за полза/ефект от изпълнението на Политиката в областта на транспорта, който отчита подобряването на състоянието на железопътния транспорт е Повишаване на среднoпретеглена скорост на движение по железопътната инфраструктура. По-високата скорост на движение по жп мрежата е свързана с по-добра инфраструктура и гарантира намаляване на времепътуването и повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт. За отчетния период са постигнати 78,4 км/ч, което представлява 100% изпълнение на заложените в плана за 2023 г. стойности.

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Друга основна програма, която изпълнява МТС, в обхвата на Политика в областта на транспорта е „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”.

Транспортният сектор е ключов за българската (и всяка друга) икономика, както поради неговата свързваща роля по отношение на останалите сектори в икономиката, така и заради собствения му принос в брутната добавена стойност и заетостта.

Политиката в сферата на повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчиво развитие на обществения транспорт обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктурни проблеми на местно, национално и международно равнище.

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

През 2023 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИА АА) продължава да осъществява контролните си функции, предвидени в: Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС), Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP), Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR) и др.

За осъществяване на политиката за регулиране на достъпа до пазара на обществените автомобилни превози на пътници в страната ИА АА извършва актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (PTC) с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността и безопасността на превозите.

Извършени са проверки на 477 бр. маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и междуобластната транспортна схема (МоТС) във връзка с чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози за съответствие с нормативното изискване на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредба № 2).

Към 01.03.2023 г. е актуализиран списъкът с категоризираните автогари в страната, който е публикуван на интернет страницата на ИА АА.

Във връзка с извършени актуализации в автоматичната информационна система „Автобусни и влакови маршрути“ и с оглед привеждане в съответствие с влезлите в сила от 17.06.2023 г. промени в Наредба № 2 са попълнени данни в поддържаната база данни на справките за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от РТС – общо 2007 бр. и тяхното разделяне на РТС и МоТС.

Считано от 04.09.2023 г. практическите изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се провеждат с техническо средство за определяне на маршрутите съгласно чл. 15, ал. 4 от Наредба № 38. С внедряването на електронни системи в изпитите на кандидатите за водачи се повишава контролът и се намалява субективният фактор и нерегламентираните практики. Новият модул е въведен в съществуващата електронна система за практическите изпити, като за това не са изразходвани бюджетни средства и няма да се събират допълнителни такси.

Нововъведението позволява преди началото на изпита електронната система автоматично да определя маршрута, по който кандидатът трябва да премине. До сега маршрутите се определяха от председателите на изпитни комисии, което пораждаше съмнения, че на някои кандидати се дават по-лесни маршрути. Приложението показва посоката на предстоящата и следващата маневра, като кандидатът няма да следи картата, а командите на къде да завие ще бъдат подавани от председателя на изпитната комисия.

Системата не генерира най-краткия маршрут от една точка до друга, а такъв, който включва определените в нормативната уредба елементи. Системата позволява чрез GPS да се проследи дали маршрутът е изпълнен. Всяка промяна на маршрута се регистрира и има възможност за последващ контрол. Промяна на маршрута е допустима само при обективни причини, когато движението по предварително зададения маршрут е невъзможно поради ремонт, задръстване, промяна на организацията на движение, пътнотранспортно произшествие и др.

Подобряване състоянието на железопътния транспорт

Като управител на железопътната инфраструктура в България, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК ЖИ) организира дейността си в съответствие с 5-годишен Договор между Държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията, от една страна, и НК ЖИ, от друга страна по чл. 25 (1) от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), 10-годишна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при бедствия, терористични действия и военни конфликти по чл. 27 от ЗЖТ, бизнес-програма за пет годишен период, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ.

Предоставяните по реда на Закона за държавния бюджет средства на НК ЖИ под формата на субсидия за текуща дейност и капиталови трансфери за ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) покриват само разходи, свързани с изпълнението на възложените от Държавата дейности.

Компанията продължава да прилага одобрената от Управителния съвет „Система за финансово управление и контрол, за смекчаване и контролиране на рисковете в НК ЖИ”.

Изграждат се и усъвършенстват системите на осигурителната техника за междугарие и телекомуникации, в изпълнение на Националния план за внедряване на ERTMS (Европейска система за управление на железопътния трафик) в пълен обхват (подсистеми за сигнализация ETCS и за телекомуникации GSM-R) по протежение на основните направления, по които се реализират инвестиционните проекти, съфинансирани по линия на ОПТТИ, ПТС и МСЕ, с цел постигане на оперативна съвместимост с жп администрациите на страните от ЕС.

Внедрени са и се поддържат:

- RNE Train Information System (TIS, бивш EUROPTIRAILS) – международна система за следене движението на международните влакове в реално време, при която ежедневно се запълва базата данни с актуалните разписания на влаковете

- Система „Симулиране на наклони и криви“, която служи за уеднаквяване на административните разстояния, получени на база първоначалното репериране на мрежата и реалните разстояния, получени след реконструкциите на жп линиите

- Поддържа се процес на съгласуване на международните разписания във внедрената международна система RNE Path Coordination System (PCS, бивш Pathfinder) – за изготвяне на международен график

- Постоянно се актуализират базата данни във вътрешните системи за планиране, съгласуване и отчитане на влаковата работа (График генератор, Ръководене и отчитане на влаковата работа) със съответните им модули.

Превози, обект на Задължението за обществена услуга

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД получава субсидии от Държавния бюджет на основата на сключен дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Субсидията е предназначена за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

Транспортната схема за 2023 г. е съгласувана от Възложителя по договора за извършване на обществени превозни услуги на основание т. 4.2. и т. 6.1. от същия с писмо № 10-21-258/28.02.2023 г. при обем на превозите 21.433 млн. влаккилометри.

Графикът за движение на влаковете 2022/2023 г. (ГДВ), обект на Задължението за обществена услуга (ЗОУ), е в сила от 11.12.2022 г. и се осъществява с 86 бързи, 362 крайградски и 127 пътнически влака или общо 575 влака. От бързите влакове ежедневно се движат 78 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 6 влака в определен период от годината. От общо 489 пътнически влака ежедневно се движат 434, в определени дни от седмицата – 53 влака, а в определени периоди от годината – 2 влака.

От 10.12.2023 г. е в сила нов ГДВ 2023/2024 г. През 2024 г. обществените превози ще се осъществяват с 89 бързи, 348 крайградски и 128 пътнически влака или общо 565 влака. От бързите влакове ежедневно ще се движат 79 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 8 влака в определен период от годината. От общо 476 пътнически влака ежедневно ще се движат 425, в определени дни от седмицата – 47 влака, а в определени периоди от годината – 4 влака. Към края на 2023 г. се движат 572 влака – 84 бързи и 488 пътнически влака.

Обемът на превозите за 2023 г. е 21.228 млн. влаккилометри, от които с бързи влакове са реализирани 9.577 млн. влаккилометри, а с пътническите влакове 11.651 млн. влаккилометри. Средното влаково рамо е 101.68 км. Влаккилометрите от извънреден и резервен автобусен транспорт са 0.306 млн. при 0.437 млн. през 2022 г.

Средната участъкова скорост на влак е 49.64 км/ч (59.89 км/ч за бързите влакове и 43.16 км/ч за пътническите).

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ по предварителен отчет за 2023 г. е загуба в размер на 37 667 хил. лв., при отчетена загуба от 10 335 хил. лв. за 2022 г., влошаване на резултата с 27 342 хил. лв. Това са дължи на получените приходи с еднократен характер през 2022 г. по съдебно определение и спечелено дело с ПИБ, на увеличаване разходите за възнаграждения на персонала и за инфраструктурните такси.

Финансовите разходи по предварителен отчет за 2023 г. са намалели с 193 хил. лв. спрямо 2022 г. от намалението на други разходи от финансови операции.

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за 2023 г.:

- Изпълнението на графика за движение на влакове по отношение точност на услугата е 90.97% при 92.02% спрямо същия период на 2022 г. Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 9.03% от общия брой влакове по ГДВ при 7.89% за 2022 г. Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е със 168 или 38% повече в сравнение с 2022 г., респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции

- Увеличение на нетните приходи от продажби с 464 хил. лв. спрямо 2022 г., както и повишено търсене на услугата към Варна и Бургас през летния сезон

- Въведени са в експлоатация 21 вагона с претапицирани седалки и са включени в съставите на влаковете в страната.

Показател за полза/ефект от изпълнението на Политиката в областта на транспорта, пряко отчитащ подобряването на състоянието на железопътния транспорт, са Реализираните влаккилометри от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, който отчита извършената влакова работа като включва, както превозите обект на задължителните превозни услуги (ЗОУ), така и търговските превози. За отчетния период са реализирани 21 854 727 влаккилометри, което представлява 98,18 % от планираните за 2023 г. (в отчетените влаккилометри са включени и тези, извършени от резервен и извънреден автобусен транспорт).

Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги

Усъвършенства се координацията на МТС, изпълнителните агенции, държавните предприятия и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти. Поддържат се в актуално състояние плановете за защита при бедствия и терористични заплахи.

Извършват се проверки за установяване на състоянието на съоръженията с повишена опасност, монтирани и експлоатирани на територията на пристанищните комплекси. В резултат на превенцията не се допуска работа със съоръжения с повишена опасност, които не отговорят на изискванията.

НК ЖИ работи по приета и одобрена от ИА „Железопътна администрация” „Система за управление на безопасността”, която включва комплекс от дейности и отговорности на различни структури от предприятието, отговорности на длъжностни лица и взаимодействие помежду им с цел постигане безопасност при железопътните превози. Тази система е част от необходимите условия за издаването и поддържането на Удостоверение за безопасност съгласно изискванията на Директива 2004/49/ЕО за това, че управителят на железопътната инфраструктура отговаря на специфичните изисквания за безопасно проектиране, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

През 2023 г. контролните органи от Инспекция „Безопасност на превозите и ТСОС“ са проверили 7568 обекта, издали са 1716 ревизионни листа с 10888 бр. предписания за установени несъответствия в работата на персонала или в състоянието на елементи от железопътната инфраструктура.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” работи за поддържане на високо ниво на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол (ДПК).

Ползата/ефектът за обществото от постигането на целите в изпълнение на Политиката в областта на транспорта се изразява и в осигуряването на високи стандарти във водния транспорт, намаляването на риска от аварии с български кораби и нещастните случаи с хора, загуба на човешки живот.

Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

През м. февруари 2023 г. в МТС беше разработен и представен на Изпълнителната агенция по околна среда раздел „Транспорт” на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2021 г.

В изпълнение на изискванията на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в министерството беше подготвен втори национален доклад, изпратен през м. януари 2023 г. на ЕК. През м. март 2023 г. беше предоставена допълнително и по-кратка таблична форма на докладване на ЕК по тяхно искане.

През м. декември 2023 г. беше предоставена информация на Министерството на енергетиката за мерки в сектор „Транспорт“ във връзка с актуализацията на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Р. България.

Инспекция „Екология” в НК ЖИ осъществява функции и задължения, произтичащи от екологичното законодателство. Инспекцията осъществява контрол като извършва проверки самостоятелно или съвместно с други контролни органи в поделенията на компанията по отношение на спазването и изпълнението на законови и подзаконови нормативни актове в областта на околната среда. Издава предписания на длъжностни лица от НК ЖИ и определя срокове за отстраняване на констатирани при проверките нередности и нарушения.

За подпомагане процеса на управление и в изпълнение на екологичното законодателство дейността на Инспекцията е насочена и към предоставяне на информация на други институции (МТС, МОСВ, ИАОС, РИОСВ, НСИ, Общини и др.). В тази връзка бяха изготвени следните отчети за 2022 г.: Годишен отчет относно количества SF6 (елегаз), съдържащи се в комутационна апаратура за високо напрежение за 2022 г.; „Източници на емисии“; „Разходи за опазване и възстановяване на околната среда“; „Движение на дълготрайни материални активи с екологично предназначение“; „Водопотребление“, „Отчет за отпадъците от дейността през 2022 година“ и „Екологични стоки и услуги“.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците в поделенията на НК ЖИ са обособени 144 бр. площадки за временно съхраняване на отпадъците. През годината са извършват проверки по утвърден план-график и при констатирани нередности се правят съответните предписания.

От компетентните органи по смисъла на Закона за опазване на околната среда са извършени 6 бр. проверки в поделенията на НК ЖИ, при които са съставени констативни протоколи със съответните предписания. Към момента на Компанията няма наложени имуществени санкции.

Достъпност и регионална обвързаност

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ), обн. ДВ, бр. 60 от 01.08.2023 г., са приети субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони в размер на 72 000 000 лв. (за всички общини в страната без Столична община).

Субсидиите се разпределят на база получена от общините информация за финансовите резултати във вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози и предложен пробег по двата вида превози. Първоначално е извършено разпределение на средствата за субсидии по общини, както следва: 57 408 422 лв. по вътрешноградски пътнически превози; 11 591 578 лв. по междуселищни пътнически превози и 3 000 000 лв. резерв за разпределяне в края на годината, след получаване на отчетните справки от общините.

След обработване на справките за финансовите резултати на превозвачите за първите 9 месеца на 2023 г. и извършен анализ, актуализираното разпределение на средствата за субсидии по общини е в размер на 72 000 000 лв., от които 57 886 852 лв. по вътрешноградски пътнически превози и 14 113 148 лв. по междуселищни пътнически превози.

27 000 000 лв. са средствата, предоставени по Постановление № 11 на Министерския съвет от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г,. чрез трансфери за други целеви разходи на общините за субсидиране на превоз на пътниците по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2023 г. Тези средства са вече преведени по общини в страната.

С Постановление № 10 на Министерския съвет от 25.01.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ПМС № 10), обн. ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 01.02.2023 г., за времето от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г. са определени нови, по-високи минимални размери на намаленията на цените на пътуване от тези по редовна тарифа по основни градски линии и междуселищния автомобилен транспорт.

С приложената от държавата мярка се облекчават най-уязвимите групи граждани каквито са децата, учащите и пенсионерите. В държавния бюджет са предвидени допълнителни 73 млн. лв. за компенсации (към първоначално отпуснатите 64 млн. лв.), които са разпределени по общини за покриване на разликите в цените на издаваните от превозвачите превозни документи по намалени цени спрямо тези по редовна тарифа. Определените средства за компенсации за цялата 2023 г. за определени категории пътници, които са в размер на 137 млн. лв. са предоставени на общините в страната.

Компенсациите се разпределят по категории правоимащи и по общини в страната, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране и категорията на общината, като за целта се ползва информация от Министерството на образованието и науката, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националния статистически институт. Отчетните данни за броя и стойността на издадените безплатни и по намалени цени превозни документи се обобщават по постъпила информация от всички общини в страната.

Абонаментните карти за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали и деца до 7 навършени години се компенсират на 100%, в съответствие с нормативната уредба. За другите две категории учащи и възрастни граждани нормативно определеният процент на намалението е съответно 30% и 20% от цената на картата през януари 2023 г. и 70% и 40% за периода от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г.

Децата от 7 до 10 навършени години ползват намаление с 50% от цената по редовна тарифа на билетите по междуселищния автомобилен транспорт през януари 2023 г., а за периода от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г. пътуват безплатно, т.е. ползват 100% намаление от цената по редовна тарифа на издаваните им превозни документи.

С предоставените средства за компенсации през 2023 г. се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

През отчетния период Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) заедно с Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИА МА) продължиха да работят за осъществяването на следните заложени цели:

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване” и привеждането ѝ в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Изграждането на системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт произтича от изискванията на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Международната конвенция за търсене и спасяване по море и Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, вменяващи задължения за всяка от договарящите се държави за координиране на действията и оказване на помощ на въздухоплавателните средства и корабите търпящи бедствие на територията на страната или в отговорния район на Р. България за търсене и спасяване в акваторията на Черно море.

Чрез системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт се създава единна централизирана организация за управление на дейностите по координация на национално ниво, а при необходимост – за взаимодействие със съседни страни. Намиращата се в денонощен режим на готовност за действие и ефективно функционираща система е задължително условие за гарантиране на надеждна и своевременна реакция за спасяване на пострадали хора в екстремални ситуации във водния и въздушен транспорт.

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Съвместно с Румънската морска администрация (RNA), ИА МА изпълни проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Dаnube Safety Net. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие – 85% и национално съфинансиране – 15%.

Основната цел на Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.

В резултат на сключените в рамките на проекта договори, бяха доставени две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи) за нуждите на ИА МА, снабдени със специализирано оборудване за реакция в извънредни ситуации.

В изпълнение на проекта бяха създадени Аварийно-спасителни центрове (Emergency Response Centers) в градовете Русе, Лом и Констанца. Центровете ще подпомагат двете партниращи си институции в изпълнението на техните отговорности, свързани с аварийно-спасителната дейност на реката и при необходимост от съвместни действия в общия българо-румънски участък на р. Дунав, осигурявайки необходимите информационни ресурси, техническа готовност и оборудване.

Изготвен и приет е План за действие за провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване на ИА МА и Румънската морска администрация в общия българо-румънски участък на река Дунав. Планът за действие включва ясно установени правила, принципи, срокове, условия, правомощия и методи за реакция на всеки от партньорите, които ще бъдат спазвани в случай на възникнала необходимост от съвместни действия на отговорните институции по търсене и спасяване в общия българо-румънски участък на р. Дунав.

Проектът адресира проблемите на речния транспорт в трансграничния българо-румънски район, чрез предоставяне на съвместни решения за подобряването на транспортната безопасност по р. Дунав. Проект Danube Safety Net е добър пример за ефективно сътрудничество, насочено към постигането на националните и европейски приоритети в областта на вътрешните водни пътища и допринася за изграждането на един по-надежден, устойчив и безопасен речен транспорт.

Проектът приключи изпълнението си през м. ноември 2022 г. През първото полугодие на 2023 г. са изготвени финалните отчети за техническото и финансово изпълнение на проекта.

ИА МА участва като партньор по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment – CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2). Финансирането е от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство – 75% и национално съфинансиране – 25%.

Основната цел на проекта е изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, позволяващи трансграничен и транссекторен обмен на информация, в рамките на Република България и Европейския съюз, базирана на модела за данни на CISE.

Към настоящия момент всички проектни дейности са приключили. Чрез изпълнението им са постигнати следните резултати: информационно свързване на национално ниво, както и на ниво Европейски съюз на публичните органи в Република България, участващи в морското наблюдение, които представляват седемте потребителски общности, както са дефинирани в CISE; подобряване на междусекторения обмен и постигане на оперативна съвместимост между тях; възможност за надежден обмен на необходимата информация, свързана с морското наблюдение и изграждане на системно неутрална мрежа на национално ниво.

На 16.02.2023 г. в гр. Варна се проведе Закриваща среща по проекта.

Показател за полза/ефект от изпълнението на Политиката в областта на транспорта, пряко отчитащ ползата и ефекта на програмата „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” е % на обработени сигнали за бедствие. За отчетния период този показател е 100%, при целева стойност 100%. Показателят включва действителните и недействителните (но проверени) сигнали за бедствие.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

С Постановление № 6/22.01.2020 г. на Министерския съвет е създаден Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ), който изпълнява дейностите по програмата.

Целта на програмата по отношение на дейностите, свързани с въздушния транспорт, е повишаване на нивото на безопасност на въздушния транспорт посредством разследване на авиационни произшествия, сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД ГВА и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност и осъществяване на превантивна дейност.

По отношение на дейностите, свързани с морския транспорт, целта е повишаване на нивото на безопасност чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще.

Целта на програмата по отношение на дейностите, свързани с железопътния транспорт е подобряване на безопасността чрез извършване на разследване за установяване на причините довели до възникване на произшествия и инциденти в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и даване на препоръки за безопасност с цел недопускане на други произшествия в бъдеще.

През отчетния период в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт са разследвани и са в процес на разследване следните събития:

- Авиационни произшествия с ВС на българска територия – 4 бр.

- Авиационни произшествия с ВС на чужда територия – 1 бр.

- Сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 2 бр.

- Сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 4 бр.

- Тежки и много тежки морски произшествия – 4 бр.

- Железопътни произшествия – 4 бр.

- Тежко железопътно произшествие – 1 бр.

Информацията за разследваните събития е на разположение в министерството, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътните произшествия са въведени в системата ERAIL.

На 17.05.2023 г. НБРПВВЖТ премина одит от предварително назначен одиторски екип от Международната морска организация (IMO), като част от общия мониторинг на Република България по линия на Международния кодекс за прилагане на задължителните инструмент на IMO. Одиторският екип не констатира никакви несъответствия и пропуски в организацията и работата на Борда, което е показател за цялостната работа и професионални качества на служителите.

Предвид извършените разследвания на събития в трите видове транспорт и излъчените препоръки за безопасност за завършените разследвания, може да бъде направен изводът, че за 2023 г. целите по изпълнението на програмата в областта на разследването на транспортни събития са постигнати.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

- СЪОБЩЕНИЯ

Политиката в областта на съобщенията отразява необходимостта от установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара както на електронните съобщителни мрежи и услуги, така и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация на законодателството в съответствие с европейската регулаторна рамка в областта на съобщенията при отчитане на националните особености.

Държавната политика в областта на съобщенията за периода е насочена към изпълнението на следните приоритети:

- Осигуряване на условия за свободна, лоялна и ефективна конкуренция както на пазара на електронните съобщения, така и на пазара на пощенските услуги, като част от единния пазар в Европейския съюз (ЕС);

- Насърчаване на устойчива конкуренция при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения (включително, ефективната конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и създаване на условия за облекчаване на споделянето на инфраструктура) и при предоставяне на електронни съобщителни услуги и прилежащи услуги;

- Създаване на условия за разгръщане и използване на мрежи с много голям капацитет;

- Съблюдаване политиката на ЕС в областта на електронните съобщения с оглед прехода към гигабитовото общество;

- Осигуряване на високо ниво на защита на крайните ползватели, като се вземат предвид нуждите на специфични социални групи като хората с увреждания, възрастните хора и хората със специални социални потребности;

- Създаване на условия за гарантиране на наличността и предоставянето на универсалната услуга, достъпността на универсалната услуга за хора с увреждания и хора със специални социални нужди или с ниски доходи и постигането на висока степен на задоволеност на обществото с универсална услуга;

- Привеждане на националните документи по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с актовете на Световната конференция по радиосъобщения (WRC) и решенията и препоръките на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ);

- Съблюдаване политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър с оглед развитие на цифровия единен пазар;

- Създаване на предпоставки за постигане на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър чрез хармонизирано разпределение за задоволяване на нарастващото търсене;

- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Неутралност по отношение на използваните технологии и предоставяните услуги;

- Гарантиране от страна на държавата на предоставянето на универсалната пощенска услуга (УПУ) и съхранение на нейната устойчивост и жизнеспособност в дългосрочен план в условията на напълно конкурентен пазар на пощенски услуги на национално ниво и в ЕС;

- Използване на достиженията на цифровите технологии и намиране на интегрирани и гъвкави решения за предоставяне на нови и разнообразни услуги, с оглед  намаляването на обемите при традиционните пощенски услуги;

- Създаване на условия за предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, с фокус върху развитието на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки;

- Развитие и модернизиране на националните пощенски мрежи;

- Защита на правата на потребителите на пощенски услуги.

Приоритетите на политиката се изпълняват чрез постигането на целите в областта на:

►„Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения ”;

►„Устойчиво развитие на пощенския сектор”.

Преглед на изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения”

Целите на провежданата Политика в областта на електронните съобщения се постигат чрез:

- Актуалната политика в областта на електронните съобщения на Република България, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения;

- Актуалната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, гарантираща по-голяма ефикасност в управлението и използването на радиочестотния спектър;

- Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;

- Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, уреждащ обществените отношения, свързани с условията за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни мрежи, както и осигуряването на достъп до и ползването на съществуваща физическа инфраструктура, включително такава инфраструктура, обслужваща други видове мрежи; съвместното планиране и ползване на физическата инфраструктура;

- Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, хармонизиран с радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и съобразен с европейското разпределение на радиочестотите;

- Подзаконови нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи развитието на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на електронните съобщения;

- Ратифицирани заключителни актове на МСД.

Степен на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели

Стратегическата цел в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж. Тя се осъществява чрез следните оперативни цели:

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция;

- Улесняване и стимулиране на инвестициите в разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чрез насърчаване на съвместното изграждане и съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура;

- Стимулиране на разгръщането и надграждането на съществуващи мрежи с много голям капацитет;

- Насърчаване на иновациите и инвестициите чрез прилагане на способи за повишена гъвкавост при използване на радиочестотния спектър, както и неговото споделено и съвместно използване;

- Освобождаване на хармонизиран в ЕС радиочестотен спектър за нови перспективни технологии;

- Стратегическо планиране и хармонизиране на радиочестотния спектър за осигуряване на достатъчен и подходящ спектър, отговарящ на търсенето на пазара;

- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Насърчаване на неутралността по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;

- Защита на интересите на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително повишаване на тяхната информираност относно правата им;

- Осъществяване на представителството на Република България и взаимодействието с институциите и работните структури на ЕС, МСД и други международни организации в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър;

- Изпълнение на задълженията и ангажиментите на държавата в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

- Изпълнение на ратифицираните актове на МСД и международните споразумения, свързани с електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел

Резултатите от изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са:

- Създадени по-добри условия за дългосрочно устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения и за разгръщане на цифрова инфраструктура и развитие на цифрови услуги като необходима предпоставка за реализацията на успешна цифрова трансформация;

- Създадени по-добри условия за развитие на ефективен и конкурентен пазар на електронни съобщителни услуги с възможности за навлизане на нови услуги и участници на пазара;

- Създадени по-добри условия за инвестиции в сектора на електронните съобщения и изграждане и развитие на модерна, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура;

- Осигурен достъп до съвременни, ефективни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги;

- Осигурена неутралност по отношение на технологиите и услугите при управлението на радиочестотния спектър, както и гъвкаво и ефективно използване на радиочестотния спектър;

- Създадени условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от пето поколение, което да позволи предлагането на нови иновативни цифрови услуги в градски, селски и отдалечени райони в областта на здравеопазването, транспорта, енергетиката и пр.;

- Създадени условия за засилена защита на интересите и на правата на потребителите, включително за висока степен на задоволеност на обществото с универсална услуга и предоставяне на достъпни електронни съобщителни услуги на потребителите;

- Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС.

Отчет на показателите полза/ефект

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осигурявано устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения чрез създаване на условия за развитие на икономически стабилен пазар на електронни съобщения, както и на условия за изграждане и развитие на цифрови мрежи, с цел предоставяне на съвременни, ефективни и качествени услуги за обществото в съответствие с европейските и световни изисквания в дългосрочен план | % | 100 | 100 |
| 2. Прилагани европейски и световни изисквания, свързани с предоставянето на електронни съобщителни услуги, чрез установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара, при отчитане на националните особености | % | 100 | 100 |
| 3. Изпълнени ангажименти в областта на електронните съобщения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър | % | 100 | 100 |

Кратко описание на показателите полза/ефект

- Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения за привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/612 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент (ЕС) 2022/612);

- Приета е Наредба № 4 от 21.03.2023 г. за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения;

- Приета е Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга;

- Прието е Постановление № 47 от 31.03.2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.;

- Приета е Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България;

- Прието е Решение № 188 на Министерския съвет от 16.03.2023 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;

- Прието е Постановление № 90 на Министерския съвет от 2 юни 2023 г. за приемане на  Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър - Комитета по съобщенията (СОСОМ), Комитета по радиочестотния спектър (RSC) и Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК;

- Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: в рамките на МСД, Международната организация за спътникови комуникации (МОСК „Интерспутник”), Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), както и със страните от Западните Балкани, Източното партньорство и др.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

За постигане на стратегическата цел е осъществена активна и целенасочена работа, както и обединяване усилията на всички заинтересовани за изпълнението й ведомства, като: Комисия за регулиране на съобщенията; Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на енергетиката, Министерство на културата, Съвет за електронни медии, Държавна агенция „Национална сигурност”, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Технически операции“, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”, ИА „Морска администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, Български институт за стандартизация чрез Техническите комитети, Обществени и неправителствени организации, Предприятия, осъществяващи електронни съобщения, Европейски и международни институции.

Отговорност за изпълнение на целите

В изпълнението на политиката в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са ангажирани експерти от отдел „Развитие на електронните съобщения” и отдел „Управление на радиосъобщенията и развитие на пощенските услуги”.

За цялостното изпълнение в тази област отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период са приети и обнародвани Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 58 от 2023 г.); Наредба № 4 от 21.03.2023 г. за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 29 от 2023 г.); Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (oбн., ДВ, бр. 24 от 2023 г.); Постановление № 47 от 31.03.2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. (oбн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.); Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България (oбн., ДВ, бр. 41 от 2023 г.); Решение № 188 на Министерския съвет от 16.03.2023 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (oбн., ДВ, бр. 25 от 2023 г.); Постановление № 90 на Министерския съвет от 2 юни 2023 г. за приемане на  Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (обн., ДВ, бр. 50 от 2023 г.).

ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Преглед на изпълнението в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор”

Целите на провежданата политика в областта на пощенския сектор се постигат чрез:

- Актуалната Секторна пощенска политика на Република България за насоките за развитие на националния пощенски сектор;

- Закона за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързвани с извършването на пощенски услуги в Република България;

- Подзаконовите нормативни актове, свързани с държавното управление и регулирането на пощенските услуги, гарантиращи развитието на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на пощенските услуги;

- Ратифицираните актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС);

- Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.

Степента на изпълнение на заложените стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на политиката в пощенския сектор е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенски сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен и конкурентен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания. Тя се осъществяваше чрез изпълнение на следните оперативни цели:

- Преглед на нормативната уредба на сектора, с цел изготвяне на предложения за нейното усъвършенстване (при необходимост), въз основа на постигнатите резултати, на създадените национални условия и на настъпващите промени в европейското и световното законодателство в областта на пощенските услуги;

- Поддържане на условия за функциониране на икономически стабилен и конкурентен пазар на пощенските услуги;

- Гарантирано предоставяне на достъпна, надеждна и ефективна УПУ и съхранение на нейната устойчивост и жизнеспособност в дългосрочен план;

- Интегриране на пощенските услуги с трансграничната електронна търговия;

- Анализиране на възможностите за модернизиране на предоставянето на конвенционалните пощенски услуги, чрез внедряване на нови технологии, създаване на нови комбинирани продукти и оптимизиране на съществуващите процеси и дейности;

- Създаване на условия за подобряване на пощенската сигурност;

- Усъвършенстване на дейностите, свързани с издаването на българските пощенски марки и оптимизиране на дейностите, свързани с маркосъхранението;

- Защита на правата на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до пощенските услуги и до информацията относно техните характеристиките;

- Изпълнение на задълженията на държавата в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

- Осъществяване на представителството на Република България и взаимодействието с ВПС, както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги;

- Изпълнение на ратифицираните актове на ВПС.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел

Резултатите от изпълнението в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” са:

- Гарантирана дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор в цифрова среда;

- Икономически стабилен и напълно конкурентен пазар на пощенски услуги;

- Лоялна конкуренция и равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги;

- Устойчиво предоставяне на УПУ и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите ѝ на територията на цялата страна и на достъпни цени;

- Подобрено обслужване на потребителите на пощенски услуги чрез предоставяне на съвременни, качествени, надеждни и разнообразни пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки, и ориентирано към потребителите пощенско обслужване;

- Гарантирано изплащане на пенсиите на територията на цялата страна от пощенския оператор, на когото държавата е възложила задължението за изпълнението на тази дейност;

- Осигурено разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) на територията на цялата страна от пощенския оператор, на когото държавата е възложила задължението за изпълнението на тази дейност;

- Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на български пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;

- Изпълнение на дейностите, свързани с маркосъхранението.

Отчет на показателите полза/ефект

| Област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| 1. Осигуряване на устойчиво развитие на пощенския сектор чрез създаване на условия за развитие на икономически стабилен пазар на пощенските услуги с цел предоставяне на съвременни, ефективни и качествени услуги за обществото в съответствие с европейските и световни изисквания в дългосрочен план. | % | 100 | 100 |
| 2. Прилагане на европейските и на световните изисквания, свързани с предоставянето на пощенски услуги чрез установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара, при отчитане на националните особености. | % | 100 | 100 |
| 3. Изпълнение на ангажиментите в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации в областта на пощенските услуги. | % | 100 | 100 |
| 4. Изпълнение дейностите в областта на маркоиздаването и маркосъхранението. | % | 100 | 100 |
| 5. Осигуряване изпълнението на възложеното задължение за извършване на обществената услуга „изплащане на пенсии“ чрез пощенските станции посредством изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга. | % | 100 | 100 |
| 6. Осигуряване изпълнението на възложеното задължение за извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България, посредством изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга. | % | 100 | 100 |

Кратко описание на показателите за полза/ефект

- Приет е Закон за ратифициране на актовете от 27 конгрес на ВПС;

- Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги за привеждане в съответствие с препоръките, съдържащи се в Доклада на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа;

- Приета е Актуализирана секторна пощенска политика на Република България;

- Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на Европейския съюз;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги;

- Участие в международното сътрудничество на регионално ниво: подготовка и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране и неговите работни групи;

- Участие в международното сътрудничество на световно ниво: подготовка и участие в дейността на Административния съвет на ВПС и в подготвителните групи към него;

- Изпълнение на Тематичния план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2023 г. – задоволяване на нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти;

- Изпълнение на дейностите, свързани с маркосъхранението – запазване на националното богатство от пощенско-филателни издания;

- Изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията на „Български пощи“ ЕАД за извършване на услугата от обществен интерес по изплащането на пенсии чрез пощенските станции;

- Изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията на „Български пощи“ ЕАД за извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

За постигане на стратегическата цел е осъществена активна и целенасочена работа, взаимодействие и обединяване на усилията на всички ведомства, юридически и физически лица, свързани с нейното изпълнение, като:

Комисията за регулиране на съобщенията; Пощенските оператори; Потребителите на пощенски услуги; Министерството на финансите; Министерството на вътрешните работи; Министерство на външните работи; Държавната агенция „Национална сигурност”; Държавна агенция „Технически операции“; Комисията за защита на конкуренцията; Комисията за защита на потребителите; Българския институт по стандартизация; Европейски и международни институции; Обществени организации, съюзи и др.; Европейски и международни институции.

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Информацията е набирана от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Всемирния пощенски съюз, Европейския комитет по пощенско регламентиране, Министерството на финансите, Националния статистически институт, Комисията за регулиране на съобщенията, пощенските оператори и др.

Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

За изпълнението в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” са ангажирани експерти от отдел „Управление на радиосъобщенията и развитие на пощенските услуги ”.

За цялостното изпълнение на тази част отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период:

През отчетния период са настъпили следните промени в нормативната уредба:

- Приет е Закон за ратифициране на актовете от 27 конгрес на Всемирния пощенски съюз (обн., ДВ, бр. 53 от 2023 г.), с който се осигуряват:

- потвърждаване на участието на Република България в осигуряването на единна световна пощенска територия, основана и регламентирана чрез актовете на ВПС;

- създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и нейния избран пощенски оператор и останалите страни членки на ВПС и техните избрани пощенски оператори при организирането и осъществяването на международните пощенски услуги;

- изпълнение на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на ВПС както от страна на органите, провеждащи държавната политика и осъществяващи регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенски оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България;

- гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни-членки на ВПС.

- Приет е Закон за изменение на Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.) с предмет промяната на органа, компетентен да провежда държавната политика в областта на пощенските услуги. Предвижда се вместо заместник министър-председател, определен от Министерския съвет, тези правомощия да се упражняват от министъра на транспорта и съобщенията с оглед общата му компетентност в областта на съобщенията, към която спада и пощенският сектор.

- Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 84 от 2023 г.) за привеждане в съответствие с препоръките, съдържащи се в Доклада на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) с основни акценти, както следва:

- въвеждане на правно основание за отказ или отнемане на лиценз поради опасения относно годност и коректност при изпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

- конкретни изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите преди издаване на лицензия;

- яснота, че физически лица нямат право да предоставят услуги по обработване на пощенски парични преводи;

- уточняване на статута и задълженията за пощенските агентства;

- контрол за достъпа до пазара по отношение на годността и коректността на собствениците, контролиращите или управителите на пощенски оператори;

- входен контрол по отношение на годността и коректността на собствениците, контролиращите или управителите на пощенските оператори и др.

- С Решение № 818 на Министерския съвет от 17.11.2023 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2023 г.) е приета Актуализирана секторна пощенска политика на Република България. Актуализирането на акта е в следните конкретни направления:

- провеждане на държавното управление и на независимото регулиране на пощенския сектор, напълно отворен за конкуренция;

- гарантиране на предоставянето на универсалната пощенска услуга, като услуга от общ икономически интерес, в дългосрочен план, чрез избор на доставчик със задължение за извършването ѝ;

- прилагане на финансови механизми за компенсиране на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга, в съответствие с европейската рамка за държавните помощи под формата за компенсация за услуги от общ икономически интерес;

- насърчаване на конкурентен единен пазар в ЕС в контекста на нарастващите доставки от електронната търговия;

- предоставяне на услуги, с фокус върху крайните потребители;

- укрепване на ролята на пощенския сектор в борбата с климатичните промени и редуцирането на вредните емисии;

- развитие и усъвършенстване на дейностите в областта на издаването и съхранението на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати и др.

- ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

Визия за развитието на политиката

Цифровата свързаност е от стратегическо значение за растежа и иновациите във всички сектори на икономиката и за социалното и териториалното сближаване. Тя поддържа ефективността на бизнеса, гарантира конкурентоспособността на икономиката и дава възможност на гражданите да подобрят уменията си и да се възползват от онлайн услуги и предложения, включително ключови обществени услуги.

Гарантирането на гигабитова ще улесни достъпа и използването на публични ресурси и ще подобри взаимодействието и координацията между различните сектори чрез иновативни приложения.

Основен приоритет ще продължи да бъде пълното разгръщане на опорна мрежа, покриваща максимална част от територията на страната. Това се предвижда да се осъществи чрез изграждане на мрежи, осигуряващи ултра високи скорости и използване на цифрови технологии с гарантирана висока степен на сигурност, като ключов фактор за осигуряване на функционирането на цифровото управление.

Стратегическа цел

До 2030 г. България трябва да бъде снабдена със симетрични гигабитови мрежи за достъп в цялата страна. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпна мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин, всеки бизнес и всяка публична институция да използва възможностите за цифровизация при равни условия в цялата страна.

Ще се преодолее в максимална степен цифровото разделение чрез разгръщане на цифрова свързаност в отдалечените и слабонаселени райони и повишаване на цифровите компетентности на населението, постигайки целите на политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г., а именно гигабитов интернет за всички европейски домакинства и 5G за всички населени места до 2030 г.. В резултат на това България ще играе съществена роля в европейския цифров пазар и ще осигури и разшири позицията си на доверен партньор, утвърждаващ европейските ценности на Западните Балкани.

Оперативни цели:

- Разработване и координиране на ефективна политика за развитие на цифровата свързаност и широколентовия достъп в Република България;

- Разработване на национални документи за развитие на цифровата свързаност и определяне на националните приоритети;

- Създаване на среда за изграждане на съвременна, сигурна и широко достъпна цифрова инфраструктура и развитие на широколентовия достъп;

- Насърчаване споделянето на инфраструктура и спомагане за изграждането на допълваща инфраструктура;

- Осигуряване на условия за изграждане на сигурна високоскоростна свързаност, която ще стимулира изграждането на центрове за данни, както и изчисленията в облак, с цел гарантиране сигурността на данните;

- Създаване на предпоставки за изграждане на мрежи с много голям капацитет (ММГК), което ще осигури платформа за предоставяне на разнообразни цифрови услуги с добавена стойност;

- Създаване на  благоприятни условия за изграждането на мрежи с много голям капацитет в отдалечени, слабо населени и селски райони;

- Дейности по управление и изпълнение на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Плана за възстановяване и устойчивост;

- Предоставяне на експертна подкрепа за български организации, кандидатстващи по европейските програми в областта на цифровите технологии;

- Изпълнение на дейности като Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея;

- Изпълнение на функциите на Единна информационна точка по смисъла на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) чрез поддържането на информационния портал;

- Изпълнение на дейности, свързани с процеса по присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

- Изпълнение на дейности по надграждане на ГИС базираната електронна платформа Единна информационна точка (ЕИТ);

- Изпълнение на дейности по следгаранционна поддръжка на ЕИТ.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Стратегическата цел, определена в политиката за развитие на цифровата свързаност е „споделена цел“, която може да бъде реализирана само с добре координирани общи усилия на заинтересованите държавни институции и с активното участие на бизнеса и гражданите.

В координационния механизъм са привлечени всички министерства и ведомства, бизнесът и неправителственият сектор.

МТС е институционален партньор на ЕК и провежда държавната политика в областта на цифровата свързаност и широколентовия достъп в Република България, съгласно политиките на Европейския съюз, на Международния съюз по далекосъобщенията и др. международни организации.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Ключов показател: DESI

Индексът измерва степента на навлизане на цифровизацията в икономиката и обществото. Той е съставен индекс, който обобщава съответните показатели за цифровизацията в Европа като цяло и в държавите членки на ЕС поотделно. През 2021 г. Комисията извърши корекции в DESI, за да бъдат отразени двете основни политически инициативи, които оказват въздействие върху цифровата трансформация в ЕС - Механизъм за възстановяване и устойчивост и Цифрово десетилетие. Програмата за цифровото десетилетие отрежда на DESI нова и важна роля за наблюдение на напредъка, постигнат от ЕС. В съответствие с Решението за създаване на Цифровото десетилетие до 2030 г. DESI е интегриран в доклада за състоянието на Цифровото десетилетие и се използва за наблюдение на напредъка по отношение на цифровите цели. DESI dashboard for the Digital Decade е структурирана, прозрачна и споделена система за мониторинг въз основа на индекса DESI, чрез която ще се измерва напредъкът по всяка от целите за 2030 г.

И през 2023 г. дейностите за реализиране на стратегическата цел са подчинени на разбирането, че развитието на цифровата свързаност е споделена цел, т.е. изпълнението на стратегическата цел е функция за постигане на национален консенсус по въпроса как се изгражда цифрова свързаност в условия на силна децентрализация и неравномерно разпределен експертен потенциал между всички заинтересовани страни.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Покритие с високоскоростен достъп от следващо поколение | % дом., DESI | 94 | 86 |
| 2. Покритие на фиксираните мрежи с много голям капацитет | % дом., DESI | 86 | 86 |
| 3. 5G покритие | % населени територии, DESI | 45 | 67 |
| 4. Разпространение на фиксиран широколентов достъп до интернет със скорост поне 100 Mbps | % дом., DESI | 24 | 39 |

*Посочените индикатори се изчисляват на годишна база.

Съгласно Доклада за цифровото десетилетие за 2023 г., България е постигнала много голям напредък в областта на фиксираната широколентова свързаност. Връзките с оптични линии до отделните жилища (FTTP) са се подобрили значително дори в сравнение с резултатите от миналата година (от 81% на 86%), които вече бяха по-високи от средните за ЕС 56%. Започнато е активно внедряване на мобилни 5G мрежи, а покритието се е увеличило до 67% през 2022 г. Що се отнася до пионерните ленти за 5G, позволяващи подобрена производителност, през декември 2022 г. е извършено разпределение на тестови ленти спектъра в 700 MHz и 800 MHz, които допълват лицензите за 3.6 GHz и 26 GHz ленти, които преди това са разпределени на операторите на мобилни мрежи.

През месец ноември 2023 г. Националният регулаторен орган издаде разрешения на трите големи мобилни оператори за останалите неразпределени 5G честотни ленти, по-конкретно, в подгигахерцовите ленти бяха разпределени 3х20 MHz в обхвата 700 MHz и 3х20 MHz в обхвата 800 MHz.

България също така участва в многонационални проекти чрез отворените конкурси по Механизма за всързване на Европа, в т.ч. проект 5G Seamless Roaming for the Greece-Bulgaria Cross-Border Corridor, чиято цел е осигуряване на непрекъсната 5G и роуминг свързаност по магистралата между София и Атина и проект 5G Balkans Bulgaria-Serbia Cross-Border Corridor, целящ осигурпване на непрекъсната 5G свързаност в направлението София-Димитровград, Сърбия, част от основната мрежа на коридора Ориент-Източно-Средиземноморски“ в частта София-Калотина-Белград.

Информация за наличността и качеството на данните

Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на цифровата свързаност и широколентовия достъп зависи в много голяма степен от качеството и наличието на информация по конкретни показатели за оценка.

# IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ

### 2300.01.01. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Цели

- Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;

- Интегриране на железопътната система на Република България с Европейската;

- Изграждане и развитие на ключови транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение;

- Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;

- Изпълнение на проекти, разположени по трасетата на общоевропейските транспортни коридори;

- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от ЕСИФ;

- Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство;

- Развитие на интермодалния транспорт

Дейностите в ДП НКЖИ са регламентирани от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международните споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите и Регламентите на Европейската комисия. Съгласно действащото законодателство на Компанията е възложено стопанисването и управлението на предоставените ѝ активи (публична и частна държавна собственост) и изпълнението на посочените дейности.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, НКЖИ организира дейността си в съответствие с 5-годишен Договор между Държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията, от една страна, и НКЖИ, от друга страна по чл. 25 (1) от ЗЖТ, 10-годишна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при бедствия, терористични действия и военни конфликти по чл. 27 от ЗЖТ, бизнес-програма за пет годишен период, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ.

Предоставяните по реда на Закона за държавния бюджет средства на ДП НКЖИ под формата на субсидия за текуща дейност и капиталови трансфери за ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) покриват само разходи, свързани с изпълнението на възложените от Държавата дейности.

С предоставените средства като капиталов трансфер към 31.12.2023 г. се осигурява изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура.

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на ЕС имат решаваща роля във финансирането на транспортните и екологични инфраструктурни проекти. През 2023 г. ДП НКЖИ подготвя и реализира проекти по:

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., която осигурява приемственост и последователност на инвестициите и гарантира завършването на направленията, в които вече се инвестира. ДП НКЖИ е Бенефициент по Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа, Приоритетна ос ІІІ - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, Приоритетна ос IV - Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и Приоритетна ос V - Техническа помощ на ОПТТИ 2014-2020 г.

- Механизъм за свързване на Европа, който действа в периода 2014-2020 г. и осигурява финансиране на проекти с висока добавена стойност за целия ЕС с цел усъвършенстване на енергийната, транспортната и цифрова инфраструктура.

Програмен период 2021-2027 г.

Периодът 2021 г. - 2023 г. е с изключително голяма важност за НКЖИ като Бенефициент на средства от ЕСИФ. От една страна, това е времето, в което ще приключи програмният период 2014-2020 г., а от друга ще стартира следващият такъв - 2021-2027 г., като в същото време започва и изпълнението на новия Механизъм за възстановяване и устойчивост, чиято цел е преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19. В този период ще се изпълняват проекти по ОПТТИ 2014-2020 г. и МСЕ, както и ще стартира изпълнението на проекти по Програма “Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., МСЕ-2 и Механизма за възстановяване и устойчивост. Изграденият вече добър опит и практика от предходния програмен период дават увереност, че и в настоящия етап НКЖИ ще посрещне успешно и тези предизвикателства.

- Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) НКЖИ ще е Бенефициент по Приоритет I – „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа“, Приоритет ІІІ – „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“, Приоритет IV – „Интермодалност в градска среда“ и Приоритет V – Техническа помощ.

- Механизъм за свързване на Европа-2 (МСЕ-2). Общите цели на МСЕ-2 са да се изграждат, развиват, модернизират и завършат трансевропейските мрежи в транспортния, енергийния и цифровия сектор.

- Национален план за възстановяване и устойчивост. Механизмът за възстановяване и устойчивост е нов инструмент, създаден по предложение на Европейската комисия и целящ устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите-членки на ЕС от кризата, породена от пандемията от COVID-19. В тази връзка, България е в процедура по договаряне и одобрение от ЕК на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Организационни структури участващи в изпълнението

В изпълнението участват Министерство на транспорта и съобщенията, ИА ”Железопътна администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, „БДЖ Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ Товарни превози” ЕООД и всички лицензирани превозвачи.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението е на ръководителите на железопътните предприятия, изпълнителният директор на ИА „Железопътна администрация” и ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията.

Продукти/услуги, предоставяни по програмата

- Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на държавна политика в съответствие с общоевропейските норми и изисквания;

- Подготовка за изпълнение на проекти, заложени в приоритетни оси: ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа, ос ІІІ - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“, ос IV - Интермодалност в градска среда и ос V - Техническа помощ, както и проекти по линия на Механизъм за свързване на Европа;

- Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на изпълнението на Програмата за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2020-2024 г.;

- Контрол, мониторинг и оценка на подготовката и изпълнението на проекти по ОПТТИ и МСЕ

- Контрол на изпълнението на Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2023 г.;

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| - Индекс на точност на пътническите влакове | - % | - 95,00 | - 95,58 |
| Индекс на точност на товарните влакове | % | 97,00 | 96,88 |
| - Качество на железопътната инфраструктура, измерено чрез бална оценка | - % | - 51,30 | - 51,96 |
| Брой на произшествията и инцидентите по причина на НКЖИ | брой | 101 | 101 |
| Ефективно използване на инфраструктурния капацитет | часове | 105 526 | 119 884 |
| Среднoпретеглена скорост на движение по железопътната инфраструктура | км/ч | 78,4 | 78,4 |

Постигнатите резултати са част от изпълнението на основните цели на ДП НКЖИ за:

- модернизиране и привеждане на железопътната инфраструктура в съответствие с европейските стандарти за безопасност, сигурност и висока надеждност на експлоатация;

- развитие и внедряване на високо технологични системи за ефективно управление на влаковото движение, гарантиращи висока степен на безопасност и оперативна съвместимост по правилата и стандартите на ЕС;

- ефективно поддържане, модернизация и развитие на железопътната инфраструктура;

- намаляване броя и щетите от произшествията;

- намаляване на негативното въздействие на транспортната дейност върху околната среда;

- постигане на високо ниво на професионална компетентност;

- въвеждане на иновативни техники и технологии за функциониране на Компанията.

Проекти, изпълнявани от НК „Железопътна инфраструктура“, финансирани със средства от държавния бюджет

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и одобрената от министъра на транспорта и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр.66 от 01.08.2023 г.) и ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнението му (обн. ДВ, бр. 69 от 11.08.2023 г.)

През 2023 г. с усвоените капиталови трансфери в размер на 153 852 536 лв. се осигурява изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура. Включени бяха и средства за финансиране на проекти по Механизма за свързване на Европа и по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Подробната информация за изпълнението по проектите е посочена в Приложение № 1.

Капиталов трансфер за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

За 2023 г. на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са одобрени средства от бюджета като капиталов трансфер в размер на 41 084 321 лв.

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, с отчетени разходи към 31.12.2023 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-фаза 1"

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

ПРОЕКТ: „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград  и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация -  SCADA“

ПРОЕКТ: „От изток към Запад -2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа“

ПРОЕКТ: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“

ПРОЕКТ: „Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, участък „ур. Шипка-кв.Гео Милев-ж.к. Слатина-Зала Арена София / Техпарк София-бул. Цариградско шосе“

ПРОЕКТ: „Проект за доставка на 8 метровлака за Линии 1,2 и 4 на метрото в София

ПРОЕКТ: „Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София-Волуяк”

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград-граница с Република Турция“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец“

ПРОЕКТ: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник“

ПРОЕКТ: „Модернизация на ж.п. линия Видин-София: жп участък Медковец-Страцимир“

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 2.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

### Цел

Постигане на значително подобряване на транспортната инфраструктура, в частта „Инфраструктура във водния транспорт”.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз са от съществено значение за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти и пристанищни терминали.

Проекти, финансирани с КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, предоставен на ДП ”Пристанищна инфраструктура”

В съответствие с предмета на дейност на ДП „Пристанищна инфраструктура“, а именно: изграждане на пристанища и пристанищни терминали - държавна собственост, както и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищните терминали - държавна собственост, от пристанищата за обществен транспорт; обезпечаване на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 от ЗМПВВППБР; поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп, в пристанищата по чл. 106а и в пристанищата за обществен транспорт; осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, съгласно чл. 25, ал. 1 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., приет на 28 юли 2023 г., на ДП „Пристанищна инфраструктура“ са предоставени 29 247 000,00 (двадесет и девет милиона двеста четиридесет и седем хиляди) лв. за финансиране с капиталови трансфери на обекти - публична държавна собственост.

Изпълнението на инвестиционната програма за обектите финансирани с капиталови трансфери, включени в годишната ивестиционна програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППБР и речните пристанища за обществен транспорт – държавна собственост към 31.12.2023 г. е 29 247 000 лв.

| ОБЕКТ | УТОЧНЕН ПЛАН 2023 г. | ОТЧЕТ 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- |
| Проектиране и рехабилитация на ел. обзавеждането на страна ниско напрежение в трафопостовете и ел. подстанцията в пристанищни терминали Русе-изток 1 и Русе-изток 2 и Обособена зона Русе – изток | 103 200 | 103 200 |
| Извършване на обследване и изготвяне на анализ за възможността и условията за изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в пристанищата за обществен транспорт Варна, Бургас, Русе и Лом | 214 350 | 214 350 |
| Разширяване на обхвата и извън гаранционна поддръжка на техническите системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища | 129 341 | 129 341 |
| Подмяна и монтаж на хардуерна виртуализационна и комуникационна инфраструктура за VTMIS | 2 878 200 | 2 878 200 |
| Възстановяване състоянието на отбивни съоръжения и кейови стени по пристанищни терминали - Варна | 119 124 | 119 124 |
| Комплексно обслужване и експлоатация на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания / СПРЕАЗ / в пристанищата по чл.106а от ЗМПВВППРБ - Варна и Бургас и речните пристанища за обществен транспорт - държавна собственост, по 2 обособени позици | 869 962 | 869 962 |
| Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап | 1 448 964 | 1 448 964 |
| Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и канал 2, Пристанище Варна - инженеринг | 17 950 984 | 17 950 985 |
| Рехабилитация на пристанищна рампа - Подемно преходен мост № 2 (ППМ 2), жп подходи и прелез към него и полагане на европейско коловозното развитие на пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна | 1 587 600 | 1 587 600 |
| Рехабилитация на 3 жп коловоза - №№ 7, 9, 10 в предфериботен парк (ПФП), пристанищен терминал Фериботен комплекс - Варна | 817 200 | 817 200 |
| Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт | 392 700 | 392 700 |
| Ремонт есови връзки между стрелки: № 133 - № 137; № 132- № 135; № 135- № 138; № 145- № 150; Ремонт стрелки:№ 135; № 138; № 133; № 150; № 116;№ 118; № 144; Ремонт коловози: №№ 16, 22; Ремонт подкранов път "Военна рампа" | 1 410 215 | 1 410 215 |
| Изготвяне на Генерален план на пристанищен терминал за обществен транспорт Видин-център | 125 160 | 125 160 |
| Възстановяване на част от жп път пресичащ бул. "Девня", свързващ складова база Варна с основния жп клон | 1 200 000 | 1 200 000 |

Подробната информация по проектите, в т.ч. за размера на усвоените средства е представена в Приложение № 3.

Проекти,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти” по които са усвоени средства към 31.12.2023 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

ПРОЕКТ:  „Подобряване на навигационната обстановка по р.Дунав чрез доставка на хидрогрофско оборудване“

ПРОЕКТ:  „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища“

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  EALING

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 4.

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Министерството на транспорта и съобщенията осъществява държавната политика в областта на изграждане и развитие на пътната инфраструктура.

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, по които са усвоени средства към 31.12.2023 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

ПРОЕКТ:  „АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

ПРОЕКТ "Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)", фаза 2"

ПРОЕКТ „Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново”

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 5.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.01 Бюджетна програма “Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура” (в лева) | Закон 2023 г. | Уточнен план. | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 0 | 91 464 | 114 169 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 22 705 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 91 464 | 91 464 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 0 | 91 464 | 91 464 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 91 464 | 91 464 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 22 705 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 22 705 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Проект "По-добро управление и изпълнение на TEN-T в България"- издръжка |  |  | 22 705 |
| 2.2 | 2. ……………………………. |  |  |  |
| 2.3 | 3. …………………………….. |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 230 481 000 | 236 390 724 | 228 475 045 |
|  | 1. Лихви по заеми |  | 4 291 188 | 4 291 188 |
|  | 2. Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия | 49 000 000 | 49 000 000 | 41 084 321 |
|  | 3. Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение | 29 247 000 | 29 247 000 | 29 247 000 |
|  | 4. Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност | 152 234 000 | 153 852 536 | 153 852 536 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 900 475 670 | 900 475 670 | 267 059 314 |
|  | 1. Капиталов трансфер |  |  |  |
|  | 2. Капиталови разходи | 855 547 970 | 855 551 970 | 612 329 044 |
|  | 3. Лихви | 4 792 300 |  | 0 |
|  | 4. Погашения | 40 135 400 | 40 323 901 | 40 323 901 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 1 130 956 670 | 1 132 266 595 | 881 127 990 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 230 481 000 | 236 482 188 | 228 566 509 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 130 956 670 | 1 132 358 059 | 881 242 159 |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

Степен на изпълнение на заложените цели

- Осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти;

- Осигуряване на по-голям достъп до обществените превози по автобусни линии;

- Улесняване на извършването на превозите на товари;

- Устойчив ръст на вътрешните и международни превози;

- Постигане на по-голяма гъвкавост при организиране на транспортния процес;

- Подпомагане на стокооборота на Република България с други държави;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превозир, чрез създаване на нормативни предпоставки и условия за повишаване ефективността на превозите;

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между участниците в превозния процес;

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и  ефективността на превозите;

- Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на: кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; водачи, извършващи превоз на опасни товари; консултанти по безопасността при превоз на опасни товари; ръководители на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници и товари;

- Осигуряване на обективни изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за повишаване квалификацията на водачите и придобиване на правоспособност;

- Осигуряване на обективни проверки на психологическата годност на водачите;

- Повишаване на контрола върху контролно-техническите пунктове с цел гарантиране на качество при извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Като резултат от ратифицирането на Спогодбата Интербус и либерализиране на съществена част от случайните превози са отпаднали значителен брой еднократни разрешителни. Това води до облекчаване на режима на пътуване и увеличава броя на извършените туристически превози;

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:

А. Регулиране достъпа до пазара

1. Обществени автомобилни превози на пътници в страната

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската и междуобластната транспортни схеми с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността и безопасността на превозите;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;

- Категоризиране на автогарите в Република България съгласно нормативно установения ред.

През отчетния период:

- Извършени са проверки на 477 броя маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската и междуобластната транспортни схеми (РТС и МОТС) във връзка с чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози за съответствие с нормативното изискване на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредба № 2);

- Във връзка с актуализации в АИС „Автобусни и влакови маршрути“ и с оглед привеждане в съответствие с влезлите в сила от 17.06.2023 промени в Наредба № 2 са попълнени ID от АИС „Автобусни и влакови маршрути“ в поддържаната база данни на справките за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от РТС – общо 2007 бр. и тяхното разделяне на РТС и МОТС;

- Периодични актуализации на списъка с категоризираните автогари в страната, който е публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в Рубриката „Регистри“ – дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ със заглавие – „Списък на автогарите на територията на Република България в съответствие с Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.“

- Взето е участие в проведени на 04.10.2023 г. и 05.10.2023 г. в ИААА заседания на комисията за разглеждане на предложения за промени в РТС и МОТС;

- Взето е участие в XXV-та Национална среща на финансистите от общините в Република България, а именно в Дискусионния форум с теми за дебат: обсъждане на възможностите за подобряване и електронизиране обмена на данни между институциите, както и актуални въпроси и казуси по прилагане на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 29.06.2015 г.;

- В ДВ бр. 51 от 13.06.2023 г. са обнародвани промени в Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

- Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ЗИД на ЗАП), таблица на съответствието с правото на ЕС, частична предварителна оценка на въздействието, финансова обосновка и доклад за въвеждане в българското законодателство на изисквания на Директива (ЕС) 2022/0738. Законопроектът е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“, като постъпилите бележки и предложения са приети и отразени. На 08.11.2023 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията за срок от 14 дни. Постъпилите бележки и предложения от проведеното обществено обсъждане са отразени и на 18.12.2023 г. законопроектът е изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

2. Международни автомобилни превози на пътници

- Издаване на разрешителни на български превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеждане и съгласуване със съответните държави – 47 броя. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Издаване на разрешителни на чуждестранни превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии – 26 броя. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Изготвяне на становища по нови редовни автобусни линии, обслужвани от превозвачи от страни членки на ЕС – 12 броя;

- Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии. Издадени са транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи при опериране по 37 редовни автобусни линии. Заложената цел за годината е изпълнена. Изготвени съгласувателни писма по 8 редовни автобусни линии. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Издаване на разрешения за извършване на совалкови превози на пътници на български превозвачи. Издадени 100 броя разрешителни за совалков превоз на пътници на  български превозвачи, в т.ч. 61 български, 11 молдовски и 28 турски разрешителни. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Обработване на заявления и издаване на сертификати за извършване на превози на пътници с автобус за собствена сметка – 29 броя. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус – 806 броя. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Издаване на книжки с пътни формуляри – 472 броя. Заложената цел за годината е изпълнена.

3. Международни автомобилни превози на товари

- Обработени заявления за издаване на разрешително по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари – 1831 бр. и предоставени 3427 броя разрешителни;

- Издаване на еднократни разрешителни; предоставени са 61818 броя еднократни разрешителни на ГКПП;

- Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари –2343 броя.

4. Международно сътрудничество

- Кореспонденция със съответните компетентни органи на други държави с цел оказване на съдействие на българските превозвачи в случаите на задържани техни товарни автомобили на гранични контролно-пропускателни пунктове;

- Кореспонденция с Агенция „Митници“ с цел оказване на съдействие на чужди превозвачи в случаите на задържани техни товарни автомобили на гранични контролно-пропускателни пунктове на Република България, както и с цел предоставяне на справки относно използвани български разрешителни за международен автомобилен превоз от страна на чуждестранни превозвачи във връзка с предстоящи официални посещения на висши държавни служители и двустранни консултации, във връзка с постъпили искания за обмен на допълнителни разрешителни за автомобилен превоз към квотата за 2023 година и за провеждане на заседания на Смесени комисии по международен автомобилен транспорт и видеоконферентни експертни срещи по въпроси, свързани с автомобилния транспорт;

- Кореспонденция със сдруженията на българските автомобилни превозвачи по въпроси, касаещи международната дейност;

- Проучване на законодателството на Европейския съюз във връзка с дейността на дирекцията;

- Осъществяване на връзките на агенцията с международните организации и структурите на Европейския съюз;

- Международна кореспонденция по въпроси, свързани с дейността на агенцията;

- Участия в междуведомствени експертни групи;

- Участие в съгласуването на директиви и регламенти на Европейския съюз;

- Превод на официална кореспонденция, проучвания и др. документи, свързани с дейността на дирекцията, както и с дейността на другите дирекции на агенцията;

- Участие в подготовката и съгласуването на указания по ПМС № 85 от 2007 г. за координация на въпросите на Европейския съюз;

- Участие в екип за оценка на технически служби съгласно Заповед № РД-01-670/23.10.23 г. – извършени проверки на 6 технически служби в периода 26 октомври - 09 ноември 2023 г. и участие в подготовка на проект на доклад от извършените проверки.

Изготвени становища, предоставена информация и справки:

- Изготвени справки за двустранното сътрудничество в областта на автомобилния транспорт между Република България и Република Сърбия, Черна гора, Република Казахстан, Република Узбекистан, Република Азербайджан, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Република Финландия, Федерална република Германия, Република Словения, Ислямска република Иран, Грузия, Украйна, Кралство Испания, Република Косово, Република Молдова, Монголия, Република Армения, Република Беларус, Руска федерация, Киргизката република, Република Таджикистан, Туркменистан, Република Франция, Република Турция, Република Тунис, Мароко, Република Ирак, Унгария, Република Албания и Хашемитско кралство Йордания;

- Кореспонденция с Република Турция във връзка с премахването на реципрочен принцип на таксата за дезинфекция, налагана от турските контролни органи на ГКПП на Република Турция на ППС с българска регистрация;

- Участие в изготвянето и съгласуването на проект на контролен документ за извършване на автомобилен превоз на пътници за собствена сметка до или през териториите на Република България и Република Турция;

- Участие в изготвянето и съгласуването на проект на актуализирана нотификация от страна на Република България до Европейската комисия на националните изисквания, заложени в чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози;

- Участие в подготовката на проект на Рамкова позиция по предложение на Комисията за Регламент за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1242 по отношение на засилване на стандартите за емисии на CO₂ за нови тежкотоварни превозни средства и интегриране на задължения за докладване и за отмяна на Регламент 2018/956 (CO2 HDV);

- Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, таблица на съответствието с правото на ЕС, частична предварителна оценка на въздействието, финансова обосновка и доклад за въвеждане в българското законодателство на изисквания на Директива (ЕС) 2022/738 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари;

- Подготовка на документ с писмени коментари и предложения от България по досието за Евро 7;

- Изготвен доклад до Европейската комисия съгласно чл. 17, т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари и чл. 28, т. 1, т. 2 и т. 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози;

- Участие в подготовка на отчет на изпълнението на целите и приоритетите на Националната програма за развитие: България 2030;

- Участие в подготовка на информация по проект на делегиран регламент относно електронна информация за товарни превози (eFTI) – препратки към националното право, общ набор от данни и поднабори от данни.

5. Технически прегледи и одобряване на пътни превозни следства:

5.1. Във връзка с изпълнението на мярка № 77 Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата в дирекция „Пътни превозни средства“ е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, в който са включени мерки за осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/349 и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621, както и за въвеждане на изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716. В законопроекта са включени и мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2018/858 (мярка № 3 от плана за действие). През 2022 г. беше проведено обществено обсъждане на законопроекта. На 13.04.2023 г. законопроектът и документите към него са изпратени до Министерство на икономиката и индустрията за съгласуване на финансовата обосновка, тъй като законопроекта в частта за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2018/858 оказва влияние върху бюджета на Комисията за защита на потребителите. На 13.07.2023 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи писмо от Министерство на икономиката и индустрията със становище, че не е целесъобразно определянето на Комисията за защита на потребителите като компетентен орган за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858. По време на проведената на 01.08.2023 г. в Министерство на икономиката и индустрията работна среща беше постигнато съгласие Комисията за защита на потребителите да изпълнява функциите на орган за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858 при условие, че на комисията бъдат предоставени необходимите административни, материални и финансови ресурси, което наложи изготвянето на нова финансова обосновка по законопроекта. На 01.09.2023 г. от Министерството на икономиката и индустрията е изпратена новата финансова обосновка с реалното отражение върху бюджета на Комисията за защита на потребителите. В края на месец септември 2023 г. обобщената финансова обосновка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Комисията за защита на потребителите заедно с останалите документи по законопроекта са изпратени за подпис от министъра на икономиката и индустрията. На 17.10.2023 г.  постъпи становище от министъра на икономиката и индустрията, че след извършен анализ на задълженията, които се възлагат на Комисията за защита на потребителите със законопроекта се налага изводът, че тези функции не се вписват в цялостната мисия и компетенциите на комисията и не могат да се поемат от нея. Със становището министърът на икономиката и индустрията върна неподписана финансовата обосновка към законопроекта. Работата по законопроекта може да продължи след определянето на органа за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858. От Министерство на транспорта и съобщенията е изпратено писмо до Министерство на икономиката и индустрията за преразглеждане на позицията им по отношение на органа за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858. Към 31.12.2023 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не е постъпвало ново становище по законопроекта от Министерство на икономиката и индустрията.

5.2. Във връзка с изпълнението на мярка № 100 от Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз - Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства в дирекция „Пътни превозни средства“ е разработен проект на Наредба за изискванията към чистите превозни средства, с който се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2019/1161. На 17.11.2023 г. проектът на Наредба за изискванията към чистите превозни средства е публикуван за обществено обсъждане за срок от 14 дни до 01.12.2023 г. В края на месец декември 2023 г. проектът на Наредба за изискванията към чистите превозни средства е подписан от министъра на транспорта и съобщенията и изпратен за обнародване в „Държавен вестник“.

5.3. Във връзка с изпълнението на мярка № 101 от Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз – Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства в дирекция „Пътни превозни средства“ е разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32. В проекта на наредба са предвидени следните основни промени: реализиране на възможностите за електронно предаване на резултатите от измерванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства; запазване на знака за периодичен технически преглед, в който е отразена екологичната група към която принадлежи моторното превозно средство; актуализиране на съществуващата към настоящия момент категоризация на моторните превозни средства в екологични групи; въвеждане на мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/621; въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2021/1717, както и намаляване на административната и финансовата тежест за гражданите и бизнеса. Проектът на наредба е съгласуван повторно в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“. На 19 май 2023 г. в Министерството на транспорта и съобщенията е постъпило писмо от Министерството на вътрешните работи, с което съгласуват без бележки и предложения представения им за предварително съгласуване проект на наредба. На 5 юни 2023 г. проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 беше публикуван за обществено обсъждане за срок от 14 дни до 19 юни 2023 г. На 11.08.2023 г. проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 е изпратен за съгласуване от министъра на вътрешните работи. В „Държавен вестник“ бр. 88 от 20.10.2023 г. е публикувана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

5.4. Във връзка с изпълнението на мярка № 102 от Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз – Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари по шосе в дирекция „Пътни превозни средства“ е разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40, с който се въвеждат изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2022/2407, касаещи превоза на опасни товари по шосе. На 22.06.2023 г. с писмо рег. № 10-03-82/22.06.2023 г. на Министерство на транспорта и съобщенията проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 е изпратен за предварително съгласуване до Министерство на вътрешните работи и Министерство на околната среда и водите. На 29.08.2023 г. проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“. На 31.08.2023 г. проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 е публикуван за обществено обсъждане за срок от 14 дни до 14.09.2023 г. В „Държавен вестник“ бр. 103 от 12.12.2023 г. е публикувана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари по шосе.

5.5. Във връзка с изпълнението на мярка № 89 в Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз – Проект на акт на Министерския съвет за определяне на възложителите, задължени да прилагат изискванията за чисти превозни средства и делът им спрямо общия брой на превозните средства е разработен проект на проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, както и на дела на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услуги по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, с който се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2019/1161. На 01.12.2023 г. проектът на Постановление е публикуван за обществено обсъждане за срок от 14 дни до 15.12.2023 г. На 29.12.2023 г. проектът на Постановление е приет на заседание на Министерския съвет и изпратен за обнародване в „Държавен вестник“.

6. Определяне и нотифициране на технически служби

През месец януари 2023 г. приключи процедурата по извършване на оценка на техническата компетентност на „ТИАТ“ АД за целите на оправомощаването на дружеството за техническа служба на Република България по Регламент (ЕС) 2018/858.

Във връзка с подаденото заявление от „Аутотест“ ЕООД за оправомощаване като техническа служба на Република България по Регламент (ЕС) 2018/858 бяха разгледани документите, приложени към заявлението и е изпратено писмо рег. № 43-05-22-8/9/27.04.2023 г. до заявителя с указания за отстраняване на констатираните непълноти и неточности в заявлението и придружаващите го документи.

Със Заповед № РД-01-670/23.10.2023 г. е определен екип с участието на служители от дирекцията, който да извърши проверка на дейността на лицата, оправомощени за технически служби на Република България, а именно: DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH, Tüv Nord Mobilität & Co. KG IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität, GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH, „Технотест“ АД, „ТИАТ“ АД и „Ауто тест лаб“ ЕООД. В периода от 25.10.2023 г. до 09.11.2023 г. е извършена проверка на място в помещения на техническите служби.

7. Участие в заседания и работни срещи

През отчетния период служители от дирекция „Пътни превозни средства“ взеха участие в следните заседания и работни срещи:

- Обучение на инспектори относно извършването на проверки в контролно-технически пункт, в които са извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства за превоз на опасни товари;

- Междуведомствена работна група за разработване на проект на Закон за насърчаване на електрическата мобилност;

- Работна група за разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства по предложения на Съюза на международните превозвачи;

- Заседания на ТК 14 „Пътни превозни средства, двигатели с вътрешно горене, трактори и техника за земеделието и горите“ и ТК 97 „Интелигентни транспортни системи и логистика“ към Българския институт за стандартизация;

- Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

- Кръгла маса на тема „Качеството на данните – определящ фактор за ефективни действия за безопасност на движението по пътищата“, проведена на 28.09.2023 г.;

- Постоянно действащия програмен съвет относно програми за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община.

Б. Регулиране на достъпа до професията

1.  Автомобилни превози:

- Издаване, продължаване срока на валидност и промяна в обстоятелствата в лицензи на Общността за международни превози на пътници и товари, съгласно Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).

- Издаване, продължаване срока на валидност и промяна в обстоятелствата влицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, съгласно Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33).

- Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозвачите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

- Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицензите, съгласно Закона за автомобилните превози, Наредби № 11 и № 33.

2. Водачи на моторни превозни средства

- Във връзка с писмо от Комисията за защита на личните данни  относно привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) бяха изготвени:

  - Проект на наредба за изменение на Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация;

  - Проект на наредба за изменение на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания.

Проектите бяха публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на 30.03.2023 г. и впоследствие измененията са обнародвани в Държавен вестник, бр. 48 от 02.06.2023 г.

- Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (Наредба № Н-3).

Проектът на наредба беше публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за срок от 30 дни в периода 14.06.2023 г. – 14.07.2023 г. и впоследствие обнародван в Държавен вестник, бр. 68 от 08.08.2023 г.

- Иницииране на нормативни промени в Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

Във връзка с проведена среща с представители на Дружеството на кардиолозите в България на 20.03.2023 г. е предложено сформиране на междуведомствена работна група за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории. Целта е подобряване на безопасността на движението по пътищата, намаляване на пътния травматизъм чрез ясно разграничаване на заболяванията и прецизиране на условията и изискванията за лица, подлежащи на освидетелстване от транспортните областни лекарски експертни комисии или от Транспортната централна лекарска експертна комисия. От страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са определени двама служители от дирекция „Водачи на МПС“, които са включени в състава на междуведомствената работна група и участват в заседанията ѝ.

- Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ участва в междуведомствена работна група за изготвяне на проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци чрез представител в работната група и проект на Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях – служител на дирекция „Водачи на МПС“. Към настоящия момент  продължава регулярното провеждане на срещи на работната група.

- Участие на служители от дирекция „Водачи на МПС“ в работна група за изготвяне на проекти на нова учебна документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, определена със Заповед № РД09-523/02.03.2023 г. на Министъра на образованието и науката.

- Провеждане на теоретични и практически изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, съгласно разпоредбите на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (Наредба № 38):

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 са регламентирани изисквания относно маршрутът на движение по време на практическите изпити, както и   изискването изпитните тестове да съдържат, освен текстови въпроси и статични изображения, и интерактивни видеоклипове.

Съгласно Наредба № 38, тестовете съдържат текстови изпитни въпроси, въпроси със стационарни графични изображения и интерактивни видеоклипове. Тестовете се решават на електронно устройство, като резултатите от изпита се отчитат автоматично.

Считано от 01.07.2023 г. изпитните въпроси, онагледени с компютърно генерирани видеоклипове, за изготвянето на тестовете за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ, А1, А2, В, В1, Ттм и Ткт са въведени в реална среда.

Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория. Тестът на всеки кандидат е индивидуален и обозначен с уникален номер.

Целта на интерактивните видеоклипове (тестовете за възприемане на опасностите на пътя) е да оцени възможностите на изпитваните  в областите на очакване, забелязване и разпознаване на опасностите, които се появяват по време на управлението. Тестът измерва знанието на изпитвания да забележи и реагира на случващото се на пътя.

С интерактивните видеоклипове, по същество ще се тества способността на кандидата да предвиди какво може да се случи въз основа на доказателствата, които вижда във видеоклипа. Кандидатът трябва да следи за всичко, което може да накара водачът да промени скоростта, разположението на пътя или посоката на движение, за да избегне опасността.

Всички интерактивни видеоклипове са с продължителност 15 секунди (продължителността на показване на ситуацията е 15 секунди).

Всеки изпитен тест ще съдържа по 2 въпроса, онагледени с интерактивни видеоклипове. При генерирането на теста, на две от позициите, вместо текстови изпитни въпроси или въпроси със стационарни графични изображения, ще се визуализират изпитни въпроси онагледени с видеоклипове.

Всеки от включените в конкретен тест видеоклипове ще може да се гледа от кандидата за придобиване на правоспособност за управление на МПС до 3 /три/ пъти, след което той ще трябва да отговори на въпрос във връзка с представената на видеоклипа ситуация. Въпросът няма да бъде видим по време на показването на видеоклипа, а след като кандидатът избере да види въпроса, видеоклипът няма да може да бъде гледан повече (без значение дали кандидатът го е гледал максималния брой от три пъти или не), а ще се вижда като статично изображение само последния кадър от него.	Времето определено за решаване на теста по време на теоретичния изпит не се променя – преглеждането на видеоклиповете отнеме не повече от една минута.

Изпитните въпроси онагледени с видеоклипове може да имат повече от един верен отговор.

Оценяването на решените изпитни въпроси онагледени с видеоклипове - тест за възприемане на опасност, е по същия начин, както се оценяват въпросите със стационарни изображения - (всеки въпрос носи определен брой точки от 1 т. до 3 т.).

Съгласно Наредба № 38, моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити, с изключение на мотоциклетите, е оборудвано и с техническо средство за указване на маршрута.

Считано от 04.09.2023 г. практическите изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се провеждат с техническо средство за определяне на маршрутите съгласно чл. 15, ал. 4 от Наредба № 38.

Целта за въвеждането на изискването за техническо средство за указване на маршрута при практическите изпити е повишаване на качеството на провежданите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) практически изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, да се осигури извършването на контрол върху практическите изпити, както и за ограничаване на субективния фактор при избор на маршрут от страна на лицето, определено да проведе практическия изпит и за навременно подаване на указанията за промяна на посоката, в която да продължи движението си кандидатът.

С внедряването на електронни системи в изпитите на кандидатите за водачи ще се повиши контролът, ще се намали субективният фактор и нерегламентираните практики.

Новият модул е въведен в съществуващата електронна система за практическите изпити, като за това не са изразходвани бюджетни средства и няма да се събират допълнителни такси.

Нововъведението предвижда преди началото на изпита електронната система автоматично да определя маршрута, по който кандидатът трябва да премине. До сега маршрутите се определяха от председателите на изпитни комисии, което пораждаше съмнения, че на някои кандидати се дават по-лесни маршрути.

Приложението показва посоката на предстоящата и следващата маневра, като кандидатът няма да следи картата, а командите на къде да завие ще бъдат подавани от председателя на изпитната комисия.

Маршрутите са съобразени с нормативните изисквания за проверка подготовката на кандидатите. Системата не генерира най-краткия маршрут от една точка до друга, а такъв, който включва определените в нормативната уредба елементи.

Системата позволява чрез GPS да се проследи дали маршрутът е изпълнен. Всяка промяна на маршрута се регистрира и има възможност за последващ контрол. Промяна на маршрута е допустима само при обективни причини, когато движението по предварително зададения маршрут е невъзможно поради ремонт, задръстване, промяна на организацията на движение, пътнотранспортно произшествие и др.

Председателят на изпитната комисия има възможност да отразява допуснатите грешки от кандидата, като се регистрират времето на отразяване, вида грешка и броят на регистрираните наказателни точки. В края на практическия изпит се визуализират общият брой отразени наказателни точки и изпитният резултат на кандидата.

- Подготвен е проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (Наредба № 41) и доклад от заместник-министъра на транспорта и съобщенията до министъра на транспорта и съобщенията, съдържащ мотиви за предлаганите изменения и допълнения.

Психологически изследвания:

Дирекция „Водачи на МПС“ в ИА „Автомобилна администрация“ разглежда заявления и документи за издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП, извършва регистрацията, издава удостоверенията за регистрация и списъци на психологическите лаборатории и психолозите към тях, разглежда заявления и документи за извършване на промени в списъците към удостоверенията за регистрация и води регистъра по чл. 153в от Закона за движението по пътищата. За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са издадени 3 бр. нови удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания и са извършени 57 промени в списъците към действащи удостоверения за регистрация.

Извършва се методическо обезпечаване на психологическите изследвания, както и трето психологическо изследване на лица, получили отрицателно заключение за психологическа годност и при второ явяване на психологическо изследване, което включва:

- предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата с удостоверенията за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване и консултиране на психолози при необходимост. За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са предоставени методически материали на 20 новорегистрирани психолози към лица, притежаващи удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания;

- предоставяне/отнемане на персонален код за достъп и указания за информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност - „Регистър на психологическите изследвания на водачите“, посредством която се осъществява записване на лицата за явяване на психологическо изследване, нанасяне на заключенията за психологическа годност, отпечатване на удостоверенията и протоколите. За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са предоставени или отнети достъпите на 127 психолога към лица, притежаващи удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания;

- обработка на заявки и предоставяне на личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без отседналост. За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са предоставени 66 бр. идентификационни кода за чужденци;

- обработка на заявки за корекции с приложените към тях документи и извършване на корекции в централизираната база данни за проведените психологически изследвания и издадените удостоверения за психологическа годност - „Регистър на психологическите изследвания на водачите“. За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.  са обработени и разрешени или изпълнени 38 бр. заявки за корекции;

- изискване и обработка на документи от първо и второ психологическо изследване на лица, заявили желание за явяване на трето психологическо изследване, провеждане на трето изследване, анализ на резултатите на лицето от трите му явявания, даване на обратна връзка на психолозите при необходимост.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. методически са обезпечени 38 345 психологически изследвания на територията на цялата страна. В сравнение с предходната 2022 г. има спад с почти 50%. Това е следствие от измененията на Наредба № 36 от 15.05.2006 г., в сила от 21.10.2022 г., съгласно които удостоверенията за психологическа годност стават безсрочни и отпада изискването за явяване на чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които го заменят с българско. В резултат на този подход за премахване на периодичното явяване на психологическо изследване на професионалните водачи, безсрочни са и удостоверенията за психологическа годност на лицата с отнети свидетелства или правоспособност заради нарушения на правилата за безопасно управление на МПС, за които се изисква проверка на психологическата годност, както и на водачите над 65-годишна  възраст, които обстоятелства е възможно да се отразят негативно на безопасността на движението по пътищата.

Дирекция „Водачи на МПС“ в ИА „Автомобилна администрация“ осъществява и  контрол за съответствие на психологическите изследвания на нормативните и методически изисквания. Извършени са 112 проверки - на място в психологическите лаборатории и по документи. При установени нарушения са приложени общо 28 административни мерки, от които: 19 акта за установяване на административни нарушения, девет заповеди за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 7 от ЗДвП „временно спиране на дейността на лице, притежаващо удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания – до отстраняване на нарушението“ и една заповед за отнемане на правата, произтичащи от издадено удостоверение за регистрация, и заличаване от регистъра по чл. 153в от ЗДвП на основание чл. 153в, ал. 7, т. 3 от ЗДвП - заради издаване на удостоверения за психологическа годност без проведено изследване.

3. Контролна дейност, АНД и Мониторинг.

3.1. Aдминистративнонаказателната дейност на ИААА.

За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са въведени общо 14 151 бр. АУАН, което е с 2110 по-малко в сравнение със същия период на 2022 г. (16 261 бр.)

По регионални дирекции „Автомобилна администрация“ броя на съставените АУАН за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. и 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. е както следва:

| РД АА | Брой АУАН през 2023 г. | Брой АУАН през 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| ИААА | 52 | 49 |
| Бургас | 843 | 563 |
| Варна | 1344 | 1346 |
| Враца | 802 | 981 |
| Плевен | 1092 | 1433 |
| Пловдив | 890 | 1041 |
| Русе | 3098 | 4075 |
| София | 4644 | 5202 |
| Стара Загора | 1386 | 1571 |
| общо | 14151 | 16261 |

За съставените към тези АУАН са издадени съответно следния брой НП и са наложени санкции както следва (справка № 28):

| РД АА | Брой НП към съставените АУАН за 2023 г. | Сума по НП | Брой НП към съставените АУАН за 2022 г. |  | Сума по НП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИААА | 56 | 41 510 | 79 |  | 78 700 |
| Бургас | 765 | 337 650 | 557 |  | 334 080 |
| Варна | 1229 | 801 820 | 1340 |  | 872 990 |
| Враца | 770 | 558 600 | 973 |  | 575 390 |
| Плевен | 1058 | 430 380 | 1433 |  | 485 780 |
| Пловдив | 734 | 423 860 | 1027 |  | 573 150 |
| Русе | 2979 | 2 338 450 | 4061 |  | 2 264 080 |
| София | 4435 | 2 558 940 | 5174 |  | 4 288 360 |
| Стара Загора | 1357 | 399 410 | 1556 |  | 477 130 |
| общо | 13383 | 7 890 620 | 16200 |  | 9 949 660 |

Забележка: За 2023 г. има неиздадени 904 бр. НП

През 2023 г. в система АНД има данни за 40 бр. административнонаказателни преписки, които са прекратени с резолюции на АНО, като 2 бр. са прекратени с мотивирани резолюции на основание чл. 34, ал. 1, буква „а“ от ЗАНН, 27 бр. на основание чл. 54, ал. 1 от ЗАНН, 4 бр. на основание чл. 34, ал. 3, 3 бр. на основание чл. 3, ал. 2, 2 бр. на основание чл. 33, ал. 1 от ЗАНН,  1 бр. прекратен поради грешка в система „Контрол“, за което е съставен нов АУАН на хартия, 1 бр. за който е издадено предупреждение на основание чл. 28, ал. 1 от ЗАНН.

През 2023 г., на основание писмо с рег. № 11-36-150 са изпратени справки от РДААА за подадени искания за сключване на споразумения, като до момента са сключени 152 бр.

Връчени са 10 310 бр. наказателни постановления, като са получени 720 бр. жалби, като 44 са потвърдени, 132 са отменени и 23 изменени.

Със съставените АУАН за 2023 г. са констатирани 17 178 нарушения, от които:

- на Закона за автомобилните превози – 1072

- на Закона за движението по пътищата - 4848

- на Регламент № 561/2006 – 859

- на Регламент № 165/2014 – 2206

- на AETR – 2764

- на Наредба № 2 – 83

- на Наредба № Н-3 – 274

- на Наредба № 7 – 6

- на Наредба № Н-8 - 392

- на Наредба № 11 – 2427

- на Наредба № Н-14 - 22

- на Наредба № Н-32 – 322

- на Наредба № 33 - 1132

- на Наредба № 34 – 395

- на Наредба № 35 – 24

- на Наредба № 36 – 23

- на Наредба № 37 – 58

- на Наредба № 38 - няма

- на Наредба № 40 – 34

- на Наредба № 41 – 237

Като цяло, данните за 2023 г., спрямо същите периоди на 2022 г. и 2021 г.  може да се обобщят както следва:

|  | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой съставени АУАН | 14151 | 16261 | 14849 |
| Брой НП | 13383 | 16200 | 14758 |
| Сума по НП | 7890620 | 9949660 | 9301090 |
| Връчени НП | 10310 | 15732 | 14660 |
| Обжалвани | 720 | 2060 | 2623 |
| Потвърдени | 44 | 688 | 937 |
| Отменени | 132 | 865 | 1274 |
| изменени | 23 | 87 | 141 |

За 2023 г. по данни, получени в отдел „АНД“ са издадени 188 бр. заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, както следва:

- на леки автомобили – 84 бр.

- на автобуси – 6 бр.

- товарни – 98 бр.

За 2022 г. броят на приложените принудителни административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози е сравнително същият – общо 177 бр.

- на леки автомобили –  76 бр.

- на автобуси – 4 бр.

- товарни – 97 бр.

За 2023 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е изпратила за принудително събиране на суми, чрез служители притежаващи квалифициран електронен подпис общо 3813 бр. наказателни постановления на обща стойност 3 029 840 лв., като от тях:

4 бр. НП от 2017 г. на стойност 7910 лв.

10 бр. НП от 2018 г. на стойност 2620 лв.

5 бр. НП от 2019 г. на стойност 7220 лв.

21 бр. НП от 2020 г. на стойност 24540 лв.

140 бр. НП от 2021 г. на стойност 207 340 лв.

1918 бр. НП от 2022 г. на стойност 1 633 460 лв.

1715 бр. НП от 2023 г. на стойност 1 146 750 лв.

През 2023 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са постъпили уведомления от ТД на НАП за прекратени административнонаказателни преписки, поради изтекъл давностен срок, както следва:

| Месец | Брой уведомителни писма | Брой наказателни постановления, които са прекратени | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| Януари | 18 | 34 | 21211,71 |
| Февруари | 26 | 85 | 34428,52 |
| Март | 265 | 342 | 188779,05 |
| Април | 553 | 684 | 403482,81 |
| Май | 187 | 238 | 141784,47 |
| Юни | 39 | 109 | 194732,53 |
| Юли | 141 | 321 | 125784,67 |
| Август | 183 | 282 | 121183,04 |
| Септември | 153 | 213 | 120245,72 |
| Октомври | 216 | 345 | 149766,89 |
| Ноември | 123 | 156 | 65566,22 |
| Декември | 126 | 189 | 124921,66 |
| Общо: | 2030 | 2998 | 1691887,29 |

3.2. На основание чл. 20, т. 19 и т. 20 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. служителите от отдел „Координация и мониторинг“ са осъществили следната дейност:

За 2023 г. в Националния координационен център за „Безопасно движение по пътищата“ при ГДНП, МВР чрез електронната информационна система са извършени общо 2 404 броя проверки за:

- За технически прегледи

- За наличие и валидност на карта квалификация

- За наличие на Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

- За наличие на Удостоверение за психологическа годност при управление на МПС от кат. N2, N3, M2 и M3, на водачи, участвали в ПТП

- За свидетелство за правоспособност за управление на МПС на ИААА и на водачите придобили свидетелство за управление след 2012 г., където се води електронен регистър

- На водачи със стаж до две години, участвали в ПТП (Автошкола, къде е придобил правоспособност, председател на изпитна комисия, в кой Областен отдел „Автомобилна администрация“ се явява на изпит (теория/практика), за кой пореден път) и други.

- Проверени водачи , участвали в ПТП

За периода са регистрирани 6 943 бр. ТПТП, 25 299 ЛПТП с 9 057 ранени и 493 загинали, по данни на МВР.

Центровете работят по предварително утвърдени графици, от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация. Промените са отразени в окончателни такива.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. служителите на отдел „Координация и мониторинг“, изпълняващи дейности в НКЦБДП – ГДНП са оказали съдействие по искане на МВР общо по 84 случая.

В хода на извършените проверки, проверяващите екипи  са съставили 33 АУАН.

Служителите, изпълняващи дейности в „Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари“ при ГДБОП-МВР (МКЦПККДРСТ при ГДБОП – МВР) са на сменен режим по утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ месечен график.

В изпълнение на функционалните си задължения в МКЦПККДРСТ при ГДБОП – МВР за упоменатия период  са извършили :

- 10 849 броя справки чрез информационните системи на ИААА с цел проверка на икономически субекти, опериращи в транспортния сектор.

- 3 035 случая, чрез системите за видеонаблюдение, изведени в МКЦПККДРСТ е осъществен селективен контрол на товарни превозни средства, преминаващи през ГКПП на Република България.

- гледани 15 видеозаписи ЦУ на ул. „Гурко“ № 5, документиращи преминат преглед за техническа изправност на МПС в КТП.

- извършени са 2 910 проверки на товарни автомобили с българска и чужда регистрация, управлявани от български и чужди гражданин.

-  извършени са 2 910 проверки на търговски дружества на които е издаден лиценз на Общността за извършване на автомобилен превоз на пътници (проверката е относно наличие на професионално компетентно лице и справка за доказана в срок финансова стабилност, отговаряща на изискванията на чл. 7 ал. 2 т. 2 и т. 3 от Закона за автомобилните превози).

- 1 886 проверени водачи за наличие на валидна Карта квалификация

В хода на проверките са констатирани нарушения (водача управлява МПС без валиден ГТП, без валидно Удостоверение за психологическа годност, без валидна Карта за квалификация на водача, без ПКЛ, без доказана в срок финансова стабилност и други), като за това са изготвени писма за извършване на тематични/комплексни проверки в дружествата.

За посочения период двата центъра (НКЦБДП – ГДНП и МКЦ – ГДБОП) са изготвени общо 284 писма за проверки, от тях:

-  100 броя писма за извършване на тематична проверка на учебни центрове;

-  184 броя писма за извършване на тематична проверка на търговски дружества, които извършват различни по вид превози;

- постъпили са общо 253 доклада за резултати от извършени тематични/комплексни проверки, разпоредени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

- в резултат на извършените проверки са издадени 192 броя АУАН;

Служителите на ИААА, определени със Заповед № РД-01-230/21.06.2022 г. на изпълнителния директор, за изпълнение на функционални задължение в Мониторинг центъра на ИААА са извършвали видеонаблюдение на теоретични изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, изпити за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари, изпити за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и изпити за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. на теоретични изпити са се явили кандидати, както следва:

- за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различни категории: теоретични изпити общо – 101 3523, практически изпити общо – 117 318;

- за придобиване на „Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил“ – 5 510;

- за изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари общо записалите се са 5 607 кандидата, от тях явилите се са 4 957.

- за периода са провеждани изпити за „Удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност“ по утвърден график, явилите се са 938.

- за периода са проведени изпити за придобиване или удължаване на срока на валидност на Удостоверение за консултант по безопасността. Общо заявени кандидата -440, от тях 367 са се явили на изпит.

Служителите, изпълняващи  функционалните си  задължения в Мониторинг центъра на ИААА, извършват наблюдение по утвърден график от директор на дирекция „Автомобилна инспекция“.

Служителите от звеното, в своята работа, извършват изборно наблюдение на графично разпределените изпитни зали на дейността на квесторите и на изпитваните. Постоянно поддържат връзка по телефона с квесторите и служителите от „Демакс“ АД. Оказват съдействие при възникнали технически и от друго естество проблеми. При постъпване на заявки за одобряване чрез електрона „Система за наблюдение на събития възникнали по време на теоретични изпити“ на ИААА се предприемат съответните действия.

За извършеното по време на работа, служителите на звеното изготвят ежедневен отчет, съдържащ наблюдавана изпитна зала на ИААА и изпитни зали на ООАА, период на видеонаблюдението, вид на провеждания изпит и информация за името на кандидата с описание на ситуацията.

За периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 г.  са регистрирани постъпили заявки за одобрение за допускане до теоретичен изпит – 1 253 бр. и недопуснати до теоретичен изпит поради нередовни документи или други нарушения - 557 бр.

Ежемесечно се изготвя доклад, относно извършения мониторинг върху проведените теоретични изпити в залите на ООАА в страната и изпитната зала, находяща се в сградата на ЦУ, ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5, гр. София.

Други институции, допринесли за постигането на целите

Министерски съвет, Министерство на икономиката, Министерство на туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, браншови организации в автомобилния транспорт, Български институт за стандартизация, Национално сдружение на общините в Република България.

Върху постигането на целите на програмата в частта на международните автомобилни превози влияние оказват чуждестранните компетентни органи, отговарящи за издаването и предоставянето на разрешителни за превози на пътници и товари.

Преобладаващата част от промените в маршрутните разписания се извършва по предложение на областните администрации. Външен фактор, който оказва въздействие върху постигането на целите на програмата по отношение на дейностите по актуализиране на републиканската транспортна схема, е размерът на тези предложения, от които ще зависи и броят на фактически изготвените разписания.

Успешното разработване и прилагане на програмата зависи от възможностите за финансиране, от достатъчния административен капацитет и необходимостта от координация с други министерства и бюджетни ведомства, както и разпределение на отговорностите по съответната политика между тях.

V. Отговорност за изпълнение на целите

Отговорността е на Министерството на транспорта и съобщенията – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съвместно с Министерство на финансите и общините.

Отчет на показателите за изпълнение

| ### Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност за 2023 г. | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма. | брой | 40 | 47 |
| 2. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма. | брой | 20 | 26 |
| 3. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма. | брой | 15 | 37 |
| 4. Издаване на разрешително за извършване на совалков превоз на пътници. | брой | 70 | 100 |
| 5. Издаване на разрешително за извършване на случаен превоз на пътници. | брой | 500 | 224 |
| 6. Издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари. | брой | 140 707 | 32 796 |
| 7. Издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус. | брой | 200 | 357 |
| 8. Издаване на книжки с пътни формуляри. | брой | 100 | 202 |
| 9. Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари. | брой | 2 000 | 93 |
| 10. Издаване на лиценз на Общността. | брой | 1 000 | 1465 |
| 11. Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. | брой | 120 | 166 |
| 12. Маршрутни разписания. | брой | 200 | 477 |
| 13. Нормативни актове. | брой | 0 | 5 |
| 14. Издаване на разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 50 | 77 |
| 15. Удължаване на срока на валидност на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 200 | 265 |
| 16. Промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за включване в списъка към него, и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 800 | 971 |
| 17. Провеждане на теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 200 000 | 219 164 |
| 18. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност | брой | 2 000 | 1797 |
| 19. Издаване и продължаване срока на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 15 | 21 |
| 20. Промени в обстоятелствата, вписани в разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 15 | 22 |
| 21. Извършване на регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | брой | 6 | 3 |
| 22. Изменение и допълнение в регистъра и удостоверението за регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | брой | 15 | 73 |
| 23. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване/удължаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 300 | 367 |
| 24. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари | брой | 7 000 | 6 303 |
| 25. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил | брой | 2 000 | 5 416 |
| 26. Издаване на карта за квалификация на водача | брой | 28 000 | 36 852 |
| 27. Издаване на карти за дигитални тахографи - за водач, за превозвач, за монтаж и настройки, за контрол | брой | 22 000 | 33 153 |
| 28. Издаване на свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари | брой | 2 000 | 5 301 |
| 29. Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превози на опасни товари | брой | 90 | 204 |
| 30. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС | брой | 300 | 682 |
| 31. Издаване на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата | Брой | 10 | 3 |
| 32. Промяна на данни, вписани в удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване и промяна на данни в списъка на психологическите лаборатории и списъка на психолозите към удостоверение за регистрация | Брой | 70 | 57 |
| 33. Провеждане на трето изследване за психологическа годност по чл.153б, ал.1, т.2 от ЗДвП | брой | 10 | 8 |
| 34. Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА "АА" или от закрити лаборатории | брой | 5 | 5 |
| 35. Регистрация/заличаване и предоставяне/отнемане на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания | брой | 65 | 127 |
| 36. Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата с удостоверение за регистрация, съгласно чл. 11д от Наредба № 36 | брой | 50 | 20 |
| 37. Обработване на заявки за корекции на данни в централизираната база данни, съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 36 | брой | 100 | 38 |
| 38. Методическо обезпечаване на психологическите изследвания съгласно Наредба № 36 | брой | 50 000 | 38 345 |
| 39. Контрол на извършваните психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП чрез проверки на място и чрез проверки по документи | брой | 20 | 112 |
| 40. Предоставяне на личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без уседналост | брой | 200 | 66 |

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

1. Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Цели

Целта е преодоляване на регионалната изолация и осигуряване на по-голям достъп на населението до транспортните услуги. За нейното постигане със средства от държавния бюджет се покрива нетният финансов ефект от извършване на вътрешноградски и междуселищни превози в слабонаселени планински и други райони и се компенсират превозвачите от намалените им приходи от прилагането на преференциални цени за пътуване по автомобилния транспорт за някои групи граждани, както следва:

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;

- деца до 7 навършени години;

- деца от 7 до 10 навършени години;

- учащи се;

- възрастни граждани;

Двата основни инструмента за постигане целите са определените в държавния бюджет средства за преки компенсации и субсидии.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява на две нива: от централната изпълнителна власт в лицето на МТС – ИА “Автомобилна администрация” и Министерство на финансите, и местната власт - общините.

Описание на предоставените през отчетния период продукти/услуги

Целта е преодоляване на регионалната изолация и осигуряване на по-голям достъп на населението до транспортните услуги. За нейното постигане със средства от държавния бюджет се покрива нетният финансов ефект от извършване на вътрешноградски и междуселищни превози в слабонаселени планински и други райони и се компенсират превозвачите от намалените им приходи от прилагането на преференциални цени за пътуване по автомобилния транспорт за някои групи граждани, както следва:

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;

- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години;

- учащи се в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение (учащи се);

- лица, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (възрастни граждани).

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ), обн. ДВ, бр. 60 от 01.08.2023 г., са приети субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони в размер на 72 000 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/.

Общо определените средства за субсидии, предвидени за цялата 2023 г. са 72 000 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/, които са разпределени по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата). Първоначално разпределение на средствата за субсидии по общини – 57 408 422 лв. по вътрешноградски пътнически превози, 11 591 578 лв. по междуселищни пътнически превози и 3 000 000 лв. резерв за разпределяне в края на годината, след получаване на отчетните справки от общините.

Извършено е изменение на годишните лимити, което е изчислено въз основа на  обработените и анализирани обобщени справки за финансовите резултати на всички превозвачи за периода 1 януари – 30 септември 2023 г., предоставени от кметовете на общините съгласно чл. 12, ал. 1 от наредбата. както и списък на разпределените по общини субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони за 2023 г., на база анализ на получените справки за финансовите резултати за 9-те месеца на 2023 г., предложените за субсидиране пробези по двата вида превози за 2023 г., придружени с маршрутни разписания и информация относно тяхното възлагане.

Заявената потребност от средства за субсидии по двата вида превози по постъпилите от общините справки през 2023 г. е изчислена в размер на 84 573 062 лв.

След извършен анализ на справките с финансовите резултати и съобразяването на отчетения нетен финансов ефект с първоначално утвърдения за субсидиране пробег по двата вида превози за 2023 г. се формира потребност от средства, с която да бъде покрит нетният финансов ефект на превозвачите, извършващи обществени превозни услуги, в размер на 74 871 638 лв. общо, т.е. недостигът спрямо предвидените в държавния бюджет за целта средства е в размер на 2 871 638 лв.

На база постъпилите справки с финансовите резултати от субсидираните вътрешноградски превози и междуселищни превози в слабонаселени планински и други райони съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата при прилагане на еднакъв принцип за всички общини е изчислено, че при общини Средец, Девня, Видин, Добрич, Берковица, Вършец, Белово, Пещера, Радомир, Асеновград, Карлово, Първомай, Хисаря, Бяла, Силистра, Сливен, Раднево, Димитровград, Симеоновград и Шумен – по градски основни линии и при общини Гърмен, Кресна, Сандански, Симитли, Созопол, Белоградчик, Димово, Дряново, Трявна, Берковица, Стрелча, Иваново, Ценово, Тутракан, Котел, Костинброд, Казанлък, Антоново, Стамболово, Смядово – по междуселищни автобусни линии има излишък от субсидии, тъй като нетните финансови ефекти, които общините отчитат за деветте месеца, преобразувани в дванадесет месеца и съобразени с отчетения пробег спрямо утвърдения за субсидиране такъв, са по-ниски от разпределените им за същия период средства. След актуализиране на годишните лимити на тези общини по съответния вид превоз, същите следва да възстановят средства в държавния бюджет. Сумата, която посочените 40 общини следва да възстановят в държавния бюджет е в размер на 1 722 315 лв. общо.

След удържане на горепосочената сума за останалите общини, които са доказали необходимост от средства за субсидии, наличният финансов ресурс позволи покриване на отчетения нетен финансов ефект за деветте месеца на 2023 г., преобразуван в дванадесетмесечен и съобразен с отчетения от общините пробег спрямо утвърдения за субсидиране пробег, в размер на 100 на сто по междуселищни пътнически превози и 95 на сто при вътрешноградски пътнически превози.

Актуализираното разпределение на средствата за субсидии по общини е в размер на 72 000 000 лв., от които 57 886 852 лв. по вътрешноградски пътнически превози и 14 113 148 лв. по междуселищни пътнически превози.

27 000 000 лв. са средствата, предоставени по Постановление № 11 на Министерския съвет от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г,. чрез трансфери за други целеви разходи на общините за субсидиране на превоз на пътниците по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2023 г. Тези средства са вече преведени по общини в страната.

С Постановление № 108 на Министерския съвет от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ПМС № 108), обн. ДВ, бр. 69 от 11.08.2023 г., в сила от 1.01.2023 г., са определени средства за компенсации в размер на 64 000 000 лв. и определените в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 10 на Министерския съвет от 25.01.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ПМС № 10), обн. ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 1.02.2023 г., средства за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт за определените групи правоимащи са в размер на 73 000 000 лв. Определените средства за компенсации за цялата 2023 г. за определени категории пътници, които са в размер на 137 000 000 лв. са предоставени по реда на Наредбата по общини в страната.

Определените средства за компенсации в общ размер на 137 000 000 лв. за 2023 г. са разпределени по групи правоимащи, както следва:

а) за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали – 1 600 000 лв.

б) за деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години – 36 000 000 лв., от които 16 000 000 по ПМС № 108 и 20 000 000 лв. по ПМС № 10;

в) за учащи се – 43 000 000 лв., от които 20 000 000 лв. по ПМС № 108 и 23 000 000 лв. по ПМС № 10;

г) за възрастни граждани – 56 400 000 лв., от които 26 400 000 лв. по ПМС № 108 и 30 000 000 лв. по ПМС № 10.

През отчетния период и в съответствие с горното, както и съгласно разпоредбите на Наредбата са изготвени списъци с първоначално определените годишни лимити за 2023 г. по общини в страната – 265, на средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, учащи се, деца до 7 навършени години, деца от 7 до 10 навършени години и възрастни граждани на база бройки правоимащи и категорията на общината. В съответствие с първоначално определените годишни лимити е извършено разпределението на средствата за компенсации за първото тримесечие на годината по общини.

На общините в страната, които по отчетни данни са усвоили под 65 на сто от първоначално определените им годишни лимити за компенсации през предходната година е спрян трансферът на средства за второ тримесечие на 2023 г. Общо 162 общини със спрян трансфер за второ тримесечие представиха до 10 юни в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ справки по приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата. Справките съдържат фактически издадените абонаментни карти и дължимите суми на превозвачите за 5-те месеца на 2023 г. по групи правоимащи. След тяхната обработка и анализ е установено:

- 95 общини не са доказали необходимост от средства и не са им заложени лимити за трето тримесечие на 2023 г.;

- на 64 общини, подали справката, са преизчислени и заложени средства на база отчетните им данни и в рамките на първоначално утвърдените им лимити за периода до 30 септември 2023 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

- три общини не са се отчели –  Бобошево, Пирдоп и Челопеч и съответно не са им заложени лимити за трето тримесечие на 2023 г.

В съответствие с чл. 14 от Наредбата в дирекция АПМД към ИААА е подготвено предложение за промяна в годишното разпределение на средствата за компенсации по общини, което е предложено и утвърдено от министъра на транспорта и съобщенията.

Промяната е в рамките на определените с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 108, средства за компенсации в размер на 64 000 000 лв. и определените в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 10 средства за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт за определените групи правоимащи в размер на 73 000 000 лв.

Изменението на годишните лимити е съобразено с обработените и анализирани справки, постъпили от общините в страната, съгласно разпоредбата на чл. 11 от Наредбата и е изготвено по принципно еднакъв за всички общини начин въз основа на реално издадените безплатни и с ценови отстъпки превозни документи.

Извършено е редуциране на заявената потребност от компенсации в категориите ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и деца до седем и от седем до десет навършени години на база установената средна отчетна цена на абонаментна карта за страната, диференцирана според категорията на общината, съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредбата.

Формиралата се средна за страната цена на абонаментна карта за 2023 г. за категория ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали е 53,43 лв., а за категория деца до седем години е 33,00 лв.

Стойността на превозните документи за учащите се и възрастните граждани е компенсирана до предвидените в чл. 40, ал. 1 от Наредбата за периода от 1.01.2023 г. до 31.01.2023 г. и § 5, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за периода от 1.02.2023 г. до 31.12.2023 г.

При 180 общини доказаната със справка потребност от компенсации, въз основа на която е определен новият им годишен лимит, е по-ниска от вече преведените им за целта средства до 30 септември 2023 г., поради което същите следва да възстановят в държавния бюджет средства в размер на 7 371 392 лв. общо.

За 164 общини потребността от средства за компенсации на база отчетените от тях реално издадени безплатни и по намалени цени превозни документи и при спазване на разпоредбите на Наредбата е удовлетворена напълно.

68 общини са заявили нулева потребност от компенсации, т.е. нямат издадени безплатни и по намалени цени превозни документи.

С оглед горното за 33 общини, които са доказали висока необходимост от средства за компенсации, наличният свободен финансов ресурс към момента на разпределението –129 628 608 лв., позволи максимално увеличаване на първоначално определения им годишен лимит в размер на 137,5 на сто, но заявената от тях потребност от компенсации не бе удовлетворена напълно. Впоследствие на тези общини бяха разпределени и горепосочените средства в размер на 7 371 392 лв., подлежащи на възстановяване, които бяха удържани от съответните общини и които средства им бяха разпределени за покриване съразмерно на недостига.

Окончателното актуализирано разпределение на средствата за компенсации за 2023 г. общо е в размер на 137 000 000 лв., като по групи правоимащи и видове постановления е следното:

1. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – ПМС № 108 – 1 224 001 лв.

2. Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години – ПМС № 108 – 17 892 545 лв. и ПМС № 10 – 16 078 659 лв., общо – 33 971 204 лв.

3. Учащи се – ПМС № 108 –23 193 960 лв. и ПМС № 10 – 27 783 463 лв., общо – 50 977 423 лв.

4. Възрастни граждани – ПМС № 108 – 21 689 494 лв. и ПМС № 10 – 29 137 878 лв., общо – 50 827 372 лв.

На база актуализираното разпределение на средствата за компенсации по общини е определен лимитът за четвърто тримесечие на 2023 г., който е представен на министъра на финансите за залагане по общини в страната чрез Системата за електронни бюджетни разплащания, съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредбата.

Извършеното е с цел оптималното и ефективно използване на предоставяните от централния бюджет средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3,2 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява обществения транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Отчет  по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | План 2023 г. | Отчет 31.12.2023 г. | % на изпълнение 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Средства за компенсации в т. ч. а) за ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали б) деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години в) за учащи се г) за възрастни граждани | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 137 000 1 600 36 000 43 000 56 400 | 137 000 1 224 33 971 50 977 50 827 | 100 76,5 94,4 118,6 90,12 |
| 2. Част на покриване от редовната тарифа на картата за безплатно пътуване и по намалени цени общо за всички категории | % | 76,4 | 76,4 | 100 |
| 3. Средства за субсидии в т. ч. градски превози междуселищни превози резерв | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 72 000 57 408 11 592 3 000 | 72 000 57 887 14 113 0 | 100 100,8 121,75 |
| 4. Покриване на загубата със субсидии – общо: градски превози междуселищни превози | % % % | 93,6 87,2 100 | 97,5 95 100 | 104,17 108,94 100 |

Кратко описание на показателите

Средствата за компенсации на безплатните и по намалени цени пътувания се определят всяка година в рамките на утвърдения държавен бюджет.

Те покриват част от редовната тарифа на издаваните карти за безплатно пътуване и по намалени цени.

Абонаментните карти за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали и деца до 7 навършени години се компенсират на 100 %, в съответствие с нормативната уредба.

За другите две категории учащи и възрастни граждани нормативно определеният процент на намалението е 30 – 20 % от цената на абонаментната карта до 31.01.2023 г. и 70 – 40 % за периода от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г.

Децата от 7 до 10 навършени години ползват намаление с 50 % от цената по редовна тарифа на билетите по междуселищния автомобилен транспорт през януари 2023 г., а за периода от 1 февруари до 31 декември 2023 г. пътуват безплатно, т. е. ползват 100 % намаление от цената по редовна тарифа на издаваните им превозни документи.

Средствата за субсидии покриват част от размера на нетния финансов ефект от вътрешноградските и от междуселищните превози в слабонаселени планински и други райони.

- Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Компенсациите се разпределят по категории правоимащи и по общини в страната, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране и категорията на общината, като за целта се ползва информация от Министерството на образованието и науката, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националния статистически институт. Отчетните данни за броя и стойността на издадените безплатни и по намалени цени превозни документи се обобщават по постъпила информация от всички общини в страната.

Субсидиите се разпределят на база получена от общините информация за финансовите резултати във вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози и предложен пробег по двата вида превози.

2.  Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

За 2023 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 194 826 480 лв.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр.66 от 01.08.2023 г.) и ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнението му (обн. ДВ, бр. 69 от 11.08.2023 г.), на Компанията са предоставени 270 755 271 лв. субсидия.

Усвоената субсидия е насочена към дейностите по текущо поддържане, изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала и експлоатация на железопътната инфраструктура, които не се покриват от реализираните приходи от дейността.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

Степен на изпълнение на заложените цели

Осигуряване на висока степен на безопасност, сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда чрез:

- Повишаване на професионалната квалификация на водачите на МПС, на изискванията към лицата извършващи технически прегледи;

- Намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от отработилите газове от автомобилите, повишаване чистотата на атмосферния въздух, чрез въвеждането в българското законодателство изискванията на Европейския съюз (Директиви, стандарти и Правила на ИКЕ/ ООН) в автомобилния транспорт;

- Гарантиране на лоялна конкуренция в автомобилния транспорт чрез контрол на използването на дигитален тахограф;

- Предотвратяване  на вредното въздействие върху околната среда при превоз от опасни товари(химически вещества и препарати) по шосе (произтича от задължението на Република България, като страна по Спогодба ADR за превоз на опасни товари по шосе). Осигуряване на безопасни превози, опазване здравето и живота на хората, предотвратяване на материални щети;

- Допускане до движение по пътищата на безопасни и сигурни превозни средства посредством процедури по одобряване на типа на непрекъснато увеличаващото се разнообразие от пътни превозни средства (ППС);

- Контрол върху определянето и нотифицирането на технически служби, които извършват проверки и изпитване на превозни средства и гарантират безопасното им използване чрез издаване на документи за съответствие на тези превозни средства с приложими регулаторни актове;

- Подобряване качеството на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Отчет на показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност за 2023 г. | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Издадени удостоверения за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари | брой | 700 | 999 |
| 2. Издадени удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани ППС | брой | 2 500 | 3936 |
| 3. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на нови ППС | брой | 2 500 | 2298 |
| 4. Издадени разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, промяна във вписаните обстоятелства на издадено разрешение и промяна в списъка към издадено разрешение | брой | 1 500 | 2839 |
| 5. Издадени и заверени сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета | брой | 2 500 | 3443 |
| 6. Издадени сертификати за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли | брой | 1 | 0 |
| 7. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“ | брой | 5 000 | 12060 |
| 8. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт | брой | 3 | 5 |
| 9. Извършени оценка, повторни оценки на техническа служба, издадени удостоверения за определяне на техническа служба и последващ надзор | брой | 2 | 1 |
| 10. Брой проверени работни дни на водачи на пътя и в предприятията | брой | 4 032 805 | 2 883 478 |

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

Осигуряване на условия за устойчиво развитие и безопасносна експлоатация на жп транспорт в България;

Насърчаване на конкуренцията в областта на управлението на железопътните услуги по отношение на превоза на товари и подобряването на удобствата и обслужването на пътниците.

Оперативни цели:

- Осъществяване на ефективен контрол за спазване на националните правила за безопасност и националните технически правила от железопътните превозвачи, Управителя на жп инфраструктура и железопътните предприятия;

- Създаване и внедряване на нови работни стандарти осигуряващи:

- прозрачни и недискриминационни процедури по предоставяне, поддържане и изменение на лицензите на жп предприятия, сертификатите/удостоверенията за безопасност, сертификатите на лицата, отговорни за поддръжката на подвижния железопътен състав;

- въвеждане на общи критерии за безопасност (ОКБ) и общи методи за безопасност (ОМБ) за да се гарантира поддържането на високи нива на безопасност в железопътния транспорт;

- поддържане на изградената система за управление на качеството на ИА ЖА, която да гарантира постигане на целите на отделните дирекции и на агенцията като цяло.

- Ефективен контрол относно спазване на правата и задълженията на пътниците ползващи железопътен транспорт

Организационни структури, участващи в изпълнението

ИА ”Железопътна администрация” с двете си специализирани дирекции – ГД „Железопътна инспекция“ вкл. три териториални звена в София, Пловдив и Горна Оряховица и дирекция „Регулиране“, както и една дирекция – обща администрация – „Административно-правно и финансово стопанско управление“.

Предоставяни продукти/услуги

- Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Въвеждане на европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност;

- Сертифициране на жп превозвачи по отношение изградена система за управление на безопасността в структурите им;

- Внедряване на европейски технически изисквания за постигане на оперативна съвместимост на националната жп система с европейската;

- Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на жп транспорт;

- Контрол на техническата експлоатация на подвижния жп състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари;

- Контрол на работата на персонала на НК „Железопътна инфраструктура” и превозвачите, свързана с безопасността на превозите и техническата експлоатация;

- Контрол за спазване на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите.

- Провеждане на изпити на работещи в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на периодични изпити на персонала от жп транспорт за правилата за безопасност и техническа експлоатация.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на пътници и товари с железопътен транспорт | бр. | 6 | 3 |
| 2. Издадено Приложение № 1 към лицензионния документ на железопътен превозвач относно финансовото покритие на гражданската отговорност | бр. | 11 | 17 |
| 3. Издадени удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт | бр. | 20 | 25 |
| 4. Издаден, подновен, изменен или отменен Единен сертификат за безопасност (ЕСБ) на железопътно предприятие и удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура | бр. | 5 | 4 |
| 5. Извършени одити по надзор на системите за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура | бр. | 10 | 3 |
| 6. Проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове | бр. | - | 146 |
| 7. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за структура, която отговаря за поддръжка в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/779 | бр. | 6 | 8 |
| 8. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за функция по поддръжка на заводи за ремонт на ПЖПС в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/779 | бр. | 4 | 3 |
| 9. Извършени одити по надзор на сертифицираните структури отговорни за поддръжка и заводите за ремонт на подвижен железопътен състав | бр. | 10 | 15 |
| 10. Издадени Разрешения за допуск до пазара на тягов подвижен състав /ТПС/ | бр. | 8 | 2 |
| 11. Издадени Разрешения за допуск до пазара на нетягов подвижен състав /НТПС/ (товарни вагони и пътнически вагони) | бр. | 5 | 0 |
| 12. Оценка на документи по заявления подадени в OSS с издаващ орган Агенцията за железопътен таранспорт на Европейския съюз за превозни средства с достъп до жп инфраструктурата на Република България | бр. | 5 | 0 |
| 13. Въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми | бр. | - | 1 |
| 14. Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав. | бр. | 400 | 1100 |
| 15. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от НОБ | бр. | 20 | 71 |
| 16. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от Регулаторния орган | бр. | 10 |  |
| 17. Издадени наказателни постановления във връзка извършени контролни проверки на НОБ | бр. | 20 | 64 |
| 18. Провеждане на изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита: | бр. | 400 | 954 |
| 19. Изпити по правилата за работа в железопътен граничен преход Свиленград - Капъ Куле, Република Турция | бр. | - | 104 |
| 20. Проведени проверовъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите | бр. | 600 | 1512 |
| 21. Извършване на надзор на технически разследвания на причините за железопътни произшествия и инциденти, проведени от районните разследващи комисии на ДП НКЖИ и жп предприятия | бр. | 150 | 420 |
| 22. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества | бр. | 110 | 730 |
| 23. Участие в заседания на Управителния съвет на Европейската железопътна агенция и специализирани работни групи в ЕЖА, на Националните органи по безопасност, Регистър на подвижния състав, както и в Комитет по оперативна съвместимост и безопасност към Европейската комисия, Комитета за единно железопътно пространство SERAC към ЕК, и заседания на Регулаторните органи към ЕК | бр. | 11 | 6 |
| 24. Изготвяне на проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт за привеждане на националното законодателство в областта на железопътния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз | бр. | 5 | 1 |
| 25. Съгласуване проекти за пресичане на железопътните линии с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, електрическата мрежа и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура | бр. | 50 | 171 |
| 26. Участие в Комисии за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми на общините, областите и републиканска транспортна схема и за осъществяване на обществени превози на пътници | бр. | 10 | 27 |
| 27. Разглеждане на жалби и сигнали на железопътни превозвачи, ДП НКЖИ и трети лица | бр. | 10 | 17 |
| 28. Извършени проверки и разследвани жалби в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. | бр. | 20 | 55 |
| 29. Извършени прегледи на Референтния документ на мрежата | бр. | 2 | 6 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните е резултат от обобщаване на изходни данни, получени от агенцията, входни данни от анализи и статистически данни относно показателите за безопасност.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за изпълнението носи ИА „Железопътна администрация”, в качеството си Регулаторен орган, Национален орган по безопасност и Надзорен орган в железопътния транспорт, под ръководството на изпълнителния директор и ресорния заместник-министър. Ръководството на агенцията отговаря за изпълнение на целите на организацията, чрез идентифициране на рисковете за постигането им и за въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цел

Постигане и поддържане на висока степен на безопасност и сигурност в съответствие с международните стандарти във въздушния транспорт.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД “ГВА”) със своите дирекции и летищните администрации по места.

Предоставяни продукти/услуги

  - Мониторингова дейност

  - Сертифициране на персонала по сигурността

  - Лицензиране на авиационен персонал

  - Обучение

  - Международна дейност

Показатели за изпълнение

- За дейности, свързани с летателната годност (ЛГ) на граждански въздухоплавателни средства (ВС)

За периода 01.01-31.12.2023 г. в отдел ЛГиЛ са изпълнявани дейности в следните направления:

-	Изпълнение на дейности по заявени административни услуги за въздухоплавателни средства, вписани в Регистъра на Р. България. Извършване на инспекции и надзорни дейности на ВС.

-	Своевременна и ежедневна обработка на постъпила информация за вписване / заличаване на тежести (залози / запори) на ВС, изготвяне и предоставяне на справки от водения Регистър на гражданските въздухоплавателни средства до граждани и институции.

-	Изпълнение на дейности по заявени административни услуги за одобрени организации, в областта на летателната годност и техническото обслужване. Извършване на инспекции и надзорни дейности;

-	Разглеждане и оценяване на входираните заявления за първоначално издаване/ изменение/ подновяване/ преиздаване/ конвертиране на свидетелства за правоспособност  за извършване на техническо обслужване.

-	Участие в работни срещи, включително международни, в сферата на летателната годност, както и премината стандартизационна инспекция на отдела от ЕААБ на ЕС.

-	Ежедневно обучение и въвеждане в дейността на отдела на последно назначените инспектори. За отчетния период на служители от отдела са проведени 9 бр. външни курсове за повишаване на квалификацията.

- За дейности свързани с летателната експлоатация и лицензиране на авиационния персонал

Свидетелства на авиационни оператори, извършващи търговски въздушен транспорт - провеждане на експлоатационни инспекции за издаване/изменение на САО, от които:

- за първоначално издаване Наредба № 37 – 2 бр.

- за изменение по Наредба № 37, включително одобрение на нови издания и ревизии на ръководства на операторите – 110 бр.

- надзор на АО по Наредба №37 – 26 бр.

- Извършени проверки в полет – 26 бр.

Сертификати на одобрени организации за обучение по Регламент 1178/2011: изменения, ревизии, одобрения – 50 бр./ продължаващ надзор – 12 бр.

Свидетелства на АУЦ по Наредба № 27: изменение – 2 бр.

Одобрение и контрол на тренажорни комплекси – сертифицирани 14 бр. за пилоти на самолети А-320, В 737 и други ВС.

Лицензиране на авиационен персонал

Регистрирани, на фронт офис, и обработени заявления (в това число пилоти, стюарди/еси, ТО, признаване, смяна на компетентен орган, преобразуване) – 1902 бр. Предадени, издадени документи на фронт офис – 1685 бр.

- свидетелства за летателна правоспособност на пилоти – 541бр.

- свидетелства за правоспособност на бордни инженери, полетни диспечери, бордни съпроводители – 18 бр.

- свидетелства на кабинен екипаж – 170 бр.

- свидетелства  за техническо обслужване на ВС по национално законодателство /AML/ - 60 бр.

- свидетелства  за техническо обслужване на ВС по Part-66 – 521 бр.

- потвърждаване на свидетелство за правоспособност пред администрации/ организации от други държави – 56 бр.

- издадени протоколи за резултати от изпити – 20 бр.

- издадени сертификати на инструктори – 104 бр.

- издадени сертификати на проверяващи – 58 бр.

Извършени дейности в отдела в частта МЕД

- Водене кореспонденция за потвърждаване на медицински свидетелства издадени от страни членки на ЕС, EU AME, BG АМЕ и пилоти; с AMS, EASA и др. – 119 бр.

- Прегледани медицински файлове – надзор – 20173 бр.

- Описани медицински свидетелства в ЕИКС – 1447 бр.

- Потвърдени медицински свидетелства – 72 бр.

- Консултации с АМЕ и участие в обсъждания при решаване на спорни случаи и оценка на авиомедицинската годност - 295 бр.

- Издадени медицински свидетелства – 16 бр.

- Съгласувани декларации по Н-1 – 22 бр.

- Планови проверки на BG AME-0003; 0004; 0005; BG AME-0001

- Планова проверка на АеМС-01

- Разглеждане на медицинска годност след насочване – 6 бр.

- Участие в MEG и EAMAC срещи на медицинските експерти – 5 бр.

- За дейности, свързани с лицензиране на оператори

- Становища и съгласуване на Инвестиционни проекти, ПУП, ограничения във връзка  с безопасност на въздухоплаването при застрояване на сгради.

- Становища и съгласуване на Общи устройствени планове на общини.

- Преглед и съгласуване на Генерални Планове на летища.

- Преглед, становище и съгласуване на Ръководства за управление и експлоатация на летищни оператори и оператори по наземно обслужване.

- Актуализиране на регистри.

- Извършване на планови и извънредни инспекционни проверки на летища, оператори по наземно обслужване, авиационни учебни центрове и светотехнически системи на летищата.

- Провеждане на работни срещи на групата по безопасност.

- Обработка на доклади по безопасност във връзка с настъпили събития, застрашаващи безопасността на операциите по летищата.

- Инспекторски комисии и проверка на съответствия за регистрация на нови летища и оператори по наземно обслужване.

- Изготвяне на становища във връзка с проекти на ЕК, свързани с екологичните норми, зелена сделка и т.н.

- Участие в кръгла маса, посветена на устойчивите авиационни горива.

- Участие в специализирани обучителни курсове за повишаване на квалификацията на служителите.

- Работни групи и работни срещи във връзка с изпълнение на предписанията на Европейската Агенция по Авиационна Безопасност (ЕААБ), вследствие на проведения одит през месец Декември 2022 г.

- Участие в заседания на комисии за проверка на изпълнението на задълженията на концесионерите на летищата София, Варна, Бургас и Горна Оряховица, във връзка с концесионните договори.

- Участие в междуведомствени срещи и уебинари, форуми и заседания – национални и международни.

- Проверка на годишни финансови отчети.

- Извършване на верификации относно изпълнението на инспекторски предписания.

- Одобрения за базирания на въздухоплавателни средства на летища.

- Извършване на преглед и одобрение/корекции на „Учебни програми и спецификации“ на авиационни учебни центрове.

- Обща кореспонденция и отговор на въпросници (национални и международни институции) и външни организации по проблемни казуси.

- Преглед и обобщаване на анализите по безопасност на операциите на авиационните субекти.

- Изготвяне на Свидетелство за ресертификация на Авиационен учебен център FRAPORT Bulgaria.

- Извънредни проверки на летищни оператори и оператори по наземно обслужване във връзка с подадени сигнали и проблеми с безопасността при обслужване на полетите.

- Провеждане на годишен форум „Безопасност на операциите“ с летищни оператори и оператори по наземно обслужване.

- Провеждане две работни срещи-форуми с представители на здравните заведения и на МТС, във връзка с проект за болнични вертолетни летища (БВЛ) за нуждите на HEMS.

- Регулярно участие на работни срещи и сесии в МРРБ и МЗ, във връзка с проектиране на БВЛ за нуждите на HEMS.

- Участие в редовни заседания на Работна група за създаване на организация по оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.

- Сертификационен процес и регистрация на първата оперативна база за нуждите на HEMS – вертолетно летище Долна Митрополия.

- Сертификационен процес и регистрация на първото БВЛ – „Уни Хоспитал“ гр. Панагюрище.

- Сертификационен процес и регистрация на три нови летища на регистрирани летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане.

- Извършване на анализ на информацията за изпълнение на задълженията на концесионера на Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица по чл. 2.5. от Концесионния договор за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

- Извършване на анализ на информацията за изпълнение на задълженията на концесионера на Фрапорт, гражданско летище за обществено ползване Варна и гражданско летище за обществено ползване Бургас.

- Становища и преглед на документация относно изграждане на оперативни бази за HEMS с хангари за медицински хеликоптери за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

- Извършване на годишни инспекционни проверки и огледи на потенциални вертолетни площадки.

- Извършване на извънредна проверка на провеждане на курс от АУЦ Соф Кънект първоначално обучение по „Безопасен превоз на опасни товари по въздуха“.

- Участие в държавно приемателни комисии.

- Съгласуване и становища относно политиката на Р. България по въпросите за алтернативните горива и Зелената сделка.

- Съгласуване и попълване на въпросници.

- Съгласуване и одобрения на Ръководства за управление и експлоатация на летища, ръководства по наземно обслужване и учебни програми на АУЦ.

- Участие в семинари и работни форуми.

- Изработване на нови инспекторски карти към Наръчника на инспектора.

- Участие в работни групи по промяна на национални нормативни документи.

- Участие в работни групи по актуализиране на Национална програма по безопасност в гражданското въздухоплаване и Национален план по безопасност в гражданското въздухоплаване.

- Извършени извънредни одити/верификации на летищни и наземни оператори, до изчистване на несъответствията – по Регламент 376/2014 г., във връзка с отстраняване на констатациите от проведения одит - SYS EASA.

- Проведени вътрешни одити между отделите ЛЕиЛАП/ЛО и ЛО/ВПТС във връзка с отстраняването на констатациите от извършения одит - SYS EASA.

- Проведени две съвместни работни срещи с представители на НБРПВВЖТ по възникнали въпроси, касаещи събития с дивата природа.

- Проведена съвместна среща за изготвяне на: Процедура за осигуряване на достъпа, преминаването през и престоя в зоната за изключително ползване на територията на летище София – северен район.

- Проведени серия извънредни одити и верификационни инспекции до отстраняването на проблемните зони, във връзка с неизправност на Светротехническата система на летище София, след многократни сигнали и доклади от ДП РВД.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Показател Брой на самолетни движения | Бр. | 64 457 | 92 517 |
| 2. Показател Обслужени пътници | Бр. | 5 244 473 | 11 078 188 |
| 3. Показател Обработени товари и поща | Т. | 174 020 | 22 332 |
| 4. Показател Проведени комплексни проверки | Бр. | 787 | 672 |
| 5. Показател Проведени курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 293 | 46 |
| 6. Показател Издадени удостоверения по нормативни актове | Бр. | 3 695 | 11 011 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е от водените в ГД ГВА регистри.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението се реализира от ГД “ГВА” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на главения директор на ГД „ГВА”, директорите на дирекции в ГД „ГВА” и директорите на летищата за гражданско въздухоплаване.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;

- Обезпечаване сигурността на водния транспорт;

- Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица, така че да се разширява признаването на правоспособностите на българските морски лица в други страни;

- Усъвършенстване на дейността по държавен пристанищен контрол чрез прилагане инструментите на Парижкия меморандум. Утвърждаване на ефикасно сътрудничество и обмен на информация в рамките на меморандума;

- Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи;

- Постигане на високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на пристанищните съоръжения за експлоатация на сигурност на пристанищата, безопасност и екологосъобразност при експлоатацията им;

- Организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на агенцията.

За постигане на посочените цели са предоставяни следните услуги:

- Осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност в областта на корабоплаването

Дейности за предоставяне на услугата:

- участие в разработването на проекти на нормативни актове;

- разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на корабоплаването;

- участие в работата на специализираните органи на ИМО, Европейската комисия за безопасност на корабоплаването, ИКЕ на ООН, Дунавска комисия, както и други международни организации, в които членува Р. България, във връзка с разработването на изисквания и стандарти по безопасност в корабоплаването;

- разработване на предложения за присъединяване на Р. България към международни договори в областта на корабоплаването, взаимно признаване на сертификати на морски лица и кораби.

- Преглед, освидетелстване, регистрация на кораби и корабопритежатели

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи;

- извършване на вписвания в регистъра на корабите на Р. България, извлечения от регистъра на корабите и отписване от регистъра на корабите;

- издаване на свидетелства за регистрация, временни свидетелства за регистрация и временни свидетелства за плаване под знамето на Р. България и др.

- Квалификация и регистрация на морските лица

Дейности за предоставяне на услугата:

- оценка на учебни заведения и центрове за допускане да извършват обучение;

- одобряване на курсове и учебни програми;

- разработване на национални стандарти;

- издаване на моряшки паспорт;

- издаване на моряшки/служебни книжки;

- провеждане на изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничения, или за потвърждаване на правоспособност;

- издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност и на потвърждение на свидетелства за правоспособност;

- издаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции и др.

- Държавен пристанищен контрол

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на корабите, посещаващи българските пристанища;

- оформяне пристигането и заминаването на кораби в пристанищата по р. Дунав;

- заверка на товарни планове и др.

- Контрол и опазване на морската среда

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- текущ контрол на корабите, по отношение спазване на изискванията за опазване на морската среда;

- наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби;

- контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт и  др.

- Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река Дунав)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- контрол на навигационната обстановка;

- спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали и др.

- Обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт;

- създаване на условия за екологосъобразност при експлоатацията на пристанищата на Република България;

- осигуряване на безопасно приемане, обслужване и обработване на кораби, пътници, товари и поща в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти.

- Административно обслужване

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- поддържане на системата за качеството и сертифициране на всички дейности от независима организация, съгласно европейските изисквания;

- техническо осигуряване на дейността на изпълнителния директор и специализираната администрация;

- осигуряване на дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица;

- организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на aгенцията;

- организация и контрол по точното и срочното изпълнение на конкретни задачи при осъществяване на функциите на изпълнителния директор, зам.-изпълнителния директор, главния секретар и директорите на дирекции.

Отчет по показателите за изпълнение на контролните дейности

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прегледани морски кораби | Брой | 2 500 | 1 820 |
| 2. Издадени/заверени документи на морски кораби | Брой | 2 700 | 1 952 |
| 3. Прегледани кораби по рeка Дунав | Брой | 900 | 891 |
| 4. Издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав | Брой | 1 100 | 1 058 |
| 5. Издадени свидетелства за регистрация на кораби | Брой | 1 100 | 1 926 |
| 6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност | Брой | 3 000 | 3 782 |
| 7. Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица | Брой | 22 000 | 18 705 |
| 8. Издадени моряшки паспорти | Брой | 1 800 | 2 279 |
| 9. Издадени моряшки/служебни книжки | Брой | 1 200 | 2 681 |
| 10. Извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища | Брой | 350 | 372 |
| 11. Проверки на кораби по МАРПОЛ | Брой | 900 | 809 |
| 12. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища | Брой | 1 200 | 1 140 |
| 13. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност (УЕГ) | Брой | 12 | 25 |
| 14. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали | Брой | 170 | 232 |
| 15. Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари | Брой | 10 | 27 |
| 16. Изготвени оценки на сигурността на пристанищата | Брой | 5 | 8 |
| 17. Курсове за повишаване на квалификацията | Брой | 24 | 11 |
| 18. Служители, преминали обучение | Брой | 60 | 61 |

#### Описание на показателите за изпълнение:

- Броят прегледани, освидетелствани и регистрирани морски кораби е сума от прегледаните морски кораби извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- -Броят на издадените/заверени документи на морски кораби е сума от издадените документи на корабите извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- -Броят прегледаните кораби по река Дунав е сума от прегледаните големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- -Броят издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав от е сума от издадените документи на големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- -Броят издадени свидетелства за регистрация на кораби включва в себе си издадените свидетелства на кораби с големина до/над 40 БТ и до/по-голяма от 20 м.;

- -Броят изпитаните лица за придобиване/потвърждаване на правоспособност е сума от изпитаните лица във всички дирекции на агенцията, които провеждат изпити;

- -Броят издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица включва в себе си и свидетелствата за специална и допълнителна подготовка и свидетелствата за „Водач на кораб до 40 БТ на море” и „Водач на малък кораб по река Дунав”;

- -Броят издадени моряшки паспорти и моряшки служебни книжки е сумарен от бройките на дирекциите, които издават съответните документи;

- -Броят извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища е сума от броят проверени кораби от дирекциите „Морска администрация” във Варна и в Бургас;

- -Броят на извършените проверки на кораби по МАРПОЛ включва в себе си броят проверени кораби по отношение на опазването на морската среда;

- -Броят проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- -Броят издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- -Броят проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищни терминали е сума от извършените планови, текущи и целеви проверки;

- Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари;

- -Броят на курсовете за повишаване на квалификацията е сумарен от всички дирекции в агенцията;

- -Броят на служители, преминали обучение е сумарен от всички дирекции в агенцията.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за наличността и качеството на данните се извлича от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Отговорност за изпълнение

Изпълнението се реализира от ИА „Морска администрация“ и нейните териториални структури под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на ръководството на агенцията и всички нейни служители.

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ „Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси“ (ECODALLI): 101093908

На 01 януари 2023 г., започна изпълнението на проект „ECODALLI“ Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси“, номер на проекта: 101093908. Той се реализира с финансиране по Програма „Хоризонт Европа 2021-2027“ на Европейския съюз. Неговата продължителност ще е 42 месеца и в него участват 17 партньори от Германия, Австрия, Унгария, Хърватска, Сърбия, Румъния, България, Франция и Грузия. Координатор на проекта е STEINBEIS 2i – Германия (SEZ). Общият бюджет на проекта е в размер на 2 864 875,00 евро, а бюджетът на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ възлиза на 91 875,00 евро, от които 100 % се предоставят от Европейския съюз.

Основна цел: централизиране структурите за управление на река Дунав по отношение на иновативни решения за подобрено екологично възстановяване, защита и опазване на басейна на река Дунав, чрез насърчаване на по-силна иновационна екосистема в рамките на добре свързана „жива лаборатория“.

В рамките на отчетния период работата по проект „ECODALLI“ продължава съгласно предварителния работен план по него.

ПРОЕКТ „CISE-ALERT“ (CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test) номер на проекта: 101092633.

На 01 ноември 2022 г., започна изпълнението на проект „CISE-ALERT“ (CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test) номер на проекта: 101092633. Той се реализира с финансиране от Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) по покана за проектни предложения EMFAF-2021-PIA-CISE. Неговата продължителност ще е 24 месеца и в него участват 13 партньори, от които 2 партньора със статут на наблюдатели и включва представители на митниците, военноморските сили, службите, ангажирани с морската безопасност, органи на бреговата охрана, доставчици на данни и хидрографски служби от Франция, Италия, Гърция, Португалия, България, Словения, Финландия и Нидерландия. Координатор на проекта е Генерален секретариат за море – Франция (SGMer). Общият бюджет на проекта е в размер на 2 868 321,55 евро, а бюджетът на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ възлиза на 124 120,00 евро, от които 85 % се предоставят от Европейския съюз чрез и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), а 15 % са собствен принос.

Основна цел: Проект CISE-ALERT възнамерява да стартира Общата среда за обмен на информация за морската област в ЕС (CISE), като инструмент за повишаване на оперативната съвместимост и сътрудничество на участниците от ЕС, ангажирани в мисии за морско наблюдение, чрез засилване на споделянето на информация.

Специфична цел на CISE-ALERT е да тества CISE в работна среда с цел да се гарантира, че има обмен и информация на достатъчно данни, услуги и участници, които действително използват CISE, когато тя е вече оперативна.

В рамките на отчетния период, работата по проект „CISE-ALERT“ продължава, съгласно предварителния работен план по него. Изпълнението на проекта е разделено в три фази: аналитична фаза, в която ще бъдат дефинирани/и създадени услугите, които ще са обект на тестване от проекта (ноември, 2022 г. – април, 2023 г.); подготвителна фаза, в която ще се извърши подготовка за тестването на разглежданите сценарии (май, 2023 г. – април, 2024 г.) и тестова фаза, в рамките на която ще бъдат проведени шестмесечни изпитания и ще бъде направена демонстрация на осъществявания обмен на данни. Последната фаза на проекта ще съвпадне и с преминаването на CISE в оперативен режим.

ПРОЕКТ „Принцип само веднъж” TOOP: 737460

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Принцип само веднъж” (“The Once Only Principle Project”) TOOP 737460.

Проектът се реализира по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” по покана за проектни предложения H2020-Sc6-CO-CREATION-2016-2.

Финансирането по проекта е 100% от Европейската комисия и е 60 281,25 евро.

Проектът започна на 01.01.2017 г.

Основната цел на проект TOOP е да изследва и демонстрира принципа „само веднъж” (once-only principle) при трансграничния обмен на данни, с цел намаляване на административната тежест както в частния сектор, така и в публичната администрация.

ИАМА е партньор по проекта и участва със свои експерти в работни пакети РП 1 „Управление на проекта”- дейност „Споразумение за консорциум и административно и финансово управление”, РП 3 „Направления” – дейност „Направление морски транспорт” и РП 4 „Разпространение” – дейност „Комуникация и повишаване на осведомеността”.

През 2021 г. бяха изготвени и регулярно обновявани, в съответствие с процеса на уточняване на изискванията за Пилотно направление 3, справки за наличните реквизити на регистъра на българските кораби и системата за online верификация на автентичността и валидността на издаваните от агенцията свидетелства за морските лица.

За изпълнение на дейностите по проекта и синхронизиране на корабния регистър и регистъра на морските лица с ТООР платформата, беше възложен на външен изпълнител договор с предмет „Разработване на софтуерна реализация за осъществяване на връзка между Електронен регистър на морските лица и Електронен корабен регистър на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и регистрите на участниците по проект „Принцип само веднъж” (“The Once Only Principle Project”) - TOOP 737460”. Работата по техническата подготовка на регистрите за осъществяване на тестове за прилагане на принципа „само веднъж” продължи до края на срока за изпълнение на проекта – 31 март 2021 г.  В отчетния период бяха извършени допълнителни тестове между регистрите на ИАМА и ТООР конектора за демонстриране на обмяната на съобщения и данни.

На 16.06.2021 г. в онлайн среща за преглед на изпълнението на проекта (Project Review Meeting), пред представители на Европейската комисия, бяха представени постигнатите резултати.

ПРОЕКТ „Рамка за оперативна съвместимост на Морската Ситуационна Осведоменост при Стратегически и Тактически операции“  (An End to end  interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations) – EFFECTOR: 883374

ИАМА участва като партньор по проект „EFFECTOR“ (An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations) 883374.

Проектът се реализира по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” по покана за проектни предложения H2020-SU-SEC-2018-2019-2020.

Финансирането по проекта е 100% от Европейската комисия и е 72 500,00 евро. Проектът започна на 01.10.2020 г.

Проектът има за цел да подобри морския надзор, да подобри подкрепата за решения и да насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни на мореплаването чрез прилагане на рамка за оперативна съвместимост и свързаните с нея данни за сливане и аналитични услуги за морско дело, надзор и гранична сигурност, които ще позволят по-бързо откриване на нови събития, по-информирано вземане на решения и постигане на съвместно разбиране и предприемане на ситуация зад граница. Цел на проекта е и създаването на  възможности за демонстрирането и прилагането на нови концепции и услуги за сливане на данни и инструменти за подкрепа на решения и анализи, които могат да обхващат от местно до регионално и от национално до транснационално ниво.

Специфична цел на EFFECTOR е да отключи пълните възможности на системите за морско наблюдение и обмен на данни на тактическо и стратегическо ниво чрез въвеждане на приложени решения за засилена гранична и външна сигурност, включително прилагането на многопластова платформа за източник на данни за оперативна съвместимост и използване на данни, обмен на подобрена ситуационни снимки на осведоменост на различно ниво с CISE и EUROSUR. В периода на изпълнение на проекта е предвидено да се обособи среда за приемането на стандарти за оперативна съвместимост за използване на данни, източници и системи, които понастоящем нямат достатъчно приложение в морската среда.

Проект „EFFECTOR“ (An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations) приключи на 30 септември 2022 г.

ИAMA допринесе за постигането на пълна съвместимост и интеграция на подобрените модели на EUCISE към системите за командване, контрол и координация, чрез българския CISE NODE (тип С). ИAMA, участвайки в проекта като пълноправен партньор в качеството си на краен потребител, предостави експертиза в областта на морското интегрирано наблюдение и позицията на морските власти в рамките на областите си на отговорности.

Проектът „EFFECTOR“ донесе иновации в комуникацията, системите за наблюдение, включително възможности за UAV, съхранение, използване и споделяне на данни, автоматизирани модули за определяне на работното натоварване и улесняване на обмена на информация до следващо напреднало ниво. В същото време проектът осигури солидна основа за бъдещо развитие и отвори пътя за бъдещи проекти в областта на морското наблюдение и обмен на информация с цел гарантиране на морска безопасност и сигурност.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Цели

- Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство;

- Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;

- Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VІІ (съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия) с отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт;

- Качествено целогодишно поддържане, профилактика и оборудване със знаково имущество;

- Текущо осигуряване на актуални водни снимки на критичните участъци и извършване на корекции по фарватера;

- Осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път – своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения, вида и разположението на знаците

- Навременно оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответни мерки;

- Непрекъснато изучаване на хидроложкия и хидроморфоложкия режим на река Дунав;

- Удовлетворяване на потребностите на заинтересованите чрез издаване и разпространяване на хидрологични прогнози, хидрометеорологичен и навигационен бюлетин;

- Качествено и в срок разглеждане на подадените заявления за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав;

- Опазване на околната среда  от замърсяване с нефтопродукти;

- Подобряване на информацията, предоставяна чрез ЕНК, тяхното актуализиране и своевременно публикуване;

Организационни структури, участващи в изпълнението

По подпрограмата работят всички дирекции на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”.

Отговорност за изпълнението на дейностите

Отговорността за изпълнението на дейностите е на изпълнителния директор на ИА ППД и директорите на дирекции, под ръководството на ресорния заместник-министър.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

- неблагоприятни природни явления /необичайно високи/ниски води, нефтени замърсявания и разливи, наводнения и др./.

Информация за наличността и качеството на данните

ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав“ до заинтересованите страни /корабоплаватели, корабособственици и др./ Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията.

- На сайта на ИА ППД www.appd-bg.org ежедневно се публикува актуална навигационна и хидроложка информация за българския и чуждестранния участък на р. Дунав, в т. ч. за водни стоежи, критични участъци, известия до корабоплавателите, препоръчителен фарватер, естествени укрития, опасност от заливане, ледови явления, щормови известия и др. Също там напълно безплатно се предоставят електронни навигационни карти за българския участък на река Дунав, както и линкове за достъп до електронните навигационни карти за целия корабоплавателен участък на реката;

- На интернет страницата на Агенцията се поддържа публичен регистър за издадените разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.

- Агенцията поддържа база данни от всички хидрологични и метеорологични параметри на р. Дунав, като информацията се предоставя на всички корабоплаватели и други заинтересовани лица чрез сайта на Агенцията, използва се от специализирани РИС и FIS портали, както и от БУЛРИС, които ги разпространяват. Хидрологичните и геодезични данни се използват при съгласуване на всички проекти за строителни дейности по река Дунав или в близост до реката.

Предоставяни продукти/услуги

Осигуряване на данни за навигационно-пътевата обстановка по река Дунав

Постигане и поддържане на параметрите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия в българския участък от ркм 610.00 (гр. Сомовит) до ркм 374.100 (гр. Силистра):

За осигуряване на габаритите на корабоплавателния път в критичните за корабоплаване участъци, и съобразно становище по уведомление за „Годишен план за 2023 г. на Смесената българо-румънската комисия за поддържане и подобряване на фарватера на река Дунав“ от министъра на околната среда и водите с изх. № 12-00-350/30.12.2022 г., бяха извършени следните драгажни работи:

- От 08.06.2023 г. до 30.06.2023 г. бяха извършени драгажни дейности с плаващо съоръжение – д/ка „Янтра“ в района на критичен участък при остров Батин между km 524.300 – km 523.900. Издрагирани бяха 16 209 m3 наносни отложения. Драстично се промени траекторията на корабоплавателния път.  Постигна се минимална ширина от 130 м., минимални дълбочини 2.50 м. под НКРН.

- От 21.07.2023 г. до 28.07.2023 г. е извършено текущо драгиране от външен изпълнител в критичния участък при остров Белене от км 565.000 до км 564.500 на река Дунав. Издрагирани са 65 493 m3 наносни отложения. Постигната е минимална ширина на фарватера от 150 м и минимални дълбочини от 35 дм при НКРН.

- От 01.08.2023 г. до 10.08.2023 г. е извършено текущо драгиране от външен изпълнител в критичния участък при остров Вардим от км 544.500 до км 543.200 на река Дунав. Издрагирани са 77 938 m3 наносни отложения. Постигната е минимална ширина на фарватера от 130 м и минимални дълбочини от 25 дм при НКРН.

- Извършен е драгаж с плаващо съоръжение – д/ка „Янтра“ в района на критичен участък при остров Батин на км 531 от 07.09.2023 г. – 28.09.2023 г. Издрагирани са 4424 m3.

- От 26.09.2023 г. до 02.10.2023 г. е извършено текущо драгиране от външен изпълнител в критичния участък при остров Вардим от км 544.500 до км 543.200 на река Дунав. Издрагирани са: Зона 1 - 35 013, Зона 2 - 24 477 - Общо: 59 490 m3

- От 03.10.2023 г. до 09.10.2023 г. бяха завършени драгажните работи в зоната за драгаж в района на критичен участък при остров Белене между км 564.500 – км 563.100 на река Дунав. Издрагирани са 40 712 m3

- От 16.10.2023 г. до 24.10.2023 г. бяха извършени драгажни дейности в района на о-в Ветрен от км 393.500 до км 392.800 с издрагирано количество 25083 m3.

- От 08.11.2023 г. до 06.12.2023 г. бяха извършени драгажни дейности на подходен канал към зимовник ИАППД от  км 490.950 до км 490.000 с издрагирано количество 31553 m3.

Общо количество с наета техника: 268716 m3

Общо количество със собствени средства: 52186 m3

За поддържане на действащата навигационно-пътева обстановка (НПО) в поддържания от Република България участък  на река Дунав се използват 15 бр. брегови фарове и 1 знак В.1, 151 бр. не-светещи и 35 бр. светещи плаващи знаци, 4 бр. вехи и 734 (включително и километричните) брегови знаци. Ежедневно се осигуряваше оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път, която беше публикувана своевременно на интернет-страницата на ИАППД. Основната оперативна работа по осигуряване на безопасността и сигурността на корабоплаването, както и проучвания на състоянието на речното легло и протичащите процеси беше извършена от м/к „Осъм“, м/к „Дунав 1“ и м/к Рс 2070.

М/к „Осъм” извърши 47 плавания (21 плавания в района Русе – Силистра – Русе и 26 плавания в района Русе – Сомовит – Русе).

М/к „Дунав 1“ и моторен катер Рс 2070 извършиха плавания с цел хидрографски измервания, както следва: м/к „Дунав 1“ извърши общо 13 плавания (5 плавания в района Русе – Силистра – Русе и 8 плавания в района Русе – Сомовит – Русе), а катер Рс 2070 – 11 плавания (2 плавания в района Русе – Силистра – Русе и 9 плавания в района Русе – Сомовит – Русе).

Извършени бяха 109 корекции на сигнализацията по корабоплавателния път с общо 496 демонтирани и 495 монтирани знаци, 294 плаващи навигационни знаци бяха почистени. Възстановени на позицията си бяха 113 бр. плаващи навигационни знаци. С м/к „Осъм“ бяха направени и 152 измервания на корабоплавателния път в рисковите за корабоплаване участъци.

Трайно се промени траекторията на фарватера при следните критични участъци:

•	rkm. 531.000 – rkm. 528.000 от 24.01.2023;

•	rkm. 395.000 – rkm. 392.000 от 15.02.2023;

•	rkm. 463.000 – rkm. 460.000 от 07.03.2023;

•	rkm. 458.000 – rkm. 455.000 от 07.03.2023;

•	rkm. 407.000 – rkm. 404.000 от 08.03.2023;

•	rkm. 530.000 – rkm. 527.000 от 14.03.2023;

•	rkm. 423.000 – rkm. 421.000 от 21.03.2023;

•	rkm. 544.000 – rkm. 542.000 от 06.04.2023;

•	rkm. 423.000 – rkm. 421.000 от 18.05.2023;

•	rkm. 565.000 – rkm. 563.000 от 31.05.2023;

•	rkm. 525.000 – rkm. 522.000 от 06.07.2023;

•	rkm. 547.000 – rkm. 545.000 от 07.07.2023;

•	rkm. 387.000 – rkm. 385.000 от  27.09.2023;

•	rkm. 545.000 – rkm. 543.000 от  14.12.2023;

Промените в траекторията на фарватера значително подобриха условията за корабоплаване в участъците.

Потребителите бяха своевременно известявани за състоянието на корабоплавателния път. За целта всекидневно се издава „Хидрометеорологичен бюлетин”. Бяха издадени 109 бр. „Известие за промяна на НПО” и 109 пъти е актуализиран  „Бюлетин за НПО”.

Осигуряване на необходимото финансиране за развитие и поддържане на корабоплавателния път в българския участък на р. Дунав, международно сътрудничество:

Проект "Подобряване на навигационната обстановка по р. Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване" се реализира успешно в периода 01.02.2023 – 31.12.2023 г. като основната дейност е доставката на специализирано проучвателно оборудване – многолъчев ехолот и лазерна радарна система. Същите са монтирани на борда на м/к „Дунав-1“, въведени в експлоатация и се използват за хидрографски измервания в регулярната дейност на Дирекция „Хидрология и хидрометеорология“.

През отчетния период от Механизма за свързване на Европа бе одобрен за финансиране проект FAIRway Danube 2. В тази връзка бяха проведени редица онлайн подготвителни и координационни работни срещи Споразумението за финансиране със CINEA е със срок на изпълнение 01.04.2023 -31.12.2027 г.

ИАППД организира среща по Работен пакет 4 в гр. Русе (10-11.10.2023 г.) с посещение на място за възможно разполагане на адаптивни инфраструктурни елементи. Взето е участие  в Първия консултативен комитет по проект FAIRway Danube II- 29.11.2023 г. във Виена.

По проект FAST Danube продължи сътрудничеството с МТС и МОСВ във връзка с подготовката на доклад по ОВОС, както и по конституирането на Европейска група за териториално сътрудничество, която да управлява инвестиционния проект. В тази връзка бяха проведени няколко онлайн срещи с румънските партньори и водена съответната кореспонденция. Проведени са дейности във връзка с провеждане на обществени обсъждания и провеждане на процедура по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС, като на 21.12.2023 г. цялата информация е изпратена до засегнатите общини и кметства по р. Дунав, за да се осигури обществен достъп до доклада за оценка на въздействието върху околната среда.

По Плана за възстановяване и устойчивост е подадено проектно предложение за енергийно обновяване на административната сграда на Агенцията в гр. Русе. През м. декември същото е одобрено от МРРБ за финансиране в размер на 412 058,28 лева и собствено съфинансиране в размер на 28 398,48 лева.

Извършени са пред-проектни дейности във връзка с подготовка на проектно предложение за рехабилитация на кейова стена на ркм 491, което да кандидатства за финансиране по Програма „Транспортна свързаност“. През отчетния период са инициирани дейности по изготвяне на техническо задание за съставяне на технически паспорт, изготвяне на технически паспорт, техническа спецификация за проектиране и авторски надзор за обекта, както и задание за проектиране на специализиран подробен устройствен план (ПУП) за разширение на пристанище на ИАППД при км 491 на р. Дунав.

Агенцията бе домакин на работна среща между зам.-министъра на транспорта и съобщенията А. Натова, румънският държавен секретар на транспорта и инфраструктурата Б. Миндреску, генералния директор на Дунавската комисия, представител на ГД Мобилност и транспорт, румънската Дунавска речна администрация. На срещата бяха обсъдени текущи въпроси по изпълнение на проект FAST Danube, подготовката на инвестиционния проект, напредъка по изграждането на втори мост над реката при Русе-Гюргево, въвеждането в експлоатация на ферибота в същия участък.

На 26-ти и 27-ми септември в гр. Русе се проведе 70-та сесия на Смесената румънско-българска комисия за поддържане и подобряване на фарватера на р. Дунав.

През отчетния период регулярно се осъществяваше кореспонденция с МТС и Дунавската комисия (ДК) във връзка с провеждане на заседанията на ДК, сесиите на ДК и други становища по вътрешните правила на работа на ДК, както и по актуализиране изданията на ДК.

Служители на Агенцията са участвали в шест заседания, в това число по хидротехническите въпроси през февруари, по техническите въпроси през октомври, в юридическите и финансовите въпроси през май и ноември 2023 г., както и в 99-тата през юни и 100-ната сесии на ДК през декември.

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Измерване на водни количества при основните хидрометрични профили, измерване на скорости и водни количества в ръкави на острови, в районите на мостовете при Русе - Гюргево и Видин - Калафат | бр. | 33 | 54 |
| Измерване на водни стоежи | бр. | 3650 | 3 650 |
| Хидрографски проучвания на критичните за корабоплаване райони, на потънали съдове, котвени стоянки, мостове и др. хидротехнически съоръжения, кариери за изземване на наносни отложения, островни канали и естествени зимни убежища | кв.км | 40 | 86,9 |
| Издаване и разпространяване на седмични хидрологични прогнози | бр. | 365 | 365 |
| Издаване и разпространяване на хидрологичен и навигационен бюлетин | бр. | 365 | 365 |
| Извършване и разпространяване на метеорологични наблюдения | бр. | 24156 | 24090 |
| Поддържане и обезпечаване габаритите на корабоплавателния път - плаващи навигационни знаци | бр. | 160 | 186 |
| Измерване на дълбочини и направа на актуални водни снимки на критичните участъци между Силистра и Сомовит - брой на плаване | бр. | 8 | 4 |
| Извършване на корекции по фарватера | бр. | 50 | 109 |
| Публикуване в реално време на интернет страницата на Агенцията на актуални водни снимки на критичните участъци (речни прагове) между Силистра и Сомовит | бр. | 30 | 152 |
| Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка (НПО) за всички изменения, вида и разположението на знаците чрез изготвяне на Известия за промяна на НПО и НПО бюлетин и публикуването им на интернет страницата на Агенцията | бр. | 70 | 109 |
| Изготвяне на техническа спецификация за WAMOS 2.0 | бр. | 1 | 1 |

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, по които има отчетени разходи към 31 декември 2023 г.

ПРОЕКТИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОЕКТ: „Подобряване на навигационната обстановка по р. Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: „FAIRway Danube II 101122576 CEF-T-2022-COREGEN“

Подробната информация за проектите е представена в Приложение № 6.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Цели

- Изграждане на способности в транспорта и съобщенията за действия при кризи;

- Подготовка на транспортната и съобщителната система за работа при режими „военно положение” и „положение на война”;

- Превенция на инциденти в железопътния транспорт чрез отстраняване на ключови причини за аварии на подвижен жп състав;

- Премахване на предпоставките за допускане на произшествия;

Показатели за полза/ефект

Показател за полза/ефект за дейността е Степен на готовност за привеждане за работа в условията на криза или военно време. Показателят е качествен и се установява при учения, тренировки или в реални действия.

Ефектът се постига със съдействието на Министерство на отбраната, Щаба на отбраната, Министерство на вътрешните работи – ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, областните администрации, общините и юридическите лица.

Организационни структури, участващи в изпълнението

- Дирекция “ Безопасност, технически надзор  и управление при кризи” на МТС;

- ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав“;

- „ТСВ“ ЕАД и „ССВ“ ЕАД.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението на дейностите, свързани със защитата при бедствия и управлението в условията на кризисни ситуации от военен и невоенен характер е в отговорностите на дирекция “Безопасност, технически надзор и управление при кризи”.

- Изпълнение  в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор  и управление при кризи“ -  част „ОМП и управление при кризи“

Предоставяни продукти/услуги

  - Поддържане на бази данни за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектор „Транспорт” и сектор „Съобщения“;

  - Използване на материално-техническата база и комуникационно-информационни система на транспортната система и съобщенията за работа при бедствия, кризисни ситуации от военен и невоенен характер.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Разработване на планове за транспортно и съобщително осигуряване на дейностите при бедствия и кризисни ситуации и организиране на изпълнението им;

- Денонощно дежурство, обобщаване и анализ на информация за възникнали аварии, бедствия, катастрофи и заплахи, свързани с националната сигурност;

- Разработване и експлоатация на ВАСУ „Транспорт и съобщения“ от КАС;

- Уведомяване на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за необходимите финансови средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по транспортната и съобщителната инфраструктура.

- Изпълнение в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“ -  част „Безопасност, технически надзор“

Предоставяни продукти/услуги

- Регулярен технически надзор върху съоръжения с повишена опасност (СПО) за осигуряване на безопасност и избягване на инциденти

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Извършване на първоначални, периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на СПО, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират;

- Издаване на задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, длъжностни и други лица при работа с повдигателни съоръжения с жп подвижен състав, в случаи на  установен риск за възникване на  инцидент/нараняване на хора;

- Издаване на писмено разпореждане за спиране от експлоатация на СПО.

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 г., са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност  33 044 лева, в това число:

- медикаменти -                                       110 лв;

- за материали -                                      587 лв.;

- за  вода, горива и енергия -            31 357 лв.;

- текущ ремонт                                       990 лв.

За дейност „Други дейности по отбраната” – КАС

По дейност 219 „Други дейности по отбраната“-КАС през 2023 г. са изразходвани следните финансовите средства за осигуряване на приоритетни дейности за КАС за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война на ВАСУ „Транспорт и съобщения”:

Капиталови разходи						100 000 лв.

в това число:

- Придобиване на дълготрайни материални активи	100 000 лв.

Придобиване на компютри и хардуер				100 000 лв.

Финансовите средства са изразходвани за надграждане на Център за управление и възстановяване на информационните системи (Disaster recovery center) за работа при кризисни ситуации и във военно време.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Изпълнението на целите зависи както от наличието и качеството на нормативните (Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за защита при бедствия и др.) и поднормативните актове, така и от наличния административен капацитет.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за дейността и степента за готовност за работа на МТС, центровете за управление и силите за реагиране в условията на криза или военно положение се събира, анализира и обобщава в  дирекция „БТНУК”. За целта се събира информация за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектори „Транспорт“ и „Съобщения“.

3. Изпълнение в отговорностите на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”

Цели

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда и поддържане чистотата на река Дунав /екология на корабоплаването/;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Поддържане на непрекъсната готовност за своевременно локализиране и ликвидиране на евентуални нефтени разливи;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи

Предоставяни продукти/услуги

- Аварийно - спасителна и аварийно-възстановителна дейност. Поддържане чистотата на река Дунав;

Основните задачи, изпълнени от ИА ППД за осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност и екологосъобразност в българския участък на река Дунав са:

- Ежедневни наблюдения на водната повърхност за наличие на нефтени разливи и приемане на нефтоводни смеси от преминаващи кораби;

- Съдоподемна и аварийно-възстановителна дейност;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи – издадени са 583 щормови оповестявания.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Изпълнение на поддържащо драгиране в критични за корабоплаването участъци | куб.м | 350 000 | 320 902 |
| Изработка на проекти за изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100 | бр. | 6 | 8 |
| Подобряване на информацията, представена в електронните навигационни карти (ЕНК), брой актуализации | бр. | 30 | 42 |
| Щормови оповестявания и предупреждения | бр. | 1500 | 1 070 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

При ниски водни стоежи и поява на критични участъци се увеличава вероятността за възникване на кризи, породени от: засядане на плавателни съдове в плитковини; риск от нефтени замърсявания от корабоплаване, необозначени потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването.

Рисковете за възникване на критична ситуация за корабоплаването налагат непрекъснато наблюдение и коригиране габаритите на корабоплавателния път, както и осъществяване на съвместни действия с ИА „Морска администрация” за превенция на подобни събития.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директора на ИА „ППД” и се осъществява под ръководството на ресорния заместник-министър.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

### С § 46 Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (изм. и доп. ДВ, бр.16 от 23 февруари 2021 г.) Авиоотряд 28 се преименува на Държавен авиационен оператор.

### С Решение № 330 от 9 април 2021 на Министерски съвет на Република България на ДАО се предоставят за безвъзмездно управление имоти–публична държавна собственост - Правителствена сграда ВИП А и площадки за паркиране.

Цели на дейността

- Предоставяне на висококачествено и ефективно авиационно обслужване на държавното ръководство;

- Осигуряване на срочен, качествен и гарантиращ най-високо ниво на безопасност въздушен транспорт;

- Предотвратяване на авиационни произшествия и сериозни инциденти;

- Дейности по обслужване на официални лица и делегации, които преминават през ВИП „А“.

Целевата група, към която са насочени предоставяните продукти/услуги включва:

- президента на Република България;

- председателя на Народното събрание на Република България;

- министър-председателя на Република България;

- вицепрезидента на Република България;

- чуждестранни и държавни ръководители, съответни по ранг на посочените по-горе;

Със средствата по бюджета на ДАО се финансират всички нормативно определени разходи в т. ч. за:

- полети със специално предназначение и за летателната дейност за обучение;

- повишаване и поддържане на професионалната квалификация на авиационния персонал;

- техническо обслужване  и поддържане на въздухоплавателните средства;

- застраховане на въздухоплавателните средства и сградния фонд, прилежащите територии, авиационната и самолетообслужваща техника;

- застраховане на авиационния персонал и заплащане на таксите при периодични заверки на документите, лицензиращи летателната дейност; медицинска профилактика на авиационния персонал.

Организационни структури, участващи в изпълнението

ДАО осъществява подготовката, организацията и изпълнението на полетите, съвместно със съответните звена, по заявка на дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи или на службите, отговарящи за протокола в администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана при Президента на Република България.

Предвид спецификата в дейността на ДАО, числеността на персонала е определена на допустимия минимум за изпълнение на функциите на авиационен оператор. Повечето от необходимите за авиационен оператор  длъжности са съвместени, с цел оптимизиране на числеността.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за поддържането на професионалната квалификация и правоспособност на авиационния персонал носи Главният пилот на ДАО.

За спазване на изискванията за безопасност и сигурност на полетите отговорност носи Ръководител безопасност полети, подпомаган от служителите на специализираната администрация.

За поддържане на експлоатационната годност на ВС отговорността е на Главния авиоинженер на ДАО.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

Полети със специално предназначение, извършвани със:

- самолети:

- тип Ербъс А-319, рег. LZ-AOB – 92 пътнически места;

- тип Фалкон 2000, рег. LZ-OOI – 9 пътнически места;

- вертолети:

- тип МИ-8 ПС, рег. LZ-CAT – 9 пътнически места;

- тип МИ-8 ПС, рег.LZ-CAN – 14 пътнически места;

ДАО, съгласно Свидетелство за авиационен оператор № BG.SPO.N-28/01.09.2021 г. - SPO 9 - изпълнява полети за калибриране на средства за навигация по заявка на ДП РВД.

За отчетния период са възстановени извършените разходи, по изпълнени полети за нуждите на ДП РВД, за облитане на радиорелейните съоръжения в България в размер на 636 770 лв. Тези средства постъпват по сметката на Държавен авиационен оператор и се намаляват дебитните и кредитните обороти по съответните параграфи по единния бюджетен класификатор.

Изпълнението на полетите със специално предназначение е придружено със завишени мерки за безопасност и сигурност. ДАО осигурява денонощна готовност на екипажи, обслужващ състав и въздухоплавателни средства за изпълнение на полети със специално предназначение, както и постоянен контрол на организацията, подготовката и провеждането на полетите.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Проведени тренажорни подготовки | брой | 23 | 25 |
| 2. Извършени проверки на самолет | брой | 8 | 8 |
| 3. Извършени инспекции/одити | брой | 105 | 105 |
| 4. Изпълнени полети | брой | 320 | 310 |

През отчетния период са изпълнени общо 310 бр. полети, в т.ч.:

- 79 бр.  - със самолет AIRBUS 319 А

- 158 бр.  - със самолет Фалкон 2000

- 73 бр.  - с вертолет МИ – 8

- Общо пролетени часове са 527:42 часа

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Негативно влияние за постигане целите на програмата оказва недостатъчното финансово осигуряване на дейността. Недостатъчното финансиране затруднява поддържането в добро техническо състояние на въздухоплавателните средства и професионалната подготовка на летателния и технически състав, забавя издължаването по вече извършени услуги, което води до начислявяне на лихви за просрочие и некоректно отношение към доставчиците. Негативно влияние оказва и увеличаващите се цени на горивата и частите за въздухоплавателните средства.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.02 Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 57 565 001 | 65 753 260 | 67 335 927 |
|  | Персонал | 35 433 159 | 35 027 879 | 35 016 280 |
|  | Издръжка | 20 454 542 | 24 607 951 | 24 240 977 |
|  | Капиталови разходи | 1 677 300 | 6 117 430 | 8 078 670 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 57 387 500 | 65 575 759 | 65 185 756 |
|  | Персонал | 35 377 600 | 34 972 320 | 34 946 543 |
|  | Издръжка | 20 332 600 | 24 486 009 | 24 146 543 |
|  | Капиталови разходи | 1 677 300 | 6 117 430 | 6 092 670 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 177 501 | 177 501 | 2 150 171 |
|  | Персонал | 55 559 | 55 559 | 69 737 |
|  | Издръжка | 121 942 | 121 942 | 94 434 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 1 986 000 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1. | 1. Проект „CISE-ALERT“ - CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test - персонал | 41 545 | 41 545 | 36 042 |
| 2.2. | 2. Проект „CISE-ALERT“ - CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test - издръжка | 107 842 | 107 842 | 43 381 |
| 2.3. | 3. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Подобряване на навигационната обстановка по р.Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване" - персонал |  |  | 8 179 |
| 2.4. | 4. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Подобряване на навигационната обстановка по р.Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване" - издръжка |  |  | 29 036 |
| 2.5. | 5. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Подобряване на навигационната обстановка по р.Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване" - капиталови разходи |  |  | 1 986 000 |
| 2.6. | 6. Проект ECODALLI "Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси" - персонал | 14 014 | 14 014 | 13 629 |
| 2.7. | 7. Проект ECODALLI "Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси" - издръжка | 14 100 | 14 100 | 2 921 |
| 2.8 | 8. Проект TOOP "Принцип само веднъж" - издръжка |  |  | 1 391 |
| 2.9 | 9. Проект EFFECTOR "An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations" - издръжка |  |  | 3 703 |
| 2.10 | 10. FAIRway Danube II 101122576 CEF-T-2022-COREGEN - персонал |  |  | 11 887 |
| 2.11 | 11. FAIRway Danube II 101122576 CEF-T-2022-COREGEN - издръжка |  |  | 14 002 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 472 962 500 | 475 355 553 | 472 447 304 |
|  | 1. Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България | 196 190 000 | 196 190 000 | 194 826 480 |
|  | 2. Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура | 272 300 000 | 272 300 000 | 270 755 271 |
|  | 3. Полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата | 4 472 500 | 4 472 500 | 4 472 500 |
|  | 4. Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия |  | 2 393 053 | 2 393 053 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 149 000 000 | 222 000 000 | 99 847 043 |
|  | 1. Субсидии и компенсации | 149 000 000 | 149 000 000 | 144 357 000 |
|  | 2. …………………………… | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 621 962 500 | 624 355 553 | 616 804 304 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 530 350 000 | 540 931 312 | 537 633 060 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 679 527 501 | 690 108 813 | 684 140 231 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 112 | 1 112 | 984 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 87 | 88 | 83 |

2300.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Цел

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване” и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот;

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване;

Предоставяни продукти/ услуги

- Търсене и спасяване във водния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- оказване на помощ на бедстващи хора, кораби и самолети, провлачване на плавателни съдове;

- поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие по море и река;

- прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река;

- поддържане на практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях;

- поддържане на ресурси (инфраструктура и персонал) и на готовност за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Показатели за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Обработени сигнали за бедствие | % | 100 | 100 |
| 2. Проведени планови учения и тренировки | Брой | 15 | 38 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Броят на обработени сигнали за бедствие включва в себе си сумата на действителните и недействителните (но проверени) сигнали.

- Броят на проведени планови учения и тренировки е сума от проведените такива.

Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект

Използват се данни от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Фактори и причини, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности – няма непостигнати цели.

Отговорност за постигане на целите на бюджетната програма носят ръководството на ИА „Морска администрация“ и всички нейни служители.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Въздушно пространство, търсене и спасяване

Предоставяни продукти/услуги – описание на изпълнените дейности и постигнатите резултати

По основни направления на дейност:

- Надзорни дейности за текущо съответствие на доставчиците на услуги с приложимите регулаторни изисквания при предоставяне на УВД/АНО

- Проведен одит за текущо съответствие с регулаторните изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, приложения IX и X в дирекция УВД на ДП РВД (28.02.2023 г.).

- Проведен одит за текущо съответствие на ДП РВД с регулаторните изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, Приложение V – Специфични изисквания за доставчици на метеорологично обслужване (07.04.2023г.).

- Проведен одит за текущо съответствие на ЛЦ за ОВД Варна с приложимите регулаторни изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, Приложение IV-част ATS, Приложение V - Част МЕТ, Приложение VIII – Част CNS, Приложение XIII – Част PERS, Регламент (ЕС)2015/340 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 (03-04.05.2023г.).

- Проведен одит за текущо съответствие на ЛЦ за ОВД Горна Оряховица с приложимите регулаторни изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, Приложение IV-част ATS, Приложение VIII – Част CNS, Приложение XIII – Част PERS, Регламент (ЕС)2015/340 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 (30.06.2023г.).

- Проведен одит за текущо съответствие на ЛЦ за ОВД Пловдив с приложимите регулаторни изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, Приложение IV-част ATS, Приложение IX – Част ATFM, Приложение X – Част ASM, Регламент (ЕС)2015/340 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията.

- Проведен одит за текущо съответствие на ДП РВД – ЦУ с приложимите регулаторни изисквания за докладване на събития съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, ATM/ANS.OR.A.065 и Регламент (ЕС) № 376/2014.

- Проведен одит на място за текущо съответствие на ДП РВД – ЦУ с приложимите регулаторни изисквания съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, Приложение VI „Специфични изисквания за доставчици на аеронавигационно информационно обслужване“.

- Проведен одит на място за текущо съответствие на ДП РВД – ЛЦ за ОВД - Бургас с приложимите регулаторни изисквания съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, приложение III, ATM/ANS.OR.A.065, Приложение IV и приложение VIII и Регламент (ЕС) № 376/2014, проведен на 10-11.10.2023 г.

- Анализ и оценка на постъпили уведомления за промени във функционалната система и/или системата за управление на доставчиците на услуги – 18 броя;

- Надзор на изпълнението на плановете с коригиращи действия на ДАНО за отстраняване на несъответствия от одити на EASA и ГД ГВА и закриване на несъответствия.

- Надзор на изпълнението на плановете с коригиращи действия на ДАНО за отстраняване на несъответствия от одити на EASA и ГД ГВА и закриване на несъответствия.

- Изготвена е Програма за надзор на доставчика на аеронавигационно обслужване и на организации за обучение за периода 2024-2025 г

- Дейности по сертифициране на съоръжения на ДАНО

- Обработени са документи за издаване/подновяване на Удостоверения за експлоатационна годност на системи и съоръжения, съгласно изискванията на Наредба № 141/2002 за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане – 62 бр.;

- Дейности по лицензиране на оперативния и техническия персонал на ДАНО

- Издаване, потвърждаване, подновяване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения на Ръководители на полети и Координатори по УВД:

Обработени са общо 513 броя заявления, които се разпределят както следва:

- свидетелства на РП – ATCL -437 бр.

- свидетелства на ученик-РП – SATCL - 4 бр.

- свидетелства на Координатор по УВД и Асистент-координатор на полети – CATML – 72 бр.

Обобщената обработката на подадените заявления е както следва:

- Потвърдени квалификации за ниво на владеене на aнгл. език – 61 бр.

- Потвърдени и издадени разрешения към СП – 446 бр.

- Потвърдени и издадени други разрешения (OJTI, Assessor, STDI) – 31 бр.

- Корекции по данните в СП и отстраняване на технически грешки – 11 бр.

- Новоиздадени СП – 21 бр.

- Обработка на документи и преиздаване на свидетелства за правоспособност (СП) на инженерно-техническия персонал, извършващ техническо обслужване на системи и съоръжения за УВД:

•	Вписвания/потвърждавания на разрешения в СП – 2 бр.

•	Новоиздадени – 8 бр.

•	Дейности по промени във формата на лицензите и заявлението на персонала за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД.

- Сертифициране и осъществяване на надзор за съответствие с регулаторните изисквания на организациите за обучение.

- Преглед, оценка и обработка на уведомления за промяна от ДП РВД, свързани с курсове за обучение, планове за обучение, схеми за компетентност и процедури – 65 бр.

- Дейности във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 376/2014 за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване

1. За отчетния период са прегледани и анализирани общо 722 доклада за събития, подадени от ДП РВД.

2. Създадени са акаунти и е даден достъп до европейския портал за докладване на събития на 8 организации от България.

3 Преведена на английски език документация – доказателства за изпълнение на коригиращи действия във връзка с инспекция на EASA SYS.BG.12.2022 относно Базовия регламент 2018/1139 и Регламент 376/2014.

- Дейности и координация, произтичащи от изисквания на международното и европейското законодателство

- Участие на служител на отдел АОТС в работно заседание на Regional Aviation Safety Plan Working Group (RESG RASP WG/04) към ИКАО (04-06.04.2023 г., Виена, Австрия).

- Участие на служители на отдел АОТС в заседания на експертните работни групи и на Управителния съвет на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване (07-08.11.2023 г., Скопие, Република Северна Македония)

- Участие на служители на отдел АОТС в заседание на DANUBE FAB NSA Board (24.10.2023 г., Букурещ, Румъния)

- Участие  на служители на отдел АОТС в заседание на Групата по транспорт към комитета по устойчивост на NATO (26.10.2023 г.)

- Дейности по привеждане на националното законодателство в съответствие с регулаторните изисквания.

- През четвъртото тримесечие на 2023 г. отдел АОТС участва в подготовката на ЗИД на ЗГВ.

- Приета и обнародвана нова Наредба № 19 от 06.07.2023 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство.

- На  проведеното на 14 декември 2023 г.  заседание на Съвета за управление на въздушното пространство (СУВП) беше приет правилник за работата на СУВП и предстои одобряването му от министъра на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на отбраната.

- Отдел АОТС участва и в изготвянето на Инструкция 245, която беше приета на същото заседание на  СУВП и предстои обществено обсъждане и одобряването и от министъра на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на отбраната.

- Отдел АОТС съвместно с ДП РВД и ВВС работи по предложения за промени в Наредба 2  от 10.03.1999 г. за правилата за полети и допълването и с правила за оперативен трафик.

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 4 | 4 |
| 2.Самостоятелни тренировки на участниците в системата за ТС при АП | Бр. | 4 | 4 |
| 3.Съвместни учения | Бр. | 1 | 1 |

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net/ROBG-522, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Проектът приключи изпълнението си през ноември 2022 г.

През отчетния период са изготвени финалните отчети за техническото и финансово изпълнение на проекта.

ПРОЕКТ: „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment- CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2), финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) и национално съфинансиране по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 по приоритет 6 “Интегрирана морска политика” (ИМП), мярка 6.1- насърчаване на изпълнението на ИМП (в съответствие с Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за ПМДР), На 16.02.2023 г. в гр. Варна се проведе Закриваща среща по проекта. Към настоящия момент всички проекти дейности са изпълнени.

ПРОЕКТ: „Изготвяне на документация  за избор на изпълнител на проект „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“

ПРОЕКТ: „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“. Проектът се реализира чрез приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-20202г.

Основна цел на проекта е: Осигуряване на специализирана консултантска помощ на ИА „Морска администрация“ (ИАМА) за холистична оценка на съответствието с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби, по които Република България е страна. Оценка на нуждите и подготовка на предложения за актуализация на нормативната уредба, стратегически документи, организация и оперативни процедури и планове за инвестиции в средства за борба с бедствия и аварии на море. Целта е да се постигне подобряване и устойчиво изпълнение на задълженията на Република България като страна по международни конвенции, с фокус върху тези, регламентиращи отговорности на бреговата държава, като: търсене и спасяване на човешки живот, борба с разливи и предотвратяване замърсяването на морската околна среда, спасяване на имущество на море.

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 7.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.03 Бюджетна програма “Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 6 175 463 | 2 551 257 | 4 131 612 |
|  | Персонал | 1 999 100 | 1 649 621 | 1 686 265 |
|  | Издръжка | 3 240 163 | 790 636 | 2 055 038 |
|  | Капиталови разходи | 936 200 | 111 000 | 390 309 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 6 174 500 | 2 550 294 | 2 517 015 |
|  | Персонал | 1 999 100 | 1 649 621 | 1 644 440 |
|  | Издръжка | 3 239 200 | 789 673 | 763 872 |
|  | Капиталови разходи | 936 200 | 111 000 | 108 703 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 963 | 963 | 1 614 597 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 41 825 |
|  | Издръжка | 963 | 963 | 1 291 166 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 281 606 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Изготвяне на документация за избор на изпълнител на проект "Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб" и подпомагане на ИА "Морска администрация" при възлагането на обществената поръчка" и проект "Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби" - персонал |  |  | 31 693 |
| 2.2 | 2. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Изготвяне на документация за избор на изпълнител на проект "Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб" и подпомагане на ИА "Морска администрация" при възлагането на обществената поръчка" и проект "Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби" - издръжка |  |  | 1 167 534 |
| 2.3 | 3. Проект DANUBE SAFETY NET - издръжка | 963 | 963 | 111 343 |
| 2.4 | 4. Проект DANUBE SAFETY NET - капиталови разходи |  |  | 281 606 |
| 2.5 | 5. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ - персонал |  |  | 10 132 |
| 2.6 | 6. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ -издръжка |  |  | 12 289 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 6 174 500 | 2 550 294 | 2 517 015 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 6 175 463 | 2 551 257 | 4 131 612 |
|  | Численост на щатния персонал | 57 | 57 | 53 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Подобряване на безопасността във въздушния транспорт посредством разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД „ГВА” и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност и осъществяване на превантивна дейност;

- Подобряване на безопасността на морския транспорт чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще;

- Подобряване на безопасността на железопътния транспорт чрез извършване на разследване на произшествия и инциденти за установяване на обстоятелствата и причините, довели до тяхното възникване, в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и когато е целесъобразно формулиране на препоръки за безопасност с цел предотвратяване на тежки  произшествия.

Организационни структури, участващи в програмата

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт. Председателят на борда е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията.

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През отчетния период НБРПВВЖТ е извършил дейности в съответствие с изискванията на следните нормативни актове:

- В направление разследване на авиационни събития: Анекс 13 (Разследване на авиационни В направление разследване на авиационни събития: Анекс 13 (Разследване на авиационни произшествия и инциденти), Анекс 19 (Управление на безопасността) на конвенцията за международна гражданска авиация, Регламент 996/2010 на ЕП и на Съвета от 20.10.2010 г. за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване, Регламент 376/2014 на ЕП и на Съвета от 03.04.2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване, Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия.

-	В направление разследване на морски произшествия: чл. 79 на Кодекса на търговското корабоплаване, Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти, Регламент (ЕС) № 1286/2011 на Комисията от 09.12.2011 г. за приемане на обща методика за разследване на морски произшествия и инциденти, разработена съгласно чл. 5, параграф 4 от Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Кодекс за международните стандарти и препоръчителни практики за разследване на безопасността при морски произшествия и инциденти, приет с резолюция MSC.255(84) на Морската комисия по безопасност към Международната морска организация, в сила от 01.01.2010 г.

-	В направление разследване на железопътни произшествия: Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11.05.2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт, Закон за железопътния транспорт, Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

През горецитирания период НБРПВВЖТ е осъществил дейности по програма „Организация и управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”.

А) В областта на разследването на авиационни събития:

1. Организиране и осъществяване на разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и контрол върху разследваните от въздухоплавателните организации инциденти

През отчетния период са получени общо 2887 уведомления за авиационни събития, класифицирани както следва:

-	5 авиационни произшествия;

-	2 сериозни инциденти;

-	1520 инциденти

-	1360 събития без въздействие върху безопасността.

През отчетния период са разследвани общо 11 авиационни събития, включително са завършени разследванията на:

Провеждани разследвания:

- Сериозен инцидент със самолет BOEING - 737 - 400, регистрационни знаци LZ-CGU, експлоатиран от авиационен оператор “Карго Еър ООД” реализиран 05.12.2020 на летище Варшава. Започнато е разследване във връзка с безопасността от разследващите органи на Р. Полша.

- Сериозен инцидент реализиран на 20.05.2021 г., свързан с отказ на електрозахранване в РЦ за ОВД София, което е довело до невъзможност за предоставяне на обслужване за управление на въздушното движение от ДП РВД. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

- Сериозен инцидент реализиран на 21.02.2022 г. със самолет Falcon 2000EX, регистрационни знаци CS-DFG, експлоатиран от авиационен оператор „NetJets Europe”, свързан с прекратенo излитане от пътека за рулиране на летище София. Разследването приключва на 24.04.2023 г. с разработване на окончателен доклад. Дадени са 3 препоръки за подобряване на безопасността на полетите.

- Авиационно произшествие, реализирано на 08.08.2022 г., със самолет Partenavia Р66C, регистрационни знаци LZ-PTS експлоатиран от пилот собственик. Започнато е разследване във връзка с безопасността. Разследването приключва на 08.02.2023 г. с разработване на окончателен доклад. Дадени са 4 препоръки за подобряване на безопасността на полетите.

- Сериозен инцидент реализиран на 17.11.2022 г. със самолет Airbus A319-111, регистрационни знаци G-EZBV, експлоатиран от авиационен оператор „easyJet UK Limited”, свързан с разхерметизация на самолета. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

- Авиационно произшествие, реализирано на 22.02.2023 г. със самолет VL-3TE-1, регистрационни знаци OK-ZUA29, експлоатиран от пилот собственик по време на кацане  на летище Долна Баня. Разследването приключва на 03.11.2023 г с разработване на окончателен доклад. Дадена е 1 препоръка  за подобряване на безопасността на полетите..

- Авиационно произшествие, реализирано на 08.03.2023 г. със самолет Extra EA-200, регистрационни знаци D-ELOP, експлоатиран от пилот собственик по време на тренировъчен полет за фигурен пилотаж  на летище Лесново. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

- Сериозен инцидент със самолети A320, регистрационни знаци LZ-FBE експлоатиран от авиационен оператор “Бул Еър” и A319, регистрационни знаци 9A-BTJ, реализиран на 24.02.2023 г. във ВП на Косово. Започнато е разследване във връзка с безопасността от разследващите органи на Р. Косово.

- Aавиационно произшествие със самолет М-18 A DROMADER, регистрационни знаци LZ-KEC  реализирано на 26.07.2023 г. по време на полети за АХР (торене на оризови насаждения с карбамид) от летателна площадка „Коларово“. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

- Авиационно произшествие с вертолет Robinson R44, регистрационни знаци LZ-RAD реализирано на 22.09.2023 г., експлоатиран от авиационен оператор „Авиоотряд – Варна ООД”. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

- Aавиационно произшествие със самолет A320, регистрационни знаци LZ-MDI експлоатиран от авиационен оператор Fly2Sky, реализирано на 29.10.2023 г. на летище Казабланка Мароко. Започнато е разследване във връзка с безопасността от разследващите органи на Мароко.

Въздухоплавателните организации изпращат в НБРПВВЖТ копия от докладите на разследваните от тях инциденти. Инспекторите по разследване се запознават с докладите и при необходимост изискват доразследване на неизяснени обстоятелства в тях.

2. Поддържане на система за задължително и доброволно уведомяване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти

Част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт е откриването на неблагоприятни тенденции, свързани с влошаване на безопасността на полетите и осигуряване на своевременно реагиране на тях. Основен елемент от тази дейност е поддържането, развитието и контролирането на Система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития от НБРПВВЖТ. Системата за задължително докладване на авиационни събития се основава на единния европейски софтуер за събиране, съхранение, анализ и обмен на данни за авиационни събития (ECCAIRS), съгласно изискванията на Регламент 376/2014. Всички данни за разследваните от НБРПВВЖТ авиационни събития, се въвеждат в тази система и информацията от нея се обменя на европейско ниво.

3. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за авиационните събития

- За всички разследвани през отчетния период авиационни събития са заведени папки с дела, които се  съхраняват в архива на НБРПВВЖТ;

- В електронен вид се съхраняват уведомленията до чужди органи за разследване на авиационни събития;

- Всички авиационни събития, докладвани по системата за задължително докладване на авиационни събития, са заведени и се съхраняват в отделни папки.

4. Анализиране на състоянието на безопасността на полетите и изготвяне и разпространяване на информационни бюлетини и анализи.

Голяма част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ през първото полугодие на 2023 г. бе насочена към популяризиране на обстоятелствата, свързани с авиационните събития и причините, довели до тяхното възникване.

На уеб страницата на НБРПВВЖТ са публикувани своевременно окончателни доклади от извършени разследвания на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Докладите съдържат анализ на обстоятелствата, доказателствата и констатираните факти в процеса на разследването за определяне на причините за реализираните събития.

5. Превантивна дейност, насочена към подобряване на безопасността на полетите

Основен елемент в превантивната дейност, извършвана от НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт през посочения период е излъчването на 7 препоръки за подобряване на безопасността в резултат на разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Тези препоръки са излъчвани на различни етапи от разследването с цел своевременно въздействие и отстраняване на причинните фактори, довели до или способствали за възникване на авиационните събития. Предприетите мерки в изпълнение на излъчените препоръки за безопасност се намират на различни етапи на въвеждане от страна на авиационните и летищните оператори, Главна дирекция  „Гражданска въздухоплавателна администрация” и ДП РВД.

6. Международно сътрудничество в областта на разследване на авиационните събития

Някои от планираните международни събития  на ENCASIA и European Union Aviation Safety Agency /EASA/ се проведоха онлайн

Б) В областта на разследването на морски произшествия и инциденти:

1. Организиране и осъществяване на разследване на произшествия в морския транспорт

През отчетния период са получени общо 72 уведомления за морски произшествия и инциденти, класифицирани както следва:

- 6 много тежки произшествия;

- 13 тежки произшествия;

- 1 произшествие;

- 2 инциденти;

- 50 събития.

Четири от много тежките морски произшествия са реализирани на речни кораби под български флаг, плаващи по река Дунав, с паднали зад борд и в неизвестност членове на екипажа, като три от тях, съгласно чл. 79а на Кодекса за търговското корабоплаване се разследват от съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация", в чийто район на действие е възникнало произшествието, а едно се разследва от Украйна.

Докладвани в EMCIP и неразследвани са 7 морски произшествия и инциденти, разследването на които не би довело до извличане на сериозни поуки или формулиране на препоръки за безопасност както следва:

1. тежко морско произшествие – м/к SCOUT, IMO № 7517351, кораб за генерални товари, плаващ под знамето на Камерун, на 14.01.2023 г. източно от н. Галата, подава сигнал за пострадал член на екипажа. Извършена медицинска евакуация с м/к „Спасител 5“.;

2. тежко морско произшествие – м/к LAGOON PHOENIX, IMO 9047245, флаг Кюрасао, отказ на главен двигател при извеждане от КРЗ Одесос на 07.02.2023 г.

3. тежко произшествие - м/к „ARMONY”, IMO № 7615012, кораб за генерални товари, флаг Занзибар, на 07.03.2023 г. след отплаване от пристанище Бургас получава повреда в главния двигател и е принуден да застане на котва.

4. тежко морско произшествие – м/к SEA MERSY, IMO 7911595, флаг Палау, отказ на главен двигател и засядане в Канал 3 на 18.04.2023 г.

5. тежко морско произшествие – м/к NAPOLI, IMO 9108568, флаг Панама, отказ на главен двигател при маневра във Варненско езеро на 03.06.2023 г.

6. тежко произшествие - м/к „AMR1”, IMO № 9571337, кораб за генерални товари, флаг Панама, на 19.10.2023 г. при подхождане за влизане в Канал 1, Варна, получава проблем с главния двигател и е насочен за заставане на котва.

7. тежко морско произшествие – сблъскване на м/к „SLAVYANIN“, IMO № 8300169, Ro-Ro товарен кораб, плаващ под знамето на Руската Федерация, в точка с координати LAT. 43° 30,2’ N; LONG. 029° 39,4’ E /извън териториалното море на РБ/, с м/к „NEW RAOUF“, IMO № 8342375, плаващ под знамето на Палау. Изготвена е подробна предварителна оценка и е взето решение да не се разследва.

Провеждани разследвания:

През отчетния период са разследвани общо 4 морски произшествия, включително са завършени разследванията на 2 много тежки морски произшествия, продължава разследването на 1 много тежко морско произшествие и е извършено предварително разследване на едно тежко морско произшествие, прекратено с изготвянето на предварителна оценка:

- Много тежко морско произшествие - пожар в баластен танк при ремонтни дейности на м/к „BELLONA“, флаг Румъния в МТГ Делфин и смърт на работник на 14.12.2021 г. Поради удължаване на сроковете за приключване на пожарната експертиза, след изтичане на едногодишния срок от датата на произшествието е изготвен и публикуван междинен доклад. Разследването приключи на 16.05.2023 г. с публикуване на окончателен доклад. Отправени са 7 бр. препоръки за безопасност към ръководството на фирма „Галера 07“ ЕООД.

- Тежко морско произшествие - засядане на м/к LOYGA, IMO 8004791, флаг Гвинея Бисау, в канал 1, в района на Аспарухов мост на 17.02.2023 г. Разследването приключи на 20.06.2023 г. с публикуване на окончателен доклад. Отправени са 5 бр. препоръки за безопасност към корабния оператор.

- Много тежко морско произшествие – смърт на двама членове на екипажа в преливна тръба на хамбар на драгажен кораб “MILFORD” на 03.07.2023 г. по време на преход от Бургас за Констанца. Разследването не е приключило.

- Тежко морско произшествие - сблъскване на м/к „SLAVYANIN“ с м/к „NEW RAOUF“ на 08.11.2023 г. извън териториалното море на Република България. Извършено е предварително разследване. Изготвена и публикувана е Предварителна оценка на произшествието. Взето е решение случаят да не се разследва, предвид факта, че двата кораба не са под българско знаме, сблъскването става извън териториалното море на Република България и няма допуснато замърсяване на околната среда, което означава, че страната ни не се явява заинтересована. Държавите на знамето на двата кораба са уведомени с цел евентуално извършване на разследване на случая, като НБРПВВЖТ се ангажира с пълно съдействие.

Участие като значително заинтересована държава в разследването на две много тежки морски произшествия:

- Пожар на м/ф EUROFERRY OLYMPIA, IMO № 9010175, плаващ под знамето на Италия на 18.02.2022 г. край о-в Корфу. На борда загиват 7 български граждани, които официално се водят за безследно изчезнали, което превръща Република България в значително заинтересована държава. Водеща разследването държава е Гърция, като към момента на завършване на доклада същото не е приключило. Изготвен е междинен доклад.

- Смърт на член на екипажа на м/т SEACROSS, IMO № 9297890, плаващ под знамето на Бахамските острови, гражданин на Република България на 06.06.2022 г. в пристанище Елефсина, Пирея, Гърция, при взрив на пожарогасител. След обменена кореспонденция с разследващите органи на държавата на знамето, Бахамските морски власти поемат отговорността за разследването. Разследването е приключено с публикуване на окончателен доклад.

Изводи:

1. Разследваните произшествия като цяло са много тежки произшествия, имащи като резултат загуба на човешки живот или загуба на кораб.

2. Разследваните произшествия са сложни по характер и трудоемки за извършване.

3. Има разследвани произшествия, които са последвани от провеждане на операции по търсене и спасяване.

4. Повечето разследвани произшествия са с международен характер.

5. Разследвани са задължителните за разследване много тежки произшествия, съгласно чл. 5 на Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.04.2009 г.

2. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за морските произшествия

За регистрираните произшествия през отчетния период са заведени дела, които се съхраняват в архива на НБРПВВЖТ.

Изготвен е анализ на морските произшествия и инциденти през 2023 г.

3. Докладване на морските произшествия и инциденти в Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) чрез Европейската информационна платформа за морски произшествия (EMCIP) за ползване от Европейската комисия

Всички произшествия са отразени в Информационната платформа за морски произшествия на Европейската агенция за морска безопасност. Много тежките морски произшествия се докладват в системата GISIS на Международната Морска Организация (IMO), на основание Res. MSC.255 (84).

4.Мониторинг на промените в националното и международно морско законодателство и поддържане на оперативна готовност за разследване, съгласно обсега на Наредба  № 23/2011г.

Направлението за разследване на морски произшествия редовно следи за промените в конвенциите и другите документи на Международната морска организация към ООН, касаещи безопасността на корабоплаването, както и за промени в международното, европейското и българското морско законодателство.

Подържа се незабавна готовност за стартиране на разследване.

Направлението за разследване на морски произшествия е в непрекъсната връзка с Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) и участва в работата на Групата за постоянно сътрудничество (ГПC) на държавите-членки, създадена с Регламент за изпълнение (ЕС) № 651/2011 на Комисията в съответствие с Директива 2009/18/ЕО. ГПС осигурява оперативна платформа за сътрудничество на органите на държавите-членки, разследващи морски произшествия, заедно и в тясно взаимодействие с Комисията и EMSA.

5. Международно сътрудничество в областта на разследване на морски произшествия, обучение и дейности по хармонизиране на националното законодателство за разследване на морски произшествия със законодателството на ЕС

Реализирано обучение за периода:

През отчетния период е проведено обучение на служител от НБРПВВЖТ на 07.04.2023 г. в специализиран еднодневен семинар на тема „Нов закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“. Преминаването на обучението е част от нормативното задължения на НБРПВВЖТ за определяне на служител, натоварен с дейността по приемане на сигнали, регистрацията им и осигуряване на защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения.

Международна дейност:

През 2023 г., служител на НБРПВВЖТ взе участие в следните международни срещи:

- Тринадесето заседание на Групата за постоянно сътрудничество, организирано от Европейската агенция по морска безопасност (ЕМSА) и Главна дирекция „Транспорт“ на Европейската комисия, проведено в гр. Лисабон, Португалия, от 27.06 до 29.06.2023 г. в сградата на Европейската агенция по морска безопасност (EMSA);

- Петнадесета среща на потребителската група на Европейската информационна платформа за морски произшествия (EMCIP), проведена в гр. Лисабон, Португалия, на 29.11.2023 г. в сградата на Европейската агенция по морска безопасност (EMSA);

- Междусесиен семинар на Групата за постоянно сътрудничество (PCF), организиран от Европейската агенция по морска безопасност (ЕМSА) и Главна дирекция „Транспорт“ на Европейската комисия, проведен в гр. Лисабон, Португалия, на 30.11.2023 г. в сградата на Европейската агенция по морска безопасност (EMSA).

Одит от Международната морска организация:

На 17.05.2023 г. НБРПВВЖТ премина одит от предварително назначен одиторски екип от Международната морска организация (IMO), като част от общия мониторинг на Република България по линия на Международния кодекс за прилагане на задължителните инструмент на IMO. Одиторският екип не констатира никакви несъответствия и пропуски в организацията и работата на Борда, което е показател за цялостната работа и професионални качества на служителите.

В) В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт:

1. Организиране разследване на тежки произшествия, произшествия и инциденти, както и контрол на разследваните произшествия и инциденти от управителя на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия

През разглеждания отчетен период са възникнали пет железопътни произшествия от които едно тежко са разследвани:

- Железопътно произшествие – пожар в локомотив № 91520044169-8, обслужвал бърз влак № 2610 в гара Мездра юг на 06.01.2023 г. Произшествието към отчетния период е приключило на 13.04.2023 г. с окончателен доклад и 8 (осем) препоръки за безопасност.

- Железопътно произшествие – дерайлиране на вагони от МДТВ № 40832 в гара Баня на 26.02.2023 г. Произшествието е приключило на 01.08.2023 г. с окончателен доклад и 3 (три) препоръки за безопасност.

- Железопътно произшествие – пожар в локомотив № 91520044063-8, обслужвал пътнически влак № 80132 в гара Ямбол на 20.07.2023 г. Произшествието е приключило на 01.08.2023 г. с окончателен доклад и 3 (три) препоръки за безопасност.

- Тежко железопътно произшествие – прегазване на двама служители работещи на железния път от маневрен локомотив № 98522051522-7 между Разделен пост 4 и гара Илиянци на 07.11.2023 г. Произшествието е в процес на разследване и не е приключило.

- Железопътно произшествие – пожар в локомотив № 91520044202-7, обслужвал МБВ № 464 между гарите Змейово и Тулово на 01.12.2023 г. Произшествието е приключило след отчетния период на 06.02.2024 г. с окончателен доклад и 5 (пет) препоръки за безопасност.

● През разглеждания отчетен период е извършено разследване на значимо железопътно произшествие, възникнало в рамките на предишния и приключено през отчетен период:

- Железопътно произшествие – пожар по време на движение в пътнически вагони от състава на бърз влак № 2613 в междугарието Каспичан и Провадия на 03.11.2022 г., движещ се по направление София – Горна Оряховица – Варна. Произшествието е приключило на 15.06.2023 г. с окончателен доклад и 5 (пет) препоръки за безопасност.

- Всяко приключено разследване на железопътно произшествие е публикувано на интернет страницата на НБРПВВЖТ на български и английски език и нотифицирано в Европейската железопътна система за база данни (ERAIL) съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2020/572 на Комисията от 24 април 2020 г.

2. Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на железопътни събития: тежки произшествия, произшествия и инциденти

Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност да разследва железопътни произшествия получава 24-ри часово докладване на информация от дежурните на ДП НКЖИ и МТС, при възникване на произшествия на националната железопътна инфраструктура и извън нея.

Направление разследване на железопътни произшествия и инциденти в НБРПВВЖТ, поддържа система за задължително и доброволно докладване в Европейската система (ERAIL) за нотификация на започнали разследвания на железопътни събития. Всяко започнало разследване през отчетния период е нотифицирано в системата на ЕЖА, както и всеки окончателен доклад с препоръки за безопасност са нотифицирани, посредством интерфейс в определен формат на Единната европейска система ERAIL за база данни на английски език.

3. Водене на архив за разследваните произшествия и поддържане на база данни за разследваните произшествия и инциденти

Направление разследване на железопътни произшествия и инциденти в НБРПВВЖТ води архив и поддържа база данни за  всички разследвания, извършени през 2023 г.

Всяко разследвано железопътно произшествие е регистрирано в единната европейска система за железопътни събития ERAIL към Европейската железопътна агенция (ЕЖА).

4. Участие във ведомствени и междуведомствени работни групи, свързани с безопасността на железопътния транспорт

Участие в съвместна дейност с дирекция „Правна“ и ИА ,,Железопътна администрация“ относно:

-	Изменение и допълнение на НИД на Наредба Н-32 от 19 септември 2007 г. за съгласуване на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти.

- Изготвен и изпратен отговор на 03.05.2023 г. до ЕК ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ“ от Р. България по поставените от ЕК допълнителни въпроси във връзка с несъответствие с транспонирането на Директива (ЕС) 2016/798 относно безопасността на железопътния транспорт по процедура - EUP(2021) 9930.

5. Международна дейност

- В периода 14 ÷ 15.02.2023 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 51-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIBs на страните-членки на ЕС;

- В периода 10 ÷ 11.05.2023 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 52-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIBs на страните-членки на ЕС;

- В периода 21 ÷ 23.06.2023 г. онлайн срещи с комисията на ЕЖА, във връзка с предстоящият одит на ИА ,,Железопътна администрация“, проведен в периода 26 ÷ 30.06.2023 г.;

- В периода 10 ÷ 11.10.2023 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 53-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIBs на страните-членки на ЕС;

- В периода 20 ÷ 22.09.2023 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в ,,Конференция по Безопасност“, организирана от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ЕЖА).

6.Други дейности

Заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ извършва системно:

- Анализ на постъпилата информация по системата ERAIL от ЕЖА относно нотификацията на възникнали железопътни произшествия и инциденти на окончателните доклади от националните разследващи органи NIB на страните-членки на ЕС;

- Анализ на получената писмена информация от железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура, относно общите показатели за безопасност включително и информация относно изпълнените препоръки за безопасност и промени във ведомствените нормативни актове съгласно изискванията на чл. 11 и 12 от Наредба № 59;

Отчет на показателите за изпълнение по програмата

През отчетения период в направленията за разследване на произшествия и инциденти  в НБРПВВЖТ са разследвани и в процес на разследване:

- авиационни произшествия с ВС на българска територия – 4;

- авиационни произшествия с ВС на чужда територия – 1

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 2;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 4;

- тежки и много тежки морски произшествия – 4;

- железопътни произшествия – 4;

- тежко железопътно произшествие – 1.

Източници на информацията за данните по показателите на изпълнение

Информацията за горепосочените събития е достъпна в НБРПВВЖТ, като в частта авиационни събития данните са въведени в единната европейска система ECCAIRS, в частта на морските произшествия – в единната европейска система EMCIP, в частта на железопътните произшествия в единната европейска система ERAIL.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението на програмата е на НБРПВВЖТ.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.04 Бюджетна програма “Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 799 800 | 799 800 | 524 587 |
|  | Персонал | 463 100 | 471 629 | 433 543 |
|  | Издръжка | 296 700 | 288 171 | 78 716 |
|  | Капиталови разходи | 40 000 | 40 000 | 12 328 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 799 800 | 799 800 | 524 587 |
|  | Персонал | 463 100 | 471 629 | 433 543 |
|  | Издръжка | 296 700 | 288 171 | 78 716 |
|  | Капиталови разходи | 40 000 | 40 000 | 12 328 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 799 800 | 799 800 | 524 587 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 799 800 | 799 800 | 524 587 |
|  | Численост на щатния персонал | 11 | 11 | 10 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 1 | 1 | 1 |

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

СЪОБЩЕНИЯ

Степен на изпълнение на заложените цели

- Електронни съобщения:

- Държавната политика в областта на електронните съобщения се осъществява в съответствие с Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България, действащата нормативна уредба, политиката и правото на ЕС, международни актове и споразумения;

- Поддържа се устойчивото функциониране на ефективен и конкурентен пазар на електронни съобщителни услуги;

- Създадени са условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за насърчаване на инвестициите в инфраструктура и навлизането на иновативни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги;

- Създадени са условия за разгръщане на мрежи с много голям капацитет и за намаляване на разходите, свързани с изграждането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чрез стимулиране на съвместното изграждане, ползване и разполагане;

- Създадени са условия за засилена защита на правата на потребителите, висока степен на задоволеност на обществото с универсална услуга, предоставяне на съвременни и достъпни електронни съобщителни услуги на потребителите и равнопоставен достъп на хората с увреждания;

- Осигурено е представителството на Република България и взаимодействието с институциите на ЕС, МСД и други международни организации във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения;

- Изпълняват се задълженията и ангажиментите на Република България като държава членка на ЕС, на Международния съюз по далекосъобщения и други международни организации в областта на електронните съобщения.

- Управление на радиосъобщенията:

- Осъществява се Актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, включително по отношение на използването на радиочестотния спектър в радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz;

- Създадени са условия за ефективното и координирано използване на радиочестотния спектър и на позициите на геостационарна и негеостационарна орбита;

- Осигуряват се условия за развитие на безжичните широколентови услуги и спътниковите услуги;

- Създадени са условия за предоставяне на радиочестотен спектър за изграждане и развитие на безжични електронни съобщителни мрежи и услуги.

- Осигурено е представителството на Република България и взаимодействието с институциите на ЕС, МСД и други международни организации във връзка с осъществяването на политиката в областта на управлението на радиочестотния спектър;

- Изпълняват се задълженията и ангажиментите на Република България като държава членка на ЕС, на Международния съюз по далекосъобщения и други международни организации в областта на управлението на радиочестотния спектър.

Пощенски услуги:

- Държавната политика в областта на пощенските услуги се осъществява в съответствие с Актуализираната секторна пощенска политика на Република България и с действащата нормативна уредба за сектора;

- Създадени са условия за функционирането на икономически стабилен и конкурентен пазар на пощенските услуги в цифрова среда;

- Осигурени са условия за предоставянето на УПУ на територията на цялата страна на достъпни цени и за съхранение на нейната устойчивост и жизнеспособност в дългосрочен план в условията на конкурентен пазар на пощенските услуги;

- Създадени са условия за подобряване на обслужването на потребителите на пощенски услуги чрез предоставяне на съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги, включително предоставяне на услуги по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки;

- Създадени са условия за повишаване на нивото на пощенската сигурност;

- Изпълняват се задълженията на Република България като страна-членка на ЕС и на ВПС;

- Осигурено е издаването и пускането в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждането от употреба на пощенски марки, съгласно Тематичния план за 2023 г.;

- Изпълняват се дейностите, свързани с организирането и съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището на МТС;

- Изпълняват се задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на ВПС, както и дейностите, свързани с използването на пощенски марки за международен обмен и за представителни цели;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2021 г. и 2022 г.;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от обществен интерес по изплащане на пенсии чрез пощенските станции през 2021 г. и 2022 г.

Продукти/услуги, предоставяни по подпрограмата

- Електронни съобщения:

- Разработване на законова и подзаконова нормативна уредба в областта на електронните съобщения;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения.

- Осъществяване на представителството и взаимодействието с институциите на ЕС, МСД и други международни организации в областта на електронните съобщения.

- Управление на радиосъобщенията:

- Управление на радиочестотния спектър;

- Съдействие при използването на спътниковите позиции на геостационарна и негеостационарна орбита;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии“ в областта на управлението на радиочестотния спектър;

- Осъществяване на представителството и взаимодействието с институциите на ЕС, МСД и други международни организации в областта на управлението на радиочестотния спектър.

Пощенски услуги:

- Разработване на подзаконова нормативна уредба в областта на пощенските услуги;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС;

- Осъществяване на представителството и взаимодействието с ВПС;

- Пускане в употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати и изваждане от употреба на пощенски марки;

- Маркосъхранение;

- Други – изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на услугата по изплащане на пенсии и за извършване на  услугата по разпространението на периодични печатни издания.

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

- Електронни съобщения:

- Изпълнява се Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения, с оглед стимулиране на инвестициите в сектора, постигане на устойчив икономически растеж, заетост, конкурентоспособност и териториално сближаване;

- Прилагат се разпоредбите на Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, хармонизирани с изискванията в европейското и световното законодателство в областта на електронните съобщения;

- Прилагат се изискванията на нормативните актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;

- Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения за привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/612;

- Приета е Наредба № 4 от 21.03.2023 г. за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения;

- Приета е Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга;

- Прието е Постановление № 47 от 31.03.2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.;

- Разглеждат се по компетентност въпроси, свързани с предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, както и с прилагането на националното законодателство, законодателството на ЕС и изискванията на международни договори в областта на електронните съобщения, като се оказва необходимото съдействие;

- Продължава участието в заседанията и работата на комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения;

- Продължава участието в координацията и работата по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството й в Европейския съюз и други международни организации;

- Продължава участието в работата на Международния съюз по далекосъобщения.

- Управление на радиосъобщенията:

- Изпълнява се Актуализираната държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;

- Приета е Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;

- Продължава работата по пълното освобождаване на радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz;

- Прието е изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;

- Изпълняват се дейностите, свързани с административното и информационно обслужване на Съвета по националния радиочестотен спектър;

- Приет е Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър;

- Продължава съгласуването със заинтересованите държавни органи на конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност;

- Продължава съгласуването със заинтересовани държавни органи и служби и приемането на решения за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от други държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения;

- Продължава предварителното съгласуване на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти, с цел защита на националната сигурност на страната, осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и ефективното използване на радиочестотния спектър;

- Провеждат се дейности за осигуряване на възможност за определяне на условия за споделено ползване на радиочестотен спектър;

- Продължава съгласуването с държавни органи относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България, когато е необходим допълнителен радиочестотен спектър, извън определения за Министерство на отбраната;

- Разглеждат се по компетентност въпроси, произтичащи от изисквания на международни договори и законодателството на ЕС;

- Разглеждат се и се решават въпроси свързани с електромагнитната съвместимост;

- Продължава участието в заседанията и работата на комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на управлението на радиочестотния спектър, както и участието в работата на международните организации МСД и CEPT;

- Продължава участието в координацията и работата по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на радиочестотния спектър, свързани с членството й в Европейския съюз и други международни организации;

- Оказва се съдействие на българските предприятия, получили разрешение за ползване на спътниковите позиции на геостационарната орбита, определени с международни споразумения за Република България, при тяхното международно координиране.

Пощенски услуги:

- Изпълнява се Секторната пощенска политика на Република България, която определя насоките за развитие на пощенския сектор. Тя е основа за постигане на целите на провежданата политика в част „Устойчиво развитие на пощенския сектор“;

- Прилагат се разпоредбите на Закона за пощенските услуги, хармонизирани с изискванията в европейското и световно законодателство в областта на пощенските услуги;

- Прилагат се изискванията на нормативните актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги;

- С Решение № 818 на Министерския съвет от 17.11.2023 г. е приета Актуализирана секторна пощенска политика на Република България;

- Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги за привеждане в съответствие с препоръките, съдържащи се в Доклада на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL);

- Приет е Закон за ратифициране на актовете от 27 конгрес на Всемирния пощенски съюз;

- Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки.

- Продължава участието в заседанията и работата на комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз, както и участието в дейността на ВПС и други международни организации в областта на пощенските услуги;

- Продължава участието в международното сътрудничество на регионално и световно ниво и работата по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на пощенските услуги, свързани с членството й в Европейския съюз, ВПС и други международни организации;

- Изпълнени са дейностите, свързани с маркоиздаването и маркосъхранението, които включват:

- изпълнен е Тематичният план за 2023 г. за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;

- одобрен е Тематичният план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати през 2024 г.;

- изпълнени са дейностите, свързани с организиране на дейността на Специализирания съвет по маркоиздаване и е осъществено неговото ръководство;

- изпълнени са решенията на Специализирания съвет по маркоиздаване;

- организирани и осъществени са дейностите, свързани със съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището;

- осъществени са дейности по получаване, съхранение и контрол върху използването на пощенските марки за представителни цели и за международен обмен, както и по заприходяване на пощенските марки, получени от МБ на ВПС;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2021 г.;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от обществен интерес по изплащане на пенсии чрез пощенските станции през 2021 г.;

- Изпълнени са дейностите, свързани с организиране и провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на действително направените нетни през предходната година“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2022 година“ и Обособена позиция № 2 „Одит на нетните разходи от извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2022 г.“;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2022 г.;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от обществен интерес по изплащане на пенсии чрез пощенските станции през 2022 г.

Отчет на показателите за изпълнение

| Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност Подпрограма „Съобщения“” Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет за 31.12.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения | бр. | 1 | 1 |
| 2. Подзаконови нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения | бр. | 3 | 3 |
| 3. Преглед на нормативната уредба в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър, включително в контекста на промени в правото на ЕС и международното право | бр. | 1 | 1 |
| 4. Изготвяне на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България | бр. | 1 | 1 |
| 5. Изготвяне на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | бр. | 1 | 1 |
| 6. Изготвяне на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър | бр. | 1 | 1 |
| 7. Подготовка и участие в заседания на Съвета по националния радиочестотен спектър | бр. | 4 | 3 |
| 8. Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси | бр. | 30 | 78 |
| 9. Изготвяне и съгласуване в рамките на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на становища, указания и рамкови позиции на Република България в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър за заседания на комитети и работни групи към Съвета на ЕС и ЕК | бр. | 15 | 26 |
| 10. Координирано изготвяне на позиции на Република България за заседания на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Телекомуникации“ | бр. | 2 | 3 |
| 11. Участие в работата на Комитета по съобщения (COCOM) към ЕК | бр. | 4 | 2 |
| 12. Участие в работата на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК | бр. | 3 | 3 |
| 13. Участие в работата на Комитета по радиочестотния спектър (RSC) към ЕК | бр. | 4 | 3 |
| 14. Участие в семинари, мероприятия и инициативи, организирани от ЕК | бр. | 2 | 2 |
| 15. Участие в работата, свързана с процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) | бр. | 5 | 11 |
| 16. Участие в работата на Консултативната група по развитие на далекосъобщенията (TDAG) към МСД | бр. | 1 | 1 |
| 17. Участие н работата на Консултативната група за стандартизация в телекомуникациите (TSAG) към МСД | бр. | 1 | 1 |
| 18. Участие в работата на Групата за подготовка на Световната конференция по радиосъобщения на МСД (CPG-23). | бр. | 3 | 3 |
| 19. Подготовка за участие и участие в Асамблеята по радиосъобщения (RA-2023) на МСД | бр. | 1 | 1 |
| 20. Подготовка за участие и участие в Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2023) на МСД | бр. | 1 | 1 |
| 21. Участие в дейността на работни структури към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) | бр. | 2 | 2 |
| 22. Участие в семинари, мероприятия и инициативи, организирани от МСД | бр. | 2 | 2 |
| 23. Участие в дейността на работни структури към Международната организация за спътникови комуникации (МОСК „Интерспутник”), Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO) и др. | бр. | 2 | 2 |
| 24. Проект на закон за ратифициране на актовете на 27 Конгрес на ВПС | бр. | 1 | 1 |
| 25. Подготовка за участие и участие в четвъртия извънреден Конгрес на ВПС | бр. | 1 | 1 |
| 26. Изготвяне на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България | бр. | 1 | 1 |
| 27. Проект на ЗИД на Закона за пощенските услуги | бр. | 1 | 2 |
| 28. Преглед на законовата уредба в областта на пощенските услуги | бр. | 1 | 1 |
| 29. Подготовка за участие и участие в сесиите на Административния съвет на ВПС | бр. | 2 | 1 |
| 30. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК | бр. | 2 | 1 |
| 31. Подготовка за участие и участие в работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС | бр. | 2 | 1 |
| 32. Подготовка за участие и участие в пленарните заседания на Европейския комитет по пощенско регламентиране | бр. | 1 | 1 |
| 33. Подготовка за участие и участие в работни групи „Политика“ и „Всемирен пощенски съюз“ към Европейския комитет по пощенско регламентиране | бр. | 4 | 2 |
| 34. Участие в семинари и кръгли маси, организирани от ЕК | бр. | 2 | 1 |
| 35. Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии чрез пощенските станции и определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга | бр. | 1 | 1 |
| 36. Одит на нетните разходи от извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа) и определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга | бр. | 1 | 1 |
| 37. Заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване | бр. | 22 | 20 |
| 38. Пуснати в употреба пощенски марки | бр. | 36 | 57 |
| 39. Пуснати в употреба пощенски продукти | бр. | 10 | 6 |
| 40. Пуснати в употреба специални пощенски печати | бр. | 38 | 42 |
| 41. Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен | бр. | 19 800 | 31 550 |
| 42. Обработени и заприходени пощенски марки, получени от МБ на ВПС | бр. | 4 200 | 4 210 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Електронни съобщения:

    - Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 58 от 2023 г.) за привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/612;

    - Приета е Наредба № 4 от 21.03.2023 г. за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 29 от 2023 г.);

    - Приета е Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (oбн., ДВ, бр. 24 от 2023 г.);

    - Прието е Постановление № 47 от 31.03.2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. (oбн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.);

- Продължава организирането и координирането на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси и изготвянето и съгласуването на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в областта на електронните съобщения;

- Изготвени са проекти на позиции за заседанията на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“), проведени на 2 юни, 23-24 октомври (неформално) и 5 декември 2023 г.;

- Продължава участието в заседанията и работата на комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения и в изпълнение на ангажиментите на Република България, свързани с членството й в Европейския съюз – участие в заседанията на Комитета по съобщенията (СОСОМ), проведени на 13 юни и 21 ноември 2023 г.;

- Продължава участието в работата на международни организации, включително в семинари, мероприятия и инициативи на Международния съюз по далекосъобщения по въпросите на електронните съобщения – участие в работата на Консултативната група за стандартизация в далекосъобщенията (TSAG) към МСД в периода 30 май - 2 юни 2023 г. и Консултативната група по развитие на далекосъобщенията (TDAG) към МСД в периода 19-23 юни 2023 г.;

- Изпълнени са дейности във връзка с процеса на присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), включващи разглеждане на правните инструменти на ОИСР, предоставяне на информация по въпросници, както и участие в работни срещи (национални и международни) и провеждане на кореспонденция и др.;

- Разгледани са въпроси, свързани с предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, прилагането на националното законодателство, законодателството на ЕС и изискванията на международни договори в областта на електронните съобщения, както и с изготвянето на стратегически и други национални документи в областта на електронните съобщения в рамките на междуведомствени и вътрешно-ведомствени работни групи.

Управление на радиосъобщенията:

- Прието е изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (oбн., ДВ, бр. 25 от 2023 г.);

- Приет е Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (обн., ДВ, бр. 50 от 2023 г.);

- Приета е Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър (oбн., ДВ, бр. 41 от 2023 г.);

- Продължават дейностите по пълното освобождаване на обхвати 700 MHz и 800 MHz за граждански нужди,  като важен елемент за реализиране на цифровия единен пазар;

- Продължава участието в заседанията и работата и на комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на управлението на радиочестотния спектър и в изпълнение на ангажиментите на Република България, свързани с членството й в Европейския съюз – участие в заседанията на Комитета по радиочестотния спектър (RSC) – 15 март, 12 юли и 11 октомври 2023 г.; заседанията на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) – 15 февруари, 14 юни и 25 октомври 2023 г.;

- Продължава участието в работата на международни организации – подготовка за участие и участие в Асамблеята по радиосъобщения (RA-2023) и Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2023) на Международния съюз по далекосъобщения в периода 13 ноември – 15 декември 2023 г.; участие в работата на Групата за подготовка на Световната конференция по радиосъобщения на МСД (CPG-23) в периода 6-10 февруари, 22-26 май и 18-22 септември 2023 г.; участие в дейността на Комитета по електронни съобщения към CEPT в периода 7-10 март и 4-7 юли 2023 г.; участие в дейността на Международната организация за спътникови комуникации (МОСК „Интерспутник”) – заседания на 18 май и 6 юни 2023 г.

- Разпространени са циркуляри на електронен носител на Радиобюрото към Международния съюз по далекосъобщения BR IFIC „Space Services” и „Terrestrial Services” от името на МТС, като легитимно призната от МСД българска администрация – 48 бр.;

- Изпълнени са задачи по текущи преписки, свързани с управлението на радиосъобщенията и спътниковите комуникации.

Пощенски услуги:

- С Решение № 818 на Министерския съвет от 17.11.2023 г. е приета Актуализирана секторна пощенска политика на Република България (обн., ДВ, бр. 103 от 2023 г.);

- Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги за привеждане в съответствие с препоръките, съдържащи се в Доклада на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) ( обн., ДВ, бр. 84 от 2023 г.);

- Приет е Закон за ратифициране на актовете от 27 конгрес на Всемирния пощенски съюз (обн., ДВ, бр. 53 от 2023 г.);

- Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки.

- Продължава участието в заседанията и работата на комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз в областта на пощенските услуги – подготовка за участие и участие в дейността на работна група „Пощенски услуги“ (21 март 2023 г.) и Комитет „Пощенска директива” (4 декември 2023 г.);

- Продължава участието в международното сътрудничество на регионално и световно ниво в областта на пощенските услуги – подготовка и участие в четвъртия извънреден Конгрес на Всемирния пощенски съюз в периода 1-5 октомври 2023 г.; подготовка за участие и участие в дейността на Административния съвет на ВПС в периода 8-12 май 2023 г., Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP) (6-7 юни 2023 г.) и работните групи „Политика“ и „Всемирен пощенски съюз“ към CERP (14 март, 8 април, 27 април, 7 септември и 27 ноември 2023 г.);

- Изпълнени са дейностите, свързани с маркоиздаването и маркосъхранението, които включват:

- изпълнен е Тематичният план за 2023 г. за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;

- одобрен е Тематичният план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати през 2024 г.;

- изпълнени са дейностите, свързани с организиране на дейността на Специализирания съвет по маркоиздаване и е осъществено неговото ръководство;

- изпълнени са решенията на Специализирания съвет по маркоиздаване;

- организирани и осъществени са дейностите, свързани със съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището;

- осъществени са дейности по получаване, съхранение и контрол върху използването на пощенските марки за представителни цели и за международен обмен, както и по заприходяване на пощенските марки, получени от МБ на ВПС;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2021 г.;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от обществен интерес по изплащане на пенсии чрез пощенските станции през 2021 г.;

- Изпълнени са дейностите, свързани с организиране и провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на действително направените нетни през предходната година“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2022 година“ и Обособена позиция № 2 „Одит на нетните разходи от извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2022 г.“;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2022 г.;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от обществен интерес по изплащане на пенсии чрез пощенските станции през 2022 г.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI), Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, предприятията, осъществяващи електронни съобщения, пощенските оператори и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

В изпълнението са ангажирани експертите от дирекция „Съобщения”.

За цялостното изпълнение отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

# ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

# Целеви стойности по показателите за изпълнение на бюджетната подпрограма

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“ Подпрограма „Цифрова свързаност“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| 1. Участие в работата на РГ 17, РГ 26, РГ 31, РГ 35 и др. към СЕВ | бр. раб. срещи | 8 | 17 |
| 2. Изготвени позиции, становища по досиетата, разглеждани в Работните групи към СЕВ | бр. раб. срещи | 10 | 11 |
| 3. Изготвени доклади, позиции, становища по въпросите на цифровата свързаност и широколентовия достъп | бр. раб. срещи | 5 | 7 |
| 4. Изготвяне на анализ на изградената и планирана електронна съобщителна инфраструктура | бр. раб. срещи | 1 | 2 |
| 5. Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. | бр. раб. срещи | 5 | 6 |
| 6. Предоставени консултации от експерти от дирекцията в качеството им на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея. | бр. раб. срещи | 20 | 32 |
| 7. Участие в РГ за широколентов достъп към ЕК и в заседания на Broadband Competence Office – BCO и работата по Connectivity Toolbox | бр. раб. срещи | 15 | 15 |
| 8. Проведени консултации със заинтересовани страни, участващи в процеса на реализация на предстоящи инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп | бр. раб. срещи | 10 | 26 |
| 9. Участие в РГ за изпълнение на предварителните условия за достъп до средствата от ЕС | бр. раб. срещи | 7 | 2 |
| 10. Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС. | бр. раб. срещи | 5 | 7 |

В рамките на отчетния период са постигнати следните резултати:

- Извършени дейности по изпълнение на проектно предложение П18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ в област Цифрова свързаност от Стълб 3: Свързана България от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ);

- Активно участие в работната група, която работи по тестовете между МО и мобилните оператори и изработването на механизъм за съвместна работа;

- Изготвяне на проект на Решение на Министерския съвет за предприемане на действия за освобождаване на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz за граждански нужди и за въвеждане на организационни мерки за осигуряване безопасността на полетите на Военновъздушните сили на Република България;

- Във връзка с изготвянето на подробно картографиране и анализ на покритието необходими за подготовката на нотификация за държавна помощ по проект П18, МТС проведе обществена поръчка и успешно приключи  Договор Д-43/06.10.2023 г. с предмет „Доставка на Уеб ГИС приложение за картографиране и анализ на комуникационна свързаност“; Изготвена информация съгласно изискванията на ЗОП до дирекции СДУС и „Финанси“ относно приключване на дейностите по договора;

- Проведени множество срещи с оператори, изпълнителя по Договор № Д-43 и събрани данни от операторите за покритието на мобилната и фиксираната им мрежа. Данните, заедно с тези налични в Единната информационна точка, са качени за анализ и обобщение в приложението за картографиране и анализ;

- Подготвен и сключен граждански договор за предоставяне на специализирани консултантски услуги в областта на ГИС във връзка с изпълнението на проект П18 и обработката на данните за покритието на операторите;

- Изпълнени дейностите по разработването и прилагането на политиката за широколентов достъп от следващо поколение, включително чрез изпълнение на функциите на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO), чрез подпомагане на всички заинтересовани страни, участващи в процеса на реализация на инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп;

- Ежеседмично участие в онлайн срещи, организирани от Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп;

- Изпълнени дейности в рамките на междуведомствената работна група за изпълнение на задълженията на България при провеждане на техническия преглед от Комитета в областта на цифровата икономика към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в процеса на присъединяване на страната ни към ОИСР;

- Извършен преглед на изготвената от страна на МЕУ самооценка по инструмент по OECD/LEGAL/0366 - Declaration for the Future of the Internet Economy (The Seoul Declaration) в рамките на Комитета по политика в областта на цифровата икономика;

- Предоставена допълнителна информация, пояснения и отстраняване на бележки по правен инструмент в областта на широколентовия достъп, в компетенциите на Комитета по политика в областта на цифровата икономика;

- Участие в мисията на ОИСР, свързана с изпълнението на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на публичните инвестиции“ през месец април 2023 г. в София;

- Преглед на доклада по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на публичните инвестиции“;

- Предоставени отговори на въпросник във връзка с извършване на технически преглед на политиката в областта на цифровата икономика в рамките на Комитета на ОИСР по политиката в областта на цифровата икономика;

- През месец юни участие в обучение, организирано от ОИСР във връзка с проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на публичните инвестиции“;

- Участие в преглед на проект на Национална пътна карта с дейности по сътрудничество с ОИСР за периода 2023-2025 г. и проект на Правила за участието на български представители в работните органи на ОИСР;

- Участие в прегледа на графика и структурата на Националната програма за реформи за 2023 г.;

- Участие през месец октомври 2023 г. в извършване на логистични дейности във връзка с участие на експерти от дирекцията в Първа техническа мисия на Комитета по политика в областта на цифровата икономика към ОИСР;

- Участие в в Първа техническа мисия на Комитета по политика в областта на цифровата икономика към ОИСР;

- Изготвяне на допълнителна информация по детайлен въпросник на ОИСР и на подробен доклад от Техническата мисия;

- Участие в процеса по формулиране на ежегодните цели на администрацията за 2024 г. и изготвен отчет на ежегодните цели за 2023 г. от компетентността на МТС;

- Подготвени отчетни материали за дейността на Българската служба за широколентов достъп за последното тримесечие на 2022 г. по искане на Европейската комисия и Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп;

- Участие в дейностите на междуведомствената работна група за разработване на Национален план за действие по заетостта през 2024 г.;

- Участие в процеса по контрол на изпълнението, отчитането и други съпътстващи дейности по Договор Д-29/22.08.2022 г. с предмет: „Следгаранционна техническа и системна поддръжка на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“. Срокът на договора изтече на 22 март 2023 г. и всички дейности по приемане на изпълнението бяха извършени. Изготвена информация съгласно изискванията на ЗОП до дирекции СДУС и „Финанси“ относно приключване на дейностите по договора;

- Дейности по подготовка и провеждане на обществена поръчка с предмет „Следгаранционна техническа и системна поддръжка на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“. Сформирана комисия със Заповед РД-14-7/09.02.2023 г., за изготвяне на документация . Със Заповед РД-14-20/18.04.2023 г. е сформирана комисия за избор на изпълнител, като в резултат е слючен Договор Д-22/05.06.2023 г. за период от три години. Изпълнени са дейности по проследяване изпълнението на договора. През 2023 г. са извършени две тримесечни отчитания и съответните съпътстващи дейности;

- Дейности по подготовка и провеждане на обществена поръчка с предмет „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“. Целта на процедурата е надграждане капацитета на ЕИТ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания, което ще осигури възможност за операторите на електронни съобщителни мрежи да подават по електронен път заявления до компетентните органи (местни и други), отговарящи за предоставянето/отказа на необходимите разрешения за разполагане на електронни съобщителни мрежи. С успешната реализация на процедурата ще се изпълнят специфичните изисквания на Директивата за Интелигентни транспортни системи и Делегиран регламент (ЕС) 2017/1926 по отношение на създаването на Национална точка за достъп.  Със Заповед РД-14-3/18.01.2023 г., доп. със Заповед № РД-14-11/06.03.2023 г., е сформирана комисия за изготвяне на документация за възлагане на обществената поръчка, като изготвената техническа спецификация е утвърдена от министъра на електронното управление съгласно изискванията на чл. 58а от ЗЕУ; С Решение № РОП-52 от 23 октомври 2023 г. и Обявление № ОП-27 от 23 октомври 2023 г., публикувани в Официален вестник на ЕС на 27 октомври 2023 г., бе обявена обществената поръчка. В срока за подаване на оферти в МТС постъпи едно искане за промяна в условията на поръчката съгласно чл. 100 от ЗОП и едно искане за разяснение. Във връзка с постъпила жалба (заведена в МТС под рег. № ОП-27/16.11.2023 г. и в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) под № ВХР-2278-16.11.2023 г.) срещу Решение за откриване на обществена поръчка на главния секретар на Министерство на транспорта и съобщенията с № F376948 (РОП-52) от 23.10.2023 г. по процедура с УНП: 00042-2023-0029, с Решение № РОП-55 от 17 ноември 2023 г. за одобряване на Обявление за изменение бяха променени крайната дата за подаване на оферти и съответно датата за отваряне на оферти. По отношението на жалбата, МТС изпрати мотивирано становище в КЗК с молба за отхвърляне на жалбата и искането за налагане на мярка „спиране на процедурата“. С Определение № АКТ-1259-30.11.2023 г. КЗК остави без уважение искането на жалбоподателя за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. С жалба № В-6265-08.12.2023 г. определението на КЗК се обжалва пред Върховния административен съд;

- В изпълнение на разпоредбите на Закона за електронното управление и осъществявания контрол от МЕУ по целесъобразност на разходите на административните органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии, подадена информация в Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии на проектни предложения за обществени поръчки с предмет „Следгаранционна техническа и системна поддръжка на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ и „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“, както и на Техническата спецификация за надграждането във връзка с разпоредбите на чл. 58а от ЗЕУ;

- Участие в работна среща с представители на Световната банка за обсъждане на поставени от тях въпроси от компетенцията на дирекция „Цифрова свързаност“;

- Участие в регулярна среща с представители на Европейската комисия за отчитане на постигнатото по целите и задачите на „Цифровото десетилетие“ в областта на цифровата свързаност;

- Изготвяне на обширен материал относно писмено интервю на министъра на транспорта и съобщенията в специалното издание на Международния съюз по далекосъобщения за цифровото бъдеще на страната и постигане на устойчива цифровизация;

- През месец септември изготвена информация от компетенцията на дирекцията за участие на министър-председателя на Република България в кръгла маса за развитие на дигитализацията и ИИ, в Гранада, Испания;

- Изготвяне на материал за анализ на актуалното състояние на стратегическите цели, мерки и дейности в областта на цифровата трансформация;

- Изготвяне на позиция по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на гигабитови електронни съобщителни мрежи и за отмяна на Директива 2014/61/ЕС (Законодателен акт за гигабитовата инфраструктура);

- Участие в обсъжданията по прегледа на предлаганите промени в хода на разглеждане на досието по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на гигабитови електронни съобщителни мрежи и за отмяна на Директива 2014/61/ЕС (Законодателен акт за гигабитовата инфраструктура);

- Направен преглед на предварителните текстове на доклада за България за 2023 г. за напредъка по Цифровото десетилетие;

- Участие в работата на международна работна група „5G за интелигентни общности“ (5G for Smart Communities);

- Изготвен принос към обединен вариант на политическа програма на правителството;

- Изготвена подробна информация по запитване на Комисията за регулиране на съобщенията относно възможността за събиране на данни чрез Единната информационна точка за провеждане на географско проучване съгласно чл. 181а от Закона за електронните съобщения при надграждането на ЕИТ, както и по последващо запитване;

- Извършено отчитане в ИСУН на ключов етап 137 „Влизане в сила на постановлението за намаляване на таксите за радиочестотен спектър“ по реформа „Ефективно използване на радиочестотния спектър“ от НПВУ;

- Извършено отчитане в ИСУН на ключов етап 138 „Приключване на отдаването на спектър в обхвата 26 GHz“ по реформа „Ефективно използване на радиочестотния спектър“ от НПВУ;

- Извършено отчитане в ИСУН на ключов етап 139 „Приключване на отдаването на наличния спектър в обхватите 700 MHz и 800 MHz“ по реформа „Ефективно използване на радиочестотния спектър“ от НПВУ;

- Предоставяне на информация по запитвания на народни представители за проекти „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ и „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“ от НПВУ;

- Изготвена информация за проекти и реформи, включени в НПВУ, попадащи в ресора на Министерство на транспорта и съобщенията във връзка с покана за изслушване в Подкомисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове към КВЕСШПЕ;

- Участие през м. юли 2023 г. в мисия на Европейската комисия за проследяване напредъка на реформите, етапите и целите по НПВУ;

- Изготвено становище до ДФЗ относно реализиацията на К7.И1 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от НПВУ, изпълнението на изискванията на  Решение 558, припокриване на заложените в НПВУ дейности с тези от подмярка 7.3 на ПРСР 2014-2020, предприетите действия по изменение на П18 от НПВУ, както и изискванията на ЗЕСМФИ и изпълнение на ангажиментите към ЕИТ от общинските администрации, бенефициенти по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020;

- Изготвенo становище до МФ относно необходимите промени в П18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура“ и реформа „Ефективно използване на радиочестотния спектър“ от НПВУ, във връзка с преработените Насоки за широколентов достъп, времевия диапазон, заложените цели и индикатори, както и включването на нова цел;

- Изготвено и подписано Оперативно споразумение между МФ и МТС като СНД за инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“;

- Участие в междуведомствена работна група с представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Комисията за регулиране на съобщенията за обсъждане на случаите на увреждане на инфраструктурата на операторите на електронни съобщителни мрежи;

- Преглед и изготвяне на становище по проект документ на Световната банка за текущо състояние на цифровата трансформация в България и изпратени бележки и коментари;

- Дейности по координация на Приоритет 8 от НПР БЪЛГАРИЯ 2030 – подадена статистическа информация за последни актуални стойности на индикаторите по стратегическите цели и Приоритет 8; изготвен отчет за изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 по Приоритет 8 за периада 2022-2024 г.; изготвена детайлизирана матрица с мерки по Приоритет 8 за периода 2024-2026 г.;

- Участие в междуведомствена работна група за изработване на дигитална карта за популяризиране на туризма, културните ценности и традиционните храни в селските райони на България към МЗХ;

- Участие в мрежа от експерти по стратегическо планиране към МС, целяща подобряване на стратегическото планиране, включително промени в нормативната уредба, създаване на адекватна методическа рамка, развиване на капацитет и др. В отчетния период е проведена среща в МС относно стратегическите документи на МТС и необходимостта от намаляване на броя им с дир. „Стратегическо планиране“. Изготвено подробно становище становище към МС по отношение на Насоки за подобряване на националната стратегическа рамка в част Цифрова свързаност и конкретно по отношение необходимостта от акуализиране на Плана за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“. Проведена е среща в МТС с ръководството на МТС и представители на Администрацията на Министерския съвет за обсъждане на нормативни промени във връзка с разработването на проект на Закон за стратегическото планиране. Изготвен е проект на актуализиран план за широколентов достъп, съобразен с целите на Цифровото десетилетие и получени препоръки от дир. „Стратегическо планиране“ в АМС;

- Участие в дейността на работна група към МС за развитие на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) за целите на Плана за възстановяване и устойчивост;

- Участие в срещи по отношение изпълнението на Програма „Цифрово десетилетие“ с МЕУ относно необходимостта от изготвяне и предоставяне на национална стратегия с пътна карта, очертаваща пътя за постигане на определените цели, анализ на настоящата ситуация на национално ниво, прогнозни национални траектории на развитие и основните планирани, приети и прилагани политики, мерки и действия на национално ниво за достигане на общите и цифровите цели. Изпратени три мотивирани становища до МЕУ относно представените от тях проекти на прогнозни национални траектории на развитие;

- Във връзка с работата на Постоянната работна група към Съвета по цифровото десетилетие са подготвени отговори на няколко въпросника за напредъка по целите на Цифровото десетилетие в областта на цифровата свързаност.

- Участие в онлайн обучение чрез дигитална платформа за обучения CybeRex Learning Centre относно мерки за превенция от кибератаки;

- Определени експерти за участие в Орган за управление на езиково пространство за данни (CELT) от страна на България;

- Изготвяне на отчетен документ за изпълнение на инвестиции и реформи от Националния план за възстановяване и устойчивост във връзка с подготовката на искане за плащане;

- Подготовка на материали за изказване на председателя на Народното събрание г-н Росен Желязков в конференцията „Устойчивият преход като конкурентно предимство в страните от ЦЕИ“;

- Подготовка на изказване на заместник-министър Григоров за участие в панела на високо равнище в рамките на Съвета на Международния съюз по далекосъобщения - 11 юли 2023 г. в Женева;

- Изпълнение дейности по финално отчитане на задачите, свързани с организиране и провеждане на Третия национален семинар за споделяне на езикови ресурси;

- Участие в срещи на международна работна група за изготвяне на Предложение за създаване на Европейски консорциум за цифрова инфраструктура за езикови технологии, с координатор Франция;

- Участие в междуинституционални преговори за намиране на възможност за включване на страната ни с бюджет като пълноправен член на консорциума;

- Предоставяне на писмо за институционална подкрепа от МТС на Института за български език към БАН за включване в консорциума;

- Изготвен  поздравителен адрес по повод 25 годишнината на Комисията за регулиране на съобщенията за изказване на заместник-министъра на транспорта и съобщеният;

- Изготвен информационен материал по повод подписване на оперативно споразумение за изпълнение на инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура“ от националния План за възстановяване и устойчивост, между МТС и Министерство на финансите;

- Изготвена информация за изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/1807 относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз;

- Координиране на българското участие в европейски програми в областта на цифровите технологии  от програмен период 2021-2027 – Механизъм за свързване на Европа, програма „Цифрова Европа“ и програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“.

- Участие в 29 заседания на Комитетите към ЕК и експертните групи по европейските програми, на които са обсъдени: а) проектите на работни програми 2023-2024 (изготвени позиции, защитаване на тезата за оставане на темата за езиковите ресурси в работна програма 2023-2024 на програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“; б) сектори на интерес от държавите членки за съфинансиране на съоръжения за изпитване и експериментиране в областта на ИИ (AI TEFs; в) обсъждане на резултатите от оценките на предложенията за проекти и лобиране за българските участници в проектите; г)писмени процедури за гласуване на решенията на Европейската комисия с предложените за финансиране проекти и др.;

- Извършен мониторинг на българското участие в конкурсите през 2023 по програма „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа (цифров сектор) и клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ от Рамковата програма „Хоризонт Европа“. Общо по трите програми за периода са финансирани 35 проекта с 48 български организации, които са получили 22.12 млн. евро безвъзмездни средства, разпределени както следва: 1) По програма „Цифрова Европа“ – финансирани са 10 проекта с 14 български участника, а полученото финансиране 3.69 евро; 2) По Механизма за свързване на Европа, цифров сектор – финансирани са 2 проекта с 3 участника, а полученото финансиране е 5.57 млн. евро за изграждане на 5G свързаност по транспортните коридори България – Гърция и България-Сърбия; 3) По Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ – финансирани 17 проекта с 22 български организации, а полученото финансиране е 4.41 млн. евро.

- Популяризиране на възможностите за участие в програма „Цифрова Европа“ (2021-2027),  Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027), клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“, както и на Механизма за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор;

- Организиран и проведен на 31 май 2023 национален информационен ден по програма „Цифрова Европа“, на който са представени отворените на 11 и 26 май 2023 г. конкурси, правилата за кандидатстване, възможности за участие и др. На събитието присъстваха повече от 50 представители от публичния и частния сектор, университети, училища, БАН и неправителствени организации участваха в събитието. След събитието е подготвен материал и заедно с презентациите от информационния ден е публикуван на сайта на МТС;

- Организиран и проведен на 29 ноември 2023 г. национален информационен ден по Механизма за свързване на Европа, съвместно с Европейската комисия. На събитието присъстваха повече от 70 представители от публичния и частния сектор, университети, училища, БАН и неправителствени организации. Бяха представени правилата за участие, отворените конкурси, добри практики и др.

- Участие с презентация и в панела с дискусиите в информационен ден по програма „Хоризонт Европа“, проведен в София Тех парк в хибриден формат. На събитието присъстваха 200 участници на място и над 450 онлайн.;

- Изготвена информация за отворените на 11 и 25 май 2023 г. конкурси по програма „Цифрова Европа“, която е разпространена до повече от 200 електронни адреса. Публикувана информацията и на сайта на МТС в актуално и в програма „Цифрова Европа“;

- Участие в дейността на Европейския алианс за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии, с цел укрепването на сътрудничеството с обществените органи на държавите членки по въпросите, свързани с облачните технологии. В тази връзка, Алиансът ще предостави платформа за структурирано сътрудничество между Европейската комисия и публичните органи на държавите членки.

- Участие в работата на Управляващия комитет на проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“, съвместно с членовете на ГД „Реформи“ на Европейската комисия и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – преглед и съгласуване на финалните версии на „Стратегия за цифровата трансформация на строителния сектор и прилагане на СИМ в България“ и „Пътна карта за цифровата трансформация на строителния сектор и прилагане на СИМ в България;

- Активно участие в процеса на предоговаряне на Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2021-2027, като част от подгрупа „Средносрочен преглед и ревизия на Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г.“ към Работна група 28 „Финансови и бюджетни въпроси“ към Съвета по европейски въпроси. Участие във формулирането на българската позиция по прегледа и ревизията на Многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г. и законодателните предложения в тази връзка; участие в подготовката на рамкови позиции, становища, указания  и информация във връзка с участието на български представители в заседанията на Съвета на ЕС и неговите работни формати.

- Поддържане в актуално състояние на рубрика „Цифрова свързаност“ на официалната интернет страница на МТС, публикувани множество новини, информация, публични консултации и др.;

- Участие в междуведомствена работна група за изготвяне на мерки за определяне на списък с конкретни набори от данни с висока стойност и условията и реда за тяхното публикуване и повторно използване;

- Участие н Надзорния съвет за наблюдение и контрол при изпълнението на националните научни програми;

- Изготвени становища по документи в РГ на ниво СЕВ - РГ17, РГ31, РГ26, РГ35 и др;

- Доклад за състоянието на администрацията за 2023 г. – попълване на информацията за министерството в Раздел „Електронно управление“ на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);

- Изготвена и предоставена информация във връзка с одит „Оптимизиране на организацията на регистрите на държавната администрация” за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2022 г., съгласно Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2022 г.;

- Изготвено писмо до ВРБК относно събиране на информация във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 2022/ 868 относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните);

- Изготвени експертни становища във връзка с проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията и с проект на Закон за стратегическото планиране;

- Подготвена информация за предоставяните услуги в ЕИТ във връзка с извършване на Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието от инвестициите, извършени по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ);

- Регулярни дейности по администриране на Единната информационна точка;

- Участие в Стратегическа работна група „Координация на подготовката на България за прилагане на оперативна съвместимост на информационните системи“ към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция;

- Участие в междуведомствена работна група към МЕУ за изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за киберсигурност, във връзка с процеса на транспониране на Директива (ЕС) 2022/2555 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14.12.2022 г. относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в съюза, за изменение на Регламент (ЕС) № 910/2014 и Директива (ЕС) 2018/1972 и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148, актуализиране на Националната стратегия за киберсигурност и Пътна карта към нея, както и изменение и допълнение на НМИМИС в законодателството на Република България;

- Стартиране на дейностите по проект „По-добро управление и изпълнение на TEN-T в България - 21-BG-TC-BMICTB“;

- Изготвено писмо до МРРБ относно предложения, свързани със законодателни промени в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителство.

- Дейности в изпълнение на мярка 6.1.3. „Одобряване от Министерския съвет и внасяне в Народното събрание на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения“ от Програмата за управление на Република България (юни 2023 г. – декември 2024 г.) и осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065:

  - участие в изготвяне на проект на ЗИД на ЗЕС и участие в работата на междуведомствената работна група, създадена със Заповед № 07-19/28.04.2023 г. на председателя на КРС за изготвяне на ЗИД на ЗЕС, проведени работни срещи и срещи със заинтересованите лица (5 бр.);

  - изготвяне на придружаващите проекта на ЗИД на ЗЕС документи, необходими за внасяне в МС: мотиви, ЧПОВ, финансова обосновка и др.;

  - публикуване за обществено обсъждане на проекта на ЗИД на ЗЕС и придружаващите го документи на 15.12.2023 г.;

- Предоставяне на информация във връзка с разработване на Програма за одитната дейност за 2024 г. на Сметната палата на Република България;

- Предоставяне на информация към Министерството на електронното управление за обновяване на Регистъра на съществените услуги по ЗК;

- Подготвена информация до Министерството на електронното управление относно изменение на цените на строително–монтажни дейности и допълнителни дейности след 30.06.2021 г. по Договори, на основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3, от ЗОП и Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г.;

- Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

Успешното реализиране на програмата е свързано с необходимостта от редовно участие в работните заседания на различни международни организации, както и в работните групи към ЕК.

- Организационни структури, участващи в подпрограмата

Подпрограмата се осъществява от звено в МТС, КРС и други заинтересовани страни.

- Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Управлението на подпрограмата се осъществява от ресорен министър и заместник-министър, подпомагани от директор на дирекция и експерти.

# Направление „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

Описание на степента на изпълнение на заложените цели

- Формиране и провеждане на държавната политика в областта на цифровата свързаност, в съответствие с европейските и национални стратегически и програмни документи;

- Преглед и ревизиране на нормативната рамка с цел създаване на благоприятни условия за разгръщането на мрежи с много голям капацитет;

- Насърчаване на инвестициите и намаляване на инвестиционните разходи, в т.ч. чрез използване на механизмите на ЕК;

- Засилване използването на финансиране от оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Механизма за свързване на Европа;

- Разработване и усъвършенстване на програмни и стратегически документи с цел подобряване на бизнес средата в сектора, иницииране и реализиране на проекти в тази насока;

- Изпълнение на функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея;

- Разширяване на капацитета и функционалностите на Единната информационна точка;

- Изпълнение на консултативни дейности за бизнеса и администрацията за по-широкото използване на облачни технологии и услуги чрез повсеместно внедряване и използване на ММГК, което ще осигури база за нови бизнес модели и ще подпомогне на организациите да се възползват от т. нар. големи данни чрез подобряване на скоростта на предаване на данни, ще допринесе за развитието на иновативни технологии;

- Популяризиране на инициативи за внедряване на конкурентни, зелени и сигурни облачни инфраструктури и услуги чрез частни, национални и европейски инвестиции;

- Дейности по управление и изпълнение на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Плана за възстановяване и устойчивост“;

- Дейности по координация на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ от НПР БЪЛГАРИЯ;

- Популяризиране на ползите от споделяне на езикови ресурси.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“ Подпрограма „Цифрова свързаност“ Направление № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| 1. Администриране на Единната информационна точка в изпълнение на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета | бр. | 1 | 1 |
| 2. Разширяване на капацитета и функционалностите на Единната информационна точка | бр. | 1 | 1 |
| 3. Дейности по следгаранционна поддръжка на Единната информационна точка | бр. | 1 | 1 |
| 4. Участие в работата на РГ към ЕК за ЕЦП | бр. | 3 | 3 |
| 5. Участие в работата на РГ за широколентов достъп към ЕК | бр. | 7 | 4 |
| 6. Предоставени консултации от Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея | бр. | 20 | 32 |
| 7. Участие в РГ за изпълнение на предварителните условия за достъп до средствата от ЕС | бр. | 7 | 2 |
| 8. Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. | бр. | 5 | 11 |
| 9. Участие в групата Connectivity Special Group | бр. | 2 | 6 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на направлението

Успешното реализиране на цифровата свързаност зависи не само от усилията на МТС, но и от административния и финансовия капацитет на заинтересованите страни, както и от тясната координация между тях и министерството. От особено значение за успеха на инициативите е и добрата организация и координация на дейностите на отделните ведомства, ангажирани с изпълнението на проектите в областта на цифровата свързаност и широколентовата инфраструктура в частност.

Доброто сътрудничество с представителните организации на бизнеса и неправителствените организации, както и с местните власти са от ключово значение за успешната реализация на инвестиционните проекти, в които голяма част от дейностите са насочени към тях или се изпълняват съвместно с тях.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Комисията за регулиране на съобщенията, НСИ и други. Вземат се предвид и становища на ГД „Регионална и градска политика“, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и др.

- Координиране на изпълнението на дейностите, предвидени в Актуализирания национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ (Плана).

Дейности/проекти:

- Ежегодно предоставяне на актуална информация относно наличност на инфраструктурата на операторите по региони“ от Плана;

- Провеждане на дейности за популяризиране на целите и очакваните резултати от изпълнението на Плана:

- осигуряване на адекватна свързаност за всеки;

- гигабитовата свързаност за населени места;

- предоставяне на разнообразни цифрови услуги с добавена стойност;

- улесняване на междусекторната координация;

- създаването на благоприятна за инвестиции правна рамка.

- Дейности по интегриране на местните общности в единния цифров пазар чрез възможностите, които предоставя широколентовия достъп за подобряване на социално-икономическите условия;

- Подготовка и участие в информационни събития, конференции и семинари;

- Популяризиране и стимулиране използването и внедряването на по-голям брой „зелени“ решения;

- Набелязване на допълнителни финансови източници и възможности за интеграция на усилията на всички ангажирани институции.

- Дейности по актуализация на плана във връзка с новите цели на ниво ЕС, свързани с Цифровото десетилетие до 2030 г.

- Изпълнение на функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO)

Дейности/проекти:

- Прилагане на координационен механизъм за мониторинг, контрол и управление на процеса по изграждане на широколентова свързаност в съответствие с целите на политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.;

- Активно участие в дейностите на Мрежата на европейските компетентни служби в областта на широколентовия достъп;

- Консултиране и подпомагане на представителите на заинтересованите страни - общини и телекомуникационни оператори във връзка с възможностите да използват европейско финансиране, в т.ч. продължение на инициативата WiFi4EU – 5G Communities;

- Организиран и проведен информационен ден, посветен на инициативата на Европейската комисия „5G за интелигентни общности“ по инициатива на Мрежата на европейските компетентни служби в областта на широколентовия достъп;

- Консултиране на заинтересованите страни за участие в проекти за изграждане на широколентова инфраструктура с различни източници на финансиране;

- Създаване на условия и реализация на проекти за стимулиране на търсенето и потреблението на широколентови услуги;

- Изготвяне на становища, приноси и други документи в областта на широколентовия достъп;

- Създаване на условия за изграждане на сигурна цифрова инфраструктура като платформа за предоставяне на електронни услуги.

- Администриране на Единната информационна точка, разработена в изпълнение на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

- Поддържане и администриране на Единна информационна точка, създадена в изпълнение на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, въвеждащ в националното законодателство изискванията на Директива 2014/61/ЕС;

- Дейности по надграждане на функционалностите на ЕИТ, вкл. за извършване на актуално картографиране на инфраструктура за широколентов достъп;

- Дейности по следгаранционна поддръжка на ЕИТ;

- Организиране на интеграцията на ЕИТ с външни системи и разширяване на капацитета на Единната информационна точка;

- Активна комуникация с всички заинтересовани страни за осигуряване безпроблемното функциониране на ЕИТ;

- Изготвяне на становища по приложението на ЗЕСМФИ, функционалностите на ЕИТ и разяснения за законовите задължения на различните заинтересовани страни;

- Предоставяне на електронни услуги; поддръжка на регистри;

- Контролна дейност по приложението на ЗЕСМФИ;

- Стартирани дейности за провеждане на обществена поръчка с предмет „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“.

- Използване на потенциала на данните и насърчаване на използване от страна на бизнеса и администрацията на облачни технологии

- Изпълнение на консултативни дейности за бизнеса и администрацията за по-широкото използване на облачни технологии и услуги чрез повсеместно внедряване и използване на ММГК, което ще осигури база за нови бизнес модели и ще подпомогне организациите да се възползват от т. нар. големи данни чрез подобряване на скоростта на предаване на данни, и ще допринесе за развитието на иновативни технологии;

- Популяризиране на инициативи за внедряване на конкурентни, зелени и сигурни облачни инфраструктури и услуги чрез частни, национални и европейски инвестиции;

- Използване и популяризиране на общ европейски подход за постигане на набор от съвместни технически решения и политически норми с цел насърчаване на оперативно съвместими облачни услуги на ниво ЕС;

- Участие в европейски инициативи за създаване на Европейски облак от следващо поколение;

- Анализ на българското участие в европейските програми в областта на цифровата свързаност;

- Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство относно създаване на условия за ефективно функциониращ цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от експерти в МТС.

Отговорност за изпълнението на направлението

За изпълнението на направлението са ангажирани заместник-министър на транспорта и съобщенията, директор на дирекцията и експерти от дирекцията.

# Направление “ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

Цели на направлението

- Привличане на европейско финансиране в свързаността, технологичния трансфер и иновациите и насърчаване на междусекторната координация;

- Приоритетно насърчаване на технологичното развитие и иновациите в областта на цифровата свързаност;

- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на цифровата трансформация;

- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на цифровите технологии, кандидатстващи по европейските програми;

- Разработване на нормативни, стратегически и програмни документи;

- Координация и подпомагане на участието на български организации в програми и финансови инструменти на ЕС, свързани с научно-изследователска и развойна дейност и иновациите;

- Участие в подготовката на работните програми по европейските програми – програма „Цифрова Европа“, програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ и Механизъм за свързване на Европа (2021-2027) и активизиране на потенциалните български участници;

- Анализ на българското участие в европейските програми;

- Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство относно създаване на условия за ефективно функциониращ цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност” Подпрограма „Цифрова свързаност” Направление № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |
| 1. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕС | хил. евро | 1 000 | 22 120 |
| 2. Организирани информационни дни по Европейските програми – програма „Цифрова Европа“, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа” (2021-2027 г.), Механизма за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор | бр. | 2 | 2 |
| 3. Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор | бр. | 50 | 80 |
| 4. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на Европейските програми: програма „Цифрова Европа“; Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“; Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор, включително в Борд за координиране на европейски езикови ресурси | бр. | 18 | 29 |
| 5. Анализ на участието на български организации в конкурсите по европейските програми – програма „Цифрова Европа“, програма „Хоризонт Европа“ и Механизма за свързване на Европа, цифров сектор в областта на цифровите технологии | бр. | 1 | 3 |

* Част от посочените индикатори се изчисляват на годишна база.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи, бази данни и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, ОИСР, Министерски съвет, МТС, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт и други.

Количествената информация за одобреното финансиране за български участници по Европейските програми се подготвя от експерти на МТС на база на информация от базите данни и докладите за изпълнение на конкурсите на Европейската комисия, които са достъпни за членовете на управляващите комитети и на секторните комитети по съответните програми на ЕС. Информация за показатели за изпълнение от 2 до 5 се събира от вътрешноведомствени източници.

Предоставяни по подпрограмата  продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Координация на участието на България в рамковите и редовните програми на ЕС -Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, програма „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа 2 в областта на цифровата свързаност

Дейности/проекти:

- Координация и подпомагане на участието на български организации в програми и финансови инструменти на ЕС, свързани с цифровата свързаност;

- Участие в подготовката на насоките и многогодишните работни програми на ЕС чрез представители в комитетите и експертните групи към Европейската комисия;

- Популяризиране на програмите и възможностите, които те предоставят чрез информационни събития, работни срещи и консултации със заинтересовани организации;

- Разпространение на текуща информация за Европейските програми;

- Консултиране на потенциалните участници по Европейските програми;

- Участие в срещи с представители на организации от други държави с цел обмяна на информация за възможностите им за участие в европейски програми в областта на цифровата свързаност;

- Участие в работата на Управляващите комитети и в заседанията на националните контактни лица на програмите в Брюксел;

- Участие в подготовката на работни програми – определяне на тематиката на конкурсите;

- Участие в създаването на ефективна междуведомствена координация за осигуряване на активно българско участие в програмите;

- Събиране и анализ на информация за участието на български организации в Европейските програми;

- Подготовка на информационни материали за нуждите на потенциалните участници в програмите;

- Поддържане на актуална информация за Европейските програми в раздел „Цифрова свързаност“  на сайта на Министерство на транспорта и съобщенията.

- Подпомагане развитието на иновациите в областта на цифровата свързаност

Дейности/проекти:

- Участие в Междуведомствена работна група към Министерство на икономиката за подготовка на позиции за редовните заседания на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия) по теми засягащи изграждането на Цифровия единен пазар на ЕС;

- Участие в дейността на Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги;

- Участие в Надзорния съвет за наблюдение и контрол при изпълнение на националните научни програми към МОН;

- Участие в междуведомствен екип в Управляващия комитет по проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“;

- Участие в работната група с национални представители на държавите членки за сътрудничество с Европейския алианс за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии.

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от експерти в МТС.

Отговорност за изпълнението на направлението

За изпълнението на направлението са ангажирани заместник-министър на транспорта и съобщенията, директор на дирекцията и експерти от дирекцията.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.02.01 Бюджетна програма “Развитие на съобщенията и цифровата свързаност” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 578 600 | 1 255 600 | 1 252 560 |
|  | Персонал | 1 233 100 | 998 279 | 996 519 |
|  | Издръжка | 345 500 | 257 321 | 256 041 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 578 600 | 1 255 600 | 1 252 560 |
|  | Персонал | 1 233 100 | 998 279 | 996 519 |
|  | Издръжка | 345 500 | 257 321 | 256 041 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 61 330 800 | 61 330 800 | 61 330 800 |
|  | 1. Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги | 33 693 000 | 33 693 000 | 33 693 000 |
|  | 2. Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпка на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България | 27 637 800 | 27 637 800 | 27 637 800 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 61 330 800 | 61 330 800 | 61 330 800 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 62 909 400 | 62 586 400 | 62 583 360 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 62 909 400 | 62 586 400 | 62 583 360 |
|  | Численост на щатния персонал | 38 | 26 | 20 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

В програмата са включени дейности, които подпомагат изпълнението и постигането на стратегическите цели на МТС.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Цели

- Осигуряване на качествено административно обслужване на физически и юридически лица;

- Ефективно организиране и осъществяване на документооборота, финансовата дейност, контрола, управлението на човешките ресурси;

- Иформационно обслужване за осигуряване на публичност и прозрачност на дейността

- Изпълнение на правомощията на ръководството и специализираната администрация чрез материално-техническо обезпечаване на дейността.

Организационни структури, участващи в изпълнението

В изпълнението са ангажирани експерти и служители от общата администрация на Централно управление на МТС.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е под ръководството на главния секретар на МТС и директорите на дирекции от общата администрация.

Дейности

- Разработване на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управлението им;

- Организиране на дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси;

- Изготвяне на актове и документи, свързани с възникване, изменяне, прекратяване и регистриране на служебните и трудовите правоотношения със служители;

- Анализ на потребностите, планиране и организация на обучението на служители;

- Координация на дейностите по оценка на изпълнението на длъжностите на служителите;

- Доразвитие на елементите на СФУК;

- Осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;

- Ефективно и законосъобразно администриране на приходите и разходването на бюджетните и целеви средства;

- Изготвяне на проект на годишен бюджет на МТС;

- Разпределение на утвърдения бюджет и отчитане изпълнението на бюджета

- Подпомагане на ръководството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси;

- Организиране и осъществяване на цялостно финансово-счетоводно отчитане на дейността, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс;

- Поддържане на текущ финансово-счетоводен архив и база данни за капиталовите разходи;

- Организиране и осъществяване на общото ръководство на документооборота и деловодната дейност;

- Систематизиране и съхраняване на документите от учрежденския архив;

- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

- Изготвяне на отговори и становища по възникнали въпроси от физически и юридически лица;

- Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;

- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;

- Поддържане страница в Интернет;

- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

- Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура;

- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;

- Организация и контрол за правилното, законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за управление на ведомството;

- Планиране, организация и осъществяване на цялостно материално-техническо снабдяване;

- Организиране поддръжката и ремонта на сграден фонд, съоръжения и други движими вещи;

- Правилна техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства;

- Планиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Осигуряване функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, пожароизвестяване и пожарогасене;

- Протоколна дейност на министерството.

Показатели за изпълнение

- Брой разработени проекти и прогнози;

- Проведени конкурси;

- Изготвени актове и документи;

- Планирани и организирани обучения;

- Изготвени отговори и становища;

- Систематизирани и съхранени документи

- Разработени и прилагани вътрешни правила;

- Изготвени месечни и периодични финансови отчети;

- Обработени документи;

- Архивирани единици.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

- Недостатъчна координация и взаимодействие с други министерства и ведомства;

- Предстоящи изменения в нормативната уредба.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади проучвания, анализи и документи на МТС.

### МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

В системата на МТС осъществяват дейността си две многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница в Пловдив, които изпълняват специфични функции в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта.

Цели

Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители в системата на МТС като условие за постигане на високо ниво на безопасност във всички видове  транспорт;

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директорите на болниците и се осъществява, под ръководството на главния секретар на МТС.

Отчет на показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2023 г. |

| 1.1. Експертни болнични прегледи - НМТБ София | бр. | 88 000 | 80 637 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещи в сигурността на движението – МТБ Пловдив | бр. | 45 000 | 38 455 |
| 2.1. Преминали болни за стационарно лечение – НМТБ София | бр. | 3 800 | 3 869 |
| 2.2. Преминали стационарно лечение – МТБ Пловдив | бр. | 4 000 | 4 035 |
| 3. Проведени леглодни – НМТБ София | дни | 14 800 | 14 715 |
| 4.1. Използваемост на легловия фонд – НМТБ София | % | 30,00 | 29.64 |
| 4.2. Използваемост на легловия фонд – МТБ Пловдив | % | 70 | 40,47 |
| 5. Оборот на леглата – НМТБ София | бр. | 30,16 | 28,45 |
| 6.1. Среден болничен престой – НМТБ София | дни | 3,8 | 3,8 |
| 6.2. Среден болничен престой – МТБ Пловдив | дни | 4 | 3,37 |
| 7. Профилактични прегледи – НМТБ София | бр. | 18 500 | 19 578 |
| 8.1. Психологически прегледи – НМТБ София | бр. | 3 500 | 4 294 |
| 8.2. Психологическа експертиза за профес. годност и подбор на кадри в системата на транспорта– МТБ Пловдив | бр. | 2 500 | 2 071 |
| 9. Медицинска експертиза на хора с увреждания, които са водачи на МПС – МТБ Пловдив | бр. | 3 000 | 3 778 |
| 10. Стационарна диагностика, лечение и експертиза на заболявания и състояния, пречещи на служебните задължения на работещите в двежението на транспорта – МТБ Пловдив | бр. | 1 000 | 304 |

НМТБ „Цар Борис III“

Преминалите болни през 2023 г са 3869.

Проведените леглодни са синхронни с приема на болни -14715.

И двата показателя, „Преминали болни” и „Проведени леглодни” са с добри стойности и са оптимизирани спрямо очакваните стойности.

-Приемът на болни е 3800/3869 приети.

- Проведените леглодни са 14800/14715  почти достигнати стойности.

Средният престой е  в рамките на препоръчителния 4,00 с тенденция леко снижение.  Показателят е в синхрон с препоръките на СЗО за снижаване болничния престой, поради скъпото болнично лечение. Останалите показатели за дейността на стационара се  изчисляват въз основа на основните показатели преминали болни и проведени леглодни.

Оборотът на леглата е достигнат спрямо целевите стойности – 30 /29,64

Използваемостта  в процент  е 29,64% при очаквани стойности 30%.

В резюме,основните показатели за използваемостта на легловия фонд  достигат очакваните целеви  стойности.

Оперативната активност е 62,58%, при очаквани стойности около 50%. Средният за страната оперативен движи между 80%, но за лечебно заведение обслужващо контингент на МТ и Съобщенията, показателят е очаквано по-нисък,предвид приоритетните специфични функции на лечебното заведение за за поддържане в добро здраве чрез  превантивно наблюдение и периодични профилактични прегледи. Оперативността се снижава също поради строго специфични изисквания на НЗОК за прием и хоспитализация по клинични пътеки и амбулаторни процедури, което ограничава нозологията на обслужване и задължава  пренасочване за хоспитализация в лечебни заведения, оказващи по-високо специализирана хирургична помощ.

Леталитетът е процентното съотношение между  преминали/ починали болни и не може да се предвиди.

Леталитетът е в ниски стойности, което е косвен показател за добро ниво на оказваните медицински услуги.

МТБ Пловдив

В бюджета за 2023 година са заложени средства за капиталови разходи в размер 1 005 000 лв. През 2022 година завърши изграждане на паркинг с най-малко 50 паркоместа за леки автомобили за пациенти на МТБ Пловдив, предвид голямото затруднение с паркирането около болницата. С постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерския съвет е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация на основание чл.117а от Закона за обществените поръчки. С методиката се регламентира начинът на изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са изменени цепите на основните стоки и материали, формиращи стойността на Договори за строителство. В конкретния случай изпълнителят е изпълнил СМР по договора, които са приети през 4-то тримесечие на 2022 г. със следния акт № 4/06.12.2022 г. Стойността на акта е платена от възложителя. Извърши се индексация на стойността на договора през месец февруари, съгласно разпоредбите на посочената методика, след прилагане на индексите, посочени в чл. 4 от Методиката и съобразно разписаното в чл. З от същата. Увеличението на цената на договора е в размер на 13 764,10 лв. (тринадесет хиляди, седемстотин шестдесет- и четири лева и десет стотинки) с вкл. ДДС, която сума е увеличената стойност на договора, индексирана за 4-то трймесечие на 2022 г, в което са изпълнени съответните дейности. Стойността се отчита в пар. 52-03. МТБ- Пловдив продължава с обновяване на медицинската апаратура с цел конкурентност на пазара. През м.юни са закупени за нуждите на ОФРМ 2 броя фарадееви клетки на стойност 10 800 лв., отчетени в пар. 52-03. Закупиха се климатици, голяма част от климатиците са закупени отдавна и се нуждаят от поетапно подменяне. Поради констатирано изчерпване на лимита на съхранени данни в болничната информационна система през м.юни се закупи SQL сървър на стойност 15 816 лв., без които не е възможно да работи БИСистема при запълване на капацитета на данните. Подмениха се сървърите за счетоводство и клинична лаборатория, закупиха се "компютърни системи за подмяна на най-остарелите такива и три мултифункционални устройства. През 2023 година се закупи нова медицинска апаратура и оборудване/ ЕКГ апарати за няколко отделения, лабораторна центрофуга за клинична лаборатория, микроскоп, оборудване и апаратура за новоизградената физиотерапия, които се отчитат в пар. 52-03. Подмени се единият водогреен котел, който спря да работи през изминалия отоплителен сезон. Изгради се нова система за видеонаблюдение. Закупи се лекотоварен автомобил за нуждитсиа болницата, автомобилът, който сс ползва в момента е с производство 1998 година. Извършиха се основни ремонти на мониторната система за ОАИЛ, дизел генератора и трафопоста, както и преустройство на ет. 8 за нуждите на болницата.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Всички кабинети в отделенията по: експертиза на железопътен, воден, авто и авио транспорт, както са добре организирани, наблюдава се по-висока часова и среднодневна натовареност спрямо предходната година и в условията на ограничена дейност - карантина. Основно се извършени първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; консултативни, функционални изследвания, профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. При експертните прегледи при необходимост се хоспитализират лица с цел доуточняване и изясняване на здравословното им състояние.

- Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Експертизата за професионалната годност на наблюдавания персонал, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

- Превантивен медицински контрол;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към извършването на превантивен медицински контрол – извършване на профилактични прегледи по Наредба № 3 за автотранспорт, Наредба № 54 за медицинска и психологическа годност на работещите  в  жп транспорт,  Наредба № 11 за воден транспорт, Приложение № 2 към чл.1, ал.2 JAR-FSI, секция 1 и 2 към Наредба № 39/26.01.2009 г., както и по Наредба № 21/25.04.2007 г. за освидетелстване при определяне на медицинката годност на летателната работа и други видове авиационни дейности и гражданската авиация на Република България.

- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа;

В експертните отделения се осъществяват специфични дейности - извършване на медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите за прием в учебна заведения и работещите в сферата на транспорта; извършване на превантивен медицински контрол и профилактика, диагностика, лечение на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на прфесионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението.

Специфичните комисии ТОЛЕК, ТЦЛЕК и КАМО извършват експертни заключения, както и такива по спорни случаи.

- Подбор и реподбор на кандидатите за работа в сигурността на движението;

- Експертно освидетелстване на категория водачи на МПС -  лица-инвалиди.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху непостигането на целите на подпрограмата

- Неясноти в здравното законодателство;

Недостатъчно и ненавременно финансиране

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници  и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

Отговорността за изпълнение на подпрограмата е на директорите на многопрофилните болници.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.03.00 Бюджетна програма “Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 28 294 700 | 38 358 461 | 43 510 185 |
|  | Персонал | 17 069 500 | 25 256 147 | 29 018 441 |
|  | Издръжка | 8 458 800 | 9 699 151 | 11 045 252 |
|  | Капиталови разходи | 2 766 400 | 3 403 163 | 3 446 492 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 28 294 700 | 38 358 461 | 38 136 756 |
|  | Персонал | 17 069 500 | 25 256 147 | 25 247 998 |
|  | Издръжка | 8 458 800 | 9 699 151 | 9 528 266 |
|  | Капиталови разходи | 2 766 400 | 3 403 163 | 3 360 492 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 5 373 429 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 3 770 443 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 1 516 986 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 86 000 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - персонал |  |  | 3 770 443 |
| 2.2 | 2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - издръжка |  |  | 1 516 986 |
| 2.3 | 3. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - капиталови разходи |  |  | 86 000 |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 11 023 724 | 11 023 724 | 291 944 411 |
|  | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ | 11 023 724 | 11 023 724 | 13 238 076 |
|  | 2. Техническа помощ - Приоритетна ос 6 по ОПТТИ |  |  | 278 706 335 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 11 023 724 | 11 023 724 | 291 944 411 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 28 294 700 | 38 358 461 | 38 136 756 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 39 318 424 | 49 382 185 | 335 454 596 |
|  | Численост на щатния персонал | 731 | 731 | 672 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 130 | 130 | 130 |

Описание на проектите, по които са извършени разходи към 31 декември 2023 г. управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ „Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021-2027 г.“

ПРОЕКТ „Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 – 2020 г.“

ПРОЕКТ „Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007-2013 на Агенция Пътна инфраструктура"

ПРОЕКТ „Подкрепа за административния капацитет на Дирекция СРИП в ДП НКЖИ във връзка с ангажиментите ѝ за програмиране, подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на железопътните проекти, съфинансирани от ОПТТИ 2014-2020

ПРОЕКТ „Подкрепа за служителите на Дирекция СРИП на НКЖИ, участващи в управлението и изпълнението на железопътните проекти, финансирани от ОПТТИ 2014-2020“

ПРОЕКТ „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“

ПРОЕКТ „Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка, прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE)“

По подробна информация е предоставена в Приложение № 8.

Приложение № 1

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Описание на проектите, изпълнявани от ДП НК „Железопътна инфраструктура”, финансирани с капиталов трансфер от държавния бюджет

ПРОЕКТ 3 „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“.

Към 31.12.2023 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 26 785 066,20 лв.

Обект № 1. „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа“

Гара Своге е част от 2-ра главна железопътна линия, която в отсечката София-Мездра е с категория „Железопътна магистрала”.

Съществуващото горно строене включва шест коловоза от които два глухи, обикновени стрелки тип-49 1:9 300 и 1:9 190 и едностранни и двустранни английски стрелки.

С идейния проект е взето решение:

•	СКД 16/18 се заменя със СО 1:9 R=190 /дясна/ тип 60 Е1;

•	СКЕ 6/8 и СО № 4 се заменят с бретелно кръстолиние тип 60 Е1 1:9 R=190 за двустранна връзка на 2-ри и 3-ти коловоз;

•	Всички стрелки в гърловина страна Бов запазват съществуващото си положение, като СО № 1 се заменят с тип 60 Е1 1:9 дъгова симетрична двустранна, а СО № 3 се заменя с дъгова едностранна стрелка на бетонови траверси;

•	Изграждане на нови перони между 1-ви и 2-ри и 2-ри и 3-ти коловози, 3-ти и 4-ти коловози както и нов челен /гаров/ перон от страна на приемното здание;

•	Изместване по ос съществуващите 2-ри, 3-ти и 4-ти ПОК за осигуряване на необходимото междуколовозно разстояние за изграждане на новите перони;

•	Демонтаж на съществуващия 5-ти коловоз, железния път между стрелки №№ 5 и 7, както и стрелки №№ 5, 22 и 24;

•	Изграждане на нова есова връзка между 2-ри и 3-ти коловози в гърловината страна Бов.

Ефект от изпълнение на строително-монтажните работи:

- облекчаване на експлоатационната дейност и поддръжка на гарата;

- увеличаване на пропускателната способност;

- подобряване на комфорта на пътуване;

- осигуряване на безпрепятствено движение на возилата в района на гарата.

Изпълнява се Договор 11578 от 23.12.2021 г. с Обединение „КР СВОГЕ“ – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 11 694 784,79 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 5 686 190,91 лв.

През 2022 г. започна изпълнението и на Договор 11516 от 05.10.2021 г. с „АЙ СИ ДЖИ – КСС“ ДЗЗД за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителния надзор и съставяне на технически паспорт на обект „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа“. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 118 911,74 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 89 688,00 лв.

От 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са разплатени държавни такси в размер на 1 930,00 лв.

##### Обект № 2. „Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Каспичан - Провадия път № 2 участък Каспичан-спирка Невша“

В момента скоростта по книжка разписание е 80 км/час. Проектна скорост 130 км/час.

Ефект от изпълнение на строително-монтажните работи:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание;

- ще се завиши скоростта на движение на влаковете от 80 на 130 км/час и ще се намали времепътуването от 21,31 минути (21 минути и 19 секунди) на 13,11 минути (13 минути и 7 секунди) с 8,20 минути (8 минути и 12 секунди);

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

- понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията;

- намаляване на времепътуването.

Изпълнява се Договор 11768 от 15.11.2022 г. с „ТСВ“ ЕАД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 1 197 139,81 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 1 789 539,78 лв.

Изпълнява се Договор 35087 от 03.01.2023 г. с „Рубикон инженеринг“ АД – Варна за оказване техническа помощ на обект „Механизирано подновяване на железния път в участъка Каспичан-Провадия път № 2“.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 26 400,00 лв.

##### Обект № 3. „Изграждане на предпазна ограда и видеонаблюдение в междугарието Илиенци-Курило, в дясно на път № 1 (преди и след спирка Кумарица)“.

Изграждането на предпазната ограда е необходимо с цел недопускане на нерагламентирани пресичания на железния път от хора и животни. Предпазната ограда се разполага в дясно на път № 1 в междугарието Илиянци-Курило, от км 9+650 до км 10+270 и от км 10+435 до км 11+150, по нарастване на километража, в сервитута на железния път. За изпълнението на СМР има изготвен технически проект, приет на експертен съвет от ДП НКЖИ.

Изпълнява се договор 11752 от 26.10.2022 г. с фирма ДЗЗД „ЖП РЕМОНТСТРОЙ“ – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 872 887,50 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 250 061,72 лв.

Във връзка с наблюдение по време на изпълнение на строителството е сключен договор 11771 от 16.11.2022 г. с фирма „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 11 400,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 11 400,00 лв.

Обект № 4. „Доставка и влагане на прелезни настилки“.

Железопътните прелези, като елемент от железния път представляват неговата пресечна точка с пътища и улици от Републиканската и общинска пътна мрежа. Те трябва да гарантират безопасно и безаварийно влаково движение и в същото време да позволяват безопасно, плавно и безконфликтно преминаване на пътни превозни средства.

Еластичните прелезни настилки монтирани през последните двадесетина години на някои от най-натоварените с автомобилно движение железопътни прелези по железопътната мрежа на България на практика доказват своите качества по отношение на високата износоустойчивост на контактната повърхност, здравина на отделните панели, нехлъзгаемост на гумите на ППС, висока издръжливост при големи транспортни натоварвания, лесен демонтаж и монтаж при извършване на ремонтни работи по железния път в зоната на прелеза и дълъг експлоатационен живот.

Всички тези качества правят еластичната прелезна настилка предпочитана при извършване на ремонт на железопътните прелези, като се осигурява, както плавно и безопасно преминаване на ППС през прелеза, така и безопасност на влаковото движение.

Изпълнява се договор № 11740 от 13.10.2022 г. със „Страйл България и Реластек“ ООД – гр. София за доставка и влагане на прелезни настилки. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 6 503 958,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 4 320 640,80 лв.

Във връзка с изпълнението на обекта „Доставка и влагане на прелезни настилки“ са извършени разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. за държавни такси са в размер на 34 828,80 лв.

##### Обект № 5. „Подновяване на железния път и контактната мрежа в междугарието Дъбово-Гурково с дължина 15 810 м“.

Междугарието Дъбово – Гурково с обща дължина 15 810 м е по 3-та главна жп линия Илиянци – Карлово – Карнобат – Варна фериботна.

Железният път в междугарието е безнаставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. Вследствие на дългогодишна експлоатация и просрочени с години срокове за подновяване и механизиран среден ремонт на железния път в междугарието Дъбово –Гурково железният път е с влошено техническо състояние. През 1988 г. за последен път е извършвано подновяване на железния път в междугарието Дъбово – Гурково, а през 1999 г. за последно е извършен механизиран среден ремонт на железния път.

При измерването на 21.07.2020 г. в междугарието Дъбово – Гурково е констатирано общо влошаване на техническото състояние на железния път – влошаване на състоянието по ниво – надлъжно на релсовите нишки, напречно в хоризонталните криви, влошаване на нивото на база талига на вагон 1,8 м и на база вагон 9 м, както и на междурелсието в кривите.

Като най-сериозни се констатираните неизправности от висока степен, които могат да застрашат безопасността на движение и които се появяват периодично въпреки постоянния контрол и дейностите по отстраняването им със силите на текущото поддържане. Като такива се приемат отклоненията в междурелсието над граничната 20 мм за клас „С“ и скоростта на движение в междугарието.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, трайно възстановяване на проектната скорост 100 км/ч гарантиращо устойчив График на движение на влаковете;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

- понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията.

Изпълнява се договор № 11910 от 04.04.2023 г. с ДЗЗД „Ви Рейл“ - София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 12 372 990,31 лв.

##### Обект № 6. „Механизирано подновяване на железния път и контактната мрежа в междугарието Гурково–Твърдица 8 623 м“.

Вследствие на дългогодишна експлоатация и просрочени с години срокове за подновяване и механизиран среден ремонт на железния път в междугарието железния път е с влошено техническо състояние. Железният път е безнаставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 (със скрепление ПАК-И) и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени железни подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези деформации се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие.

Наблюдава се тенденция на влошаване. Достигането на пределните стойности на балната оценка означава многократно увеличаване на разходите за поддържане, от което следва да се приложи принципа за запазване нивото на енергията, което се постига по два начина: намаляване на скоростта и увеличаване на допустимите граници на геометричните параметри; запазване на скоростта, като се отстранят неизправностите превишаващи съответните гранични стойности, т.е. да се извършат необходимите ремонти.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

- понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията.

Изпълнява се договор № 11786 от 01.12.2022 г. с фирма ДЗЗД „ИНЖТРАНССТРОЙ“ – Варна. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 5 458 161,20 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 2 201 395,88 лв.

#### ПРОЕКТ 4: „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства“.

През 2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 12 663 925,09 лв.

Обект № 1. „Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград-Нова Загора“.

Във връзка с електрификацията на 83-та линия се налага подмяна на всички сигнални кабели в участъка с нови кабели за електрифициран участък. В обекта ще бъдат включени и трансформатори от контактна мрежа за осигуряване на резервно захранване на апаратурата за сигнализация и телекомуникации.

Ще се извърши преустройство на въздушни линии 0,4 кv, на EVN-ЕРП Юг, в кабелни линии, поради нарушаване габарита, спрямо ново изградената контактна мрежа.

Изпълнява се Договор № 5501/02.09.2016 г. със сдружение „ЕТС Технолоджи“ ДЗЗД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 30 225 048,15 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 337 006,14 лв.

Обект № 2. Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект: „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София-Карлово – по обособени позиции“.

С изграждането на диспечерска централизация в участъка София – Карлово ще се създаде възможност гарите да се управляват от единен диспечерски център в ЦГ София, с което ще се повиши пропускателната способност в цитирания участък. Успешното изпълнение на обекта ще доведе до намаляване на експлоатационен персонал на Поделение УДВК.

Изпълнява се договор № 6720/24.02.2020 г. с ДЗЗД "ЕТЕ ИНФРАСТРУКТУРА" - София.

Разплатените средства от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са в размер на 197 880,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 34 920,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. за държавни такси са в размер на 6 500,00 лв.

Обект № 3. „Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства“ – по обособени позиции.

Обектът предвижда проектиране, изграждане и пресъоръжаване на 20 броя прелеза. За охраната на прелезите на междугарие, съоръжени с ръчни бариери, управлявани от прелезопазач се разчита единствено на субективния фактор. Подава се разпореждане от дежурния ръководител движение в една от съседните гари към прелезопазача за своевременно затваряне на прелеза преди изпращане на влака, като времето, през което прелезът е затворен е твърде голямо. Като резултат се обостря търпението на водачите на пътни превозни средства и често се стига до конфликти. Има и случаи на преминаване на ППС през прелез в междугарие с ръчни бариери при спуснати бариерни греди. Статистиката показва, че произшествията с най-много смъртни случаи са станали на такива прелези. Освен гореизложеното, разходите за охрана на тези прелези са от 5 до 8 пъти по-големи от разходите за прелезите, съоръжени с автоматични прелезни устройства /АПУ/.Тези неблагоприятни ситуации, с критично ниво на риск могат да бъдат избегнати с реализирането на обекта, както и с изпълнението на програмата за модернизация на процеса на управление на железопътния трафик. С изпълнението му ще се намалят около 70 служители на регионалните поделения ‏УДВГД – прелезопазачи.

3.1. Изпълнява се договор № 11124/17.06.2020 г. с фирма „ВДХ“ АД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 8 543 219,86 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 351 993,35 лв.

3.2. Изпълнява се договор № 6507/07.08.2019 г. с фирма „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – Варна за технически надзор на обекта. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 93 127,81 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 22 792,19 лв.

3.3. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 10 155,00 лв.

Обект № 4. „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участъка София-Мездра-Червен бряг – по обособена позиция 1: „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София-Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1“ и обособена позиция 2 „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра-Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2“.

Съществуващата телекомуникационна мрежа на ДП НКЖИ се базира на медни магистрални съобщителни кабели, които са с понижени параметри и множество повреди. В експлоатация са от над 40 години и реално са на границата на техният експлоатационен ресурс. Същите са без никакви възможности и капацитет за предоставяне на съвременни телекомуникационни услуги. Описание на обекта в частта Оптична кабелна мрежа – включва инсталиране на 141 км. оптичен кабел с 48 броя оптични влакна, въздушно на стълбовете на КМ; изграждане на отклонения до всички прелези, помещения на ОТ, ОСП, Подрайони, подстанции, и др. характерни точки. Изграждане на структурно окабеляване в гарите. Ремонт на помещения за осигуряване на бъдещо инсталиране на апаратури. Измервателна техника и уреди за ремонт и поддръжка на оптичният кабел и автомобили за екипите по поддръжка.

Описание на обекта в частта Енергетика - преустройство на стълбовната линия на КМ в съответствие с “Техническата спецификация“ (ТС-ЖИ 007-2006) и техническите изисквания при изпълнение на СМР за ремонт на контактната мрежа във всички закрити гари. Целта е отпадане на всички гъвкави напречници по бившите гари, изграждане на нова единична стълбовна линия за път 1 и 2. Боядисване на всички железорешетъчни стълбове в участъка. Основен ремонт и подмяна на всички секционни постове в участъка.

Изпълнява се договор № 6673 от 30.12.2019 г. с „ТСВ“ ЕАД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 3 296 831,96 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 961 594,41 лв.

4.2. Обособена позиция 2 - „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра-Червен бряг от 2-ра главна жп линия“ – етап 2 от строежа“

Изпълнява се договор № 6674 от 30.12.2019 г. с „ТСВ“ ЕАД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 2 395 722,94 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 222 929,33 лв.

4.3. Изпълнява се договор № 6581/25.10.2019 година с фирма „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – Варна за технически надзор на обекта. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 75 379,94 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 46 690,15 лв.

4.4. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 1 780,00 лв.

Обект № 5. „Доставка, инсталиране и конфигуриране на цифрова телекомуникационна апаратура за модернизация на съобщителната мрежа по 5-та главна жп линия в участъка Благоевград-Кулата“.

В участъка има изградена цифрова телекомуникационна мрежа през 2007 г. В експлоатация е от 11 години. Не се произвеждат и поддържат резервни части. Липсва софтуер за ъпдейт.

Цифровата телекомуникационна мрежа е морално и технически остаряла, но е необходимо да се осигурява непрекъсната и надеждна работа на ТК мрежа на ДП НКЖИ.

Подмяната ще даде възможност за въвеждане на нови IT и телематични приложения и програми. Предоставяне на свободен капацитет на МВР, ДА ЕУ и др.

Изпълнява се договор № 11755/28.10.2022 г. с ДЗЗД „Обединение Искра ИС“ – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 0,00 лева.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 3 798 497,23 лв.

Обект № 6. „Модернизация на осигурителните системи по трета главна жп линия в участъка Дунавци-Желю войвода“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Инженеринг в гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гаврилово и Желю войвода по трета главна линия, чрез модернизация на съществуващите осигурителни техники“; Обособена позиция 2: „Проектиране и изграждане на компютърна визуализация за участъка Дунавци-Желю войвода при влаков диспечер в гара Пловдив“.

Гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово, Желю войвода са съоръжени с маршрутно-релейни централизации тип Н-68 с импулсни и фазочуствителни релсови вериги 25 Hz пуснати в експлоатация в периода 1969 – 1974 г.

Предвидената модернизация по Обособена позиция 1 е естествено продължение на изпълнени обекти по 3-та главна жп линия и включва подмяна на релсовите вериги със системи за броене на оси, подмяна на морално остарелите токозахранващи стативи на МРЦ тип Н-68, подмяна на цялата външна кабелна мрежа за нуждите на осигурителната техника в гара Казанлък. Ще бъде извършена подмяна на всички маслени кабели и кабели с занижени параметри в останалите 5 броя гари (Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода). Предвидено е също така подмяна на всички кабели ниско напрежение за външно осветление.

В четири гари от обекта: Гурково, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода ще бъдат подменени с нови, пултовете за управление и контрол на МРЦ при дежурния ръководител движение. Пултовете ще са със светодиодна индикация и бутони тип “RAFI”.

В гарите Казанлък и Твърдица пултовете за управление и контрол на МРЦ ще бъдат подменени със системата за компютърно управление и визуализация на МРЦ, реализирана с апаратурата за компютърна визуализация за релейни централизации.

По обособена позиция 2 е предвидено да се достави и монтира система, която да визуализира движението на влаковете в участъка при дежурния влаков диспечер в гара Пловдив, като информацията ще бъде изпращана от елементите на гаровите централизации и визуализирани в реално време. По този начин дежурния влаков диспечер ще бъде напълно информиран за състоянието на влаковото движение в участъка, чрез извеждане на най-необходимата информация (свободност/заетост на контролирани участъци в гарите и междугарията, направление на междугаровите блокировки, показания на входни и изходни светофори). Гарите предвидени за наблюдение на влаковото движение ще бъдат всички, обхванати от влаковия диспечер за отсечката от 3-та линия, а именно гарите: Дунавци, Казанлък, Черганово, Тулово, Дъбово, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово, Сливен и Желю войвода.

С изпълнението на проекта ще се постигне:

- внедряване на съвременни системи за установяване наличието на влак, чрез броячи на оси, покриващи изискванията на безопасност SIL4;

- с изграждането на система броячи на оси не се нарушава целостта и здравината на релсите на железния път, което се налага да се прави при оборудване с релсови вериги;

- отпада скъпоструващата и трудоемка поддръжка на изолиращите настави от страна на регионалните Железопътни секции;

- значително намалява възможността за изкуствена заетост на контролирани участъци от железния път;

- внедряването на системи за броячи не се отразява на използването на по-мощни електрически локомотиви;

- с внедряването на системи за броячи на оси се премахва опасността от нерегистриране на возила поради понижена шунтова чувствителност на РТВ, ръждясали или покрити с прах релси или замърсен баласт, което е от съществено значение за осигуряване безопасност на превозите;

- при системите за броячи на оси са ограничени опасностите от повреди, причинени от кражби на външни съоръжения. Отпада необходимостта от монтиране на дросел-трансформатори, пътни трансформатори, релсови и дроселни съединители, които от години са разбивани, крадени, чупени и предавани за скрап от недобросъвестни лица;

- при броячите на оси отпадат ограниченията към подвижния жп състав, свързани с минимално разрешено натоварване на ос, максимално позволена стойност на импеданса между колелата на една колоос, както и други специфични изисквания, които се изискват при релсовите вериги;

- с изпълнението на обекта ще се постигне по-висока отказоустойчивост и ще се повиши надеждността на осигурителната техника в гари и междугария, ще бъде подменена голяма част от най-амортизираната и технически остаряла апаратура, ще се осигури, комфорт и подобряване условията на труд в техническите помещения на обслужващия персонал;

- дежурния влаков диспечер за участъка от гара Дунавци до гара Желю войвода ще разполага с реална, визуализация за действителното влаковото движение в гарите и междугарията за участъка Дунавци – Желю войвода по трета главна жп линия.

Изпълнява се договор № 11950/23.05.2023 г. с фирма „БАЛКАНТЕЛ“ ЕООД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 3 918 780,00 лв.

Обект № 7. „Доставка и инсталиране на апаратура в три броя гари: Бов, Плевен и Раднево, с цел модернизация и рехабилитация на системите на ОТ, ТК и ЕС по обособени позиции“.

Системите за сигнализация, телекомуникации и електроснабдяване са едни от най-важните елементи в осигуряването на безопасността на движението на влаковете. Осигуряването на непрекъсната им 24 часова работа е задължително и се извършва от служители на Поделение „Сигнализация и телекомуникации”. Голяма част от системите за сигнализация, телекомуникации и електроснабдяване са морално остарели и се нуждаят от рехабилитация и модернизация. Основно това са електромеханични централизации (ЕМЦ) и релейни уредби за ключови зависимости (РУКЗ) и телекомуникационни кабелни линии с влошени параметри.

Изпълнението на поръчката ще гарантира доставките, а при някои от позициите и монтажът на основните съоръжения, устройства и апаратура за изграждане на релейни централизации в гарите Бов, Плевен и Раднево, при което ще се заменят остарели системи за осигуряване влаковото движение със съвременни, по-надеждни такива, както и доставката на основните елементи, необходими за инсталирането на оптичен кабел.

Изпълнен договор 11847/13.02.2023 г. с „ГИГАСТРОЙ“ ООД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 1 434 280,80 лв.

Изпълнен договор 11848/13.02.2023 г. с „БАЛКАН-САСТ“ ЕООД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 963 636,00 лв.

Изпълнен договор 11849/13.02.2023 г. с „БАЛКАНТЕЛ“ ЕООД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 237 360,02 лв.

Изпълнен договор 11855/14.02.2023 г. с „ТРАНКОМЕЛ“ ЕООД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 55 647,60 лв.

Изпълнен договор 11859/23.02.2023 г. с „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 139 695,16 лв.

Обект № 8. „Монтаж на апаратура от демонтирани АПУ след изграждане на надлези от обекта Пловдив -Бургас Фаза 2 – 6 броя за 2023 г.“.

Обектът предвижда пресъоръжаване на АПУ с технологично остаряла апаратура и с изчерпан експлоатационен ресурс с годна апаратура, демонтирана от обекта Пловдив -Бургас Фаза 2 по изграждане на нови пътни надлези.

Прелезите са със много стара и амортизирана апаратура. Необходима е подмяна на вътрешната и външната апаратура. С изпълнението на обекта ще се намали броя на отказите и подобри безопасността на преминаващите през прелеза МПС.

Изпълнен договор 40134/10.10.2023 година с „БАЛКАН-САСТ“ ЕООД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 59 715,90 лв.

Изпълнен договор 40136/13.10.2023 г. с „БАЛКАН-САСТ“ ЕООД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 59 951,81 лв.

#### ПРОЕКТ 5: „Модернизация и реконструкция на тягови подстанции“.

През 2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 1 067 569,52 лв.

Обект № 1. „Рехабилитация на контактната мрежа от км 363+500 до км 365+200 по ІІ-ра жп линия София-Горна Оряховица-Варна, спирка Караджата“.

В участъка от км. 363+500 до км. 365+200 по 2-ра главна жп линия София – Горна Оряховица – Варна се намира бивша гара Караджата, електрифицирана и пусната в редовна експлоатация през 1986 г., а през 2004 г. гарата е закрита, като статута ѝ е променен в жп спирка. Контактната мрежа в участъка не е преустроена, като стълбовете, изграждащи съществуващите напречниците са на голямо отстояние от оста на прилежащите коловози в експлоатация, което прави труден достъпа до тях с РССМ за контактна мрежа. При необходимост, достъп до стълба е възможен с автовишка или чрез изкачване по железорешетъчните стълбове. Предвиждат се следните мероприятия преустройство на стълбовната линия в единична самостоятелна за път 1 и 2, подмяна на контактен проводник, носещо въже струнни и струнни клеми, като и преустройство на съществуващата неутралната вставка. Подмяна на амортизирани траверси СТ-4 ПАК с нови траверси СТ-6 тип 49 с еластично безподложно скрепление SKL-14. Разрушаване на сградите на ПЗ, VC, магазията и пост 1 и 2 с извозване на отпадъци, доставка и поставяне на фургон с размери 300/600 см. оборудван с ел. инсталация. Изграждане на нова пътека към пероните, както и възстановяване на съществуващите перони. Изграждане на осветление и система за видеонаблюдение на спирката.

Очакван ефект:

След приключване на строително монтажните дейности в участъка от км 363+500 до км 365+200 по 2-ра главна жп линия София–Горна Оряховица–Варна, ще имаме преустроена контактна мрежа отговаряща на изискванията на Наредба № 58 от 02.08.2016 г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт и ТС-ЖИ 007-2006. Възстановяване нормалната експлоатация на железният път в участъка, както и една европейска спирка Караджата отговаряща на всички стандарти, като цялостно ще повишим качеството на предлаганата от нас услуга.

Изпълнява се договор 11759 от 01.11.2022 г. с „ТСВ“ ЕАД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 910 789,63 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 1 067 569,52 лв.

#### ПРОЕКТ 7: „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“.

През 2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 12 587 878,73 лв.

Обект № 1. „Жп участък Лозарево-Прилеп от км 18+663 до км 23+108, включително жп тунел № 1“.

Обектът е преходен от 2013 г. Строителните работи по изграждане на тунелната конструкция са преустановени.

С цел контрол на състоянието на тунелната конструкция, за 2021 година са предвидени геодезически измервания в жп тунел 1, с които се цели установяване на периодично наблюдаване на деформациите на тунелната изработка и своевременно предприемане на мерки в случай на необходимост. Плануваните измерванията са на всяко тримесечие. В рамките на авторския надзор и на основание данните от измерванията, в ДП „НКЖИ“ се внася обобщен годишен доклад за техническото състояние на изградената тунелна конструкция.

Тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп представлява двупътен железопътен тунел с дължина 2811 м, от които 2426 м се изграждат по тунелен способ (NATM с изпреварваща калота по взривен метод – ~ 2030 м, механичен способ ~ 396 м) и 385 м – по открит способ (Cut & Cover method). Към момента напълно завършени са 1749 м (~ 62 %) – остават 1062 м, от които 777 м по тунелен способ и 285 м по открит способ. С изграждането му проектната скорост на участъка Лозарево – Прилеп се повишава до 130 км/ч, а дължината на железния път се намалява с 5 434,92 м, което е най-голямото скъсяване при реализацията на проекта за удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат - Синдел. На проведено заседание на Експертен технически съвет на ДП НКЖИ от 22.02.2008 г. е разгледано незадоволителното състояние на насипа пред тунел 1. Поради допуснати технически пропуски в процеса на изграждането му, насипът е непригоден да изпълнява функциите на долно строене на новата жп линия и е взето решение за премахването му, като от км 18+560 до км 19+450 на мястото на насипа ще да бъде изградена проектираната жп естакада. Към момента ДП НКЖИ притежава работен проект за изпълнение на естакадата от км 18+560 до км 19+450, като е належащо изграждането й за да бъде осъществена връзката между тунел 1 и гара Лозарево.

В изпълнение на Договор № 11706 от 12.08.2022 година с „Крамп-инженеринг“ ООД са извършени 9 бр. посещения на подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“. Към 31.12.2022 г. разплатените средства са в размер на 7 200,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 21 600,00 лв.

В изпълнение на Договор № 111037 от 14.08.2023 г. с „Крамп-инженеринг“ ООД са извършени 3 бр. посещения на подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 7 200,00 лв.

В изпълнение на Договор № 11753 от 26.10.2022 г. с „Крамп-инженеринг“ ООД се извършва актуализация на проект „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“. Към 31.12.2022 г. разплатените средства са в размер на 421 920,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 451 080,00 лв.

Изпълнява се договор 111018/21.07.2023 г. с ДЗЗД „РЕИЛ СЕВЕР-ЮГ 2023“ – София по позиция 1 за доизграждане на тунел 1.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 12 107 998,73 лв.

#### ПРОЕКТ 11: „Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна“.

През 2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 33 911 909,96 лв.

Жп линията Русе – Варна е първата железопътна линия, построена на територията на Република България.

Железопътната линия е най-пряката жп връзка между Русе и Варна, респективно пристанище Русе на р. Дунав и черноморското пристанище Варна. В този аспект железопътната линия Русе – Варна осъществява транспортната комуникация между общоевропейски транспортни коридори №№ VІІ и VІІІ (при жп гара Синдел).

От Русе до Варна железопътната линия е с дължина 226 км , изградена от релси тип 49 кг/м върху стоманобетонни траверси. През 1983 г. е въведена в експлоатация електрификацията на железопътното трасе. Същото се състои от два участъка:

- Русе- Каспичан - с дължина 141 км, еднопътна и електрифицирана; железопътна линия № 9 - първа категория в схемата на железопътната мрежа на Република България. Осигурителната техника, обезпечаваща влаковото движение е морално остаряла, в преобладаващата част на гарите е РУКЗ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов”. В план и в профил състоянието на железопътното трасе се характеризира с минимален радиус на хоризонталните криви 320 м. Около 70 броя от хоризонталните криви са с радиус под 350 м. Сумарната дължина на тези криви е около 8 км. Съществуващите проектни скорости са 70- 95 км/ч.

- Каспичан-Варна - с дължина 85 км, двупътна и електрифицирана, част от магистрална железопътна линия № 2 София- Мездра- Горна Оряховица- Каспичан- Синдел - Варна. Осигурителната техника в жп гарите е от типа МРЦ и ЕМЦ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов” с обезличаване на пътищата на двойната линия. В участъка Каспичан – Варна трасето е относително благоприятно в ситуационно отношение. Около половината от трасето е в права. Независимо от това и тук има хоризонтални криви с малки радиуси. Минималният радиус на хоризонталните криви в този участък е 460 м, а около 30 броя от кривите са с радиус по-малък от 800 м. Съществуващите проектни скорости са 100- 130 км/ч.

Намалената поддръжка на железопътната линия влияе неблагоприятно върху нейните експлоатационни характеристики и системно понижаване на скоростите на движение на влаковете, с оглед гарантиране на минимални условия за безопасност на превозите. Ако съществуващата тенденция за намаляване на проектните скорости се запази и не се инвестира в железопътната инфраструктура, може да се прогнозира, че железопътният транспорт в този регион на страната е с едно не особено оптимистично бъдеще. Трябва да се отчете и демографския характер на населението, както и факта, че за голяма част от него железницата е единствения начин на придвижване.

Изводът, който може да се направи е, че са необходими незабавни действия за гарантиране на влаковото движение.

Линията Русе-Варна е основна за товарния железопътен трафик по направлението от Турция през Румъния до страните от Централна и Западна Европа, като също е включена в „широкообхватната“ TEN-T мрежа на Европейския съюз. След завършването на строителните дейности по жп линията Русе-Варна, ще се подобри трансграничната връзка с Румъния и ще се увеличат товародателите, ползващи железопътната инфраструктура.

Възстановяването на проектните параметри, подобряване състоянието на железния път и железопътните съоръжения по трасето Русе- Каспичан - Варна е необходимост, която ще доведе до създаване на по-добри условия за транспортна комуникация в този регион на страната, ще доведе до увеличаване скоростите на движение, респективно намаляване на времепътуването по тази дестинация. Като краен резултат по-добрата железопътна инфраструктура ще способства за развитие на индустрията в региона, през който преминава железопътната линия, както и в национален аспект.

Основните цели за постигане с реализацията на инвестиционния проект са:

- Подобряване на качеството на услугите на железопътния транспорт чрез намаляване на времето за транзитно преминаване, приспособяване на пропускателната способност на линията към атрактивната от търговска гледна точка честота на транспортните услуги, повишаване на експлоатационните параметри по отношение на надеждност, техническа готовност и ремонтопригодност, повишаване на безопасността на транспортните операции и намаляване на въздействието върху околната среда.

- Стимулиране на икономическото развитие на регионално и национално ниво и подкрепа за по-изгодни в икономически план и надеждни транспортни услуги за превоз на пътници и товари в областите на взаимен интерес, като се обръща по-специално внимание на ефективността на железопътните оператори по международните коридори и оперативната съвместимост с останалите видове транспорт.

- Намаление на разходите за железопътни транспортни услуги и рационализиране на използването на железопътната инфраструктура. Целта е да се получи съществено намаление на съществуващите инфраструктурни оперативни разходи и разходите по поддръжката, чрез прилагането на модерни строителни техники и използването на най-съвременни системи за контрол, мониторинг и надзор, които могат да обезпечат значително по-висока надеждност и техническа годност на инфраструктурните активи и управлението на движението.

- Опазване на околната среда в близост до ж.п. линията и намаляване на опасностите при транспорт на опасни стоки.

Проектът има пряк принос към изпълнението на специфичните цели:

- Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз чрез постигне баланс и развитие на връзките между различните видове транспорт и така ще се съкрати времето за пътуване на гражданите и транспортирането на товарите. Това ще окаже благотворно влияние върху развитието на икономиката на района и на страната като цяло.

- Постигане на баланс между отделните видове транспорт чрез даване на възможност за пренасочване на трафика към по-екологосъобразните видове транспорт, какъвто е железопътния, и съответно до по-равномерно натоварване на отделните видове транспорт.

- В икономически план резултатът ще бъде осигурена техническа възможност за превозване на повече пътници и товари и икономически просперитет на региона и страната.

Проект № 11 ще бъде изпълнен в следните подобекти:

ПРОЕКТ 11.1: „Възстановяване проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна в междугарията“

През 2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 14 335 113,75 лв.

##### Обект № 1. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил-Висока поляна от км 89+213 до км 95+220 по ІХ-та жп линия“.

С възстановяване на проектните параметри на жп инфраструктурата в гара Сеново и междугарието Самуил-Висока поляна ще се постигне една цялостна оптимизация на железния път – достигане на проектна скорост, ефективно отводняване и опростяване на геометрията на железния път. Достигането на проектната скорост ще доведе до устойчив График на движение на влаковете, капацитет на трафика, безопасност, надеждност и сигурност на влаковата работа.

Сключен е договор № 6628 от 20.11.2019 г. с „Обединение СН“ ДЗЗД, гр. София между „Канстръкшън супервижън сървъсис“ ЕООД гр. София и „Ди Ви България“ гр. Варна за „Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обекта“.

Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 111 883,80 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 19 744,20 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. в размер на 3 900,00 лв. са за държавни такси.

##### Обект № 2. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино-Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м“

Изпълнението на обекта ще гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по жп мрежата;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- увеличаване на срока на експлоатация.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. в размер на 11 500,00 лв. са за държавни такси.

##### Обект № 3. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна-Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 382 м“.

Скорост по книжка разписание 70 км/час.

Проектна скорост 85 км/час.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

- понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията.

Изпълнява се Договор № 11513 от 31.12.2021 г. с „ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД - София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 14 458 260,46 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 467 387,76 лв.

Изпълнява се Договор 11493 от 27.08.2021 г. с фирма „ЕТЕ Инженеринг“ АД - София за извършване на технически надзор на обекта. Разплатените средства към 31.12.2022 са в размер на 228 665,11 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 47 289,74 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. за такси са размер на 4 000,00 лв.

##### Обект № 4 „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Образцов чифлик-Ястребово от км 11+064 до км 21+550 с дължина 10 486 м“.

Изпълнението на ремонта има за цел постигане на сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа, подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете и задържане на скоростите по книжка разписание;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти.

Изпълнява се Договор № 11469 от 03.08.2021 г. с „ТСВ“ ЕАД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 15 754 730,63 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 566 936,23 лв.

Изпълнява се Договор № 11494 от 27.08.2021 г. с фирма „ЕТЕ Инженеринг“ АД - София за извършване на технически надзор на обекта. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 294 188,38 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 54 655,08 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. за такси са размер на 4 400,00 лв.

Обект № 5. „Подновяване на железният път от км 34+882 до км 38+203 и от км 41+585 до км 46+897 с обща дължина 8 633 метра в междугарието Ветово – Сеново по 9-та жп линия“.

Железният път в междугарието е наставов с релси тип 49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. От извършеното измерване с пътеизмерителна лаборатория, се констатират голям брой неизправности по ниво и междурелсие.

От км 38+203 до км 41+585 железният път е подновен през 2021 г., поради дерайлиране на товарен влак на 23.04.2021 г.

В останалата част от междугарието, железният път е силно амортизиран вследствие на експлоатация, тежки товарни влакове, атмосферни условия и закалване на баластовата призма от инертни материали, добивани в съседство и превозвани по 9-та жп линия.

Подновяване на железния път е извършвано по отсечки от 1980-та до 1994-та година.

Пресяване на баластовата призма е извършвано през 2011 и 2015 г.

Скоростта на движение на жп возила в междугарието по книжка разписание е 80 км/ч.

Проектната скорост в междугарието е 95 км/час.

Изпълнява се Договор № 11938 от 10.05.2023 г. с ДЗЗД „ГРУП РЕЙЛ ВЕТОВО“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 912 921,60 лв.

Обект № 6 „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Висока поляна - Хитрино с дължина 13 520 м“.

Вследствие дългогодишната експлоатация и просрочените с години срокове за подновяване, железният път в междугарието Висока Поляна–Хитрино е с влошено техническо състояние: релсите са износени и с набити краища, траверсите са напукани и посукани с разбити ПАК болтове, скъсани тирфони и счупени подложки, а баластовата призма е замърсена.

Хоризонталните криви са с малък радиус, като кривите с R ≤ 350 м са с обща дължина 3 722 м. По-голямата част от отводнителните съоръжения са компрометирани и с намалена водопропускливост. Последният ремонт в междугарието е през 2013 г. – механизиран среден ремонт, а механизирано подновяване е извършено през 1981 г.

Вследствие на дългогодишна интензивна експлоатация и под влиянието на метеорологичните условия се наблюдава прогресиращо влошаване на параметрите на железния път, като сегашното им състояние се характеризира със закаляна баластова призма, деформации по ос и ниво и пропадания. Поради невъзможност за трайно стабилизиране на железния път този участък е с постоянно намаление на скоростта на движение на влаковете V кн. р.=70 км/ч. Проектна скорост за междугарието е V пр.= 80 км/ч.

Изпълнението на ремонта има за цел постигане на сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа, подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.

Изпълнява се Договор № 11905 от 30.03.2023 г. с „ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 12 237 379,14 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. за такси са размер на 5 000,00 лв.

#### ПРОЕКТ 11.2: „Възстановяване проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна в гари“

През 2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 19 576 796,21 лв.

Обект № 1. „Възстановяване на проектните параметри в гара Разград от км 65+850 до км 66+950 с дължина 1 100 м по ІХ-та жп линия“

Гара Разград е построена като междинна гара по девета жп линия Русе-Каспичан. Гара Разград с ос приемно здание на км 66+350 се намира между гарите Просторно и Самуил. В гарата има 6 коловоза.

Проектанта скорост е 80 км/ч, а скоростта в момента по книжка разписание е 60 км /ч.

Горното строене е тип 49 кг/м върху бетонови и дървени траверси.

Необходимо е цялостно подновяване на железния път с укрепване на земното платно, изграждане на отводнителни съоръжения и ремонт на изкуствените съоръжения.

В участъка на гара Разград контактната мрежа е в експлоатация повече от 45 години.

С изпълнението на обекта ще се постигне премахване на предпоставките за възникване на аварии и катастрофи, ще се повиши сигурността и безопасността на движението на возилата и ще се възстанови скоростта на движение на 80 км/ч.(проектна) в гарата.

Изпълнява се договор 11921 от 24.04.2023 година с ДЗЗД „ГАРА РАЗГРАД“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 10 774 295,21 лв.

Изпълнява се договор 11828 от 24.01.2023 г. с ДЗЗД „АЙ СИ ДЖИ-КСС“ – София за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 60 721,21 лв.

Обект № 2. „Възстановяване на проектните параметри в гара Хитрино от км 109+475 до км 110+700 с дължина 1 225 м по ІХ-та жп линия“.

Гара Ветово е построена като междинна гара с ос приемно здание на км 34+432.93 по девета жп линия Русе - Каспичан и се намира между гарите Ястребово и Сеново. Гара Ветово има Гара Хитрино е построена като междинна гара с ос приемно здание на км 110+028.80 по девета жп линия Русе - Каспичан и се намира между гарите Висока поляна и Плиска. Гара Хитрино има 4 коловоза, като главен е 2-ри коловоз. Отвеждането на повърхностните води е с необлицовани земни канавки в много лошо състояние; запълнени частично или почти напълно, силно обрасли. Общото състояние на баластовата призма е лошо, почти по цялата дължина е с нарушено напречно сечение. Релсотраверсовата скара е от релси тип 49 кг/м върху дървени и стоманобетонови траверси, напукани и усукани, скреплението е компрометирано и не отговаря на нормите. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Не е полаган защитен пласт съгласно изискването на Наредба № 55.

Изпълнява се договор 11936 от 10.05.2023 г. с „ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 2 511 382,71 лв.

Изпълнява се договор 11718 от 31.08.2023 г. с ДЗЗД „АЙ СИ ДЖИ-КСС“ – София за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта. Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 28 629,77 лв.

Обект № 3. „Възстановяване на проектните параметри в гара Плиска от км 129+100 до км 130+175 м с дължина 1 075 м по ІХ-та жп линия“.

Гара Плиска е построена като междинна гара с ос приемно здание на км 129+735.60 по девета жп линия Русе - Каспичан и се намира между гарите Хитрино и Каспичан. Гара Плиска има 6 коловоза, като главен е 3-ти коловоз. Отвеждането на повърхностните води е с необлицовани земни канавки в много лошо състояние; запълнени частично или почти напълно, силно обрасли. Общото състояние на баластовата призма е лошо, почти по цялата дължина е с нарушено напречно сечение. Релсотраверсовата скара е от релси тип 49 кг/м върху дървени и стоманобетонови траверси, напукани и усукани, скреплението е компрометирано и не отговаря на нормите. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Не е полаган защитен пласт съгласно изискването на Наредба № 55. Контактната мрежа е изградена от твърди и гъвкави напречници, като фундаментите на стълбовете попадат извън отчуждението на ДП НКЖИ. Поради бракувани и демонтирани 4-ти и 5-ти коловози, е необходимо да се изгради нова стълбовна линия в отчуждението.

Изпълнява се договор № 11860 от 23.02.2023 г. с Обединение „Гара Плиска“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 4 991 069,86 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. за такси са размер на 4 578,45 лв.

Обект № 4. „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+553 до км 22+500 по ІХ-та жп линия“

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и постигане на проектната скорост, като се осигурява една цялостна оптимизация на гарата чрез реализация на следните основни дейности:

- по-дълги приемно-отправни коловози;

- нов перон с осигурено съгласно нормативната уредба минимално междуосово разстояние от 6,00 м;

- ефективно отводняване чрез канавки тип ЕКТ.

Изпълнява се договор 6719 от 21.02.2020 г. с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – София. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 7 943 281,82 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 1 202 519,00 лв.

Изпълнява се договор 11165 от 24.07.2020 г. с „НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД -за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 56 400,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. за такси са в размер на 3 600,00 лева.

ПРОЕКТ 20: „Строителство и ремонт на сгради и съоръжения в съответствие с европейските изисквания“

През 2023 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 5 645 266,91 лв.

ДП „НК ЖИ”, като управител на железопътната инфраструктура, стопанисва гари, спирки, разделни постове, сгради на железопътни участъци и четни помещения, сгради на маршрутно-релейни централизации (МРЦ), трафопостове, тягови подстанции, стрелкови кабини и др. Голяма част от сградите са построени преди 1980 г. Необходимо е да се подобри обслужването, условията на труд, санитарно-хигиенните норми, да се осигури достъпност на лица с намалена подвижност, сградите да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и привеждането им в съответствие с европейските директиви.

Строителството основно включва подмяна покривни покрития (керемиди, хидроизолация и др.), цялостна или частична подмяна на дограмата (алуминиева или PVC), възстановяване и пребоядисване на фасадите, направа на външни топлоизолации, подмяна на настилките, ремонт чакални, ремонт тоалетни, ремонт на вътрешните и външни инсталации (Електро, ВиК, ОиВ, съобщителни и комуникационни), вътрешни довършителни работи, вертикална планировка и околни пространства.

За 2023 г. е предвидено изпълнението на следните обекти: „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Ямбол“, „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Айтос“, „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Септември“, „Изграждане на перони от двете страни на жп линията при спирка Товарна гара Русе“, „Ремонт на Цех производствен район София“, „Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителната инсталация към сграда на ЖПС Пловдив, газификация и ремонт канализация“, „Проектиране и изграждане /инженеринг/ хале за ремонт на РССМ ремонтна работилница Шумен“, „Ремонт сграда РПЖПС Стара Загора“, „Ремонт сграда РПЖПС Бургас“, „Ремонт на гара Своге – приемно здание“, „Проектиране и изграждане на Единен Диспечерски Център – гара Горна Оряховица“ и „Подмяна на съществуваща паважна настилка с бетонова на площадката на Терминал Драгоман“.

С извършване на ремонтните работи по сградния фонд се цели постигане на:

  - осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси – голяма част от тях са без отопление, с течове, без нормални санитарни възли;

  - трайно отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение за гарантиране безопасността на експлоатацията им;

  - осигуряване на изискванията за противопожарна безопасност и енергийна ефективност;

  - привеждане на гарите в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

ПРОЕКТ: „Доставка жп механизация“.

През 2023 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 24 722 590,50 лв.

##### Обект № 1. „Доставка на два броя железопътен моторен влекач с товарна платформа и краново устройство за междурелсие 760 мм и свързаните с него допълнителни оборудвания, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи“.

Железопътните моторни влекачи са движещи се по релси железопътни машини (On track machines - OTMs), предназначени за изграждане и поддръжка на железопътната инфраструктура.

Машините трябва да бъдат новопроизведени на базата на одобрен, стандартен модел и да бъдат предварително изпитани, сертифицирани, одобрени като тип, марка и модел. Да бъдат одобрен тип и въведени в експлоатация за Република България към датата на доставка на машините от производителя или изпълнителя, за негова сметка, съгласно Наредба 57 от 9.06.2004 и действащото в Република България законодателство и окомплектовани, съгласно изискванията на Техническа спецификация.

Влекачът трябва да:

  - тегли или бута подвижен железопътен състав композиран като влак (вагони, железопътни машини или платформени вагонетки) по железния път при всички скорости и режими на движение;

  - транспортира товари на платформата си;

  - извършва товаро-разтоварни дейности;

  - транспортира хора в кабината;

  - извършва снегопочистване (за 1 брой от влекачите), почистване на канавки, рязане на храсти и почистване на растителност, подаване на електрическо напрежение за външни консуматори.

Влекачът трябва да бъде оборудван с:

  - краново устройство и следните работни органи: грайферна кофа с ротатор; устройство за рязане и надробяване на храсти, челюстен грайфер с ротатор за единични товари, източник на променливо електрическо напрежение за захранване на външни консуматори, специално теглично-отбивачно съоръжение за теглене на вагонетки, релсозахватно устройство за товарене на релси;

  - влекачът трябва да може да се куплира по системата „много единици”, с най-малко още един от типа, модел и марка влекачи един към друг, така че да могат да се управляват в синхрон, от една кабина и да теглят заедно по голям товар.

Изпълнява се договор № 11918 от 13.04.2023 г. с фирма „РЕЗЕРВИМПЕКС“ ЕООД – Бургас. Даден аванс.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 1 821 600,00 лв.

Обект № 2. „Доставка, хомологация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на 16 броя релсови самоходни специализирани машини (РССМ) за изграждане, поддържане и инспекция на контактната мрежа“.

Изпълнява се договор № 11728/27.09.2023 г. с фирма „TESMEC RAIL. S.R.L.“ Италия. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 19 918 166,40 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 2 904 732,60 лв.

Обект № 3. „Доставка, хомологация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на 4 броя релсови самоходни специализирани машини (РССМ) за дигитализация и визуализация на параметрите на контактната мрежа“.

С доставяне на нови съвременни специализирани машини, ще се гарантира бързо реагиране при бедствени и аварийни ситуации, засягащи контактната мрежа на територията на страната и налагащи извършването на спешни ремонтни работи, както и ще е възможно да се намали средното време за отстраняване на една повреда по контактната мрежа, тъй като служителите ще могат да достигат лесно и безопасно всички точки на контактната мрежа и нейните елементи, което от своя страна ще доведе до намаление време закъснението на влаковете, в следствие повреди по вина на поделение „Електроразпределение“. Също така производителността на труда при почистване на растителността и осигуряване на габарита на контактната мрежа ще се увеличи с около 50%, което от своя страна ще доведе до намаляване време закъснението на влаковете, в следствие на паднала растителност по елементите на контактната мрежа, както и снижаване на разхода на гориво на годишна база, тъй като двигателите на новите машини се проектират така, че да отговарят на последните изисквания и стандарти за емисиите на отработените газове и следват тенденциите за намаляване разхода на гориво.

Изпълнява се договор № 11729/27.09.2023 г. с фирма „TESMEC RAIL. S.R.L.“ Италия. Разплатените средства към 31.12.2022 г. са в размер на 6 215 932,80 лв.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 3 625 960,80 лв.

Обект № 4. „Доставка и въвеждане в експлоатация на композиция от четири броя специализирани вагони за превоз на инертни материали и отсевки за междурелсие 1435 и свързаните с тях допълнителни оборудвания, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи“.

За гарантиране безопасността на движение и спазване графика за движение на влаковете със заложените скорости е необходимо баластовото легло да бъде чисто с правилна форма. За поддържането на баластовото легло в необходимите норми е необходимо да се пресява и почиства периодично. При пресяването всички замърсявания (наречени отсевки) и нестандартният баласт (неотговарящ на изисквания на БДС EN 13450:2013 или еквивалентни) да се изхвърлят извън железния път или на специализирани вагони за отсевки MFS, които да го отвозват и разтоварват на определени за целта места. В баластовото легло се връща само чист и стандартен баласт с необходимата зърнометрия.

Поделение „Железен път и съоръжения” извършва текущо поддържане и среден ремонт на железния път със специализирана железопътна техника в това число с 8 броя специализирани вагони за превоз на отсевки MFS 100D доставени преди 21 години. При средния ремонт на железния път стандартно се използват 4 последователно свързани специализирани вагони за отсевки MFS. При такова композиране и свързване на специализираните вагони е възможно да се извършва конвейерното прехвърляне на замърсения материал към транспортната лента за транспортиране, а оттам да се прехвърлят на следващия MFS вагон. Всеки един специализиран вагон MFS може да работи по отделно или свързан заедно с други. При запълване обема на вместимост на 4 броя MFS вагони те могат лесно да бъдат транспортирани до депо за изхвърляне и изпразване на вагоните.

Изпълнява се договор № 11870/01.03.2023 г. с фирма „Пласер и Тойрер“. Даден аванс.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 4 435 822,44 лв.

С цел изпълнение на разработения график от поделение ЖПС и плана за среден ремонт на железния път и съоръженията към него е необходимо да се достави един брой Комплект от специализирани машини за работа по железния път с междурелсие 1435 мм, състоящ се от баластопресевна машина, планировъчна машина и траверсоподбивна машина за укрепване на два броя траверси тип дуоматик с циклично движение по време на работния процес.

Обект № 5. „Един брой баластопресевна машина  и свързаните с нея допълнителни оборудвания, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи и обучение“.

Изпълнява се договор № 11997/22.06.2023 г. с фирма „Пласер и Тойрер“ – Австрия.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 6 301 684,26 лв.

Обект № 6. „Един брой баластопланираща машина  и свързаните с нея допълнителни оборудвания, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи и обучение“.

Изпълнява се договор № 11997/22.06.2023 г. с фирма „Пласер и Тойрер“ – Австрия.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 2 141 633,85 лв.

Обект № 7. „Един брой траверсоподбивна машина за укрепване на два броя траверси тип дуоматик с циклично движение по време на работния процес допълнителни оборудвания, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи и обучение“.

Изпълнява се договор № 11997/22.06.2023 г. с фирма „Пласер и Тойрер“ – Австрия.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 3 491 156,55 лв.

Очаквания ефект от доставката на един брой комплект от специализирани машини за работа по железния път с междурелсие 1435 мм за среден ремонт е следния:

- устойчивост и необратимост на започналата тенденция за повишаване на средно претеглените скоростите в железопътната мрежа в Република България;

- разработване и осигуряване график със заложени по-високи скорости за движение на влаковете и чувствително подобряване на скоростните условия по основните направления от София до Бургас, Варна, Русе, Кулата, Видин, Силистра, Подкова и други;

- стабилен трафичен капацитет;

- осигуряване и поддържане на необходимото ниво на безопасност по основните направления в железопътната мрежа;

- премахване на скоростни ограничения (съществуващи намаления на скоростта) в междугария с изпълнен ремонт;

- намаляване на ръчния, физически, тежък, неефективен и непривлекателен труд, чрез механизиране на трудоемки операции при ремонта и поддържането на железния път, като: смяна на траверси, ръчно подбиване и рихтоване на железния път, смяна на релси, изсичане на тревна и дървесна растителност и други;

- бързо и ефективно отстраняване на възникнали аварии и последици от произшествия по железния път;

- обезпечаване/гарантиране на параметрите на железния път в участъците от железопътната мрежа със скорост на движение на влаковете над 130 км/час;

- създаване на възможност за добро и качествено поддържане на железния път, чрез влагане на повече нови железопътни материали и използване н нови технологии и специализирана тежка механизация при ремонта на рехабилитираните жп участъци с положени релси от тежък тип UIC60 Е1;

- увеличаване ефективността на текущото поддържане и ремонта на железния път;

- увеличаване на производителността на труда до 2÷3 пъти в рамките на един „прозорец”;

- оптимизация на работна сила и персонал, намаляване на разходите за труд с не по-малко от 3 ÷ 4 % спрямо моментното състояние;

- годишна икономия на финансови средства за ремонтни работи, доставка на резервни части, експлоатационни разходи и непроизводителни престой на механизацията.

Съществуват и сериозни проблеми с доставките на резервни части и извършването на средни и капитални ремонти на същите.

Влекачите трябва да бъдат новопроизведени на базата на стандартен модел и да бъдат предварително изпитани, сертифицирани, одобрени като тип, марка и модел. Да бъдат въведени в експлоатация в Република България към датата на доставка на машините от производителя или изпълнителя, за негова сметка, съгласно Наредба 57 от 9.06.2004 г. и действащото в Република България законодателство и окомплектовани, съгласно изискванията на Техническа спецификация на Възложителя.

ПРОЕКТ: Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец, фаза 1"

Подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-2/09.02.2018 г.

Проектът включва модернизация на около 51 км двойна железопътна линия за скорост 160 км/ч за пътнически транспорт и 120 км/ч за товарни влакове, подновени и новопостроени 24 моста и виадукта, изградени еднопътни (двутръбни) с обща дължина 15,4 км и 8 двупътни (еднотръбни) тунела с обща дължина 5,48 км.

С реализацията на проекта ще се модернизира един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите страни- членки на ЕС. Железопътната линия София - Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната, с важно регионално, икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове - София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цяла югоизточна България.

Дейността „оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите“ е допустима за финансиране по ОПТТИ, но посочените дейности са по договор изпълняван по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013. Цитираните дейности не са включени в настоящия Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ. При подписване на ДБФП одобрената безвъзмездна финансова помощ е на по-ниска стойност от одобрените допустими разходи, тъй като по приоритетна ос 1 има наддоговаряне и разликата е необходимо да бъде осигурена от ДП НКЖИ.

Извършени са разплащания по следните договори:

1. Допълнително споразумение № 2 към Договор 4372 от 10.07.2013 г. с „Нет-ИкюИ-УИГ“ за извършване на „Подготовка, координация и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на железопътен проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец, фаза 1".

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 226 800,00 лв.

2. Изпълнява се Договор 11702 от 10.08.2022 г. с „СУПЕР ВИЖЪН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 35 340,00 лв.

3. Допълнително споразумение № 6 към Договор 6645 от 27.11.2019 година с ДЗЗД „ДЖЕН ДУИ“ – София за железопътен проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец, фаза 1".

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 3 633 072,86 лв.

ПРОЕКТ: Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичане"

Подписан е Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-8/02.08.2018 г.

Гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене обслужват Трансевропейското направление от „основната“ мрежа - коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ (покриващ трасето от границата с Румъния през Видин – София - Кулата и от София през Пловдив до Бургас и до Свиленград/турска граница). С реализацията на проектa се цели подобряване на функционалните изисквания за извършване на основните дейности, свързани с управление движението на влаковете, както и създаване на условия за предоставяне на по-високо качество на обслужване на клиентите – пътници и превозвачи. Успоредно, приемните здания на трите гари ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др.

Главната цел на проекта е да допринесе за подобряване на интермодалността при превоз на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, чрез изграждане на модерни гарови комплекси по основната TEN-T мрежа.

Изпълнява се договор № 6439 от 25.04.2019 г. с Консорциум гара Искър 2018 – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 59 998,62 лв.

ПРОЕКТ: „Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Модернизация на железопътния участък Костенец-Септември"

С реализацията на проекта ще се отстрани един от проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, който към настоящия момент не отговаря на техническите стандарти за пътнически и товарен транспорт. Проектът включва 5 дейности за извършване на строителни работи, управление на проекта, отчуждения на земя и надзор по време на строителството.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде модернизирана 24,4 км. двойна железопътна линия и поддържаща инфраструктура по направлението Костенец-Септември.

С цялостното реализиране на проекта ще се реши един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите страни членки на Европейския съюз (ЕС). Железопътната линия София-Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната, с важно регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България.

Действието ще намали задръстванията и ще има положителен ефект върху модалното разделение и околната среда. Проекта ще допринесе за оперативната съвместимост на коридора, като по този начин ще се повиши качеството и безопасността на обслужването.

Изпълнява се Договор 6509 от 12.08.2019 г. с ДЗЗД „Костенец-Септември 2018“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 година са в размер на 23 760 538,85 лв.

Изпълнява се Договор 6420 от 08.04.2019 г. и ДС 1 от 28.10.2022 година с ДЗЗД „ИВЕР“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 672 960,00 лв.

Изпълнява се Договор 11820/30.12.2022 год. с „НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ БАН“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 95 993,54 лв.

ПРОЕКТ: „Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA“

Основната цел на проекта е възстановяване, ремонт и модернизация на ТПС Варна и Разград и изграждане на ТПС Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA, което допринася за постигане на съществените и специфични изисквания за оперативна съвместимост към подсистема „Енергия” (ТСОС „Енергия”) – ТПС по железопътното направление Русе-Варна, като част от разширената TEN-T мрежа в България.

Специфичните цели са:

- Модернизация на ТПС съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики.

- Повишаване надеждността и качеството на захранващото напрежение към контактната мрежа и електрическия подвижен състав.

- Повишаване пропускателната способност на жп участъка, снабдяван от съответната ТПС по линията Русе-Варна, както и създаване предпоставки за по-пълно изпълнение графика за движение на влаковете.

- Повишаване на капацитета, ефективността и оперативността при експлоатация, чрез подобряване на експлоатационните параметри и въвеждане на съвременни методи за управление.

- Удовлетворяване на изискванията за оперативна съвместимост в съответствие с Регламент №1301/2014 от 18.11.2014 г., относно ТСОС „Енергия“.

- Намаляване на повредите по вина на 3 ТПС и прилежащите им СП, както и на времето за отстраняване на повреди.

- Намаляване вредното влияние от експлоатацията на 3 ТПС върху околната среда, чрез подмяна на съоръженията, отделящи вредни вещества.

- Подобряване на безопасността при експлоатацията на 3 ТПС за персонала и трети лица.

- Подкрепа за развитието на СИ и СЦ райони за планиране на България, в чиито обсег са ТПС, което допринася за премахването на социално-икономическите различия и ще подпомогне изпълнението на плановете за постигане на икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на страната.

Изпълнява се Договор 11758 от 31.10.2022 г. с ДЗЗД „РУСЕ ЦЕМА“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 3 059 300,51 лв.

ПРОЕКТ: Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив-Бургас, Фаза 2"

Подписан е Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-12/20.11.2017 г.

Проектът включва проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас; изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив – Бургас на мястото на съществуващи прелези; изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос; рехабилитация на железопътен участък Скутаре–Оризово; модернизация на железопътен участък Оризово–Михайлово; модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой; реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа; рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски.

Цялостната реализация на проекта ще допринесе за модернизацията на съществуващата инфраструктура, съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики, увеличаване капацитета на железопътната линия за осигуряване на възможностите за поемане на прогнозирания трафик, вкл. увеличаване скоростта на движение на влаковете, удовлетворяване на европейските изисквания за оперативна съвместимост на подсистемите. Подобряване на безопасността при експлоатация на железопътната инфраструктура, както и изграждането на конкурентноспособна железопътна инфраструктура, която да отговаря на предизвикателствата на ЕС за развитие на цялостна транс-европейска транспортна мрежа, състояща се от инфраструктура за железопътен транспорт, вътрешни водни пътища, пътен, морски и въздушен транспорт, с което да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар и засилването на икономическото и социалното сближаване.

Дейността „оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите“ е допустима за финансиране по ОПТТИ, но посочените дейности са по договор изпълняван по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013. Цитираните дейности не са включени в настоящия Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ. При подписване на ДБФП одобрената безвъзмездна финансова помощ е на по-ниска стойност от одобрените допустими разходи, тъй като по приоритетна ос 1 има наддоговаряне и разликата е необходимо да бъде осигурена от ДП НКЖИ.

Изпълнява се договор № 6611 от 07.11.2019 г. с ДЗЗД „ЖП ИНФРАСТРУКТУРА“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 4 228 324,71 лв.

Изпълнява се ДС2/23.12.2022 г. към Договор 5631 от 25.04.2019 г. с ДЗЗД „ЕЖИС-ЕТП-АЙ СИДЖИ“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са в размер на 696 000,00 лв.

Приложение № 2

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”

- ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2“

Стойност на проекта по ДБФП– 675 092 693,08 лв.

(осигурени средства от Безвъзмездна финансова помощ в размер на 563 158 135,86 лв.

и недостиг поради ограничение на бюджета по оста в размер на 111 934 557,22 лв.)

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –  102 704 731,73 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По договор № 5631/25.01.2017 г. с предмет „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект “Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. Извършени са регулярни плащания в размер на 2 359 343,84 лева

- По договор № 6611/07.11.2019 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“. Извършени е плащане в размер на 35 168 888,73 лева.

- Договор № 11409/29.04.2021 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези в железопътния участък Безмер-Завой“ са изплатени средства в размер на 3 065 569,94 лева за административни дейности, проектиране, както и за изпълнение на мерки по информация и публичност, за индексации.

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 1 767,91 лева.

- По договор № 11434/ 15.6.2021 с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ по три обособени позиции", за Обособена позиция 3: Извършване на археологически разкопки на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ са направени плащания в размер на 782 283,08 лева.

- Договор № 11591/02.02.2022 с предмет „Проектиране и изграждане на 7 надлеза в гара Хан Аспарух и в железопътни участъци Нова Загора-Кермен и Завой-Церковски на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2”, по четири обособени позиции“ е направено авансово плащане в размер на 282 927,00 лева.

- Договор № 11833/25.01.2023 с Електроразпределение Юг ЕАД е направено плащане в размер на 2970,00 лева.

- Разходи за закупуване на земя в размер на 63 616,76 лева

- По договор № 6734/16.03.2020 с предмет „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия “Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции“ са направени плащания в размер на 2 651 013,20 лева.

- По договор № 11432/15.06.2021 г. с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ по три обособени позиции", за Обособена позиция 2: Извършване на археологически наблюдение на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ е направено окончателно плащане в размер на 5 263,41 лева.

- По договор № 11202/12.08.2020 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух – КЕРМЕН и Черноград – Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия „Пловдив – Бургас, Фаза 2 по пет обособени позиции“, Обособена позиция 4 "Проектиране и изграждане на два нови пътни надлези на км 244+619 и на км 248+202 в междугарието Черноград-Айтос" са направени плащания в размер на 2 866 537,15 лева

- По договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по ж.п. линията Пловдив-Бургас“ са изплатени средства в размер на 15 064 923,36 лева за подготвителни работи, проектиране, СМР вкл. доставка на апаратура, оборудване и материали за системи за сигнализация и телекомуникации, както и за изпълнение на мерки по информация и публичност и индексации.

- По договор № 11577/22.12.2021 с предмет „Проектиране и изграждане на 7 надлеза в гара Хан Аспарух и в железопътни участъци Нова Загора-Кермен и Завой-Церковски на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 по четири обособени позиции“, Обособена позиция 1: „Проектиране и изграждане на 1 нов пътен надлез на км. 124+657 в гара Хан Аспарух“ са изплатени средства в размер на 7 500,43 лева.

- По договор № 11592/08.02.2022 г. с предмет Проектиране и изграждане на 7 надлеза в гара Хан Аспарух и в железопътни участъци Нова Загора-Кермен и Завой-Церковски на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив Бургас, Фаза 2“ по четири обособени позиции, Обособена позиция номер 2 „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км.145+787 и на км. 151+770 в железопътния участък Нова Загора-Кермен“ е направено плащане с размер на 140 182,23 лева.

- Договор № 6728/10.03.2020 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези в междугарието Хан Аспарух–Нова Загора“ Извършено е плащане в размер на 1 923 575,16 лева за подготвителни работи, проектиране, СМР и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- По договор № 11660/13.05.2022 г. с предмет „Доставка на горива за нуждите на НКЖИ” са извършени плащания в размер на 8 590,46 лева

- По договор № 11809/22.12.2022 г. с предмет „Извършване на пълно археологическо проучване на южната част от площта на подобект 219“ е направено първо плащане в размер на 220 127,60 лева.

- По договор № 11899/27.03.2023 г. с предмет „Извършване на предварително археологическо проучване на новооткрит обект от км 64+850 до км 65+000 в железопътен участък Оризово-Михайлово, землище на с. Свобода, общ. Чирпан“ е направено първо плащане в размер на 96 742,50 лева.

- По договор № 11112/05.06.2020 с предмет „Изготвяне на ПУП, проектиране, изграждане, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на 2 броя тягови подстанции в жп участъка София – Костенец и интегрирането им към SCADA и проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягови подстанции Белово и Чирпан и интегрирането им към SCADA”, по oбособени позиции“ са извършени плащания в размер на 808 254,67 лева,

- По договор № 6331/19.12.2018 с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас фаза 2" са изплатени средства в размер на 2 782,99 лева.

- По договор № 11403/23.04.2021 с предмет „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 по шест обособени позиции, Обособена Позиция № 3: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 97+617 и км. 100+113 в междугарието Калояновец-Стара Загора“ са изплатени средства в размер на 29 330,70 лева.

- По договор № 11857/16.02.2023 са направени разходи в размер на 350 000,00 лева.

- По договор № 11261/28.10.2020 с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договори за проектиране и строителство, по обособени позиции“ е направено плащане в размер на 59 451,98 лева.

- По договор № 11410/29.04.2021 с предмет „„Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 по шест обособени позиции, Обособена Позиция № 6: Проектиране и изграждане на 3 нови пътни надлези на км. 222+220, км. 230+320 и на км. 241+285 в железопътния участък Церковски - Черноград“ са изплатени средства в размер на 1 503 121,24 лева.

- По договор № 11398/16.04.2021 с предмет „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по шест обособени позиции“ са направени плащания в размер на 387 265,64 лева.

- По Договор № 6564/30.09.2019 г. с предмет: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в горите Зимница и Стралджа“. Извършено е плащане в размер на 3 576 189,23 лева, което касае извършена работа по подготвителни работи, проектиране, СМР и за изпълнение на мерки по информация и публичност и индексации.

- По договор № 11402/23.04.2021 с предмет „„Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 по шест обособени позиции, Обособена Позиция № 4: Проектиране и изграждане на един нов пътен подлез на км. 114+730 и на един нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък Калитиново- Хан Аспарух“ са изплатени средства в размер на 30 575,30 лева.

- По договор № 11504/16.09.2021 с предмет „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 по шест обособени позиции, Обособена Позиция № 1: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 23+800 и км. 26+306 в междугарието Маноле - Белозем“ са платени средства в размер на 697 580,15 лева.

- Отпуснато авансово финансиране по реда на ДДС № 06/2011 г. по проекта с ИАФ № 03/2023 г. в размер на 9 302 409,00 лева

- Отпуснато авансово финансиране по реда на ДДС № 06/2011 г. по проекта с ИАФ № 04/2023 г. в размер на 7 008 495 лева

- Отпуснато авансово финансиране по реда на ДДС № 06/2011 г. по проекта с ИАФ № 05/2023 г. в размер на 9 141 081,00 лева

- Отпуснато авансово финансиране по реда на ДДС № 06/2011 г. по проекта с ИАФ № 06/2023 г. в размер на 4 869 092,00 лева

- Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 210 203,83 лева

- Разходи за такси в размер на 17 076,19 лева

Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 084 999 272,34 лв.

(средства за изпълнение на дейности по ОПТТИ в размер на 539 523 482 лв.

и необходими средства за изпълнение на дейности по ПТС в размер на 640 158 528 лв.)

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –  130 248 915,11 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 618 104,47 лева

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 100 лева.

- Разходи за придобиване на земя в размер на 17 163,75 лева

- По Договор № 11154/16.07.2020 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 3: „Модернизация на железопътна отсечка от км 62+400 до км 73+598“- изплатени средства в размер на 43 147 444,90 лева, включващи разходи за извършени СМР.

- По Договор № 6645/27.11.2019 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 1: „Модернизация на железопътна отсечка от км 22+554 до км 42+200“- изплатени средства в размер на 70 340 926,64 лева.

- По Договор № 11155/16.07.2020 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 2: „Модернизация на железопътна отсечка от км 42+200 до км 62+400“- изплатени средства в размер на 3 038 270,41 лева, включващи разходи за проектиране и доставки по работен център 2 „Железен път и съоръжения“ и работен център 3 „Осигурителна и телекомуникационна техника“.

- По Договор № 11376/29.03.2021 г. с предмет „Осъществяване на авторски надзор за реализацията на техническият проект в железопътен участък Ихтиман – Костенец“ са изплатени средства в размер на 145 636,36 лева  за първо и второ междинно регулярно плащане.

- По Договор № 11819/30.12.2022 с предмет „Извършване на археологически проучвания по три обособени позиции, за ОП2: Извършване на предварително археологическо проучване за обект № 4 в обхвата на проект Модернизация на ЖП линия София - Пловдив" е направено плащане в размер на 91 256,12 лева.

- По Договор № 6426/12.04.2019 г. с предмет „Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствието, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Елин Пелин- Костенец“- изплатени средства в размер на 1 826 387,53 лева.

- По Договор № 11889/22.03.2023с предмет „Доставка на канцеларски материали, извън списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП (доставка на копирна хартия, пишещи и лепящи средства, компютърни аксесоари и други) за нуждите на звената за подготовка , управление и изпълнение на проекти в ДП НКЖИ - в пет обособени позиции, за Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали, извън списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП (доставка на копирна хартия, пишещи и лепящи средства, компютърни аксесоари и други) за нуждите на ЗПУИП София-Пловдив, за срок от две години" е направено плащане в размер на 12 468,98 лева.

- По Договор № 11818/30.12.2022 с предмет „Извършване на археологически проучвания по 3 ОП, за ОП1: Извършване на пълно археологическо проучване за Обект № 3 в обхвата на проект Модернизация на ЖП линия София – Пловдив“ е направено плащане в размер на 555 729,30 лева.

- Отпуснато авансово финансиране по реда на ДДС № 06/2011 г. по проекта с ИАФ № 06/2023 г. в размер на 10 454 601,00 лева

- По договор № 11865/01.03.2023 с предмет „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по юл. 12, ал.1, т.1от ЗОП (доставка на класьори, формуляри и други напечатани изделияот хартия, картон и кламери), за нуждите на ЗПУИП ш НКЖИ в пет ОП, за ОП1 Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по юл. 12, ал.1, т.1от ЗОП (доставка на класьори, формуляри и други напечатани изделияот хартия, картон и кламери) за нуждите на ЗПУИПСофич-Пловдив за срок от две години“ са изплатени средства в размер на 825,65 лева

Проект "Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-фаза 1"

Стойност на проекта по ДБФП – 166 208 229.41 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 28 180 793,37 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Административни разходи:

- Разходи за юридически услуги и правна защина на ЗПУИП „Пловдив- Бургас, Фаза 2“ в размер на 5 700,00 лева

- По договор № 11440/28.06.2021 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект "Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман – Сръбска граница". Разходите представляват авансово и междинни плащания по договора в размер на 540 044,61 лева.

- По договор № 11472/05.08.2021 г. с предмет „Спасителни археологически проучвания и археологически дейности/надзор по време на строит.дейности в жп участък Волуяк-Драгоман по проект "Модерн.на жп линия София-Драгоман-граница със Сърбия,участък Волуяк-Драгоман" са изплатени междинни плащания в размер на 174 056,95 лева.

- Разходи за закупуване на земя в размер на 162 155,60 лева

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 437,20 лева.

- По договор № 11365/22.03.2021 г. с предмет „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк – Драгоман“. Разходите представляват авансово плащане по договора в размер на 26 019 246,20 лева.

- По договор № 11931/02.05.2023 с предмет "Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за ЗИУП за проект "Модернизация на железопътната линия София-Драгоман-Сръбска граница" са изплатени средства в размер на 8 010,00 лева.

- По договор № 11928/28.04.2023 с предмет "Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за ЗИУП за проект "Модернизация на железопътната линия София-Драгоман-Сръбска граница" са изплатени средства в размер на 32 550,00 лева.

- По договор № 111005/29.06.2023 с предмет „Пълни спасителни археологически проучвания за археологически обекти 10 – Алдимировци (сектор Запад и сектор Изток), попадащ в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-фаза 1“ са изплатени средства в размер на 1 220 754,50 лева.

- По договор № 11892/23.03.2023 с предмет „Доставка на канцеларски материали за проект "Модернизация на железопътната линия София-Драгоман-Сръбска граница" са изплатени средства в размер на 17 838,31 лева.

Проект "Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград, и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA"

Стойност на проекта по ДБФП – 28 338 177,62 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 3 314 631,39 лв.

1. Договор № 11223/03.09.2020 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство" с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривия и Самуил с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация „SСАDА“, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години"е направено плащане в размер на 20 181,81 лева.

2. Договор № 6732/12.03.2020 г. с предмет „Модернизация на тягова подстанция Разград и прилежащите й секционни постове Кривню и Самуил с изграждането им и включването им в система за телеуправление и телекомуникация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години". Извършено е междинно плащане в размер на 672 768,94 лева за извършени дейности по разходен център „Проектиране“.

3. Договор № 11758/31.10.2022 г. с предмет „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и теле сигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“ са направени разходи в размер на 712 500,00 лева.

4. Договор № 11932/02.05.2023 г. с предмет „Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София-Драгоман“ по проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград, и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA“, по обособена позиция 3 „Доставка на мултифункционално устройство А3 с допълнителни консумативи” са направени разходи в размер на 8010,00 лева.

5. Договор № 11227/14.09.2020 г. с предмет "Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство“ с предмет: Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация“ „SCADA“, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“ са направени плащания в размер на 47 182,86 лв.

6. Договор № 6656/13.12.2019 г. с предмет "Модернизация на Тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна-Синдел и доставка на автовишка по обособени позиции“. Обособена позиция 1 „Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигналвизация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна-Синдел“ е направено междинно плащане в размер на 1 754 483,55 лв.

7. Договор № 11929/28.04.2023 г. с предмет „Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София – Драгоман“ по проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград, и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA“ по обособени позиции, за обособена позиция 1: „Доставка на настолни компютърни конфигурации с включена операционна система и MS Office” е извършено плащане в размер на  10 850,00 лв.

8. Договор № 11930/28.04.2023 г. с предмет Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София – Драгоман“ по проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград, и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA“ по обособени позиции, за обособена позиция 2: „Доставка на преносими компютри с включена операционна система и MS Office” е извършено плащане в размер на  6 810,00 лв.

9. Разходи за възнаграждения, осигуровки и командировки на ЗПУИП за 81 844,23 лв.

Проект "От изток към Запад - 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспорта мрежа"

Стойност на проекта по ДБФП – 7 228 403,09 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 2 716 436,67 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

1. Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 144 889,99 лева

2. По договор № 11707/15.08.2022 с предмет “Осъществяване на авторски надзор при рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка №103 (пристанище Бургас) до стрелка №20 (гара Владимир Павлов) по проект „От изток към запад - 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа” са извършени плащания в размер на 23 865,38 лв. за одобрени междини отчети №№ 1 и 2.

3. По договор № 11767/14.11.2022 с предмет “Оценка на съответствието с изискванията на оперативна съвместимост при рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка №103 (пристанище Бургас) до стрелка №20 (гара Владимир Павлов) по проект „От изток към запад - 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа” са извършени плащания в размер на 14 950,00 лв. за приет Доклад за оценка на съответствието на работния проект с изискванията на ТСОС ИНФ за подсистема Инфраструктура.

4. По договор № 11645/08.04.2022 с предмет „Рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка 103 - Пристанище Бургас - до стрелка 20 - гара Владимир Павлов“ са изплатени средства в размер на 2 488 181,30 лв.

5. По договор № 11622/11.03.2022 г. с предмет „Строителен надзор и управление на договора за рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка 103 (Пристанище Бургас) до стрелка 20 (гара Владимир Павлов)“ са изплатени средства в размер на 44 550,00 лв.

Проект "Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, участък „ул.Шипка-кв.Гео Милев-ж.к.Слатина-Зала Арена София/ Техпарк София-бул. Цариградско шосе"

Стойност на проекта по ДБФП – 106 663 721,18 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –   95 974 529,06 лв.

1. По договор № 293/29.12.2022 г. с предмет „Проектиране и строителство на метроучастък от км 0+000,00 до км 1+904,00 с две подземни метростанции (МС1 и МС2) и междустанционна вентилационна уредба“ е изплатен аванс по договора и първо междинно плащане в размер на 10 000 359,36 лв.

2. По договор № 290/ 21.12.2022 с предмет „Проектиране, строителство, изпитване и пускане в експлоатация на разширение на метрото в София: Трета метролиния  EТАП ІII ЛОТ 2 -  Втора обособена позиция - Проектиране и строителство на метроучастьк от км 1+904,00 до км 3+460,00 с две подземни метростанции /МС 3 и МС 4/ и междустанционна вентилационна уредба“ е изплатен аванс по договора и първо междинно плащане в размер на 8 334 961,21 лв.

3. По договор № 94/31.05.2023 г. с предмет „Проектиране, строителство, изпитване и пускане в експлоатация на разширение на метрото в София: Трета метролиния EТАП ІII -  Обособена позиция   № 3 - метроучастък от км.3+460,00 до км.5+666,00 с две подземни метростанции /MC5 и МС6/ и оборотен участък“ е изплатен аванс по договора и първо междинно плащане в размер на 11 803 038,43 лв.

4. По договор № 123/19.07.2023 г. с предмет „Доставка на метровлакове за линиите  на метрото в София с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на 8 метровлака за трета линия на метрото в София“ с изпълнител  ДЗЗД „СИМЕТРО София“ е изплатен аванс по договора и първо междинно плащане в размер на 28 764 537,89 лв.

5. По договор № 223/14.10.2022 г. с предмет „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации  и перонни преградни врати за метроучастък от км.0+000,00 до км.5+666,00 с шест подземни метростанции и оборотен участък“ е изплатен аванс по договора в размер на 13 585 248,00 лв.

6. По договор № 283/15.12.2022 г. с предмет „Проектиране и строителство на конструкциите на тунелен метроучастък, изпълняван с тунелно-пробивна машина, от км.5+339,00 (включително стартова шахта) до км.0+000,00 (бул. Евлоги и Христо Георгиеви) и междустанционна вентилационна уредба“ е изплатен аванс по договора и първо междинно плащане в размер на 23 219 012,53 лв.

7. По договор № 284/13.12.2022 г. с предмет „Изпълнение на строителен надзор и функции на Инженер по Фидик относно договори по пет обособени позиции за обект: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции“ е изплатен аванс по договора и първо междинно плащане в размер на  267 371,64 лв.

Проект "Проект за доставка на 8 метровлака за Линии 1, 2 и 4 на метрото в София"

Стойност на проекта по ДБФП – 49 591 836,45 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –   17 357 142,76 лв.

- Изплатен е аванс по договора за БФП в размер на 17 357 142,76 лв. представляващи 35% от стойността на ДБФП.

Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат”

Стойност на проекта по ДБФП - 5 158 475,36 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –  29 410,16 лева

По проекта са направени окончателни плащания по приключването му както следва:

- По договор № 6462/30.05.2019г. с предмет „ Независима оценка по Регламент 402/2013 - за прилагане на процедурата за управление на риска “ в размер 19 098,00 лв.

- Административна такса, в размер на 3 000,00 лв. - Такса към ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ" за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана/обновена структурна подсистема.

- Разходите за командировка на служители на ЗПУИП ГКТ в периода 12.08-13.08.2021 г. в размер на 570,30 лева

- Разходи за възнаграждения и осигуровки на служители на ЗПУИП на стойност 6 741,86 лева

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

Стойност на проекта по ДБФП - 16 519 338,66 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 4 380 245,62 лева

Извършените дейности са както следва:

- По договор № 6582/25.10.2019 г. с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора -проектиране, строителство и на авторски надзор“ са изплатени средства в размер на 2 846 472,45 лева за изпълнение на СМР по приемното здание.

- По договор № 11427/04.06.2021 г. за доставка и гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП е извършено гаранционно обслужване в размер на 316,86 лева.

- По договор № 6620/12,11,2019 с предмет „Консултантска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство на обект Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ са изплатени средства в размер на 159 555,74 лева.

- По договор № 11164/24.07.2020 с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора - проектиране, строителство и авторски надзор“ е извършено плащане в размер на 995 425,65 лева.

- По договор № 11426/04.06.2021 г. за гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП за една година на обща стойност 586,80 лева.

- По договор № 11747/21.10.2022 г. с предмет „Подготовка, изработка и монтаж на илюстративни пана с експонати от Регионален исторически музей – Стара Загора, на територията на гара Стара Загора“ е извършено междинно плащане в размер на 100 245,78 лв.

- 3.	Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта  за периода м.09.2022 – м.02.2023 в размер на 273 421,06 лева.

- Възстановена такса към МРРБ в размер на 4 221,28 лв.

Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение”

Стойност на проекта по ДБФП – 6 012 000,00 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 3 979 326,05 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По договор № 11520/14.10. с предмет: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ по обособени позиции. Обособена позиция 1 „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“ са докладвани разходи за проектиране на СУВР, за оборудване и Разходи за разработка, внедряване, тестване и обучение на СУВР в размер на 1 449 735,30 лв.

- Разходи за възнаграждения на служителите от екипа за управление на проекти в размер на 12 467,75 лв. за периода 04.2022 – 12.2022 г.

- Изплатени са редства за авансово финансиране и Искане за авансово финансиране № 1 чрез сметка в СЕБРА на Национален фонд, съгласно ДДС 06/03.09.2011г.в размер на 2 517 123,00 лв.

Проект „Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София“

Стойност на проекта по ДБФП – 17 892 000,00 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 1 003 200,00 лева

- По договор № 259/27.09.2019 г. за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за метростанциите от I-ви и II-ри метродиаметър са изплатени средства в размер на 1 003 200,00 лв. за разплащане на задържани суми за 10 метростанции – МС „Сливница“, МС „Люлин“, МС „Западен парк“, МС „Константин Величков“ и МС „Сердика“, МС „Вардар“, МС „СУ Св. Климент Охридски“, МС „Г.М. Димитров“, МС „Младост - 1“ и МС „ИЕЦ – Цариградско шосе“.

По проекта е верифицирано окончателно плащане и проектът е успешно приключен.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

- ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София – Волуяк”

Стойност на проекта – 286 146 183,13 лв.

Стойност по Споразумение за БФП - 203 819 092,05 лв.

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 34 152 577,50 лева без ДДС, от които:

Разплатени/възстановени средства от МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 23 171 590,74 лева без ДДС

В отчетния период изплатените разходи със средства от МСЕ/НС са, както следва:

По Договор №6174/24.07.2018 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ са извършени регулярни плащания и плащания по КС в размер на 876 912,33 лв. със средства от МСЕ;

- По Договор №11274/30.10.2020 г. с предмет „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София-Волуяк за проект Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ са извършени плащания в размер на 23 192 720,40 лв., от които 17 362 786,84 лв. със средства от МСЕ и 5 829 933,56 лв. със средства от НС/РМС/. Извършените разходи са свързани с изпълнени дейности по СМР и Ценова корекциясъгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г.

- По Договор №11275/30.10.2020 г. с предмет „Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) са извършени плащания в размер на 9 383 632,23 лв., от които 4 574 172,72 лв. със средства от МСЕ и 4 809 459,51 лв. със средства от НС/РМС/. Извършените разходи са свързани с изпълнени дейности по СМР и Ценова корекция съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г.

През отчетния период са извършени разходи свързани с отчуждения на имоти съгласно: РМС №225/14.04.2022 г. в размер на 314 229,88 лв. със средства от МСЕ.

Разходи за възнаграждения в размер на 301 755,95 лв. със средства от НС и такси в размер на 10 288,97 лв. със средства от МСЕ.

По Договор №11946/17.05.2023 г. с предмет „Отстраняване и третиране на отпадъци съдържащи азбест с код 170601“ е извършено плащане в размер на 29 500,00 лв. със средства от МСЕ.

По Договор №11947/17.05.2023 г. с предмет „ Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизъм за свързване на Европа /МСЕ/за проектите на ДП НКЖИ е извършено плащане в размер на 3 700,00 лв. със средства от МСЕ.

Основни рискове:

Пандемията от COVID-19 и последиците от нея, изразяващи се в  недостиг на електронни компоненти и суровини в световен мащаб;

Прогресираща инфлация на цените в строителния бранш, вследствие на глобалната пандемия от COVID-SARS-2 и военния конфликт между Руската федерация и Украйна;

Поради забавяне в отчуждителните процедури, има забавяне и в издаването на Разрешение за строеж за учстъка София-Волуяк;

Риск от неприключване на проекта в срока на допустимост на разодите по МСЕ.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“

Обща стойност на проекта 227 708 550,84 лв

Стойност  по Споразумение за БФП – 132 966 320,22 лв. без ДДС

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 1 306 330,00 лева без ДДС, от които:

Разплатени / възстановени средства по МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –

1 280 706,39 лева без ДДС.

Предприети са действия за удължаване срока на споразумението и е сключен Анекс за промяна на срока на допустимост на разходите, който е удължен до 31.12.2024 г.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

Изплатени са разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 27 006,39 лв.

По Договор №11907/30.03.2023 г. с предмет „Довършителни дейности в железопътен участък София- Искър от км 0 +780 до км 7 + 700, част от проект „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“ са изплатени средства в размер на 1 250 000,00 лв.

По Договор №11947/17.05.2023 г. с предмет „Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизъм за свързване на Европа /МСЕ/за проектите на ДП НКЖИ“ са изплатени средства в размер на 3 700,00 лв.

Основни рискове:

Риск от ненавременно приключване на проекта в обхвата на програмния период. В ход са открити процедури за избор на строителен надзор за жп участък София – Искър и Искър - Елин Пелин, както и избор на Строител за жп участъка Искър – Елин Пелин.

Риск от ненавременно сключване на договори поради постъпване на евентуални жалби по време на тръжните процедури.

Прогресираща инфлация на цените в строителния бранш, вследствие на глобалната пандемия от COVID-SARS-2 и военния конфликт между Руската федерация и Украйна.

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

Стойност на проекта – 243 881 878,57 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 202 383 878,57 лв. без ДДС

Допълнително финансиране съгласно РМС № 452/03.07.2020 г. – 41 498 000,00 лв. без ДДС

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 48 533 872,96 лева без ДДС, от които:

Разплатени/възстановени средства от МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 20 165 842,92 лева без ДДС

Разплатени средства с НС за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 28 291 046,75 лева

Разплатени  собствени средства по проекта  за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 76 983,29 лева без ДДС

В отчетния период изплатените разходи със средства от МСЕ са, както следва:

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта за периода м. Декември 2022 г. – м. Септември 2023 г. в размер на 149 125,30 лв.;

По Договор № 11550/29.11.2021 г. с Изпълнител Рекламен Маркет ЕООД са изплатени разходи за публикуване на обяви в размер на 274,75 лв.

Разходи по Транш 1, РМС 865/02.11.2022 г. в размер на 107,80 лв.

По Договор № 11283/10.11.2020 г. изплатени са средства в размер на 598 343,04 лв. към ДЗЗД Пловдив Рейлуей по МП 11 (ключово събитие № 4 към Дог.11163/23.07.2020 г.) съгласно чл 9 ал.1 т.2, МП 12, МП 13 и МП 15 (регулярни междинни плащания);

По Договор № 11593/10.02.2022 г. изплатени са средства в размер на общо 5 700,00 лв. към Адвокатско дружество "Джелепов,  Митев и Белчева" по три междинни плащания, съгл. чл. (2) от Договора  и се отнасят за извършени юридически услуги;

По Договор № 11904/30.03.2023 г. към Адвокатско дружество "Джелепов,  Митев и Белчева" по четири междинни плащания, съгл. чл. (2) от Договора са изплатени средства в размер на 15 200,00 лв. и се отнасят за извършени юридически услуги;

По Договор № 11765/10.11.2022 г. с НАИМ БАН са изплатени средства в размер на 936 862,65 лв. за извършване на теренни археологически проучвания по две обособени позиции: За обособена позиция 1: Извършване на  археологическо наблюдение в обхвата на проект "Развитие на жп възел Пловдив";

По Договор № 11179/30.07.2020 г. към Тинса ЕООД са изплатени средства в размер на 13 601,40 лв. по МП 5 и МП 6;

По Договор № 11163/23.07.2020 г. изплатени са средства в размер на 11 736 739,80 лв. към ДЗЗД Геострой Лантания. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по ЦР №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 (АМП 10), ЦР №№ 3, 4, 5, 8 и 10 (АМП 11), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 14 (АМП 12), 3, 4, 5, 7, 8, 9 (АМП 15).

По Договор № 6739/20.03.2020 г. изплатени са средства в размер на общо 5 885 312,73 лв. към ДЗЗД Проект Пловдив. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по ЦР №№ 3, 4, 5, 6, и 7  (АМП 11), ЦР №№ 3, 4, 5 и 7 (АМП 12), ЦР №№ 3, 5 и 7 (АМП 16), непредвидени разходи № 1 и № 2, 50% индексация за трето тримесечие на 2022 г. .

Разходи за такси и командировки в размер на 8 945,81 лв.

По Договор № 11947/17.05.2023 г, с Грант Торнтон ООД са изплатени средства в размер на 3 700,00 лв. без ДДС.

По Договор 11866/01.03.2023 г. са изплатени 429,15 лв. за канцеларски материали и офис консумативи.

По Договор 111026/28.07.2023 г. са изплатени 4 540,00 лв. за канцеларски материали и офис консумативи.

В отчетния период изплатените разходи със средства от НС са, както следва:

Договор № 11163/23.07.2020 г. изплатени са средства в размер на 17 268 309,66 лв. към ДЗЗД Геострой Лантания. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по ЦР №№ 3, 4, 6, 8, 9 и 10 (АМП 9), ЦР №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 (АМП 13), ЦР №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 (АМП 14)  и изплатена индексация.

Договор № 6739/20.03.2020 г. изплатени са средства в размер на общо 10 583 809,73 лв. към ДЗЗД Проект Пловдив. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по ЦР №№ 3, 5, 6, и 7 (АМП 10), по ЦР №№ 3, 6 и 7 (АМП 13), по ЦР №№ 3, 5 и 7 (АМП 14), по ЦР №№ 3, 5 и 7 (АМП 15), по ЦР №№ 3, 5 и 7 (АМП 16), непредвидени разходи и изплатена индексация.

По Договор № 11283/10.11.2020 г. изплатени са средства в размер на 437 727,36 лв. към ДЗЗД Пловдив Рейлуей по МП 14 и МП 16 (междинни плащания по ключови събития).

По Договор 111026/28.07.2023 г. са изплатени 1 200,00 лв. за канцеларски материали и офис консумативи.

Основни рискове:

Наличие на голям брой взаимодействащи страни, с които трябва да бъде съгласуван и съобразен времевият период за изпълнение на строителните дейности, предвид факта, че обектът се изпълнява в град Пловдив и предвид необходимостта от едновременното прекъсване на влаковото движение по паралелни участъци; необходимост от изпълнение на нововъзникнали дейности.

Забавено изпълнение по вина на Изпълнителя в Етап І Проектиране.

Риск от забава в Етап II Строителство, поради липса на ясна работна програма и адекватно планиране на ресурсите от страна на Изпълнителя, забавени доставки на оборудване за маршрутно-компютърни централизации (МКЦ), липса на експерти с необходимия опит и квалификация.

Пандемията от COVID-19 и последиците от нея, изразяващи се в  недостиг на електронни компоненти и суровини в световен мащаб; военния конфликт между Русия и Украйна, довел до драстично повишаване на цените на основните строителни материали и горива.

Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп линията Мездра-Медковец“

Стойност на проекта – 11 291 221,73 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 11 291 221,73 лв. без ДДС

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 130 113,82 лева без ДДС, от които:

Разплатени/възстановени средства по МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –244 189,33 лева без ДДС.

Разплатени собствени средства по проекта за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –10 646,65 лева без ДДС.

В отчетния период изплатените разходи по МСЕ, са както следва:

Разходи за възстановяване на възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 30 182,48 лв.

Разходи за такси в размер на 1 596,31 лв.

Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник в размер на 67,74 лв.

Договор № 11836/27.01.2023 г. с предмет: „Извършване на теренни археологически проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проект „Модернизация на железопътния участък Мездра- Медковец“- изплатени средства в размер на 50 390,64 лв.

По Договор №11947/17.05.2023 г. с предмет „Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизъм за свързване на Европа /МСЕ/за проектите на ДП НКЖИ“ са изплатени средства в размер на 2 550,00 лв.

По Договор №11340/17.02.2021 г. с предмет „Изготвяне на доклад за оженка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътния участък Мездра- Медковец“ са изплатени средства в размер на 34 680,00 лв.

Основни рискове:

Забавяне при подготовката на техническия проект и одобряването на устройствените планове - редовно наблюдение на работата на Изпълнителя.

Липса на координация между Консултанта и Изпълнителя – регулярна комуникация и провеждане на месечни срещи с Консултанта, Изпълнителя и Възложителя.

Световно повишаване на инфлацията – фиксиране на цената чрез включване на клауза за защита от инфлацията в договора - допълнителни клаузи и условия за плащане.

„Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

Стойност на проекта – 4 009 451,50 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 4 009 451,50 лв. без ДДС.

Разплатени/възстановени средства по МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –  42 548,18  лева без ДДС.

Разплатени средства от НС за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023  г. – 21 799,68 лева без ДДС.

В отчетния период изплатените разходи по МСЕ, са както следва:

Разходи за възнаграждения в размер на 39 449,82 лв.

По Договор №11947/17.05.2023 г. с предмет „Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизъм за свързване на Европа /МСЕ/за проектите на ДП НКЖИ“ са изплатени средства в размер на 2 550,00 лв.

Основни рискове:

Поради възникнали трудности вследствие ограниченията, наложени в България за управление на извънредната ситуация във връзка с пандемията Covid-19, промяна в избора на трасе и обжалване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, договорът по Дейност 1 е подписан със закъснение.

Поради ненавременен отговор от МОСВ и липса на подадени оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на ДОВОС, е налице закъснение също и в срока за подписване на договор за изготвяне на доклад за ОВОС - Дейност 3.

Поради прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка за оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ и обжалване на повторно откритата процедура, е налице закъснение в подписване на договор за Консултант – Дейност 2. Липсата на Консултант, който да извърши оценка на съответствието на техническия проект ще се отрази и върху времевото изпълнение на дейностите от обхвата на договора за изготвяне на технически проект, технически спецификации за строителство и изработване на ПУП за връзка между жп гара Бургас и летище Бургас.

Гореописаните обстоятелства ще окажат влияние върху крайния срок за приключване на действието, поради което предстои процедиране на искане за удължаване на срока на споразумението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

„Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник, част от основния мрежов коридор Ориент/Източно-Средиземноморски”

Стойност на проекта – 28 048 829,89 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 28 048 829,89 лв. без ДДС

Разплатени/възстановени средства по МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –310 123,52 лева без ДДС

В отчетния период изплатените разходи по МСЕ, са както следва:

Разходи за възстановяване на възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 200 466,44 лв.

Разходи за такси в размер на 4 500,00 лв.

Разходи за канцеларски материали в размер на 8 049,34 лв.

По Договор № 11260/28.10.2020 г. Разходи в размер на 52 261,19 лв. във връзка с представени от Изпълнителят Тримесечни доклади № 5 и № 6 за напредък.

По Договор № 11259/28.10.2020 г. Разходи в размер на 41 046,55 лв. във връзка с представени от Изпълнителят Тримесечни доклади № 5 и № 6 за напредък.

По Договор №11947/17.05.2023 г. с предмет „Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизъм за свързване на Европа /МСЕ/за проектите на ДП НКЖИ“ са изплатени средства в размер на 3 800,00 лв.

Основни рискове:

Забавяне в строителните работи – постоянна комуникация и координация с Изпълнителите.

Закъснение при изпълнението на приложимите процедури по съгласуване на проектите с експлоатационните дружества - повишаване на контрола върху работата на Изпълнителите.

Войната между Русия и Украйна – преразглеждане на договорните условия на строителния проект; допълнителни гаранции (застраховка, която да покрие рисковете, свързани с конфликта); договаряне на срокове за предотвратяване на загубите, свързани с изпълнението на проекта.

Световно повишаване на инфлацията – фиксиране на цената чрез включване на клауза за защита от инфлацията в договора - допълнителни клаузи и условия за плащане.

Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

Стойност на проекта – 5 542 380,20 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 5 542 380,20 лв. без ДДС

Разплатени/възстановени средства от МСЕ  за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 198 282,71 лева без ДДС

В отчетния период изплатените разходи по МСЕ, са както следва:

Договор № 11329/02.02.2021 г. с предмет: „Изработване на устройствени планове и технически проекти“ - изплатени средства в размер на 147 735,00 лв. за изготвяне и одобрение на Кадастрални карти и кадастрални регистри за съществуващата инфрастрктура.

Договор № 11550/29.11.2021г. с предмет: „Публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и Държавен вестник за изпълнение на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове(ЕСИФ) и/или национални средства" - за  публикации  във в. 24 часа, в.Труд и Държавен вестник в размер на 164,60 лв.

Договор № 11894/22.02.2023 г. с предмет: „Юридически услуги и правна защита на ЗПУИП София-Драгоман“ в хода на изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия" – изплатени средства в размер на 13 300,00 лв.

Договор 11947/17.05.2023 г. с предмет: Независими доклади за фактически констатации, относно разходи, деклрарирани в рамките на Механизма за свързване на Европа/МСЕ/ - изплатени средства в размер на 2 550,00 лв. за представен Независим доклад за фактически констатации за одитирания период

Договор № 11664/18.05.2022 г. с предмет: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация по обособени позиции, в частта за ОП2 "Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект "Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман - граница с Република Сърбия“- изпатени средства в размер на 1 110,00 лв. - за одобрените дизайн, визия, изработка и доставка на информационен ролбанер.

Възстановени средства в размер на 27 184,18 лв.

Основни рискове:

Поради възражение от страна на Общински съвет Драгоман на разработения вариант за избор на трасе е забавено изпълнението на Дейност 1 и временно е спрян договора за изготвяне на доклад за ОВОС. Стартирала е процедура за удължаване срока на Споразумението.

Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив-Свиленград-граница с Република Турция“

Стойност на проекта – 20 529 688,40 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 20 529 688,40 лв. без ДДС

Разплатени/възстановени средства от МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023  г. – 105,00 лева без ДДС

Разплатени средства от НС за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023  г. – 43 103,62 лева без ДДС

В отчетния период изплатените разходи със средства от МСЕ/НС са, както следва:

По Договор №11947/17.05.2023 г. с предмет „ Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизъм за свързване на Европа /МСЕ/за проектите на ДП НКЖИ е извършено плащане в размер на 2 550,00 лв. със средства от НС.

Разходи за възнаграждения в размер на 30 218,62 лв. и разходи за такси в размер на 10 335,00 със средства от НС и 105,00 лв. със средста от МСЕ.

Основни рискове:

Предстои оценяване качеството на доклада по ОВОС. Риск, свързан с възражения при обществено обсъждане на доклада по ОВОС.

„Модернизация на жп линия Видин-София: жп участък Медковец – Срацимир“

Стойност на проекта – 568 215 997,45 лв. без ДДС ДДС (осигурени средства от безвъзмездна финансова помощ в размер на 516 740 445,09 лв. и недостиг в размер на 51 475 552,36 лв.)

Стойност по Споразумение за БФП – 516 740 445,09 лв. без ДДС

Разплатени/възстановени средства от МСЕ за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 191 037,81 лева без ДДС

Разплатени собствени средства по проекта за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 53 650,86 лева без ДДС

В отчетния период изплатените разходи по МСЕ, са както следва:

Разходи за възстановяване на възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 160 859,81 лв.

Разходи за изплатени такси по проекта в размер на 14 978,00 лв.

Договор № 11895/22.02.2023 г. с предмет: „Юридически услуги и правна защита на ЗПУИП Видин - София: железопътен участък Медковец- Срацимир“– изплатени средства в размер на 15 200,00 лв.

Основни рискове:

Закъснение в тръжната документация за избор на Изпълнител за строително-монтажни дейности.

Подадена жалба към КЗК за решението за избор на Изпълнител за СМР.

Забавяне в отчуждителните процедури, поради забавено съгласуване на отчуждителните ПУП-ове от МРРБ.

Риск от оспорване на решението за избор на Консултант.

Риск от възникване на необходимост за допълнително разкопаване за издирване на археологически обекти.

Приложение № 3

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите, изпълнявани от ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДП ПИ), финансирани с капиталов трансфер чрез държавния бюджет

Изпълнението на обектите към 31.12.2023 г. само на тези, по които е отчетено усвояване на средства, е както следва:

ОБЕКТ: Проектиране и рехабилитация на ел. обзавеждането на страна ниско  напрежение в трафопостовете и ел. подстанцията в пристанищни терминали Русе-изток 1 и Русе-изток 2 и Обособена зона Русе – изток

Характеристика на обекта: Съществуващите електро съоръжения и апарати на страна ниско напрежение в трафопостовете и ел. подстанцията са монтирани през 70–те години на миналия век и са морално и технически остарели. Вследствие на дългогодишната им експлоатация е намалял техния комутационен и механичен ресурс, като се забелязва и повишаване на температурата (загряване) в контактите, което води до увеличаване на броя на аварийните изключвания на страна ниско напрежение в трафопостовете и ел. подстанцията. Това е предпоставка за възникване на сериозни аварии, при което части от пристанищните терминали ще останат без електро захранване и ще бъде спряна работата на кейовата и тилова механизация, с която се обработват плавателните съдове и товарите. Съществува потенциална опасност от възникване на трудови злополуки с персонала, участващ в претоварните операции.

- Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта е подготвена документация,  проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки в ЦАИС-ЕОП и на 28.08.2023 год. е сключен договор с избрания изпълнител "ПРИСТА РУСЕ ИЗТОК" ДЗЗ. Съгласно договора, изпълнителят е изработил инвестиционен проект за рехабилитацията, който е приет на  технически съвет с протокол от 11.10.2023 г. На 05.12.2023 г. е осигурен достъп до строителната площадка и са стартирали са предвидените СМР по договора. Договорът е в процес на изпълнение, обектът е преходен за 2024 г.

- Към 31.12.2023 г. усвоени средства от капиталов трансфер за обекта са 103 200,00 лв.

ОБЕКТ: Извършване на обследване и изготвяне на анализ за възможността и условията за изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в пристанищата за обществен транспорт Варна, Бургас, Русе и Лом

Характеристика на обекта: Високите цени на електроенергията за небитовите потребители в последните месеци, актуалната политическа обстановка и свързания с нея скок в цените на горивата налагат да бъдат потърсени технически решения, позволяващи оптимално спестяване на електрическа енергия при изпълнение на задълженията на ДП „Пристанищна инфраструктура“, включително чрез използването на алтернативни източници на електроенергия.

- Отчет за изпълнение: Обектът е преходен. След проведена процедура по реда на закона за обществените поръчки, е сключен договор № 74/07.12.2022 г. с изпълнител „Би Пауър“ АД. Договорът е в процес на изпълнение. Извършени са оглед и оценка на подходящи сгради и терени за пред проектно проучване в пристанища за обществен транспорт Варна, Бургас, Русе и Лом. Изготвят се конструктивни становища, относно възможността за изграждане на ФЕЦ на определените от извършения оглед сгради и терени. Извърша се и икономически анализ на базата на инвестиционните разходи и очакваните приходи от произведената енергия. На 19.09.2023 г. е назначен технически съвет за разглеждане и приемане на представената разработка. Обектът е изпълнен.

- Усвоените средства от капиталов трансфер към 31.12.2023 г. са 214 350,00 лв.

ОБЕКТ: Разширяване на обхвата и извън гаранционна поддръжка на техническите системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища

Характеристика на обекта: Във връзка с осигуряването на устойчивост на проект № BG16M1OP001-4.001-0007 „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища” е необходимо да се планират средства за разширяване на обхвата и извън гаранционно поддържане на работоспособността на системата и надеждна защита на критичната инфраструктура на пристанищата. Срокът на гаранционната поддръжка от завърши на 13.02.2021 год. Извън гаранционната поддръжка обхваща - 400 броя камери (Бурга-изток - 136 камери, Варна-изток - 225 камери и Варна-запад - 39 камери), сървъри, работни станции, резервирано ел. захранване, климатици, мрежова инфраструктура и активно оборудване. Разширяване на обхвата на системата е свързано  с инсталиране на нови камери за видеонаблюдение за зони, които не са обхванати към момента, интегриране с други системи и тяхното свързване към изградените центрове за видеонаблюдение.

Отчет за изпълнение: След проведена процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, на 04.04.2022 г. е сключен договор с избрания изпълнител - "Телелинк инфра сървисис" ЕАД. Съгласно договора са изпълнени  Дейност 1 и Дейност 2. Договорът е в процес на изпълнение по отношение на Дейност 3 - извънгаранционна поддръжка на съществуващата система за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морски пристанища, излязла от гаранция през месец февруари 2021 година.

- Усвоените средства от капиталов трансфер към 31.12.2023 г.  са 129 340,80 лв.

ОБЕКТ: Подмяна и монтаж на хардуерна виртуализационна и комуникационна инфраструктура за VTMIS

Характеристика на обекта: Наличните операционни системи са с остарели дефиниции за защита, които не могат да се надградят за да се осигури защита срещу неоторизиран достъп до вътрешни данни на системите. Извършването на архивни копия е изградено на базата на вече морално остаряла технология „лентови библиотеки“, които са интегрирани към съществуващата виртуална и хардуерна среда. Настъпването на чести дефекти и откази при архивирането на данните води до повреда на вече архивирани данни или липса на цялостен достъп до тях, включително и загуба на критична информация, свързана с безопасността на корабоплаването в морските пространства на Република България. За осигуряването на безотказните функционалности на системите, разположени в Изчислителните центрове, е необходимо да се изградят два съвременни изчислителни центъра в БЦ „Варна“ и БЦ „Бургас“, с гарантирана поддръжка от производител в рамките на следващите години, върху които да се прехвърлят функционалностите на системите от остарялото оборудване.

Отчет за изпълнение: След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки на 27.10.22 г. е сключен договор с избрания изпълнител – „Балистик Сел“ ЕООД. Дейности 1 и 2 "Изграждане на физическа и изчислителна инфраструктура", съответно за Бургас и Варна са изпълнени. Проведено е и обучение на служители съгласно Дейност 3. Договорът е изпълнен на 06.11.2023 г.

- Усвоените средства от капиталов трансфер към 31.12.2023 г. са 2 878 200,00 лв.

ОБЕКТ: „Възстановяване състоянието на отбивни съоръжения по кейови стени в пристанищни терминали – Варна“

Характеристика на обекта: Възстановяване състоянието на отбивните съоръжения е наложително с оглед привеждането им в съответствие с изискванията за безопасност и обезпечаване безопасното заставане на плавателни съдове в терминалите. Съществуващите отбивни съоръжения на пристанищни терминали Петрол и ТЕЦ Езерово са амортизирани и няма налични данни за извършвани ремонти. Изпълнението на обекта е във връзка със задълженията на ДП „Пристанищна инфраструктура“, съгласно чл. 115м, ал. 1, т. 5 от Закона за морското пространство, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и за осигуряване на безопасността на корабоплаването.

Отчет за изпълнение След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки на 15.06.2023 г.  е сключен договор с избраният изпълнител - фирма „Хидрострой“ АД. Изпълнението започва на 08.08.2023 г. с подписване на протокол за осигуряване достъпа до строителната площадка. Предвид факта, че пристанищни терминали: Петрол и ТЕЦ Езерово са в експлоатация, се налагат чести спирания на срока за изпълнение, поради чести поради експлоатационна заетост на площадките на двата пристанищни терминала от швартовани кораби. Договорът е в процес на изпълнение, обектът е преходен за 2024 г.

Усвоените средства от капиталов трансфер към 31.12.2023 г. са в размер на 119 124,19 лв.

ОБЕКТ: „Комплексно обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в морските пристанища за обществен транспорт с национално значение”; Обособена позиция № 2: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в речните пристанища за обществен транспорт с национално значение"

Характеристика на обекта: Изпълнението на обекта е във връзка със задълженията на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" разписани в чл. 115м, ал. 1, т. 19 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия. Съхранение, обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт с национално значение. Изпълнение на дейностите по превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в акваториите на пристанищата и бреговата линия, при два сценария „Аварийна ситуация“ и „Превантивно осигуряване“.

Отчет за изпълнение: Обектът е преходен. През 2021 г. след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, на 14.10.2021 г. се сключиха договори с избрания изпълнител. И по двете обособени позиции изпълнението е възложено на „Поддържане чистотата на морските води“ АД. Сключените договори са за период 36 месеца, на обща стойност 2 174 904,00 лв. Изпълнението им започна през 2021 г. и продължава през 2022 и настоящата година. Плащанията се извършват чрез абонаментни равни месечни вноски в размер на 30 207 лв. по всеки договор, след представяне на доклад за предоставените услуги за съответния месец и подписан приемо-предавателен протокол за приемането им. За 2023 г. бяха отчетени дейности и по двата договора.

Към 31.12.2023 г. усвоените средства от капиталов трансфер за обекта са в размер на  869 961,60 лв.

- ОБЕКТ: „Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап“

Характеристика на обекта: Вълноломът е основно пристанищно съоръжение, което защитава акваторията на пристанището от вълнение, наноси и ледове. Вследствие на лошите метеорологични условия през зимата 2011-2012 г. и последните вълнови корозии, ремонтно възстановителните работи по съоръжението станаха крайно наложителни. За целта през 2015 г. беше изработен технически проект за възстановяване на съоръжението, който предвижда етапно изпълнение на СМР. През 2016 г. беше окончателно завършено изпълнението на първи етап от възстановителните работи. С настоящият обект се изпълняват проектните дейности от вторият етап, който обхваща участък от вълнолома с дължина 463 м., разположен от км 0+793 до км 0+330. Целта е да се възстановят проектните параметри на съоръжението и с укрепването му да се осигури конструктивна стабилност и безопасност на експлоатация.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 30 юни 2020 г. беше сключено споразумение с фирма „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД. Към настоящият момент е достигнат км. 0+380, т.е. строително-монтажните работи се изпълняват на нов 100 метров участък. Във връзка с изискванията на чл. 15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, срокът за изпълнението на СМР за обекта се спира за летния сезон На обекта са изпълнени пътния подход, подводното укрепване на дъното, ядрото на скалния насип и защитата от тетраподи с тегло 12,5 т. до ниво временен път. Паралелно с тези строителни дейности, се демонтират съществуващите тетраподи от предишните бронировки. Съгласно договора продължава производство на тетраподи и доставка на материали.

Усвоените средства от капиталов трансфер към  31.12.2023 г. са в размер на 1 448 964,00 лв.

ОБЕКТ: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг“

Характеристика на обекта: Един от основните проблеми на пристанищата в района на град Варна, на фона на съвременните тенденции за увеличаване на големината на корабите, е съществуващото ограничение от недостатъчните дълбочини в плавателните Канал 1 и Канал 2. За разрешаване на проблемите за транспортната достъпност една от мерките в интегрираната транспортна стратегия е за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2. Цели се цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в района на пристанище Варна. В тази връзка през 2018 г. беше  планиран настоящият обект.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 01.10.2019 г. е сключено споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД на стойност 417 847 138,73 лв. Обектът е в процес на изпълнение.  До 31.12.2023 г. драгажните работи в различни зони от двата канала са достигнали проектните коти, а в големи други зони, удълбочаването вече е достигнало ниво от -14,00 м. ÷ -14,95 м. EVRS. До момента са изпълнени и въведени в експлоатация  дюкер – канализация и дюкер – водопровод. В процес на изпитване и изпълнение на довършителни работи е дюкер газ. Изпълняват се процедурите за изменението на проекта по чл.154 от ЗУТ за дюкер комуникации в Канал 1. Брегоукрепването в по-голямата част е изпълнено, изпълняват се брегоукрепителните дейности в зоната на Аспарухов мост.

Усвоените средства от капиталов трансфер към  31.12.2023 г. са в размер на 17 950 984,72 лв.

ОБЕКТ: „Рехабилитация на пристанищна рампа - Подемно преходен мост № 2 (ППМ 2), жп подходи и прелез към него и полагане на европейско коловозното развитие на пристанищен терминал „Фериботен комплекс Варна“

Характеристика на обекта: Обектът е преходен. Включен е в актуализацията на инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2022 г., като част от неотложните мерки, които следва да се извършат за привеждане на „Фериботен комплекс Варна“ в състояние, позволяващо обслужването на нови товаропотоци и увеличено количество товари във връзка с новата геополитическа и икономическа обстановка след 24.02.2022 г.

От построяването си през 1978 г. до момента основен ремонт на подемно-преходен мост № 2 (ППМ 2) не е извършван. С предписание № 2015/05/23 от 17.03.2015 г. на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ мостът е спрян от експлоатация. Нееднократно дерайлират вагони в частта на прелеза и на жп подходите към него. С ремонта ще се обезпечи безопасната експлоатация на съоръжението и ще бъде създадена възможност за достъп жп вагони с европейско междурелсие на тях.

Отчет за изпълнение: За изпълнението на обекта е сключено споразумение № 57/03.10.2022 г. с "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД , във връзка с чл. 4, ал. 4 от Рамков договор № 50/09.08.2019 г. между ДП "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД. Изпълняват се дейности по възстановяване на хидравликата и конструкцията на подемно-преходния мост. Обектът е преходен за 2024 година.

- Усвоените средства от капиталов трансфер към 31.12.2023 г. са в размер на 1 587 600,00 лв.

ОБЕКТ: „Рехабилитация на 3 жп коловоза - №№ 7, 9, 10 в пред фериботен парк (ПФП), пристанищен терминал „Фериботен комплекс - Варна“

Характеристика на обекта: Обектът е преходен. Включен е в актуализацията на инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2022 г., като част от неотложните мерки, които следва да се извършат за привеждане на „Фериботен комплекс Варна“ в състояние, позволяващо обслужването на нови товаропотоци и увеличено количество товари във връзка с новата геополитическа и икономическа обстановка след 24.02.2022 г. Към настоящия момент инфраструктурата на пристанищен терминал Фериботен комплекс – Варна е значително амортизирана и компрометирана. Вследствие на дългогодишна експлоатация са налице множество нарушения на проектните параметри на железния път и съоръженията. За целта е необходимо да се извърши ремонт на компрометирани коловози 7, 9 и 10, стрелките и съоръженията към тях. С ремонтните дейности се цели да се приведат неизправните съоръжения и части от железния път в състояние съответстващо на нормите за горно строене на железни пътища в Република България.

- Отчет за изпълнение: За изпълнението на обекта е сключено споразумение № 54/16.09.2022 г. с "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД , във връзка с чл. 4, ал. 4 от Рамков договор № 50/09.08.2019 г. между ДП "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД. Обектът е изпълнен и приет с подписването на окончателен приемо-предавателен протокол на 24.08.2023 година.

- Усвоените средства от капиталов трансфер към 31.12.2023 г. са в размер на 817 200,00 лв.

- ОБЕКТ: „Изработване и одобряване на  генерален  план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт“

Обектът е преходен. Сключен е договор № 121/25.11.2016 г. с изпълнител –„Консорциум МУГАПО - РОЯЛ ХАСКОНИНГ“ ДХВ. Заданието за проектиране на генерален план на пристанище за обществен транспорт по смисъла на чл. 106а Бургас е одобрено със Заповед №№ РД-08-553/20.10.2022 г. и РД-02-14-985/14.10.2022 г. на министър на транспорта и съобщенията и на министър на регионалното развитие и благоустройството. На 09.06.2023 г. беше внесена проектната разработка за разглеждане и приемане от технически съвет на ДППИ. Предстоят действия по околната среда, съгласуване със заинтересовани страни и приемане. На 13 декември 2023 г., след множество концептуални промени по отношение на функционалното зониране на пристанищната територия, Проектът на Генерален план на пристанищен терминал Бургас – изток 1, влезе в сила.

- Усвоените средства към 31.12.2023 г. от капиталов трансфер са  в размер на 392 700,00 лв.

ОБЕКТ: „Ремонт на есови връзки между стрелки № 133-№137; № 132-№ 135; № 135- № 138; № 145- № 150; Ремонт на стрелки № 135; № 138; № 133; № 150; № 116; № 118; № 144; Ремонт на коловози № 16; № 22; Ремонт подкранов път „Военна рампа“ - пристанищен терминал Бургас-изток 1“

Характеристика на обекта: Обекта включва ремонт и подмяна коловози, ж. п. стрелки и подмяна на есови връзки между стрелките с цел повишаване на пропускателните капацитети и възможностите на пристанищен терминал Бургас изток-1, пристанище Бургас

Отчет за изпълнение: На основание чл. 4, ал. 4 от сключен Рамков договор № 50/09.08.2019 г. между ДП "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД е сключено споразумение № 36/26.05.2023 г., със срок за изпълнение 180 дни. Строителната площадка е открита на 26.06.2023 г. Обектът е изпълнен и приет с подписването на окончателен приемо-предавателен протокол на 07.12.2023 г.

Усвоените средства към 31.12.2023 г. от капиталов трансфер са в размер на 1 410 214,69 лв.

ОБЕКТ: „Изготвяне на Генерален план на пристанищен терминал за обществен транспорт Видин-център“

Характеристика на обекта: Действащият генерален план на пристанищен терминал Видин-център е от 1999 г., като предвижданията за развитие, заложени в него не са актуални. С разработване на нов Генерален план ще бъде направено ново функционално зониране на пристанищната територия с определяне режима на устройство на отделните зони и параметрите на застрояването им на база анализ на възможностите за бъдещо развитие, чрез обосновани решения на транспортните, технологичните, инфраструктурните и екологичните проблеми, свързани с осъществяване на пристанищните дейности и услуги и определяне на параметрите (граници и проектни дълбочини) за навигационното осигуряване на пристанищната акватория и на всяка от зоните в нея. При изготвяне на плана ще бъдат отчетени всички фактори, които влияят на развитието на пристанищния терминал, в съответствие с изискванията на Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, промените в ЗУТ и ЗМПВВППРБ.

- Отчет за изпълнение: Сключен е договор № 7/27.10.2022 г. с "АРХИТЕКТУРНО ИНЖЕНЕРЕН СЪСТАВ" ЕООД. Договорът е в процес на изпълнение. Към настоящия момент с Протокол № 1 на Техническия съвет от 01.02.2023 г. е прието прединвестиционното проучване. Издадена е заповед № РД-08-283/05.06.2023 г. (МТС) и № РД-02 14.605/01.06.2023 г. (МРРБ) за разрешаване изработването на генерален план. Предстои предаване на изготвения проект за Генерален план и процедиране на същия. Обектът е преходен за 2024 г.

- Усвоените средства от капиталов трансфер към  31.12.2023 г. са в размер на 125 160,00 лв.

ОБЕКТ: „Възстановяване на част от жп път пресичащ бул. "Девня", свързващ складова база Варна с основния жп клон“

ЖП участъкът свързващ основния жп клон с разклонението си към складова база пресича голям булевард в гр. Варна по който преминава тежкотоварен трафик. През годините са правени леки ремонти, които не могат да издържат голямото натоварване. Предстои реконструкция на булеварда, която ще бъде възложена от Община Варна. Моментът е подходящ да се направи усилване на жп участъка за да се предотвратят пътни транспортни произшествия поради появилите се дупки между релсите.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта е изготвена документация и на 26.05.2023 година е сключено споразумение с "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД, на основание чл. 4, ал. 4 от сключен Рамков договор № 50/09.08.2019 г. Срокът за изпълнение е 180 дни. Обектът се изпълнява според изготвения график.

Усвоените средства от капиталов трансфер към  31.12.2023 г. са в размер на 1 200 000,00 лв.

Приложение  № 4

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Проект "Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение"

Стойност на проекта по ДБФП – 975 493,93 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 20 129,20 лева

- Разходи за допълнителни възнаграждения на членовете на Звено за управление и изпълнение на проекта (ЗУИП) са за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2022 в размер на 20 129,20 лв.

По проекта е верифицирано окончателно плащане и проектът е успешно приключен.

Проект „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)“

Стойност на проекта по ДБФП – 9 196 061,00 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 7 038 773,42 лева

- По договор № ДЕП-4/24.09.2020 г. с предмет „Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на система за електронен обмен на информация в българските пристанища“, който е разплатен и приключен са изплатени средства в размер на 7 038 773,42 лв.

По проекта е верифицирано окончателно плащане и проектът е успешно приключен.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

EALING - European flagship action for cold ironing in ports

Дейност 1 „Хармонизирана рамка за електрификация на участващите морски TEN-T пристанища“

До края на 2022 г. са изпълнени всички предвидени резултати от дейността, а именно:

- Проведен е семинар за техническата, правната и регулаторната рамка за прилагането на OPS в пристанищата на ЕС. Доклад за резултатите от семинара е одобрен от Управителния комитет;

- Извършен е подробен анализ на съществуващите национални/пристанищни разпоредби, пряко или косвено свързани с електроснабдяването от брега. Доклад за подробния анализ на съществуващата национална/пристанищна нормативна уредба, свързана с електроснабдяването от брега е одобрен от Управителния комитет;

- Завършени са окончателните препоръки за хармонизирана рамка за OPS в пристанищата на ЕС. Доклад за окончателните препоръки за хармонизирана рамка за OPS в пристанищата на ЕС е одобрен от Управителния комитет;

- Проведени са встъпителна среща, среща за проследяване на напредъка и заключителна среща по дейност 1. Протоколите от проведените срещи са одобрени от Управителния комитет.

- Дейността е изпълнена.

Дейност 2 „Адаптиране на морския флот“

- През м. януари 2023 г. е представен изготвения „Доклад за анализа на стандартите, отнасящи се до корабната инсталация за бреговото електрозахранване“  (Milestone 10);

- Изготвен е драфт на доклад за идентифицирането на съответните технически и регулаторни елементи за улесняване на адаптацията/ свързаността на корабите с електричество от брега.

Дейност 3 „Технически проучвания за инфраструктурата за електрификация на участващите морски TEN-T пристанища“

- Работа по Frond-end engineering design (FEED) проучванията на пристанищата от консорциума;

- През м. февруари и м. март е изпратена допълнителна, уточняваща информация за пристанищата Бургас и Варна на партньора HYDRUS, във връзка с изготвянето на проучванията Frond-end engineering design (FEED);

- През м. април са получени Frond-end engineering design (FEED) проучванията за пристанищата Бургас и Варна, изготвени от партньора HYDRUS;

- През м. май техническите проекти/проучвания за необходимата инфраструктура за захранване на корабите с електричество от брега на пристанище Бургас и  на пристанище Варна, разработени по проект EALING са изпратени за становище до „Пристанище Варна“ ЕАД, „Пристанище Бургас“ ЕАД и „БМФ Порт Бургас“ АД. Получени са становища от „Пристанище Варна“ ЕАД, „Пристанище Бургас“ ЕАД и „БМФ Порт Бургас“ АД;

- През м. юни е изпратена допълнителна, уточняваща информация за пристанище Бургас на партньора HYDRUS, във връзка с  изготвянето на FEED проучванията;

- На 22.05.2023 г. е проведена среща за проследяване на напредъка по дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта съвместно с Fundación Valenciaport.

Дейност 4 „Проучвания на околната среда“

- Проведена е процедура по ЗОП за избор на външен изпълнител за изготвяне на необходимите екологични проучвания, съгласно образеца, който включва минималните изисквания, които трябва да бъдат обхванати;

- С Решение на Възложителя от 30.03.2023 г. процедурата по Обособена позиция № 3 е прекратена и на 17.05.2023 г. обществената поръчка е обявена отново, чрез провеждане на открита процедура;

- На 22.05.2023 г. е проведена среща за проследяване на напредъка по дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта съвместно с Fundación Valenciaport.

Дейност 5 „Планове за захранване с чиста енергия и тръжни документации“

- Проведена е процедура по ЗОП за избор на външен изпълнител за изготвяне на необходимите проучвания – Изготвяне на планове за чисто електрозахранване на Пристанище Варна и Пристанище Бургас и изготвяне на пълен пакет документация/и за обществена поръчка за проектиране и изграждане/поставяне или модернизиране на съответната инфраструктура за брегово електрическо захранване на Пристанище Варна и Пристанище Бургас;

- С Решение на Възложителя от 30.03.2023 г. процедурата по Обособена позиция № 3 е прекратена и на 17.05.2023 г. обществената поръчка е обявена отново, чрез провеждане на открита процедура;

- На 22.05.2023 г. е проведена среща за проследяване на напредъка по дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта съвместно с Fundación Valenciaport.

Дейност 6 „Анализ на разходите и ползите и схеми за финансово смесване“

- Проведена е процедура по ЗОП за избор на външен изпълнител относно съдействие при изготвяне на Анализ „Разходи-ползи“ и финансови инвестиционни схеми за необходимата инфраструктура за брегово електрическо захранване на Пристанище Варна и Пристанище Бургас и Анализ за приложимия режим на държавни помощи;

- С Решение на Възложителя от 30.03.2023 г. процедурата по Обособена позиция № 3 е прекратена и на 17.05.2023 г. обществената поръчка е обявена отново, чрез провеждане на открита процедура;

- На 22.05.2023 г. е проведена среща за проследяване на напредъка по дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта съвместно с Fundación Valenciaport.

Дейност 7 „Комуникация и разпространение“

- На 13.01.2023 г. е проведена работна среща с партньора по проекта Circle Group относно организирането от ДППИ на технически семинар със заинтересованите страни - EALING Black Sea Regional Stakeholder Workshop;

- Проект EALING е представен в първия брой за 2023 г. (ян./февр.) на списание Baltic Transport Journal;

- На 29.03.2023 г. проект EALING е представен по време на онлайн семинар, организиран от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Семинарът е фокусиран върху насърчаването на зелени пристанища за подобряване на сигурността, устойчивостта и свързаността на търговските потоци от Азия към Европа през региона на Каспийско море;

- Разпространение на бюлетин по проекта;

- В периода 16-28 май 2023 г. в Гданск, Полша, проект EALING e представен на Конференция „Baltic and Black Sea Ports & Shipping“;

- На 05.06.2023 г. на хубрино събитие “Electrificación de los puertos: Proyectos en desarollo“ е представен проект EALING;

- На 7 юни 2023 г., проект EALING е представен на Международния логистичен конгрес в Барселона, Испания;

- В периода 5-9 юни 2023 г., проект EALING е представен на изложение „SEAFUTURE Green & Blue Innovation Hub“  и конференция с акцент върху синята икономика, алтернативните горива и енергия преход в морския транспорт по време на сесията „Different Paths to Decarbonize the Ports – The Future of Onshore Power Supply“ („Различни пътища за декарбонизиране на пристанищата – Бъдещето на бреговото електрозахранване“). Събитието предостави интересна възможност за среща с различни заинтересовани страни и обмен на идеи;

- На 21.06.2023 г. в Триест, Италия е проведена конференция “Decarbonization and digitalization of ports and freight transport. The contribution of EU territorial cooperation”, на която е представен проект EALING;

- Планиране, подготовка и организация на Работна среща на заинтересованите страни в Черноморския регион, на която ДППИ беше домакин (Black Sea Regional Stakeholder Workshop);

- На 27.06.2023 г. в гр. Бургас се проведе Black Sea Regional Stakeholder Workshop - „Onshore Power Supply - Step Closer for Green Ports in Europe“, който протече като технически семинар с избрани заинтересовани страни и експерти и представители от България, Испания, Гърция и Румъния за представяне на резултатите от проект EALING и възможните въздействия в района.

Дейност 8 „Управление на проекта“

- В рамките на отчетния период са извършвани регулярни дейности по управлението на проекта;

- Изготвяне на Доклад за напредък по проекта (ASR) за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. във връзка с приключването на трети отчетен период по проекта;

- Проведена е среща с Ръководителя на проекта от страна на CINEA, на която е поискано удължаване срока за изпълнение на дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта – 31.12.2023 г. Във връзка с искането за удължаване на крайния срок за изпълнение на дейностите през м. март е изпратено официално писмо до CINEA  с искане за изменение на крайния срок на проекта - 31.12.2023 г. В ход е процедура по удължаване на срока на изпълнение на проекта до края на 2023 г. и подписване на анекс към Grand Agreement на проекта;

- На 23.03.2023 г. е проведена координационна среща на екипа за управление и изпълнение на проект EALING във връзка с Заповед № РД-08-4/13.03.2023 г. за изменение на екипа по проекта;

- В рамките на отчетния период са извършвани регулярни дейности по управлението на проекта;

- Изготвяне на тримесечен отчет за напредъка по проекта (28.04.2023 г.);

- Извършено е трето плащане на предварително финансиране към бенефициентите;

- На 18.05.2023 г. е получено одобрено Изменение № 2 на Споразумението за партньорство No INEA/CEF/TRAN/M2019/2089031 по проекта. С одобреното изменение е удължен крайния срок за изпълнение на проекта - 31.12.2023 г., както и срока за изпълнение на дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта – 31.12.2023 г. Добавени са 4 нови „milestones“ – срещи за напредък за дейности 3, 4, 5 и 6. Направени са промени във финансовата част (финансови таблици) като са актуализирани и разходите за дейност 3 и дейност 4 от проекта;

- На 22.05.2023 г. е проведена среща за проследяване на напредъка по дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта съвместно с Fundación Valenciaport;

- Подготовка за Общо събрание на проекта, което ще се проведе на 05.07.2022 г., и на което ще се представя напредъка на дейности 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от проекта, както и ще бъде заключителна среща по дейност 2.

Изразходваните средства по проекта за периода са както следва (в лв. без ДДС):

| Дейности | Изразходвани средства по проекта за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. |
| --- | --- |
| Дейност 1 | 0,00 |
| Дейност 2 | 252,69 |
| Дейност 3 | 2 363,67 |
| Дейност 4 | 0,00 |
| Дейност 5 | 0,00 |
| Дейност 6 | 404,61 |
| Дейност 7 | 16 778,78 |
| Дейност 8 | 5 804,32 |
| Общо: | 25 604,07 |

Приложение  № 5

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”

ПРОЕКТ:  Проект АМ "Струма" Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

Стойност на проекта по ДБФП – 736 765 596.57 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –  454 291,28 лв.

- Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 89 292,11 лева.

- По договор № РД-37-43/28.09.2018 г. с предмет „Проектирането и строителството на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ с три обособени позиции, в частта на Обособена позиция 3 Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“ е извършено плащане по Сертификат № 18 за изпълнени СМР в размер на 232 806,55 лв.

- По договор № РД-37-4/12.03.2019 с предмет „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при Проектирането и стрителството на АМ Струма Лт 3.1, тунел Железница ОП3, с три обособени позиции, ОП3 Подучастък №3 от км369+000 до км 370+400" са изплатени средства в размер на 89 322,62 лева.

- По договор № 53-00-1323/11.02.2019 с предмет „Проектиране и стрителство на АМ Струма Лот 3.1, тунел Железница ОП2, Подучастък №2 от км366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и пплощадка за хеликоптери“ са изплатени средства в размер на 42 870,00 лева.

Проект „Автомагистрала Европа от км 15+500 до км 48+903”

Стойност на проекта по ДБФП –422 205 773,38 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. –  169 133 114,24 лв.

- По договор № Д-33-17/21.12.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителство на обект „Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15 +500 до км 32+447,20 и етапни връзки“ – проектиране“ са направени разходи в размер на 90 350 260,08 лева.

- По договор № Д-37-28/22.12.2018 г. с предмет „Строителство на обект АМ „Европа“ от км 32 +447,20 до км 48+903“ са направени разходи в размер на 76 650 452,90 лева.

- Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 70 613,56 лв.

- По договор № 37-26/27.07.2022 с предмет „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“ е направено авансово плащане в размер на 10 % от цената за упражняване на строителен надзор в размер на 2 061 787,70 лв.

Проект "Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)", фаза 2"

Стойност на проекта по ДБФП – 115 408 769,04 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 107 640,00 лв.

- По договор № РД-35-8/09.09.2016 предмет "Упражняване на постоянен авторски надзор по смисъла на ЗУТ на обект: Път II-18 Софийски околовръстен път - Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309 е извършено междинно плащане след подписване на Констативен акт съгл. Наредба 3 в размер на 107 640,00 лева.

Проект „Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново”

Стойност на проекта по ДБФП – 1 407 060,04 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 12 600,00 лв.

- По договор № РД-37-48/13.07.2023 с предмет „„Изработване на предварителна оценка за съответствие на идеен проект на „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ за участъците „Русе – Бяла“ (участък № 1) и „Обход на гр. Бяла“ (участък № 2) от км 0+400 до км 76+200, по реда на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ“ са изплатени средства в размер на 12 600,00 лева.

Приложение № 6

- Програма „ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

- ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Проект „Подобряване на навигационната обстановка по р. Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване“

Стойност на проекта по ДБФП – 2 039 168,29 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 2 023 215,35 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

По проекта е подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) ДОПТТИ-3/26.05.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 2 039 168.29 лв. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 2 039 168.29 лв.

Съгласно т. 3.2.1 от ДБФП авансово плащане e в размер до 20 % от стойността на БФП по проекта. На 29.05.2023 г. е сключен договор с изпълнител Българска геоинформационна компания ООД на стойност 1 986 000,00 лева с ДДС.

Изплатено е авансово плащане в размер на 407 800,00 лева, представляващи 20% от стойността на ДБФП.

- По договор № Д-18/29.5.2023 с предмет „Доставка чрез покупка на специализирано проучвателно оборудване за извършване на хидрографски измервания, предназначено за специализиран катамаран м/к „Дунав 1“ и хидрографска лодка, собственост на ИАППД“ са изплатени средства в размер на 1 578 200,00 лева

- По договор № Д-8/10.02.2023 г. с предмет „Консултантска услуга за подготовка на проектно предложение по приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите-внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ на ОПТТИ 2014-2020 г.“ са изплатени средства в размер на 18 000,00 лева

- Разходи за допълнителни възнаграждения на членовете на Звено за управление и изпълнение на проекта (ЗУИП) са за периода 06.2023 г. – 10.2023 в размер на 19 215,35 лв.

Приложение  № 7

Програма „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ  И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net, e-MS № ROBG-522.

Агенцията участва като партньор по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” (DANUBE SAFETY NET).

Проектът се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”.

Проектът стартира през месец септември 2018 г., в него участват Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ЕАМА), която е водещ партньор, и Румънската морска администрация (RNA).

Общият бюджет на проект Danube Safety Net е 5 699 612,87 евро. Бюджетът на ИАМА е в размер на 3 053 726.94 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и 15% са национално съфинансиране.

Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.

През 2022 г. изпълнението на проекта навлезе в заключителен етап. В резултат на сключените в рамките на проекта договори, бяха доставени две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи) за нуждите на ИА „Морска администрация”, снабдени със специализирано оборудване за реакция в извънредни ситуации.

Проектът адресира проблемите на речния транспорт в трансграничния българо-румънски район, чрез предоставяне на съвместни решения за подобряването на транспортната безопасност по р. Дунав. Проект Danube Safety Net е добър пример за ефективно сътрудничество, насочено към постигането на националните и европейски приоритети в областта на вътрешните водни пътища и допринася за изграждането на един по-надежден, устойчив и безопасен речен транспорт.

Проектът приключи изпълнението си през ноември 2022 г.

През отчетния период са изготвени финалните отчети за техническото и финансово изпълнение на проекта.

ПРОЕКТ: “Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базиранодона обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2”

Основна цел на проекта: Изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, позволяващи трансграничен и транссекторен обмен на информация, в рамките на Република България и Европейския съюз, базирана на модела за данни на CISE.

Специфични цели:

1.	Изграждане на високонадежден център за данни, като платформа на национален CISE възел - България (CISE Node – Bulgaria), както и на нужните адаптери за свързване със съществуващите системи (Legacy systems);

2.	Миграция национален CISE възел – България върху новата платформа;

3.	Доставка, инсталация и персонализация на външен модул за националната система (графичен потребителски интерфейс), чрез който участващите организации ще могат да получават и споделят необходимата информация, съобразно  правомощията им в Българското морско пространство.

Резултати: Информационно свързване на национално ниво, както и на ниво Европейски съюз на публичните органи в Република България, участващи в морското наблюдение, които представляват седемте потребителски общности, както са дефинирани в CISE; подобряване на междусекторения обмен и постигане на оперативна съвместимост между тях; възможност за надежден обмен на необходимата информация, свързана с морското наблюдение и изграждане на системно неутрална мрежа на национално ниво.

На 16.02.2023 г. в гр. Варна се проведе Закриваща среща по проекта. Към настоящия момент всички проекти дейности са изпълнени.

ПРОЕКТ: „Изготвяне на документация  за избор на изпълнител на проект „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“

Проектът се реализира чрез приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020г.

Основната цел на проекта е подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител, който в рамките на договора, да представи следната услуга: „Изготвяне на документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“.

В изпълнение на заложеното по Апликационна форма на проекта, през 2022 г. беше проведена обществена поръчка и сключен договор със следните дейности:

- Дейност 1: Оценка и анализ на потребностите на ИА „Морска администрация“ от придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб;

- Дейност 2: Изготвяне на техническа спецификация и определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб“;

- Дейност 3: Изготвяне на документация за провеждане на откритата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб“, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП;

- Дейност 4: Подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка с предмет „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб“.

ПРОЕКТ: „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“.

Проектът се реализира чрез приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-20202г.Основна цел на проекта е: Осигуряване на специализирана консултантска помощ на ИА „Морска администрация“ (ИАМА) за холистична оценка на съответствието с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби, по които Република България е страна. Оценка на нуждите и подготовка на предложения за актуализация на нормативната уредба, стратегически документи, организация и оперативни процедури и планове за инвестиции в средства за борба с бедствия и аварии на море. Целта е да се постигне подобряване и устойчиво изпълнение на задълженията на Република България като страна по международни конвенции, с фокус върху тези, регламентиращи отговорности на бреговата държава, като: търсене и спасяване на човешки живот, борба с разливи и предотвратяване замърсяването на морската околна среда, спасяване на имущество на море.

- нужди и изисквания към ресурсното обезпечение, за залагане в проекти за финансиране по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. или с бюджетни средства.

Приложение № 8

- Програма “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

Проект „Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021-2027 г.“

Стойност на проекта по ДБФП – 2 671 900,00 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 953 512,20 лева

- По договор № ДЕП-4/31.05.2021 г. с предмет „Предоставяне на услуги по осигуряване на Техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021-2027 г.“ са изплатените средства в размер на 836 396,00 лева.

- Разходи за възнаграждения на ЕУП в размер на 117 116,20 лева

### Проект „Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 – 2020 г.“

Стойност на проекта по ДБФП – 973 700,00 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 424 703,84 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходите в размер на 395 324,11 лв. са свързани с провеждане на общи и специализирани обучения, работни срещи и учебни визити за служителите на ДППИ По договор № ДЕП-5/30.04.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „ТРЕЙНИНГ ПРО“ с предмет „Провеждане на специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) в качеството му на Бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г.“:

- Разходи за възнаграждения на ЕУП в размер на 29 379,73 лева съгласно одобрения бюджет по т. IV.12.1 Управление на проекта

Проект „Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007-2013 на Агенция Пътна инфраструктура"

Стойност на проекта по ДБФП – 144 276,00 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 29 253,24 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По договор № Д-137/03.12.2020 г. за организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007 – 2013 на Агенция „Пътна инфраструктура“ - окончателно плащане в размер на 29 253,24 лева.

Проект „Подкрепа за административния капацитет на Дирекция СРИП в ДП НКЖИ във връзка с ангажиментите ѝ за програмиране, подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на железопътните проекти, съфинансирани от ОПТТИ 2014-2020 и за подготовка на ОПТС”

Стойност на проекта по ДБФП – 2 705 792,38 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 364 682,33 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По проекта са изплатени месечни възнаграждения и осигуровки за период 10.2022 г. – 12.2022 г. на служителите от Дирекция СРИП в НКЖИ, които са пряко ангажирани с управление и изпълнение на проекти по ОПТТИ, разходи за командировки и обучения.

Проект „Подкрепа за служителите на Дирекция СРИП на НКЖИ, участващи в управлението и изпълнението на железопътните проекти, финансирани от ОПТТИ 2014-2020“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 674 765,99 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 1 129 696,37 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По проекта са изплатени месечни възнаграждения и осигуровки за период 01.2023 г. – 09.2023 г. на служителите от Дирекция СРИП в НКЖИ, които са пряко ангажирани с управление и изпълнение на проекти по ОПТТИ, разходи за командировки и обучения.

Проект „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 393 478,81 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 510 507,88 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Направено е авансово плащане в размер на 10% от стойността на БФП по проекта съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 139 347,88 лв.

- По договор № ДОГ-59/06.12.2022 г. с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за повишаване на безопасността на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“ са изплатени средства в размер на 371 160,00 лв.

Проект „Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка, прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE)“

Стойност на проекта по ДБФП – 278 706 335,45 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 278 706 335,45 лева

Основната цел на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за смекчаване на последиците върху българските МСП, особено засегнати от увеличения на цените на енергията, причинено от военната агресия на Русия срещу Украйна.

В резултат от подкрепата по процедурата безвъзмездни средства в размер на 99 626 473,39 лева ще бъдат предоставени за възстановяване на компенсации за завишените цени на енергията на МСП за 2022 г., от които по ОПТТИ - 278 706 335,45 лв.