МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА

ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ

2021 г.

(РЕЗЮМЕ)

м. Август, 2021 г.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Тази политика е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж. Наред с основните приоритети на транспортната политика, МТИТС работи и за повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта.

Изпълнение на проекти по приоритетни оси на ОПТТИ

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

- Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

- Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония”

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и разширената Трансевропейска транспортна мрежа”

- Автомагистрала „Струма”

- Автомагистрала „Европа” от км 15+500 до км 48+903

- Автомагистрала „Русе – Велико Търново”

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

- Проект за разширение на метрото в София – трети метродиаметър

- Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара Загора и Нова Загора

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

- Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване

- Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

Една от важните цели на Приоритетна ос 5 е подготовката на инвестиционни проекти, с цел проектно обезпечаване на програмен период 2021 – 2027 г., както и осигуряване на алтернативни проекти за настоящата програма, като: Подготовка на проект: Път І–1/Е–79/ Видин – Монтана – Врацa; Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – граница с Република Сърбия” и др.

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

- Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин

- Модернизация на железопътния участък Костенец – Септември

- Развитие на железопътен възел Пловдив

- „FAIRway Danube“ – Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ѝ притоци

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

МТИТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчиво развитие на обществения транспорт

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължава работата по политиката на МТИТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Подобряване състоянието на железопътния транспорт

В сила от м. януари 2021 г. е нов петгодишен договор между Държавата и НК ЖИ за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2021 – 2025 г.

Превози, обект на Задължението за обществена услуга

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД получава субсидии от Държавния бюджет на основата на сключен дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Субсидията е предназначена за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги

Извършват се проверки за установяване на състоянието на съоръженията с повишена опасност, монтирани и експлоатирани на територията на пристанищните комплекси. В резултат на превенцията не се допуска работа със съоръжения с повишена опасност, които не отговорят на изискванията. НК ЖИ работи по приета и одобрена от ИА „Железопътна администрация” „Система за управление на безопасността”, която включва комплекс от дейности и отговорности.

Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

Докладвано е в МОСВ за изпълнението на националните действия за адаптация в сектор „Транспорт”, произтичащи от Националната стратегия за адаптация към изменението на климата на Република България и Плана за действие към нея. Инспекция „Екология” в НК ЖИ е извършила проверки на 45 бр. площадки за временно съхраняване на отпадъци.

Достъпност и регионална обвързаност

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3,3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт

Съвместно с Румънската морска администрация (RNA), ИА МА изпълнява проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Dаnube Safety Net. Сключен е договор и са извършени: доставка и интеграция на географска информационна система за транспортна безопасност по р. Дунав (DTSGIS) и доставка на оборудване за Аварийните спасителни центрове в България. В рамките на проекта е предвидена и доставка на две многоцелеви несамоходни плавателни средства (баржи), за която през 2020 г. е сключен договор с изпълнител. Договорът е в процес на изпълнение.

Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

През отчетния период в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт са разследвани следните произшествия и инциденти:

- Авиационни произшествия с български въздухоплавателни средства (ВС) в страната и чужбина и с чужди ВС на българска територия – 3 бр.;

- Сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия и с български ВС в страната и чужбина – 8 бр.

- Съвместно разследване на много тежко морски произшествие – 1 бр.

- Много тежко морско произшествие – 1 бр.

- Тежко железопътно произшествие – 1 бр.

- Железопътни произшествия – 4 бр.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

- СЪОБЩЕНИЯ

През отчетния период е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения; изготвен е проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния сектър; проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър съгласно Финалните актове, приети на проведената през 2019 г. Световна конференция по радиосъобщения (WRC-19) на Международния съюз по далекосъобщения. Актуализирано е конкретното Разпределение на радиочестоти и радиочестотни ленти в класифицирания Национален план за разпределение на радиочестотния спектър.

- ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са основен двигател на цифровата революция в Европа. ИКТ са и основополагащ фактор за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновативно и приобщаващо информационно общество (ИО), осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Възникващите технологии променят начина, по който се обменят ценни данни, тъй като блокчейн дава възможност за надеждни транзакции. Новата икономика на данни се развива като комбиниран ефект от редица различни постижения. Свързаността е важна основа на цифровизацията и е ключът към социалното включване, което дава възможност за разгръщане на свръх високоскоростни мрежи, базирани на оптични и 5G мрежи.

Постигнат е значителен количествен напредък по реализацията на цел „Координиране на процеса по изпълнение на политиката за развитие на ИО в Република България“. Добри показатели са постигнати и при реализирането на стратегическа цел „Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на ИКТ, кандидатстващи по Европейските програми и оперативните програми, финансирани с европейски средства“.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

В сила от 29.12.2020 г. е нов петгодишен договор между Държавата и НКЖИ. Ремонтирани са участъци и съоръжения от железопътната мрежа и се изграждат трасета, позволяващи високи скорости и съкратено времепътуване. За осигуряване на безопасност и сигурност на превозите са изпълнени: ремонт и модернизация на железния път и съоръженията за възстановяване и достигане на проектните параметри на железопътната мрежа; възстановяване, ремонт и модернизация на контактната мрежа, тяговите подстанции, основните секционни постове и съоръженията към тях, съоръжения и устройства на осигурителна техника. Модернизирани са гарови комплекси и площите около тях. Извършени са 196 контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав. Съгласувани са 17 проекти за пресичане на железопътните линии.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

В съответствие с предмета на дейност на ДП "Пристанищна инфраструктура"(ДП ПИ), с ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., чл. 49, ал. 2, т. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., ПМС №113 от 29.03.2021 г. и ПМС № 177 от 29.04.2021 г. на ДП ПИ са предоставени 146 171 800 лв. за  финансиране с капиталов трансфер на обекти – публична държавна собственост. Към 30.06.2021 г., усвоените средства за изпълнение на обектите са в размер на 42 340 452,46 лв.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ“

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

Показатели за изпълнение

- Издадени разрешителни за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма – 41 бр.;

- Издадени разрешителни за извършване на совалков превоз на пътници – 117 бр.;

- Издадени разрешителни за извършване на случаен превоз на пътници – 423 бр.;

- Издадени еднократни разрешителни за извършване на превоз на товари – 36 172 бр.;

- Издаден лиценз на Общността – 768 бр.;

- Издадени карти за дигитални тахографи - за водач, за превозвач, за монтаж и настройки, за контрол – 15 266 бр.;

- Проведени теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС – 108 825 бр.;

- Проведени изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари – 3 773 бр.;

- Издасен сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС – 310 бр.

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

1.  Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

През първото полугодие на 2021 г. на общините са предоставени средства от субсидия в размер на 15 000 хил. лв. или 50 %. За компенсации на 265 общини са предоставени – 20 633 хил. лв. или 43,9 %.

2.  Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

Към 30.06.2021 г. усвоените средствата са както следва:

- от субсидия 90 552 000 лв.;

- от компенсации – 2 112 993 лв.

3. Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

Субсидията от държавния бюджет е предназначена за финансиране на дейности по текущо поддържане и експлоатация на железопътната мрежа. За първо полугодие на 2021 г. усвоените средства от субсидия на ДП НКЖИ са в размер на 94 640 655,74 лв. (изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала).

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

Показатели за изпълнение

- Издадени удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани ППС – 1 540 бр.;

- Издадени разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС – 1 479 бр.;

- Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на ППС,  регистрирани извън държавите членки на ЕС – 3 372 бр.;

- Брой проверени работни дни на водачи на пътя и в предприятията – 1 151 274 бр.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Показатели за изпълнение

- Издадени удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт – 10 бр.;

- Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от НОБ – 41 бр.;

- Проведени изпити на кандидати за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт – 258 бр.;

- Проведени проверовъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт – 497 бр.;

- Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества – 326 бр.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

Показатели за изпълнение

- Обслужени пътници – 1 243 740 бр.

- Обработени товари и поща – 13 457 т.

- Издадени удостоверения по нормативни актове – 5 086 бр.;

- Проведени комплексни проверки – 367 бр.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Показатели за изпълнение

- Прегледани  морски кораби – 1 021 бр.;

- Издадени/заверени  документи на морски кораби – 2 099 бр.;

- Изпитани лица за придобиване на правоспособност – 2 165 бр.

- Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица – 12 679 бр.;

- Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 588 бр.;

- Проверки на кораби по МАРПОЛ – 393 бр.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Показатели за изпълнение

- Извършени хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата – 32 568 х.кв.м.;

- Поддържано действие на навигационни знаци в българския участък на р. Дунав – 860 бр.

- Извършени метеонаблюдения – 12 045 бр.;

- Издадени Известия до корабоплавателите – 45 бр.;

- Двудневни прогнози за водните стоежи – 364 бр.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Показатели за изпълнение

- Аварийно-спасителна и съдоподемна дейност с ЛВГ и СПК"Титан" – 4 бр.;

- Щормови оповестявания – 787 бр.;

- Отстранени и възстановени аварирали навигационни знаци – 338 бр.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

Показатели за изпълнение

- Изпълнени полети – 117 бр.;

- Пролетени часове – 170,05 ч.;

- Извършени инспекции/одити – 59 бр.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  И А „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Показатели за изпълнение

- Обработени сигнали за бедствие – 100%;

- Проведени планови учения и тренировки – 5 бр.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Показатели за изпълнение

- Прегледи на безопасността на промени във функционални  системи – 4 броя;

- Общ брой обработени свидетелства (СП) – 69 бр.;

- Потвърдени и издадени разрешения към СП на РП (ATCL) – 20 бр.

- Одобрени заявки за обучение на дистанционно управляващи пилоти  – 1 960 бр.

- Издадени свидетелства за преминато онлайн обучение за А1/А3 за дистанционно управляващи пилоти – 864 бр.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Показатели за изпълнение

- Разследвано авиационно произшествие с чуждо ВС на българска територия – 1;

- Разследвани сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 5;

- Разследвани сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3;

- Разследвано много тежко морско произшествие – 1;

- Съвместно разследване на много тежко морско произшествие – 1;

- Разследвано тежко железопътно произшествие – 1;

- Разследвани железопътни произшествия – 4.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“

# СЪОБЩЕНИЯ

Показатели за изпълнение

- Изготвени и съгласувани становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 – 39 бр.;

- Участия в работата на Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК, Международната организация за космически съобщения (МОКС „Интерспутник”), работни групи към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) – 6 бр.;

- Заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване – 13 бр.;

- Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен – 6 600 бр.

# ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Показатели за изпълнение

- Участие в заседания на работни групи към ЕК – 14 бр.;

- Участие в работата на комитетите на ITU  WSIS и IGF, свързана с проблемите на управление на Интернет – 5 бр.;

- Изготвени доклади, позиции, становища  по въпросите на ИО, ИТ и интернет управление – 22 бр.;

- Актуализация на данни за широколентова инфраструктура от следващо поколение, която включва информация за наличност и географско разположение на инфраструктурата на операторите по региони – 4 бр.;

- Разработване на интерактивни програми и съдържание за провеждане на специализирани обучения на населението и бизнеса – 2 бр.;

- Одобрено финансиране за български участници по програмите  на ЕО в областта на ИКТ – 1 635 хил. евро;

- Проведени консултации с потенциални участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ – 55 бр.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

Показатели за изпълнение

- Експертни болнични прегледи  - НМТБ София – 42 456 бр.;

- Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещи в сигурността на движението – МТБ Пловдив – 21 968 бр.;

- Профилактични прегледи – НМТБ София – 8 990 бр.;

- Психологически прегледи – НМТБ София – 2 857 бр.;

- Медицинска експертиза на хора с увреждания, които са водачи на МПС – МТБ Пловдив – 2 346 бр.