МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Д О К Л А Д

КЪМ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2014 Г. И

АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2015 Г. и 2016 Г.

ПО ПРОГРАМИ

2013 г.

# МИСИЯ

По ефективно и прозрачно управление в подкрепа на европейското  социално- икономическото развитие на Република България, чрез:

- Осигуряване на ефективен и устойчив транспорт;

- Развитие на по-екологосъобразни, безопасни и сигурни видове транспорт и висококачествени транспортно-логистични услуги;

- Подкрепа за балансирано регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал, ускоряване интегрирането на страната в европейските структури;

- Установяване на подходящо равновесие между интересите на всички участници на пазара на електронните съобщителни услуги и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация в съответствие с европейската регулаторна рамка при отчитане на националните особености;

- Осигуряване на надеждни, сигурни и съвременни комуникации и интегрирана информационно-комуникационна среда за нуждите на държавното управление в мирно време и при кризи.

- Изграждане на икономика на знанието, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до ефективни и качествени електронни услуги и стимулиране разработването на нови електронни услуги и приложения;

- Преодоляване на бариерите пред свободното предоставяне и използване на он-лайн услуги в рамките на ЕС и защита на потребителите в киберпространството в рамките на единен цифров пазар;

- Гарантиране на равен достъп до качествени, сигурни и на разумни цени услуги на информационното общество, както и равни възможности за придобиване на умения за използването им.

# ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2016г.

В резултат на извършено поетапно преструктуриране и оптимизация съставът на работещите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и второстепенните му структури е намален и сведен до 2 536 души. Постигнатото свиване на щата за последните три години е с 310 щ.бр.

В ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”) е извършена структурна реформа, чрез която е постигнато:

- закриване и окрупняване на поделения;

- премахване на звена с дублиращи функции;

- аутсорсване на съпътстващи дейности (дезинфекция, охрана);

- обединяване и прерайониране на участъци, създаване на мобилни групи,;

- административна реформа на процесите;

- въвеждане на нови техники и технологии - промяна в технологията на работа на разпределителните гари, преобразуване на гари в разделни постове, закриване на гари, спирки, пресъоръжаване на прелези с ръчни бариери с автоматични прелезни устройства;

Новосъздадената организационна структура на ДП „НКЖИ” е с функции, изцяло фокусирани върху комплексното изпълнение и контрол на проектите по ОП „Транспорт“, които водят до допълнителни икономии на административни разходи, разграничаване на отговорностите на служителите, както и до утвърждаване на стабилна рамка по отношение на зависимостта между квалификация и възнаграждение.

Главна цел на извършваните структурни и организационни промени е изграждането на устойчив и висококвалифициран административен капацитет за осъществяване на приоритетни оперативни дейности и изпълнение на стратегическата програма на предприятието по националните приоритети в областта на железопътния сектор, което е задължително изискване на ЕС за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на инфраструктурни проекти.

В ИА „Морска администрация” са извършени съществени структурни промени, изразяващи се в преобразуване на четири териториални дирекции „Пристанищна администрация” във Варна, Бургас, Русе и Лом в отдели или сектори и включени в състава на дирекциите „Морска администрация”. Дирекция „Търсене и спасяване” във Варна е преобразувана чрез сливане с друго

съществуващо звено в отдел ”Контрол и опазване на морската среда, търсене и спасяване”. Съкратена е длъжността зам.-изпълнителен директор по пристанищната дейност.

В резултат на оптимизиране на организационните процеси, изнасяне на процеси (аутсорсинг), повишаване на капацитета на служителите чрез подходяща квалификация и внедряване на нови технологии се осигурява изпълнението на задълженията на ИАМА, произтичащи от нормативните актове.

В областта на съобщенията и информационните технологии визията за организационно развитие и капацитет на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС)  е обвързана с повишаване на ефективността и ефикасността в работата и усъвършенстване на наличния административен капацитет, с цел предоставяне на висококачествени комуникации и изпълнение на дейности  по управление и поддържане на центрове за данни, автоматизирани информационни и управляващи системи. Общата численост на персонала на ИА ЕСМИС е редуцирана на етапи и е сведена до 573 щ.бр.

# ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА

Стратегическата цел на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за изграждане на устойчива транспортна система, развит съобщителен и жизнеспособен пощенски сектор, съвременна електронна инфраструктура и услуги, както и за технологично развитие и иновации се постига посредством провеждането на следната основна политика в компетентностите и отговорностите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

- ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Визия за развитието на политиката

Политиката, в частта „Транспорт” е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж. Основен приоритет на транспортната политика е и повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта. Това обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктурни проблеми на местно, национално и международно равнище.

Транспортният сектор е ключов за българската икономика, както поради неговата свързваща роля по отношение на останалите сектори, така и заради собствения му принос в брутната добавена стойност и заетостта.

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството. Необходимо е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на по-екологосъобразните видове транспорт и се прилага балансиран подход при използване на техния потенциал.

Активното участие на страната ни във формирането на европейската политика в областта на транспорта и утвърждаването на приоритетната й роля в региона ще бъдат основен фактор за стабилността в европейски и регионален план.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще продължи да работи за изграждането на модерна транспортна система в съответствие с ангажиментите от управленската програма на правителството „Държавност, развитие, справедливост”. Основните приоритетни политики на министерството за периода 2014 – 2016 г. включват:

- Провеждане на национална транспортна политика, основана на приемственост, ефективност и експертност. Осигуряване на пълно съответствие с общоевропейската визия от „Бялата книга” за транспортната политика на ЕС и новите насоки за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа

- Изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна инфраструктура по основната и разширената Трансевропейска мрежа на територията на България:

    - Разработване на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014 – 2020 г.

    - Продължаване реализацията и подготовка на основните приоритетни инфраструктурни проекти в сектор транспорт, определящи развитието на регионите за планиране в България

    - Изграждане чрез публично-частно партньорство на нови товарни логистични центрове в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Видин.

- Приоритетно развитие на железопътния транспорт като евтин, достъпен и екологичен:

    - Оздравяване на Българските държавни железници

    - Разработване и приемане на Програма за цялостна модернизация и поддържане на железопътната инфраструктура на страната.

- Осигуряване на качествени транспортни услуги на населението, равнопоставен достъп, сигурност, безопасност и опазване на околната среда:

    - Изграждане на интегрирани системи за обществен транспорт в зоните на големите градове – съвместно с Министерство на регионалното развитие

    - Осигуряване защитата на правата на пътниците в отделните видове транспорт, вкл. чрез законодателни промени

    - Подобряване на транспортната логистика чрез развитие на комбиниран интермодален транспорт и внедряването на интелигентни транспортни системи във всички видове транспорт

    - Стимулиране на диалога между държавата и общините с браншовите организации на транспортния бизнес.

Модернизацията на транспортната инфраструктура е и един от основните приоритети на приетата Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. Базата за програмиране на всички бъдещи инфраструктурни транспортни проекти, които ще бъдат финансирани чрез различни източници е одобреният Общ генерален план за транспорта.

От ключово значение е срочната и навременна реализация на стартиралите инфраструктурни проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., както и изпълнението на нови проекти, включени след разширяване обхвата на програмата, което е важна предпоставка за ефективното и целесъобразно усвояване на средствата от европейските фондове.

С решение на Министерския съвет името на Оперативната програма в сектор „Транспорт” за периода 2014-2020 г. е „Транспорт и транспортна инфраструктура”. Изготвеният проект на програмата предстои да бъде изпратен през м. септември в Европейската комисия. Дефинираните приоритетни оси предвиждат мерки, свързани с развитие на пътната и железопътната инфраструктура по основната и разширената TEN-T мрежа (ос 1 и ос 2), подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт (ос 3), както и нова ос 4 за внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на трафика.

В областта на железопътния транспорт бяха разработени Стратегия за внедряване на Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS) и Национален план за внедряване – одобрени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На базата на тези стратегически документи всички железопътни линии, които предстои да бъдат модернизирани или реконструирани трябва да бъдат оборудвани и с ЕRTMS съгласно европейските директиви. Линии за внедряване на ERTMS в България до 2020 г.: Видин – София – Радомир; Kaлотина – София – Пловдив – Свиленград – Kaпъкуле; Пловдив – Kaрнобат – Бургас/Синдел; Русе – Kaспичан – Синдел – Варна.

Развитието на транспортната инфраструктура, продиктувано от нуждите на икономиката и обществото, изисква мобилизирането на значителен по обем финансов ресурс. Финансово-икономическата криза поднови натиска върху публичните финанси, което води до потенциално негативни въздействия върху развитието на ключовата инфраструктура.

Ето защо е необходимо да се прилагат по-активно и ефективно механизмите, които предоставя публично-частното партньорство (ПЧП), и в частност концесията, като ефективен метод за доизграждане, модернизация и поддържане на значими инфраструктурни обекти, с оглед повишаване на тяхната конкурентоспособност, и гарантиране на надеждност, сигурност и качество на предоставяните услуги. МТИТС ще продължи да изпълнява заложените в проекта на Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията мерки, целящи привличане на частни капитали за ефективно изграждане и поддържане на модерна транспортна инфраструктура.

Стратегически и оперативни цели:

Стратегическите цели на министерството за развитие на транспортния сектор са:

- Постигане на икономическа ефективност

- Развитие на устойчив транспортен сектор

- Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.

В обхвата на Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията попада програма Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност, в която са включени две основни подпрограми:

- Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура

- Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност.

Оперативните цели, касаещи подпрограма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”, се изразяват в:

- Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура;

- Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;

- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от структурните и кохезионните фондове на ЕС;

- Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство;

- Развитие на интермодалния транспорт;

- Усъвършенстване на системата от инфраструктурни такси в отделните видове транспорт.

Развитието на железопътния сектор и неговата способност успешно да се конкурира с другите видове транспорт продължават да бъдат затруднени от сериозни проблеми, свързани главно с недостатъчното финансиране на железопътната инфраструктура. Това от своя страна води до намаляване качеството на предлаганата услуга, а лошата поддръжка, бавната модернизация и увеличаващите се „тесни места” в железопътната мрежа имат пряко влияние върху работата на железопътните превозвачи и им пречат да се конкурират с другите видове транспорт и да привличат инвестиции.

Изграждането на модерна и оперативно съвместима с европейската железопътна мрежа национална железопътна инфраструктура е част от стратегическата програма на Правителството. Основна цел е изграждането и развитието на ключовите транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение и постигане на необходимата оперативна съвместимост на основните железопътни артерии с Трансевропейската железопътна система, както и свързване на основната железопътна мрежа на България с тази на съседните страни.

Всички тези цели са недостижими без бързото и ефективно усвояване на средствата, предоставени от ОП „Транспорт”, останалите европейски програми и Кохезионния фонд, както и без финансовата подкрепа от страна на Държавния бюджет.

В изпълнение на Европейските изисквания към железопътния транспорт, Държавата следва да има значителна роля за намаляването на големия дефицит на средства за поддръжка и ремонт на железопътната инфраструктура чрез осигуряване на паричен поток от държавния бюджет според годишната бюджетна прогноза. Това ще позволи намаляване на инфраструктурните такси и превръщането на железопътния транспорт във високо конкурентен и атрактивен не само от екологична гледна точка транспорт.

Забавената във времето модернизация на железопътната инфраструктура, изискването за повишаване качеството на услугата и гарантиране сигурността и безопасността на превозите изискват инвестиране на над 200 млн. лв. годишно за основен ремонт, модернизация и изграждане на нови дълготрайни материални активи (ДМА).

Предоставените ежегодно чрез Закона за държавния бюджет средства на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), като капиталов трансфер се насочват приоритетно към обекти от тясно национален интерес, за които не може да бъде осигурено финансиране по международни програми и фондове. Това са обекти със сключени рамкови споразумения и договорени срокове за изпълнение, проекти, свързани изключително с основния ремонт и изграждането на ДМА по железопътната инфраструктура.

Друг основен източник на средства през следващите години е финансирането и изпълнението на проектите по ОП „Транспорт” и други европейски програми. 205,7 млн. лв. през 2013 г.; 409,9 млн. лв. през 2014 г. и 311,09 млн. лв. през 2015 г. Тези проекти са съпътствани от необходимостта за допълнително финансово осигуряване за съфинансиране от страна на Република България.

Според актуализираните прогнози за периода 2014-2015 г., необходимите средства за съфинансиране от ДП „НКЖИ” са в размер на 122,9 млн. лв., от които 109,5 млн. лв. за проекти по Приоритетна ос 1 на ОП „Транспорт” и 13,4 млн. лв. за проекти по Приоритетна ос 3. Използването на средствата от Кредитното споразумение за структурен програмен заем, България – съфинансиране по фондовете на ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на този етап е възприетия вариант за осигуряване на финансов ресурс за съфинансиране на проектите в железопътния сектор, предвид ограничените средства на ДП „НКЖИ”, лимитираните с нормативен акт приходи и тяхното задължително целево предназначение.

Предвид изложеното, в рамките на бюджетната процедура за бюджета на Република България за 2014 г. и тригодишната бюджетна рамка за периода 2014-2016 г., разчетите за финансиране на приоритетните железопътни проекти са изготвени при допускането, че и за 2013 г. проектите ще бъдат финансирани само от отпусната безвъзмездна финансова помощ, в това число средства от Кохезионния фонд/Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

Ангажиментът на ДП „НКЖИ” по проектите в рамките на размера, установен в Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, би било целесъобразно да бъде поет през 2014 г. (и 2015 г. в случай на приключване на дейностите по съответния проект през тази година). С оглед оптималното финансово управление и минимизиране на разходите за обслужване на предоставен кредитен ресурс, средствата в размер на 54,7 млн. лв. са разчетени за съфинансиране по проектите от Кредитното споразумение за структурния програмен заем през 2014 г. и 54,7 млн. лв. за 2015 г., след сключване на договори за отпускане на заем от ЕИБ в рамките на Кредитното споразумение за структурен програмен заем.

МТИТС ще продължи да насърчава всички инициативи в подкрепа на интермодалния транспорт и да се стреми да осигури среда за ефективно функциониране на логистичните системи. През следващите години усилията ще бъдат насочени към създаване на благоприятни условия за модернизацията и усъвършенстването на мрежата от интермодални терминали и предоставяне на висококачествени транспортно-логистични услуги, което ще е от пряка полза за българския бизнес. В тази връзка ще се използват механизмите на концесионирането, осигуряващи гъвкаво финансиране на довеждащата инфраструктура и на нови интермодални съоръжения с висок капацитет, като с това се създават предпоставки за прерастването на последните в товарни селища.

Оперативни цели на подпрограма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”:

- Осигуряване на качествен и леснодостъпен транспорт за населението във всички райони на страната на достъпни цени;

- Създаване на условия за ефективно противодействие на нелоялната конкуренция в транспортния сектор;

- Подобряване на състоянието и увеличаване на дела на специализирания подвижен състав;

- Внедряване на съвременни информационни системи за ефективно управление на инфраструктурни операции;

- Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика;

- Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт;

- Повишаване на нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги;

- Постигане на висока надеждност на експлоатационните дейности;

- Създаване на система от икономически инструменти за ефективното прилагане на принципа „замърсителят плаща”;

- Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората;

- Създаване на ефективно действаща национална система за търсене и спасяване;

- Координиране и уточняване на реда на взаимодействие с други ведомства при възникване на произшествия и тяхното разследване;

- Осигуряване на здравословни условия на труд в системата на транспорта;

- Създаване на благоприятна среда на живот на населението при възникнала кризисна ситуация;

- Изграждане на системи за ранно предупреждение и защита при бедствия;

- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

В обсега на тази подпрограма попада актуализирането, развитието и усъвършенстването на републиканската транспортна схема (PTC), с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността на превозите.

Посредством лицензионните и регистрационни режими за достъп до пазара и професията в автомобилния транспорт се цели осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти.

Съществен елемент на регулаторната функция на държавата в транспортния сектор е достъпът до транспортните услуги или задължението за обществени пътнически услуги. Един от основните стратегически приоритети е изпълнението на задълженията за извършване на обществени превозни услуги за постигане на определено равнище на транспортно обслужване и условия за безплатни и с намалени цени пътувания в интерес на обществото.

За да се постигне философията за по-широк достъп на населението до транспортната услуга, целта е покриване на загубите от превозите на пътници по вътрешноградските и междуселищните превози в слабонаселените планински и гранични райони и компенсиране на превозвачите със стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт на някои социално слаби групи граждани.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД получава субсидии от Държавния бюджет на основата на сключен дългосрочен Договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Субсидията е предназначена за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

Средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната с железопътен транспорт се предоставят на базата на извършените пътувания със съответните преференции. Основание за получаване на компенсациите е извършване на безплатни и по намалени цени превозни услуги на някои категории граждани, определени със закон или акт на Министерския съвет.

Осигуряването на средства за пълно компенсиране на пътнически превози, обект на задължителни превозни услуги, както и средства за подмяна на част от подвижния състав и ремонт на останалия парк ще създаде възможност за:

- Изграждане на конкурентоспособна, надеждна железопътна система основана на технологични иновации и модернизация на транспортните средства и технологии, осигуряващи високо качество на обслужване

- Въвеждане на нови услуги и разширяване на вече съществуващи (превоз на хора с ограничена мобилност, превоз на велосипеди) със специализиран състав, изцяло в съответствие с европейската практика и насоки за развитие на железопътния транспорт

- Въвеждане на нови информационни технологии за по-ефективно управление на дейността пътнически превози

- Подобряване на връзките с другите видове транспорт в резултат на улеснената достъпност в големите транспортни възли чрез изграждане на безпрепятствени маршрути за всички категории пътници

- Развиване на комбинирани схеми за обслужване на определени направления или часове на денонощието, които не са приоритет на лицензираните автобусни превозвачи, но осигуряват свободното движение на населението на територията на цялата страна

- Развитие на ориентирано към клиента поведение на служителите и на мотивацията им за това.

В средно- и дългосрочна перспектива може да се очаква промяна на историческите стереотипи на социално поведение, която да доведе до ръст на редовните крайградски пътувания и на тези на средни разстояния с цел работа/обучение. Това налага изпреварващи действия за оптимизиране и интегриране на обществените транспортни услуги с цел превенция на стихийното нарастване на пътуванията с лични автомобили и свързаните с тях проблеми за пренасищане на мрежата и социалните им въздействия.

Подпрограмата „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” в частта „сигурност” цели поддържане и развитие на материално-техническата база за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка. Системата за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка се състои от органи за управление, пунктове за управление и комуникационно-информационната система.

В компетентностите на ИА „Морска администрация” попада разработването и прилагането на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река. Аварийните планове в областта на корабоплаването са съставна част от националния авариен план. За успешното им прилагане в реална обстановка е необходимо периодично да се тренират отделните участващи в плана лица и служби, включително и използване на техниката, под формата на учения.

Разработването на процедура за прилагане на общи критерии за безопасност за целия авиационен сектор е приоритетна задача за ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” в съответствие с приетата през 2011 г. Национална програма за осигуряване на безопасност в гражданското въздухоплаване.

Полза/ефект за обществото от политиката

Очаквани ползи от изпълнението на политиката в областта на транспорта, постижими в рамките на подпрограма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”:

- Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобрено качество на предлагания капацитет;

- Намалени средства за поддържане и експлоатация на транспортната инфраструктура;

- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти;

- Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-кратко времепътуване и по-висок комфорт;

- Навременна реализация на проекти, финансирани от ОП „Транспорт”;

- Преструктурирани, финансово оздравени инфраструктурни дружества в транспортния сектор и изградени адекватни структури с готовност в максимална степен да усвояват европейските фондове, насочени към реализацията на значими инфраструктурни проекти;

- Развита и модернизирана инфраструктура, позволяваща прилагането на съвременни технологии и оборудване за обработка на пътници и товари и стимулираща увеличаване на пътнико- и товаро-потока;

- Повишена ефективност и конкурентоспособност на българските пристанища и летища на международния пазар;

- Повишена безопасност;

- Общ концептуален подход за инфраструктурните такси в транспортния сектор;

- Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната.

Очаквани ползи от изпълнението на политиката в областта на транспорта, постижими в рамките на подпрограма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”:

- По-висока конкурентоспособност на българските транспортни субекти и съхраняване (респ. увеличаване) на пазарния им дял в Европа и в света;

- Превенция на корупционните практики в сферата на транспорта;

- Подобрено придвижване на товари и пътници във вътрешно и международно съобщение на достъпни цени;

- Изградена база данни с геопространствени параметри за инфраструктурни обекти;

- Ефективно функциониращи логистични вериги;

- Подобрена оперативната съвместимост на транспортната система;

- Гарантирана висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система;

- Устойчива транспортна система срещу бедствия, причинени от природни и техногенни фактори;

- Намален брой жертви и щети от транспортни произшествия;

- Минимизирани негативни последствия върху околната среда и човешкото здраве;

- Улеснен трансграничен транспорт на жизненоважни стоки за преодоляване на последиците от кризи и бедствия;

- Действаща система от пазарни инструменти, под формата на стимули или санкции, адресирана към транспортните субекти за ограничаване на отрицателното влияние на транспорта;

- По-висока енергийната ефективност на транспортния сектор.

С предоставянето на средства за компенсации на превозвачите, се осигурява по-голям достъп до транспортната услуга и интегриране в обществото на определени слоеве от населението, т.е. налице е и социален ефект. Решават се социални проблеми и се предотвратява регионална изолация чрез ценови облекчения за около 3,2 млн. души от населението на страната, предимно социално слаби граждани. Осигуряването на преференции за пътуване в обществения транспорт е елемент на провежданата социална политика, в който са обхванати около 40 на сто от населението на страната.

В дългосрочна перспектива повишената чувствителност на обществото към опазването на околната среда, правилният подбор и прилагане на мерките за насърчаване ползването на по-екологично чисти горива и превозни средства, за ограничаване нарастването на градския автомобилен трафик, за поощряване ползването на екологосъобразните видове транспорт ще допринесат за известна промяна в разпределението и на пътническия трафик по видове транспорт в полза на железопътния транспорт.

Показатели за полза/ефект

Всяка политика намира конкретен израз в постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер.

Важно е да се отбележи, че реализацията на инфраструктурните проекти изисква както значителни инвестиции, така и по-дълъг период за изпълнение.

МТИТС участва в Националната програма за реформи на Република България 2011-2015 г. (НПР) в направлението „Инфраструктура с оглед на подобряване на достъпа до Единния пазар”. За изпълнението на мярката „Подобряване на техническите възможности на железопътната мрежа на страната”, предложена в НПР в изпълнение на стратегия „Европа 2020”, са заложени показатели, касаещи развитието и поддръжката на железопътната инфраструктура. Основният икономически индикатор измерва отношението на средствата за подобряване и поддръжка на техническите възможности на железопътната мрежа към БВП за България на годишна база.

Становището, изразено от страна на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт” в Европейската комисия, по повод информационна система за нуждите на транспортната политика е, че: „Транспортният сектор е комплексна система и като такава е трудно да се опише чрез малко на брой или опростени показатели.”

Следва да се отбележи, че известен напредък в тази посока е постигнат с разработването на Български транспортен модел (елемент от Общия генерален план за транспорта), даващ ясна оценка на съществуващото търсене и инфраструктура, с цел предвиждане на вероятните промени в моделите на търсене във времето и прогнозиране на евентуални въздействия и ползи от предлаганите транспортни схеми. Моделът за пътнически транспорт обхваща пътуванията (автомобили, влакове, автобуси и фериботи) изцяло в пределите на България, международни пътувания с начална или крайна точка в страната и транзитните пътувания и е допълнен с отделни таблични модели за анализ и прогнозиране на пътническите превози с воден и въздушен транспорт. През 2013 г. е извършена и актуализация на сценария, основан на транспортния модел, разработен като част от Общия генерален план за транспорт, свързан с дефинирането на „тесни места” в пътната и железопътна мрежа на страната.

# ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

МТИТС си взаимодейства основно със следните институции:

- Министерство на регионалното развитие

- Министерство на финансите

- Министерството на икономиката и енергетиката

- Министерство на инвестиционното проектиране

- Министерство на околната среда и водите

- Министерство на външните работи

- Министерство на вътрешните работи

- Министерство на отбраната

- Министерство на труда и социалната политика

- Министерство на здравеопазването

- Министерство на образованието и науката

- Комисия за защита на конкуренцията

- Комисия за защита на потребителите

- Областни администрации

- Национално сдружение на общините в Република България

- Органи на местното самоуправление

- Синдикални, браншови и други обществени организации

- Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд.

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА - ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ И ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Визия за развитието на политиката в областта на съобщенията

Политиката в областта на съобщенията отразява необходимостта от установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара както на електронните съобщителни мрежи и услуги, така и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация на законодателството в съответствие с европейската регулаторна рамка при отчитане на националните особености.

Държавната политика в областта на съобщенията за периода 2014-2016 г. е насочена към изпълнението на следните приоритети:

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция както на пазара на електронните съобщения, така и на пазара на пощенските услуги, като част от единния вътрешен пазар в ЕС;

- Развитие на модерна електронна съобщителна и пощенска инфраструктура;

- Създаване на условия за бързо изграждане на широколентова инфраструктура, чрез понижаване на разходите;

- Ефективно ползване на ограничените ресурси;

- Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;

- Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони;

- Гарантиране предоставянето на универсалната електронна съобщителна услуга;

- Гарантиране предоставянето на универсалната пощенска услуга (УПУ) и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенски услуги;

- Защита на интересите на потребителите.

Приоритетите на политиката ще се изпълняват чрез постигането на целите в областта на:

- Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения;

- Устойчиво развитие на пощенския сектор.

Целите на провежданата политика в областта на съобщенията ще се изпълняват чрез:

- В областта на електронните съобщения

- Политика в областта на електронните съобщения, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения, както и прилагането на регулаторна рамка 2009 на ЕС в областта на електронните съобщения;

- Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;

- Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, определяща използването на радиочестотния спектър в Република България по радиослужби и ползватели;

- Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, хармонизиран с радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и съобразен с европейското разпределение на радиочестотите;

- План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България – приключване на прехода;

- Подзаконови нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи нормалното развитие на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на електронните съобщения.

- В пощенския сектор

- Секторна пощенска политика на Република България за насоките за устойчиво развитие на пощенските услуги, на пазара на пощенски услуги и на пощенската инфраструктура;

- Закон за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързвани с извършването на пощенски услуги в Република България;

- Подзаконови нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на пощенските услуги;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС, свързани с пощенския сектор;

- Ратифицирани актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС);

- Годишни тематични планове за издаване на български пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.

Стратегическа и оперативни цели

- В областта на електронните съобщения

Стратегическата цел в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж. Тя ще се осъществява чрез следните оперативни цели:

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция;

- Насърчаване на инвестициите чрез развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура и създаване на условия за понижаване на разходите, свързани с изграждането й, чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;

- Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони;

- Ефективно ползване на ограничените ресурси;

- Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;

- Защита на интересите на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, включително повишаване на тяхната информираност относно правата им.

- В пощенския сектор

Стратегическата цел на политиката в пощенския сектор е поддържане на устойчиво развитие на националния пощенски сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенски услуги, напълно отворен за ефективна конкуренция и задоволяване повишаващите се изисквания на потребителите чрез модернизиране на съществуващите и въвеждане на нови пощенски услуги, съответстващи на европейските и световните изисквания. Тя ще се осъществява чрез следните оперативни цели:

- Усъвършенстване на нормативната уредба на сектора въз основа на постигнатите резултати и на настъпващите промени в европейското и световното законодателство в областта на пощенските услуги;

- Функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за ефективна конкуренция;

- Гарантиране предоставянето на УПУ на територията на цялата страна и нейното съхранение в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги;

- Модернизиране на съществуващите пощенски услуги и подобряване на обслужването на потребителите, чрез внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии;

- Защита на интересите на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до пощенските услуги и до информацията относно характеристиките им;

- Изпълнение на задълженията в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

- Осъществяване на представителството и взаимодействието на Република България с ВПС, както и с европейските организации, и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги;

- Изпълнение на действащите актове на ВПС;

- Развитие и усъвършенстване на дейностите в областта на маркоиздаването и

маркосъхранението.

Полза/ефект за обществото

- В областта на електронните съобщения

- Анализ на прилагането на правно-нормативната уредба, с която са въведени измененията в регулаторна рамка (2009) на ЕС;

- Създаване на условия за развитие на ефективен и конкурентен пазар;

- Осигуряване на условия за развитие и изграждане на електронната съобщителна инфраструктура и понижаване на разходите, свързани с изграждането й, чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;

- Защита на интересите на потребителите;

- Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с  радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и съобразен с европейското разпределение на радиочестотите;

- Изпълнение на ангажиментите в областта на електронните съобщения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и участие в дейността на неговите структури.

- В пощенския сектор

- Дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор;

- Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС за пощенския сектор и с актовете на ВПС;

- Икономически стабилен пазар на пощенски услуги, отворен за конкуренция;

- Устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на УПУ в условията на напълно либерализиран пазар на пощенски услуги и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите й на територията на цялата страна на достъпни цени;

- Лоялна конкуренция и свободно навлизане на нови участници на пазара на пощенски услуги без създаване на законови пречки и бариери;

- Съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги и ориентирано към потребителите пощенско обслужване;

- Модерна и ефективна пощенска инфраструктура;

- Навлизане на частни инвестиции в пощенския сектор;

- Задоволяване на нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политикатав областта на съобщенията

За изпълнение на политиката е необходима активна и целенасочена работа и обединяване усилията на всички свързани с изпълнението й ведомства и юридически лица, като:

      - Комисия за регулиране на съобщенията;

      - Комисия за защита на конкуренцията;

      - Министерство на регионалното развитие;

      - Министерство на финансите;

      - Министерство на вътрешните работи;

      - Министерство на отбраната;

      - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

      - Министерство на труда и социалната политика;

      - Министерство на здравеопазването;

      - Министерство на културата;

      - Министерство на земеделието и храните;

      - Съвет за електронни медии;

      - Български институт за стандартизация чрез Техническите комитети;

      - Обществени организации;

- Предприятия, осъществяващи електронни съобщения;

- Пощенските оператори;

- Европейски и международни институции.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

- В областта на електронните съобщения

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ползи/ефекти: |  | Целева стойност |  |  |  |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, въвеждащ в националното законодателство измененията на Регламента относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи | бр. | 1 |  |  |  |
| 2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация | бр. |  | 1 |  |  |
| 3. Подзаконови нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения (наредби) | бр. | 1 |  |  |  |
| 4. Преглед и анализ на: 4.1. Прилагането на Закона за електронните съобщения и нормативните актове, произтичащи от него, въвеждащи разпоредбите на ревизираната Регулаторна рамка 2009, с цел актуализиране на политиката в областта на електронните съобщения. 4.2. Нормативната база в страната, свързана с изграждането на инфраструктура, с цел съвместно разполагане и ползване, и понижаване на разходите за строително-монтажни работи и бързо изграждане на широколентови мрежи |  | 1 | 1 |  |  |
| 5. Проект на Политика в електронните съобщения | бр. |  | 1 |  |  |
| 6. Участие в работата на Генерална Асамблея (GA) на Европейския институт за стандарти в телекомуникациите (ETSI) | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения | бр. досиета | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите. | Бр. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. Участие в работата на Комитета по съобщения (COCOM) към ЕК | бр. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10. Участие в Световен форум за развитие на телекомуникациите (ITU, WTPF-13) | бр. | 1 |  |  |  |
| 11. Участие в Световната конференция по развитие на телекомуникациите (WTDC) |  |  | 1 |  |  |
| 12. Участие в Съвета на МСД |  | 1 | 1 |  |  |
| 13. Участие в Световната конференция по международни далекосъобщения (WCIT) |  |  |  |  | 1 |
| 14. Участие в Световната асамблея по стандартизация в далекосъобщенията (WTSA) |  |  |  |  | 1 |
| 15. Актуализация на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Актуализация на държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър | бр. |  | 1 |  |  |
| 17. Приключване на прехода съгласно Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) | бр. | 1 | 1 |  |  |
| 18. Подготовка за Световната радиокомуникационна конференция – ITU (WRC-2015) | бр. |  | 1 |  |  |
| 19. Участие в работата на Комитета по радиоспектъра (RSC) и Работна група по политика на радиоспектъра (RSPG) към ЕК, Работната група за подготовка на Световната радиокомуникационна конференция – CEPT/CPG (WRC-2015), Интерспутник и др. | бр. | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 20. Участие в Световната радиокомуникационна конференция на ITU (WRC-2015) | бр. |  |  | 1 |  |
| 21. Подготовка и участие в Конференцията на пълномощните представители, Южна Корея (ITU, PP-14) | бр. |  |  | 1 |  |
| 22. Разпределяне и предоставяне, на неизключителен принцип, на радиочестотна лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в съответствие с параметрите, определени в Решение 2008/477/ЕО от 13 юни 2008 г. (WAPECS) | бр. | 1 | 1 |  |  |

- В пощенския сектор

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ползи/ефекти: |  | Целева стойност |  |  |  |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Нотифициране на схема за държавна помощ за извършване на УПУ | бр. | 1 | 1 |  |  |
| 2. Проект на Секторна пощенска политика 2014-2018 | бр. |  | 1 |  |  |
| 3. Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за пощенските услуги | бр. | 1 |  |  |  |
| 4. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за изискванията за пощенската сигурност | бр. | 1 |  |  |  |
| 5. Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на ВПС | бр. | 1 |  |  |  |
| 6. Подготовка на позиция за участие и участие в ХХVІ конгрес на ВПС | бр. |  |  |  | 1 |
| 7. Участие в работата на Административния съвет на ВПС и в неговите работни органи | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК | бр. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. Подготовка за участие и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране | бр. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10. Подготовка за участие и участие в Административния съвет на ВПС | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Подготовка за участие и участие в Стратегическа конференция на ВПС | бр. |  | 1 |  |  |
| 12. Изпълнение на Годишните тематични планове за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, CERP, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, пощенските оператори и др.

3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Визия за  развитие на политиката

- Развитие на електронно управление като инструмент за добро управление с оглед подобряване на работата на администрацията, предоставяне по-качествени и достъпни публични услуги, по-ефективно и  прозрачно управление и по-демократични политически процеси;

- Развитие на единна система със строги изисквания за унифицирано управление на процесите в нея, тясно свързана  с ежедневната  дейност на административните звена и коренна промяна на съществуващите управленски технологии;

- Изграждане на икономика на знанието, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до ефективни и качествени електронни услуги и стимулиране разработването на нови електронни услуги и приложения като основни движещи сили за устойчив икономически растеж, за осигуряване на повече и по-добри работни места, както и за подобряване на социалния статус на населението.

Постигане на модерно е-управление чрез:

- Координирано планиране и реализация на проектите на национално и локално ниво – от самоцелни инициативи, към реализиране на приоритетите от национална пътна карта;

- Въвеждане на бизнес модели в работата на администрацията – от извършване на административни дейности, към услуги за гражданите и бизнеса;

- Оперативна съвместимост на национално ниво – от фрагментирани и затворени, към интегрирани и технологично независими решения;

- Ориентиране към резултатите - изместване на фокуса от изпълнение на дейности, към постигане на резултати;

- Изграждане на „цифрова администрация” - постепенно преминаване от хартиен към електронен обмен на документи и предоставяне на административни услуги по електронен път;

- Удобен достъп до административни услуги – достъпност на единния портал на електронното управление по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства.

Стратегически цели

Националната политика за развитие на електронното управление, имайки предвид основите на демокрацията, на върховенството на закона, на човешките права, на благоприятната икономическа и институционална среда, определя следните стратегически цели, групирани в четири теми:

- Предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса чрез развитие на базовата инфраструктура за реализация на е-услуги, създаване на предпоставки за сигурно и удобно извършване и приемане на е-волеизявления, както и повишаване на доверието и сигурността на потребителите, като подобрява защитата на правата им в електронния свят чрез координирани и активни действия на компетентните органи и организации и популяризиране на правата на потребителите в електронния свят и средствата за защитата им.

- Изграждане на цифрова администрация чрез преминаване към електронен документооборот в и между администрациите, оптимизиране на процеса по въвеждане на е-услуги и включване в електронния обмен на данни между страните от ЕС.

- Популяризиране на е-услугите чрез информираност на потребителите и стимулиране ползването на е-услуги, осигуряване на достъп и участие в демократичния процес на гражданите и бизнеса, което ще доведе, чрез оптимизиране на разходите и увеличаване възвращаемостта на вложените средства, до повишаване на ефективността и ефикасността на предоставяните услуги.

- Изграждане на централизирано управление и контрол на процесите за развитие на е-управлението, което ще доведе до повишаване на прозрачността в администрацията и превенция на корупцията;

Изпълнението на стратегическите цели ще подпомогне постигането на целите на други хоризонтални програмни документи, като: Програмата за по-добро регулиране; Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация; Антикризисните мерки на правителството; Националната стратегията за развитие на широколентовия достъп в Република България и редица секторни стратегии и програми.

Оперативни цели:

- Изграждане и поддръжка на комуникационната свързаност на всички администрации;

- Осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи в държавната администрация;

- Повишаване на сигурността на мрежите и информацията в структурите на държавната администрация;

- Насърчаване на използването на е-услуги от гражданите и бизнеса посредством постепенно преодоляване на „цифровото разделение”, стимулиране на използването на електронните услуги чрез подходящи форми;

- Развитие на човешките ресурси в областта на ИКТ;

- Популяризиране на е-услугите за гражданите и бизнеса както и популяризиране на ефекта и ползите от е-управление.

- Изграждане на ефективна система за управление и реално функциониране на е-правителство.

Полза/ефект за обществото

Ползите за обществото могат да бъдат разгледани в няколко аспекта:

- Осигурен широк достъп до електронни услуги;

- Бързи, сигурни и качествени електронни услуги;

- Повече български компании участващи в цифровата икономика;

- Повече, по-добре организирани и по-високо платени нови работни места;

- Ефективно, ефикасно и прозрачно държавно управление;

- Широка обществена осведоменост за ползите и предимствата на електронното управление;

- Социално приобщаване на хората и групите в неравностойно положение;

- Лесен достъп на гражданите до управлението и подобрена обратна връзка;

- Интегритет в работата на администрацията;

- По-качествени и бързи публични услуги;

- По-висока ефективност и ефикасност чрез оптимизиране на разходите на администрацията;

- Опростени административни процедури;

- Намаляване на административните тежести – задълженията за предоставяне на информация от бизнеса;

- По-добър финансов мениджмънт в публичния сектор;

- По-добър достъп до актуална и разбираема информация за политики, законодателство, регулации и услуги.

- Ефективно управление на знанието - резултат от обобщаване и обединено ползване на информация, съхранявана в различни административни звена.

- Контрол върху осъществяваните едни същи услуги и процедури от областните и общинските администрации от „общо административен характер”

- Пълна реализация на е-Правителство, която съдържа голям обем дейности, чието извършване също пряко или косвено се отнася до всички администрации

- Бързодействие, прозрачност, информационна сигурност на връзките:

- Администрация-Администрация,

- Бизнес-Администрация,

- Граждани-Администрация,

- Администрации на ЕС-Администрация на РБългария

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Ползи/ефекти: - Осигурен широк достъп до електронни услуги ; - Бързи, сигурни и качествени електронни услуги; - Повече български компании участващи в цифровата икономика; - Повече, по-добре организирани и по-високо платени нови работни места; - Ефективно, ефикасно и прозрачно държавно управление; - Широка обществена осведоменост за ползите и предимствата на електронното управление; - Социално приобщаване на хората и групите в неравностойно положение. - Лесен достъп на гражданите до управлението и подобрена обратна връзка; - Интегритет в работата на администрацията; - По-качествени и бързи публични услуги; - По-висока ефективност и оптимизиране на разходите на администрацията; - Опростени административни процедури; - Намаляване на административните тежести – задълженията за предоставяне на информация от бизнеса; - По-висока добавена стойност за данъкоплатците; - По-добър финансов мениджмънт в публичния сектор; - По-добър достъп до актуална и разбираема информация за политики, законодателство, регулации и услуги.

Информация за наличността и качеството на данните

Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на развитие на електронното управление зависи в много голяма степен от качеството и наличието на информация по конкретни показатели за оценка.

Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията

- Национален статистически институт;

- Европейска комисия;

- Комисия за регулиране на съобщенията;

- ICT Media;

- IDC – България;

4. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА  ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са един от основните двигатели за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите, за иновативно и приобщаващо информационно общество (ИО), осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Ефектите и въздействието от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхващат всички социално икономически сектори.

На европейско ниво приоритетите в областта на ИКТ, респективно ИО, са очертани в „Европа 2020“ - стратегията на Европейския съюз (ЕС) за растеж през следващото десетилетие и по-конкретно в една от нейните водещи инициативи - Програмата в областта на цифровите технологии в Европа, известна също като програма „Цифрова програма за Европа”, чиято цел е да се преодолеят бариерите пред свободното предоставяне и използване на он-лайн услуги в рамките на ЕС, независимо от националните граници, създаването на единно пространство за он-лайн разплащания, защита на потребителите в кибер пространството в рамките на единен цифров пазар като предпоставка за навлизането на ЕС в цифровата ера.

Бюджетът и финансовите инструменти на ЕС за изпълнението на „Европа 2020” е подробно разписан във Финансовата рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. и е отправна точка при програмирането на оперативните програми на държавите членки, които ще се финансират от фондовете на ЕС, както и при подготовката на новите инструменти на Европейско ниво. По отношение на ИКТ, такива инструменти са: Новата програма на Общността „Хоризонт2020” за научни изследвания, технологично развитие и иновации” и инициативата „Механизъм за свързване на Европа” (Connecting Europe Facility (CEF), която ще подкрепя проекти от общ интерес в секторите транспорт, телекомуникации и енергийни инфраструктури.

Предвижда се CEF да финансира с 29 299 млрд. EUR подобряването на европейските транспортни, енергийни и цифрови мрежи, чрез изпълнение на проекти, запълващи липсващите звена в енергийните, транспортните и телекомуникационните артерии (коридори) на Европа. От тях 1 млрд. евро са планирани за финансиране на географски диверсифицирано портфолио от проекти за изграждането на широколентова инфраструктура основно в извънградски райони; и за ИКТ инфраструктури за предоставяне на трансгранични он-лайн услуги от важен икономически и обществен интерес в областите е-управление, е-здравеопазване, отворен достъп до европейското културно наследство, трансгранични обществени поръчки, трансгранична електронна идентификация, трансгранично учредяване на фирми през интернет, многоезичен достъп до публична информация и др.

Визия за развитието на политиката

Изграждане на стратегически модел на развитие и управление на информационното общество и информационните технологии, стимулиране на научноизследователската и развойна дейност, разработване на иновативни ИКТ продукти и услуги и развитие на широколентовия достъп до интернет като подпомагащи сили за устойчив икономически растеж, за осигуряване на повече и по-добри работни места, както и за подобряване на социалния статус на населението.

Стратегически цели

Осигуряване на равнопоставен и широк достъп до ефективни, качествени и сигурни услуги на информационното общество за гражданите, бизнеса и държавното управление, както и равни възможности за придобиване на умения за използването им.

Секторът на ИКТ допринася изключително много за общия растеж на производителността. Това се дължи на присъщите на този сектор високи нива на динамика и иновации, както и на важната роля на този сектор като генератор на промени в осъществяването на стопанската дейност в други сектори.

Изпълнението на стратегическата цел на политиката за развитие на информационното общество трябва да допринесе и за реализацията на Националната програма за реформи (НПР) и на нейните пет национални цели.

Оперативни цели:

- Разработване на национални политикоопределящи документи в областта на информационните технологии и широколентовия достъп до интернет;

- Координиране на процеса по изграждане на стратегическа рамка за развитие на информационното общество в Република България, както и приоритетно насърчаване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на информационните технологии;

- Разработване и прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното общество, информационните технологии и широколентовия достъп;

- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и комуникационни технологии, кандидатстващи по Рамковите програми на Европейската общност и оперативните програми, финансирани с европейски средства;

- Определяне на националните политики и стратегии и създаване на среда за изграждане на съвременна, сигурна и широкодостъпна ИКТ инфраструктура и развитие на широколентовия достъп.

Полза/ефект за обществото

- Подпомагане на българските ИКТ организации и граждани за включването им в изграждането на новия единен цифров пазар на Европа, чрез който максимално да се използват предимствата на цифровата ера;

- Привличане на европейско финансиране в научните изследвания, технологичния трансфер и иновациите в областта на ИКТ;

- Подкрепа на проекти, насочени към авангардни изследвания, приети като европейски приоритети чрез стимулиране на изследователска и развойна дейност в областта на ИКТ;

- Стимулиране на младите хора към научноизследователска кариера чрез разширяване на възможностите за участие в съвместни международни проекти;

- Осигуряване на условия за предоставяне на широколентов интернет достъп в отдалечени и слабо населени райони, както и разширение на достъпа до бърз и свръхбърз интернет. Въвеждането и разгръщането на по-бързи мрежи дава възможност за иновативни услуги, възползващи се от по-високите скорости;

- Увеличаване на доверието и сигурността в интернет чрез по-широко използване на стандартите за информационна сигурност и оперативна съвместимост в областта на ИКТ;

- Стимулиране на пазарното търсене в посока на по-високи скорости и по-голям капацитет, което от своя страна създава икономически стимули за инвестиране в по-бързи мрежи;

- Оползотворяване на социалния и икономическия потенциал на ИКТ главно чрез широколентовия достъп до интернет — жизнено важна среда за икономическа и обществена активност: за извършване на стопанска дейност, намиране на работа, общуване и свободно себеизразяване;

- Осигуряване на по-добро качество на предоставяните услуги чрез по-широкото внедряване и по-ефективното използване на цифрови технологии.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Стратегическата цел, определена в политика за развитие на информационното общество, е “споделена цел” която може да бъде реализирана само с добре координирани общи усилия на заинтересованите държавни институции, и с активното участие на бизнеса и гражданите. Координацията ще се осъществява от подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020”, по решение на Съвет по европейските въпроси (СЕВ) която ще:

- координира усилията на всички заинтересовани страни в този процес – държавни институции, бизнес, обществени организации;

- поощрява развитието на публично-частни партньорства за реализация на програми и проекти, подкрепящи основните приоритети на тази политика;

- гарантира прозрачността, целесъобразността, ефективността и ефикасността на публичните разходи за реализация на тези програми и проекти.

В координационния механизъм са привлечени всички министерства и ведомства, бизнесът и неправителствения сектор, пряко участващи в процеса по развитие на информационното общество.

МТИТС е институционален партньор на ГД ”Информационно общество и медии” на ЕК в Република България и провежда държавната политика в областта на информационните технологии и съобщенията, съгласно политиките на Европейския съюз, на Международния съюз по далекосъобщенията, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и др. международни организации. Министерството е ключова институция в реализацията на политиката в областта на информационното общество в сътрудничество с всички държавни институции.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Целева стойност |  |  |  |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Лица, регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) | % | 53 | 56 | 59 | 63 |
| 2. Достъп на домакинствата до интернет | % | 53 | 57 | 61 | 65 |
| 3. Лица, които са поръчвали/купували стоки и услуги по интернет за лични цели | % | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 4. Предприятия с достъп до интернет | % | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 5. Предприятия с достъп до широколентов интернет | % | 78 | 80 | 84 | 87 |
| 6. Предприятия, които получават поръчки онлайн (продажби) | % | 8.5 | 10 | 11 | 13 |
| 7. Предприятия, които са закупили стоки или услуги онлайн | % | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 8. Проникване на фиксиран широколентов достъп (по население) | % | 26 | 30 | 35 |  |
| 9. Одобрено финансиране за български участници по рамковите програми на ЕО в областта на ИКТ* | хил.евро | 1800* | 1 500 ** | 1 000** | 2000** |

*  2013 г. е последна година от програмния период 2007-2013 г. и през нея ще се появят резултатите от последните конкурси, които са с ниски индикативни бюджети, затова е представена консервативна прогноза.

**От 1 януари 2014 г. Седма рамкова програма и иновационната част от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” се обединяват в една обща програма – програма „Хоризонт 2020 – Рамкова програма за научни изследвания и иновации”. През 2014 г. започва нов програмен период, параметрите и координационния механизъм на новата рамкова програма на ЕО за научни изследвания и иновации още не са одобрени.

Информация за наличността и качеството на данните

Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на информационното общество и информационните технологии зависи в много голяма степен от качеството и наличието на информация по конкретни показатели за оценка.

Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията:

- Национален статистически институт;

- Европейска комисия;

- Комисия за регулиране на съобщенията;

- Статистическа информация събирана от МТИТС.

# ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА  В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА, ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

МТИТС си взаимодейства основно със следните институции:

- Министерски съвет;

- Министерство на регионалното развитие;

- Министерство на финансите;

- Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

- Министерство на околната среда и водите;

- Министерство на външните работи;

- Министерство на вътрешните работи;

- Министерство на отбраната;

- Министерство на труда и социалната политика;

- Министерство на здравеопазването;

- Министерство на образованието и науката;

- Комисия за регулиране на съобщенията;

- Комисия за защита на конкуренцията;

- Комисия за защита на потребителите;

- Българска академия на науките;

- Съвет за електронни медии;

- Областни администрации;

- Национално сдружение на общините;

- Органи на местното самоуправление;

- Пощенски оператори;

- Синдикални, браншови и други обществени организации;

- Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд;

- Европейски и международни институции.

# ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА  2014 - 2016 г.

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Предвидените собствени приходи по бюджета на МТИТС за 2014 г.-2016 г., които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители са: за 2014 г. в размер на 51 000 хил. лв. и за 2015 и 2016 г. в размер на 52 000 хил. лв. Около 46 % от приходите за 2014 г. и около 43% за 2015 и 2016 г. се генерират от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

| ПРИХОДИ | Бюджет | Проект 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (в хил. лв.) | 2013 г. |  |  |  |
| Общо приходи: | 51 000 | 51 000 | 52 000 | 52 000 |
| Данъчни приходи |  |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 51 000 | 51 000 | 52 000 | 52 000 |
| Приходи и доходи от собственост | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Държавни такси | 24 426 | 23 426 | 22 426 | 22 426 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Други | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Приходи от концесии | 17 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 |
| Други |  |  |  |  |

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

През 2014 г. МТИТС предвижда да разходва, трансферира и координира 2 425 344,5 хил. лв. за програми в областта на транспорта и съобщенията.

В общите разходи висок е относителният дял на капиталовите разходи за големи инвестиционни проекти. Планираните средства по линия на ОП “Транспорт” са за: Разширение на метрото: Етап III, Лот 1: „Бул. Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „Младост 1 - бизнеспарк в Младост 4”; Трети метродиаметър на метрото в София „Княжево - ЦГЧ - бул. Ботевградско шосе” за реализация на тип „леко метро”; Изграждане на интермодален терминал в Южен район на планиране - Пловдив; Рехабилитация на гарови комплекси - централна гара София, Пазарджик и Бургас; Изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране - Русе; Подновяване на участъци от жп инфраструктура по жп линия Пловдив-Бургас; Модернизация на жп линията София-Пловдив (участък Септември-Пловдив); Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград, коридори IV и IX, фаза 2: Първомай-Свиленград, Строителство на АМ Марица от км 5+000 до км 71+011; Строителство на АМ „Струма”; Обходен път на гр. Монтана; Обходен път на гр. Враца – I-1(Е-79); Обход на гр. Габрово с тунел под Шипка; Път Е-85 Кърджали – Подкова, Изграждане на АМ София-Калотина;  Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав; Изграждане на система за управление на корабния трафик (VTMIS – фаза 3); Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав и др.

През втория програмен период 2014-2020 г. се предвижда финансиране на следните проекти: Модернизация на ж.п. линии София - Драгоман; София - Перник- Радомир; Развитие на жп възел София; Развитие на жп възел Бургас; Модернизация на жп линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември; Рехабилитация на жп инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив-Бургас - фаза 2; Възстановяване на проектните параментри на жп линия Русе-Варна.

В частта на съобщенията инвестиционните средства са предназначени за Проектиране и изграждане на оптична свързаност на далекосъобщителни обекти във връзка с националната сигурност, Основен ремонт на съоръжения и модернизация на инженерно-технически системи.

| ПРОГРАМИ за 2013 г. | Общо разходи | Ведомствени разходи |  |  |  |  | Администрирани разходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Закон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в хил. лв.) |  | Общо |  | По бюджета на ПРБК |  | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо |  | По бюджета на ПРБК |  | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
| Общо по бюджета на МТИТС | 2 746 236,6 | 59 258,3 |  | 55 989,3 |  | 3 269,0 | 2 686 978,3 |  | 4 986,9 |  | 2 681 991,4 |
| Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 2 746 236,6 | 41 838,6 |  | 41 808,6 |  | 30,0 | 2 664 927,8 |  | 4 986,9 |  | 2 659 940,9 |
| Програма 1. Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност | 2 667 872,1 | 25 541,9 |  | 25 541,9 |  |  | 2 642 330,2 |  | 3 066,9 |  | 2 639 263,3 |
| Програма 2. Развитие на информационните технологии и съобщенията | 38 894,3 | 16 296,7 |  | 16 266,7 |  | 30,0 | 22 597,6 |  | 1 920,0 |  | 20 677,6 |
| Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 39 470,2 | 17 419,7 |  | 14 180,7 |  | 3 239,0 | 22 050,5 |  |  |  | 22 050,5 |
| ПРОГРАМИ за 2014 г. | Общо разходи | Ведомствени разходи |  |  |  |  | Администрирани разходи |  |  |  |  |
| (Проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в хил. лв.) |  | Общо |  | По бюджета на ПРБК |  | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо | По бюджета на ПРБК |  | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |  |
| Общо по бюджета на МТИТС | 2 425 344,5 | 58 597,1 |  | 54 029,1 |  | 4 568,0 | 2 366 747,4 | 194 075,0 |  | 2 172 672,4 |  |
| Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 2 345 369,8 | 40 360,8 |  | 40 342,8 |  | 18,0 | 2 305 009,0 | 194 075,0 |  | 2 110 934,0 |  |
| Програма 1. Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност | 2 266 329,4 | 25 413,2 |  | 25 413,2 |  |  | 2 240 916,2 | 180 275,0 |  | 2 060 641,2 |  |
| Програма 2. Развитие на информационните технологии и съобщенията | 79 040,4 | 14 947,6 |  | 14 929,6 |  | 18,0 | 64 092,8 | 13 800,0 |  | 50 292,8 |  |
| Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 79 974,7 | 18 236,3 |  | 13 686,3 |  | 4 550,0 | 61 738,4 |  |  | 61 738,4 |  |
| ПРОГРАМИ за 2015 г. | Общо разходи | Ведомствени разходи |  |  |  |  | Администрирани разходи |  |  |  |  |
| (прогноза) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в хил. лв.) |  | Общо | По бюджета на ПРБК |  | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |  | Общо | По бюджета на ПРБК |  | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |  |
| Общо по бюджета на МТИТС | 2 508 419,6 | 57 696,8 | 54 241,8 |  | 3 455,0 |  | 2 450 722,8 | 197 461,0 |  | 2 253 261,8 |  |
| Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 2 453 671,0 | 41 238,9 | 41 218,9 |  | 20,0 |  | 2 412 432,1 | 197 461,0 |  | 2 214 971,1 |  |
| Програма 1. Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност | 2 374 761,4 | 25 413,3 | 25 413,3 |  |  |  | 2 349 348,1 | 183 611,0 |  | 2 165 737,1 |  |
| Програма 2. Развитие на информационните технологии и съобщенията | 78 909,6 | 15 825,6 | 15 805,6 |  | 20,0 |  | 63 084,0 | 13 850,0 |  | 49 234,0 |  |
| Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 54 748,6 | 16 457,9 | 13 022,9 |  | 3 435,0 |  | 38 290,7 |  |  | 38 290,7 |  |
| ПРОГРАМИ за 2016 г. | Общо разходи | Ведомствени разходи |  |  |  |  | Администрирани разходи |  |  |  |  |
| (прогноза) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в хил. лв.) |  | Общо | По бюджета на ПРБК |  | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |  | Общо | По бюджета на ПРБК |  | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |  |
| Общо по бюджета на МТИТС | 2 778 873,2 | 57 711,8 | 54 241,8 |  | 3 470,0 |  | 2 721 161,4 | 193 850,0 |  | 2 527 311,4 |  |
| Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 2 757 504,2 | 41 138,9 | 41 118,9 |  | 20,0 |  | 2 716 365,3 | 193 850,0 |  | 2 522 515,3 |  |
| Програма 1. Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност | 2 684 923,6 | 25 413,3 | 25 413,3 |  |  |  | 2 659 510,3 | 180 000,0 |  | 2 479 510,3 |  |
| Програма 2. Развитие на информационните технологии и съобщенията | 72 580,6 | 15 725,6 | 15 705,6 |  | 20,0 |  | 56 855,0 | 13 850,0 |  | 43 005,0 |  |
| Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 21 369,0 | 16 572,9 | 13 122,9 |  | 3 450,0 |  | 4 796,1 |  |  | 4 796,1 |  |

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

От общия размер на разходите за 2014 г. – 2 425 344,5 хил. лв., се предвиждат 1 624 036,1 хил. лв. от фондове на ЕС, вкл. национално съфинансиране.

Към бюджета на МТИТС за периода 2014-2016 г. в програмния му формат са отнесени трансферите за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за нефинансови предприятия (“БДЖ” ЕАД и ДП НК “Железопътна инфраструктура”).

Разработеният програмен бюджет включва също субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани. В разчетите е включен и индикативния размер на компенсацията от държавния бюджет за пощенския оператор, която се предоставя в случаите, когато задължението за извършване на УПУ води до несправедлива финансова тежест за оператора. Средствата от републиканския бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на специфични закони. На това основание тези средства са показани като част от консолидирания бюджет на министерството.

| Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) | Бюджет 2013 г. | Проект 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо разходи: | 2 746 236,6 | 2 425 344,5 | 2 508 419,6 | 2 778 873,2 |
| Общо финансиране: | 2 746 236,6 | 2 425 344,5 | 2 508 419,6 | 2 778 873,2 |
| Собствени приходи | 51 000,0 | 51 000,0 | 52 000,0 | 52 000,0 |
| Субсидия от държавния бюджет | 45 192,5 | 24 416,9 | 16 189,0 | 15 550,5 |
| Трансфери между бюджетни сметки | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |
| Капиталови трансфери | 122 000,0 | 165 881,6 | 173 200,0 | 172 500,0 |
| Капиталови разходи по ЦБ | 1 193,6 | 43 751,1 | 36 310,0 | 31 282,0 |
| Целеви средства от ЦБ | 34 269,3 | 23 193,6 | 20 016,9 | 18 937,9 |
| Фондове на ЕС, вкл. националното съфинансиране | 1 756 906,2 | 1 624 036,1 | 1 707 023,1 | 1 983 031,9 |
| Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране |  | 3 512,0 | 498,7 |  |
| Заеми | 285 204,9 |  |  |  |
| Погашения | 61 491,2 | 64 078,2 | 65 970,9 | 65 970,9 |
| Безвъзмездни помощи | 488,9 |  |  |  |
| Субсидии и компенсаци | 379 390,0 | 416 375,0 | 427 611,0 | 430 500,0 |

# ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМИ

### Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

### Направление  “РАЗВИТИЕ И ПОДДРРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ”

Изграждането на модерна и оперативно съвместима с европейската железопътна мрежа национална железопътна инфраструктура е част от стратегическата програма на Правителството. Основна цел за развитие на националната железопътна инфраструктура е изграждането и развитието на ключовите транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение и постигане на необходимата оперативна съвместимост на основните железопътни артерии с трансевропейската железопътна система, както и свързване на основната железопътна мрежа на Република България с тази на съседните страни.

В изпълнение на Европейските изисквания към железопътния транспорт Държавата следва да има значителна роля за намаляването на големия дефицит на средства за поддръжка и ремонт на железопътната инфраструктура.

Забавената във времето модернизация на железопътната инфраструктура, изискването за повишаване качеството на услугата и гарантиране сигурността и безопасността на превозите изискват инвестиране на над 200 млн. лв. годишно за основен ремонт, модернизация и изграждане на нови ДМА.

Предоставяните ежегодно чрез Закона за държавния бюджет средства на ДП НКЖИ като капиталов трансфер се насочват приоритетно към обекти от тясно национален интерес, за които не може да бъде осигурено финансиране по международни програми и фондове. Това са преходни обекти, със сключени рамкови споразумения и договорени срокове за изпълнение, това са проекти, свързани изключително с основния ремонт и изграждането на ДМА по железопътната инфраструктура.

Проекти, финансирани чрез капиталов трансфер предоставен на НК”Железопътна инфраструктура”:

В периода 2014-2016 г. ДП „НК ЖИ“ предвижда изразходването на средства от Държавния бюджет за проекти, както следва:

|  |  |  |  |  | /лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параграфи, в т.ч.: наименование на обекта или позицията | РАЗЧЕТ 2013 | ПЛАН 2014 | ПЛАН 2015 | ПЛАН 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 81 861 084 | 100 083 000 | 109 530 400 | 95 158 000 |
| 1 | Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3) | 47 306 140 | 40 930 000 | 20 700 000 | 26 727 000 |
| 2 | Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4) | 17 255 386 | 19 025 000 | 25 600 000 | 24 100 000 |
| 3 | Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции (проект 5) | 14 260 000 | 20 700 000 | 19 840 000 | 19 840 000 |
| 4 | Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20) | 2 780 000 | 2 090 000 | 2 299 000 | 2 299 000 |
| 5 | Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8) | 259 558 | 13 400 000 | 37 153 400 | 22 192 000 |
| 6. | Съфинансиране на обект „Рехабилитация гарови комплекси София, Бургас и Пазарджик” |  | 3 938 000 | 3 938 000 |  |
|  | 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи | 8 138 916 | 14 917 000 | 18 469 600 | 32 842 000 |
| 1 | Подновяване и електрификация жп линия Драгоман-Димитровград (проект 9) |  |  |  |  |
| 2 | Повдигане на нивелетата на железния път и съпътстващи допълнителни работи по жп линия Свиленград - турска граница |  |  |  |  |
| 3 | Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7) | 7 640 442 | 11 180 000 | 12 507 600 | 28 142 000 |
| 4. | Съфинансиране на обект „Изграждане на ИМТ В Южен централен район на планиране в България - Пловдив |  | 2 762 000 | 2 762 000 |  |
| 5. | Доставка релсови самоходни специализирани машини за инспекция, ремонт и измерване параметрите на контактна мрежа |  |  | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 6. | Доставка автомобили с висока проходимост | 498 474 |  |  |  |
| 7. | Доставка товарни автомобили |  | 600 000 |  |  |
| 8. | Доставка на багери |  | 375 000 |  |  |
| 9. | Доставка автомобили за сервизна дейност в поделение С и Т |  |  |  | 1 500 000 |
|  | ОБЩО: | 90 000 000 | 115 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 |

Подробната информация за проектите е представена в Приложение № 1.

Организационни структури, участващи в изпълнението

В изпълнението участват МТИТС - ИА ”Железопътна администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ Товарни превози” ЕООД и всички лицензирани превозвачи.

По отношение на проектите, финансирани от ОПТ - в подготовката и изпълнението им участва дирекция “Координация на програми и проекти”, като Управляващ орган на ОПТ.

Отговорност за изпълнението

Дейностите се реализират под ръководството на ресорния заместник-министър. В изпълнението участват и следните дирекции от МТИТС – “Национална транспортна политика” и “Координация на програми и проекти”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Хармонизирани нормативни документи в жп.транспорт | бр. | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2. Съгласуване на проекти за пресичания на жп. линии | бр. | 80 | 100 | 100 | 120 |
| 3. Актуализиране на Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” за развитие, експлоатация и поддържане на железопътната инфраструктура | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Мониторинг на Методиката и размера на инфраструктурни такси. Актуализиране условията относно заплащането на допълнителните услуги, определящи параметрите на договора между превозвачите и НК ЖИ. | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Провеждане на срещи с областни и общински ръководства и инициативни комитети във връзка с подобряване транспортното обслужване, закриване или промяна на статута на железопътни линии, участъци и гари | бр. | 10 | 15 | 20 | 23 |
| 6. Участие в Комисии за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми на общините, областите и републиканска транспортна схема и за осъществяване на обществени превози на пътници . | бр. | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 7. Участие в Работни групи по комбиниран транспорт и Логистика, ТСОС-Технически спецификации за оперативна съвместимост | бр. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. Разглеждане и решаване на постъпили жалби и сигнали, свързани с осигуряването на равнопоставен достъп на железопътни превозвачи до инфраструктурата | бр. | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 9. Извършени проверки и разследвани жалби в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. | Бр. | 4 | 9 | 12 | 15 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на направлението

Недостигът на финансови средства или тяхното неритмично предоставяне може да окаже отрицателно влияние върху постигането на очакваните резултати.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

- Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Прилагане на разработената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура до 2015 г. и провеждане на държавна политика в съответствие с общоевропейските норми и изисквания;

- Подготовка и изпълнение на проекти, заложени в приоритетни оси “Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” и “Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” на ОПТ;

- Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на изпълнението на дългосрочната програма за развитие на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура;

- Контрол, мониторинг и оценка на подготовка и изпълнение на проектите, заложени в приоритетни оси “Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” и “Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” на ОПТ;

- Контрол на изпълнението на годишната програма за развитие на железопътната инфраструктура и извършването на дейностите по развитие, ремонт, поддържане и експлоатация;

- Концесиониране на обекти от железопътната инфраструктура за поддържане и експлоатация

Кратко описание на проектите по програмата, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по КФ, РЕГЛАМЕНТ 1164/94

ПРОЕКТ:  Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав  между България и Румъния при Видин-Калафат.

За погасяване на заемите по двата Финансови договори за периода 2014-2016 г. са разчетени средства както следва:

2014 г.

- Субсидия от републиканския бюджет , в това число:

  - погашения по ЕИБ – 9 128 496 лв.;

  - погашения  KFW –    3 911 660 лв.;

  - лихва KFW – 1 650 000 лв.;

  - лихва по заем от ЕИБ – 3 992 430 лв.;

  - Субсидия от ЦРБ – 10 000 000 лв.

2015 г.

- Субсидия от републиканския бюджет, в това число:

  - погашения по ЕИБ – 9 128 496 лв.;

  - погашения  KFW –     3 911 660 лв.;

  - лихва KFW – 1 600 000 лв.;

  - лихва по заем от ЕИБ – 3 727 023 лв.;

2016 г.

- Субсидия от републиканския бюджет, в това число:

  - погашения по ЕИБ – 9 128 496 лв.;

  - погашения  KFW –     3 911 660 лв.;

  - лихва KFW – 1 550 000 лв.;

  - лихва по заем от ЕИБ – 3 462 575 лв.;

- ПРОЕКТ:  Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград коридори ІV и ІХ,

За погасяване на заемите по двата Финансови договори за периода 2014 г-2016 г. са разчетени средства както следва:

2014 г.

- Субсидия от републиканския бюджет, в това число:

  - погашения по ЕИБ – 21 298 710 лв.;

  - лихва по заем от ЕИБ – 10 148 874  лв.

  - Субсидия от ЦРБ – 1 270 000 лв.

2015 г.

- Субсидия от републиканския бюджет , в това число:

  - Погашения – 23 191 445 лв.;

  - лихва по заем от ЕИБ – 9 404 612 лв.

2016 г.

- Субсидия от републиканския бюджет, в това число:

Погашения по ЕИБ – 23 191 445 лв.

  - Лихва по заем от ЕИБ – 8 621 498 лв.

Проекти по Програма ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА (TEN-T) НА ЕС

МУЛТИНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ: “Проучвания относно изграждането на Железопътен приоритетен проект № 22”

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства както следва:

2014 г.

- Субсидия – 1 490 559 лв.

- Външна безвъзмездна помощ по програма TEN-T – 635 645 лв.

2015 г.

- Субсидия – 352 062 лв.

- Външна безвъзмездна помощ по програма TEN-T – 146 687 лв.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ТРАНСПОРТ”

Приоритетна ос 1- „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските  и основните национални транспортни оси”

ПРОЕКТ:  Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас”

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени  средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 80 897 728 лв.;

- национално съфинансиране – 20 223 432  лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 34 796 759 лв.;

- национално съфинансиране – 8 699 190  лв.

- ПРОЕКТ:   „Модернизация на жп линията София-Пловдив (участък Септември – Пловдив)

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени  средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 92 645 359 лв.;

- национално съфинансиране – 23 161 340  лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 38 400 000 лв.;

- национално съфинансиране – 9 600 000  лв.

ПРОЕКТ:  Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград, коридори ІV и ІХ, фаза 2: Първомай-Свиленград

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по източници както следва:

2014 г.

  - Кохезионен фонд – 76 330 789 лв.;

  - Национално съфинансиране- 19 082 697 лв.;

2015 .

  - Кохезионен фонд – 26 949 230 лв.;

  - Национално съфинансиране- 6 737 307 лв.

ПРОЕКТ: Модернизация на жп линията София-Пловдив (участък София-Септември)-проектиране

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по източници както следва:

2014 г.

  - Кохезионен фонд – 15 559 554 лв.;

  - Национално съфинансиране - 3889 889 лв.;

2015 г.

  - Кохезионен фонд – 46 714 069 лв.;

  - Национално съфинансиране - 11 678 517 лв.

Проекти за ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г.

ПРОЕКТ:  "Модернизация на железопътна линия София - Драгоман"

За изпълнение на  дейностите по проекта  за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 32 981 833 лв.;

- национално съфинансиране – 5 820 323 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 32 981 833 лв.;

- национално съфинансиране – 5 820 323 лв.

ПРОЕКТ:  "Модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир"

За изпълнение на  дейностите по проекта  за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 89 667 086 лв.;

- национално съфинансиране – 15 823 603 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 89 667 086 лв.;

- национално съфинансиране – 15 823 603 лв.

ПРОЕКТ:   "Развитие на железопътен възел София"

За изпълнение на  дейностите по проекта  за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 84 671 992 лв.;

- национално съфинансиране – 14 942 116 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 84 671 992 лв.;

- национално съфинансиране – 14 942 116 лв.

ПРОЕКТ:  "Развитие на железопътен възел Бургас"

За изпълнение на  дейностите по проекта  за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 4710 409 лв.;

- национално съфинансиране – 831 249 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 4 710 409 лв.;

- национално съфинансиране – 831 249 лв.

ПРОЕКТ:   „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци  София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”

За изпълнение на  дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 173 896 458 лв.;

- национално съфинансиране – 30 687 610 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 173 896 458 лв.;

- национално съфинансиране – 30 687 610 лв.

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив-Бургас-Фаза 2”

За изпълнение на  дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 62 304 115 лв.;

- национално съфинансиране – 10 994 844 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 62 304 115 лв.;

- национално съфинансиране – 10 994 844 лв.

ПРОЕКТ: „Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе – Варна”

За изпълнение на  дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 76 235 613 лв.;

- национално съфинансиране – 13 453 343 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 76 235 613 лв.;

- национално съфинансиране – 13 453 343 лв.

През периода ще започнат строителни дейности и по проектите: „Рехабилитация на жп линията Мездра-Горна Оряховица”, „Модернизация на жп линията Радомир-Гюешево”, „Модернизация на жп линия Карнобат-Синдел”

Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари"

ПРОЕКТ:  Разширение на метрото – Етап ІІІ, Лот 1: „Бул. Цариградско шосе-Летище София и Лот 2 – „Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4”

За изпълнение на дейностите за периода 2014-2016 г. са предвидени средства  както следва:

2014 г.

- ЕФРР – 82 195 000 лв.

- национално съфинансиране – 14 505 000 лв.

2015 г.

- ЕФРР – 31 960 000 лв.

- национално съфинансиране – 5 640 000 лв.

Втори програмен период

ПРОЕКТ:  Трети метродиаметър на метрото в София  ”Княжево - ЦГЧ – бул. Ботевградско шосе” за реализация на тип ” леко метро”.

За изпълнение на дейностите за  периода 2014-2016 г. са разчетени средства  както следва:

2014 г.

- ЕФРР – 127 500 лв.

- национално съфинансиране – 22 500 000 лв.

2015 г.

- ЕФРР – 170 000 000 лв.

- национално съфинансиране – 30 0000 000 лв.

2016 г.

- ЕФРР –212 500 000 лв.

- национално съфинансиране – 37 500 000 лв.

ПРОЕКТ:  Изграждане на интермодален терминал в Южен район на планиране – Пловдив

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства  по години както следва:

2014 г.

- EФPP – 3 651 289 лв.;

- НС – 644 345 лв.;

2015 г.

- EФPP – 2 434 193 лв.;

- НС – 429 563 лв.

ПРОЕКТ:  Рехабилитация на гарови комплекси -  централна гара София, Пазарджик и Бургас

За изпълнение на дейности по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства  по години както следва

2014 г.

- EФPP – 33 301 652 лв.;

- НС –  5 876 762 лв.

2015 г.

- EФPP – 17 709 811 лв.;

- НС – 3 125 261 лв.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България - Русе”

За изпълнение на дейностите за периода 2014 -2016 г. са разчетени средства по години както следва:

2014 г.

- ЕФРР –1 484 769 лв.

- Национално съфинансиране- 262 018 лв.

2015 г.

- ЕФРР – 2 319 463 лв.

- Национално съфинансиране- 409 317 лв.

ПРОЕКТ:  Изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България - Русе”

За изпълнение на дейностите за периода 2014 -2016 г. са разчетени средства по години както следва:

2014 г.

- EФPP – 864 477 лв.;

- НС –  152 555 лв.

2015 г.

- EФPP – 6 482 726 лв.;

- НС –1 144 161 лв.;

2016 г.

- EФPP – 6 482 726 лв.;

- НС –1 144 161 лв.

Подробната информация за проектите е представена в Приложение № 2.

### Направление  “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”

Цел

Постигне на значително подобряване на транспортната инфраструктура, в частта „Инфраструктура във водния транспорт”.

Организационни структури, участващи в подпрограмата

В програмата участват ДП „Пристанищна инфраструктура” и ИА “ППД”.

Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър. В изпълнението на програмата участват следните дирекции от МТИТС: “Национална транспортна политика” и “Координация на програми и проекти”, както и ДП „Пристанищна инфраструктура” и ИА “ППД”.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти, по-добре приспособени към новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз, са от съществено значение за реализацията на редица мащабни проучвания, за планирането и осигуряване на инвестиции за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти.

#### Кратко описание на проектите

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ”

Приоритетна ос 4 " Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища "

ПРОЕКТ:  „Създаване на речна информационна система в българската  част на река Дунав”

За изпълнение на дейностите за периода 2014 -2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- ЕФРР – 12 750 000 лв.

- Национално съфинансиране – 2 250 000 лв.

2015 г.

- ЕФРР – 7 650 000 лв.

- Национално съфинансиране – 1 350 000 лв.

ПРОЕКТ:  „Изграждане на система за управление на корабния трафик –  /VTMIS фаза 3/”

За изпълнение на  дейностите за периода 2014 г – 2020 г. са разчетени средства  както следва:

2014 г

- ЕФРР –  14 450 000 лв.

- национално съфинансиране – 2 550 000 лв.

2015 г.

- ЕФРР  – 2 215 283 лв.

- Национално съфинансиране – 443 873 лв.

ПРОЕКТ:  „Подобряване на системите за навигация  и топохидрографните измервания по р. Дунав"

За изпълнение на дейностите за периода  2014-2016 г. г. са разчетени средства както следва:

2014 г.

- ЕФРР – 6 575 114 лв.

- Национално съфинансиране – 1 160 314 лв.

2015 г.

- ЕФРР – 340 000  лв.

- Национално съфинансиране – 60 000 лв.

Проекти – с крайни  Бенефициенти

ПРОЕКТ:   „Разширение на Пристанище Бургас”

Задълженията към японската банка за периода 2014-2016 г. са както следва:

2014 г.

- Лихви- 5 275 910 лв.

- Погашения- 11 526 600 лв.

2015 г.

- Лихви- 5 275 910 лв.

- Погашения- 11 526 600 лв.

2016 г.

- Лихви- 5 275 910 лв.

- Погашения- 11 526 600 лв.

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 3.

Проектите предвидени за финансиране с КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, предоставен на ДП ”Пристанищна инфраструктура” са описани подробно в Приложение № 4.

| ВИД И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА | НОРМАТИВНО | ПРОГНОЗА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗХОДИТЕ | ОСНОВАНИЕ |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Капиталови трансфер – общо | чл. 115т ЗМПВВППРБ | 12 700 | 15 200 | 14 500 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” с островна площадка |  | 3 000 | 3 000 | 1 000 |
| Възстановяване, рехабилтация и модернизация на стар вълнолом в пристанище Бургас |  | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| Основен ремонт и модернизация на средствата за навигационно осигуряване (СНО) в пристанища за обществен транспорт с национално значение Бургас и Варна |  | 800 | 0 | 1500 |
| Рехабилитация на акваториите и лиманите в пристанищата за обществен транспорт, разположени на река Дунав |  | 1 000 | 1 800 | 1 500 |
| Рехабилитация на акваториите на Пристанище Бургас - пристанищни терминали Бургас-Изток, Бургас - Запад, Росенец и Несебър |  | 2 200 | 3 400 | 2 200 |
| Рехабилитация на акваториите на Пристанище Варна - пристанищни терминали Варна-Изток, Варна - Запад, Балчик и Леспорт |  | 3 700 | 2 000 | 3 300 |

### Направление   “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ”

Цели

Направлението от програмата има за цел постигане на по-висока рентабилност при експлоатация на летищата чрез инвестиции в инфраструктурата и подобряване на управлението им. Това ще доведе до привличане на авиационни превозвачи, увеличение на приходите от летищни такси и ще създаде условия за превръщането на летищата за гражданско въздухоплаване в желан и безопасен пункт за трансфер на пътници и товари.

Организационни структури, участващи в изпълнението

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” със своите дирекции, както и летищните администрации по места.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението й участват и следните дирекции от МТИТС – “Национална транспортна политика”, “Координация на програми и проекти”, както и ГД “ГВА”.

Отговорност за изпълнението имат още: Главен директор на ГД „ГВА”, директори на дирекции  в ГД „ГВА” и директорите на летищата за обществено ползване.

Целеви стойности на показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Брой на самолетни движения | Бр. | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 |
| 2. Обслужени пътници | Бр. | 7100000 | 7100000 | 7100000 | 7100000 |
| 3. Обработени товари и поща | Т. | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

Развитието на туризма, чийто основен трафик преминава през летищата за обществено ползване и икономиката на страната, осигуряваща повече товари и пътници.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се осигуряват от  водените в ГД „ГВА” регистри и от отчетите на летищата.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Разработване на политика за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработване на стратегия за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт;

- Разработване и управление на проекти за изграждане и поддържане на летищната инфраструктура;

- Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки за разширяване, реконструкция и модернизация на елементите от летищната инфраструктура;

- Организиране на издаването на всички необходими разрешителни документи за изграждане, реконструкция и въвеждане в експлоатация на обекти от летищната инфраструктура;

- Съгласуване на изпълнението на проекти за строителство, реконструкция и модернизация на обекти на гражданското въздухоплаване, летища, летателни площадки и развитие и преструктуриране на летищната мрежа в страната.

- Контрол върху състоянието на летищната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на строителството на сгради  и съоръжения, силнотокови и слаботокови линии и други дейности  в района на летищата;

- Контрол и превенция на дейности, представляващи опасност за провеждане на полети в околностите на летищата и под въздушните трасета и зоните за излитане и кацане;

- Издаване на задължителни предписания в предвидените от закона случаи;

- Налагане на административни наказания или принудителни административни мерки, прекратяване, отнемане или ограничаване на правата, произтичащи от издадените лицензи, разрешения, удостоверения  и  одобрения;

- Контрол и съгласувателни действия за безопасна експлоатация на летищата по време на строителство и реконструкция на обекти от летищната инфраструктура.

#### Кратко описание на проектите

- ПРОЕКТ: “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София”: Лот Б1 – “Изграждане на нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура” и Лот Б2 – “Изграждане на нова пистова система”

По двата лота се погасяват заемите от Кувейтския фонд и от ЕИБ, съгласно погасителните планове към кредитните споразумения на финансовите институции.

2014 г.

- Лихва – 2 209 282  лв.;

- Погашения-  18 212 671 лв.

2015 г.

- Лихва –  2 169 657  лв.;

- Погашения-  18 212 671 лв.

2016 г.

- Лихва –  2 128 707  лв.;

- Погашения-  18 212 671 лв.

- Необходими средства от КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР

С Решение на МС № 790 от 01.12.2000 г. е одобрена Схема за финансиране на разходите по проекта

Средствата от капиталов трансфер са предназначени да осигурят:

- за Лот Б1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура”

- финансиране на основната част от тристранното споразумение към Договора за техническа помощ по управление на проекта и проектиране (независим строителен надзор по ЛОТ Б1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура”) – „Пътинвест Инженеринг” АД. Разплащанията с Изпълнителя са финализирани през 2007 година.

## за Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи”

- допълване финансирането на договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи (ЛОТ Б2).

- заплащане на ДДС по договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи (ЛОТ Б2).

- Покриване на разходите за обезщетение на собствениците на отчуждени за целите на проекта имоти.

Към момента финансиране от държавния бюджет е необходимо само за Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи” и покриване на разходите за неизплатени в предходните години обезщетения на собствениците на отчуждени за целите на проекта имоти.

Състояние на проекта за Лот Б2:

1. Решение на Трибунала по арбитражно дело № 15178/ЕС

Пистовата система по ЛОТ Б2 е въведена окончателно в експлоатация с издаването на Разрешение за ползване № СТ-12-203 от 14.03.2008 г. на последния четвърти пусков комплекс от ЛОТ Б2.

Преди завършване строителството на ЛОТ Б2, на 21.09.2007 г. „Летище София” ЕАД  е уведомено от Международния арбитражен съд в Париж към Международната търговска камара за образувано пред него арбитражно дело № 15178/ЕС, по реда на клауза от 67.3 от Договора за строителство на ЛОТ Б2 – „Нова писта, система от пътеки за рулиране и съпътстващи работи”. Ищци по делото са МАК и АДМАК, а ответник „Летище София” ЕАД.

В резултат на протеклата арбитражна процедура на 28.09.2011г. е обявено Решение на Трибунала по арбитражно дело реф. № 15178/ЕС/GZ. Впоследствие към него е издаден Адендум от 11.07.2012 г., с който са направените корекции по Решението (технични, аритметични или печатни грешки).

Съгласно постановеното Решение и Адендума към него, са присъдени следните дължими суми по тях от Ответника „Летище София” ЕАД на Ищците МАК и АДМАК:

1. Сумата, която би трябвало да бъде сертифицирана

в Окончателен платежен сертификат  без ДДС              25 349 934.38 щ.д.

2. Или общо дължима сума по решението на Трибунала  26 968 680.39 щ.д.

и Адендума към него (в това число ДДС в размер на

1 618 746.01 щ.д.)

В Решението си Трибуналът допълнително е присъдил Ответникът да покрие: арбитражната такса на ищците, разходите на ищците по делото, лихви върху дължими суми, както и да върне банковите гаранции свързани със строителния договор.

След излизане на Решението на Трибунала и Адендума към него е необходимо българския държавен съд да се произнесе относно признаването и допускане изпълнението на чуждестранното арбитражно решение (производство по екзекватура). В тази връзка след приключване на процедурата по екзекватура се очаква евентуално да възникнат плащания към Ищците през 2014 г.

Предмет на разглеждане в този доклад са присъдените съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него разходи по Окончателния платежен сертификат по Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи”, включително ДДС.

Финансиране

Схемата съгласно Решение № 790 на Министерски съвет от 01.12.2000 г. предвижда финансиране на Лот Б2 със:

- заем от Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие (КФАИР);

- собствени средства на ДП „РВД”

- капиталов трансфер от ДБ;

- дивиденти на „Летище София” ЕАД

Крайният срок за усвояване на средства по Споразумение за заем от 22.06.1998 г. между Република България и КФАИР е изтекъл на 31.12.2008 г. Поради отпаднало основание за теглене на средства от заема, „Летище София” ЕАД следва да покрие дела на КФАИР по плащане на задължения към Изпълнителя по договора за строителство на Лот Б2 –МАК/АДМАК.

С оглед на евентуалните плащания към МАК/АДМАК от „Летище София” ЕАД, в качеството му на страна по делото и договора за строителство на Лот Б2, частта на ДП „РВД” в размер на 2 685 208.41 щ.д. или 4 102 998.46 лева е включена в общото искане за капиталов трансфер без фактурираната сума от 352 516,79 щ.д..

Решение № 790 на Министерски съвет от 01.12.2000 г. определя необходимите средства от държавния бюджет за проекта в размер на 46 171 000 евро (Лот Б1- 29 113 000 евро и Лот Б2- 17 058 000 евро) да се осигурят като капиталов трансфер за „Летище София” ЕАД.

Изразходваните до момента средства от капиталов трансфер по проекта са общо 27 506 713,76 лева.

Схемата за финансиране от Решение № 790 на Министерски съвет определя и средства от дивиденти  на  “Летище София” ЕАД в размер на 3 500 000 евро. Дивиденти  на  “Летище София” ЕАД  не са ползвани за финансиране на проекта.

СБП 2014-2016

Необходимите средства за периода 2014-2016 г. от капиталов трансфер за „Летище София” ЕАД следва да покрият, с оглед изложеното по-горе, следните разходи по проекта:

А. Присъдени съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него суми за плащане към МАК/АДМАК

| Разчет за плащанията към МАК/АДМАК въз основа на Решение на Трибунала и Адендум към него по арбитражно дело реф. №15178/EC/GZ/2007 |  |
| --- | --- |
| Искове | Стойност на иска в щ.д. |
| I. Присъдени от Трибунала суми над сертифицираното от Инженера |  |
| 1. Отпаднали електрически работи и системи, предвидени в Договора | 148 500.00 |
| 2. Ревизирана спецификация за бетонови работи | 197 640.00 |
| 3. Земни работи | 906 134.88 |
| 4. Ревизирана система за дистанционен контрол и наблюдение | 386 074.00 |
| 5. Разходи, свързани с удължението на срока | 11 889 002.00 |
| 6. Окончателно измерване на извършените работи | 1 995 296.78 |
| Общо | 15 522 647.66 |
| ІІ. Сертифицирани, но неизплатени суми по издадените от Инженера сертификати | 9 827 286.72 |
| Общо сума по окончателния сертификат | 25 349 934.38 |
| ІІІ. ДДС общо | 1 618 746.01 |

Обща стойност на евентуално дължимите суми към М/А съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него, разпределени по източници на финансиране

в    щ.д.

| Суми съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него | Обща стойност в щ.д. | Разпределение по източници на финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Летище София ЕАД ** | капиталов трансфер |
|  | 25 349 934.38 | 21 033 400.72 | 4 316 533.66 |
| ДДС |  |  | 1 618 746.01 |
| Стойност на необходимите средства от капиталов трансфер за плащане съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него, вкл. ДДС |  |  | 5 935 279.67 |

** Поради отпадане основателността за теглене на средства / траншове от КФАИР, както и преминаване поддържането на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване) към „Летище София” ЕАД с Решение на Министерски съвет № 662 от 06.08.2012г.

На 31.07.2013 Летище София ЕАД предявява фактура за плащане към ДП РВД с доларова равностойност от 352 516.79 щ.д. и сумата е извадена от общата сума на капиталов трансфер.

След приспадането на  фактурираните 352 516.79 щ.д стойността на необходимите средства от капиталов трансфер за плащане съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него,  включително ДДС, са:

5 582 762.88 щ.д. или 8 081 607.55 лева

при използван валутен курс 1щ.д. =1.4476 лева

(За изчисляване на курса щ.д./лева за 2014 г. са използвани следните обменни курсове:

1 евро/1 щ.д.=1,351 – съгласно Решение на МС № 245, Приложение 2,  към т.2 Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., Таблица „Допускания относно основни макроикономически показатели”)

Б. Покриване на разходите за обезщетение на собствениците на имоти, попадащи в одобрения и приложен на място ПУП като част от проекта, които до момента не са получили паричните си обезщетения.

В „Летище София” ЕАД постъпват документи от собственици на имоти, които не са получили обезщетения по започналата отчуждителна процедура. Същите към момента предявяват претенции за изплащане на дължимите им суми.

Разчетите за плащания на обезщетения са на обща стойност около 100 000 лева.

В. Обща стойност на необходимите средства от капиталов трансфер за 2014 г.  за плащане по проекта

| Стойност на необходимите средства от капиталов трансфер за плащане съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него | 8 081 607,55 лв |
| --- | --- |
| Необходими средства за обезщетение на собственици | 100 000 лв |
| Общо по проекта, необходими средства от капиталов трансфер за Летище София ЕАД | 8 181 607,55 лв |

Исканата по-горе сума не надвишава размера на средствата от капиталов трансфер за проекта, определени с Решение № 790 на Министерски съвет.

В случай, че през 2014 г. не възникне задължение за плащане на посочената прогнозна сума, същата сума следва да се предвиди за плащане със средства от капиталов трансфер за 2015 г. Ако задължение за плащане на посочената прогнозна сума не възникне и през 2015 г., същата следва да се предвиди за плащане със средства от капиталов трансфер за 2016 г.

В случай, че решението при приключване на процедурата по екзекватура е в полза на „Летище София” ЕАД,  необходимостта от исканите средства от капиталов трансфер ще отпадне.

### Направление  “ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

МТИТС осъществява държавната политика в областта на изграждане и развитие на пътната инфраструктура.

Предоставяни  продукти/услуги:

- провеждане на държавната политика при планирането и изграждането на пътната инфраструктура, включващо следните основни дейности:

- подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в дейността му по осъществяването на държавната политика за развитие на пътната инфраструктура;

- подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в дейността му по поддържане и развитие на международни инициативи за изграждане на участъци от Трансевропейската пътна мрежа, включително и трансграничните пътни връзки;

- подпомага министъра при сключването и осигурява изпълнението на международни двустранни и многостранни договори и споразумения в областта на планирането, изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища;

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ”

Приоритетна ос 2 "Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси"

ПРОЕКТ:  Строителство на АМ „Марица” от км. 5+000 до км. 71 +011

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 131 038 400 лв.

- Национално съфинансиране –32 759 600 лв.

ПРОЕКТ:  Строителство на АМ „Струма”

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 202 419 200 лв.

- Национално съфинансиране – 50 604800 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 52 000 000 лв.

- Национално съфинансиране –13 000 000 лв.

Втори програмен период:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 4 244 896 лв.

- Национално съфинансиране – 749 099 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 35 606 267 лв.

- Национално съфинансиране –6 283 459 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 161 500 000 лв.

- Национално съфинансиране – 28 500 000 лв.

ПРОЕКТ:  Обходен път на гр. Монтана

За изпълнение на  дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 36 800 000 лв.

- Национално съфинансиране –  9 200 000 лв.

ПРОЕКТ:   Обходен път на гр.Враца – I-1 (Е-79)

За изпълнение на  дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 12 079 200 лв.

- Национално съфинансиране –3 019 800 лв.

ПРОЕКТ:  Обход на гр.Габрово с тунел под Шипка

За изпълнение на  дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 65 600 000 лв.

- Национално съфинансиране – 16 400 000 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 13 280 000 лв.

- Национално съфинансиране – 3 320 000 лв.

Тунел под връх Шипка - втори програмен период

2015 г.

- Кохезионен фонд – 6 035 000 лв.

- Национално съфинансиране – 1 050 000 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 56 950 000 лв.

- Национално съфинансиране – 10 050 000 лв.

ПРОЕКТ:   Път Е-85 Кърджали-Подкова

За изпълнение на  дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 15 566 400 лв.

- Национално съфинансиране – 3 891 600 лв.

ПРОЕКТ: „Изграждане на АМ София-Калотина”

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 87 808 000 лв.

- Национално съфинансиране – 21 952 000 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 28 192 000 лв.

- Национално съфинансиране – 7 048 000 лв.

Втори програмен период:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 14 450 000 лв.

- Национално съфинансиране –2 550 000 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 15 300 000 лв.

- Национално съфинансиране – 2 700 000 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 25 211 000 лв.

- Национално съфинансиране – 4 449 000 лв.

ПРОЕКТ:   Модернизация на път Е-79 Враца-Ботевград

За изпълнение на дейностите по изграждане на пътя, са разчетени средства както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 154 647 300 лв.

- Национално съфинансиране – 27 290 700 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 82 823 150 лв.

- Национално съфинансиране – 14 615 850 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 75 329 550 лв.

- Национално съфинансиране – 13 293 450 лв.

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 5.

### Направление  “ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА”

Цели

- Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път по р. Дунав, като воден път с международно значение;

- Постигане на високо ниво на безопасност  в речния транспорт;

- Съкращаване на времето за пътуване;

- Общо подобряване на условията за извършване на превози на пътници и товари в страната;

- Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност и повишаване на качеството на транспортните услуги;

- Създаване на условия за развитие на транспортния сектор в съответствие с международните стандарти.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението е свързано основно с работата на дирекция „Хидрология и хидрометеорология“ и  дирекция „ПППТ”.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението е на директорите на дирекции „ХТП”, „ПППТ” и „ХХМ”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло | дни | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2. Поддържане в българския участък на р. Дунав действието на навигационни знаци | бр. | 841 | 841 | 841 | 841 |
| 3. Извършване на хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове | км. бр. | 500 730 | 500 730 | 500 730 | 500 730 |
| 4. Изработени хидрографни снимки | бр. | При необходимост | При необходимост | При необходимост | При необходимост |
| 5. Издаване Бюлетин за разстановка на знаците | бр. | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6. Издавани Известия до корабоплавателите | бр. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. Ежедневно издаване и разпространяване на "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива | бр. | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 8. Водни снимки | бр. | 300 | 330 | 340 | 340 |
| 9.Съгласуване на проекти за строителство, за пристани, фериботи, газопроводи, съобщителни кабели и др. | бр. | при необходимост | при необходимост | при необходимост | при необходимост |
| 10. Двудневни прогнози за водните стоежи | бр. | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 11. Седмични прогнози за водните стоежи | бр. | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 12. Извършени метеонаблюдения | бр. | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 |
| 13. Съставени и предадени аеротелеграми | бр. | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 |
| 14. Извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението | бр. | 24 | 24 | 24 | 24 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти, по-добре приспособени към новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства, отпускани в рамките на програмите  на Европейския съюз, са от съществено значение за реализацията на редица мащабни проучвания за планирането и осигуряването на инвестиции за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти.

За изпълнение на основните задължения по поддържане на плавателния път в българския участък на р. Дунав АППД - Русе разполага с голям корабен парк, който включва 6 плавателни съда /хидрографни, маневрени, нефтосъбирач/, 1 стотонен плаващ кран, 1 дълбачка, 3 самоходни шалана. Дейностте на Агенцията ангажират финансови средства за материали и резервни части, необходими за осигуряване на непрекъснато функциониране на плавателните и технически средства и плавсъстава на АППД-Русе, за поддържане в добро състояние на корабния парк, обезпечаване работата на Корабна база - бои, стоманени и синтетични въжета, противопожарна техника и материали, дървен материал, стомани и ламарини и др., за изработване на знаци и съоръжения по НПО, шамандури, брегови знаци;

За гарантиране нормалната дейност на Агенцията по поддържане на корабоплаването са необходими доставки на 250 хил. л  дизелово гориво и 10 тона моторни масла и смазочни материали при строг режим на икономии. За последните  години чувствително се   увеличи цената на дизеловото гориво, разход с висок относителен дял в издръжката на дейността на ИА ППД.

Други фактори, които могат да въздействат върху изпълнение на целите са:

- неблагоприятни природни явления /необичайно високи и  ниски води, ледоход, нефтени замърсявания и разливи и др./;

- инфлационни процеси;

- промени в цените на горива, ел.енергия, материали, резервни части и др.

Бюджетната прогноза на ИА ППД за 2014 - 2016 г. е разработена за целогодишно непрекъснато поддържане на корабоплавателния път като воден път с международно значение кл. VІІ /съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия и решенията на Смесената българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера.

Информация за наличността и качеството на данните

ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав” до заинтересованите страни /корабоплаватели, корабособственици,и др./ Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията и се излъчва ежедневно в 15.00 маса по програма  „Хоризонт”  на БНР.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Поддържане на навигационно-пътевата обстановка

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло;

- извършване на корекции на фарвартера;

- поддържане на действаща навигационно-пътева обстановка, определяна посредством обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път с навигационни знаци;

- своевременно отстраняване и възстановяване на авариралите навигационни знаци и поддържане на корабоплавателния път в съответствие с изискванията и препоръките на Дунавската комисия;

- осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път –водни снимки на рисковите за корабоплаването участъци;

- постоянно проучване състоянието на речното русло и протичащите в него процеси;

- постоянно следене на хидроморфоложките изменения, оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответните мерки;

- своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка, за всички изменения, вида и разположението на знаците;

- създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с Дирекция “Морска администрация” – Русе;

- издаване на „Бюлетин за навигационно-пътевата обстановка“, известия до корабоплавателите и ежедневно издаване, разпространяване и излъчване на „Хидрометеорологичен бюлетин“ с актуална информация за фарватера и хидрометеорологичната обстановка;

- изготвяне на двудневни и  седмични прогнози за водните стоежи;

- извършване на хидрографни измервания в критичните за корабоплаването участъци и за сигурността на моста Русе – Гюргево;

- непрекъснато следене на хидроморфоложките изменения, оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответните мерки;

- издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.

### Подпрограма “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### Направление  “РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА”

Цели

- Чрез лицензионните и регистрационни режими за достъп до пазара и професията в автомобилния транспорт се цели осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез прилагане на европейските изисквания и стандарти;

- Осигуряване на по-голям достъп до обществените превози по автобусни линии;

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и  ефективността на превозите и качеството на предлаганите услуги;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;

- Създаване на нормативни предпоставки и условия за повишаване ефективността на превозите.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Направлението се изпълнява от ИА “Автомобилна администрация”, дирекция “Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности”, отдел “Международна дейност”, дирекция „Автомобилни превози“ отдел “Лицензи” и отдел “Автомобилни превози и разрешителни” с отговорник изпълнителния директор на Агенцията.

Отговорност за изпълнението

Отговорността е на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма | бр. | 50 | 70 | 70 | 73 |
| 2. Издаване на разрешително за обслужване международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма | бр. | 50 | 60 | 60 | 65 |
| 3. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма | бр. | 30 | 30 | 30 | 32 |
| 4. Издаване на разрешително за извършване на совалков превоз на пътници | бр. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Издаване на разрешително за извършване на случаен превоз на пътници | бр. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6. Издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари | бр. | 115 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 7. Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари | бр. | 2 800 | 2 900 | 2 900 | 2 950 |
| 8. Издаване на лиценз на Общността за международен превоз на пътници и товари | бр. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 600 |
| 9. Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България | бр. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Издаване на книжка с пътнически ведомости Интербус | бр. | 700 | 700 | 750 | 750 |
| 11. Издаване на книжки с пътни формуляри | бр. | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 12. Утвърждаване на маршрутни разписания | бр. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. Нормативни актове | бр. | 3 | 3 | 3 | 3 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

- Увеличава се броят на международните автобусни линии, като по този начин се постига предлагане на нови услуги, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците.Увеличението на международните автобусни линии през прогнозния период ще се обуславя значително и от предстоящия пуск на нови европейски магистрални пътища;

- Осъществяват се транспортни връзки между отделните държави на ЕС и неевропейски съседни държави;

- Увеличава се броя на чуждестранните туристи, които посещават българските курорти;

- Като резултат от ратифицирането на Спогодбата Интербус и либерализиране на съществена част от случайните превози са отпаднали значителен брой еднократни разрешителни. Това води до облекчаване на режима на пътуване и до увеличаване  на броя на извършените туристическите превози;

- Либерализиране на режима на каботажните превози;

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са прогнозни и са събират от отчетите за извършените услуги.

Предоставяни продукти/услуги

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (PTC) с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността на превозите;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;

- Разглеждане на заявления за издаване на разрешителни на български превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеждане и съгласуване със съответните държави;

- Разглеждане на заявления за издаване на разрешителни на чуждестранни превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии;

- Издаване на разрешителни за извършване на совалкови превози на пътници на български превозвачи;

- Разглеждане на заявления за издаване на еднократни разрешителни за извършване на случайни международни превози на пътници;

- Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии. Издаване на транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи при опериране по редовни автобусни линии;

- Обработване на заявления и издаване на сертификати за извършване на превози на пътници с автобус за собствена сметка;

- Разглеждане на заявления за издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус;

- Разглеждане на заявления за издаване на книжки с пътни формуляри;

- Разглеждане на заявления за предоставяне на еднократни разрешителни на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари;

- Разглеждане на заявления за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ многократни разрешителни;

- Провеждане на срещи и участие в работни групи и комисии във връзка с действащите двустранни и многостранни договорености, по които Република България е страна;

- Участие в многостранни срещи, работни групи и смесени комисии, в това число:

а) заседания на Работната група по сухопътен транспорт към Съвета на ЕС;

б) заседания на Комитета по технически въпроси към Европейската комисия;

в) заседания на Изпълнителния и Управляващия комитет на Euro Contrôle Route (ECR);

г) заседания на Конфедерацията на организациите за контрол по автомобилния транспорт (CORTE);

д) заседания на европейските органи по одобряване типа на превозните средства (Type Approval Authorities Meetings) (TAAM);

е) заседания на Работни групи към ИКЕ/ООН;

ж) заседания на Работни групи на ЕКМТ към Международния транспортен форум;		з) заседания на CIECA.

- Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи на Общността за международни превози на пътници и товари съгласно Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари;

- Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, съгласно  Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;

- Издаване и актуализиране на  удостоверения за регистрация за таксиметрови превози съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници;

- Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозвачите съгласно Наредби № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари и № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;

- Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицензите, съгласно Наредба № 11 и Наредба № 33.

### Направление  “ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ”

1. Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Цели

Съществен елемент на регулаторната функция на държавата в транспортния сектор е достъпът до транспортни услуги или задължението за обществени пътнически услуги.

Един от основните стратегически приоритети е изпълнението на задълженията за извършване на обществени превозни услуги за постигане на определено равнище на транспортно обслужване и условия за безплатни и с намалени цени пътувания в интерес на обществото.

За да се постигне философията за по-широк достъп на населението до транспортната услуга, е необходимо да се извършва покриване на загубите от превозите на пътници по вътрешноградските и междуселищните превози в слабонаселените планински и гранични райони и компенсиране на превозвачите със стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт на някои социално слаби групи граждани:

- ветерани от войните и военноинвалиди

- децата до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години

- възрастни граждани – пенсионери

- учащи се (ученици, студенти и докторанти) – редовна форма на обучение

Това очертава и двата основни инструмента за финансиране с оглед постигане целите на програмата – преки субсидии и компенсации.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява на две нива: от централната изпълнителна власт в лицето на Министерство на финансите(МФ) и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – ИА “Автомобилна администрация”, дирекция “Автомобилни превози”, отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема“, както и местното самоуправление – общините.

По изпълнение на задачите на направлението работят 2 експерти на ИА „Автомобилна администрация”.

Отговорност за изпълнението

Ежегодно, с постановление на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет за съответната година, се определят средства за субсидии за автобусните вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселените планински и гранични райони, както и средства за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания с автомобилен транспорт на някои категории граждани, регламентирани със закон или акт на Министерския съвет.

След обнародване на постановлението се извършва разпределение на предвидените в републикански бюджет средства за субсидии  и компенсации.

МТИТС съгласувано с Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие, разпределя по общини субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони.

Средствата за компенсация се разпределят по общини от МТИТС – ИА “Автомобилна администрация”, съгласувано с Министерство на финансите по категории правоимащи, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране, категорията на общината, равнището на превозната цена, като се ползва отчетна информация от Национален осигурителен институт и съответните компетентни министерства – Министерство на образованието и науката, Министерство на отбраната и Министерство на регионалното развитие – ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

На база извършеното разпределение на субсидиите и компенсациите, Министерство на финансите превежда на общините по тримесечия, на всяко 15 число средства за компенсации и средства за субсидии.

Общините предоставят горните суми на превозвачите по ред и условия, съгласно Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, издадена от министъра на финансите (изм. ДВ, бр. 9 от 31.01.2012 г.).

Средствата за компенсиране се разпределят съгласно Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, утвърдена от министъра на финансите и съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издадена от министъра на финансите (изм. ДВ, бр. 8 от 29.01.2013 г.).

Предвидените средства за 2014-2016 г. са редуцирани и съобразени с рамката за равнището на БВП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. |  | Прогноза 2016 г. |
| 1. Брой на правоимащите граждани с преференциални пътувания | хил.бр. | 3 122 | 3 100 | 3 000 |  | 3 000 |
| 2. Средства за компенсация | хил. лв. | 37 300 | 41 000 | 46 000 |  | 50 000 |
| 3. Част на покриване от редовната тарифа на картата | % | 62 | 66 | 67 |  | 68 |
| 4. Част на общия брой курсове обявени за превоз на трудно подвижни лица | % | 35 | 35 | 35 |  | 35 |
| 5. Субсидии | хил. лв. | 14 000 | 15 000 | 17 000 |  | 19 000 |
| 6. Покриване на загуби със субсидии общо: в т. ч. градски превози междуселищни превози | % % % | 44,8 48,5 32,2 | 53,0 57,4 39,5 | 57,2 53,7 44,7 |  | 67,2 72,6 50,0 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите Развитието на икономиката на страната и предвидените средства в бюджета.

Информация за наличността и качеството на данните

Средствата за субсидии се разчитат на база предоставени от общините справки на финансовите резултати за деветте месеца на предходната година от губещите пътнически превози и предложения от общините за субсидирания пробег във вътрешноградския и междуселищния транспорт.

Размерът на компенсациите се изчислява на база необходимите средства за доплащане на разликата до цената по действащата тарифа или до размера на намалението, в зависимост от вида на превоза – вътрешноградски или междуселищен и от категорията на правоимащите, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране, категорията на общината, равнището на превозната цена. Данните, които се ползват по отношение на бройките са отчетна информация от  Национален осигурителен институт и съответните компетентни министерства – Министерство на образованието и науката, Министерство на отбраната и Министерство на регионалното развитие – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, а по отношение категорията на общините от Министерство на регионалното развитие.

Общините предоставят средствата за субсидии на превозвачите само при доказана финансова загуба и пробег от вътрешноградски пътнически превози и междуселищните пътнически превози в слабонаселените планински и гранични райони, а за компенсациите срещу опис-сметка за фактически извършените транспортни услуги за безплатните и по намалени цени пътувания с автомобилен транспорт.

Предоставяни продукти/услуги

- Превоз на пътници безплатно и по намалени цени

Показател за полза от услугата:

Количествен:

- Какъв процент от загубата на губещите превози се покрива с предоставената субсидия през съответната година.

- Какъв процент от редовната тарифа на стойността на картите за безплатно пътуване се покрива с предоставената компенсация за съответната година.

С дейностите по направлението се създават условия за превоз на около 3,1 млн. души от населението безплатно и по намалени цени, в т.ч. социално слаби граждани и трудно подвижни лица.

Съгласно  чл. 18 от  Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на  Министерство на транспорта и съобщенията (изм.  ДВ, бр. 44 от 10 юни 2011 г.) “Общинските съвети определят градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица, при спазване на норматив за относителен дял на тези курсове ”.

- Нормативът за градски и междуселищни линии е 35% от общия брой курсове, обявени за превоз на трудноподвижни лица;

- В градовете с население над 100 хил. жители се определят най-малко по една основна и по една допълнителна линия, превозите по които се изпълняват изцяло с автобуси за превоз на трудноподвижни лица;

- “Общият брой на автобусите за превоз на трудноподвижни лица при изпълнение на курсовете по линиите е най-малко 10% от всички автобуси за превоз по основните и допълнителни линии”.

Социален ефект

С предоставянето на средства за компенсации на превозвачите, се осигурява по-голям достъп до транспортната услуга и интегриране в обществото на гореизброените слоеве от населението, т. е. налице е и социален ефект.

Решават се социални проблеми и предотвратяване на регионална изолация, чрез общодостъпен транспорт, ценови облекчения за около 3,1 млн. души от населението на страната, предимно социално слаби граждани. Осигуряването на преференции за пътуване в обществения транспорт е елемент на провежданата социална политика, в който са обхванати около 40 на сто от населението на страната.

2. Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

„БДЖ – пътнически превози” ЕООД получава субсидии от Държавния бюджет на основата на сключен дългосрочен договор (Договора) за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Субсидията е предназначена за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

Средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната с железопътен транспорт се предоставят на базата на извършените пътувания със съответните преференции. Основание за получаване на компенсациите е извършване на безплатни и по намалени цени превозни услуги на някои категории граждани, определени със закон или акт на Министерския съвет.

Съгласно сключения договор за извършване на обществени превозни услуги „БДЖ Пътнически превози” ЕООД следва да осигури превози в размер на 20 045 хил. влаккилометра.

В съответствие с договора са разчетени необходимите средства (субсидии) от държавния бюджет за покриване на разликата между направените разходи за осъществяване на дейността и реализираните приходи от нея.

Средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната с железопътен транспорт (компенсации) за периода 2014-2016 г. са разчетени в съответствие с обемите превози с преференции.

Капиталовите трансфери са разработени на база планираните инвестиции по години.

Необходими средства

|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии | 170 000 | 170 000 | 200 918 | 205 665 | 196 241 |
| Компенсации | 22 000 | 22 000 | 23 000 | 23 500 | 24 000 |
| Капиталови трансфери | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Средства от ЕС |  |  |  |  | 374 867 |
| Общо: | 212 000 | 212 000 | 253 918 | 259 165 | 625 108 |

Осигуряването на средства за пълно компенсиране на пътнически превози, обект на задължителни превозни услуги, както и средства за подмяна на част от подвижния състав и ремонт на останалия парк ще създаде възможност за:

- изграждане на конкурентноспособна, надеждна железопътна система основана на технологични иновации и модернизация на транспортните средства и технологии, осигуряващи високо качество на обслужване;

- въвеждане на нови услуги и разширяване на вече съществуващи (превоз на хора с ограничена мобилност, превоз на велосипеди) със специализиран състав, изцяло в съответствие с европейската практика и насоки за развитие на железопътния транспорт;

- въвеждане на нови информационни технологии за по-ефективно управление на дейността пътнически превози;

- подобряване на връзките с другите видове транспорт в резултат на улеснената достъпност в големите транспортни възли чрез изграждане на безпрепятствени маршрути за всички категории пътници;

- развитие на комбинирани схеми за обслужване на определени направления или часове на денонощието, които не са приоритет на лицензираните автобусни превозвачи, но осигуряват свободното движение на населението на територията на цялата страна;

- развитие на ориентирано към клиента поведение на служителите и на мотивацията им за това.

В средно- и дългосрочна перспектива може да се очаква промяна на историческите стереотипи на социално поведение, която да доведе до ръст на редовните крайградски пътувания и на тези на средни разстояния с цел работа/обучение. Това налага изпреварващи действия за оптимизиране и интегриране на обществените транспортни услуги с цел превенция на стихийното нарастване на пътуванията с лични автомобили и свързаните с тях проблеми за пренасищане на мрежата и социалните им въздействия;

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ”

### КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

Цели

- Безопасна и екологосъобразна транспортна система;

- Повишаване качеството на техническото оборудване, използвано при извършване на  проверки и усъвършенстване на професионалните умения на инспекторите от агенцията.

Дейността на ИА “Автомобилна администрация” в областта на стандартизацията е насочена към повишаване на качеството на прилагане на стандартите и унифициране на подхода при:

- одобряването на типа на непрекъснато увеличаващото се разнообразие от пътни превозни средства (ППС);

- периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, включително усъвършенстване контрола и наблюдението за качеството на прегледите;

- одобряване на ППС за превоз на определени опасни товари по шосе;

- идентификация на ППС във връзка с тяхната екологична принадлежност, безопасност и сигурност при превозите;

- използване на дигитален тахограф, който е от изключителна важност за подобряването на пътната безопасност и гарантирането на лоялната конкуренция в автомобилния транспорт;

- повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС; на водачи, извършващи превоз на опасни товари и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари; на ръководители на транспортната дейност за автомобилен  превоз на пътници/товари, повишаване професионалната квалификация на водачите.

Бързото развитие и конкретизиране на стандартите за автомобилна безопасност и екологосъобразност в световен мащаб, изисква създаване на възможност за непрекъснато актуализиране на вътрешните правила и норми, включително и технически, повишаване конкурентноспособността на българския автомобилния транспорт, съхраняване и повишаване на пазарния му дял в Европа и света.

Целева група, към която са насочени предоставяните продукти/услуги

Водачите на моторни превозни средства и юридически лица, осъществяващи обществен транспорт.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Дейностите се изпълняват от 26 експерти в дирекция “Пътни превозни средства и водачи” - отдел “Технически прегледи и одобряване на ППС”, отдел “Водачи и безопасност на движението” и отдел “Професионална компетентност и квалификация”, както и от дирекция “Инспекционна дейност и мониторинг”, 8 дирекции „Автомобилна инспекция” с 27 областни отдела “КД-ДАИ”.

Очаквани резултати

- Предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда при превоз от опасни товари (химически вещества и препарати) по шосе (произтича от задължението на Република България, като страна по Спогодба ADR за превоз на опасни товари по шосе). Осигуряване на безопасност при превозите във връзка с опазване здравето и живота на хората, както и предотвратяване на материални щети;

- Предотвратяване на пътно-транспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда. Основен принцип в националното и международно законодателство по отношение на техническото състояние е: „По пътищата да се движат технически изправни ППС”;

- Уеднаквяване на българското законодателство със законодателството на Европейския съюз (Директиви, стандарти и Правила на ИКЕ – ООН) в областта на автомобилния транспорт с цел повишаване на активната и пасивна безопасност на ППС, намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от отработените газове от автомобилите, повишаване чистотата на атмосферния въздух;

- Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози (произтича от задължението на Република България, като страна по Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12;

- Повишаване сигурността на хората. С одобрението на нов тип превозни средство се гарантира безопасност, сигурност, намаляване на пътно-транспортни произшествия, ограничено вредно въздействие от емисиите отработените газове на моторните превозни средства върху човешкото здраве и околната среда;

- Използването на дигитален тахограф допринася за повишаване на ефективността на контрола върху спазване на разпоредбите за работно време, прекъсвания, почивки;

- Завишаването на изискванията към лицата извършващи техническите прегледи, налага по-сериозен, професионален подбор на тези лица, свързан със знанията, уменията и техните възможности за обективна оценка за техническото състояние на автомобила;

- Запазване на правото на дейност, при наложили се промени в обстоятелствата;

- Повишаване конкурентоспособността на българския автомобилен транспорт, съхраняване и повишаване на пазарния му дял в Европа и света;

- Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на: кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; водачи, извършващи превоз на опасни товари; консултанти по безопасността при превоз на опасни товар; ръководители на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници и товари;

- Осигуряване на условия квалификацията на българските превозвачи да е в съответствие с изискванията на Европейския Съюз, повишаване на нивото на професионална компетентност.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | бюджет 2013 г. | Проект 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Издадени удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари | брой | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 Издадени разрешения на пунктове за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства | брой | 65 | 150 | 60 | 60 |
| 3. Създадени /актуализирани/ проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията не европейското право в областта на автомобилния транспорт | брой | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 4. Издадени сертификати за годност на ППС - образец приложение 6 от Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12 | брой | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 5. Издадени сертификати за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета | брой | 8 | 12 | 12 | 10 |
| 6. Промяна в списъка на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства | брой | 300 | 330 | 330 | 330 |
| 7. Промяна на обстоятелствата на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства | брой | 65 | 75 | 75 | 75 |
| 8. Издадени карти за дигитални тахографи | брой | 11 000 | 15 000 | 15 000 | 15 500 |
| 9. Издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства | брой | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 10. Извършване на регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача |  |  |  |  |  |
|  | брой | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 11. Издаване на карта за квалификация на водача | брой | 30 000 | 25 000 | 10 000 | 10 000 |
| 12. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС | брой | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 13. Издаване на разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 200 | 200 | 200 | 150 |
| 14. Провеждане на теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 15. Провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 16. Провеждане на изследвания за психологическа годност - трето изследване | брой | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 17. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност | брой | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 18. Издаване на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 19. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 20. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари | брой | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 21. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил | брой | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 22. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност | брой | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 23. Определяне на технически служби за извършване на изпитвания и проверки във връзка с одобряването на типа и индивидуалното одобрение на ППС | брой | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 24. Проверки на пътя и в предприятията, извършващи обществен превоз на пътници и товари | брой | 370 200 | 371 200 | 372 000 | 375 000 |
| 25. Издаване на удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства | брой | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 26. Издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария | брой | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Фактори, свързани с международните икономически и финансови пазари – инфлация, дефлация и др.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се предоставят от информационните системи на ИА “Автомобилна администрация”.

Всеки месец се изготвят справки за извършените проверки на пътя и в предприятията.

Предоставяни  продукти/услуги

1. Издадени удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари

2. Издадени разрешения на пунктове за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства

3. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията не европейското право в областта на автомобилния транспорт

4. Издадени сертификати за годност на ППС - образец приложение 6 от Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12

5. Издадени сертификати за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

6. Промяна в списъка на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства

7. Промяна на обстоятелствата на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства

8. Издадени карти за дигитални тахографи

9. Издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства

10.Извършване на регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

11. Издаване на карта за квалификация на водача

12. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство

13. Издаване на разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

14. Провеждане на теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

15.Провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

16.Провеждане на изследвания за психологическа годност – трето изследване

17.Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност

18.Издаване на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари

19.Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

20.Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари

21.Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

22.Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност

23. Определяне на технически служби за извършване на изпитвания и проверки във връзка с одобряването на типа и индивидуалното одобрение на ППС

24. Проверки на пътя и в предприятията, извършващи обществен превоз на пътници и товари

25. Издаване на удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства

26. Издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария

### КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Цели

Подобряване на безопасността, сигурността и екологосъобразността в железопътния транспорт.

Изпълнението на дейностите ще осигури:

- Гарантиране на качеството на железопътните превози и защита на интересите на клиентите;

- Уеднаквяване на техническите стандарти и въвеждане на единни правила за безопасност;

- Постигане на високо ниво на безопасност на превозите в железопътния транспорт;

- Намаляване на негативното влияние на транспорта върху околната среда чрез въвеждане на съвременни технологии;

- Оперативна съвместимост на железопътния транспорт;

- Интеграция с единната железопътна мрежа на Европа.

Организационни структури, участващи в изпълнението

ИА ”Железопътна администрация”.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението е на ИА „Железопътна администрация” под ръководството на изпълнителния директор и ресорния заместник-министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на товари и пътници. | бр. | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2. Издадени нови удостоверения за консултанти по безопасност. | бр. | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 3. Нови и преразгледани сертификати за безопасност на предприятията. | бр. | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4. Извършени контролни проверки във връзка с безопасността на превозите. | бр. | 500 | 600 | 650 | 700 |
| 5. Проведени проверовъчни изпити на работници и служители от експлоатационния персонал на НК ЖИ и превозвачите за проверка на познанията им върху наредбите, регламентиращи правилата за безопасност на превозите. | бр. | 950 | 1200 | 1200 | 1300 |
| 6. Заседания на комисиите за анализ на произшествията | бр. | 150 | 150 | 260 | 260 |
| 7. Проведени изпити за правоспособност на работници и служители от персонала на НК ЖИ и жп превозвачите | бр. | 900 | 920 | 900 | 900 |
| 8. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества. | бр. | 110 | 130 | 150 | 150 |
| 9. Участие в специализирани работни групи в Европейската железопътна агенция на Националните органи за безопасност, Регистър на подвижния състав, както и в Комитет по оперативна съвместимост и безопасност към Европейската комисия. | бр. | 4 | 7 | 8 | 8 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Недостигът на финансови средства или тяхното неритмично предоставяне може да окаже отрицателно влияние върху постигането на очакваните резултати.

Предоставяни продукти/услуги

- Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  - Въвеждане на европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност;

  - Сертифициране на жп превозвачи по отношение изградена система за управление на безопасността в структурите им;

  - Внедряване на европейски технически изисквания за постигане на оперативна съвместимост на националната жп система с европейската;

  - Управление на дейностите по метрологията, стандартизацията и безразрушителния контрол в жп транспорт;

- Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на жп транспорт;

- Контрол на строителните и ремонтни дейности на обекти от жп инфраструктура;

- Контрол на техническата експлоатация на подвижния жп състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари;

- Контрол на работата на персонала на НК „Железопътна инфраструктура” и  превозвачите, свързана с безопасността на превозите и техническата експлоатация;

- Контрол за спазване на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите.

- Провеждане на изпити на работещи в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  - Провеждане на периодични изпити на персонала от жп транспорт за правилата за безопасност и техническа експлоатация.

### КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

Цели

Постигане и поддържане на висока степен на безопасност и сигурност в съответствие с международните стандарти във въздушния транспорт.

Организационни структури, участващи в изпълнението

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД “ГВА”) със своите дирекции и летищните администрации по места.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението се реализира от ГД “ГВА” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на главения директор на ГД „ГВА”, директорите на дирекции в ГД „ГВА” и директорите на летищата за обществено ползване.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Брой проведени комплексни проверки | Бр. | 600 | 700 | 750 | 800 |
| 2. Брой проведени курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 35 | 40 | 42 | 42 |
| 3. Брой издадени удостоверения по нормативни актове | Бр. | 3000 | 2000 | 2300 | 2300 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите:

Развитието на туризма, чийто основен трафик минава през летищата за обществено ползване и икономиката на страната, осигуряваща повече пътници и товари.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е от водените в ГД ГВА регистри и отчетите на летищата.

Предоставяни продукти/услуги

- Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт;

- Сертифициране;

- Контрол във въздушния транспорт

### КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Цели

- повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;

- обезпечаване сигурността на водния транспорт;

- внедряване на осигурителни, телекомуникационни и информационни технологии в транспорта и повишаване качеството на транспортните услуги;

- постигане на високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на пристанищните съоръжения за експлоатация, на сигурност на пристанищата, безопасност и екологосъобразност при експлоатацията им.

#### Дейности

- Квалификация на морските лица

Стандартите за квалификация на морските лица са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз, Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) и в националното законодателство (КТК, Наредба № 6 на министъра на транспорта за компетентност на морските лица в Р България и др.). Обучението на морските лица се извършва от средни и висши учебни заведения и специализирани центрове за професионална подготовка и преподготовка. ИА МА контролира спазването на нормативните

изисквания и стандартите по отношение на учебните програми, материалната база на учебните заведения и специализираните центрове, квалификацията на преподавателите и изпитващите, съответствието на учебния процес с учебната документация. ИА МА разработва стандарти и програми за провеждане на изпити за правоспособност, организира и провежда изпитните сесии.

За поддържането на тези стандарти ИА МА ще работи по разработването и актуализацията на националните нормативни документи в областта, ще поддържа и прилага сертифицирана по международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството и ще участва в работата на специализираните международни организации.

- Регистрация и освидетелстване на морските лица

ИА МА поддържа единен регистър на всички морски лица в Р България, съобразно изискванията на международното и национално законодателство. Регистърът се поддържа на хартиен и електронен носител. В рамките на своята компетентност ИА МА издава всички необходими документи на морските лица, осъществява сътрудничество с чужди администрации и извършва проверки във връзка с взаимното признаване на свидетелства за правоспособност.

- Преглед, освидетелстване и  регистрация на корабите и корабопритежателите

Стандартите и изискванията към корабопритежателите, корабите, машините, механизмите и оборудването са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в националното законодателство. ИА МА контролира спазването на нормативните изисквания и стандартите чрез прегледи и последващо освидетелстване на корабите, механизмите и оборудването им, както и чрез извънредни проверки (контрол на държавата на знамето). Международното законодателство предвижда възможността администрацията да делегира извършването на прегледи на т.н. признати организации. В тези случаи администрацията упражнява контрол върху изпълнението на делегираните функции, чрез наблюдение на признатите организации и извършва контролни проверки на корабите.

ИА МА поддържа единен регистър на корабите под българско знаме и издава свидетелства за регистрация. Регистърът се поддържа на хартиен носител и в електронен вид. В регистъра подлежат на вписване всички финансови и други тежести, учредени върху плавателните съдове, промени в статута и др., за което ИА МА издава удостоверения.

- Държавен пристанищен контрол

Държавният пристанищен контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта на този вид контрол е да гарантира спазването на международните  стандарти и изисквания за безопасност, безопасно управление и опазване на околната среда от страна на чуждите кораби, посещаващи българските пристанища за обществен транспорт.

- Контрол и опазване на морската среда

Този вид контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта му е да се гарантира спазването на международните стандарти и изисквания за опазване на околната среда от кораби, намиращи се в българските пристанища за обществен транспорт и териториалните води. В тази връзка специализираните звена във Варна, Бургас и Русе извършват текущ контрол на корабите, наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби и контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт. При констатация на нарушения регионалните дирекции събират доказателства, включително пробоотбор и сравнителен анализ на нефтоводни смеси. Опазването на морската среда от замърсяване е от висок приоритет за Европейският съюз и дейността на ИА „Морска администрация” в тази област е обект на постоянно наблюдение.

- Контрол на товарните операции

Този вид контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта е да се осигури безопасността и опазването на морската среда от замърсяване при извършване на товаро-разтоварна дейност в пристанищата за обществен транспорт и при плаване. В тази връзка регионалните дирекции на ИА „Морска администрация” осъществяват текущ контрол на товарните операции, проверка и заверяване на товарните планове, а при поискване от корабопритежателя изготвят товарни планове. Регионалните дирекции на ИА МА съхраняват информация за корабите, превозващи опасни товари, подхождащи или отплаващи от българските пристанища за обществен транспорт с цел използването й при оказване на помощ или отстраняване на последствията от произшествия.

- Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река)

Тази дейност включва контрол на транзитния трафик на кораби, на навигационната обстановка и спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали.

- Прегледи на експлоатационната годност на пристанищата, издаване/преиздаване УЕГ, задължителни предписания и препоръки

В изпълнение на правомощията на Агенцията се извършват прегледи на експлоатационната годност на пристанищата. На тяхна база се правят задължителни предписания и препоръки, които са  основание за предприемане на адекватни мерки по поддържането и модернизирането на пристанищната инфраструктура с цел осигуряване преди всичко на безопасността, сигурността и екологосъобразността в пристанищата. Издават се удостоверения за експлоатационна годност на обектите, съответстващи на изискванията. По тази дейност се извършват още текущи прегледи на експлоатационната годност, съгласуване на технологични карти за типови технологични процеси. Водят се регистри на квалифицираната работна сила в пристанищата и терминалите.

- Извършване  прегледи на техническото състояние на съоръженията с повишена опасност (СПО)

Извършват се прегледи на съоръженията с повишена опасност от инспекторите на агенцията съгласно годишни планове за цялостната дейност по техническия надзор на съоръженията с повишена степен на опасност (СПО). Плановете са утвърдени от съответната дирекция на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Дейностите по държавен технически надзор се извършват в съответствие с методически указания на МТИТС.

- Поддържане и актуализиране на държавните пристанищни регистри

Извършва се редовна и своевременна актуализация и внасяне на корекции в Регистъра на пристанищата и Регистъра на пристанищните оператори.

- Статистика на дейността  на морските и речните пристанища

В съответствие с Наредба 919/2000 се събира, обработва и предава статистическа информация за ЕВРОСТАТ, за Националния статистически институт, за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и други потребители. Задачата  е включена в Националната програма за статистически изследвания на НСИ.

В Националната статистическа информационната система за дейността на морските и речните пристанища на Р България са включени 100% от регистрираните и действащите оператори на пристанищни дейности. Програмния продукт е инсталиран на 32 операторски работни места, в четирите ДМА и в централното управление на ИА МА в София.

- Осигуряване на съответствието на морските пристанища на Р. България, обслужващи кораби от международно плаване с изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения

Основните дейности, които се извършват съгласно разпоредбите на Наредба № 53 са :

- извършване на оценки на сигурността на пристанищата (чл. 51, ал. 3);

- изготвяне на планове за сигурност на пристанищата (чл. 54, ал. 2);

- издаване на удостоверения за съответствие на пристанищата (чл. 84а, ал. 1);

- провеждане на учения на лицата отговорни за сигурността на пристанището (чл. 68, ал.1);

- извършване на заверки на удостоверенията за съответствие за потвърждаване на тяхната валидност (чл. 84б, ал. 3 и 4).

- Създаване на условия за екологосъобразност при експлоатацията на пристанищата на Р. България

По тази дейност се разработват и утвърждават плановете за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни товари, в съответствие с ЗМПВВППРБ, Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и Директива 2000/59/ЕО.

- Извършване на съгласувателни процедури по изграждане на нови и съгласуване на съществуващи пристанища (съгл. чл. 112б-112д на ЗМПВВППРБ)

По тази дейност се разработват становища по представени за разглеждане инвестиционни инициативи и проекти.

Организационни структури, участващи в изпълнението

В изпълнението участват всички дирекции на ИА МА.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението на дейностите е на изпълнителния директор и директорите на дирекции.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Прегледани морски кораби | Брой | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2. Издадени/заверени документи на морски кораби | Брой | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3. Прегледани кораби по р. Дунав | Брой | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| 4. Издадени/заверени документи на кораби по р. Дунав | Брой | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| 5. Издадени свидетелства за регистрация на кораби | Брой | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност | Брой | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 7. Издадени/ преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица | Брой | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 8. Издадени моряшки паспорти | Брой | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 9. Издадени моряшки/ служебни книжки | Брой | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 10. Извършени проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища | Брой | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 11. Проверки на кораби по МАРПОЛ | Брой | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 12. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища | Брой | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 13. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност | Брой | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали | Брой | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 15. Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари | Брой | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16. Прегледи по технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО) | Брой | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 17. Изготвени оценки на сигурността на пристанищата. | Брой | 2 | 2 | 2 | 2 |

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се извличат от месечните и годишни отчети на териториалните дирекции и на агенцията.

#### Очаквани резултати от изпълнението

- Съответствие на качеството на обучението на морските лица в Р България с европейските и международни стандарти и практика, както и освидетелстване на висококвалифицирани и компетентни морски лица и утвърждаване на имиджа на Р България като износител на конкурентноспособни висококвалифицирани морски кадри на международния и европейския пазар;

- Функциониране на електронен регистър с пълни данни за морските лица – лични данни, степени на квалификация, курсове за подготовка, плавателни стажове, издадени документи, здравословен статус и т.н.;

- Документно и регистрационно обслужване на морските лица във всички дирекции специализирана администрация на ИАМА;

- Функциониране на подробен и защитен електронен регистър с пълни данни за българските кораби;

- Повишено ниво на съответствие на корабите под българско знаме с европейските и международни норми и стандарти за безопасност, безопасно управление и опазване на околната среда;

- Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;

- Повишен процент на санкционирани нарушители на нормите за опазване на морската среда;

- Ефективни прегледи за осигуряване на подобрена експлоатационната годност на пристанищата и на пристанищните терминали, удовлетворяващи изискванията за качествено и безопасно извършване на обработката на товари и пътници и предоставяне на други пристанищни услуги;

- Извършване на дейността по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност и на другите технически средства на изискуемото ниво.

### Направление “УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ, ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА, ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ,   РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ”

Цели

- Изграждане на способности в транспортната система за действия при кризи като подсистема на Националната система за управление при кризи;

- Подготовка на транспортната и съобщителната система за работа при режими „военно положение” и „положение на война”;

- Изграждане на система за търсене и спасяване на въздухоплавателни средства, търпящи бедствие в пределите на територията на Република България и координация на дейностите при търсене и спасяване в съответствие с изискванията на Анекс 12 на ИКАО и Анекс 79 на ИМО и Наредба № 12/29.12.2005 г.  за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия;

- Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта;

- Свеждане до минимум времето за оказване на първа помощ при инциденти в транспорта и намаляване загубите на материални и човешки щети;

- Премахване на предпоставките за допускане на произшествия;

Показатели за полза/ефект

Ефектът от изпълнението се изразява в намаляване на преките загуби на човешки, материални и финансови ресурс. Показател за полза/ефект за дейността по подпрограмата е Степен на готовност за привеждане за работа в условията на криза или военно време. Показателят е качествен и се установява при учения, тренировки или в реални действия.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Дейностите по направлението са основни за дирекция “Безопасност, технически надзор и управление при кризи” и дирекция “Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт” на МТИТС.

Дейности по направлението имат и следните ВРБК: ИА “Морска администрация” и ИА “Проучване и поддържане на р.Дунав”.

1. Изпълнение в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи” – част „Управление при кризи”

Цел

- Поддържане и развитие на материално-техническата база за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка, електронни съобщителни мрежи и комуникационно-информационни система на транспортната система и съобщенията за работа при бедствия, извънредно, военно положение и/или във време на война;

Организационни структури, участващи в изпълнението

Експертите на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи”(БТНУК) при МТИТС изпълняват дейности по организация, планиране, създаване и поддържане на материално-техническа база и Комуникационно-информационна система за управление при кризи, за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война и защита при бедствия.

Отговорност за изпълнението

Дирекция „БТНУК” следи за реализиране на целите, за осъществяване на превантивна дейност, за комплексно усъвършенстване на материално-техническата база за защита при бедствия и управление при извънредно, военно положение и/или положение на война.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

- Недостатъчно финансиране на планираните дейности;

- Недостиг на експерти.

Предоставяни продукти/услуги

  - поддържане на регистри на силите за реагиране; обектите и системите от критичната инфраструктура, на потенциално опасните обекти и дейности; произшествията в секторите „Транспорт” и „Съобщения”;

  - използване и поддържане на комуникационно-информационни технологии;

  - планиране и изграждане на електронни и съобщителни връзки;

  - използване на материално-техническата база, електронни съобщителни мрежи и комуникационно-информационни система на транспортната система и съобщенията за работа при бедствия, извънредно, военно положение и/или във време на война;

  - обучение за работа при бедствия и кризи от военен характер.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- организиране и ръководене на подготовката за транспортно и съобщително осигуряване на страната, въоръжените сили и органите по сигурността при привеждането им от мирно на военно положение;

- планиране, съвместно с МО и МВР на необходимите електронни съобщителни връзки за действия при бедствие и кризи от военен характер;

- осигуряване на договорните задължения по оповестяването населението на страната, изграждането на електронно-съобщителни връзки при бедствия и кризи от военен характер;

- осигуряване и поддържане на техническо оборудване за включване на видовете съобщителни връзки от ситуационните центрове и защитените пунктове за управление към ЕЕСМ;

- подаване на искания в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за необходимите финансови средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по транспортната и съобщителната инфраструктура;

- планиране и извършване на контрол по спазване на изискванията за информационна сигурност на ЕЕСМ на държавната администрация за нуждите на националната сигурност и оперативната й съвместимост с електронни съобщителни мрежи и системи на МВР, МО и др;

- участие в Транспортната група /ТГ/ на НАТО във формати: вътрешно-континентален   транспорт, гражданска авиация и океанско корабоплаване.

Предвидените за периода 2014-2016 г. разходи в размер на 75 000 лв. годишно ще бъдат изразходвани за охрана и подържане в експлоатационна готовност на основния пункт за управление на МТИТС, ведомствения ситуационен център, резервния  и мобилния пункт за управление, както и за тренировки и обучения за работа при бедствия и кризи от различен характер. Тези финансови средства няма да бъдат достатъчни за реализиране в пълна степен на необходимите дейности.

2. Изпълнение в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи” - част „Безопасност, технически надзор ”

Предоставяни продукти/услуги:

- Създаване на условия за безопасно движение по пътищата

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Реализиране на Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 г.;

- организиране и провеждане на кампании по пътна безопасност съвместно с държавни институции и неправителствени организации.

- Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и съдействие за провеждането на държавната политика по здравословни и безопасни условия на труд, интегриран контрол по превенцията на риска, осъществяване на държавeн технически надзор върху съоръженията с повишена опасност и превенция на безопасността на движението;

- Осъществяване на контрол по спазване на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения и охрана на труда.

- Държавен технически надзор

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  - Извършване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност в транспорта;

3. Изпълнение в отговорностите на дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” (ЗРПВВЖТ)

Цели

- в областта на въздушния транспорт: повишаване на безопасността на полетите в гражданското въздухоплаване посредством превантивна дейност и разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и контрол на разследването на инциденти с български ВС и с чужди ВС на територията и в обслужваното въздушно пространство на Република България;

- в областта на водния транспорт: повишаване на безопасността на корабоплаването в морските пространства посредством разследване на произшествия с плавателни съдов под флага на Република България или настъпили в прилежащото морско пространство на Република България;

- в областта на железопътния транспорт: повишаване на безопасността на железопътните превози, посредством разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Дирекция „ЗРПВВЖТ” чрез:

- Специализирано звено за разследване на авиационни събития;

- Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства;

- Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението, отнасящо се до дейностите на дирекция „ЗРПВВЖТ” е на дирекция „ЗРПВВЖТ”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Разследвани авиационни произшествия и сериозни инциденти | Бр. | - | - | - | - |
| 2 Разследвани произшествия в морските пространства | Бр. | - | - | - | - |
| 3. Разследвани произшествия и инциденти в железопътния транспорт | Бр. | - | - | - | - |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

- организационни и структурни промени в МТИТС, касаещи организацията, структурата, функциите и дейностите на дирекция „ЗРПВВЖТ”;

- промени в международното и европейско законодателство в областта на разследване на транспортни произшествия и инциденти;

- промени в европейското законодателство за докладване на авиационни събития;

- промени в националната нормативна база, свързани с прилагането на международното и европейското законодателство в областта на предотвратяване и разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Информация за наличността и качеството на данните

В областта на предотвратяване и разследване на авиационни събития:

Данните, свързани с безопасността на полетите се събират, съхраняват, обработват, анализират и обменят от Специализираното звено за разследване на авиационни събития на дирекция „ЗРПВВЖТ”, което е контактна точка на Европейската система за събиране, съхранение, обработка,  анализ и  обмен на данни за авиационни събития ECCAIRS, която функционира на територията на страните-членки на ЕС. Данните за излъчените мерки за безопасност се съдържат в Единната база данни на ЕС за мерки за безопасност (SRIS), която функционира от 09.03.2012 г. За всички разследвани авиационни събития се поддържа архив с окончателни доклади и папки с дела по разследването.

В областта на разследване на произшествия в морските пространства: Данните, свързани с разследване на произшествия в морските пространства се въвеждат от Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства на дирекция „ЗРПВВЖТ” в база данни на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA). За всички разследвани морски събития се поддържа архив с окончателни доклади и папки с дела по разследването.

В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт: Данните, свързани с разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт се събират, съхраняват, архивират и обменят с Европейската железопътна агенция (ERA) от Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт на дирекция „ЗРПВВЖТ”. За всички разследвани произшествия и инциденти в железопътния транспорт се поддържа архив с окончателни доклади и папки с материали по разследването.

Предоставяни  продукти/услуги

А. В областта на предотвратяването и разследването на авиационни събития, дирекция „ЗРПВВЖТ”, чрез Специализираното звено за разследване на авиационни събития осъществява следните дейности:

- Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- изграждане и поддържане в 24-часова готовност на система за задължително докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите;

- изграждане и поддържане на система за доброволно докладване за авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите;

- изграждане и поддържане на електронна система за анонимно докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите.

- Организиране, участие и ръководене на разследване във връзка с безопасността

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- квалифицира докладваните авиационни събития;

- уведомява заинтересовани държави и организации за възникнало събитие на;

- започва разследване до назначаване на комисия за разследване на авиационно събитие: авиационно произшествие, сериозен инцидент или инцидент;

- подпомага разследването на авиационно произшествие или сериозен инцидент на чужда територия  с ВС, регистрирани в Република България или на български авиационен оператор, или проектирани, или произведени в Република България;

- участва в състава на комисии за разследване на авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;

- осигурява координацията и взаимодействието със съдебните власти при необходимост;

- организира и контролира извършването на разследване във връзка с безопасността на авиационни произшествия и сериозни инциденти, като при необходимост осигурява привличане на външни експерти за участие в разследването; организира: извършване на лабораторни изпитания  и изследвания на материали от конструкцията на самолета, двигателите и системите, извършване на анализ на гориво-смазочни материали, извършване (включително и в чужбина) на снемане, дешифриране и анализ на записи от полетни записващи устройства, както и всякакви други изпитания и изследвания, обусловени от характера на възникналото авиационно събитие и имащи за цел да разкрият причините за възникването му;

- изработва окончателен доклад за разследваните авиационни събития и го предоставя за съгласуване на засегнатите страни, съгласно изискванията на Анекс 13 на Чикагската конвенция за международната гражданска авиация и на Регламент 996/2010 г. на Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация;

- изготвя и изпраща мерки за подобряване на безопасността на полетите и следи за тяхното въвеждане.

- Съхранява документацията за разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития и система за регистриране и проследяване на изпълнението на препоръки за безопасност

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- изгражда и осигурява хардуерното и софтуерно функциониране на системата за събиране, съхраняване, анализ и обмен на данни за авиационни събития, част от европейската база данни за докладване и обмен на данни за авиационни събития,  основаваща се на единния европейски софтуер ECCAIRS;

- отговаря за въвеждането на информацията за авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;

- действа като контактна точка за Република България на Единната европейска система за събиране, съхранение, анализ и обмен на данни за авиационни събития ECCAIRS;

- отговаря за разпространяването до заинтересовани страни на информация от системата ECCAIRS;

- поддържа архив за разследваните авиационни събития;

- поддържа информационна база данни за мерки за безопасност от разследвани авиационни събития в съответствие с изискванията на Регламент 996/2010.

- Изготвя и разпространява годишен анализ и информационен бюлетин за авиационните събития

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- Изготвя периодично бюлетин за авиационните събития и го разпространява до всички въздухоплавателни организации, ДП „РВД” и заинтересовани организации;

- изготвя годишен анализ на авиационните събития и безопасността на полетите и го предоставя като бюлетин на всички въздухоплавателни организации, органи и научни институти, които изпълняват дейности, свързани с повишаването на безопасността на полетите.

- При разследване на авиационни събития анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- Изисква писмени и устни обяснения и всички документи, свързани с провежданото разследване от физическите и юридически лица в областта на въздухоплаването, чиято дейност е свързана с разследваното авиационно събитие.

- Контрол върху разследването на инциденти с граждански въздухоплавателни средства.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- осъществява контрол върху разследваните от ГД „ГВА” и въздухоплавателните организации инциденти и следи за прилагането на мерките за безопасност, предвидени в тях.

- Предотвратяване на авиационни произшествия.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- събира и анализира информация, свързана с  безопасността на полетите с превантивна цел;

- разпространява информация за авиационни събития от Единната европейска база данни ECCAIRS до заинтересовани страни;

- разпространява информация за авиационни събития сред въздухоплавателните организации;

- поддържа актуална уебстраница в рамките на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с публикувани окончателни доклади от завършили разследвания на авиационни произшествия и сериозни инциденти и информационни бюлетини за авиационните събития и безопасността на полетите;

- контролира готовността и оборудването за аварийно-спасителна дейност.

- Осигуряване на взаимодействие с чужди органи за разследване.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- участие в работата на Мрежата на органите за разследване на авиационни произшествия на страните-членки на ЕС (ENCASIA) и в специализирани работни групи на ENCASIA;

- участие в работата на групата за разследване на авиационни произшествия на Европейската конференция за гражданска авиация;

- поддържане на актуален списък с контакти на чужди органи за разследване;

- участие в координиращи срещи с Европейската агенция за авиационна безопасност;

- участие в дейностите на Международната организация за гражданска авиация, свързани с безопасността на полетите и разследване на авиационни произшествия;

- участие в работата на Международната организация на разследващите авиационни произшествия в качеството си на корпоративен член;

- осигуряване на взаимодействие с органи за разследване на авиационни произшествия извън ЕС;

- Осигуряване на взаимодействие с национални органи, извършващи дейности в случай на възникване на авиационни произшествия (на основание на Регламент 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация)

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- при необходимост осигурява взаимодействието при разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти с органите на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратурата на Република България и ГД „ГВА” на база на подписани споразумения за взаимодействие.

- Поддържане на предварителна готовност за разследване на авиационни произшествия (на основание на Регламент 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация).

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- осигурява, чрез МТИТС или чрез договори за наем, хангарна площ за съхранение на останки от ВС, претърпели авиационно произшествие и тяхното съдържание, както и необходимо оборудване в случай на възникване на авиационно произшествие;

- поддържане на квалификацията на инспекторите по разследване на авиационни произшествия чрез участие в специализирани курсове за подготовка и поддържане на квалификацията;

- поддържане на контакти с институти и изпитателни лаборатории с цел използването им за подпомагане на разследването

Б. В областта на предотвратяването и разследването на произшествия в морските пространства, дирекция „ЗРПВВЖТ” чрез Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства, осъществява следните дейности:

- Организиране и извършване на разследване на произшествия.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- уведомява за възникнало произшествие заинтересовани държави и организации;

- осигурява координацията и взаимодействието със съдебните власти при необходимост;

- организира и извършва разследване на морски произшествия, като в частност осигурява при необходимост привличане на външни експерти за участие в разследването; организира извършване на лабораторни изпитания  и изследвания на материали от конструкцията на кораба, двигателите и системите, както и всякакви други изпитания и изследвания, обусловени от характера на възникналото произшествие и имащи за цел да разкрият причините за възникването му;

- изработва окончателен доклад за разследваните произшествия и го предоставя на засегнатите страни, съгласно изискванията на Международната морска организация;

- изготвя и изпраща задължителни мерки за подобряване на безопасността на корабоплаването и следи за тяхното въвеждане.

- Поддържане на система за докладване при възникване на произшествия, водене на архив и поддържане на база данни.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- поддържа 24-часова система за задължително докладване на произшествия и инциденти в морските пространства;

- поддържа електронна система за анонимно докладване за възникнали морски произшествия;

- поддържа архив за разследваните произшествия;

- въвежда данни за морски произшествия в базата данни на Европейската агенция за морска безопасност.

- Изготвяне и разпространяване на информационен бюлетин

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- изготвя информационен бюлетин за морските произшествия;

- публикува информационния бюлетин на уебстраницата на дирекция „ЗРПВВЖТ” в сайта на МТИТС;

- Анализиране на действията на физически и юридически лица в областта на корабоплаването и функционирането на съоръженията при разследване на произшествия

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- изисква писмени и устни обяснения и всички документи, свързани с провежданото разследване, от физическите и юридически лица в областта на корабоплаването, чиято дейност е свързана с разследваното произшествие.

- Поддържане на контакти и осигуряване на взаимодействие със страните-членки на ЕС, други страни и Международната морска организация.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- участие в работата на органите за разследване към Европейската агенция за морска безопасност;

- поддържане на актуален списък с контакти на органи за разследване на морски произшествия в страните-членки на ЕС;

- участие в работата на съответните подкомитети на Международната морска организация, свързани с безопасността на корабоплаването и разследването на морски произшествия;

В. В областта на разследването на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, дирекция „ЗРПВВЖТ”, чрез Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, осъществява следните дейности:

- Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- поддържа 24-часова система за задължително докладване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

- поддържа система за анонимно докладване на събития в железопътния транспорт.

- Организира и контролира технически разследването на произшествия и инциденти в железопътния транспорт и подпомага назначените за целта комисии

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- започва разследването до назначаване на комисия за разследване;

- осигурява ваимодействие с органите на досъдебното производство;

- осигурява привличането на необходимите експерти, включително и от чужбина, за разследване на железопътни произшествия и инциденти;

- подпомага работата на създадените за целта комисии.

- Водене на архив за разследванията и поддържане на база данни.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- води архив за разследваните произшествия и инциденти в ЖП транспорт;

- поддържа база данни за регистрираните произшествия и инциденти в ЖП транспорта.

- Изготвяне и разпространение на информационен бюлетин

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- изготвя информационен бюлетин за събитията в ЖП транспорта;

- разпространява информационния бюлетин чрез публикуване в уебстраницата на дирекция „ЗРПВВЖТ” в сайта на МТИТС.

- Анализира действията на физическите и юридическите лица в областта на ЖП транспорта, подвижния ЖП състав, ЖП инфраструктурата във връзка с разследвано произшествие.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- изисква устни и писмени обяснения от всички лица от подвижния ЖП състав, инфраструктурата и др., имащи отношение към разследваното произшествие.

- Осигуряване на контакт с органите за разследване на ЖП произшествия на чужди държави

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- участва в срещите на органите за разследване на страните-членки на ЕС и Европейската железопътна агенция;

- поддържа актуален списък с контакти на органи за разследване на жп произшествия от страните-членки на ЕС.

4. Изпълнение в отговорностите на ИА „Морска администрация”

Цели

Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

#### Дейности

#### Търсене и спасяване

Задължението по търсене и спасяване на хора и оказване помощ при бедствие на море са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в националното законодателство. ИА МА организира, координира и участва в  спасителните операции в отговорния морски район на страната. ИА МА може да предоставя своите или да привлича сили и средства на съседни държави в спасителни операции.

Разработване и прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река

Оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването са съставна част от националния авариен план. За успешното им прилагане в реална обстановка е необходимо периодично да се тренират както отделните участващи в плана лица и служби, включително с използване на техниката, така и цялата организация под формата на учения.

Необходимо е създаване на ефективна организация за планиране и прогнозиране характера и последствията при възникване на аварии, както и своевременно ограничаване и ликвидиране на последствията чрез успешно осъществяване на защитни, спасителни и ликвидационни мероприятия.

Организационни структури, участващи в изпълнението

В изпълнението участват ДМА – Варна и ДМА – Бургас.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнение е на изпълнителния директор и на директорите на ДМА – Варна и Бургас.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение |  | Целева стойност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Обработени сигнали за бедствие | % | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. Проведени планови учения и тренировки | Брой | 25 | 25 | 25 | 25 |

#### Очаквани резултати от изпълнението

- Поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие на море и река;

- Поддържане на организационна готовност и практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район на Р България  в Черно море и по корабоплавателния път по река Дунав и за премахване на последствията от тях.

5. Изпълнение в отговорностите на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”

Цели

- планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- ефективна аварийно - спасителна и аварийно-възстановителна дейност;

- намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда и поддържане чистотата на река Дунав /екология на корабоплаването/]

- поддържане на условия за своевременно локализиране и ликвидиране на евентуални нефтени разливи;

- оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи;

При необходимост:

- с нефтосъбирач „Поморие” може да се извършва локализиране на нефтени разливи и отклоняване на нефтени петна в безопасна посока;

- със 100 –тонен кран „Титан” може да се извършва претоварна и съдоподемна дейност в помощ на корабоплаването при критично ниски корабоплавателни нива;

- с леководолазна група може да се откриват и обозначават потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Дирекция „ПППТ” на ИА „ППД”

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директора на ИА „ППД”, директора на дирекция „ПППТ” и се осъществява под ръководството на ресорния заместник-министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Целева стойност |  |  |  |  |  |  |  | Целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |  |  |  |  |
| 1.Аварийно-спасителна дейност с ЛВГ и СПК „Титан” | бр. | при необходимост | при необходимост | при необходимост | при необходимост |  |  |  |  |
| 2. Щормови оповестявания | бр. | при необходимост | при необходимост | при необходимост | при необходимост |  |  |  |  |
| 3. Извършване наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи | бр. | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 4. Ликвидиране на нефтени разливи | бр. | при необходимост | при необходимост | при необходимост | при необходимост |  |  |  |  |
| 5. Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката | бр. | при необходимост | при необходимост | при необходимост | при необходимост |  |  |  |  |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Във връзка с увеличаване на пътническите превози по река Дунав – круизни рейсове с пасажерски кораби се увеличава и вероятността за възникване на кризи, породени от :

- Засядане на плавателни съдове в плитковини и последващи нефтени разливи;

- Сблъскване между търговски и пътнически кораби;

Това налага непрекъснато наблюдение и коригиране габаритите на корабоплавателния път, както и осъществяване на съвместни действия с ИА „Морска администрация” за превенция на подобни събития.

#### Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 1 Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност (хил. лв.) | Бюджет | Проект | Разлика к.2-к.1 | Прогноза | Разлика к.4-к.2 | Прогноза | Разлика к.6-к.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 25 541,9 | 25 413,2 | -128,7 | 25 413,3 | 0,1 | 25 413,3 | 0,0 |
|  | Персонал | 14 257,8 | 14 257,8 | 0,0 | 14 257,8 | 0,0 | 14 257,8 | 0,0 |
|  | Издръжка | 10 113,1 | 10 118,2 | 5,1 | 10 335,5 | 217,3 | 10 445,5 | 110,0 |
|  | Капиталови разходи | 1 171,0 | 1 037,2 | -133,8 | 820,0 | -217,2 | 710,0 | -110,0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 25 541,9 | 25 413,2 | -128,7 | 25 413,3 | 0,1 | 25 413,3 | 0,0 |
|  | Персонал | 14 257,8 | 14 257,8 | 0,0 | 14 257,8 | 0,0 | 14 257,8 | 0,0 |
|  | Издръжка | 10 113,1 | 10 118,2 | 5,1 | 10 335,5 | 217,3 | 10 445,5 | 110,0 |
|  | Капиталови разходи | 1 171,0 | 1 037,2 | -133,8 | 820,0 | -217,2 | 710,0 | -110,0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Персонал |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Издръжка |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | От тях за: * |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1 | .................................... |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.2 | .................................... |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3 | .................................... |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Администрирани разходни параграфи ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 3 066,9 | 180 275,0 | 177 208,1 | 183 611,0 | 3 336,0 | 180 000,0 | -3 611,0 |
|  | 1. Капиталови разходи | 3 066,9 | 400,0 | -2 666,9 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Субсидии за нефинансови предприятия | 0,0 | 179 875,0 | 179 875,0 | 183 611,0 | 3 736,0 | 180 000,0 | -3 611,0 |
|  | 3.................................... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 2 639 263,3 | 2 060 641,2 | -578 622,1 | 2 165 737,1 | 105 095,9 | 2 479 510,3 | 313 773,2 |
|  | 1. Капиталов трансфер | 122 000,0 | 165 881,6 | 43 881,6 | 173 200,0 | 7 318,4 | 172 500,0 | -700,0 |
|  | 2. Капиталови разходи | 2 039 031,2 | 1 566 159,5 | -472 871,7 | 1 668 296,1 | 102 136,6 | 1 977 285,8 | 308 989,7 |
|  | 3. Целеви капиталови разходи по Централния бюджет |  | 12 226,0 | 12 226,0 | 686,0 | -11 540,0 | 758,0 | 72,0 |
|  | 4. Целеви текущи разходи по Централния бюджет | 3 472,0 | 3 925,9 | 453,9 | 3 906,9 | -19,0 | 3 956,9 | 50,0 |
|  | 5. Текущи разходи |  | 1 093,5 | 1 093,5 |  | -1 093,5 |  | 0,0 |
|  | 6 Субсидии и компенсации | 377 390,0 | 224 000,0 | -153 390,0 | 231 500,0 | 7 500,0 | 238 000,0 | 6 500,0 |
|  | 7. Лихви | 35 878,9 | 23 276,5 | -12 602,4 | 22 177,2 | -1 099,3 | 21 038,7 | -1 138,5 |
|  | 8. Погашения | 61 491,2 | 64 078,2 | 2 587,0 | 65 970,9 | 1 892,7 | 65 970,9 | 0,0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 2 642 330,2 | 2 240 916,2 | -401 414,0 | 2 349 348,1 | 108 431,9 | 2 659 510,3 | 310 162,2 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 28 608,8 | 205 688,2 | 177 079,4 | 209 024,3 | 3 336,1 | 205 413,3 | -3 611,0 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 667 872,1 | 2 266 329,4 | -401 542,7 | 2 374 761,4 | 108 432,0 | 2 684 923,6 | 310 162,2 |
|  | Численост на щатния персонал | 1172 | 1055 | -117 | 1055 | 0 | 1055 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 16 | 84 | 68 | 84 | 0 | 84 | 0 |

# Програма “РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА”

# Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА И  СЪОБЩИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ”

# Направление “РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МРЕЖИ И ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ”

Цели

Изграждане на надеждни и сигурни комуникации за нуждите на държавното управление, сигурността и отбраната и осигуряване на комуникации в кризисни ситуации, чрез:

- развиване, модернизиране, поддържане и експлоатация на Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ), предоставяща цифров пренос на информация на държавната администрация и органите на местната власт и местното самоуправление с осигурено ниво на сигурност и резервираност, в т. ч. поддръжка и експлоатация на съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП).

Организационни структури

Управлението на дейностите по направление „Развитие и поддържане на мрежи и обекти с национално покритие за целите на държавното управление” се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от изпълнителния директор на ИА ЕСМИС и от директора на дирекция „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи”. Организационните структури, участващи в изпълнението са дирекции: „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи”; „Развитие на информационни и комуникационни системи ”; ИА ЕСМИС Сердика; ИА ЕСМИС Дунав; ИА ЕСМИС Тракия.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на изпълнителния директор на ИА ЕСМИС към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при координация с останалите администрации.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Проект 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Проектирани и изградени части на оптична цифрова мрежа; |  | % | 5 | 5 | 20 | 25 |
| 2.Ремонтирани съоръжения и модернизирани инженерно-технически системи в съобщителни обекти със специално предназначение; |  | % | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 3.Увеличено трафично натоварване на Единната електронна съобщителна мрежа; |  | % | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 4.Цифровизирани кабелни линии на Единната електронна съобщителна мрежа; |  | бр. връзки | 2 | 12 | 2 | 2 |
| 5.Разширяване на Единната електронна съобщителна мрежа до нови точки; |  | бр. точки | 11 | 30 | 30 | 30 |
| 6.Предоставен капацитет на ползватели на Единната електронна съобщителна мрежа |  | бр. точки | 116 | 30 | 50 | 50 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

- Промяна в нормативните актове за Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. Предстоящи изменения в нормативната уредба. Забавяне на реализацията  на проектите, поради възникване на непреодолима сила;

- Недостиг на своевременно финансиране за изпълнение на инвестиционните проекти за реализиране на целите;

- Недостатъчно добро взаимодействие и координация в действията на административните структури по отношение на ползването на Единната електронна съобщителна мрежа за държавното управление;

- Проблеми, свързани с практическото реализиране на интеграцията на Единната електронна съобщителна мрежа, поддържана и управлявана от ИА ЕСМИС, могат да повлияят индиректно върху изпълнението;

- Ограниченият размер на средствата за инвестиции по бюджета на направление „Развитие и поддържане на мрежи и обекти с национално покритие за целите на държавното управление”  за 2014 - 2016 г. ще отложи напред във времето планираните дейности по:

- изграждане на проектирани оптични кабелни линии от опорна мрежа;

- проектиране и изграждане на оптични линии до нови точки на присъствие, за достигане до всички потребители от териториалните администрации и местната власт;

- разширяване на системата за контрол на достъпа, с която се цели надеждна защита на технологичните възли и трасета от Единната електронна съобщителна мрежа;

- модернизация на инженерно-техническите системи.

Определеният размер на разходите в тригодишната бюджетна прогноза за 2014-2016 г. позволява да се финансират единствено и само най-неотложни дейности по поддържане и експлоатация на Единната електронна съобщителна мрежа, с което се осигурява ниво на критичен минимум на работа на системите и съоръженията.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от данни на дирекции: „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи”, „Развитие на комуникационни и информационни системи ”, ИА ЕСМИС Сердика, ИА ЕСМИС Дунав и ИА ЕСМИС Тракия, като правоприемници на Главна дирекция „Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност”.

Предоставяни продукти/услуги

- Предоставяне на ползвателите на високоскоростен, надежден и сигурен цифров пренос на информация за  нуждите на държавното управление и националната сигурност.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Предвидените средства в рамките на ограничения разходен таван по бюджета на ИА ЕСМИС за периода 2014 - 2016 г., са за:

ДЕЙНОСТ: „Проектиране и изграждане на оптична свързаност на далекосъобщителни обекти  във връзка с националната сигурност”

Включва: проектиране на трасета, доставка, полагане, монтаж, измерване и пускане в експлоатация на оптични кабелни линии, за изграждане на защитни оптични кабелни трасета и доизграждане на междуградска оптична свързаност за нуждите на държавното управление, сигурността и отбраната, за пренос на всякакъв вид цифрова информация – данни, глас, видео.

Неизграден е участък от оптична кабелна линия София – Благоевград.

Спряно е строителството с АКТ 10 на оптична кабелна линия Пловдив – Смолян;

Не е изградено оптично трасе за предоставяне на  цифрова свързаност от национално значение в участъка Ботевград –Етрополе – Златица.

Не е завършен и проекта за изграждане на Система за наблюдение и обработка на алармените състояния и бази данни за управление на цифрови мултиплексни системи Е1, не е монтиран Mirror сървър в София 4, не е извършено надграждането на софтуера за събиране на информация и софтуера на 100-те възела за въвеждането на графичен интерфейс.

Необходимо е да се:

- извърши проектиране и изграждане на оптични кабелни линии в градовете Враца, Плевен, Ловеч, В. Търново, Търговище, Разград, Варна, Пловдив и Пазарджик, до центровете за спешна медицинска помощ, а в градовете Бургас и Варна до Морско спасяване и в гр. Разград до Пожарна безопастност;

- предостави цифрова свързаност до тридесет общини (по направени  проучвания);

- изградят подрингови структури на ниво STM 4 по „опашки” от трасета на SDH системата;

- дооборудват съществуващите преносни системи за посрещане на нови потребители.

ДЕЙНОСТ: „Основен ремонт на съоръжения и модернизация на инженерно-технически системи и съоръжения”

За привеждане на съществуващите инженерно-технически системи и съоръжения в сградите и обектите на ИА ЕСМИС в съответствие с действуващата нормативна уредба, предписанията на контролните органи и функционалните предназначения е планирана модернизация на съоръженията и електрозахранването, охладителните климатизиращи и животообезпечаващи системи в съобщителните обекти със специално предназначение. Дейностите по профилактика  и подмяна на климатични съоръжения остават финансово неосигурени, което застрашава работата на комуникационните съоръжения.

ЗАМРАЗЕНИ ПРОЕКТИ:

В резултат на наложеното ограничение на размера на средствата по одобрения разходен таван на ИА ЕСМИС за периода 2014 г. и 2015 г., частично са замразени дейностите по:

ПРОЕКТ:  „Система за контрол на достъпа”

Обхваща изграждането на система за контрол на достъпа до технологичните сгради и кабелната мрежа на ИА ЕСМИС.

Системата за контрол на достъпа свързва контролираните обекти от териториалните дирекции към единен център за контрол на достъпа. Осъществява се 24 часов контрол на достъпа до кабелните шахти, необслужваемите усилвателни пунктове и контрол на сигналните кабели. Системата осъществява непрекъснато наблюдение, регистриране, обработка и анализ на достъпа до охраняваните обекти и алармира дежурните оператори при настъпване на определени предварително регламентирани събития. Предстои довършване на проектирания етап от „Система за контрол на достъпа”в две териториални дирекции.

ПРОЕКТ :  „Реконструкция и ремонтни дейности в далекосъобщителен обект „Ст. Загора 2”

Предстои извършване на строително - монтажни работи за цялостна модернизация на обекта и въвеждане на система за сгъстен въздух, автоматизация на техническите процеси и херметизация.

ПРОЕКТ:  „Реконструкция на далекосъобщителен обект „Ботевград 2”

Реализира се на основание на Решение 229 /2005 (секретно)-  реконструкция на ЦПК „Зелин”-  за нуждите на Народното събрание

С реализацията на проекта ще се осигурят условия за работа на държавното управление на Република България във време на война, при режим на пълна изолация.

- Направление „ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ БАЗИ ДАННИ - INSPIRE”

Изпълнение в отговорностите на дирекция „Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС

- Цели

- Реализиране на държавна политика в областта на пространствените данни и услуги (Закон за достъп до пространствените данни);

- Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява от дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС съвместно с ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

- Отговорност за изпълнението

Управлението се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Информационни технологии и електронно управление”.

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС съвместно с ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Изпълнение в отговорностите на ИА ЕСМИС

„Инфраструктурата за пространствени бази данни - INSPIRE” обхваща дейности по изграждане, поддържане и използване на инфраструктура за пространствена информация, осигуряване на достъп до пространствени данни и предоставяне на услуги за данните в областта на околната среда или дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда, чрез гарантиране на съвместимост и сигурност при обмена на данни, произтичащи от Закона за достъп до пространствени данни.

Законът за достъп до пространствени данни транспонира Директива 2007/2/EC на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г., относно установяване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Конкретната дейност, попадаща в отговорностите на ИА ЕСМИС, произтича от чл.12 на Закона за достъп до пространствени данни и е свързана с изграждане и поддържане на национален портал за пространствени данни. Наред с това, съгласно чл. 23 на Закона за достъп до пространствени данни, изпълнителната агенция подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в изпълнението на неговите задължения, произтичащи от чл.19 на ЗДПД.

Цели

- Предоставяне по унифициран начин на достъп до пространствени данни, метаданни и услуги за пространствени данни от различни източници;

- Предоставяне на услуги, свързани с референтни информационни масиви;

- Осъществяване на връзка с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност;

- Създаване на условия за осигуряване на наличност, качество, организация, достъпност и споделяне на пространствена информация.

Организационни структури, участващи в изпълнението

В изпълнението са ангажирани експертите от дирекция „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове”, отдел „Изграждане и поддръжка на портали” на ИА ЕСМИС.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението на дейностите по направлението е в отговорностите на ИА ЕСМИС в лицето на изпълнителния директор, директора на дирекция „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове”, началника на отдел „Изграждане и поддръжка на портали”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Проект 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Изграден национален портал за пространствени данни /НППД/. | Бр. | 1 | 1 |  |  |
| 2. Надграждане на НППД за постигане на пълната му функционалност. | етап | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Приета национална програма за изграждане на национална инфраструктура за пространствената информация. | бр. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. Представяне на услуги с пространствени данни и метаданни от различни държавни администрации | Бр. | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 5. Обновяване на информацията в информационния портал | Бр. | 2 | 2 | 2 | 2 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

- Съвместната работа с правителствени и неправителствени организации, с потребителите на пространствени бази данни;

- Координацията с браншовите организации и с научните организации в областта на пространствените бази данни.

Информация за наличността и качеството на данните

Към настоящия момент в Република България  няма единна практика за съхраняване, обмен и поддръжка на пространствени данни. Информацията за наличност и качество на данните ще се предоставя от създателите на същите  - публични структури и ще се следи от Европейски структури по правила, създадени с регламент.

- Направление „РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП”

Изпълнение в отговорностите на ИА ЕСМИС

Описание на администрираните разходни параграфи и проектите

ПРОЕКТ:  „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в Р България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

Съгласно доклад на Европейската комисия от януари 2010 г. България е на последно място от 27-те страни на ЕС със широколентово покритие в размер на 13 % при средно за ЕС 24,8%, а в отдалечените селски райони, широколентовия достъп изцяло липсва.

Проектът „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в Република България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” обхваща основни дейности за изпълнение на инфраструктурен проект по доизграждане на национална широколентова инфраструктура за нуждите на електронното управление и публичните електронни услуги, финансиран със средства по Оперативна програма за регионално развитие (Операция 2.2. „Информационна и комуникационна мрежа”) в съответствие с Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България.

Общата цел на проекта е изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони на Р България.

Специфични цели на проекта

- Създаване на предпоставки за развитие на електронното управление в избраните райони чрез осигуряване на достъп от следващо поколение, свързаност на държавните и обществени институции в тези райони, в т.ч. образователни, културни, социални и здравни институции към ЕЕСМ;

- Развитие на пазара на широколентов достъп от следващо поколение услуги на едро в таргетираните райони чрез изграждане на необходимата инфраструктура за това;

- Създаване на предпоставки за развитие на пазара на достъп от следващо поколение услуги за гражданите и бизнеса в тези райони чрез осигуряване на благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет за предоставяне на услуги, базирани на достъп от следващо поколение

- Създаване на предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, като се улесни и стимулира използването на широколентовия ДСП от ИТ-бизнеса за въвеждането на нови бизнес модели и предоставянето на нови услуги на крайните потребители, което да доведе до повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението;

- Засилване доверието в интернет услугите чрез налагане на норми за сигурност и поведение, отговарящи на съвременните международни стандарти;

- Стимулиране на социалното сближаване чрез осигуряване на достъп до он-лайн услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, като по този начин се преодолеят тенденциите на изолираност на тази част от населението от обществения и културен живот на страната.

Целевите групи, който ще обхване проекта са гражданите, публичните институции и бизнеса в населените райони, избрани за интервенция.

Очакван резултат от реализацията на проекта -  изграждането на оптична инфраструктура за достъп от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места с обща дължина около 860 км.

Районите, избрани за интервенция по проекта обхващат обща територия от 7 919 кв.км. или 7% от територията на страната. Проектът обхваща около 300 000 души, което е 8% от населението, живеещо извън областните градове и столицата, или 4% от населението на България.

Проектът е в пълно съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“). В резултат от изпълнението ще бъде изградена мрежа за ДСП, която ще служи като предпоставка и средство за развитието на нови икономически и социални дейности в избраните райони: за осъществяване на бизнес, за достъп до услугите на електронното правителство, за забавления и общуване.

Безвъзмездната финансова помощ подлежи на нотификация пред Европейската комисия, съгласно чл. 108, т. 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Продължителността на проекта е 24 месеца от датата на подписване на договора между ИА ЕСМИС и Управляващия орган на Оперативна програма за регионално развитие ( 24.10.2012 г.).

Показатели за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Проект 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Брой обхванати общински центъра с изградена инфраструктура за широколентов достъп | Бр. | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 2. Брой обхванати малки и слабо населени места с изградена инфраструктура за широколентов достъп | Бр. | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 3. Изградена оптична инфраструктура | Км. | 0 | 860 | 0 | 0 |
| 4. Изградени и функциониращи центрове, като (Point of presents) | Бр. | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 5. Брой на населението обхванато от проекта | Бр. | 0 | 300 000 | 0 | 0 |

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта се очаква да бъдат постигнати и следните допълнителни резултати:

- Създадени предпоставки за развитие на електронно управление;

- Развит пазар на достъп от следващо поколение услуги на едро в целевите райони;

- Създадени предпоставки за развитие на пазара на широколентови  услуги от следващо поколение за гражданите и бизнеса в целевите райони;

- Създадени предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика;

- Увеличено доверие в интернет услугите;

- Създадени предпоставки за стимулиране на социалното сближаване.

Подпрограма „СЪОБЩЕНИЯ”

Цели

- В областта на електронните съобщения :

- Провеждане на държавната политика в областта на електронните съобщения в съответствие с действащата правно-нормативна уредба в сектора;

- Развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;

- Развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура и създаване на условия за понижаване на разходите, свързани с изграждането й, чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;

- Достъп до съвременни електронни съобщителни услуги и осигуряване на равнопоставен достъп на хората с увреждания;

- Организиране и координиране на изготвянето на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения, както и координираното изготвяне на позицията на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите;

- Организиране и координиране на работата на работна група 17 „Телекомуникации и информационно общество” към Съвета по европейски въпроси, както и участие в различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейски въпроси;

- Провеждане на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;

- Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;

- Ефективното ползване на радиочестотния спектър;

- Създаване на условия за развитие на наземното цифрово радио- и телевизионно разпръскване;

- Създаване на условия за осъвременяване на телекомуникационните мрежи и услуги;

- Създаване на условия за развитие на спътниковите съобщения.

- Участие в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на електронните съобщения, включително финансирани от бюджета на министерството и от структурни фондове на Европейския съюз.

- В пощенския сектор

- Провеждане на държавната политика в областта пощенските услуги, напълно хармонизирана с политиката за сектора, водена от ЕС и ВПС;

- Създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за ефективна конкуренция;

- Гарантиране предоставянето на УПУ на територията на цялата страна и нейното съхранение в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги;

- Създаване на условия за устойчиво развитие на пощенските услуги, както и за модернизиране съществуващите пощенски услуги и подобряване на обслужването на потребителите, чрез внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии;

- Защита на интересите на потребителите и гарантиране на техния равнопоставен достъп до предоставяните пощенски услуги и до информацията относно характеристиките им;

- Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на ВПС и осигуряване на потребителите ползването на международни пощенски услуги от и до всички точки на света;

- Издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждане от употреба на пощенски марки;

- Организиране и осъществяване на съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището на МТИТС;

- Международен обмен на пощенски марки и управление използването на пощенските марки, предназначени за представителни цели.

- Участие в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на пощенските съобщения, включително финансирани от бюджета на министерството и от структурни фондове на Европейския съюз.

Организационни структури, участващи в подпрограмата

В изпълнението на подпрограмата са ангажирани експертите от дирекция „Съобщения”.

Отговорност за изпълнението на подпрограмата

За цялостното изпълнение на подпрограмата отговарят ресорният заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

- В областта на електронните съобщения

|  |  | Целева стойност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, въвеждащ в националното законодателство измененията на Регламента относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи | бр. | 1 |  |  |  |
| 2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация | бр. |  | 1 |  |  |
| 3. Подзаконови нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения (наредби) | бр. | 1 |  |  |  |
| 4. Преглед и анализ на: 4.1. Прилагането на Закона за електронните съобщения и нормативните актове, произтичащи от него, въвеждащи разпоредбите на ревизираната Регулаторна рамка 2009, с цел актуализиране на политиката в областта на електронните съобщения. 4.2. Нормативната база в страната, свързана с изграждането на инфраструктура, с цел съвместно разполагане и ползване, и понижаване на разходите за строително-монтажни работи и бързо изграждане на широколентови мрежи |  | 1 | 1 |  |  |
| 5. Проект на Политика в електронните съобщения | бр. |  | 1 |  |  |
| 6. Участие в работата на Генерална Асамблея (GA) на Европейския институт за стандарти в телекомуникациите (ETSI) | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения | бр. досиета | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите. | Бр. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. Участие в работата на Комитета по съобщения (COCOM) към ЕК | бр. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10. Участие в Световен форум за развитие на телекомуникациите (ITU, WTPF-13) | бр. | 1 |  |  |  |
| 11. Участие в Световна конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDC) |  |  | 1 |  |  |
| 12. Участие в Съвета на МСД |  | 1 | 1 |  |  |
| 13. Участие в Световната конференция по международни далекосъобщения (WCIT) |  |  |  |  | 1 |
| 14. Участие в Световната асамблея по стандартизация в далекосъобщенията (WTSA) |  |  |  |  | 1 |
| 15. Актуализация на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Актуализация на държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър | бр. |  | 1 |  |  |
| 17. Приключване на прехода съгласно Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) | бр. | 1 | 1 |  |  |
| 18. Подготовка за Световната радиокомуникационна конференция – ITU (WRC-2015) | бр. |  | 1 |  |  |
| 19. Участие в работата на Комитета по радиоспектъра (RSC) и Работна група по политика на радиоспектъра (RSPG) към ЕК, Работната група за подготовка на Световната радиокомуникационна конференция – CEPT/CPG (WRC-2015), Интерспутник и др. | бр. | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 20.Участие в Световната радиокомуникационна конференция на ITU (WRC-2015) | бр. |  |  | 1 |  |
| 21. Подготовка и участие в Конференцията на пълномощните представители, Южна Корея (ITU, PP-14) | бр. |  |  | 1 |  |
| 22. Разпределяне и предоставяне, на неизключителен принцип, на радиочестотна лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в съответствие с параметрите, определени в Решение 2008/477/ЕО от 13 юни 2008 г. (WAPECS) | бр. | 1 | 1 |  |  |

- В пощенския сектор

|  |  | Целева стойност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Нотифициране на схема за държавна помощ за извършване на УПУ | бр. | 1 |  |  |  |
| 2. Проект на Секторна пощенска политика 2014-2018 | бр. |  | 1 |  |  |
| 3. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги | бр. | 1 |  |  |  |
| 4. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за изискванията за пощенската сигурност | бр. | 1 |  |  |  |
| 5. Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на ВПС | бр. | 1 |  |  |  |
| 6. Подготовка на позиция и участие в ХХVІ конгрес на ВПС | бр. |  |  |  | 1 |
| 7. Участие в работата на Административния съвет на ВПС и в неговите работни органи | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК | бр. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. Подготовка за участие и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране | бр. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. Подготовка за участие и участие в Административния съвет на ВПС | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Подготовка за участие и участие в Стратегическа конференция на ВПС | бр. |  | 1 |  |  |
| 9. Заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване | бр. | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 10. Пуснати в употреба пощенски марки | бр. | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 11. Пуснати в употреба пощенски продукти | бр. | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 12. Пуснати в употреба специални пощенски печати | бр. | 31 | 341 | 31 | 31 |
| 13. Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен | бр. | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 |
| 14. Заприходени пощенски марки, получени от МБ на ВПС | бр. | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

Факторите, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата са свързани с:

- Съвместната работа с регулаторния орган, правителствени и неправителствени организации, ЕК, предприятия, осъществяващи електронни съобщения, пощенските оператори, потребители на електронни съобщителни услуги, потребителите на пощенски услуги, включително и медиите; промени в европейското и националното законодателство;

- Изменение на Актовете на ВПС и МСД.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, пощенските оператори и др.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- В областта на електронните съобщения

- Актуализиране на политиката и изготвяне на законова и подзаконова нормативна уредба в областта на електронните съобщения:

- Анализ на прилагането на правно-нормативната уредба, определяща развитието на електронните съобщения, в съответствие с измененията в регулаторната рамка (2009) на ЕС;

- Актуализиране на Политиката в областта на електронните съобщения, изготвена в съответствие с измененията в регулаторната рамка (2009) на ЕС;

- Изготвяне на стратегии и програми за развитие на електронните съобщения;

- Създаване на условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;

- Създаване на условия за понижаване на разходите, свързани с изграждането на телекомуникационна инфраструктура, чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;

- Хармонизиране на националните стандарти в областта на електронните съобщения;

- Подготовка на позиция на Република България и участие в Съвета на МСД;

- Подготовка на позиция на Република България и участие в Световната конференция по развитие на далекосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения (WTDC-2014);

- Подготовка на позиция на Република България и участие в Световната конференция по международни далекосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения (WCIT-2014);

- Изготвяне на задания за възлагане на задачи на външни изпълнители във връзка с провеждането на политика в областта на електронните съобщения;

- Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения;

- Осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството й в ЕС и в други международни организации - участие в работата на МСД, CEPT, Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) и техните работни структури;

- Провеждане на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;

- Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър от Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС);

- Административно и информационно обслужване на СНРЧС;

- Съгласуване със заинтересувани държавни органи конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност;

- Съгласуване със заинтересувани държавни органи и служби и приемане на решение за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения;

- Предварително съгласуване на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти за целта на националната сигурност на страната;

- Развитие на сътрудничеството в областта на електронните съобщения на регионално и на световно ниво и участие в работата на международните организации – МСД, CEPT, Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Комитета по съобщения (COCOM), Групата по политика на радиочестотния спектър (RSPG);

- Реализиране на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България;

- Участие в работата на международни организации по въпросите на спътниковите съобщения.

- В пощенския сектор

- Стратегически документи

- Изпълнение на Секторната пощенска политика на Република България;

- Анализиране на постигнатите резултати от изпълнението на Секторната пощенска политика на Република България за периода 2009 – 2013 г.;

- Изготвяне на проект за актуализиране на Секторната пощенска политика на Република България за периода  2014 - 2018 г.

- Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги:

- Усъвършенстване на законовата уредба въз основа на настъпили промени в законодателството на ЕС и в актовете на ВПС;

- Изменение на подзаконови нормативни актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги;

- Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на ВПС и въвеждането им в националното законодателство;

- Изпълнение на ратифицираните актове на ХХV конгрес на ВПС;

- Подготовка на позиция на Република България и участие в ХХVІ конгрес на ВПС;

- Анализиране и изпълнение на задачите, произтичащи от членството на Република България в ЕС и във ВПС;

- Оценка на въздействието от прилагания компенсационен механизъм за осигуряване на предоставянето и достъпността на универсалната пощенска услуга; анализиране и прогнозиране обхвата и развитието на универсалната пощенска услуга;

- Хармонизиране на националните пощенски стандарти с европейските и световните стандарти;

- Участие в работата на Административния съвет на ВПС и в неговите работни структури;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги;

- Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: подготовка и участие в дейността на CERP, ВПС и техните работни структури.

- Маркоиздаване и маркосъхранение:

- Организиране и ръководене дейността на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване и изпълнение на неговите решения;

- Осигуряване издаването и пускането в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;

- Организиране и осъществяване на съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището;

- Организиране и изпълнение на дейностите по получаване, съхранение и контрол върху използването на пощенските марки, предназначени за представителни цели и за международен обмен; както и по заприходяване на пощенските марки, получени от Международното бюро на ВПС.

Описание на администрираните разходни параграфи

Със Закона за пощенските услуги, в сила от 30.12.2010 г., с цел осигуряване предоставянето на универсалната пощенска услуга (УПУ), като услуга от общ икономически интерес, в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги, задължението за извършването на тази услуга на територията на цялата страна, включително и в труднодостъпните райони, на достъпни цени и с определено качество, е възложено на „Български пощи” ЕАД. Изпълнението на тази обществена функция води до негативни последици за финансовото състояние на дружеството.

В чл. 29 от Закона за пощенските услуги е даден механизмът за финансиране на универсалната пощенска услуга – чрез компенсиране от държавния бюджет, когато задължението за извършване на тази услуга води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за пощенския оператор. Размерът на несправедливата финансова тежест се определя от Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на нетните разходи, изчислени при спазване на Методиката за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, приета от Министерския съвет на 11.07.2011 г. Размерът на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга. Окончателният размер на компенсацията се определя със Закона за държавния бюджет на Република България.

(в хил. лв.)

| Заявител на средствата | Нормативно основание | Субсидии от ЦБ | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТИТС | Чл.29 и чл. 29а от ЗПУ | За компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на УПУ | 31 569 | 15 148 | 14 989 |

- Подпрограма „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”

- Цели на подпрограмата

- Ориентация към потребителя и предоставяне на многоканален достъп;

- Институционално изграждане и административен капацитет;

- Дигитална администрация;

- Прозрачна и достъпна администрация;

- Популяризиране и непрекъснато усъвършенстване на е-услугите.

- Техническо осигуряване и изграждане на център за компетентност в областта на оперативната съвместимост и информационната сигурност

- Реализиране на държавна политика в областта на пространствените данни и услуги (Закон за достъп до пространствените данни);

- Създаване на инфраструктура на пространствени данни (данни, указващи пряко или непряко определено разположение или определен географски район);

- Създаване на условия и правила за изграждане на национален ГЕОПОРТАЛ, за достъп на държавите членки до национални инфраструктури на пространствени данни

- Спазване на общите изисквания на ЗЕУ;

- Гарантиране на надеждна и защитена експлоатация на информационните системи;

- Гарантиране на високо качество на предлаганите административни електронни услуги.

- Организационни структури, участващи в подпрограмата

Изпълнението се осъществява от дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС, а в частта направление „Инфраструктура за пространствени бази данни - INSPIRE” – съвместно с ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”,  при координация с всички администрации, лицата осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.

- Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Управлението на подпрограмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ресорния заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Информационни технологии и електронно управление” и от изпълнителния директор на ИА “ЕСМИС”.

- Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| Свързани регистри за служебен достъп в държавната администрация | Бр. | 34 | 15 | 15 | 10 |
| Увеличаване ефективността на работата на служителите в сферата на административното обслужване, чрез провеждане на специализирани обучения за служители от държавната администрация | бр. | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Вписани в Регистрите за оперативна съвместимост информационни обекти | бр. | 237 | 100 | 100 | 100 |
| Обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи) | Бр. | 1 | 1 | - | 1 |
| Вписвания в списъка на удостоверените системи | Бр. | 50 | 30 | 60 | 40 |
| Разработени методики | Бр. | - | 8 | - | - |
| Извършени проверки | бр. | - | 8 | 8 | 8 |

- Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограма „Електронно управление”

Реализацията на електронното управление изисква силна политическа ангажираност, дългосрочна стратегия и планове за реализация.

Негативно въздействие върху изпълнението на подпрограмата може да окаже забавянето при прилагането на принципите на електронното управление, ограничената финансова осигуреност в средносрочен план, както и:

- Недостатъчната политическа воля и положителен натиск за изпълнение на общата рамка и националната програма;

- Националната програма остава на високо ниво, без да се декомпозира на ниво министерства (ПРБК) и агенции (ВРБК);

- Разработените програми на ниво министерства остават само пожелателни документи, без практическа реализация;

- Високата степен на текучество и ниски нива на възнаграждения в ИТ звената на публичната администрация;

- Липсата на специфични умения и знания в публичната администрация (лидерство, управление на промяната, управление на проекти);

- Слабото участие и незаинтересованост на гражданите и бизнеса;

- Липсата на стимули за ползване на електронните услуги от гражданите и бизнеса;

- Ниската информационна култура и познания сред гражданите;

- Липсата на интеграция и оптимизация на процесите, изпълнявани от различни звена на администрацията;

- Рискът от недостатъчна сигурност на данните.

- Информация за наличността и качеството на данните

Данните са налични в Регистрите за оперативна съвместимост http://www.egov.bg/ereg-public/;

http://sal.esmis.government.bg/default.aspx и от количествена информация, събирана от МТИТС.

- Предоставяни по програмата продукти/услуги

- Разработване на модели и стандарти за електронни услуги;

- Реинженеринг на процесите във връзка с целите на електронното управление;

- Поддръжка на базите с правна и географска информация на Националния портал (НПЕАУ);

- Поддръжка и администриране на системите в Контролния технически център на електронното правителство;

- Интеграция на вече закупени и новозакупени терминали с АИС на администрациите;

- Поддръжка на публични терминали за информационни услуги на е-управление

- Интеграция на вътрешните системи за електронен документооборот с междуведомствената система за електронен документооборот;

- Участие и осигуряване на дейността на Съвета по вписванията към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

- Интегриране на централизираната система с 100% от уеб сайтовете на администрациите и други публични канали за обратна връзка и оценка на "обещаното"/"направеното" от гледна точка на заинтересованите страни (граждани, бизнес) – ОПАК;

- Поддръжка на усъвършенствания национален портал www.egov.bg.;

- Реализация на европейските изисквания за оперативна съвместимост при приемане на е-волеизявления. Осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност – ОПАК;

- Информационни дейности за  популяризиране на електронните услуги - Провеждане на медийна кампания за възможностите и механизмите за участие на  гражданите и бизнеса в управлението на страната чрез ЕУ  - ОПАК;

- Подобряване на единната среда за обмен на електронни документи с допълнителни възможности за контрол, идентификация и разработени допълнителни интерфейси за измерване и управление на натовареността на отделните свързани АИС. Централна документооборотна система. ОПАК;

- Разработка на базови услуги на CSIRT съгласно указанията и добрите практики на ENISA и внедряване стандартите за управление на информационната сигурност в администрациите – ОПАК;

- Разработване на методика за ефективно изпълнение на софтуерни проекти базирана на международния стандарт Rational Unified Process (RUP) Разработване на единни стандарти за планиране, проектиране, разработване и внедряване на ИТ проекти и пилотното им въвеждане. Разработване на единна информационна система за управление на ИТ проекти в ДА и пилотното и въвеждане.- ОПАК

- осигуряване на достъп до регистрите, поддържани и администрирани от отделните администрации чрез разработване и внедряване на компоненти за осигуряване на достъп.- ОПАК

- разработване на инструментална среда за електронни услуги (ИСЕУ), която да осигури единни стандарти, библиотеки за многократна употреба и автоматизирани инструменти за разработка на електронни административни услуги (ЕАУ)- ОПАК

- Разработване на софтуерна архитектура на информационна система електронна община SMC. Адаптиране за работа в SMC на 50 ЕАУ, разработени по проект К-10-31-1. Адаптиране за работа в SMC на 50 ЕАУ, разработени по проект Плевен. Разработване на 200 нови ЕАУ.- ОПАК

- Създаване на вътрешни правила за работа на администрацията с Регистъра  на стандартите и Съвета по стандартите;

- Назначаване на Съвет по стандартите за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

- Разработка на електронни услуги, предоставяни от регистъра на стандартите;

- Формиране на контролното звено, включително с участие на външни експерти;

- Организиране на процеса на обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи);

- Организиране   на   Консултативен   кабинет   по   внедряване   на   ISO   27001   в администрациите;

- Разработка на материали за дистанционно обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност

- Разработване и усъвършенстване на методика за изграждане на ИТ сектора в ДА и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за управление на ИТ проекти и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за моделиране на бизнеса и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на софтуерни архитектури и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на инфраструктурни архитектури и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за тестване и въвеждане в експлоатация на софтуерни компоненти и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за експлоатация и поддръжка на АИС и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за информационна и инфраструктурна сигурност и контрол на нейното прилагане.

- Направление  „ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ”

Цели:

  - Ориентация към потребителя и предоставяне на многоканален достъп;

  - Институционално изграждане и административен капацитет;

  - Дигитална администрация;

  - Прозрачна и достъпна администрация;

  - Популяризиране и непрекъснато усъвършенстване на е-услугите.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява от дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС при координация с останалите администрации.

Отговорност за изпълнението

Управлението на дейностите се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Информационни технологии и електронно управление”.

За цялостното изпълнение на дейностите отговаря дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Свързани регистри за служебен достъп в държавната администрация | Бр. | 34 | 15 | 15 | 10 |
| 2. Увеличаване ефективността на работата на служителите в сферата на административното обслужване, чрез провеждане на специализирани обучения за служители от държавната администрация | бр. | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 3. Вписани в Регистрите за оперативна съвместимост информационни обекти | бр. | 237 | 100 | 100 | 100 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Реализацията на електронното управление изисква силна политическа ангажираност.

Негативно въздействие върху изпълнението на програмата може да окаже забавянето при прилагането на принципите на електронното управление, ограничената финансова осигуреност и липсата на политическа подкрепа.

- Информация за наличността и качеството на данните

Данните са налични в Регистрите за оперативна съвместимост http://www.egov.bg/ereg-public/ и от количествена информация събирана от МТИТС по проекти.

- Предоставяни продукти/услуги и дейности, допринасящи за предоставянето им

- Разработване на модели и стандарти за електронни услуги;

- Реинженеринг на процесите във връзка с целите на електронното управление;

- Поддръжка на базите с правна и географска информация на Националния портал (НПЕАУ);

- Поддръжка и администриране на системите в Контролния технически център на електронното правителство;

- Интеграция на вече закупени и новозакупени терминали с АИС на администрациите;

- Поддръжка на публични терминали за информационни услуги на е-управление

- Интеграция на вътрешните системи за електронен документооборот с междуведомствената система за електронен документооборот;

- Участие и осигуряване на дейността на Съвета по вписванията към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

- Интегриране на централизираната система с 100% от уеб сайтовете на администрациите и други публични канали за обратна връзка и оценка на "обещаното"/"направеното" от гледна точка на заинтересованите страни (граждани, бизнес) – ОПАК;

- Поддръжка на усъвършенствания национален портал www.egov.bg.;

- Реализация на европейските изисквания за оперативна съвместимост при приемане на е-волеизявления. Осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност – ОПАК;

- Информационни дейности за  популяризиране на електронните услуги - Провеждане на медийна кампания за възможностите и механизмите за участие на  гражданите и бизнеса в управлението на страната чрез ЕУ  - ОПАК;

- Подобряване на единната среда за обмен на електронни документи с допълнителни възможности за контрол, идентификация и разработени допълнителни интерфейси за измерване и управление на натовареността на отделните свързани АИС. Централна документооборотна система. ОПАК;

- Разработка на базови услуги на CSIRT съгласно указанията и добрите практики на ENISA и внедряване стандартите за управление на информационната сигурност в администрациите – ОПАК;

- Разработване на методика за ефективно изпълнение на софтуерни проекти базирана на международния стандарт Rational Unified Process (RUP) Разработване на единни стандарти за планиране, проектиране, разработване и внедряване на ИТ проекти и пилотното им въвеждане. Разработване на единна информационна система за управление на ИТ проекти в ДА и пилотното и въвеждане.- ОПАК

- осигуряване на достъп до регистрите, поддържани и администрирани от отделните администрации чрез разработване и внедряване на компоненти за осигуряване на достъп.- ОПАК

- разработване на инструментална среда за електронни услуги (ИСЕУ), която да осигури единни стандарти, библиотеки за многократна употреба и автоматизирани инструменти за разработка на електронни административни услуги (ЕАУ)- ОПАК

- Разработване на софтуерна архитектура на информационна система електронна община SMC. Адаптиране за работа в SMC на 50 ЕАУ, разработени по проект К-10-31-1. Адаптиране за работа в SMC на 50 ЕАУ, разработени по проект Плевен. Разработване на 200 нови ЕАУ.- ОПАК

- Направление „ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ”

Отчитайки ролята и значението на информацията за бизнеса и публичната власт, проектите и дейностите в областта на оперативната съвместимост на информационните системи и сигурността на мрежите и информацията, бяха определени като приоритетни области, по които ведомството работи. Създаването на сигурност и доверие у потребителите е предпоставка за повсеместно навлизане на новите информационни технологии и електронни  услуги във всекидневието на гражданите и за успешното им приобщаване към информационното общество.

- Цели

- Развитие и реализация на политиката за оперативна съвместимост на информационните системи в администрациите, водеща до доизграждане на инфраструктура за оперативна съвместимост

- Развитие и реализация на политики за мрежова и информационна сигурност на информационните системи в администрациите

- Техническо осигуряване и изграждане на център за компетентност в областта на оперативната съвместимост и информационната сигурност

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява от дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС при координация с останалите администрации.

Отговорност за изпълнението

Управлението се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Информационни технологии и електронно управление”.

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС.

- Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| Обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи) | Бр. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Вписвания в списъка на удостоверените системи | Бр. | 50 | 30 | 60 | 40 |

- Външни фактори, които могат да окажат негативно влияние:

- прилагане на ограничено финансиране, за изпълнение на задълженията по Наредбата за “Оперативна съвместимост и информационна сигурност”;

- липса на съвместна и координирана работа на ръководно и експертно ниво между администрациите, които споделят отговорността по изпълнението на Закона за електронното управление и наредбите към него, както и редуциране на числения състав, ангажиран с осъществяването на целите.

- Информация за наличността и качеството на данните

Данните са налични в Регистрите за оперативна съвместимост

http://sal.esmis.government.bg/default.aspx и от количествена информация, събирана от МТИТС.

- Предоставяни продукти/услуги и дейности, допринасящи за предоставянето им

- Създаване на вътрешни правила за работа на администрацията с Регистъра  на стандартите и Съвета по стандартите;

- Назначаване на Съвет по стандартите за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

- Разработка на електронни услуги, предоставяни от регистъра на стандартите;

- Формиране на контролното звено, включително с участие на външни експерти;

- Организиране на процеса на обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи);

- Организиране   на   Консултативен   кабинет   по   внедряване   на   ISO   27001   в администрациите;

- Разработка на материали за дистанционно обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност

Изпълнение в отговорностите на ИА ЕСМИС

Дейностите по направление ”Оперативна съвместимост и информационна сигурност” са свързани с поддръжката и функционирането на национален Център за реагиране при компютърни инциденти (CSIRT) и произтичат от чл. 36 на Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, издадена по силата на чл. 43 на ЗЕУ. Създаването на центъра е необходимо да следва методическите указания  на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA). Други европейски документи в посока на повишаване на информационната сигурност са Стратегия на Европейския съюз за киберсигурност, Съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета за регионите за защита на критичната информационна инфраструктура COM(2009) 149 ”Защита на Европа от широкомащабни кибератаки и нарушения: повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта” и Резолюция на Съвета от 18 декември 2009г. относно Европейски подход на сътрудничество към мрежовата и информационната сигурност.

Основни подцели, които ще бъдат постигнати в резултат на изпълнение на дейностите по направление ”Оперативна съвместимост и информационна сигурност”:

- повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта, свързани със защита на  критичната информационна инфраструктура;

- повишаване на възможностите за обмен на информация и добри практики с държавите-членки на ЕС;

- повишаване на доверието на крайните потребители към информационните и комуникационните технологии;

- повишаване на готовността за организиране на национални учения и/или участие в редовни европейски учения в областта на мрежовата и информационната сигурност.

Организационни структури, участващи в изпълнението:

  - дирекция „Център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност” при ИА ЕСМИС;

Изпълнението на дейностите по  ”Оперативна съвместимост и информационна сигурност” е в отговорностите на ИА ЕСМИС в лицето на изпълнителния директор и директора на дирекция „Център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност”.

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Проект 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Разрешени инциденти | бр. | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 2. Обновени уязвимости в информационния портал | бр. | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 3.Време за разрешаване на инцидент | часове | 24 | 24 | 12 | 12 |
| 4. Проведени обучения | бр. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5. Задоволеност от предоставяни услуги | % | 60 | 60 | 70 | 80 |

За постигането на целите от значение е своевременно предоставяне на необходимите финансови средства; установяване на сътрудничество с аналогични структури на национално ниво (частен сектор, академични среди, отбрана) и на международно ниво (Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, NATO и др.)

За да се гарантира изграждането, поддържането и качество на работа на „Център за реагиране при компютърни инциденти”, е необходимо строго да се прилагат методическите указания на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност.

- Направление  „КОНТРОЛ”

Дейностите са свързани с осъществяване на проверки на съответствието с изискванията на оперативна съвместимост и информационна сигурност, на акредитацията на проверяващите лица, сертифицирането на информационни системи и воденето на регистри и списъци, които проверки произтичат от задълженията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 60 на Закона за електронното управление (ЗЕУ). Редът за акредитация, контролът на акредитираните лица, начинът на воденето на регистри и списъци на акредитирани лица и сертифицирани информационни системи се определят в Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

- Цели

- Спазване на общите изисквания на ЗЕУ;

- Гарантиране на надеждна и защитена експлоатация на информационните системи;

- Гарантиране на високо качество на предлаганите административни електронни услуги.

- Създаване на контролно звено по е-управление, разработка на процедури и методи за контрол и осигуряване на необходимите ресурси за функционирането на звеното;

- Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява от дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС при координация с останалите администрации.

- Отговорност за изпълнението

Управлението на дейностите се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “ Информационни технологии и електронно управление”.

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС.

- Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Разработени методики | Бр. |  | 8 | - | - |
| 2. Извършени проверки | бр. |  | 8 | 8 | 8 |

Изграждането на структурата за упражняване на контрол върху спазването на изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност ще зависи от правилното планиране на щатните бройки и организацията на работата на звеното, от намиране на необходимия брой квалифицирани специалисти.

Упражняването на контрол за оперативна съвместимост и информационна сигурност не е свързано с качество на данните.

- Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от количествена информация, събирана от МТИТС.

- Предоставяни продукти/услуги и дейности, допринасящи за предоставянето им

- Разработване и усъвършенстване на методика за изграждане на ИТ сектора в ДА и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за управление на ИТ проекти и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за моделиране на бизнеса и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на софтуерни архитектури и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на инфраструктурни архитектури и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за тестване и въвеждане в експлоатация на софтуерни компоненти и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за експлоатация и поддръжка на АИС и контрол на нейното прилагане.

- Разработване и усъвършенстване на методика за информационна и инфраструктурна сигурност и контрол на нейното прилагане.

# Подпрограма  “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

За целите на този документ понятието ”развитие на информационното общество” ще се разглежда като съвкупност от координирани и балансирано разпределени дейности за постигане на целите и задачите на посочените по долу направления.

Цели на подпрограмата

- Изготвяне на национална рамка, насочваща българските ИКТ организации и граждани в общоевропейските приоритети за развитие в областта на информационното общество;

- Изпълнение на Национална програма „Цифрова България 2015”, приета с Решение на Министерския съвет № 953 от 16 ноември 2012 г. Програмата обхваща всички инициативи и дейности, планирани от българските институции в изпълнение на техните ангажименти, произтичащи от Цифровата програма за Европа до 2015 г.;

- Изпълнение на актуализираната Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Р. България (2012-2015) и Националния оперативен план за постигане на стратегическите цели (неразделна част от Стратегията);

- Разработване и прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното общество;

- Извършване на оценка на ефективността и ефикасността на национални стратегии и програми в областта на ИКТ;

- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и информационното общество;

- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и комуникационни технологии, кандидатстващи по Рамковите програми на Европейската общност;

- Осигуряване на широколентов интернет достъп в отдалечени и слабо населени райони и създаване на предпоставки за по-широко навлизане и използване на високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет.

Организационни структури, участващи в подпрограмата

Подпрограмата се осъществява от дирекция „Информационни технологии и електронно управление”(ИТЕУ), ИА ”ЕСМИС” към МТИТС, МВнР, МФ, външно привлечени медийни експерти към дирекция „ИТЕУ” в МТИТС, подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020” на СЕВ.

Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Управлението на подпрограмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ресорния заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Информационни технологии и електронно управление”  и от изпълнителния директор на ИА “ЕСМИС”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Разработване на национален стратегически документ в областта на широколентовия достъп с времеви хоризонт 2020 г. | бр. . | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Разработване на Национален план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г., | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Провеждане на дейности за популяризиране на целите и очакваните резултати от разработването и изпълнението на Националния план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г NGA (семинари, брошури и др.) | лв. | 42 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 4. Провеждане на срещи с отговорните институции частните оператори и регионалните администрации за изясняване на общите инвестиционни инициативи, формите на ПЧП и работещи модели на финансови инструменти | Бр. | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5. Участие в работата на тематичните групи по разработване на Национални стратегии с водещи ведомства - МИЕТ, МОН и МТСП за следващия програмен период(2014-2020): | Бр. | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 6. Участие в работата на тематичните групи по разработване на оперативните програми с водещи ведомства - МИЕТ, МОН и МС – „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж” за следващия програмен период(2014-2020): | Бр. | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 7. Представяне на Националната програма „Цифрова България 2015” на широката общественост | бр. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8. Разработване на регулярни документи за отчет и справки за изпълнението на планираните мерки на изпълняваните програми, стратегии и планове в областта на информационното общество | бр. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. Организирани и проведени заседания на координиращия орган – подгрупа към РГ 31 „Европа 2020” | бр. | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10. Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO , свързана с проблемите на Информационното общество и Интернет | бр. | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11. Участие в работата на комитетите на ITU и IJF , свързана с проблемите за управление на Интернет | бр. | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 12. Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на ИО | бр. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13. Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество на Съвета на Европа (CDMSI) | бр. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 14. Участие в Съвета на Европа, свързани с Управителния комитет за медии и нови комуникационни услуги и с информационното общество | бр. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 15. Изготвени позиции, становища и информации по въпросите на ИО и ИТ, медии и нови комуникационни услуги по искане от други звена | бр. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16. Одобрено финансиране за български участници по рамковите програми на ЕО в областта на ИКТ* | хил. евро | 1 800 * | 1 500 ** | 1 000** | 1 800 ** |
| 17. Проведени консултации с потенциални участници по оперативните програми на Република България | бр. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 18. Организирани информационни дни по тема „ИКТ” и тема „Наука в обществото” от Седма рамкова програма на ЕО, програма „Подкрепа за ИКТ политики от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации”* и по тема “ИКТ” Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020” | бр. | 2 | 3** | 2** | 2** |
| 19. Проведени консултации с потенциални участници по рамковите програми на ЕО в областта на ИКТ | бр. | 70 | 50 | 50 | 50 |
| 20. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на програмите на ЕО в областта на ИКТ | бр. | 14 | 18** | 18** | 18** |
| 21. Разработване на национални приоритети в областта на Информационното общество за включване в документите за следващия програмен период (2014-2020 г.) | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Проведени заседания на работна група за широколентов достъп | бр. | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 23. Участие в реализиране на процедури по ЗОП във връзка с проект за широколентов достъп | бр. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24. Реализирани на научно-технически и развойни разработки в областта на ИКТ – изследване динамиката на нарастване потреблението на интернет и е-услуги, изискващо изграждането на NGA мрежи | бр. | 0 | 1 50 000 | 7 | 7 |
| 25. Реализирани на научно-технически и развойни разработки в областта на ИКТ - изследване потреблението на интернет и ИКТ от малки и средни предприятия в дейността им и проучване на възможностите за повишаване на броя и интензитета на използване | бр. | 0 | 1 50 000 |  |  |

* 2013г. е последна година от програмния период 2007-2013 г. и през нея ще се появят резултатите от последните конкурси, които са с ниски индикативни бюджети, затова се представя консервативна прогноза.

**От 1 януари 2014 г. Седма рамкова програма и иновационната част от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” се обединяват в една обща програма – програма „Хоризонт 2020 – Рамкова програма за научни изследвания и иновации”. През 2014 г. започва нов програмен период, параметрите и координационния механизъм на новата рамкова програма на ЕО за научни изследвания и иновации още не са одобрени.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

Успешното реализиране на проекти с финансовата подкрепа на Фондовете на Европейския съюз зависи не само от усилията на МТИТС, но и от административния капацитет на управляващите и междинните органи на оперативните програми към Националния план за развитие 2007-2013 г.

Диалогът и партньорството с всички представителни организации на ИКТ бизнеса и гражданското общество, както и с университетите и БАН са наложителни за успешната реализация на бюджетните програми, в които голяма част от дейностите са насочени към тях или се изпълняват съвместно с тях.

Сътрудничеството с медиите е фактор за успешното популяризиране на информационното общество и брандинга на българския ИКТ сектор.

Тези фактори влияят върху риска от неизпълнение на подпрограмата и неусвояване на прогнозираните средства.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация се събира от:

- МТИТС - количествена информация;

- Национален статистически институт;

- Европейска комисия;

- Комисия за регулиране на съобщенията;

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Координиране на процеса по разработване на стратегическа рамка за развитие на информационното общество в България до 2015 г.

Дейности/проекти:

- Изпълнение на Националната програма „Цифрова България 2015”

- Председателстване и администриране на подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020” по ЦПЕ (Цифровата програма на Европа)

- Участие в работни групи на национално и международно ниво в областта на ИО в изпълнение на националната политика за развитие на ИО .

- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и новите комуникационни услуги

Дейности/проекти:

- Участие в работата на работни и експертни групи на Управителния комитет по медии и информационно общество на Съвета на Европа;

- Участие в работата на други комитети и групи на Съвета на Европа, свързани с Управителния комитет по медии и информационно общество;

- Участие във форуми и срещи, организирани с участието на Съвета на Европа;

- Осъществяване на издания за популяризиране на нормите и документите на Съвета на Европа;

- Координиране на официални български становища по документи на Съвета на Европа с други ведомства и организации;

- Подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)

Дейности/проекти:

- Обезпечаване участието на България в общоевропейската асоциация „Партньорство за върхови изследвания в Европа” (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE);

- Подпомагане участието на български ИКТ фирми в оперативна програма “Конкурентоспособност”

- Координация  на участието на България в рамковите програми на ЕО в областта на ИКТ

- Развитие на широколентовия достъп

Дейности/проекти:

- Разработване на Национален план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г

- Участие като институционален партньор в реализацията на проекти, финансирани по ОП за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013-02-22”

- Управление и координиране на дейностите от Национален оперативен план за изпълнение на Стратегията за развитие на широколентовия достъп в Република България

# Направление “КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ДО 2015”

Цели на направлението

- Изпълнение на Националната програма „Цифрова България 2015”;

- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното общество;

- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и информационното общество;

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от всички отдели в дирекция „Информационни технологии и електронно управление”, както и от външно привлечени медийни експерти, в съответствие с техните нормативно определени задължения и отговорности.

Отговорност за изпълнението

Отговорността е на директора на дирекция „Информационни технологии и електронно управление”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO , свързана с проблемите на Информационното общество и Интернет | бр. | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2. Участие в работата на комитетите на ITU и IJF , свързана с проблемите за управление на Интернет | бр. | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3. Организирани и проведени заседания на подгрупата към РГ 31 „Европа 2020” по ЦПЕ | бр. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Организирани и проведени заседания и/или консулатции на подгрупи към Работна група 17 по ЦПЕ | бр. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на ИО и ИКТ | бр. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6. Координиране на дейностите по изпълнението на ангажиментите на Република България във връзка с нейното участие в дейността на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа | бр. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. Изготвени доклади, позиции, становища по въпросите на ИО и ИТ, медии и нови комуникационни услуги | бр. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8. Участие в дискусии по проблемите и предизвикателсвата, възможности и преспективи пред развитието на инфорамционното общество в България | бр. | 3 | 5 | 7 | 7 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Политиката, където държавата измества частната инициатива и поема по-сериозна роля на пазара, в съчетание с нарастващ риск върху приходната част на бюджета, винаги се последва от “замразяване” на разходите като цяло. Допълнителен риск е пренасочване на финансови ресурси за обезпечаване на други програми.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Министерски съвет и  МТИТС, както и от препоръки на Европейската комисия.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

- Изпълнение на Национална програма „Цифрова България 2015”  и координиране изпълнението на мерките в областта на информационните технологии, в рамките на Работна група 31 „Европа 2020”

Дейности/проекти:

- Участие в председателстването и администрирането на подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020”

- Участие в заседанията на Работна група 31 „Европа 2020” и координиране предложениете мерки в областта на инфромационните технологии

- Координиране на държавната политика за развитие на ИО и интернет управление

Интернет управлението е комплексно понятие, обхващащо всички въпроси, свързани с управлението на критичните интернет ресурси (системата за имена на домейни и адресното пространство); ролята на интернет доставчиците; ролята на стандартите, кодовете и протоколите; трансграничните проблеми по отношение на свързаност и трафик; интелектуалната собственост в онлайн пространството; взаимоотношенията с международни организации и други.

Основен акцент в политиката на МТИТС е да демонстрира политическа воля за промяна на този сегмент от сектора на информационните и комуникационни технологии в България. Този въпрос не е бил приоритет на нито едно от предходните правителства. Това открива възможности за изграждане на една стабилна основа за по-активно публично управление на интернет ресурсите на България, която да доведе до много нови ползи за всички български интернет потребители.

Дейности/проекти:

- Участие в усъвършенстването и развитието на нормативната база на ИО

- Участие в изготвянето на позиции, становища и информации по въпросите на ИО и ИТ по искане от други институции и/или вътрешноведомствени звена

- Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO , свързана с проблемите на Информационното общество и Интернет

- Участие в работата на комитетите на ITU и IJF , свързана с проблемите за управление на Интернет

- Разработване на национални приоритети в областта на информационното общество за включване за следващия програмен период (2014-2020)

- Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа

Съветът на Европа (СоЕ) е политическа организация, създадена през 1947 г., с цел да насърчава демокрацията и зачитането на човешките права в Европа. В нея членуват 47 държави. СоЕ работи в тясно взаимодействие с Европейския съюз, Организацията за икономическо развитие и сътрудничество и ООН за постигане на една обща цел – демократична и сигурна Европа. Дейностите на  СоЕ в областта на новите комуникационни услуги засилиха контактите на организацията с Корпорацията за интернет имена и адреси (ICANN). СоЕ участва като наблюдател в Правителствения консултативен комитет (GAC) към ICANN, като свързва темите за имената на домейни и адреси с проблемите на човешките права и специално с правото на свобода на изразяване и информация..

Като координатор (съгласно Решение № 5 на Министерския съвет от 7 януари 1992 г за създаване на Координационен съвет по участието на Р България в дейността на Съвета на Европа и последващо правоприемство) МТИТС продължава да извършва координационна дейност за изпълнението на ангажиментите на Република България във връзка с нейното участие в дейността на Съвета на Европа в областта на медиите и комуникациите и по-конкретно в работата на Управителния комитет за медии и информационно общество (CDMSI).

Дейностите по координация се извършват в ограничен размер или със закъснение предвид липсата на редовно годишно финансиране по националната програма „Съвет на Европа”, управлявана от МВнР.

Дейности/проекти:

- Участие в работата на работни и експертни групи на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDMSI)

- Изготвяне на становища и мнения, свързани с работата на Управителния комитет по медии и информационно общество и групите към него

- Изготвяне на доклади, представящи работата на CDMSI

- Превод и популяризиране на документи и материали на Управителния комитет по медии и информационно общество, както и на други структури на Съвета на Европа, ОССЕ и ЮНЕСКО

- Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на  ведомства и организации по проекти на актове на Управителния комитет по медии и информационно общество

- Участие в Съвета на Европа, свързано с Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа

Дейности/проекти:

- Участие в работата на други комитети и групи на Съвета на Европа, свързани с Управителния комитет по медии и информационно общество, както и с управлението на интернет

- Изготвяне на становища и мнения, свързани с дейността на комитети и групи на Съвета на Европа

- Изготвяне на доклади, представящи работата на други комитети и групи на Съвета на Европа

- Превод и популяризиране на документи и материали

- Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на  ведомства и организации по проекти на актове на други комитети и групи на Съвета на Европа в областта на интернет управлението и информационното общество

- Участие във форуми и срещи, организирани с участието на Съвета на Европа

Дейности/проекти:

- Превод и популяризиране на документи и материали, приети от участниците в срещите и форумите

- Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на  ведомства и организации, свързани с работата на форумите и срещите

- Организиране на срещи и дискусии като подготовка на участията в срещите и форумите на Съвета на Европа или като съпътстващи събития

- Осъществяване на издания за популяризиране на нормите и документите на Съвета на Европа

Дейности/проекти:

- Превод и популяризиране на документи и материали

- Координиране на официални български становища по документи на Съвета на Европа с други заинтересовани ведомства и организации

Дейности/проекти:

- Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на  ведомства и организации

- Организиране на срещи и дискусии

# Направление  “ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ШИРОКОЛЕНТОВИЯ ДОСТЪП И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ”

Развитието на широколентовия достъп в България е един от основните приоритети в политиката на българското правителство в областта на информационните технологии и съобщенията и той съответства изцяло на насоките и тенденциите в последните програмни документи на Европейския съюз в тази област (Цифровия дневен ред на Европа и Стратегия i2020 ).

Голямата цел пред Европа в областта на ИКТ е да се извлекат устойчиви икономически и социални ползи от динамичния цифров пазар, основан на високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет и оперативно съвместими приложения.

Големият потенциал на ИКТ може да бъде оползотворен чрез добре функциониращ благоприятен цикъл от дейности. Необходимо е да се предоставят привлекателни услуги и съдържание в оперативно съвместима интернет среда без граници.

Основната визия за решаване на поставените цели е отразена в актуализираната Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България (2012-2015) и Националния оперативен план за изпълнение на стратегическите цели, приети от Министерския съвет през м. декември 2012 г. Те набелязват краткосрочните и средносрочните цели за преодоляване на някои пропуски в разпространението на Интернет и електронните услуги и достигане на средните показатели за страните-членки на Европейския съюз.

Реализирането на Националната стратегия и Националния оперативен план ще се осъществява поетапно, съобразено с наличния финансов ресурс, насочен за постигане на целите, заложени в тях.

Първият етап от изпълнението на Националната стратегия включва периода 2012 и 2013 г. През 2012 г. стартира инвестиционен проект за изграждане на мрежи за широколентов достъп в предварително избрани общини, на обща стойност 40 млн. лева, предвидени по Оперативна програма „Регионално развитие”.

По същество концепцията за реализиране на инвестиционния проект предвижда изграждане на регионални мрежи с отворен достъп за осигуряване на широколентов достъп до Интернет в предварително избраните райони.

Цели на направлението

- Изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони;

- Разработване и усъвършенстване на програмни и стратегически документи с цел подобряване на бизнес средата в  ИКТ сектора, иницииране и реализиране на проекти в тази насока

- Развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура.

- Насърчаване на инвестициите и намаляване на инвестиционните разходи

- Укрепване и рационализиране на използването на структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони

- Разработване на финансови инструменти в областта на широколентовия достъп

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от отдел „Европейски програми и проекти” в дирекция „Информационни технологии и електронно управление” и ИА „ЕСМИС”.

Отговорност за изпълнението

Директор на дирекция „Информационни технологии и електронно управление”, изпълнителен директор на ИА „ЕСМИС”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Мерна единица |  |  | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. |  | Прогноза 2015 г. |  | Прогноза 2016 г. |  |
| 1. Разработване на национален стратегически документ в областта на широколентовия достъп с времеви хоризонт 2020 г. |  | бр. . |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. Разработване на Национален план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г., | бр. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. Провеждане на дейности за популяризиране на целите и очакваните резултати от разработването и изпълнението на Националния план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г NGA (семинари, брошури и др.) |  | Бр. Семинари/брошури |  |  | 5 | 6 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4. Провеждане на срещи с отговорните институции частните оператори и регионалните администрации за изясняване на общите инвестиционни инициативи, формите на ПЧП и работещи модели на финансови инструменти |  | Бр. | 2 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |
| 5. Участие в работата на тематичните групи по разработване на Национални стратегии с водещи ведомства - МИЕТ, МОН и МТСП за следващия програмен период(2014-2020): |  | Бр. | 8 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |
| 6. Участие в работата на тематичните групи по разработване на оперативните програми с водещи ведомства - МИЕТ, МОН и МС – „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж” за следващия програмен период(2014-2020): |  | Бр. | 10 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |
| 7. Разработване на иновативни, финансови инструменти за целите на инвестиционния процес в областта на широколентовия достъп и предоставяне на електронни услуги - преглед на всички национални нормативни и регулаторни документи и процедури, съпътстващи инвестиционния процес в сферата на електронните съобщителни инфраструктури и предоставяне на електронни услуги - провеждане на консултации с всички ангажирани институции и обсъждане на възможностите за усъвършенстване на нормативната и регулаторна база и процедурите, съпътстващи инвестиционния процес в областта на електронните съобщителни мрежи - въвеждане на съответни промени в нормативната и регулаторна база и процедурите |  | бр. бр. бр. | 1 3 1 |  |  |  | 1 3 1 |  | 1 3 1 |  | 0 0 0 0 |
| 8. Анализ на добрите чужди практики на ПЧП при инвестиции в широколентов достъп и изготвяне на предложение за прилагане на ефективни модели в България |  | бр. | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 9. Провеждане на дейности за популяризиране на процеса на изпълнение на Националнаната стратегия за широколентов достъп и Националния оперативен план (семинари, брошури и др.) |  | бр. семинари/рекламни кампании | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Проучване и съгласуване на регионалните планове за развитие в областта на широколентовия достъп с националните стратегически цели - идентифициране на проблемните райони и техните специфични проблеми (командировки, раб. срещи с регионални и местни власти, подписване на меморандуми за институционално сътрудничество); - формулиране на мерки и дейности, произтичащи от избрания сценарии и етапи за реализиране на основните приоритети за развитие на сектора на ИТ и комуникациите с цел изпълнение на националните стратегически цели, съзвучни с целите, заложени в Цифровата програма за Европа 2020 |  | бр. | 1 |  |  |  | 0 1 |  |  |  |  |
| 10. Разработване на референтен модел за реализиране на проекти от регионалните и местни власти за изграждане на широколентови електронни съобщителни инфраструктури и информационни центрове |  | лв. бр. | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13. Създаване на обща база данни, цифрова карта на съществуващата широколентова инфраструктура и друга инфраструктура на институциите, предлагащи комунални услуги (ток, газ, вода и др.) и разработване на ГИС-базирана информационна система за планиране и мониторинг на процеса - изготвяне на цифрова карта, съдържаща горната информация - набелязване на подходящия сценарии за плавно поетапно реализиране на набелязаните национални стратегическите цели - проучване на инвестиционните намерения на частните оператори с цел консолидиране на техните позиции в съответствие с националните стратегически цели и тенденциите, заложени в европейските стратегически и програмни документи - Цифровата програма за Европа 2020 |  | бр. бр. бр. | 0 1 доклад 1 доклад |  |  |  | 1 карта 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |
| 20. Проведени заседания на работна група за широколентов достъп |  | бр. | 8 |  |  |  | 7 |  | 3 |  | 4 |
| 22. Подписан меморандум за сътрудничество между МТИТС и представители на местните власти |  | бр. | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 23. Проведени консултации с Европейската комисия |  | бр. | 7 |  |  |  | 7 |  | 5 |  | 3 |
| 26. Реализиране на научно-технически и развойни разработки в областта на ИКТ |  | бр. | 2 |  |  |  | 5 |  | 7 |  | 10 |
| 26. Внедряване на IPv6 -разработване на референтен модел и проекти за внедряване на IPv6 |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Стимулиране на търсенето и потреблението на широколентови услуги - обучителни курсове за централната, регионалната и местната администрация - демонстрационни проекти за широколентов достъп в отдалечени населени места в цялата страна |  | бр. бр. | 1 1 |  |  |  | 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 |
| 28. Участия в заседания на Европейската многостранна платформа за стандартизация в ИКТ |  | бр. | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на направлението

Успешното реализиране на проекти с финансовата подкрепа на Фондовете на Европейския съюз зависи не само от усилията на МТИТС, но и от административния капацитет на управляващите и междинните органи на оперативните програми към Националния план за развитие 2007-2013 г., както и от тясната координация между Министерството и тези органи. От особено значение за успеха на инициативите, предвидени за изпълнение през следващия програмен период (2014-2020) е и добрата организация и координация на дейностите на отделните ведомства, ангажирани с изпълнението на проектите в областта на ИКТ като цяло и широколентовата инфраструктура в частност.

Доброто сътрудничество с представителните организации на ИКТ бизнеса и неправителствените организации, както и с местните власти са от ключово значение за успешната реализация на инвестиционния проект, в който голяма част от дейностите са насочени към тях или се изпълняват съвместно с тях.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е набирана от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Министерски съвет, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” и други. Вземат се предвид и становища на DG Regio и DG Competition, както и официалната практика на Европейската комисия, касаеща приложението на държавна помощ.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

- Разработване на Национален план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г.

Това задължение произтича от Предварителните условия към проекта на Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за европейските фондове през следващия програмен период 2014-2020 г. В разработката следва да се предложат нормативни и процедурни промени с цел облекчаване на инвестиционния процес, както и работещи модели за ПЧП, прилагане на държавна помощ, иновативни финансови инструменти

Дейности/проекти:

- Разработване на координационен механизъм за мониторинг, контрол и управление на процеса по изграждане на NGA широколентова свързаност до 2020 г. в съответствие с целите в Цифровата програма за Европа

- Оценка на съществуващата широколентова инфраструктура, набелязване на районите и случаите,  в които е необходимо изграждане на нова NGA инфраструктура, както и случаите, в които е необходимо модернизиране и надграждане на съществуващата широколентова инфраструктура до NGA такава;

- Изготвяне на обосновано предложение на микс от широколентови технологии и случаи на тяхното прилагане за постигане целите в областта на NGA, отговарящи на целите в Цифровата програма за Европа до 2020 г.

- Разработване на основан на икономически анализ, план на инвестициите в инфраструктурата, който взема под внимание съществуващата инфраструктура и съществуващите планове за частни инвестиции, както и потенциалното търсене и потребление на Интернет и ел.услуги, изискващи NGA широколентова свързаност;

- Разработване на модели за устойчиви инвестиции, посредством препоръчани иновативни финансови инструменти, които подобряват конкуренцията и осигуряват достъп до инфраструктура и отворени, качествени и достъпни услуги;.

- Набелязване на мерки за насърчаване на частните инвестиции чрез предлагане на работещи модели за ПЧП.

- Провеждане на дейности за популяризиране на целите и очакваните резултати  от разработването и изпълнението на Националния  план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г (семинари, брошури и др.)

Задължението произтича от необходимостта за формиране на единна позиция на субектите, ангажирани с изграждане на широколентовия достъп в изпълнение на Национален оперативен план за реализацията на Националната стратеия за широколентов достъп  и Националния  план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г.

- Изпълнение на дейности в изпълнение на актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Националния оперативен план в следните области:План-програма за изпълнението й

Дейности/проекти:

- Създаване на подходящ бизнес климат в съответствие с Национална стратегия и с изискванията и тенденциите, заложени в последните програмни документи на ЕС -Европа 2020 (Digital agenda);

- Разработване в рамките на актуализираната Национална стратегия на специални части, касаещи развитието на  NGA  мрежите и въвеждане на IPV6;

- Подготовка и реализация на инвестиционен проект за развитие на широколентова инфраструктура;

- Реализация на дейности за развитие и предоставяне на широколентови услуги;

- Създаване на условия и реализация на проекти за стимулиране на търсенето и потреблението на широколентови услуги;

- Набелязване на допълнителни финансови източници и възможности за интеграция на усилията на всички ангажирани институции;

- Проучване на добрите практики на публично-частно партньорство при изграждане на широколентова инфраструктура и предлагане на конкретни форми на такова партньорство при реализирани на инфраструктурните проекти в България.

- Участие в реализиране на процедури по ЗОП във връзка с изпълнението на актуализираната Национална стратегия  за широколентов достъп в Р. България

Дейности/проекти:

- Проучване на ситуацията с инвестиционния процес в областта на широколентовия достъп в България, прецизиране на пречките и проблемите пред него и изготване на предложения за нормативни и процедурни промени

- проучване и анализ на възможностите за още по-голямо намаляване и премахване на бариерите пред конкуренцията. Преглед на препоръките на ЕК

- организиране на работни срещи и дискусии с браншовите организации, неправителствените организации, академичните и научни средиза набелязване на мерки за преодоляване  на правните и структурни бариери пред развитието на конкуренцията в сектора

- преглед на всички национални нормативни и регулаторни документи и процедури, съпътстващи инвестиционния процес в сферата на електронните съобщителни инфраструктури и предоставяне на електронни услуги

- провеждане на консултации с всички ангажирани институции и обсъждане на възможностите за усъвършенстване на нормативната и регулаторна база и процедурите, съпътстващи инвестиционния процес в областта на електронните съобщителни мрежи

- въвеждане на съответни промени в нормативната и регулаторна база и процедурите

- Проучване на инвестиционните намерения на частните оператори с цел консолидиране на тяхните позиции в съответствие с националните стратегически цели и създаване на единен модел за поетапно постигане на заложените стратегически цели

- инвестиционни намерения в следващите три и следващите пет години

- какви технологични решения планират да прилагат

- какви широколентови услуги планират да предлагат

- необходим финансов ресурс и източници за финансиране

- готовност за участие в ПЧП

- готовност за отдаване на притежавана собствена широколентова инфраструктура и при какви условия

- Анализ на добрите чужди практики на ПЧП при инвестиции в широколентов достъп и изготвяне на предложение за прилагане на ефективни модели в България

Разработване на референтни модели и инструменти  след проучване и съобразяване с добри европейски и световни практики и позицията на частния бизнес

- ПЧП

- кредити и други методи на финансиране

- концесии

- Провеждане на дейности за популяризиране на процеса на изпълнение на Националнаната стратегия за широколентов достъп и Националния оперативен план (семинари, брошури и др.)

- разработване и поддръжка на ел. портали,

- организиране на комуникационни кампании

- Проучване и съгласуване на регионалните планове за развитие в областта на широколентовия достъп с националните стратегически цели

- инвестиционни намерения в следващите три и следващите пет години

- какви технологични решения планират да прилагат

- какви широколентови услуги планират да предлагат

- необходим финансов ресурс и източници за финансиране

- готовност за участие в ПЧП

- готовност за отдаване на притежавана собствена широколентова инфраструктура и при какви условия

- Разработване на референтен модел за реализиране на проекти от регионалните и местни власти за изграждане на широколентови електронни съобщителни инфраструктури и информационни центрове

# Направление  “ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

# ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА И К Т”

В този приоритет са предвидени нормативни, институционални и инвестиционни мерки и дейности, които трябва да допринесат за постигането на втората стратегическа цел на Националната програма за реформи - нарастване на инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП до 2020 г., както и за постигането на целите на Цифровата програма за Европа в приоритетни стълбове 1. „Изграждане на нов единен пазар, който да предостави ползите от цифровата ера” и 5. „Стимулиране на авангардна изследователска и развойна дейност в областта на ИКТ”.

Мерките и дейностите са групирани в две основни оси:

- ИКТ за засилване на НИРД и иновациите

- ИКТ за повишаване конкурентоспособността на предприятията и развитие на е-бизнеса

Очакваните резултати са свързани основно с нарастване на иновационната активност на бизнеса, което включва:

- повишаване на разходите на бизнеса за изследователска и развойна дейност до две трети от общото финансиране на научноизследователската и развойна дейност и иновациите до 2020 година;

- ускоряване внедряването на продуктови, процесни и организационни иновации;

- увеличаване на броя на заетите с научноизследователска и развойна дейност и иновации, и развитие на пазара на труда на висококвалифицирани кадри;

- пълноценно използване на създадено в страната ново технологично знание чрез формите за технологичен трансфер;

- повишаване на взаимодействието в рамките на националната иновационна система;

- стимулиране на участието на български организации във финансови инструменти на ЕС, свързани с научно-изследователска и развойна дейност и иновации, което ще способства за привличането на значителни финансови средства в българската икономика.

Финансовите средства, необходими за изпълнение на мерките, се осигуряват от субсидии от държавния бюджет и от други източници, като специализирани фондове, фондове за рисков капитал, структурни фондове, пред-търговски обществени поръчки, европейски и национални програми съгласно приоритетите, определени в Иновационната стратегия на Република България и в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

Цели на направлението

- Ускоряване на развитието на научните изследвания, технологичния трансфер и иновациите в областта на ИКТ.

- Активизиране на българското участие в рамковите програми на ЕО в областта на ИКТ;

- Подкрепа на проекти насочени към авангардни изследвания, приети като европейски приоритети;

- Стимулиране на младите хора към научноизследователска кариера чрез осигуряване на достъп до върхови технологии и разширяване на възможностите за участие в съвместни международни проекти;

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от всички отдели в дирекция „Информационни технологии и електронно управление”, ИА „ЕСМИС”, както и от външно привлечен партньор - сдружение „Национален център за суперкомпютърни приложения”.

Отговорност за изпълнението

Отговорността е на директора на дирекция „Информационни технологии и електронно управление”и изпълнителния директор на ИА „ЕСМИС”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1. Одобрено финансиране за български участници по рамковите програми на ЕО в областта на ИКТ* | Хил. евро | 1 800* | 1 500** | 1 000 | 2 000 |
| 2. Проведени консултации с потенциални участници по оперативните програми на Република България | Бр. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3. Организирани информационни дни по тема „ИКТ” и тема „Наука в обществото” от Седма рамкова програма на ЕО и програма „Подкрепа за ИКТ политики от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации”и по тема „ИКТ” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020) | Бр. | 2 | 3** | 2** | 2** |
| 4. Проведени консултации с потенциални участници по рамковите програми на ЕО в областта на ИКТ | Бр. | 70 | 50 | 50 | 50 |
| 5. Български учени и изследователи, които работят по PRACE цели и задачи | Бр. | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 6. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на програмите на ЕО в областта на ИКТ | Бр. | 14 | 18** | 18** | 18** |

*  2013 г. е последна година от програмния период 2007-2013 г. и през нея ще се появят резултатите от последните конкурси, които са с ниски индикативни бюджети, затова се представя консервативна прогноза.

**От 1 януари 2014 г. Седма рамкова програма и иновационната част от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” се обединяват в една обща програма – програма „Хоризонт 2020 – Рамкова програма за научни изследвания и иновации”. През 2014 г. започва нов програмен период, параметрите и координационния механизъм на новата рамкова програма на ЕО за научни изследвания и иновации още не са одобрени

Информация за наличността и качеството на данните

Информация се събира от:

- МТИТС - количествена информация;

- Европейска комисия;.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

- Обезпечаване участието на България в общоевропейската асоциация „Партньорство за върхови изследвания в Европа” (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE)

Дейности/проекти:

- Административна подготовка по изпълнение на задълженията на страната ни към общоевропейската асоциация „Партньорство за върхови изследвания в Европа” (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE)

- Координация на участието на България в рамковите и редовните програми на ЕС в областта на ИКТ

Дейности/проекти:

- Подготовка и провеждане на информационни дни по всички обявени конкурси по програмите на ЕО в областта на ИКТ;

- Разпространение на текуща информация за програмите на ЕО и предоставяне на индивидуални консултации на българските участници;

- Участие в работата на Управляващите комитети на програмите в Брюксел (подготовка на работни програми, участие в определянето на тематиката на конкурсите, институционална подкрепа за проекти с българско участие.

- Подпомагане развитието на иновациите в областта на ИКТ

Дейности/проекти:

- Подпомагане участието на български ИКТ фирми в оперативна програма “Конкурентоспособност - Администриране на дейностите по разглеждане и оценка на собствен иновативен софтуер на фирми кандидатстващи по мярка BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” по ОП ”Конкурентоспособност”

- Направление  ”ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ЦЕНТРОВЕ”

Изпълнение в отговорностите на ИА ЕСМИС

В обхвата попадат дейности, в отговорностите на ИА ЕСМИС, свързани с дейността на дирекция „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове”, отдел „Поддръжка и експлоатация на центрове за данни”, в т.ч. поддръжката и функционирането на: Българския суперкомпютърен център(БСЦ)- РМС692/21.09.2010 г. и РМС289/11.04.2012 г., центровете на електронното правителство и на националната образователна мрежа на България; Система за превантивно ресурсно управление на риска, на информационни системи за оперативна съвместимост и информационна сигурност, дейности свързани с участие в международни проекти и др..

Основни цели, които ще бъдат постигнати в резултат на изпълнение на дейностите  по  ”Поддръжка на информационни системи и центрове” :

- осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на центровете на електронното  правителство и на контролния център на Националната образователна мрежа на България;

- осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на Българския суперкомпютърен център и суперкомпютърната система Blue Gene/ P;

- присъединяване на Българския суперкомпютърен център към единната международна научна мрежа DEISA, обединяваща ресурса на високопроизводителните суперкомпютърни центрове на територията на Европа;

- популяризиране на възможностите и услугите, които предоставя Центъра;

- осигуряване на сигурна и непрекъсната работа и услуги на системата за превантивно ресурсно управление на  риска;

- осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на информационните системи за оперативна съвместимост и информационна сигурност и на други системи.

Изпълнението на дейностите свързани с поддръжка на информационни системи и центрове е в отговорностите на ИА ЕСМИС в лицето на изпълнителния директор и директора на дирекция  „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове”.

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Проект 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| - Непрекъснат режим на експлоатация | % |  | 97.3 | 97.4 | 97.5 |
| - Средноденонощно натоварване спрямо общия капацитет | % |  | 71 | 71.5 | 72 |
| - Профилактики на системите (договори за ползване на услуги) | Бр. | 9 | 4 | 4 | 4 |

Ефективното използване на центровете на електронното правителство, на Националната образователна мрежа на България, и Българския суперкомпютърен център, зависи в голяма степен от осигуряването на достатъчно средства за тяхната технологична поддръжка и за популяризиране на техните  възможности.

Наличността и качеството на данните се конкретизират за всяка отделна задача.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| Програма № 2 Развитие на информационните технологии и съобщенията (хил. лв.) | Бюджет | Проект | Разлика к.2-к.1 | Прогноза | Разлика к.4-к.2 | Прогноза | Разлика к.6-к.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общо ведомствени разходи: | 16 296,7 | 14 947,6 | -1 349,1 | 15 825,6 | 878,0 | 15 725,6 | -100,0 |
| Персонал | 7 943,6 | 7 943,5 | -0,1 | 7 943,5 | 0,0 | 7 943,5 | 0,0 |
| Издръжка | 8 273,1 | 6 804,1 | -1 469,0 | 7 732,1 | 928,0 | 7 632,1 | -100,0 |
| Капиталови разходи | 80,0 | 200,0 | 120,0 | 150,0 | -50,0 | 150,0 | 0,0 |
| Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 16 266,7 | 14 929,6 | -1 337,1 | 15 805,6 | 876,0 | 15 705,6 | -100,0 |
| Персонал | 7 943,6 | 7 943,5 | -0,1 | 7 943,5 | 0,0 | 7 943,5 | 0,0 |
| Издръжка | 8 243,1 | 6 786,1 | -1 457,0 | 7 712,1 | 926,0 | 7 612,1 | -100,0 |
| Капиталови разходи | 80,0 | 200,0 | 120,0 | 150,0 | -50,0 | 150,0 | 0,0 |
| Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 30,0 | 18,0 | -12,0 | 20,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 |
| Персонал |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Издръжка | 30,0 | 18,0 | -12,0 | 20,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 |
| Капиталови разходи |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| От тях за: * |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1. Програма към МВнР за изпълнение на задължения по координация на работата към Съвета на Европа | 30,0 | 18,0 | -12,0 | 20,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 |
| .................................... |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| .................................... |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Администрирани разходни параграфи ** |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | 1 920,0 | 13 800,0 | 11 880,0 | 13 850,0 | 50,0 | 13 850,0 | 0,0 |
| 1. Капиталови разходи | 1 920,0 | 1 300,0 | -620,0 | 1 350,0 | 50,0 | 1 350,0 | 0,0 |
| 2. Субсидии за нефинансови предприятия | 0,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 12 500,0 | 0,0 |
| 3.................................... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 20 677,6 | 50 292,8 | 29 615,2 | 49 234,0 | -1 058,8 | 43 005,0 | -6 229,0 |
| 1. Целеви капиталови разходи по Централния бюджет | 1 177,6 | 31 025,1 | 29 847,5 | 33 124,0 | 2 098,9 | 28 024,0 | -5 100,0 |
| 2. Целеви текущи разходи по Централния бюджет | 17 500,0 | 19 267,7 | 1 767,7 | 16 110,0 | -3 157,7 | 14 981,0 | -1 129,0 |
| 3. Субсидии и компенсации | 2 000,0 |  | -2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 22 597,6 | 64 092,8 | 41 495,2 | 63 084,0 | -1 008,8 | 56 855,0 | -6 229,0 |
| Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 18 186,7 | 28 729,6 | 10 542,9 | 29 655,6 | 926,0 | 29 555,6 | -100,0 |
| Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 38 894,3 | 79 040,4 | 40 146,1 | 78 909,6 | -130,8 | 72 580,6 | -6 329,0 |
| Численост на щатния персонал | 630 | 567 | -63 | 567 | 0 | 567 | 0 |
| Численост на извънщатния персонал | 46 | 44 | -2 | 44 | 0 | 44 | 0 |

ДРУГИ ПРОГРАМИ

### Програма  “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на програмите за постигането на стратегическите цели на МТИТС. Тъй като дейностите отнесени в програмата са съпътстващи, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиката, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма.

### Подпрограма  “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

Цели на подпрограмата

- Осигуряване на ефективно административно обслужване на физически и юридически лица;

- Техническо обезпечаване на изпълнението на правомощията на съответните ръководители на структури и функциите на специализираната администрация.

Организационни структури, участващи в подпрограмата

В изпълнението са ангажирани експерти и служители от общата администрация на министерството.

Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Подпрограмата е под ръководството на главния секретар на МТИТС, директорите на дирекции от общата администрация.

Дейности по подпрограмата

- Осигуряване в правно-нормативно отношение дейността на МТИТС;

- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;

- Процесуално представителство пред съдилищата;

- Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;

- Разработване на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управлението им;

- Организиране на дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси;

- Изготвяне на актове и документи, свързани с възникване, изменяне, прекратяване и регистриране на служебните и трудовите правоотношения със служители;

- Анализ на потребностите, планиране и организация на обучението на служители;

- Координация на дейностите по оценка на изпълнението на длъжностите на служителите;

- Доразвитие на елементите на СФУК

- Осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;

- Ефективно и законосъобразно администриране на приходите и разходването на бюджетните и целеви средства;

- Изготвяне на проекта на годишен бюджет на министерството;

- Даване на методически указания на ВРБК относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета;

- Разпределение на бюджетните кредити и отчитане изпълнението на бюджета;

- Подпомагане на ръководството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси;

- Организиране и осъществяване на цялостно финансово-счетоводно отчитане на дейността, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишен баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;

- Поддържане на текущ финансово-счетоводен архив и база данни за капиталовите разходи;

- Организиране и осъществяване на общото ръководство на документооборота и деловодната дейност;

- Систематизиране и съхраняване на документите от учрежденския архив;

- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

- Изготвяне на отговори и становища по възникнали въпроси от физически и юридически лица;

- Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;

- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;

- Поддържане страница в Интернет;

- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

- Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура;

- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;

- Планиране и организиране на строително-монтажни работи;

- Организация и контрол за правилното, законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за управление на ведомството;

- Планиране, организация и осъществяване на цялостно материално-техническо снабдяване;

- Организиране поддръжката и ремонта на сграден фонд, съоръжения и други движими вещи;

- Правилна техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства;

- Планиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Осигуряване функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, пожароизвестяване и пожарогасене;

- Протоколна дейност на министерството, в т.ч. контакти с посолствата на чужди държави в Р България за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;

- Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно.

Показатели за изпълнение

Индикатори за количествено изпълнение са:

- Брой разработени проекти и прогнози;

- Проведени конкурси;

- Изготвени актове и документи;

- Използван платен отпуск в дни;

- Планирани и организирани обучения;

- Изготвени отговори и становища;

- Систематизирани и съхранени документи;

- Разработени и прилагани вътрешни правила;

- Изготвени месечни и периодични финансови отчети;

- Разработени поименни списъци за капиталови разходи;

- Обработени документи;

- Архивирани единици.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

- Недостатъчна координация и взаимодействие с други министерства и ведомства;

- Предстоящи изменения в нормативната уредба.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади проучвания, анализи и документи на ведомството.

Приоритетна ос 5 "Техническа помощ"

В ос 5 „Техническа помощ” са включени проекти, за които бенефициент е МТИТС и проекти на НК”ЖИ”, АПИ,  ДП „Пристанищна инфраструктура”, управлявани от УО по ОПТ.

Средствата от техническата помощ се използват основно в четири основни направления:

- За изготвяне на стратегически документи, които имат отношение към цялостната дейност на УО и бенефициентите в процеса на изпълнение на програмата. Примери за такива документи са проекти за „Изработване на Общ генерален план на транспорта”, „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на НК „Железопътна инфраструктура”, изготвяне на стратегия за внедряване на Европейската железопътна система за управление на трафика и стратегията за внедряване на технически спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България;

- За финансиране подготовката на проекти, като се извършват различни проучвания и анализи;

- За подобряване капацитета на УО и бенефициетите и подпомагане при изпълнението на дейности за текущото изпълнение;

- За подготовката на проекти, които ще се изпълняват през следващия програмен период.

За изпълнение на дейностите  за периода 2014 г.-2016 г. са разчетени средства  както следва:

2014 г.

- ЕФРР –46 157 588 лв.

- Национално съфинансиране – 8 145 457 лв.

2015 г.

- ЕФРР  – 31 582 414 лв.

- Национално съфинансиране – 5 573 367лв.

2016 г.

ЕФРР  –  14 450 000 лв.

- Национално съфинансиране –  2 250 000 лв.

### Подпрограма  “МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

В системата на МТИТС осъществяват дейността си две многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” София и Многопрофилна транспортна болница в Пловдив, които изпълняват специфични функции в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта.

Цел на подпрограмата

Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители и постигане на високо ниво на безопасност във всички видове транспорт.

Организационни структури, участващи в подпрограмата

Подпрограмата се реализира от Национална многопрофилна транспортна  болница „Цар Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница – Пловдив

Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Изпълнението на подпрограмата е в отговорностите на директорите на болниците и се осъществява, под ръководството на главния секретар на МТИТС.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Целева стойност |  |  |  |
| Показатели | Мерна единица | Бюджет 2013 г. | Прогноза 2014 г. | Прогноза 2015 г. | Прогноза 2016 г. |
| 1.Преминали болни | бр. | 10 050 | 10 100 | 10 120 | 10 130 |
| 2. Леглодни | бр. | 44 735 | 44 835 | 44 885 | 44 935 |
| 3. Използваемост на леглата | % | 65% | 65,5% | 65,5% | 65,5% |
| 4. Оборот на леглата- НМТБ | бр. | 40 | 40,25 | 40,41 | 40,50 |
| 5. Оборот на леглата - МТБ | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6. Среден болничен престой | дни | 4,53 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 7. Оперативна активност – НМТБ | % | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 8. Експертни прегледи в т.ч. от комисии ТОЛЕК, ТЦЛЕК и КАМО | бр. | 142 500 | 142 560 | 142 600 | 142 600 |
| 9. Профилактични прегледи - НМТБ | бр. | 17 850 | 17 900 | 17 950 | 17 960 |
| 10. Психологически прегледи | бр. | 6 590 | 6 600 | 6 610 | 6 630 |
| 11. Стационарна диагностика, лечение и експертиза на заболявания и състояния, пречещи на служебните задължения на работещите в движението на транспорта - МТБ | бр. | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 12. Медицинска експертиза на хора с увреждания, които са водачи на МПС - МТБ | бр. | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници  и др.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;

Всички кабинети в отделенията по експертиза на работещите в железопътния, воден, авто и авио транспорт са добре организирани. Наблюдава се по-висока часова и среднодневна натовареност. Основно се извършват първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. При заболявания и състояния, които не позволяват изпълнението на професионалните задължения на пациентите се извършва хоспитализация.

- Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;

Експертизата на професионалната годност, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа;

- Първична, вторична рехабилитация и психотренинг на работещите в сигурността на движението;

- Подбор и реподбор на кандидатите за работа в сигурността на движението;

- Експертно освидетелстване на категория водачи на МПС - лица инвалиди;

- Промоция и превенция на здравето чрез привличане на общественото внимание и мобилизиране на обществените усилия;

Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към извършването на превантивен медицински контрол за предпазване на работещите в сферата на транспорта от вредности.

  - Осигуряване на качествено медицинско обслужване включващо: достъпност, равнопоставеност, достатъчност, своевременност, социална възприемчивост.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

  - Липса на ясно разграничаване по териториален признак на обслужването на работещите в жп, авио, автомобилен и воден транспорт от НМТБ и МТБ – Пловдив.

#### Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 3 Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза | Бюджет | Проект | Разлика к.2-к.1 | Прогноза | Разлика к.4-к.2 | Прогноза | Разлика к.6-к.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 17 419,7 | 18 236,3 | 816,6 | 16 457,9 | -1 778,4 | 16 572,9 | 115,0 |
|  | Персонал | 10 956,8 | 10 087,9 | -868,9 | 10 087,9 | 0,0 | 10 517,9 | 430,0 |
|  | Издръжка | 5 020,4 | 3 797,1 | -1 223,3 | 3 753,9 | -43,2 | 3 748,0 | -5,9 |
|  | Капиталови разходи | 1 442,5 | 4 351,3 | 2 908,8 | 2 616,1 | -1 735,2 | 2 307,0 | -309,1 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 14 180,7 | 13 686,3 | -494,4 | 13 022,9 | -663,4 | 13 122,9 | 100,0 |
|  | Персонал | 8 167,8 | 8 167,9 | 01 | 8 167,9 | 0,0 | 8 167,9 | 0,0 |
|  | Издръжка | 4 570,4 | 3 267,1 | -1 303,3 | 3 138,9 | -128,2 | 3 148,0 | 9,1 |
|  | Капиталови разходи | 1 442,5 | 2 251,3 | 808,8 | 1 716,1 | -535,2 | 1 807,0 | 9 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 3 239,0 | 4 550,0 | 1 311,0 | 3 435,0 | -1 115,0 | 3 450,0 | 15,0 |
|  | Персонал | 2 789,0 | 1 920,0 | -869,0 | 1 920,0 | 0,0 | 2 350,0 | 430,0 |
|  | Издръжка | 450,0 | 530,0 | 80,0 | 615,0 | 85,0 | 600,0 | -15,0 |
|  | Капиталови разходи |  | 2 100,0 | 2 100,0 | 900,0 | -1 200,0 | 500,0 | -400,0 |
|  | От тях за: * |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1 | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - възнаграждения | 2 789,0 | 1 920,0 | -869,0 | 1 920,0 | 0,0 | 2 350,0 | 430,0 |
| 2.2 | 2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - административни разходи | 450,0 | 530,0 | 80,0 | 615,0 | 85,0 | 600,0 | -15,0 |
| 2.3 | 3. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - капиталови разходи |  | 2 100,0 | 2 100,0 | 900,0 | -1 200,0 | 500,0 | -400,0 |
|  | Администрирани разходни параграфи ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1..................................... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.................................... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.................................... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 22 050,5 | 61 738,4 | 39 687,9 | 38 290,7 | -23 447,7 | 4 796,1 | -33 494,6 |
|  | 1. Капиталови разходи - Техническа помощ | 8 253,2 | 55 745,1 | 47 491,9 | 35 790,7 | -19 954,4 | 2 296,1 | -33 494,6 |
|  | 2. Целеви разходи по ЦБ – Лизингови вноски за самолет - главница | 13 797,3 | 5 493,3 | -8 304,0 | 0,0 | -5 493,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3. Целеви капиталови разходи по Централния бюджет | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 0,0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 22 050,5 | 61 738,4 | 39 687,9 | 38 290,7 | -23 447,7 | 4 796,1 | -33 494,6 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 14 180,7 | 13 686,3 | -494,4 | 13 022,9 | -663,4 | 13 122,9 | 100,0 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 39 470,2 | 79 974,7 | 40 504,57 | 54 748,6 | -25 226,1 | 21 369,0 | -33 379,6 |
|  | Численост на щатния персонал | 742 | 660 | -82 | 660 | 0 | 660 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Приложение № 1

### Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

### Направление “РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ”

Описание на проектите от инвестиционната програма на ДП НК „Железопътна инфраструктура”, чието изпълнение се финансира със средства от държавния бюджет и е предвидено за 2014-2016 г.

ПРОЕКТ 3: „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“

За периода 2014-2016 г. се цели:

- осигуряване на стабилен График за движение на влаковете и премахване на временни и постоянни намаления в междугария от главните железопътни  линии, които не са включени в проекти, финасирани по ОПТ (по направленията София-Мездра, Горна Оряховица-Шумен, Русе–Горна Оряховица-Дъбово, Тулово–Стара Загора - Димитровград–Книжовник);

- подобряване на носимоспособността на земното платно в участъци, където тя е нарушена. Мероприятия  по отводняване  на  железния път;

- ремонт  на  железопътни  съоръжения (тунели, железопътни  мостове и  слаби  места  по железния  път)  във  включените  за  ремонт  междугария.

Взети са в предвид направленията от мрежата за развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси, включени в секторната ОП „Транспорт“, които вече са в процес на реализация а именно:

- Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград;

- Модернизация на първа железопътна линия в участъка Пловдив – Септември;

- Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия София-Карлово-Зимница.

| № по ред | Жп линия | Междугарие / гара | Подновяване на железен път |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дължина (м) | Ориентировъчна стойност (лева) |
| 2014 година |  |  |  |  |
| 1 | ІІ | МП София-Мездра път 2 /преходен 2013-2014/ | 7000 | 12600 000 |
| 2 | ІV | МП Плачковци – Кръстец и гара Кръстец /преходен 2014-2015/ | 6 925 | 14 330 000 |
| 3 | ІV | МП Кръстец-Радунци | 7 435 | 14 000 000 |
|  |  | О Б Щ О: | 21 360 | 40 930 000 |
| 2015 година |  |  |  |  |
| 1 | ІV | МП Плачковци – Кръстец и гара Кръстец /преходен 2014-2015/ | 2 257 | 4 670 000 |
| 2 | ІІ | МП Курило-Реброво п.2 /преходен 2015-2016/ | 5 905 | 10 630 000 |
| 3 | ІV | МП Долапите-Иваново км 22+510-24+105 | 1 595 | 2 900 000 |
| 4 | ІV | МП Борово-Моруница км 60+511-61+900 | 1 389 | 2 500 000 |
|  |  | О Б Щ О: | 14 146 | 20 700 000 |
| 2016 година |  |  |  |  |
| 1 | ІІ | МП Курило-Реброво п.2 /преходен 2015-2016/ | 5 595 | 10 070 000 |
| 2 | ІІ | МП Елисейна - Зверино път № 1 | 5 378 | 10 300 000 |
| 3 | ІV | МП Димитровград - Хасково | 6 300 | 6 357 000 |
|  |  | О Б Щ О: | 11 973 | 26 727 000 |

ПРОЕКТ 4:  „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства“

През периода 2014-2016 г. планираните инвестиции ще бъдат осъществени в няколко обекта. От първостепенно значение при определяне на обектите е подобряването на безопасността, устойчивостта, надеждността и повишаване на скоростта по жп инфраструктура.

- Съоръжаване с компютрни гарови централизации гарите Делян, Дяково, Дупница и Бобошево.

Ще се изгради компютърна система, която ще управлява движението на влаковете в гарите Делян, Дяково и Бобошево от едно работно място в гара Дупница. Ръчният прелез в района на гара Дупница ще се автоматизира. За нуждите на системата, обвръзката между гарите ще се изгради, чрез оптичен кабел.  Изпълнението на обекта ще доведе до:

- увеличаване на скоростта от 60 км/ч до технологичната за участъка;

- намаляване на експлоатационния персонал;

- премахване на субективния фактор при подготовката на маршрутите и постигане висока степен на безопасност на влаковете.

- Модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации в участъка София – Мездра.

Изграждането на обекта се предвижда да започне от 2013 г. и да завърши през 2016 г. Обектът ще се изпълнява в няколко етапа:

- Рехабилитация и преустройство на съществуващите устройства на ОТ в участъка София – Мездра, включваща промяна на сигнализацията в скоростна, осигуряване обезличено движение по двата пътя в участъка, подмяна на съществуващите стрелкови обръщателни апарати по текущите пътища в гарите, подмяна на съществуващите системи за контрол „свободност/заетост” в гарите и изграждане на интерфейс за управление от диспечерска централизация;

- Нова система на сигнализацията (осигурителната техника) в гара Своге и гара Бов, с прилежащите междугария – изграждане на нови машрутно-компютърни централизации в гари Своге и Бов, с възможност за телеуправление (без необходимост от изграждане на работно място) на управляемите обекти в гара Бов и съоръжаване на прилежащите междугария с автоблокировка без проходни сигнали с броячи на оси;

- Система за телекомуникации: Цифрова оптична мрежа, с преносна система STM16  в участъка, управлявана от телекомуникационен център София.

- Система за централно диспечерско управление на трафика за движение на влаковете (СТС) в железопътния участък София – Мездра с обща дължина около 73 км, включваща гарите Курило, Реброво, Своге-Бов, Лакатник, Елисейна, Зверино, разделните постове с автоматично действие в Левище и Черепиш;

- Система SCADA, осъществяваща контрол и централизирано управление на елементите на тяговото електроснабдяване и превключване на тяговите подстанции, автотрансформаторните пунктове и в схемата на секциониране на контактната мрежа;

- Подмяна на съществуващите механични везни в гарите Курило и Елисейна с електронни.

Очаквани  резултати:

- Постигане на висока степен на надеждност и експлоатационна готовност, гарантираща поддръжка с минимум разход на труд, базирана на внедрена интелигентна система, осигуряваща, висока производителност в процеса на управление на трафика, даваща възможности за:

- намаляване на повредите и прекъсванията на работа на системите за управление на трафика с 60%;

- намаляване на персонала на УДВК с 48 бр. дежурни ръководители и стрелочници;

- повишаване доходите на сектора;

- Допълнителна годишна икономия на експлоатационни разходи, свързана с използването на микропроцесорна техника и реализация на функциите, свързани с диагностика и дистанционен мониторинг;

- Гарантирана висока степен на безопасност при превоза на пътници и товари;

- Високо качество на предлаганите услуги от страна на превозвачите в резултат от изграждането на телекомуникационната мрежа, обезпечаващо:

- безопасен и бърз превоз;

- качествено информационно обслужване на клиентите.

- Повишен капацитет на железопътната мрежа в участъка и готовност за поемане на трафика по ос 22 до реализиране на новото трасе по проект Видин-София, като прогнозата е, че в скоро време няма да се изгради новото железопътно трасе между гарите Мездра и София;

- Повишаване на пропускателната способност на участъка в перспектива, с което ще се задоволят очакваните заявки за извършване на превози в определени сгъстени времеви интервали от увеличаващия се в брой превозвачи.

- Рехабилитация на съоръженията и устройствата на  осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп – Карлово

Средствата предвидени за този обект са в размер на 9 700 000,00 лева с ДДС. Обектът е преходен и ще се изпълнява през 2013 г. и 2015 г.

Устройствата на ОТ в участъка Пирдоп - Карлово са в лошо техническо състояние. Експлоатацията на тези устройства е от 1968 г. Поддържането в изправност на съоръженията е невъзможно поради факта, че липсват резервни части, които са спрени от производство. Зачестиха проблемите със  захранващия  далекопровод  6 кV/75Hz,  както по гарите  от участъка, а така също и със сигналните точки на автоматичната  блокировка с проходни сигнали. С реализацията на обекта ще се увеличи  надежната  и безопасна работа на  устройствата на ОТ в участъка.

- Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура

Обектът е преходен и ще се изпълнява от 2013 г. до  2014 г., като разчетените средства за него са в размер на  4 339 000,00 лв. с ДДС.

Поради многобройните кражби през годините в участъка Перник–Разменна магистралният кабел, осигуряващ телекомуникационните връзки и работата на ПАБ между двете гари е унищожен. Телефонните и диспечерските връзки се осъществяват по обходни вериги, което води до влошена експлоатационна обстановка, свързана с осигуряване на влаковата дейност.

Участъкът Провадия–Синдел–Варна е обект на многократни кражби, особено в частта Синдел–Разделна, където общата дължина на откраднатият магистрален кабел вследствие на посегателства  е около 2700 м.

С изпълнението обектите ще се осигурят качествено нови телекомуникационни връзки  и осигурително оборудване в съответствие с най-новите тенденции в развитието на телекомуникационната и осигурителна техника. С изграждането на оптична преносна среда, ще се подготви бъдещо въвеждане в действие на GSM-R, осигурявайки управлението и обслужването на влаковетe, административното и оперативно ръководство на гарите и звената на ДП НКЖИ, БДЖ ЕАД и частните  ж.п.оператори. Изграждането на полуавтоматична блокировка по оптичен кабел, ще гарантира по-висока надеждност, свързана с осигуряване безопасността на влаковото движение.

- Реконструкция на  мачти за ВДРВ, V-та линия

Планира се до 2014 г. да бъдат реконструирани 19 мачти за ВДРВ по V-та линия, като сумата разчетена за реконструкция и надзор е 510 000 лв.

По протежение на V-та линия от гара Захарна фабрика до гара Генерал Тодоров са инсталирани 21 броя мачти, върху които са разположени антените за влаковата диспечерска радиовръзка. Мачтите представляват железно-решетъчна конструкция, захваната на бетонна основа. Разположени са като правило в непосредствена близост до гарови помещения. Конструкцията на мачтите не позволява да издържат на силни ветрови натоварвания. Досега 2 от кулите са пречупени от силни бури и са подменени с нови. Всички останали мачти имат видими деформации на конструкцията.

В резултат на дългогодишната работа мачтите са в напреднал стадий на корозия, което допълнително намалява носещата способност на конструкцията им.

С подмяната на мачтите ще се даде възможност да се обезопасят мачтите, да се изпълнят изискванията по охрана на труда, да се премахне риска от разрушаване на конструкцията и от там да се обезпечи необходимото покритие на ВДРВ, както и да се инсталират върху тях на GSM-R антени при бъдещо въвеждане на системата.

- Група обекти: Изграждане и надзор на компютърни гарови централизации в гари:

- Обр. Чифлик, Ястребово, Ветово, Сеново (преходен обект 2016-2019г.);

- Просторно, Разград, Самуил (преходен обект 2016-2019г.);

- Висока поляна, Хитрино, Плиска (преходен обект 2016-2019г.).

С подмяна на действащите гарови централизации с маршрутно – компютърни централизации ще се създаде възможност за визуализация и управление от едно работно място за всеки по отделно от изброените обекти от гари.

Това ще допринесе за:

- увеличаване на скоростта до технологичната за участъка;

- намаляване на експлоатационен персонал от УДВК;

- намаляване на експлоатационен персонал от ПСТ;

- намаляване на разходи за материали и ел. енергия;

- премахване субективния фактор при подготовка на маршрутите и постигане висока степен на безопасност на влаковете.

- Рехабилитация осветление жп гари с енергоспестяващи осветители

Осветлението на жп гарите ще бъде подменено с LED осветители, които имат над 10 години експлоатационен живот. Това ще доведе до значителна икономия на електроенергия, намаляване на експлоатационните разходи и разходите за материали.

- Преустройство на системи за отопление на жп стрелки

Разделителните трасформатори, като част от системата за управление на стрелки са обект на многобройни посегателства. Подмяната им с модерни дефектнотокови защити и сензори за автоматизирано управление на отопление на стрелки, отчитащи атмосферните условия, ще намали разходите по експлоатация и потреблението на електроенергия.

С изграждането на оптична преносна среда, ще се подготви бъдещо въвеждане действието на GSM-R, както и изискванията на българските железници за дълъг период от време, осигурявайки управлението и обслужването на влаковете, административното и оперативно ръководство на гарите и звената на ДП „НКЖИ“, БДЖ ЕАД и частните жп оператори.

Изграждането на полуавтоматична блокировка по оптичен кабел, ще гарантира по-висока надеждност, свързана с осигураване безопасността на влаковото движение.

ИНВЕСТИЦИОННИ МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2016 Г.

(в лева)

| № | Наименование на обекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни устройства /преходен 2013-2014/ | 2 060 000 |  |  |
| 2 | Инженеринг на осигурителна техника г. Доростол /преходен 2013-2014/ | 522 000 |  |  |
| 3 | Съоръжаване с компютърни гарови централизации гарите Делян, Дяково, Дупница и Бобошево /преходен 2014-2017/ | 1 818 800 | 5 800 000 | 7 843 000 |
| 4 | Модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации в участъка София-Мездра /преходен 2014-2016/ | 2 443 320 | 14 056 560 | 10 780 100 |
| 5 | Рехабилитация на съоръженията в устройствата на осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп-Карлово /преходен 2013-2015/ | 4 047 000 | 4 343 440 |  |
| 6 | Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура /преходен 2013-2014/ | 3 398 880 |  |  |
| 7 | Реконструкция на мачти за ВДРВ V-та жп линия / преходен 2013-2014/ | 400 000 |  |  |
| 8 | Преустройство на МРЦ в гара Михайлово | 835 000 |  |  |
| 9 | Иновация на апаратурата на действащи АПУ |  |  | 3 000 000 |
| 10 | Изграждане и надзор на компютърни гарови централизации в гарите Образцов Чифлик, Ястребово, Ветово, Сеново /преходен 2016-2019/ |  |  | 2 476 900 |
| 11 | Подобряване енергийната ефективност в железопътните гари |  | 200 000 |  |
| 12 | Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в участъка Червен бряг-Долни Дъбник /преходен 2014-2015/ | 1 500 000 | 1 200 000 |  |
| 13 | Рехабилитация осветление жп гари с енергоспестяващи осветители | 500 000 |  |  |
| 14 | Преустройство на системите за отопление на жп стрелки | 1 500 000 |  |  |
|  | ОБЩО: | 19 025 000 | 25 600 000 | 24 100 000 |

ПРОЕКТ 5:  „Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции”

За периода 2014-2016 г. са предвидени доставка на проводници, въжета, свързващи възли за контактната мрежа и компенсиращи устройства, полимерни изолатори, които ще се вложат от експлоатационния персонал, като средно на година се предвижда подмяна на 30 км контактна мрежа.

Икономическият ефект от подмяната на изолацията в контактната мрежа и подменените въжета и проводници се изразява в намаляване на времезакъснението на влаковете от прекъсване на движението и нарушаване на графика на движение на влаковете, икономия на горива и енергия за отстраняване на повредите, общо в размер на около 50 000 лева в годишен размер. Подобряват се и техническите характеристики на мрежата, като се удължава времето за експлоатацията й.

За осигуряване на безопасност и безаварийност на жп транспорта, намаляване на отказите в енергийните съоръжения и времезакъснението на влаковете се предвижда да се реализира:

Подновяване на съоръжения в тягови подстанции и секционни постове

Тяговите подстанции/ТП/ сапостроени преди повече от 30 години, със съоръжения с ниска недежност и обслужване от дежурен персонал. Политиката на поделение „Електроразпределение” е въпреки недостига на средства да извършва модернизация на съоръженията в ТП, осъществяване на видеонаблюдение и сигналоохранителна техника и постепенно изграждане на система за телеуправление SCADA на 10 бр.ТП за този период.

С доставката и въвеждането в експлоатация на петнадесет броядинамични компенсатори, в 12 от тяговите подстанции с най-голямо количество реактивна енергия, ще доведе до намаляване на разходите за електроенергия и ще се повиши значително качеството на захранващото напрежение.

Изборът на тягови подстанции е направен въз основа на задълбочен анализ на количествата изразходвана реактивна електроенергия на всички тягови подстанции, към ДП „НКЖИ” през последните три години.

С огромните количества реактивна електроенергия (капацитивна и индуктивна), ДП „НКЖИ” се явява като нарушител на качеството на електроенергията.

С въвеждането в експлоатация на динамична компенсация в тези тягови подстанции, компенсираните стойности на реактивна електроенергия, за една година ще бъдат, както следва:

- реактивна електроенергия с капацитивен характер – 5 016 180 kVArh;

- реактивна електроенергия с индуктивен характер – 31 714 743 kVArh

При непрестанна работа и при запазване на досегашните цени на електроенергия, всеки от динамичните компенсации ще икономиса за 3 години, разходи за реактивна електроенергия повече от 600 000 лв.

Обновяването на съоръженията  ще доведе до:

- Централизирано управление на съоръженията за тягово енергоснабдяване от енергодиспечерите и подобряване оперативността при експлоатация им от съответните енергодиспечерски участъци;

- Повишаване надеждността на захранване на контактната врежа, респективно електрическия подвижен състав и осигуряване нормално по ниво напрежение в контактната мрежа, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 50163;

- Постигане на  оперативна съвместимост с трансевропейската железопътна система, чрез модернизация на тяговите подстанции и електрическия подвижен състав, като съставен елемент на структурна подсистема „Енергия” в съответствие с изискванията на  ”НАРЕДБА” №57 „За съществените изисквания към железопътната инфраструктура и подвижния състав”;

- Повишаване пропускателната способност на съответните ж.п. участъци и създаване предпоставки за по-пълно изпълнение графика за движението на влаковете;

- Осигуряване повече време за работа по съоръженията на контактната мрежа от персонала на подрайоните;

- Намаляване вредното влияние върху околната среда, чрез подмяна на съоръженията съдържащи  вредни, отровни и канцерогенни вещества (трансформаторно масло, течен електролит в акумулаторните и кондензаторните батерии и др.);

- Намаление на персонала зает с експлоатацията на ТПС с около 80%, поради безотказната работа на съвременните съоръжения и липсата на необходимост от профилактични изпитания (Комплексната разпределителна уредба /КРУ/ е херметически затворена и съоръженията разположени в нея, не се нуждаят от профилактични изпитания);

При сегашните експлоатирани съоръжения, времетраенето на годишните профилактични изпитания за една ТП (от типа на Мездра и Бов) се извършва от минимум 4 (четири) специализирани служители за минимален период (при липса от наложителни ремонти) от 15 работни дни. След обновяването периода за профилактични изпитания ще се намали на 5 работни дни за една ТП.

Реализираният икономически ефект за една година от обновяване съоръженията на 1 подстанция  е както следва:

- Съкращаване на 4 (четири) броя служители – средният разход за една година на съкратеният персонал (икономия от фонд работна заплата) ще е минимум 12 000 лв. (в тази цифра не влиза сумата за евентуален извънреден труд);

- Разходите за годишни профилактични изпитания на съоръженията се намаляват от 2 000 лв. на 700 лв.;

- Разходите за планови и аварийни ремонти също ще бъдат силно намалени, поради сигурността, безотказността и дълготрайността на комутационните и измервателни апарати от ново поколение. Реално през първите 10 (десет) години, разходите за планови и аварийни ремонти, би трябвало да възлизат на 0 (нула) лева;

С изпълнението на реконструкция, модернизация и внедряване на нови технологии за контактна мрежа, тяговите подстанции и специализираната механизация в енергийната система на ДП „НК ЖИ” ще се постигне:

- надеждност и безотказност на контактната система;

- подобряване състоянието на съоръженията, което води и до намаляване на експлоатационните разходи;

- привеждането на параметрите им към действащите “Технически изисквания“ (ТСОС и произтичащите от тях стандарти и европейските норми);

- намаляване на времезакъснението на влаковете, причинени от повреди на енергосъоръженията, което ще доведе и до подобряване на икономическите показатели на поделение „Електроразпределение”, респективно ДП”НК ЖИ”.

Инвестиции ЕРП 2014-2016 година

| № | Обект | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Модернизация на тягови подстанции , в т.ч. : | 16 245 000 | 16 035 000 | 12 787 000 |
| 1. | Модернизация на тягови подстанции (ТПС) -подмяна на съоръжения 110 kv -10бр.ТПС |  |  | 2 600 000 |
| 2. | Модернизация на тягови подстанции - подмяна на съоръжения ЗРУ 27.5 kv -11 бр.ТПС | 0 | 337 350 | 3 500 000 |
| 3. | Модернизация и рехабилитация на тяговата мрежа в участъка Пирдов-Клисура | 2 100 000 | 5 654 680 | 0 |
| 4. | Модернизация на тягови подстанции - подмяна на съоръжения ОРУ 27.5 kv - 3 бр.ТПС | 480 000 |  | 3 500 000 |
| 5. | Модернизация на тягови подстанции- динамична компенсация на реактивна енергия | 5 289 263 | 1 275 050 | 2 600 000 |
| 6. | Модернизация на тягови подстанции – статични компенсатори на реактивна енергия | 160 000 |  |  |
| 7. | Ремонт на тягови трансформатори – 3 бр. – Дупница, Сливен | 80 000 |  |  |
| 8. | Модернизация, рехабилитация и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADAна тягови подстанции Мездра, Бов и Завет | 8 135 737 | 8 767 920 |  |
| 9. | Модернизация, рехабилитация и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADAна тягови подстанции |  |  | 587 000 |
| ІІ. | Преустройство на контактната мрежа и съоръженията към нея в експлоатационни пунктове, в т.ч. : | 4 455 000 | 3805 000 | 7 053 000 |
| 1. | Доставка на композитни полимерни изолатори за подмяна изолацията в контактната мрежа по стопански начин | 3 850 000 | 3 200 000 | 2 023 000 |
| 2. | Доставка на бронзови въжета, за подмяна по стопански начин | 605 000 | 605 000 | 1 030 000 |
| 3. | Доставка на контактен проводник, за подмяна по стопански начин |  |  | 550 000 |
| 4. | Доставка на компенсиращи у-ва и въжета към тях- за подмяна по стопански начин |  |  | 450 000 |
| 5. | Преустройство на контактната мрежа и съоръженията към нея в закрити гари |  |  | 3 000 000 |
|  | Общо по години: | 20 700 000 | 19840 000 | 19 840 000 |

ПРОЕКТ 7:  „Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел”

Железопътният участък Карнобат - Синдел е част от 3-та главна железопътна линия. Този участък осъществява железопътна транспортна връзка между южната и северната част на Източна България. При бъдещо развитие на интермодалния транспорт, тази железопътна отсечка ще е от съществено значение за връзката между интермодалните терминали Бургас, Варна, Русе и Пловдив. Общата дължина на железопътната отсечка е 123 км. През 1982 г. е извършено проучване за необходимостта от удвояване и електрификация на железопътната линия и през 1985 г. започва строителството.

До момента цялата отсечка е електрифицирана, а удвоени и пуснати в експлоатация са 73 km от общата дължина на железопътната линия. Това са участъците:

- Карнобат – Вълчин – Лозарево с дължина 17 km;

- Прилеп – Ведрово – Завет – Люляково с дължина 17 km;

- Комунари – Боряна – Дългопол – Величково – Нова Шипка – Юнак с дълж. 39 km.

Реализацията на проекта за жп линия Карнобат–Синдел ще допринесе за интегрирането на жп мрежата на Р България в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), чрез предоставяне на ефективни транспортни връзки и улесняване превоза на пътници и товари, и достъп до другите страни и пазари.

Железопътната линия Карнобат–Синдел е част от Общоевропейски транспортен коридор № VIII, свързващ Южна Адриатика - италианските пристанища Бари и Бриндизи, и албанските Дурас и Вльора с черноморските пристанища Бургас и Варна, а чрез тях, със страните от Коридора ТРАСЕКА (международен транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия).

Връзката ТРАСЕКА с Коридор № VIII е изключително перспективна за България. Това е най-пряката връзка между Централна Азия и Западна Европа.

Експлоатацията на линията рефлектира индиректно в програмите за развитие на общините по протежение на линията и в Националния план за развитие на транспорта, а самите проекти са част от Стратегията за инфраструктурни проекти с национално значение.

За периода 2014-2016 г. се предвижда да бъдат изпълнени СМР в участъка Аспарухово-Комунари /в три подобекта/, с което ще бъде осъществено двупътно движение от РС Струя до гара Синдел.

Предвидени са механизирани подновявания в участъците Подвис-Ведрово с дължина 9624 м, Люляково-Дъскотна с дължина 10414 м, Завет-Люляково /път 1 с дължина 5 761 м и път 2 с дължина 5 817 м/ и Ведрово-Завет път 1 с дължина 5 428 м.

Проект № 7 ще бъде изпълнен в няколко подобекта:

| № | Наименование на обекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подобект: "Жп тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп" | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 2 | Подобект: "Реконструкция и отводняване на изходна гърловина гара Аспарухово" –Етап І – инженеринг /3 и 4 коловози с „Петролна база“ и текущ път 2 Аспарухово-Комунари/ | 11 120 000 | 2 565 000 |  |
| 3 | Подобект: "Реконструкция и отводняване на входна гърловина гара Комунари" - инженеринг |  | 9 882 600 | 1 222 450 |
| 4 | Подобект: „Механизирано подновяване в участъка Подвис-Ведрово“ – 9624 м |  |  | 14 100 000 |
| 5 | Подобект: „Механизирано подновяване в участъка „Люляково-Дъскотна“- 10414 м |  |  | 11 573 000 |
| 6 | Подобект: „Механизирано подновяване в участъка Завет-Люляково път 1 и 2“ – 5761 м път 1 и 5817 м път 2 /преходен 2016-2017 на обща стойност 22 100 000/ |  |  | 1 026 550 |
| 7 | Подобект: „Механизирано подновяване в участъка Ведрово-Завет път1 – 5428 м“ /преходен 2016-2017/ |  |  | 160 000 |
|  | ВСИЧКО по Проект №7 | 11 180 000 | 12 507 600 | 28 142 000 |

ПРОЕКТ 8:  „Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница”

В изпълнение на технологичните и техническите си цели за периода 2014- 2016 г., ДП „НКЖИ” набляга на реконструкцията и подновяването на железопътните линии, разположени по трасетата от транс-европейската транспортна мрежа, с цел повишаване на проектните скорости.

Предвид напредналата подготовка на значителен брой железопътни проекти и сключени  договори с изпълнители по ОПТ, в периода е планирано да бъдат изпълнявани:

- Модернизация на жп линията София-Пловдив; Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив;

- Рехабилитация на жп инфраструктурата в участъци от жп линията Пловдив-Бургас;

- Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX.

За периода 2014-2016 г. се предвижда да бъдат изпълнени СМР (в девет подобекта), с което ще бъде гарантирано безопасно движение и увеличаване на товарния трафик, за реализацията на цитираните по-горе обекти по ІІІ-та главна жп линия.

Като основна задача за периода е достигане на проектна скорост в участъците, които ще се ремонтират, като целта е за достатъчно дълъг период от време напред да се създадат условия за безаварийна работа на всички технически системи на инфраструктурата, подобряване на комфорта при пътуване и намаляване на разходите за поддържане.

| № | Наименование на обекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в гара Саранци |  | 2 500 000 |  |
| 2 | Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура, в участъка гара Саранци-гара Макоцево от 43+560 до 45+600 |  | 3 250 000 |  |
| 3 | Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в гара Пирдоп |  | 6 500 000 |  |
| 4 | Механизирано подновяване в участъка гара Пирдоп-гара Антон – 7100 м | 13 400 000 |  |  |
| 5 | Механизирано подновяване участъка гара Клисура-гара Христо Даново – 14332 м |  | 15 530 000 | 10 850 000 |
| 6 | Механизирано подновяване в участъка гара Калофер-гара Тъжа – 8140 м |  | 9373400 | 6 126600 |
| 7 | Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура, в участъка Габарево-Сахране |  |  | 3900 000 |
| 8 | Механизирано подновяване в участъка гара Дунавци-гара Казанлък – 8623 м /преходен 2016-2017 година |  |  | 1 315 400 |
|  | ВСИЧКО по Проект №8 | 13 400 000 | 37153400 | 22192 000 |

ПРОЕКТ 20: „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания”

ДП „НК ЖИ”, като управител на железопътната инфраструктура, стопанисва гари, спирки, разделни постове, сгради на железопътни участъци, сгради на маршрутно-релейни централизации (МРЦ), трафопостове, тягови подстанции, стрелкови кабини и др. Голяма част от сградите са  построени преди 1980 г. На малка част от тях до настоящия момент са извършени  основни ремонти. Необходимо е да се подобри обслужването, условията на труд, санитарно - хигиенните норми, да се осигури достъпност на лица с намалена подвижност, сградите да отговарят на изискванията за енергийна ефективност  и привеждането им в съответствие с европейските директиви. Строителството основно включва подмяна покривни покрития (керемиди, хидроизолация и др.), цялостна или частична подмяна на дограмата (алуминиева или PVC),  възстановяване и пребоядисване на фасадите, направа на външни топлоизолации, подмяна на настилките, ремонт чакални, ремонт тоалетни, ремонт на вътрешните и външни инсталации (Електро, ВиК, ОиВ, съобщителни и комуникационни), вътрешни довършителни работи, вертикална планировка и околни пространства.

Инвестициите за този проект по години са както следва:

| № | Наименование на обекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания | 2 090 000 | 2 299 000 | 2 229 000 |

С извършване на ремонтните работи по сградния фонд се цели постигане на:

- нормални условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси – голяма част от тях са без отопление, с течове, без нормални санитарни възли;

- трайно отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение за гарантиране безопасността на експлоатацията им;

- осигуряване на изискванията за противопожарна безопасност и енергийна ефективност;

- привеждане на гарите в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

ПРОЕКТ:  „Доставка на релсови самоходни, специализирани машини за инспекция, ремонт и измерване параметрите на контактна мрежа“

Поделение „Електроразпределение” експлоатира 78 броя релсови самоходни специализирани машини (РССМ) за поддръжка, планов ремонт, преустройството и аварийно-възстановителни работи по контактната мрежа от железопътната инфраструктура. Машините са разпределени в 49 подрайона, обособени от своя страна в три енергосекции. С електрификацията на участъка Пловдив – Свиленград ще се обособят още 2 подрайона и техния брой ще стане 51. По разчет за обезпечаване на денонощна аварийна готовност, както и за дейността по инспекция и поддръжка на контактната мрежа във всеки подрайон има по една специализирана машина, а за да могат тези машини, когато са в планов или авариен ремонт да се подменят с годни, е необходимо всяка енергосекция да поддържа минимум 5 изправни машини в резерв. От тези 78 машини, 60 са доставени от бившия СССР в периода от 60-та до 87 година на миналия век, т.е. те имат вече от 30 до 50 години експлоатационен живот, като голяма част от тях след приемане на европейското законодателство в Р България не отговарят на нормите за експлоатация.

Това показва, че към настоящия момент само 20 % или 18 броя машини, от парка е обновен и на него може да се разчита още 20 - 30 години и това са машините доставени през периода 2000 - 2001 година по оздравителна програма за „БДЖ”. Състоянието на останалите машини е изключително притеснително. Те са морално и физически амортизирани, с влошени работни характеристики, незадоволителни технически параметри и трудности за поддръжката им.

За тази цел спешно трябва да започне обновяването на машинния парк на поделение „Електроразпределение”, за да бъде то в състояние да осъществява своята дейност. По прогнозни разчети за това обновяване ще са необходими около 40 - 45 000 000 лева. При невъзможност тези средства да се осигурят еднократно, обновяването на машинния парк може да се извърши поетапно, като първа стъпка към това е да бъдат закупени три броя релсови специализирани машини за поддръжка на контактната мрежа, оборудвани със система за безконтактно измерване на параметрите й.

| № | Обект | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на релсови, самоходни, специализирани машини |  | 3 200 000 | 3 200 000 |
|  | Общо по години: |  | 3 200 000 | 3 200 000 |

ПРОЕКТ:   „Доставка автомобили за сервизна дейност в поделение СиТ“

Настоящите съоръжения на осигурителна и телекомуникационна техника, на електроснабдяване и енергиен контрол са разположени по протежение на железопътните трасета. Голяма част от съоръженията се намират извън района на гарите на значително разстояние от населените места. В болшинството от случаите достъпът до тези съоръжения е затруднен и поради факта, че на определени места липсват каквито и да е пътища. В малките гари няма базиран постоянно обслужващ технически персонал и поради намаления брой на влаковете придвижването до тях отнема време. По този начин наличните човешки ресурси се използват неефективно, а като резултат се застрашава безопасността на движението на влаковете и често се случва закъснение, водещо до заплащане на неустойки на превозвачите.

Наличният автомобилен парк на Поделение „Сигнализация и телекомуникации” е силно амортизиран и недостатъчен. Една част от автомобилите са на възраст над 30 години, физически и морално амортизирани, с големи разходи за гориво, консумативи и резервни части. Анализът на състоянието на автомобилния парк показва, че броят на аварийните коли все още не е достатъчен за покриване на цялата територия на Поделението, въпреки доставката през м. юни 2008 година на 21-те броя и през м. май 2013 година на 9 броя специализирани автомобили Форд Рейнджър с висока проходимост, използването на които доведе до по-бързото предвижване на аварийните групи до местата на повредите, което от своя страна доведе до по-бързото им отстраняване. Поради тази причина в инвестиционната програма на Поделението са предвидени средства за закупуване на нови експлоатационни автомобили.

В инвестиционните мерки за развитие на осигурителната техника и телекомуникациите на Поделение „Сигнализация и телекомуникации” към ДП”НКЖИ” за периода 2014-2016 г. финансиран с бюджетни средства е заложени позиции „Доставка на 3 броя товарни автомобили“; „Доставка на три броя багери“ и „Доставка на автомобили за сервизна дейност”, които се предвиждат да бъдат реализирани в периода 2014-2016 година.

С изпълнението на посочените доставки ще се осигури:

- обновяване на амортизирания автомобилен парк, което от своя страна ще допринесе за намаляване на времетраенето за отстраняване на възникнали повреди по действащите съоръжения, системи и апаратура;

- повишаване качеството на работа, чрез използване на необходимата резервна апаратура и ремонтна техника базирана на автомобилите, увеличаване на ефективното работно време на техническия персонал, намаляване разхода за горива и ремонтни работи на автомобилния парк и др.

ПРОЕКТ:  „Доставка на товарни автомобили, багери и автомобили за сервизна дейност в поделение СиТ“

| № | Обект | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на 3 броя товарни автомобили | 600 000 |  |  |
| 2 | Доставка на три броя багери | 375 000 |  |  |
| 3 | Доставка на автомобили за сервизна дейност в поделение СиТ |  |  | 1 500 000 |
|  | Общо по години: | 975 000 |  | 1 500 000 |

За ефективното управление и успешното изпълнение на железопътните инфраструктурни проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” е необходимо да бъде затворена финансовата рамка на проектите, за което се изисква осигуряване на средства от всички източници на финансиране. Съгласно правилата за финансиране на инфраструктурни проекти за програмен период 2007-2013 г., проекти генериращи приходи (какъвто е случая с железопътната инфраструктура) не се финансират 100% от Оперативните програми. Съгласно чл. 55 на Регламент  (ЕО) №1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, третиращ приходо-генериращите инвестиционни проекти, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фондовете на Европейския съюз за такъв тип проекти, при изготвянето на анализ разходи-ползи (АРП) по проектите, се отчитат очакваните приходи, които съответния бенефициент ще реализира след изпълнението на проекта. В специални изменения на Наръчника за изготвяне на Анализите за разходите и ползите, издаден от ГД Регионална политика към ЕК и Работен документ №4 (The new programming period 2007-2013, Guidance on the Methodology for carrying out CBA) се изисква държавите членки да осигурят средства за дофинансиране на инвестициите извън ОП, защото приходите от тези проекти и активите от тях, които имат по-дълъг живот остават като допълнителна полза за съответния бенефициент, респективно държава. При определяне на безвъзмездната финансова помощ от Общността за конкретен проект, съгласно получените резултати по метода на финансовия недостиг (funding gap method) се определя така наречения принос - съфинансиране от страна на бенефициента в рамките на очакваните нетни приходи за референтния период на проекта.

След разглеждане на различните варианти за оптимално финансово управление на проектите, реализирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., осигуряването на съфинансиране в размер на 109,5 млн. лв. на „големите“ линейни проекти (по смисъла на Регламент  (ЕО) №1083/2006 над 50 млн. евро) е предвидено да се осъществи чрез Кредитното споразумение с ЕИБ, тъй като процедурите по одобрението им от Банката вече са в ход.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 год., 2012 год. и 2013 г. за ДП НКЖИ е утвърден капиталов трансфер в размер на 90 млн. лв. (на година). Средствата са определени за осигуряване изпълнението на инвестиционната програма на Предприятието, включително с възможност за покриване на финансовия недостиг за изпълнение на проектите по ОПТ, съгласно ПМС № 334/29.12.2010 г., № 367/29.12.2011 г. и № 1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България съответно за 2011, 2012 и 2013 г.

Покриването на финансовия недостиг за проектите по приоритетна ос 3 – за проекти свързани с рехабилитация на ЦГ София, гара Пазарджик, гара Бургас и изграждане на ИМТ Пловдив (които по смисъла на Регламент (ЕО) №1083/2006 не са „големи“) на обща стойност 13,4 млн. лв., съгласно Решение от Протокол №01-09/13 от заседание на Управителния съвет на ДП НКЖИ, проведено на 09.09.2013 г., е предвидено да се обезпечи чрез средства от капиталов трансфер за ДП НКЖИ за 2014 и 2015 г.

Общият размер на средствата за финансиране на обекти по ОПТ, които са разчетени от капиталов трансфер на ДП НКЖИ за 2014 и 2015 г. е 13 401 279 лв. В тази сума са включени средствата за съфинансиране на следните проекти:

ПРОЕКТ:„Съфинансиране на обект Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс ж.п. гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик-ІІ-ри етап”

Инвестиционното намерение на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) включва рехабилитацията на гарови комплекси ЦГ София, жп гара Бургас пътническа, и жп гара Пазарджик.

Основната цел на проекта е да се рехабилитират приемните здания на трите гари и прилежащите им територии, които се стопанисват и подържат от НКЖИ. Тъй като сградите и терените са разположени по протежение на железопътната инфраструктура, която е в процес на реконструкция и модернизация, те са класифицирани като приоритетни и попадат в обсега на Транс-европейската железопътна мрежа.

В резултат на реализацията на проекта ще се постигне развитие на структурата за управление, която ще осигури комплексна концепция за обслужване на гаровите комплекси и промяна чрез преустройства на предназначението на помещенията, които да отговарят на развитието на железопътния транспорт, пазара, обществените и социални нужди. Подобряване на обслужването на пътниците  чрез отдаване под наем на площи за наематели, предоставящи различни видове услуги и осъществяване на комуникационни решения за свързване на гарите с околното пространство - транспортни и пешеходни, и озеленяване в контекста на развитие на околната среда.

| № | Обект | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Съфинансиране на обект „Рехабилитация на гарови комплекси централна гара София, Бургас и Пазарджик | 3 938 000 | 3 938 000 | 0 |
|  | Общо по години: | 3 938 000 | 3 938 000 | 0 |

ПРОЕКТ: „Съфинансиране на обект Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив”

Проектът е насочен към строителство на нов интермодален терминал с необходимата инфраструктура за обработка на контейнери в района на Пловдив. Интермодалният терминал ще се изгради на гара Тодор Каблешков, която е част от ж.п. възел Пловдив и е разположена на магистрална ж.п. линия София-Пловдив, като самата площадка ще се разположи от северната страна на гарата (в землището на с. Златитрап, местност Камиша, община Родопи). Подходът на автомобилите към терминала ще бъде от запад, като включването ще става директно в Републиканската пътна мрежа (направлението Пловдив-Пещера) без да се преминава през населени пунктове, което няма да създава предпоставки за злополуки и рискове в движението на ТИР автомобилите. ИМТ Пловдив напълно отговаря на изискванията за осъществяване на интермодални превози между два вида сухопътен транспорт, съгласно изискванията на ЕС.

Основните елементи на ИМТ са предмет на ново строителство. Строителството на всеки един от елементите на ИМТ ще се извърши в съответствие с разработен  Технически  проект от изпълнител на пълен инженеринг (допълнен с работни чертежи и детайли разработени в периода на строителство), съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В процеса на проектиране са включени и извършване на съпътстващи геоложки, хидрогеоложки, геодезически и др. проучвания.

| № | Обект | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Съфинансиране на обект „Изграждане на Интермодален терминал Пловдив“ | 2 762 000 | 2 762 000 | 0 |
|  | Общо по години: | 2 762 000 | 2 762 000 | 0 |

Приложение № 2

### Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

### Направление “РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ”

Описание на проектите по програмата, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по КФ, РЕГЛАМЕНТ 1164/94

ПРОЕКТ:  Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав  между България и Румъния при Видин-Калафат.

На 14 юни 2013 с тържествена церемония на българската и румънската страна и в присъствието на представители на Европейската комисия, обектът е въведен в експлоатация. През 2014 г. са предвидени средства от ЦРБ за окончателни плащания към изпълнителите.

За погасяване на заемите по двата Финансови договори за периода 2014-2016 г. са разчетени средства както следва:

2014 г.

- Субсидия от републиканския бюджет , в това число:

  - погашения по ЕИБ – 9 128 496 лв.;

  - погашения  KFW –    3 911 660 лв.;

  - лихва KFW – 1 650 000 лв.;

  - лихва по заем от ЕИБ – 3 992 430 лв.;

  - Субсидия от ЦРБ – 10 000 000 лв.

2015 г.

- Субсидия от републиканския бюджет, в това число:

  - погашения по ЕИБ – 9 128 496 лв.;

  - погашения  KFW –   3 911 660 лв.;

  - лихва KFW – 1 600 000 лв.;

  - лихва по заем от ЕИБ – 3 727 023 лв.;

2016 г.

- Субсидия от републиканския бюджет, в това число:

  - погашения по ЕИБ – 9 128 496 лв.;

  - погашения  KFW –   3 911 660 лв.;

  - лихва KFW – 1 э550 000 лв.;

  - лихва по заем от ЕИБ – 3 462 575 лв.;

- Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград коридори ІV и ІХ,

На 31 декември 2010 г. изтече срока за финансиране на проекта по програма ИСПА, поради което проектът е включен в Секторна Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

На 28.06.2012 г. е подписан Акт обр. № 16 по договорите за проектиране и строителство на Фаза 1 на проекта- Електрификация и реконструкция на железопътната линия Крумово – Първомай и фаза 2 -  Първомай-Димитровград.

За погасяване на заемите по двата Финансови договори за периода 2014 г. - 2016 г. са разчетени средства както следва:

2014 г.

- Субсидия от републиканския бюджет, в това число:

  - погашения по ЕИБ – 21 298 710 лв.;

  - лихва по заем от ЕИБ – 10 148 874  лв.

  - Субсидия от ЦРБ – 1 270 000 лв.

2015 г.

- Субсидия от републиканския бюджет , в това число:

  - Погашения – 23 191 445 лв.;

  - лихва по заем от ЕИБ – 9 404 612 лв.

2016 г.

- Субсидия от републиканския бюджет, в това число:

Погашения по ЕИБ – 23 191 445 лв.

  - Лихва по заем от ЕИБ – 8 621 498 лв.

Проекти по Програма ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА (TEN-T) НА ЕС

МУЛТИНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ: “Проучвания относно изграждането на Железопътен приоритетен проект № 22”

С подписаното Споразумение между правителствата на Гърция, България, Румъния и Унгария се уреждат техническите и финансови условия по реализирането на проекта, който съставлява железопътната връзка по стратегическия за България транс-европейски коридор № 4.

Общият бюджет на проект “Проучвания относно изграждането на Железопътен приоритетен проект № 22” е 13 000 000 евро, от които 6 500 000 евро се финансират от Многогодишната програма на TEN-T, а останалите 6 500 000 евро представляват национално съфинансиране от съответните страни – бенефициенти по проекта.

Определеният за България Бюджет по Фаза Б1 е 3 000 000 евро, от които финансовата помощ по TEN-T възлиза на 1 500 000 евро, а останалите 1 500 000 евро представляват национално съфинансиране.

Железопътният приоритетен проект 22 предвижда изпълнение  на подготвителни прединвестиционни проучвания за предварително одобрени железопътни отсечки по оста в четирите държави  по споразумението, като за България това е отсечката Радомир-Кулата.

Изпълнението на проекта като цяло се наблюдава и контролира от Управляващ комитет, формиран от представители на участващите държави.Координатор на проекта е гръцката страна в лицето на гръцкото Министерство на икономиката. Съгласувано е изменение на Решението за отпускане на финансова помощ, с оглед детайлизиране на дейностите за всяка от държавите и съответно финансирането. Първият етап е приключил в края на 2011 г. Участието в проекта от българска страна  започна през II етап от проекта -  2012 г. Крайната дата за приключване на проекта е 31.12.2015 г. Предвижда се дейностите по Решението за българския компонент да бъдат изпълнени посредством четири договора, като основният е „Техническа помощ за модернизация на жп линия Радомир –Кулата, който е сключен на 01.02.2013 г. През 2014 г. предстои да се сключат и останалите съпътстващи договори.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства както следва:

2014 г.

- Субсидия – 1 490 559 лв.

- Външна безвъзмездна помощ по програма TEN-T – 635 645 лв.

2015 г.

- Субсидия – 352 062 лв.

- Външна безвъзмездна помощ по програма TEN-T – 146 687 лв.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ТРАНСПОРТ”

Приоритетна ос 1- „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските  и основните национални транспортни оси”

ПРОЕКТ: Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас”

Период за изпълнение 2011 – 2015 г.

Основна  цел на проекта е да се извърши рехабилитация на железопътните участъци по жп линията Пловдив-Бургас. Проектът ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на жп инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на трансевропейските  транспортни мрежи.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 07.02.2011 г. На 09.01.2012 г. е подписан Анекс № ДОПТ -1 с обща стойност на проекта- 472 084 448 66 лв. с ДДС. Формулярът за кандидатстване е одобрен от Европейската комисия на 01.07.2011 г.

На 08.02.2011 г. са сключени три договора с консорциум „ДЖИ  СИ ЕФ-СК 13-Трейс Рейлинфра” за изпълнение на трите позиции :

Позиция 1 -  Рехабилитация на жп отсечка Михайлово – Калояновец с дължина 21 км; срок за изпълнение  15 месеца

Позиция 2 -  Рехабилитация на жп отсечка Стара Загора-Ямбол и Завой-Зимница с дължина на железния път 120 км.; срок  за изпълнение 38 месеца

Позиция 3  - Рехабилитация на жп отсечка Церковски-Карнобат и подновяване на железния път в отсечката Карнобат-Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички спирки и гари между тях, с приблизителна разгъната дължина  на железния път 122 км”; срок за изпълнение 31 месеца

Сключен е договор за оценка на съответствието и строителен надзор с ДЗЗД ЕТАКОНС-ВИТО-ПРАТО на обща стойност 11 872 206,72 лв. с ДДС.

Проектът включва и реконструкция на моста над река Тунджа и подмяна на сигнализацията  на бургаския възел, инсталиране на нов контролен сигнализационен център и подмяна на системите за сигнализация  на 5 гари между Дружба и Бургас. Очакваният пусков срок на проекта е  началото на 2015 год..

Договорените строителни работи в целия участък - гара Михайлово, междугарието Михайлово – Калояновец по път №1 и по път №2 и гара Калояновец са завършени 100%.

През м. август 2013 г. приключи работата на комисията, назначена със Заповед № 1027/13.06.2013 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, за съставяне на Акт обр. 15. Работи се по отстраняване на забележките, отразени в протокола на комисията.

Изпълняват се дейностите и по останалите две позиции съгласно приетия график.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени  средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 80 897 728 лв.;

- национално съфинансиране – 20 223 432 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 34 796 759 лв.;

- национално съфинансиране – 8 699 190 лв.

- ПРОЕКТ:   „Модернизация на жп линията София-Пловдив (участък Септември – Пловдив)

Период за изпълнение 2011 – 2015 г.

Модернизацията на железопътната линия София-Пловдив ще осигури връзка с проекта „Удвояване и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград турска/гръцка граници”, който е в процес на изпълнение.

Трасето на железопътната линия в участъка Септември-Пловдив минава през равнинен терен. Междинни гари в участъка са: Пазарджик, Огняново, Стамболийски и Тодор Каблешков. В този участък има 22 моста с обща дължина 450 m и 4 прелеза.

Планирано е през първия програмен период на ОПТ да бъде изпълнено строителството на равнинния участък Септември-Пловдив и техническото проектиране на участъка София-Септември.

Формулярът за кандидатстване е одобрен от Европейската комисия на 16.01.2012 г.

На 05.07.2011 г. са подписани договори с избраните Изпълнители по трите обособени позиции по проекта:

- Договор № 3701/05.07.2011 г. Позиция 1: Модернизация на железопътния участък Септември – Пазарджик:. Изпълнител: Консорциум „Свителски – РВП Кьоне”. Обща стойност на договора – 75 350 325,91 лв. с ДДС.

- Договор № 3702/05.07.2011 г. Позиция 2: Модернизация на железопътния участък Пазарджик – Стамболийски: Изпълнител: ДЗЗД „Ай Джей Ей Железопътна Инфраструктура”. Обща стойност на договора – 65 792 522,74 лв. с ДДС.

- Договор № 3703/05.07.2011 г. Позиция 3: Модернизация на железопътния участък Стамболийски – Пловдив: Изпълнител: „ПОРР БАУ” ГМБХ. Обща стойност на договора – 67 233 454,54 лв. с ДДС.

С Решение № 509 от 08.07.2011 г. на Министерски съвет проекта за модернизация на железопътната линия София - Пловдив (част от който е Септември -Пловдив) е определен като обект с национално значение.

Подписан е договор с предмет “Проектиране и изграждаане на системите за сигнализация в участъка Септември-Пловдив и телекомуникации София-Пловдив”. Срокът на договора е 28 месеца. Стойността на договора е 69 245 183 лв. без ДДС. Подписан е и договор с избрания изпълнител Консорциум “ЕPG-ETE” за „Оценка на съответствието и строителен надзор за проекта „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив - част от Трансевропейската железопътна мрежа”. Срокът за проектиране, включително и за надлезите е 12 месеца. Проектирането е изпълнено над 90%.

От страна на изпълнителите са сключени и осъществени договори за доставка на релси тип 60 Е1 за позиция 1 и 3. Релсите са доставени и складирани на обекта. В процес на договаряне е доставката на релси за позиция 2. Всички други договори за доставка на основни материали - трошен чакъл за жп линии, стоманобетонни траверси, скрепителни материали, жп стрелки, стълбове за контактна мрежа и свързано оборудване за нея са в процес на стартиране и предварителна подготовка по съгласуване на предлаганите изделия и тяхното съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени  средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 92 645 359 лв.;

- национално съфинансиране – 23 161 340 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 38 400 000 лв.;

- национално съфинансиране – 9 600 000 лв.

ПРОЕКТ:  Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград, коридори ІV и ІХ, фаза 2: Първомай-Свиленград

Формулярът за кандидатстване е одобрен от Европейската комисия на 22.12.2011 г. Това е преходен проект, който цели завършването на цялостния проект за електрификация и модернизация на железопътната линия Пловдив-Свиленград, изпълнен по програма ИСПА Цялостният проект ще покрие участъка от Първомай до Свиленград, но физическите работи ще включват създаването на нов инфраструктурен маршрут от Димитровград до Свиленград и завършването на всички работи по Фаза Системи, които основно се отнасят до монтирането и въвеждането в експлоатация на оборудване за сигнализация и контрола на контактната мрежа за работи по Фаза 2, както и договорите за техническа помощ за целия проект.

Договорите с избраните изпълнители са  подписани през м.януари 2012 г. и по трите обособени позиции:

Позиция 1:	„Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли с приблизителна дължина на железния път 36 км.”

Сключен е договор  3888/19.01.2012 г. с изпълнител TERNA S.A (Гърция) на стойност - 142 800 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на всички дейности за Позиция 1 е 30 месеца.

Позиция 2:	„Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км.”

Сключен е договор 3889/19.01.2012 г. с изпълнител  Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011", в което влизат фирма Порр ГмбХ – Австрия и ПСТ Холдинг – България и стойност  122 322 351,46 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на всички дейности за Позиция 2 е 30 месеца.

Позиция 3: „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград”

Сключен е договор  3890/19.01.2012 г. с изпълнител: "Старт инженеринг" АД, гр. София и стойност  21 368 018,03 лв. без ДДС.

Реализацията на проекта включва следните компоненти:

- работи по съоръжения, железен път и електрификация (проектиране и строителство) за железопътния участък от Димитровград до Свиленград: км 231+560 до км 298+800;

- сигнализация, телекомуникации и системи SCADA за цялата железопътна линия от Пловдив до Свиленград и турска/гръцка граница (системи) – завършване на дейности по проектиране и строителство, които са започнали по програма ИСПА;

- техническа помощ за супервизия на работите за цялата железопътна линия от Пловдив до Свиленград и турска/гръцка граница (супервизия) – приключване на извършвани услуги по техническа помощ, които са започнали по програма ИСПА;

Очакваният резултат от цялостния проект ще бъде пълна реконструкция и електрификация от Крумово до Свиленград и подмяна на сигнализационните и контролни системи от Пловдив до турска граница.

По позиция 1, 2 и 3 се работи по издаване на Разрешения за строеж, доставка на материали и стартиране на строителните дейности.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по източници както следва:

2014 г.

  - Кохезионен фонд – 76 330 789 лв.;

  - Национално съфинансиране- 19 082 697 лв.;

2015 .

  - Кохезионен фонд – 26 949 230 лв.;

  - Национално съфинансиране- 6 737 307 лв.

ПРОЕКТ: Модернизация на жп линията София-Пловдив (участък София-Септември)-проектиране

На 10.07.2013 г. е сключен договор с избрания консултант за  „Подготовка, координация и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“.

Към момента Консултантът е представил всички документи и доклади, съгласно графика за изпълнение на дейностите по договора – Встъпителен доклад, Стратегия за подготовка на проекта, План за управление на риска, План за управление на качеството, Становище след преглед на наличния идеен проект.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по източници както следва:

2014 г.

  - Кохезионен фонд – 15 559 554 лв.;

  - Национално съфинансиране - 3889 889 лв.;

2015 г.

  - Кохезионен фонд – 46 714 069 лв.;

  - Национално съфинансиране - 11 678 517 лв.

Проекти за ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г

ПРОЕКТ:  "Модернизация на железопътна линия София - Драгоман"

Железопътната линия София-Драгоман е част от югоизточната ос, определена в доклада за удължаването на главните трансевропейски оси към съседните страни и региони на групата на високо ниво, председателствана от Лойола де Паласио, 2005.

Като част от Коридор X на Трансевропейската железопътна мрежа, проектът за модернизация на жп линията София-Драгоман има национално и европейско значение. Успешното изпълнение на проекта ще засили устойчивото развитие на националния транспортен пазар и конкурентната интеграция на българската железопътна мрежа към европейските и евроазиатски транспортни пазари.

Основните цели, които си поставя проектът, са:

- модернизация на съществуващата железопътна инфраструктура съгласно стандартите на ЕС;

- увеличаване капацитета на железопътната линия за осигуряване на възможностите за поемане на прогнозирания трафик;

- увеличаване скоростта на движение до 200 км/ч за влакове с накланящи се кошове, 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове;

- удовлетворяване на европейските изисквания за оперативна съвместимост;

Индикативната стойност на проекта е 310 417 244,00 лв. с ДДС

За изпълнение на  дейностите по проекта  за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 32 981 833 лв.;

- национално съфинансиране – 5 820 323 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 32 981 833 лв.;

- национално съфинансиране – 5 820 323 лв.

ПРОЕКТ:  "Модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир"

Проектът "Модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир" се разглежда като част от проекта „Модернизация на железопътната линия Видин-София-Кулата", част от мрежата ТINА, и в този смисъл е много важен за България. Той е част от списъка на приоритетните проекти за трансевропейската железопътна мрежа до 2020 г. Железопътната линия София - Перник - Радомир ще осигури необходимия капацитет и ще позволи предоставянето на железопътни услуги, съответстващи на изискванията за Трансевропейска транспортна мрежа в региона. Успешното изпълнение на проекта ще подобри устойчивото развитие на националния транспортен пазар и конкурентното интегриране на българската жп мрежа в европейските и евроазиатските транспортни пазари.

Основните цели, които си поставя проектът, са:

- модернизация и рехабилитация на съществуващата железопътна инфраструктура съгласно стандартите на ЕС;

- увеличаване капацитета на железопътната линия за осигуряване на възможностите за поемане на прогнозирния трафик;

- увеличаване скоростта на движение до 200 км/ч за влакове с накланящи се кошове, 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове;

Индикативната стойност на проекта е 843 925 508,00 лв. с ДДС

За изпълнение на  дейностите по проекта  за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 89 667 086 лв.;

- национално съфинансиране – 15 823 603 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 89 667 086 лв.;

- национално съфинансиране – 15 823 603 лв.

ПРОЕКТ:   "Развитие на железопътен възел София"

Железопътен възел София се явява най-големият железопътен транспортен център в страната.

Железопътната инфраструктура на София представлява комплекс от териториално разположени и функционално свързани помежду си обекти на железопътния  транспорт.

Голямото значение на възел София може да се види от мястото му в Европейската железопътна  мрежа. От преминаващите пет Общоевропейски коридори през територията на страната през железопътния възел преминават: Общоевропейски транспортни коридори: IV (Дрезден / Нюрнберг – Прага – Виена / Братислава – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца / Крайова – София – Солун / Пловдив – Истанбул); VIII (Бари / Бриндизи – Дурас/ Влора – Тирана – Кафазан – Скопие – София – Пловдив – Бургас / Варна); Х (Клон C: Ниш – София (Димитровград – Истанбул, през коридор IV).

Основните цели, които си поставя проектът, са:

- жп инфраструктурата на територията на гр. София да бъде в пълно съответствие с Европейските стандарти и политики в областта на жп транспорт и опазване на околната среда при изпълнение на изготвени проекти за модернизация;

- намаляване на вредните газове от намаляване използването на автомобилен транспорт в района на гр. София в резултат на създадени удобни връзки с различни видове транспорт и възможност за алтернативни трасета в градски условия;

- осигуряване на равнопоставен достъп на хората с увреждания, чрез изграждане на рампи и асансьори в приемните здания на територията на жп възел София;

- намаляване на трафика в гр. София със създаването на центрове за преход от натоварени зони за автомобилно движение към ползването и/или свързването с железопътен транспорт.

Индикативната стойност на проекта е 796 912 865,00 лв. с ДДС.

За изпълнение на  дейностите по проекта  за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 84 671 992 лв.;

- национално съфинансиране – 14 942 116 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 84 671 992 лв.;

- национално съфинансиране – 14 942 116 лв.

ПРОЕКТ:  "Развитие на железопътен възел Бургас"

Железопътен възел Бургас е крайна източна точка на жп линията Пловдив-Бургас, която е част от Трансевропейски транспортен коридор VIII и чрез коридора ТРАСЕКА се явява връзка със страните от Черноморския регион, средна Азия и далечния Изток.

Основните цели, които си поставя проектът, са:

- оптимизация на съществуващата железопътна инфраструктура, свързана с безопасността на железопътната мрежа;

- подобряване на експлоатационния железопътен процес в региона на гр. Бургас в съответствие с европейските стандарти и транспортната политика;

- интегриране на жп възел Бургас в транспорта на гр. Бургас;

- взаимодействие с други важни инфраструктурни проекти на територията на гр. Бургас – „Супер Бургас“ и Изграждане на интермодален контейнерен терминал в пристанище Бургас.

Индикативната стойност на проекта е 44 333 262,00 лв. с ДДС.

За изпълнение на  дейностите по проекта  за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 4710 409 лв.;

- национално съфинансиране – 831 249 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 4 710 409 лв.;

- национално съфинансиране – 831 249 лв.

ПРОЕКТ:   „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”

Реализацията на инвестиционния проект ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и устойчивото развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.

Основните цели, които си поставя проектът, са:

- интегриране на Националната транспортна мрежа с Европейската транспортна мрежа;

- развитие на Транс-европейската железопътна мрежа, коридори ІV и VІІІ;

- създаване на условия за нарастване обема на превозваните товари по линията, вследствие на подобрени характеристики на линията по отношение на скорост (максимална скорост 160 и 200 км/ч за подвижен състав с накланящи се кошове), време на пътуване, пропускателна способност и надеждност на обслужването;

- пренасочване на товари от автомобилните към железопътните превози, което ще доведе до намаляване емисиите на парникови газове, т.е. ще се намали негативното влияние на транспорта върху околната среда като цяло.

Индикативната стойност на проекта е 2 455 008 811,00 лв. с ДДС

За изпълнение на  дейностите по проекта  за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 173 896 458 лв.;

- национално съфинансиране – 30 687 610 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 173 896 458 лв.;

- национално съфинансиране – 30 687 610 лв.

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив-Бургас-Фаза 2”

С изпълнението на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас-Фаза 2” ще се постигане завършване изпълнението на железопътната линия Пловдив-Бургас през втори програмен период на Програмата и изграждане на конкурентноспособна железопътна инфраструктура в Р. България, която да отговаря на всички изисквания за развитие на цялостна Транс-европейска транспортна мрежа.

Основните цели, които си поставя проектът, са:

- устойчиво развитие на националния транспортен пазар и конкурентното интегриране на българската железопътна мрежа в европейските и евроазиатските транспортни пазари чрез постигане на оперативна съвместимост и развитие на Транс-европейската железопътна мрежа, коридори ІV, VІІІ и Х;

- повишаване качеството на транспортната услуга и продуктивността на железопътната инфраструктурата чрез подобряване на експлоатационните параметри и въвеждане на съвременни методи за управление на движението на влаковете;

- поддържане на висок стандарт на качество във връзка с безопасността на железопътната мрежа чрез въвеждането на съвременни системи за управление и следене на съоръженията на железопътната инфраструктура и управление на движението на влаковете, като ERTMS/ETCS, GSM-R, SCADA и др.

Индикативната стойност на проекта е 586 391 675,00 лв. с ДДС.

За изпълнение на  дейностите по проекта  за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 62 304 115 лв.;

- национално съфинансиране – 10 994 844 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 62 304 115 лв.;

- национално съфинансиране – 10 994 844 лв.

ПРОЕКТ: „Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе – Варна”

Проектът е с пълна проектна готовност и е предвиден за реализация през програмен период 2014-2020 г.

Железопътната линия, част от транс-Европейската мрежа, е технически несъвместима и неспособна да поеме планираните товаропотоци от/към пристанищата Русе и Варна. Линията не осигурява възможности за устойчивост на трафик потоците поради ограничения на скоростта и капацитета. Като резултат от лошото състояние на линията, предлаганите железопътни услуги са на ниско ниво от гледна точка на качество, сигурност и безопасност и разходите на НКЖИ за експлоатация са изключително високи.

Основните цели, които си поставя проектът, са:

- проектът ще допринесе за привличане на трафик от пътния към железопътния транспорт, особено при трансграничите превози. Нарастващият брой румънски туристи на българското Черноморие ще се ползват от подобрената железопътна връзка между Русе и Варна чрез намаленото времепътуване и предлагането на екологична алтернатива на въздушния и пътния транспорт по това направление. Освен това, чрез увеличението на скоростта и удобството, се очаква да се привлекат нови потребители по този трансграничен маршрут;

- подновената линия ще предостави лесни и екологични възможности на товародателите за превоз на стоки от/до пристанища Варна и Русе;

- линията ще подобри транспортните връзки между Турция и Украйна през България, както е определено в заключителния доклад за проучване "Сценарии, трафик прогнози и анализи на трафик потоците, включващи съседни на ЕС страни".

Индикативната стойност на проекта е 735 449 440,00 лв. с ДДС.

За изпълнение на  дейностите по проекта  за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2015 г.

- Кохезионен фонд – 76 235 613 лв.;

- национално съфинансиране – 13 453 343 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 76 235 613 лв.;

- национално съфинансиране – 13 453 343 лв.

През периода ще започнат строителни дейности и по проектите: „Рехабилитация на жп линията Мездра-Горна Оряховица”, „Модернизация на жп линията Радомир-Гюешево”, „Модернизация на жп линия Карнобат-Синдел”

Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари"

ПРОЕКТ:  Разширение на метрото – Етап ІІІ, Лот 1: „Бул. Цариградско шосе-Летище София и Лот 2 – „Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4”

Лот 1  има обща дължина 4 950 км и 4 метростанции. Съгласно разработения проект, участъкът е с подземно и надземно трасе с 2 подземни и 2 надземни метростанции. Тръжните процедури са приключили, като са сключени договори за проектиране и строителство с изпълнителите и инженер-консултант на метроучастъците.

Лот 2 – обща дължина 2,5 км. и три подземни метростанции.

Договор за Безвъзмездна финансова помощ е подписан на 15.11.2012 г.

Лот 1 - участък „бул.Цариградско шосе – ж.к.Дружба – Летище София”

Разделен е на три обособени позиции, като за всяка от тях има избран изпълнител.

Обособена позиция 1- Обединение „ Станилов - Метропроект “

Тунелен участък от МС 19 до МС 20-  изгражда се като  двупътен метротунел по Нов Австрийски Тунелен Метод (НАТМ).

Обособена позиция 2- Обединение „ Метро Дружба “

Изпълняват се работи по Тунелен участък от МС 20 до МС 21, Метростанция 21,  Тунелен участък от МС 21 до 5+010,00.

Обособена позиция 3

Изпълняват се дейности по Участък от 5+010,00  до МС 22 и МС 22, Метроучастък от МС 22 до МС 23 , Метростанция 23.

Лот 2 – „Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4”

Участъкът е разделен на две обособени позиции. Сключени са два договора за строителство и надзор. Изпълнява се проектиране за двете обособени позиции. Извършват се работи по преустройство на инженерната инфраструктура.

За изпълнение на дейностите за периода 2014-2016 г. са предвидени средства  както следва:

2014 г.

- ЕФРР – 82 195 000 лв.

- национално съфинансиране – 14 505 000 лв.

2015 г.

- ЕФРР – 31 960 000 лв.

- национално съфинансиране – 5 640 000 лв.

Втори програмен период

ПРОЕКТ:  Трети метродиаметър на метрото в София  ”Княжево - ЦГЧ – бул.Ботевградско шосе” за реализация на тип ” леко метро”.

Подготовката на инвестиционния проект е финансирана със средства от ОПТ „Техническа помощ” и изпълнява заложените в ОП „Транспорт” цели: осигуряване на връзки между отделните видове транспорт, крайните автогари, националната жп мрежа. Избрано е трасе от Експертен съвет на Столична община. След приключването на дейностите за подготовката на проекта през втория програмен период ще започнат дейностите по самото строителство.

За изпълнение на дейностите за  периода 2014-2016 г. са разчетени средства  както следва:

2014 г.

- ЕФРР – 127 500 лв.

- национално съфинансиране – 22 500 000 лв.

2015 г.

- ЕФРР – 170 000 000 лв.

- национално съфинансиране – 30 0000 000 лв.

2016 г.

- ЕФРР –212 500 000 лв.

- национално съфинансиране – 37 500 000 лв.

ПРОЕКТ:  Изграждане на интермодален терминал в Южен район на планиране – Пловдив

Индикативна стойност на проекта – 16 166 250 лв. без ДДС. Срок н изпълнение на договора за проектиране, строителство и доставка на технологично оборудване и въвеждане в експлоатация  на съоръжението – 20 месеца.

ИМ Терминал ще се изгради на гара Тодор Каблешков, която е част от жп възел Пловдив и е разположена на магистрална ж.п.линия София-Пловдив.

Проектът  предвижда върху площ от 68 870 кв.м. да бъдат изградени –терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери  от вагон на автомобил и обратно, площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП.

Железопътният възел Пловдив е ключова връзка и част от железопътната линия София – Бургас/Варна, която представлява част от мулти модалните връзки Бари/ Бриндиси – Дурес/Влора – Тирана – Скопие – София – Бургас/Варна и София – Истанбул – Анкара – Грузия/Армения - Азърбайджан (ТРАСЕКА).

Извършено е окончателното плащане по договора за „Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване и Парцеларен план за нуждите на проекта. Проведени са тръжни процедури за избор на  изпълнители за изграждането на терминала, оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор; подготовка и провеждане на процедури за отчуждаване на терените, влизащи в границите на ИМТ Пловдив; подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ и др.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства  по години както следва:

2014 г.

- EФPP – 3 651 289 лв.;

- НС – 644 345 лв.;

2015 г.

- EФPP – 2 434 193 лв.;

- НС – 429 563 лв.

ПРОЕКТ:  Рехабилитация на гарови комплекси -  централна гара София, Пазарджик и Бургас

Основните цели, които трябва да бъдат постигнати с реализирането на обектите, са:

- развитие на структурата за управление и изработване на комплексна концепция за   обслужване на гаровите комплекси, промяна на предназначението на помещенията и преустройства, отговарящи на развитието на железниците, пазара, обществените и социални нужди;

- подобряване обслужването на пътниците с предоставянето на различни видове услуги чрез отдаване на площи на наематели, извършващи услуги;

- осъществяване на комуникационно решение за връзките на гаровите комплекси с комуникациите на околното пространство - транспортни и пешеходни, озеленяване, изграждане на шумозаглушителни и предпазни огради, в контекста на развитието на околната среда;

- подобряване архитектурния облик на сградите и околните пространства.

След одобрение от JASPERS предстои внасяне на Формуляра за кандидатстване с проект в УО на ОПТ за разглеждане, одобрение и подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Индикативната стойност на проекта е 83 660 660,40 лв. с ДДС.

Проектът включва три отделни обекта:

- „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”

Избран е изпълнител на обществената поръчка за „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”. Определен е и изпълнител на обществена поръчка за оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор.

Подписан е  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

- „Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик – ІІ -ри етап”

Определен е изпълнител за строително-монтажните работи, стартирала е процедура за избор на изпълнител на „Оценка  на съответствието и строителен надзор за проекта „Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик – ІІ -ри етап”;

- „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”

Стартирали са открити  процедури за избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтните работи по рехабилитация на проекта „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа” и оценка на съответствието и строителен надзор на проекта.

За изпълнение на дейности по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства  по години както следва

2014 г.

- EФPP – 33 301 652 лв.;

- НС –  5 876 762 лв.

2015 г.

- EФPP – 17 709 811 лв.;

- НС – 3 125 261 лв.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България - Русе”

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТ № ДОПТ-16 е подписан на 05.10.2012 г. между УО и ДП НКЖИ с обща стойност на проекта –  5 967 422,40 лв. с ДДС.

Основната цел на инвестиционния проект е да се изгради терминал за интермодални превози в района на град Русе, в който да имат връзка железопътен, речен и автомобилен транспорт. Предвижда се изграждане на терминална площадка за товаро-разтоварни операции, площадка за складиране на контейнерите в два реда, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, складови площи за съхранение и преработка на товарите, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП. При доказана необходимост може да се създадат условия за осъществяване на РО-ЛА (превоз на ТИР автомобили по железница)  и РО-РО  (превоз на ТИР автомобили по вода) превози, т.е. изграждане на коловоз и рампа за качване на ТИР автомобили на вагони.

Реализацията на проекта „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе” ще допринесе за постигане на заложените приоритетни цели в транспортната политика на България.

За изпълнение на дейностите за периода 2014 -2016 г. са разчетени средства по години както следва:

2014 г.

- ЕФРР –1 484 769 лв.

- Национално съфинансиране- 262 018 лв.

2015 г.

- ЕФРР – 2 319 463 лв.

- Национално съфинансиране- 409 317 лв.

ПРОЕКТ:  Изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България - Русе”

С приключването на проекта за подготовка на инвестиционния проект ще започне и самото му изграждане през втория програмен период 2014-2020 г.

За изпълнение на дейностите за периода 2014 -2016 г. са разчетени средства по години както следва:

2014 г.

- EФPP – 864 477 лв.;

- НС –  152 555 лв.

2015 г.

- EФPP – 6 482 726 лв.;

- НС –1 144 161 лв.;

2016 г.

- EФPP – 6 482 726 лв.;

- НС –1 144 161 лв.;

Приложение № 3

### Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

### Направление “РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ”

Приоритетна ос 4 " Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища "

ПРОЕКТ:  „Създаване на речна информационна система в българската  част на река Дунав”

Проектът БУЛРИС представлява националната част от Общо европейска система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. Изпълнението е планирано да се извърши на три фази. На 15.05.2010 год. е подписан договор с “Обединение Булрис 2009” АД на стойност  13 547 328 лв. с ДДС. На 18.10.2011 г. е открит първият етап от проекта.На 01.02.2012 г. между ДППИ и “Обединение Булрис 2009” на основание чл.8, ал.7 от договора е подписан констативен протокол, с който страните са се споразумяли за спиране срока за изпълнение на договора да отстраняване на пречките. По отделните обекти на Фаза 1 физическият напредък е в диапазона от 50% до 100%. До края на 2013 г. се очаква изпълнението на Фаза 1 да  бъде изпълнено на 100%.

По Фаза 2 след проведена тръжна процедура е сключен договор на 17.12.2012 г. за изграждане на речно-информационен център Русе. На 17.12.2012 г. е сключен Договор ДЕП-18/17.12.2012 между ДППИ и Консорциум „Дунав” на стойност 5 986 752,89 лв. без ДДС.

За изпълнение на дейностите за периода 2014 - 2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- ЕФРР – 12 750 000 лв.

- Национално съфинансиране – 2 250 000 лв.

2015 г.

- ЕФРР – 7 650 000 лв.

- Национално съфинансиране – 1 350 000 лв.

ПРОЕКТ:  „Изграждане на система за управление на корабния трафик –  /VTMIS фаза 3/”

VTMIS трета фаза предвижда привеждане в съответствие с новите директиви на ЕС на изградените вече системи – по отношение на услуги, технически изисквания и местоположение, както и строителство на нови трафик-кули във Варна и Бургас. Новите директиви изискват внедряване на ново оборудване и софтуерни приложения, както и създаването на национален морски център за електронна информация, състоящ се от две звена (Варна и Бургас) за реализация на концепцията за обслужване на едно гише съгласно Препоръка 33 на ИКЕ на ООН. Мрежата SSN ще бъде използвана за предаване и обмен на информация.

На 26.06.2012 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТ – 10/26.06.2012 г. Проведени са процедури и са сключени договори с избраните изпълнители за изготвяне на технически спецификации, консултантски услуги за изработване на техническа спецификация за инженеринг и методика за оценка на тръжната процедура за изграждане на брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването в гр.Бургас и гр.Варна. След проведена процедура по ЗОП за избор на изпълнител е сключен договор № ДЕП-11/24.06.2013 г. с МИДИЯ – ДИАНА КОМЕРС ДЗЗД с предмет „Проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас и Варна” на стойност 3 767 700.00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на договора е 14,5 месеца

За изпълнение на  дейностите за периода 2014 г. – 2020 г. са разчетени средства  както следва:

2014 г

- ЕФРР –  14 450 000 лв.

- национално съфинансиране – 2 550 000 лв.

2015 г.

- ЕФРР  – 2 215 283 лв.

- Национално съфинансиране – 443 873 лв.

ПРОЕКТ:  „Подобряване на системите за навигация  и топохидрографните измервания по р. Дунав"

Дейностите по проекта са пряко свързани с осигуряване на безопасността и подобряване на условията за корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав.

- С компонент 1 ще се проектира и изгради опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг в общия участък, която ще служи като база за извършване на топохидрографните и хидроложки проучвания в общия българо-румънски участък на реката.

- В рамките на компонент 2 ще се осъществи модернизиране на плаващата навигационно- пътева обстановка. Ще се проектират и изработят буйове (шамандури), които ограждат корабоплавателния път, брегови навигационни знаци, ще бъде доставено соларно осветление на буйове и брегови знаци, сензори за постоянен контрол на местоположение на плаващите знаци, ремонт на съществуващи знаци, включително нанасяне на отражателно покритие за подобряване на видимостта на знаците.

- С компонент 3 ще се достави оборудване, което да подобри качеството на проучвателните работи в съответствие модерните технологии за събиране и обработка на  данни от такъв тип. С доставката на проучвателния кораб и необходимия софтуер ще може да се осъществяват навреме необходимите топохидрографни и хидроложки проучвания, осъществявани в рамките на регламентираните дейности на ИА ППД по устройствен правилник и решения на Българо-румънската комисия за Дунава и поддържане актуалността на електронната навигационна карта в реално време, която е в процес на изпълнение.

Тръжните процедури за възлагане изпълнението на проекта по трите компоненти ще бъдат проведени до края на 2013 г.

За изпълнение на дейностите  за периода  2014-2016 г. са разчетени средства както следва

2014 г.

- ЕФРР – 6 575 114 лв.

- Национално съфинансиране – 1 160 314 лв.

2015 г.

- ЕФРР – 340 000  лв.

- Национално съфинансиране – 60 000 лв.

Проекти – с крайни  Бенефициенти

ПРОЕКТ:   „Разширение на Пристанище Бургас”

Проектът е приключил в края на 2007 г. От 20.06.2008 г. започна погасяването на заема. Съгласно подписаното Споразумение за заем погасителните вноски се изплащат  два пъти на година – на 20 юни и 20 декември на съответната година.

Погасителната вноска се изплаща от ДП ”Пристанищна инфраструктура, „Пристанище Бургас”ЕАД  и избрания концесионер.

Задълженията към японската банка за периода 2014-2016 г са както следва:

2014 г.

- Лихви- 5 275 910 лв.

- Погашения- 11 526 600 лв.

2015 г.

- Лихви- 5 275 910 лв.

- Погашения- 11 526 600 лв.

2016 г.

- Лихви- 5 275 910 лв.

- Погашения- 11 526 600 лв.

Приложение № 4

### Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

### Направление  “РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”

Проекти, финансирани с капиталов трансфер от Централния бюджет предоставен на ДП”Пристанищна инфраструктура”(ДП ПИ)

- Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” с островна площадка

Пристанищното съоръжение на нос Шабла е предоставено за управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" с решение на Министерския съвет № 814 от 10 октомври 2012 г.

Пристанищното съоръжение (естакада) представлява метална конструкция с дължина около 410 метра. Долното строене на съоръжението представлява “П”-образна конструкция, фундирана в морското дъно, върху която ляга метална ферма, укрепена с хоризонтални и диагонални връзки. Към настоящият момент съоръжението е в много лошо общо конструктивно състояние. Конструкцията е изцяло компрометирана - ръждясали и напълно изгнили метални части, скъсани елементи, частични и цялостни разрушения на места. Стоманобетоновата плоча е частично разрушена. Съоръжението не е поддържано и се руши интензивно. В момента няма достъп до естакадата, същата не се експлоатира.

Възстановяването на пристанищното съоръжение на нос Шабла е от съществена важност за делимитацията на морските пространства.

За целта е необходимо  да се извърши проучване и подробен технически анализ на  фактическото състояние на съоръжението, както и обследване на прилежащата акватория и брегова ивица, статута на прилежащата територия, и др., въз основа на което да се изготви  необходимата проектна документация, вкл. и  ПУП за определяне прилежащата към  съоръжението брегова ивица и да се изпълнят строително-монтажните работи за неговото пълно възстановяване и въвеждане в експлоатация.

- Възстановяване, рехабилитация и модернизация на стар вълнолом в пристанище Бургас

Вълноломът е основно пристанищно съоръжение, което защитава акваторията на пристанището от вълнение, наноси и ледове. Той е подложен на тежки натоварвания, което налага особени изисквания към конструкцията по отношение здравина и стабилност и изисква постоянно наблюдение и поддръжка.

Като хидротехническо съоръжение е проектиран и изграден с цел да подсигури защита от въздействието на морските вълни както на акваторията на пристанището, така и на редица съоръжения и прилежащите кейови стени. Вълноломът защитава и  други обекти в зоната на пристанището.

Общата дължина на вълнолома е около 1200 м.л., като меренето условно започва от км 0+000 при началото на главата му, върху която е изграден фара.

В периода на експлоатация  на съоръжението се наблюдават продължителни във времето слягания с различен интензитет, аварийни разрушения и други въздействия, като респективно са извършвани аварийно-възстановителни работи.

Извършените огледи от експерти на предприярието показват различна степен на разрушения на короната, по вълнобойния елемент, както и по основното тяло. Последната морска буря показа, че вълнолома е прехвърлен от значителен обем водни маси.

Тези обстоятелства, както и развитието на пристанище Бургас в направление  на интермодалност и обособяване на пасажерски терминал на територията на Бургас-Изток налагат извършване на мероприятия за стабилизиране вълнолома и свързване с градската среда в съответствие с европейските директиви.

- Модернизация на средствата за навигационно осигуряване (СНО) в пристанища за обществен транспорт с национално значение Бургас и Варна

Изпълнявайки задълженията си през 2009 г. ДП ПИ извършва наложителна рехабилитация на част от поддържаните плаващи средства за навигационно осигуряване. Състоянието на останалите е определено за задоволително и ремонтът им е отложен за по-късен етап. Като се има предвид влошеното им вече техническо състояние (ръждясали корпуси, изтънели римове, шегели и вериги) вследствие на дългогодишна работа в неблагоприятна среда и лоши климатични условия и това, че последният им ремонт е извършен преди 6 години, което е достатъчно дълъг срок за работата им на вода, се налага извършването на неотложна рехабилитация, която да гарантира тяхната безаварийна работа и безопасността на корабоплаването в района. В тази връзка е необходимо извършването водолазен оглед на котвените системи за установяване на степента на  износване и подмяната им при необходимост. През 2013 г. е заложено изработване на бетонни котви по образец и на нови резервни (оборотни) канални буйове, които да заместят бракуваните и попълнят оборотните. Заради износване на светооптичните модули, монтирани на буйовете е нужно да се доставят нови модули и резервни части за тях. Модернизирането ще продължи в годините и трябва да обхване и бреговите СНО.

- Рехабилитация на акваториите и лиманите в пристанищата за обществен транспорт, разположени на река Дунав

Извършените промери и хидрографните снимки на акваториите и лиманите на пристанищата по река Дунав, както и изискването на Дунавската комисия за осигуряване на дълбочина 2,50 м при условно ниво 0 на съответния речен участък, налагат рехабилитация им с цел достигане на кота + 9.00 по БС.

- Рехабилитация на акваториите на пристанищни терминали Бургас-Изток, Бургас – Запад, Росенец и Несебър

Пристанищният оператор и концесионерите са информирали ДП ПИ за намалени дълбочини в акваториите на терминалите и ограничено допустимо газене на кораби с товар. Това обстоятелство пречи на ефективната експлоатация на пристанищните терминали, като влияе негативно върху конкурентността на пристанище Бургас.

Наличието на недостатъчни дълбочини в акваториите на пристанищните терминали затруднява маневрирането и безопасността на швартоване на корабите. Необходимо е в съответствие със ЗМПВВППРБ да се осигурят оптимални условия за корабоплаване.

- Рехабилитация на акваториите на пристанищни терминали Варна-Изток, Варна – Запад, Балчик и Леспорт

Наличието на недостатъчни дълбочини в акваториите на пристанищните терминали затруднява маневрирането и безопасността на швартоване на корабите. Необходимо е в съответствие със ЗМПВВППРБ да се осигурят оптимални условия за корабоплаване.

Приложение  № 5

### Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

### Направление “ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 2 "Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси"

ПРОЕКТ:  Строителство на АМ „Марица” от км. 5+000 до км. 71 +011

Проектът се отнася за изграждане на 67 километра нова автомагистрала, като е разделен на два лота:

Лот 1 „Оризово-Димитровград”,

Лот 2 „ Димитровград -Харманли”.

Очакван размер на БФП за проекта 408 768 470,00 лв.

Формулярът за кандидатстване е представен и се очаква да бъде одобрен от ЕК.

Тръжните процедури за строителство и строителен надзор са приключени и са подписани договори с изпълнителите.

Лот 1 – Изпълнител е Кооперативно дружество „КООПЕРАТИВА МУРАТОРИ & ЧЕМЕНТИСТИ-ЧИ.ЕМ.ЧИ.ДИ РАВЕННА”. Стойността на договора е 159 755 613,60 лв. с ДДС. Консултант (строителен надзор) е ДЗЗД ”Т7/СНИК със стойност на договора 678 600,00 лв. с ДДС. Строителството включва 18 етапа, като строителните работи са стартирали на 20.10.2011 г. Съгласно приетия график се очакваше строителните работи да приключат м. ноември 2013 г.

Лот 2  – Изпълнител е сдружение „МАРИЦА ХАЙУЕЙ”. Стойността на договора е 146 564 400,00 с ДДС. Консултант ДЗЗД „РУТЕКС – ЕТЕ” със стойност на договора 799 200,00 с ДДС. Строителството включва 10 етапа.Строителството е стартирало на 26.07.2011 г. Съгласно приетия график се очакваше  строителните работи  да приключат м. август 2013 г.

Подписан е анекс към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с който срока за приключване на строителните работи е удължен до 2014 г.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 131 038 400 лв.

- Национално съфинансиране –32 759 600 лв.

ПРОЕКТ:  Строителство на АМ „Струма”

Проектът се отнася за изграждане на 132 километра нова автомагистрала, като е разделен на четири лота:

Лот 1 - „Долна Диканя -Дупница”;

Лот 2 - „Дупница-Симитли”;

Лот 3 - „Симитли-Сандански”;

Лот 4 - „Сандански-ГКПП Кулата”.

През настоящия програмен период 2007-2013 г. се предвижда да бъдат изградени Лот 1, Лот 2 и Лот 4. Лот 3 „Симитли-Сандански”, както и участъка „Благоевград –Симитли” от  Лот 2  се предвижда да бъдат изградени през следващия програмен период 2014 -2020 г.

Формулярът за кандидатстване е предаден за одобрение от УО на ОПТ през м. септември 2011 г.

Лот 1 – дължина- 16,78 км. Изпълнител е консорциум “СТРУМА 1”. Стойността на договора е 70 240 800 лв. Консултант (строителен надзор) е “Инфраструктура-Магистрални пътища” ДЗЗД със стойност на договора - 323 280 лв. Строителството включва 18 етапа. Очаква се строителните работи да приключат м.септември 2013 г. Към началото на 2013 г. са изпълнени 10 етапа от общо 18 етапа. Частично изпълнение е отчетено за още 4 етапа.

- Лот 2 – Подписан е договор с избрания изпълнител - консорциум “СТРУМА – ЛОТ 2”. Стойността на договора е 358 722 000 лв. с ДДС. Консултант (строителен надзор) е  ДЗЗД “Обединение Струма –П” и стойност на договора -2 949 843 лв.с ДДС. Строителството включва 14 етапа. Очаква се строителните работи да приключат до 26.03.2015 г. През м.май 2013 г започна изготвянето на техническия проект, който ще бъде изработен на 3 подобекта.

- Лот 3 – В края на м.март 2013 г. е избран изпълнител за идейния проект – „Виа план –Амберг”, Решението на КЗК се обжалва пред ВАС. През м.март приключи и процедурата за избор на екологичен консултант. Договорът с избрания изпълнител „Данго проект консулт” ще се сключи след подписване на договора за изготвяне на идейния проект. В края на м.юни 2013 г. е подписан договор с избрания стратегически съветник - обединение „Свеко –Бурда” на стойност 1 419 600 лв.без ДДС. Извършват се и други съпътстващи дейности.

Лот 4 – дължина 14,70 км. На 19.03.2012 г е сключен договор за строителство с изпълнител „АКТОР” АСД. Стойността на договора е 67 176 000 лв. с ДДС. На 21.03.2012 г. е сключен договор с консултант „Пътинвест-инженеринг” АД на стойност 356 410,20 лв. Строителните работи са стартирали на 05.04.2012 г. Очаква се строителните работи да приключат м.март 2014 г. Строителството включва 17 етапа.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 202 419 200 лв.

- Национално съфинансиране – 50 604800 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 52 000 000 лв.

- Национално съфинансиране –13 000 000 лв.

Втори програмен период:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 4 244 896 лв.

- Национално съфинансиране – 749 099 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 35 606 267 лв.

- Национално съфинансиране –6 283 459 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 161 500 000 лв.

- Национално съфинансиране – 28 500 000 лв.

ПРОЕКТ:  Обходен път на гр. Монтана

На 22.08.2013 г. е сключен   договор за безвъзмездна финансова помощ. Има влязло в сила Решение на МОСВ по ОВОС. Отчуждителните процедури са приключили. Офертата на избрания изпълнител за строителството е на обща стойност 38 810 515 лв. без ДДС.

За изпълнение на  дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 36 800 000 лв.

- Национално съфинансиране –  9 200 000 лв.

ПРОЕКТ:   Обходен път на гр.Враца

ФК е одобрен от УО на ОПТ на 15.10.2012 г. Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ. Отчуждителните процедури за поземлен и горски фонд са приключили.

Издадено е разрешение за строеж на 24.04.2013 г. Сключени са договори с избраните  изпълнители за строителството: „Обход Враца” ДЗЗД на стойност 14 600 989 лв. с ДДС и консултант (строителен надзор) - „Трафик холдинг” ЕООД. Строителните работи са стартирали на 14.06.2013 г. Очаква се строителството да приключи м. юни 2014 г.

За изпълнение на  дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 12 079 200 лв.

- Национално съфинансиране –3 019 800 лв.

ПРОЕКТ:  Обход на гр.Габрово с тунел под Шипка

Обектът условно е разделен на 5 етапа. Строителството на І-ІV етап ще се извърши през настоящия програмен период. В същия програмен период ще се изготви разширен идеен проект за тунела под връх Шипка и ще се извършат всички необходими процедури за издаване на Разрешение за строеж. Строителството на V етап , включващ изграждането на тунел под Шипка ще се извърши през следващия програмен период2014-2020 г.

Сключени са  договори с избраните изпълнители: за строителство - с Консорциум „ПСВТ”, на стойност 92 940 000 лв. с ДДС и за консултант ДЗЗД „Обединени консултанти”, на стойност 1 096 032 лв. с ДДС. Строителството включва 17 етап и срок за изпълнение на строителството - 540 дни. Подготвен е Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ. През 2012 г. е взето решение за утвърждаване на трасе. Очаква се отчуждителните процедури да приключат в края на 2013 г. На 15.05.2013 г. е издадено Разрешение за строеж за Първи етап.

За изпълнение на  дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 65 600 000 лв.

- Национално съфинансиране – 16 400 000 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 13 280 000 лв.

- Национално съфинансиране – 3 320 000 лв.

Тунел под връх Шипка - втори програмен период

2015 г.

- Кохезионен фонд – 6 035 000 лв.

- Национално съфинансиране – 1 050 000 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 56 950 000 лв.

- Национално съфинансиране – 10 050 000 лв.

ПРОЕКТ:   Път Е-85 Кърджали-Подкова

Проектът включва рехабилитация на 7,5 километра от съществуващ път и изграждане на 26,6 км път от Кърджали до Подкова, включително пътна връзка по Общоевропейски коридор ІХ.

- Сключен е договор за   БФП  № ДОПТ 13/30.09.2011 г. в размер на 45 400 748.02 лв. с ДДС.

На 26.03.2012 г. е одобрен от УО на ОПТ, Формулярът за кандидатстване за финансиране на обекта. На 30.08.2011 г са подписани договори с изпълнителите - за строителство с ДЗЗД „Кърджали-Подкова”, на стойност 38 387 455  лв. с ДДС и консултант ДЗЗД „Инфраструктура-магистрални пътища”, на стойност 189 000 лв. без ДДС. Подписани са и договори за авторски надзор за рехабилитация и ново строителство с „Рутекс” ООД и „Виа План” ЕООД, на обща стойност  108 000 без ДДС.  Строителството включва 17 етапа.

Подобект 1: „Кърджали – Разклона Джебел”  - рехабилитация и реконструкция, с дължина 8,42 км.е изграден и въведен в експлоатация на 16.11.2012 г.

Подобект 2:  „Разклона Джебел-Подкова” – ново строителство и пътна връзка Фотиново.

При изпълнението на проекта са възникнали проблемни геотехнически  и хидрогеоложки условия, необходимост от допълнителни връзки с общинска пътна мрежа и проходи за хора и животни под пътното тяло.

За изпълнение на  дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 15 566 400 лв.

- Национално съфинансиране – 3 891 600 лв.

ПРОЕКТ: „Изграждане на АМ София-Калотина”

Проектът се подготвя съвместно със Столична община.

Проектът е разделен на три фази:

Фаза 1 - „Западна дъга на Софийски околовръстен път”;

Фаза 2 -  „Северна скоростна тангента”;

Фаза 3- „Калотина - Софийски околовръстен път”

- ЛОТ 1- Западна дъга на Софийски околовръстен път

Обектът е разделен на два участъка. Подписани са договори за строителство - с ДЗЗД „ТРЕЙС СОП” и консултант (строителен надзор) - ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес”. Строителството включва 6 етапа. Строителните работи са стартирали на 12.09.2012 г. Очаква се строителните работи да приключат на 12.07.2014 г.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 87 808 000 лв.

- Национално съфинансиране – 21 952 000 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 28 192 000 лв.

- Национално съфинансиране – 7 048 000 лв.

Втори програмен период:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 14 450 000 лв.

- Национално съфинансиране –2 550 000 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 15 300 000 лв.

- Национално съфинансиране – 2 700 000 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 25 211 000 лв.

- Национално съфинансиране – 4 449 000 лв.

ПРОЕКТ:   Модернизация на път Е-79 Враца-Ботевград

Проектът се подготвя през този програмен период, като реализацията му е предвидена за следващия програмен период 2014-2020 г.

За изпълнение на дейностите по изграждане на пътя, са разчетени средства както следва:

2014 г.

- Кохезионен фонд – 154 647 300 лв.

- Национално съфинансиране – 27 290 700 лв.

2015 г.

- Кохезионен фонд – 82 823 150 лв.

- Национално съфинансиране – 14 615 850 лв.

2016 г.

- Кохезионен фонд – 75 329 550 лв.

- Национално съфинансиране – 13 293 450 лв.

Заб.* - За изчисляване на курса щ.д./лева за 2014г. са използвани следните обменни курсове:           1 евро/ 1 щ.д =1.351 ( Съгласно Решение на МС №245 Приложение 2 към т.2 Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. Таблица - Допускания относно основни макроикономически показатели.