МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 31 декември 2024 г.

м. Февруари, 2025 г.

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

Изпълнение на проектите по ОП „Транспорт транспортна инфраструктура”

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

- Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

- Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман, Фаза 1

- Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA

- Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора, Фаза 1

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

- Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин

- Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември

- Развитие на железопътен възел Пловдив

- Модернизация на жп линията Видин – София: жп участък Медковец – Срацимир

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Достъпност и регионална обвързаност

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

Информацията за разследваните събития от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт е на разположение в министерството, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътните произшествия са въведени в системата ERAIL.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

СЪОБЩЕНИЯ

Стратегическата цел на политиката в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от разнообразни, съвременни, ефективни и качествени електронни съобщителни услуги, като необходимо условие за израстването на страната в технологичен и технически аспект, ключов фактор за реализацията на цифровата трансформация във всички сфери на обществения и стопански живот и основен лост за създаване на дългосрочни условия за иновации и икономически растеж.

ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Стратегическата цел на политиката в пощенския сектор е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенски сектор, чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен и конкурентен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания.

### 2300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-Фаза 1"

ПРОЕКТ: „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград  и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация -  SCADA“

ПРОЕКТ: „От изток към Запад -2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония"

ПРОЕКТ: „Проект за доставка на 8 метровлака за Линии 1,2 и 4 на метрото в София“

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора-Фаза 1“

ПРОЕКТ: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“

ПРОЕКТ: „Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, участък ул. Шипка-кв. Гео Милев-ж.к. Слатина-Зала Арена София/Техпарк София-бул. Цариградско шосе“

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

ПРОЕКТ:“Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 – Етап 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, Фаза 2”

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора – Фаза 2"

ПРОЕКТ: „Модернизация на тягова подстанция Бойчиновци”

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София-Волуяк”

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград-граница с Република Турция“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник, част от основния мрежов коридор Ориент/Източно-Средиземноморски”

ПРОЕКТ: „Модернизация на ж.п. линия Видин-София: жп участък Медковец-Страцимир“

ПРОЕКТ: Проект „Модернизация на тягови подстанции Червена вода и Хитрино“

ПРОЕКТ:„Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ПРОЕКТ „П19“ - Извършване на реформа в обслужването на пътници с железопътен транспорт в крайградските и междурегионални направления, чрез закупуване на нов подвижен състав

- „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в неелектрифицирани депа, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“

- „Доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонала“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Изпълнението на инвестиционната програма за обектите финансирани с капиталови трансфери, включени в годишната ивестиционна програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППБР и речните пристанища за обществен транспорт – държавна собственост към 31.12.2024 г. е 70 518 451 лв.

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

ПРОЕКТ: "Автомагистрала "Струма" Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница"

ПРОЕКТ: „Обходен път на гр.Бургас“ („Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово-Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“)

ПРОЕКТ „Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2“

ПРОЕКТ „Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново”

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

За 2024 г. са получени уведомителни писма за 103 бр. прекратени административнонаказателни преписки с мотивирани резолюции. Връчени са 12 553 бр. наказателни постановления, като са подадени 495 бр. жалби – от тях 40 потвърдени, 77 отменени, 10 изменени и 368 са в съдебна фаза. Със съставените АУАН са констатирани 19 705 нарушения.

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

В съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ), обн., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г. и чл.  17, ал. 1 от ПМС № 13 бе подготвено годишно разпределение на средствата за субсидии за нефинансовите предприятия, предвидени в нормативни актове за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и гранични райони по общини и видове превози и за първото тримесечие за 2024 г.

Разпределянето бе извършено в съответствие с чл. 7, ал. 1 от Наредбата.

Извършеното разпределение на определените общо 99 000 000 лв., в ЗДБРБ средства за субсидии е както следва:

- Вътрешноградски превози – 60 203 559 лв.;

- Междуселищни превози – 20 602 390 лв.

Общо разпределените за цялата страна средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози са в размер на 80 805 949 лв.

Във връзка с разписаното в т. 3 от част I. Компенсации на Методиката е извършено редуциране на получените по общото правило годишни лимити от средства за компенсации на общини с установена ниска усвояемост на тези средства, при което първоначалните годишни лимити на средствата за компенсации общо по групи правоимащи са следните:

1. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 1 061 587 лв.;

2. Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 14 навършени години – 46 678 280 лв.;

3. Ученици в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение (учащи се) – 31 788 483 лв.;

4. Лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (възрастни граждани) – 46 200 628 лв.;

5. Хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто – 3 787 026 лв.

Общо т. 1, 2, 3, 4 и 5: 129 516 004 лв.

Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

За 2024 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 258 033,0 хил. лв., като към 31.12.2024 г. са усвоени 257 283,1 хил. лв.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г.) и ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението му (обн. ДВ, бр. 10 от 02.02.2024 г.), на Компанията са предоставени 320 263 585 лв. субсидия.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превози на опасни товари - 166  бр.

- Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС - 850 бр.

- Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА "АА" или от закрити лаборатории - 5 бр.

- Регистрация/заличаване и предоставяне/отнемане на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания- 34 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове - 142 бр.

- Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав - 1 153 бр.

- Провеждане на изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита - 705 бр.

- Проведени проверовъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите – 1 401 бр.

- Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества - 513 бр.

- Издадени свидетелства за управление на локомотив - 91 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

- За изменение по Наредба № 37, включително одобрение на нови издания и ревизии на ръководства на операторите – 125 бр.

- Извършени проверки в полет – 61 бр.

- Свидетелства за летателна правоспособност на пилоти – 589 бр.

- Свидетелства за правоспособност на бордни инженери, полетни диспечери, бордни съпроводители – 26 бр.

- Кореспонденция за издаване на медицински свидетелства, АМЕ, AMS –  271 бр.

„КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

- Прегледани  морски кораби – 2 385 бр.

- Издадени свидетелства за регистрация на кораби -  1 963 бр.

- Изпитани лица за придобиване на правоспособност – 3 859 бр.

- Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица – 17 797 бр.

- Издадени моряшки паспорти - 1 915 бр.

- Проверки на кораби по МАРПОЛ – 777 бр.

- Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 1 216 бр.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

- Измерване на водни стоежи- 3 650 бр.

- Хидрографски проучвания на критичните за корабоплаване райони, на потънали съдове, котвени стоянки, мостове и др. хидротехнически съоръжения, кариери за изземване на наносни отложения, островни канали и естествени зимни убежища – 61 кв.км

- Издаване и разпространяване на хидрологичен и навигационен бюлетин - 365 бр.

- Извършване и разпространяване на метеорологични наблюдения- 24 090 бр.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за 2024 г., са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност 113 938 лева

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

- Проведени тренажорни подготовки - 23 бр.; Извършени проверки на самолет - 8 бр; Извършени инспекции/одити – 104 бр.; Изпълнени полети - 295 бр.; Полетни часове – 597 часа

"БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ МЕД СЪРВИЗ" ЕАД

В периода от 04 Юни 2024 до момента „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД е изпълнила 46 мисии за нуждите на спешната медицинска помощ, от които:

- 7 за първични мисии (блок часове - 10 часа и 27 минути), в които пациентът е взет от мястото на инцидента и е транспортиран до лечебно заведение

- 39 са вторични мисии (блок часове 63 часа и 34 минути)

    - ЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Обработени сигнали за бедствие - 100 % ; Проведени планови учения и тренировки - 7 бр.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

- Преглед, оценка и обработка на уведомления за промяна от ДП РВД, свързани с курсове за обучение, планове за обучение, схеми за компетентност и процедури – 78 бр.

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

- авиационни произшествия на българска територия – 6;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 2;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 4;

- тежки и много тежки морски произшествия – 1;

- разследвано железопътно произшествие – 5;

- разследвано тежко железопътно произшествие – 2;

- в процес на разследване на тежко произшествие – 1.

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

- СЪОБЩЕНИЯ

- Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси- 77 бр.

- Изготвяне и съгласуване в рамките на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на становища, указания и рамкови позиции на Република България в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър за заседания на комитети и работни групи към Съвета на ЕС и ЕК - 31 бр.

- ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

- Продължава участието в заседанията и работата на комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз в областта на пощенските услуги –  подготовка за участие и участие в дейността на работна група „Пощенски услуги“ (25 април 2024 г.), конференция за бъдещето на пощенския сектор под Белгийското председателство на Съвета на ЕС (11 април 2024 г.) и Комитет „Пощенска директива” (10 юни и 9 декември 2024 г.);

- ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. - 6 бр.

- Предоставени консултации от експерти от дирекцията в качеството им на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) – 32 бр.

- Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС - 7 бр.

# „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

- Предоставени консултации от Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея - 55 бр.

- Участие в РГ за изпълнение на етапите и целите от НПВУ- 9 бр. раб. срещи

- Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др.- 11 бр. раб. срещи

“ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

- Одобрено финансиране за български участници по програмите  на ЕС – 18 318 хил. Евро

- Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор – 60 бр.

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

- Експертни болнични прегледи  - НМТБ София – 77 670 бр.

- Преминали болни за стационарно лечение НМТБ София и МТБ Пловдив – 4 115 бр.

- Среден болничен престой НМТБ София и МТБ Пловдив – 3,49 дни

- Психологически прегледи НМТБ София – 4 305 бр.