МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 31 декември 2024 г.

м. Февруари, 2025 г.

# I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

Отчет на приходите по бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията  (МТС)

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 54 161 800 | 55 088 853 | 56 011 091 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 54 161 800 | 55 086 110 | 56 008 348 |
| Приходи и доходи от собственост | 807 000 | 1 722 270 | 2 114 799 |
| Държавни такси | 27 229 800 | 27 229 800 | 27 271 998 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 7 969 000 | 7 969 000 | 6 907 002 |
| Приходи от концесии | 23 305 300 | 23 305 300 | 30 147 403 |
| Други | -5 149 300 | -5 140 260 | -10 432 854 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  | 2 743 | 2 743 |

Собствените приходи на МТС към 31.12.2024 г. са генерирани предимно от концесии и държавни такси, събирани в системата на министерството и включват:

- такси за лицензии, разрешения и други документи, издавани от ИА „Автомобилна администрация”;

- такси за свидетелства, удостоверения, лицензии и други документи, издавани от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”;

- такси за право на ползване на акваторията, за издаване на удостоверения за експлоатационна годност и вписване на промени в Регистъра на пристанищата;

- такси за дейности по технически надзор върху съоръженията с повишена опасност;

- такси, събирани от български и чуждестранни кораби и лица в морски и речни пристанища.

Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2024 г. към 31 декември 2024 г. по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията

| № | Наименование на областта на политика/функционалната област/бюджетната програма | Разходи (в хил.лв.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закон | Уточнен | Отчет |
|  |  |  | план |  |
| 1 | Политика в областта на транспорта | 582 336,8 | 940 190,4 | 938 787,7 |
| 2 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност" | 88 115,3 | 92 526,0 | 79 783,1 |
| 3 | Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” | 25 849,7 | 39 012,9 | 38 960,7 |
|  | ОБЩО: | 696 301,8 | 1 071 729,3 | 1 057 531,5 |

Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални области и бюджетни програми

| Приложение № 2а – Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални области и бюджетни програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класификационен код* | РАЗХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
|  | (в лева) |  |  |  |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 696 301 800 | 1 071 729 312 | 1 057 531 492 |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 582 336 800 | 940 190 418 | 938 787 720 |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" |  | 280 624 961 | 280 624 961 |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация управление на транспорта осигуряване на безопасност сигурност и екологосъобразност" | 577 148 800 | 653 737 963 | 652 526 092 |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 4 425 300 | 5 044 085 | 5 022 048 |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния водния и железопътния транспорт" | 762 700 | 783 409 | 614 619 |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност | 88 115 300 | 92 526 008 | 79 783 045 |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | 88 115 300 | 92 526 008 | 79 783 045 |
| 2300.03.00 | Бюджетна програма "Административно обслужване медицинска и психологическа експертиза" | 25 849 700 | 39 012 886 | 38 960 727 |

| Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | Консолидирани разходи |  |  | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| Класификационен код | (в лева) | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 2 319 508 032 | 1 057 531 492 | 1 261 976 540 | 126 587 671 | 118 876 539 | 7 711 132 | 2 192 920 361 | 938 654 953 | 1 254 265 408 |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 2 191 389 645 | 938 787 720 | 1 252 601 925 | 79 946 517 | 78 392 316 | 1 554 201 | 2 111 443 128 | 860 395 404 | 1 251 047 724 |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | 1 228 360 153 | 280 624 961 | 947 735 192 | 29 068 |  | 29 068 | 1 228 331 085 | 280 624 961 | 947 706 124 |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация управление на транспорта осигуряване на безопасност сигурност и екологосъобразност" | 957 392 825 | 652 526 092 | 304 866 733 | 74 280 782 | 72 755 649 | 1 525 133 | 883 112 043 | 579 770 443 | 303 341 600 |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 5 022 048 | 5 022 048 | 0 | 5 022 048 | 5 022 048 |  | 0 |  |  |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния водния и железопътния транспорт" | 614 619 | 614 619 | 0 | 614 619 | 614 619 |  | 0 |  |  |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност | 79 940 989 | 79 783 045 | 157 944 | 1 681 440 | 1 523 496 | 157 944 | 78 259 549 | 78 259 549 | 0 |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | 79 940 989 | 79 783 045 | 157 944 | 1 681 440 | 1 523 496 | 157 944 | 78 259 549 | 78 259 549 | 0 |
| 2300.03.00 | Бюджетна програма "Административно обслужване медицинска и психологическа експертиза" | 48 177 398 | 38 960 727 | 9 216 671 | 44 959 714 | 38 960 727 | 5 998 987 | 3 217 684 | 0 | 3 217 684 |

Източници на финансиране н консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи обхванати в програмния бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 3 999 959 820 | 3 738 796 454 | 2 319 508 032 |
| Общо финансиране: | 3 999 959 820 | 3 738 796 454 | 2 319 508 032 |
| Бюджет на ПРБ | 696 301 800 | 1 071 729 312 | 1 057 531 492 |
| Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 3 303 658 020 | 2 667 067 142 | 1 261 976 540 |
| Централен бюджет, в т.ч.: | 344 495 098 | 31 181 998 | 30 979 707 |
| Държавни инвестиционни заеми | 34 553 298 | 31 181 998 | 30 979 707 |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) в т.ч.: | 2 502 932 521 | 2 121 605 380 | 797 808 857 |
| ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" | 1 565 663 521 | 1 184 336 380 | 588 387 545 |
| План за възстановяване и устойчивост на Република България | 937 269 000 | 937 269 000 | 209 421 312 |
| ОП "Добро управление" |  |  |  |
| ОП "Развитие на човешките ресурси" |  |  |  |
| Други програми и инициативи по които Република България е страна-партньор |  |  |  |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ | 202 830 401 | 209 151 164 | 129 846 376 |
| Механизъм за свързване на Европа | 202 607 359 | 206 242 580 | 128 292 175 |
| Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" проект Danube Water Balance |  | 10 068 | 33 131 |
| FAIRway Danube II 101122576 CEF-T-2022-COREGEN | 36 242 | 1 235 375 | 1 146 283 |
| Програма HORIZON-EUROPE 2021-2027 проект SUNDANSE-101156533-Innovative sediment management framework for a SUstainNable DANube black SEa system - персонал |  | 68 267 | 11 471 |
| Програма “Interreg VI-A Румъния-България” 2021-2027 проект "DISMAR – Интегрирана система за обозначаване на корабоплавателния път по р. Дунав" |  | 1 396 574 | 46 163 |
| Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" проект DanubeSediment_Q2 |  | 11 500 | 35 635 |
| Проект "По-добро управление и изпълнение на TEN-T в България" | 40 000 | 40 000 | 29 068 |
| Проект „CISE-ALERT“ - CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test | 96 700 | 96 700 | 129 071 |
| Проект ECODALLI "Управление базирано на екосистеми чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси" | 50 100 | 50 100 | 19 020 |
| Проект GREEN FIT FOR DANUBE "Румънско-българско сътрудничество за зелена система за р. Дунав" |  |  | 16 410 |
| Проект „MarTaSS“ - техническа помощ по програма Транспортна свързаност |  |  | 31 083 |
| Проект "Енергийно обновяване на административна сграда на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав"" финансиран по План за възстановяване и устойчивост на Република България в областта на стълб "Зелена България" Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика" процедура BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване култура и спорт |  |  | 56 866 |
| Други в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ | 253 400 000 | 305 128 600 | 303 341 600 |
| Субсидии и компенсации | 253 400 000 | 305 128 600 | 303 341 600 |

Преглед на настъпилите през периода 01.01.2024 г. -31.12.2024 г. промени на показателите по бюджета

| № | Наименование | Нормативно | Мотиви | Наименование на | Ефект върху бюджета | Влияние върху показателите за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ред | на акта | основание |  | бюджетните програми | (увеличение/ намаление на разходите по програми) |  |
| 1. | ПМС № 14/29.01.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" 744 120 лв. и "Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия" 4 739 852 лв. | Капиталови трансфери + 5 483 972 лв. | Няма |
| 2. | ПМС № 32/26.02.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" 2 133 332 лв. и "Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия" 2 551 422 лв. | Капиталови трансфери + 4 684 754 лв. | Няма |
|  | ПМС № 32/26.02.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 29 136 лв. | Няма |
|  | ПМС № 32/26.02.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Капиталови разходи + 170 753 лв. | Няма |
| 3. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +156 002 лв. | Няма |
| 4. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Президента на РБългария | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +151 585 лв. | Няма |
| 5. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Народното събрание | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +14 424 лв. | Няма |
| 6. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +121 775 лв. | Няма |
| 7. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на културата | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +583 лв. | Няма |
| 8. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 1 080 116 лв. Издръжка + 208 288 лв. | Няма |
| 9. | ПМС № 57/21.03.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" 17 852 623 лв. и "Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия" 3 210 422 лв. и "Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктрата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение 3 875 046 лв. | Капиталови трансфери + 24 938 091 лв. | Няма |
|  | ПМС № 57/21.03.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Капиталови разходи + 146 400 лв. | Няма |
| 10. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на правосъдието | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 027 лв. | Няма |
| 11. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на образованието и науката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 257 лв. | Няма |
| 12. | ПМС № 78/02.04.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за доставка на 76 броя пътнически вагони | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия" 31 950 888 лв. | Капиталови трансфери + 31 950 888 лв. | Няма |
| 13. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на енергетиката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 291 лв. | Няма |
| 14. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на икономиката и индустрията | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 875 лв. | Няма |
| 15. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на младежта и спорта | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 004 лв. | Няма |
| 16. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на труда и социалната политика | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 2 195 лв. | Няма |
| 17. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 595 271 лв. Издръжка + 72 300 лв. | Няма |
| 18. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +205 496 лв. | Няма |
| 19. | ПМС № 13/29.01.2024 г. и писмо № 04-09-130/16.04.2024 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 228 405 лв. | Няма |
| 20. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +67 965 лв. | Няма |
| 21. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Конституционния съд | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 391 лв. | Няма |
| 22. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на земеделието и храните | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 967 лв. | Няма |
| 23. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на туризма | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 2 293 лв. | Няма |
| 24. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Държавна агенция "Разузнаване" | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 526 лв. | Няма |
| 25. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на иновациите и растежа | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 706 лв. | Няма |
| 26. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерсво на отбраната | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +93 473 лв. | Няма |
| 27. | ПМС № 107/23.04.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" 24 270 841 лв. и "Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия" 2 167 278 лв. и "Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктрата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение 225 774 лв. | Капиталови трансфери + 26 663 893 лв. | Няма |
|  | ПМС № 107/23.04.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 103 468 лв. | Няма |
|  | ПМС № 107/23.04.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Капиталови разходи + 30 919 лв. | Няма |
| 28. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Народното събрание | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +210 633 лв. | Няма |
| 29. | ПМС № 144/29.04.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 2 784 999 лв. | Няма |
|  | ПМС № 144/29.04.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Персонал + 241 875 лв. | Няма |
|  | ПМС № 144/29.04.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | Персонал + 20 709 лв. | Няма |
|  | ПМС № 144/29.04.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | Персонал + 58 680 лв. | Няма |
|  | ПМС № 144/29.04.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 546 634 лв. | Няма |
| 30. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на околната среда и водите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 222 лв. | Няма |
| 31. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Народното събрание | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +59 724 лв. | Няма |
| 32. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +137 085 лв. | Няма |
| 33. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 769 854 лв. Издръжка + 130 498 лв. | Няма |
| 34. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на регионалното развитие и благоустройството | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 196 лв. | Няма |
| 35. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +167 885 лв. | Няма |
| 36. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Държавна агенция "Национална сигурност" | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 196 лв. | Няма |
| 37. | Закона за концесиите | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Получен трансфер от МФ за финансиране на разходи за концесионна дейност | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка + 500 000 лв. | Няма |
| 38. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 859 291 лв. | Няма |
| 39. | ПМС № 182/23.05.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" 37 679 331 лв. и "Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия" 2 172 499 лв. и "Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктрата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение 4 028 223 лв. | Капиталови трансфери + 43 880 053 лв. | Няма |
|  | ПМС № 182/23.05.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 67 130 лв. | Няма |
|  | ПМС № 182/23.05.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Капиталови разходи + 86 207 лв. | Няма |
| 40. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на финансите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 770 лв. | Няма |
| 41. | ПМС № 207/07.06.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за увеличаване възнагражденията на персонала | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 731 000 лв. | Няма |
|  | ПМС № 207/07.06.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за увеличаване възнагражденията на персонала | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 1 908 080 лв. | Няма |
| 42. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 687 594 лв. Издръжка + 108 389 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 1 от ЗПФ | Получено застрахователно обезщетение | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 8 280 лв. | Няма |
| 43. | ПМС № 13/29.01.2024 г. и писмо № 04-09-207/20.06.2024 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" и проект "Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград-Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 898 975 лв. | Няма |
| 44. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Президента на РБългария | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 61 753 лв. | Няма |
| 45. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Народното събрание | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 79 938 лв. | Няма |
| 46. | ПМС № 13/29.01.2024 г. и писмо № 04-09-211/20.06.2024 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Разширение на пристанище Бургас" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 473 203 лв. | Няма |
| 47. | ПМС № 220/19.06.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" 25 820 447 лв. и "Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия" 2 329 644 лв. и "Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктрата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение 1 296 113 лв. | Капиталови трансфери + 29 446 204 лв. | Няма |
|  | ПМС № 220/19.06.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 203 334 лв. | Няма |
| 48. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 15 590 лв. | Няма |
| 49. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 49 199 лв. | Няма |
| 50. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Президента на РБългария | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 14 285 лв. | Няма |
| 51. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 701 964 лв. Издръжка + 65 127 лв. Капиталови разходи + 7 600 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 1 от ЗПФ | Получена безвъзмездна финансова помощ | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 2 743 лв. | Няма |
| 52. | ПМС № 253/18.07.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" 7 333 753 лв. и "Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия" 4 720 949 лв. и "Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктрата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение 9 946 173 лв. | Капиталови трансфери + 22 000 875 лв. | Няма |
|  | ПМС № 253/18.07.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 17 760 лв. | Няма |
|  | ПМС № 253/18.07.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Капиталови разходи + 6 328 лв. | Няма |
|  | ПМС № 253/18.07.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Капиталови разходи + 4 090 лв. | Няма |
| 53. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 690 487 лв. Издръжка + 58 662 лв. Капиталови разходи + 8 500 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 25 395 лв. | Няма |
| 54. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на отбраната | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 521 лв. | Няма |
| 55. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А и изпълнени полети по заявки на Президента на РБългария | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 204 828 лв. | Няма |
| 56. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на здравеопазването | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 606 лв. | Няма |
| 57. | ПМС № 309/03.09.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" 7 104 758 лв. и "Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия" 4 945 749 лв. и "Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктрата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение 3 853 668 лв. | Капиталови трансфери + 15 904 175 лв. | Няма |
|  | ПМС № 309/03.09.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 1 583 053 лв. | Няма |
|  | ПМС № 309/03.09.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Капиталови разходи + 706 680 лв. | Няма |
|  | ПМС № 309/03.09.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Капиталови разходи + 655 069 лв. | Няма |
| 58. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 727 153 лв. Издръжка + 53 268 лв. Капиталови разходи + 10 000 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 843 781 лв. | Няма |
| 59. | ПМС № 13/29.01.2024 г. и писмо № 04-09-320/26.09.2024 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 207 727 лв. | Няма |
| 60. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А и изпълнени полети по заявки на Президента на РБългария | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 145 605 лв. | Няма |
| 61. | ПМС № 341/07.10.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" 22 736 263 лв. и "Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия" 2 350 292 лв. и "Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктрата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение 3 152 096 лв. | Капиталови трансфери + 28 238 651 лв. | Няма |
|  | ПМС № 341/07.10.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 46 001 лв. | Няма |
|  | ПМС № 341/07.10.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Капиталови разходи + 46 816 лв. | Няма |
| 62. | ПМС № 342/10.10.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за капиталови разходи | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктрата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение 44 141 358 лв. | Капиталови трансфери + 44 141 358 лв. | Няма |
| 63. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 640 501 лв. Издръжка + 83 990 лв. | Няма |
| 64. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 399 656 лв. | Няма |
| 65. |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 3 899 004 лв. | Няма |
|  |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" Администриран разходен параграф: "Полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата 3 899 004 лв. | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - 3 899 004 лв. | Няма |
| 66. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 173 884 лв. | Няма |
| 67. | ПМС № 369/30.10.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за осъществен полет до Ливан | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 355 658 лв. | Няма |
| 68. | ПМС № 13/29.01.2024 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 307 071 лв. Издръжка - 315 121 лв. | Няма |
|  | ПМС № 13/29.01.2024 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Персонал + 19 404 лв. Издръжка - 11 354 лв. | Няма |
|  | ПМС № 13/29.01.2024 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | Персонал + 10 153 лв. Издръжка - 10 153 лв. | Няма |
|  | ПМС № 13/29.01.2024 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | Персонал + 1 379 лв. Издръжка - 1 379 лв. | Няма |
|  | ПМС № 13/29.01.2024 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 209 097 лв. Издръжка - 209 097 лв. | Няма |
| 69. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 662 820 лв. Издръжка + 63 660 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 1 от ЗПФ | Получено застрахователно обезщетение | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 760 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 44 668 лв. | Няма |
| 70. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 9 901 лв. | Няма |
| 71. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на културата | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 276 лв. | Няма |
| 72. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на труда и социалната политика | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 405 лв. | Няма |
| 73. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на вътрешните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 3 137 лв. | Няма |
| 74. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на правосъдието | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 355 лв. | Няма |
| 75. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Държавна агенция "Разузнаване" | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 2 966 лв. | Няма |
| 76 | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на околната среда и водите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 580 лв. | Няма |
| 77. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на финансите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 2 994 лв. | Няма |
| 78. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на образованието и науката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 490 лв. | Няма |
| 79. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Президента на РБългария | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 6 975 лв. | Няма |
| 80. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 4 995 лв. | Няма |
| 81. | ПМС № 401/21.11.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за "Български пощи" ЕАД | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" Администриран разходен параграф: "Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на УПУ по Закона за пощенските услуги" 637 450 лв. и "Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България" 3 812 578 лв. | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия + 4 450 028 лв. | Няма |
| 82. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на туризма | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 258 лв. | Няма |
| 83. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на иновациите и растежа | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 465 лв. | Няма |
| 84. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на земеделието и храните | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 2 305 лв. | Няма |
| 85. |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 642 036 лв. Издръжка - 642 036 лв. | Няма |
|  |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Капиталови разходи + 487 716 лв. Издръжка - 487 716 лв. | Няма |
|  |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | Капиталови разходи + 19 555 лв. Издръжка - 19 555 лв. | Няма |
|  |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Капиталови разходи + 87 667 лв. Издръжка - 87 667 лв. | Няма |
| 86. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на културата | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 848 лв. | Няма |
| 87. | ПМС № 13/29.01.2024 г. и писмо № 04-09-406/27.11.2024 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" и проект "Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград-Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 641 670 лв. | Няма |
| 88. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на енергетиката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 2 400 лв. | Няма |
| 89. | ПМС № 410/28.11.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" Администриран разходен параграф: "Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България" | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия + 48 143 000 лв. | Няма |
| 90. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 42 602 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 1 494 130 лв. | Няма |
| 91. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Висшия съдебен съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 721 лв. | Няма |
| 92. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Президента на РБългария | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 57 833 лв. | Няма |
| 93. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 725 655 лв. Издръжка + 144 433 лв. | Няма |
| 94. | ПМС № 423/04.12.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Възстановяване на железопътната инфраструктура | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" Администриран разходен параграф: "Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия" 146 252 лв. | Субсидии за нефинансови предприятия + 146 252 лв. | Няма |
| 95. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Народното събрание | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 3 034 лв. | Няма |
| 96. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 139 774 лв. | Няма |
| 97. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на отбраната | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 3 846 лв. | Няма |
| 98. | ПМС № 446/12.12.2024 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТС за "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Доставка, внедряване и поддръжка на система за издаване, продажба и проверка на превозни документи на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД | Капиталови трансфери + 400 000 лв. | Няма |
| 99. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Допълнителна субсидия за НКЖИ за сметка на планирани, но неусвоени средства за осигуряване на национално съфинансиране за 2024 г. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" Администриран разходен параграф: "Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура | Субсидии за нефинансови предприятия + 19 033 585 лв. | Няма |
| 100. |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 279 226 лв. Издръжка - 279 226 лв. | Няма |
|  |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Капиталови разходи + 445 387 лв. Издръжка - 445 387 лв. | Няма |
| 101. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерски съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 153 514 лв. | Няма |
| 102. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на ДАНС | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 830 лв. | Няма |
| 103. | ПМС № 13/29.01.2024 г. и писмо № 04-09-448/20.12.2024 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Разширение на пристанище Бургас" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 442 067 лв. | Няма |
| 104. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Президента на РБългария | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 119 326 лв. | Няма |
| 105. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на здравеопазването | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 2 240 лв. | Няма |
| 106. |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 2 505 192 лв. Издръжка - 2 505 192 лв. | Няма |
|  |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Капиталови разходи + 330 468 лв. Персонал - 235 435 лв. Издръжка - 95 033 лв. | Няма |
| 107. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Платени данъци, такси и административни санкции - 37 330 лв. Персонал +149 800 лв. Издръжка - 82 670 лв. Капиталови разходи - 4 752 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Персонал -149 800 лв. Издръжка + 120 000 лв. Капиталови разходи + 4 752 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | Платени данъци, такси и административни санкции + 2 000 лв. Издръжка - 2 000 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Платени данъци, такси и административни санкции + 182 528 лв. Издръжка - 182 528 лв. | Няма |
| 108. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на младежта и спорта | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 420 лв. | Няма |
| 109. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 669 329 лв. Издръжка + 120 792 лв. | Няма |
| 110. | Закона за концесиите | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Възстановени неусвоени средства и предоставен трансфер на МФ за концесионна дейност | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка - 40 510 лв. | Няма |
| 111. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал - 655 347 лв. Издръжка - 923 283 лв. Платени данъци, такси и административни санкции - 2 400 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Издръжка - 465 500 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | Персонал - 98 000 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал - 1 324 000 лв. Издръжка - 1 253 лв. | Няма |

# II. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната. В тази връзка, мисията на Министерството на транспорта и съобщенията е постигането на устойчива и високоефективна транспортна система, която да съчетава по един балансиран начин всички видове транспорт и да подпомага регионалното развитие.

Ефективните транспортни системи са важни за просперитета на Европа и оказват голямо влияние върху икономическия растеж, социалното развитие и околната среда. Целта на устойчивата транспортна политика на ЕС е транспортната система на Съюза да отговаря на икономическите, социални и екологични нужди на обществото.

Като цяло през последните години нуждите от транспортни услуги – товарни и пътнически се увеличават, като успоредно с това се повишават изискванията към тяхното качество. В този смисъл целта на държавната администрация в лицето на Министерството на транспорта и съобщенията е да създаде законови и икономически условия за предоставянето на обществени транспортни услуги и съответната инфраструктура, които да отговорят на очакванията на потребителите.

През отчетния период МТС концентрира усилията си към провеждане на една целенасочена, мотивирана и съобразена с европейските принципи транспортна политика. Опитахме се да постигнем по-добра координация в действията си и да обезпечим ефективната връзка между дейността на министерството и предварително дефинираните приоритети, която да гарантира развитието на транспортната система на Република България. Стремим се да продължим политиката на стриктен контрол върху разходите на дружествата от системата на МТС, както и да насърчаваме инвестиционната активност на бизнеса в транспорта, включително и чрез развитие на нормативната уредба.

Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са 3, които включват 9 стратегически приоритети:

- Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор

  - Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура

  - Подобряване на управлението на транспортната система

  - Развитие на интермодален транспорт

  - Подобряване на условията за прилагане на принципите на либерализация на транспортния пазар

  - Намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност на транспорта

- Подобряване на транспортната свързаност и достъпност (вътрешна и външна)

  - Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство

  - Осигуряване на качествен и достъпен транспорт във всички райони на страната

- Ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор

  - Ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

  - Повишаване на сигурността и безопасността на транспортната система.

Визията за развитие на транспортния сектор e към 2030 г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за екологосъобразен и безопасен транспорт.

Стратегическата цел на МТС за изграждане на устойчива транспортна система се постига посредством провеждането на Политика в областта на транспорта в компетентностите и отговорностите на министъра на транспорта и съобщенията.

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

С Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г. е приета Националната програма за развитие: България 2030. Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

В областта на сектор „Транспорт” МТС в сътрудничество с всички заинтересовани страни, разработи детайлното описание на Приоритет 7 „Транспортна свързаност”, който включва следните подприоритети: железопътен; автомобилен; воден и въздушен, както и комбиниран транспорт и следи за неговото отчитане. Определени са мерки към отделните области на въздействие на приоритета, които са включени в Плана за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2030 през периода 2022-2024 г. и в Плана за действие за изпълнение на програмата за периода 2024-2026 г. През 2024 г. бе изготвен проект на План за действие за изпълнението на програмата за периода 2025-2028 г.

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

С Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерския съвет бе одобрена Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. С писмо от Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика” към Европейската комисия от 03.08.2017 г. България беше уведомена, че Предварителните условия в сектор „Транспорт” са изпълнени.

В рамките на стратегическия документ в отделни раздели е включена подробна информация за развитието на видовете транспорт – железопътен, автомобилен, вътрешноводен, морски и въздушен транспорт, както и мултимодални връзки. Стратегията съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването им са определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер.

Провеждане на политика за стимулиране на екологичните видове транспорт

Основен приоритет на Европейската зелена сделка по отношение на сектор „Транспорт“ е прехвърлянето на 75% от вътрешните товари, превозвани с автомобилен транспорт към железопътния и вътрешноводния транспорт. Това налага въвеждането на силни стимули за развитие на екологичните видове транспорт. За постигането на тези цели, а и за да се повиши ефективността на транспортната система, МТС разработи Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г., в който са изготвени анализи на инфраструктурата за комбиниран транспорт, товарния трафик и нормативната база. Разгледани са добри практики в други страни членки на ЕС. На основата на анализите е съставен списък от мерки, които да спомогнат за повишаване на дела на комбинираните превози.

Националният план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. е одобрен с Решение № 504/21.07.2022 г. на Министерския съвет. Документът включва пакет от мерки за стимулиране на комбинирания транспорт, индикативен бюджет и потенциални източници за финансиране на заложените политики. Планът ще подпомага МТС при реализацията на проекти за развитие на мрежа от съвременни интермодални терминали и определянето на стимули към бизнеса за прилагане на по-ефективни и екологични транспортни решения и вериги. В плановете до 2030 г. е заложено изграждане на интермодални терминали в София и Северна България, както и проучване на необходимостта от изграждане на терминал във Видин. Включени са и мерки за развитие на логистични центрове у нас и за подобряване на довеждащата жп инфраструктура до съществуващи пристанищни и железопътно-пътни терминали.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Тази политика е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж. Наред с основните приоритети на транспортната политика, МТС работи и за повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта.

Основните цели на министерството за постигане на по-горе цитираните стратегически цели на транспортната политика са:

- Интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната ѝ роля в региона

- Повишаване на икономическата ефективност

- Повишаване на конкурентоспособността на българската транспортна система

- Осигуряване на транспортни услуги на населението на достъпни цени

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между и в различните видове транспорт

- Устойчив ръст на вътрешните и международните превози

- Постигане на високо ниво на енергийна ефективност на транспортния сектор

- Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност

- Висока надеждност на експлоатацията

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда

- Намаляване броя и щетите от произшествията

- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

- Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобрено качество на предлагания капацитет

- Намалени средства за поддържане и експлоатация на транспортна инфраструктура

- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти

- Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-късо времепътуване и по-висок комфорт

- Повишена безопасност

- Нови работни места

- Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната

- Повишаване конкурентоспособността на българските транспортни субекти и съхраняване, респективно увеличаване на пазарния им дял в Европа и в света

- Повишена ефективност на административното обслужване и съкратено време за обслужване

- Свободно придвижване на хора и стоки във вътрешно и международно съобщение при достъпни цени, съобразени с тяхната покупателна способност

- Устойчив транспортен сектор

- Намалено негативно влияние на транспорта върху околната среда

- Повишена енергийна ефективност на транспортния сектор

- Осигурена висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система.

В обхвата на Политика в областта на транспорта попадат следните бюджетни програми:

- Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура

- Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност

- Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт

- Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”

В качеството си на Управляващ орган (УО) на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. (ПТС) МТС e отговорно за осигуряване на ефективност, ефикасност и коректност при управлението и изпълнението на операции по програмите, съфинансирани от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), в съответствие с изискванията на регламентите на Европейския съюз за Кохезионния и Структурните фондове.

За да се почувстват осезаемо ефектите от инвестициите в железопътната инфраструктура е необходимо да приключат строителните дейности по целите направления. Продължава да се инвестира в оставащите отсечки, които допълват започнатите жп участъци още през първия програмен период.

С въвеждането в експлоатация на пътните проекти има всички предпоставки да се очаква облекчаване на трафика, увеличаване на средната скорост, респективно съкращаване на времето за пътуване и намаляване на вредните газове, което ще осигури сигурност и комфорт на движение по пътищата, както и значително оптимизиране на разходите за транспорт.

Развитието на метрото в София значително улеснява ежедневието на жителите и посетителите на столицата с оглед на спестеното време и средства. В допълнение се подобряват и сигурността, надеждността и комфорта при пътуване в градски условия и се насърчава употребата на екологосъобразни видове транспорт, което води до по-чиста околна среда.

В експлоатация са въведени и бреговите центрове за управление на морския и речния трафик във Варна, Бургас и Русе, които осигуряват наблюдението на цялата акватория на България с най-модерната информационна система в света. По този начин се цели повишаване на безопасността, сигурността и ефикасността на водния транспорт, както и намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността.

С Решение № 553/29.07.2022 г. на Министерския съвет е одобрена Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. (ПТС). В началото на м. октомври 2022 г. Европейската комисия също одобри програмата, което я превърна в първата приета инфраструктурна програма за периода 2021 – 2027 г. Средствата ще бъдат инвестирани в едни от най-големите пътни и железопътни проекти у нас, в закупуването на специализирано оборудване във водния транспорт, както и за намаляване на вредните емисии от транспорта.

Общият планиран бюджет на програмата е в размер на 3,72 млрд. лв., като приоритетите са:

- Приоритет 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „широкообхватната” Трансевропейска транспортна мрежа”

- Приоритет 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки”

- Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта”

- Приоритет 4 „Интермодалност в градски условия”

- Приоритет 5 „Техническа помощ“.

Изпълнение на проектите по Програма „Транспортна свързаност”

През 2023 г. са обявени осем процедури за кандидатстване, свързани с железопътния и пътния транспорт, с интермодалност в градски условия и техническа помощ, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.10.2029 г.

На 06.12.2024 г. МТС обяви процедура BG16FFPR001-3.003 „Зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по пътищата“ със срок за кандидатстване до 06.08.2025 г. Средствата по процедурата ще бъдат предоставени при условията на Регламент (ЕС) № 651/2014. Тя ще се финансира от ПТС 2021-2027 г. и предвижда изграждането на зарядни станции за леки и товарни автомобили по Трансевропейската транспортна мрежа. Бюджетът за процедурата възлиза на 10 млн. лв. Това е първата процедура в областта на транспорта, даваща възможност за кандидатстване на конкурсен принцип на частни оператори. Целта на процедурата е да насърчи употребата на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, да подобри качеството на пътната инфраструктура и да допринесе за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Предвидено е зарядните станции да се изграждат единствено в по-слабо развитите региони на страната (региони тип А) – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен.

По Приоритет 3 е в подготовка за конкурентен подбор и планирана за обявяване процедура № BG16FFPR001-3.002 с наименование „Подпомагане на интермодални оператори, включително развитие на съществуващи терминали“. Насоките за кандидатстване са подготвени и изпратени на ЕК за съгласуване във връзка с изискванията за нотификацията по отношение на държавната помощ, планирана за предоставяне по процедурата.

Също така по Приоритет 3 е в процес на подготовка процедура № BG16FFPR001-3.001 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ с бенефициент МТС на индикативна стойност 150 млн. лв.

На 20.03.2024 г. е сключен и договор за предоставяне на БФП за Етап 2 на втората фаза на железопътния проект Пловдив – Бургас, в максимален размер до 306 929 553,87 лв. Общата стойност на разходите по проекта за Етап 2 е 367 195 529,84 лв. УО ще извършва плащания по проекта – до изчерпване на наличните финансови средства по процедура за директно предоставяне на БФП „Развитие на жп инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ TEN-T – Инвестиционни проекти“. Срокът за изпълнение на проекта е не по-късно от 30.06.2026 г.

Успешно приключи първият проект по ПТС 2021-2027 г. „Капитално драгиране – басейн между Терминал „Бургас Запад“ и Терминал „Бургас Изток 2/2А/“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“. С реализацията му се създават условия за подход и маневриране на корабите и се обезпечават потребностите от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите, разположени в акваторията на пристанище Бургас. До момента липсваха кейови места за контейнеровози с дълбочина 15,50 м. на терминалите в района на пристанище Бургас, тъй като бяха въведени ограничителни параметри за газене и дължина на корабите, които не съответстват на параметрите на най-големия разчетен кораб, за който е проектирана съответната кейова стена. Удълбочаването на акваторията на корабните места представлява капитално драгиране за постигане на нови проектни дълбочини, което да позволи безопасно влизане на по-големи кораби.

Посредством реализацията на проекта, пристанище Бургас ще се развие като адекватна входна/изходна точка по европейските транспортни коридори чрез създаването на нови възможности за износ на селскостопански продукти и други товари.

Изпълнение на проектите по ОП „Транспорт транспортна инфраструктура”

Към 31.12.2024 г. почти 3,430 млрд. лв. (99,73%) от общия бюджет 3,439 млрд. лв. на програмата е разплатен, а сертифицираните разходи са 3,429 млрд. лв. (99,71%).

С Решение на Министерския съвет № 453/27.06.2023 г. на национално ниво е одобрен бюджет от оперативните програми, който да бъде предоставен в подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от увеличения на цените на енергията. За ОПТТИ бюджетът е в размер на 120 млн. евро европейско финансиране.

В тази връзка за минимизиране риска от загуба на средства в ОПТТИ бе създадена Приоритетна ос 6 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE“ и пренасочени средства по процедура BG16М1OP001-6.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на eлектроенергийната система“ (SAFE)” в размер на 278 706 335,45 лв.

Преход от ОПТТИ към ПТС (фазиране на проекти)

Проектите за железопътна инфраструктура в участъците Пловдив – Бургас, Елин Пелин – Костенец и Волуяк – Драгоман са фазирани в два програмни периода – фаза едно се финансира по ОПТТИ, а фаза две по ПТС.

Бенефициентът НК ЖИ е подал формуляри за кандидатстване за втората фаза и на трите проекта. УО на ПТС одобри втората фаза на жп проекта „Пловдив – Бургас“ (етап 2 на фаза 2) и на 20.03.2024 г. е сключен административен договор за предоставяне на БФП. Формулярите за кандидатстване за вторите фази на проектите „Пловдив – Бургас“ и „Елин Пелин – Костенец“ по ПТС са одобрени. На 09.12.2024 г. е подписан и административен договор ДПТС-11/9.12.2024 г. за втора фаза на жп проект „Волуяк – Драгоман“.

За да не бъде прекъсвано изпълнението по вторите фази на двата ключови жп проекта от направлението сръбска граница – Драгоман – София – Пловдив („Волуяк – Драгоман“ и „Елин Пелин – Костенец“), правителството одобри отпускането на безлихвен заем на НКЖИ. Заемът, в размер на 154 652 892 лв. без ДДС, е за срок до 31.12.2024 г. за жп участък „Елин Пелин – Костенец“ и до 30.06.2025 за жп участък „Волуяк – Драгоман“, като средствата се планира да бъдат възстановени от ПТС 2021-2027 г.

Предвижда се фазиране на проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград, и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA“. Фаза 1 по проекта приключи с финансиране по ОПТТИ. За Фаза 2 на проекта, която е предвидена да се финансира по ПТС, е в процес на одобрение формуляра за кандидатстване.

Проектът „Автомагистрала Европа от км 15+500 до км 48+903“ също се предвижда да бъде фазиран, като на 06.12.2024 г. е подаден формуляр за одобрение към ЕК на фаза 1. На 23.01.2025 г. е върнат с бележки.

Като отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, и с цел да се подпомогне икономическото и социално възстановяване на европейските държави, беше създаден нов европейски фонд – Механизъм за възстановяване и устойчивост. Усвояването на средствата ще се извършва съгласно одобрените национални планове за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на компонент „Транспортна свързаност“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент. Очакваните ефекти от интервенциите предвиждат принос към зеления и цифров преход, повишаване на безопасността, както и към териториалната балансираност на растежа. Предложенията в компонент „Транспортна свързаност“ са в синхрон с приоритетите за развитие на екологосъобразните видове транспорт.

МТС полага максимални усилия за осигуряване на оптимални условия за постигане на целите по Инвестиция 1 (К8.И1): Извършване на реформа в обслужването на пътници с железопътен транспорт в крайградските и междурегионални направления, чрез закупуване на нов подвижен състав, а в по-широк контекст и за реализиране в цялост и в срок на реформата в железопътния сектор, заложена в ПВУ, с оглед реалните потребности на железопътния транспорт в страната.

Във връзка с изпълнението на инвестициите и реформите, заложени в компонент „Транспортна свързаност“ от ПВУ, в МТС бяха подготвени процедури за възлагане на обществени поръчки – за закупуване на подвижен жп състав, за доставка и пускане в експлоатация на бордово оборудване, за провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, за извършване на пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз, за извършване на независим одит на административния капацитет за управление и координация на дейности по подготовката и изпълнението на железопътни проекти за развитие на ТЕN-Т мрежата, както и за изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието за Закон за обществения транспорт.

По мярка „Доставка на 7 броя двуетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ е проведена откритата процедура за избор на изпълнител. Кандидатствал е само един участник – Щадлер Полска, с който е сключен договор на 26.04.2024 г. Избраният изпълнител е представил изявление за прекратяване на договора за възлагане на обществена поръчка, регистрирано в МТС на 10.07.2024 г., без да са посочени причини. Договорът е прекратен на 10.07.2024 г.

По мярка „Доставка на 35 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 200 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ е проведена откритата процедура за избор на изпълнител. Кандидатствали са двама участници, чиито оферти не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Възложителят се е възползвал от предвидената в ЗОП възможност за повторно възлагане на обществената поръчка по облекчен ред чрез посочената в чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедура на договаряне без предварително обявление. Изпратена е покана до четирима участници, които са изпратили оферти в рамките на указания срок – 17.05.2024 г. Преговорите с участниците са проведени в периода 10-14 юни 2024 г. и в резултат на тях, на 25.06.2024 г. е издадено решение на Възложителя за избор на Щадлер Полска за Изпълнител. На 09.07.2024 г. в МТС е регистрирано изявление за оттегляне от участие в процедурата за обществената поръчка от страна на Щадлер Полска. Поради спешността и необходимостта от незабавно възлагане на обществената поръчка, с оглед на специфичния ѝ предмет и важното обществено значение, МТС е отправило молба към КЗК за допускане на предварително изпълнение, което е удовлетворено. Решението е обжалвано пред ВАС от един от участниците в процедурата и е проведено заседание на 24.09.2024 г. На 17.12.2024 г. е издадено съдебно Решение № 13684 от 17.12.2024 г. на ВАС по дело № 8257/2024 г. Във връзка с постановеното в Решението e възобновена работата на комисията, която следва да направи „нова преценка за съответствие на техническите предложения на класираните на първо и второ място участници с изискванията на възложителя, чрез прилагане на възможностите, предвидени в чл. 104, ал. 5 от ЗОП“. Работата на комисията продължава.

По мярка „Доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически влака тип “push-pull” за 200 км/ч, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ е проведена процедура на договаряне без предварително обявление. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар, Възложителят е изпратил на ЕК представените от двамата участници формуляри съгласно Регламента. На 23.02.2024 г. в МТС е постъпило уведомление от ЕК за започване на задълбочено разследване по уведомлението, подадено от Си Ар Ар Си Кунгдао Сифанг Ко. Лтд., а на 29.02.2024 г. е получено уведомление от компанията, с което уведомява възложителя, че оттегля офертата си, поради започналото производство, което ще доведе до нарушаване на графика за доставка на влаковете. Възложителят e отправил покана до участниците да удължат срока на валидност на офертите си с 3 месеца, в отговор на която, дружеството Си Ар Ар Си Кунгдао Сифанг Ко. Лтд. е представило уведомление, с което заявява, че не удължава срока на валидност на офертата си. Другият участник в процедурата – Патентес Талго, е потвърдил удължаване на валидността на офертата си и са проведени преговори с него. В хода на е констатирана недопустимост на техническото предложение и процедурата е прекратена. Във връзка с резултатите от проведените преговори от МТС с Патентес Талго, които не доведоха до сключване на договор и с цел максимално придържане към първоначално заложените стойности за доставка на жп подвижен състав по ПВУ, на 22.07.2024 г. МТС обяви още една процедура за „Доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“. Постъпили са оферти от двама участници, като на 04.09.2024 г. е подписан договор с Консорциум ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШЪН и ШКОДА ВАГОНКА. На 07.11.2024 г. е сключено допълнително споразумение за доставка на още 5 влака с финансиране от ПТС 2021-2027 г.

По мярка „Доставка на 18 броя електрически маневрени локомотиви, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ е проведена тръжната процедура. Доставката е разделена на две обособени позиции – Обособена позиция 1 „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в неелектрифицирани депа, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ и Обособена позиция 2 „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в частично електрифицирани депа и клоновете към тях, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“. На 22.02.2024 г. е подписан договор с Експрес Сервиз ООД за Обособена позиция 1. Първият локомотив ES3020 е доставен в гр. София, като собствеността му е прехвърлена на МТС на 17.07.2024 г. Вече са налични общо 5 локомотива, като 2 от тях са доставени в началото на 2025 г.

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

МТС активно използва и възможностите за финансиране със средства от МСЕ. Основният принцип при избор на проекти за финансиране по МСЕ е те да отговарят на зададените изисквания, да имат трансграничен ефект и да бъдат съпроводени с поети ангажименти за подходящи инвестиции от съответната съседна страна.

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

Проектът включва модернизация и обновяване на съществуващия 9,925 километров двоен железопътен участък от София до Волуяк – строителни дейности, сигнализация и телекомуникации и внедряване на ERTMS. Модернизацията в жп участъка ще бъде в съответствие с изискванията на ЕС, а именно: 22,5 т. натоварване на колоос, пълно внедряване на ERTMS системи, най-малко 750 м. линии, позволяващи преминаване на влакове с дължина 740 м. със скорост най-малко 100 км/ч.

Стойност на проекта – 286 146 183,13 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 203 819 092,05 лв. без ДДС. Допълнително финансиране съгласно РМС № 451/03.07.2020 г. – 126 612 169,00 лв. без ДДС (наддоговаряне по проекта в размер на 82 327 091,00 лв. и гарантирани средства в размер на 44 285 078,00 лв.).

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 19 815 527,17 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства от МСЕ – 18 780 046,93 лв. без ДДС; разплатени/възстановени средства от НС/РМС – 1 028 953,76 лв. без ДДС; разплатени собствени средства – 6 526,48 лв.

Физически напредък към 31.12.2024 г. – 42,67%.

- Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин

Проектът включва модернизацията и реконструкцията на железопътен участък с дължина 22 км. от коридорите на TEN-T мрежата: Западни Балкани – Източно Средиземноморие и Балтийско море – Черно море – Егейско море.

Обща стойност на проекта – 250 100 230,24 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 132 966 320,22 лв. без ДДС.

Разплатени средства по проекта за периода 01.01. – 31.12.2024 г. – 12 230 589,29 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства по МСЕ – 7 182 793,78 лв. без ДДС; разплатени собствени средства – 5 047 795,51 лв. без ДДС.

Физически напредък към 31.12.2024 г. – 85,00%.

- Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември

Стойност на проекта – 443 448 445,08 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 255 213 518,54 лв. без ДДС. Допълнително финансиране съгласно РМС № 492/09.08.2019 г. – 168 727 408,00 лв. без ДДС. Допълнително финансиране НК ЖИ – 19 507 518,80 лв. без ДДС.

Разплатени средства по проекта за периода 01.01. – 31.12.2024 г. – 42 147 470,44 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства от МСЕ – 0,00 лв. без ДДС; разплатени средства от Капиталов трансфер за периода – 33 150 307,68 лв. без ДДС; разплатени средства от РМС № 492/09.08.2019 г. – 8 620 218,37 лв. без ДДС; разплатени собствени средства – 376 944,39 лв. без ДДС.

Съгласно подписания Анекс към Споразумението за БФП, срокът на изпълнение на договора е 31.12.2022 г. и не е удължен, поради което в отчетния период няма изплатени разходи със средства от МСЕ.

Физически напредък към 31.12.2024 г. – 70,00%.

- Развитие на железопътен възел Пловдив

Стойност на проекта – 279 747 456,89 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 202 383 878,57 лв. без ДДС. Допълнително финансиране съгласно РМС № 452/03.07.2020 г. – 41 498 000,00 лв. без ДДС.

Разплатени средства по проекта за периода 01.01. – 31.12.2024 г. – 64 307 991,87 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства от МСЕ – 50 038 614,59 лв. без ДДС; разплатени средства с НС – 12 847 922,32 лв. без ДДС; разплатени собствени средства – 52 194,37 лв. без ДДС; разплатени средства от Капиталов трансфер (2024 г.) – 1 369 260,59 лв. без ДДС.

Възстановени средства от МСЕ за периода 01.01. – 31.12.2024 г. по извършени разходи с Капиталов трансфер за минал период (2022 г.) – 7 299 662,87 лв.; възстановени средства от НС по извършени разходи с Капиталов трансфер за минал период (2022 г.) – 68 811,55 лв.

Физически напредък към 31.12.2024 г. – 77,00%.

- Модернизация на жп линията Видин – София: жп участък Медковец – Срацимир

Стойност на проекта – 568 215 997,45 лв. без ДДС, стойност по Споразумение за БФП – 516 740 445,09 лв. без ДДС и недостиг в размер на 51 475 552,36 лв. без ДДС. Проектът се реализира със средства по МСЕ 2021-2027.

Разплатени средства по проекта за периода 01.01. – 31.12.2024 г. – 394 861,39 лв. без ДДС, от които: разплатени/възстановени средства от МСЕ – 394 511,39 лв. без ДДС; разплатени собствени средства – 350,00 лв. без ДДС.

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Показател за полза/ефект от изпълнението на Политиката в областта на транспорта, който отчита подобряването на състоянието на железопътния транспорт е Повишаване на среднoпретеглена скорост на движение по железопътната инфраструктура. По-високата скорост на движение по жп мрежата е свързана с по-добра инфраструктура и гарантира намаляване на времепътуването и повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт. За отчетния период са постигнати 78,5 км/ч, което представлява 100% изпълнение на заложените в Закона за държавния бюджет за 2024 г.

Друга основна програма, която изпълнява МТС, в обхвата на Политика в областта на транспорта е „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”.

Транспортният сектор е ключов за българската (и всяка друга) икономика, както поради неговата свързваща роля по отношение на останалите сектори в икономиката, така и заради собствения му принос в брутната добавена стойност и заетостта.

Политиката в сферата на повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчиво развитие на обществения транспорт обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктурни проблеми на местно, национално и международно равнище.

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

През 2024 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИА АА) продължава да осъществява контролните си функции, предвидени в: Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС), Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP), Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR) и др.

За осъществяване на политиката за регулиране на достъпа до пазара на обществените автомобилни превози на пътници в страната ИА АА извършва актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (PTC) и междуобластната транспортна схема с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава ефективността и безопасността на превозите.

През 2024 г. са извършени проверки на 467 бр. маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и междуобластната транспортна схема (МоТС) във връзка с чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози за съответствие с нормативното изискване на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Извършена е и актуализация на 30 бр. маршрутни разписания във връзка с приети промени в РТС и МоТС.

Подобряване състоянието на железопътния транспорт

Като управител на железопътната инфраструктура в България, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК ЖИ) организира дейността си в съответствие с 5-годишен Договор между Държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията, от една страна, и НК ЖИ, от друга страна по чл. 25 (1) от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), 10-годишна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при бедствия, терористични действия и военни конфликти по чл. 27 от ЗЖТ, бизнес-програма за пет годишен период, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ.

Предоставяните по реда на Закона за държавния бюджет средства на НК ЖИ под формата на субсидия за текуща дейност и капиталови трансфери за ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) покриват само разходи, свързани с изпълнението на възложените от Държавата дейности.

Компанията продължава да прилага одобрената от Управителния съвет „Система за финансово управление и контрол, за смекчаване и контролиране на рисковете в НК ЖИ”.

Изграждат се и усъвършенстват системите на осигурителната техника за междугарие и телекомуникации по протежение на жп магистралите и жп линии I-ва категория, както и внедряване на ETCS и изграждане на ERTMS и по протежение на основните направления, по които се реализират инвестиционните проекти, съфинансирани по линия на ПТС и МСЕ, с цел постигане на оперативна съвместимост с жп администрациите на страните от ЕС.

Внедрени са и се поддържат:

- RNE Train Information System (TIS, бивш EUROPTIRAILS) – международна система за следене движението на международните влакове в реално време, при която ежедневно се запълва базата данни с актуалните разписания на влаковете;

- Система „Симулиране на наклони и криви“, която служи за уеднаквяване на административните разстояния, получени на база първоначалното репериране на мрежата и реалните разстояния, получени след реконструкциите на жп линиите;

- Поддържа се процес на съгласуване на международните разписания във внедрената международна система RNE Path Coordination System (PCS, бивш Pathfinder) – за изготвяне на международен график;

- Постоянно се актуализират базата данни във вътрешните системи за планиране, съгласуване и отчитане на влаковата работа (График генератор, Ръководене и отчитане на влаковата работа) със съответните им модули.

Превози, обект на Задължението за обществена услуга

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД получава субсидии от Държавния бюджет на основата на сключен дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Субсидията е предназначена за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

Транспортната схема за 2024 г. е съгласувана от Възложителя по договора за извършване на обществени превозни услуги на основание т. 4.2. и т. 6.1. от същия с писмо № 10-21-67/17.06.2024 г. при обем на превозите 21.215 млн. влаккилометри.

Графикът за движение на влаковете (ГДВ), обект на Задължението за обществена услуга (ЗОУ), се осъществява с 83 бързи, 346 крайградски и 128 пътнически влака или общо 557 влака. От бързите влакове ежедневно се движат 79 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 2 влака в определен период от годината. От общо 474 пътнически влака ежедневно се движат 426, в определени дни от седмицата – 48 влака.

Обемът на превозите за 2024 г. е 20.990 млн. влаккилометри, от които с бързи влакове са реализирани 9.625 млн. влаккилометри, а с пътническите влакове 11.365 млн. влаккилометри. Средното влаково рамо е 103.24 км. Влаккилометрите от извънреден и резервен автобусен транспорт са 0.502 млн.

Средната участъкова скорост на влак е 49.25 км/ч. (по план е 48.70 км/ч.) – 57.70 км/ч за бързите влакове и 43.04 км/ч за пътническите влакове.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ по предварителен отчет за 2024 г. е загуба в размер на 8 284 хил. лева, при отчетена загуба от 35 752 хил. лева за  2023 г., подобряване на резултата с 26 468 хил. лева, основно от увеличената субсидия от ДБ в размер на 61 843 хил. лева.

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за 2024 г.:

- Увеличение на нетните приходи от продажби с 4 514 хил. лева спрямо 2023 г., повишено търсене на услугата към Варна и Бургас през летния сезон.

- Увеличение на  субсидията от ДБ в размер на 61 843 хил. лева.

- Подобряване на финансовият резултат с 26 468 хил. лева.

- Поетапно пускане в движение на 76 броя новодоставеден подвижен състав закупен от Deutsche Bahn.

- Поетапно въвеждане на нови дигитални устройства (PDA) с вграден принтер за проверка и издаване на билети във влаковете.

Показател за полза/ефект от изпълнението на Политиката в областта на транспорта, пряко отчитащ подобряването на състоянието на железопътния транспорт, са Реализираните влаккилометри от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, който отчита извършената влакова работа като включва, както превозите обект на задължителните превозни услуги (ЗОУ), така и търговските превози. За отчетния период са реализирани 21 571 603 влаккилометри, което представлява 102,51% изпълнение на заложените в Закона за държавния бюджет за 2024 г. (в отчетените влаккилометри са включени и тези, извършени от резервен и извънреден автобусен транспорт).

Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги

Усъвършенства се координацията на МТС, изпълнителните агенции, държавните предприятия и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти. Поддържат се в актуално състояние плановете за защита при бедствия и терористични заплахи.

Извършват се проверки за установяване на състоянието на съоръженията с повишена опасност, монтирани и експлоатирани на територията на пристанищните комплекси. В резултат на превенцията не се допуска работа със съоръжения с повишена опасност, които не отговорят на изискванията.

НК ЖИ работи по приета и одобрена от ИА „Железопътна администрация” „Система за управление на безопасността”, която включва комплекс от дейности и отговорности на различни структури от предприятието, отговорности на длъжностни лица и взаимодействие помежду им с цел постигане безопасност при железопътните превози. Тази система е част от необходимите условия за издаването и поддържането на Удостоверение за безопасност съгласно изискванията на Директива 2004/49/ЕО за това, че управителят на железопътната инфраструктура отговаря на специфичните изисквания за безопасно проектиране, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

През 2024 г. контролните органи от Инспекция „Безопасност на превозите и ТСОС“ са проверили 9 267 обекта, издали са 1 534 ревизионни листа с 9 267 бр. предписания за установени несъответствия в работата на персонала или в състоянието на елементи от железопътната инфраструктура.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” работи за поддържане на високо ниво на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол (ДПК).

Ползата/ефектът за обществото от постигането на целите в изпълнение на Политиката в областта на транспорта се изразява и в осигуряването на високи стандарти във водния транспорт, намаляването на риска от аварии с български кораби и нещастните случаи с хора, загуба на човешки живот.

Показател за полза/ефект, отразяващ извършените проверки по реда на ДПК в български пристанища на чужди кораби с приоритет І, с висок рисков профил, е % проверени кораби, който за отчетния период е 100% (при изискване минимум 95%). По този показател Република България е на водещо място в Европейския съюз.

Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

През м. февруари 2024 г. в МТС беше разработен и представен на Изпълнителната агенция по околна среда раздел „Транспорт” на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2022 г.

Инспекция „Екология” в НК ЖИ осъществява функции и задължения, произтичащи от екологичното законодателство. Инспекцията осъществява контрол като извършва проверки самостоятелно или съвместно с други контролни органи в поделенията на компанията по отношение на спазването и изпълнението на законови и подзаконови нормативни актове в областта на околната среда. Издава предписания на длъжностни лица от НК ЖИ и определя срокове за отстраняване на констатирани при проверките нередности и нарушения.

За подпомагане процеса на управление и в изпълнение на екологичното законодателство дейността на Инспекцията е насочена и към предоставяне на информация на други институции (МТС, МОСВ, ИАОС, РИОСВ, НСИ, Общини и др.). В тази връзка бяха изготвени следните отчети за 2023 г.: Годишен отчет относно количества SF6 (елегаз), съдържащи се в комутационна апаратура за високо напрежение за 2023 г.; „Източници на емисии“; „Разходи за опазване и възстановяване на околната среда“; „Движение на дълготрайни материални активи с екологично предназначение“; „Водопотребление“ и „Екологични стоки и услуги“.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците в поделенията на НК ЖИ са обособени 144 бр. площадки за временно съхраняване на отпадъците. През отчетния период се извършват проверки по утвърден план-график и при констатирани нередности се правят съответните предписания.

Достъпност и регионална обвързаност

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., обн. ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., са приети субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и/или гранични райони в размер на 99 000 000 лв. (за всички общини в страната без Столична община).

Субсидиите се разпределят на база получена от общините информация за финансовите резултати във вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози и предложен пробег по двата вида превози. Извършеното първоначално разпределение на средствата за субсидии по общини е както следва: 60 203 559 лв. по вътрешноградски пътнически превози; 20 602 390 лв. по междуселищни пътнически превози.

При изпълнение на гореизложеното до определените в Закона за държавния бюджет за 2024 г. – 99 000 000 лв. за 2024 г. останаха средства в размер на 18 194 051 лв., които надхвърлят размера на резерва, който следва да бъде оставен за разпределение в края на годината (до 5% от определените в Закона за държавния бюджет за 2024 г. средства) и същите бяха разпределени след получаване на отчетните справки от общините за периода 01.01.2024 г. – 30.09.2024 г. Актуализираното разпределение на средствата за субсидии за 2024 г. по общини в размер на предвидените в Закона за държавния бюджет за 2024 г. средства е: 76 257 485 лв. за вътрешноградски пътнически превози и 22 742 515 лв. за междуселищни пътнически превози.

Определените с чл. 12, ал. 1, т. 2 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ПМС № 13) средства за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт са в размер до 141 400 000 лв.

С оглед създаването на по-благоприятни условия за пътуване по вътрешноградския автобусен, тролейбусен и трамваен транспорт, включително метрополитена, и на междуселищния автомобилен транспорт по общински, областни и републиканска транспортни схеми на някои групи граждани, с Постановление № 353 от 28.12.2023 г. на Министерския съвет, влязло в сила от 01.02.2024 г., са извършени промени в Постановление № 66 на Министерския съвет от 15.04.1991 г. за определяне на минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани.

С извършените промени се завиши възрастовата граница на правоимащите лица, пътуващи безплатно във вътрешноградския транспорта в страната, а именно децата до 14 годишна възраст. Определени бяха по-големи намаления от редовната цена на абонаментните карти за превози на учащи и лица, получаващи пенсия, както във вътрешноградския, така и в междуселищния автомобилен транспорт. Също така се въведе и нова категория правоимащи, а именно хора с увреждания, с намалена работоспособност над 70,99 на сто. Вследствие на тези нормативни промени през 2024 г. се наблюдава значително нарастване на пътуванията от страна на правоимащите лица, съответно силно завишение на издаваните превозни документи, които подлежат на компенсиране със средства от държавния бюджет и се формира недостиг от средства за компенсации спрямо определените в началото на годината за целта средства в държавния бюджет.

В тази връзка бе изготвено от ИА АА и прието Постановление № 440 на Министерския съвет от 12.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. в размер до 51 728 600 лв., с оглед покриване на недостига от средства за компенсации.

Абонаментните карти за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали и деца до 14 навършени години се компенсират на 100%, в съответствие с нормативната уредба. За категориите учащи се и лица, получаващи пенсия нормативно определеният процент на намалението е 50% от цената на абонаментната карта, а за нововъведената категория хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто е 25%. Децата до 7 навършени години пътуват безплатно с билет с нулева стойност, а децата от 7 до 14 навършени години ползват намаление с 50% от цената по редовна тарифа на билетите по междуселищния автомобилен транспорт.

Компенсациите се разпределят по категории правоимащи и по общини в страната, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране и категорията на общината, като за целта се ползва информация от Министерството на образованието и науката, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националния статистически институт. Отчетните данни за броя и стойността на издадените безплатни и по намалени цени превозни документи се обобщават по постъпила информация от всички общини в страната.

Мярката подпомогна най-уязвимите групи лица в условията на икономическа криза и висока инфлация: деца до 14-годишна възраст, ученици, обучаващи се в гимназии, редовни студенти и докторанти и пенсионери (лица, получаващи пенсия по условията на глава 6 от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс) и лицата с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто.

От 01.03.2024 г. децата до 7-годишна възраст пътуват безплатно с влак. Мярката е регламентирана с Постановление № 60 от 21.03.2024 г. за изменение и допълнение на Постановление № 295 на Министерския съвет от 20.01.2001 г. за определяне на групите пътници, имащи право на безплатно и намалено пътуване с железопътен транспорт, и за определяне на размера на намалението. За изпълнението на Постановление № 295 ежегодно се отпускат средства от държавния бюджет под формата на компенсация за изпълнение на тарифно задължение.

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3,5 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

През отчетния период Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) заедно с Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИА МА) продължиха да работят за осъществяването на следните заложени цели:

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване” и привеждането ѝ в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Дейности, допринасящи за предоставените по програмата продукти/услуги:

- Оказване на помощ на бедстващи хора, кораби и самолети, провлачване на плавателни съдове

- Поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие на море и река

- Прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река

- Поддържане на практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях

- Поддържане на ресурси (инфраструктура и персонал) и на готовност за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Изграждането на системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт произтича от изискванията на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Международната конвенция за търсене и спасяване по море и Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, вменяващи задължения за всяка от договарящите се държави за координиране на действията и оказване на помощ на въздухоплавателните средства и корабите, търпящи бедствие на територията на страната или в отговорния район на Р. България за търсене и спасяване в акваторията на Черно море.

Чрез системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт се създава единна централизирана организация за управление на дейностите по координация на национално ниво, а при необходимост – за взаимодействие със съседни страни. Намиращата се в денонощен режим на готовност за действие и ефективно функционираща система е задължително условие за гарантиране на надеждна и своевременна реакция за спасяване на пострадали хора в екстремални ситуации във водния и въздушен транспорт.

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

През 2024 г. България пое председателството на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия (RASARAC). RASARAC е междубалкански комитет, имащ за цел да формализира, стандартизира и подобри регионалното сътрудничество за по-ефективно провеждане на международни операции по търсене и спасяване при авиационни произшествия. Ротационното председателство е изпълнено успешно и са проведени 2 официални срещи с участници от работните групи и управителния съвет на RASARAC.

Показател за полза/ефект от изпълнението на Политиката в областта на транспорта, пряко отчитащ ползата и ефекта на програмата „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” е % на обработени сигнали за бедствие. За отчетния период този показател е 100%, при целева стойност 100%. Показателят включва действителните и недействителните (но проверени) сигнали за бедствие.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

С Постановление № 6/22.01.2020 г. на Министерския съвет е създаден Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ), който изпълнява дейностите по програмата.

Целта на програмата по отношение на дейностите, свързани с въздушния транспорт, е подобряване на нивото на безопасност на въздушния транспорт посредством разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД ГВА и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност и осъществяване на превантивна дейност.

По отношение на дейностите, свързани с морския транспорт, целта е повишаване на нивото на безопасност чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще.

Целта на програмата по отношение на превантивните дейности, свързани с железопътния транспорт, е подобряване на безопасността чрез извършване на разследване за установяване на причините довели до възникване на произшествия и инциденти в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и формулиране на препоръки за безопасност с цел предотвратяване на тежки произшествия.

През отчетния период в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт са разследвани и са в процес на разследване следните събития:

- Авиационни произшествия на българска територия – 6 бр.

- Сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 2 бр.

- Сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 4 бр.

- Тежки и много тежки морски произшествия – 1 бр.

- Разследвано железопътно произшествие – 5 бр.

- Разследвано тежко железопътно произшествие – 2 бр.;

- В процес на разследване на тежко железопътно произшествие – 1 бр.;

Информацията за разследваните събития е на разположение в министерството, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътните произшествия са въведени в системата ERAIL.

Предвид извършените разследвания на събития в трите видове транспорт и излъчените препоръки за безопасност за завършените разследвания, може да бъде направен изводът, че за 2024 г. целите по изпълнението на програмата в областта на разследването на транспортни събития са постигнати.

Програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза”

Политиката на държавата чрез дейността на транспортните болници е осигуряване на здравословни условия на труд в системата на транспорта по отношение на човешкия фактор – добро здраве и превенция на заболявания и състояния, пречещи за сигурността на движението. Това е естествено продължение на създадената още миналия век система за сигурност в транспорта – „човешки фактор”, „техническа изправност” и „организация на движението в транспорта”.

Дейности, допринасящи за предоставените по програмата продукти/услуги:

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт

- Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта

- Превантивен медицински контрол

- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа.

Дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в НК ЖИ се осъществява системно, като процес на постоянно подобряване на работната среда. Осъществява се политика на преминаване от ниво на безопасност, съответстващо на минималните изисквания към по-високи нива на защита, които водят до минимизиране и ограничаване на рисковете, оптимизиране условията на труд, създаване на предпоставки за удовлетвореност от труда.

Съгласно Наредба № 3/25.01.2008 г. Службата по трудова медицина изготви 13 бр. годишни анализи за здравното състояние на работещите в обособените поделения на НК ЖИ за предходната година, въз основа на периодични медицински прегледи и болнични листове, и се изпратиха в законоустановения срок към Регионалните здравни инспекции и към работодателите.

Независимо от факта, че МТС отговаря за осъществяването на политиката в областта на транспорта, с някои проблеми са ангажирани и други институции, като централни и териториални органи на изпълнителната власт и техните структури; държавни агенции, държавни комисии, други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет; Национално сдружение на общините в Република България; синдикални, браншови и други обществени организации; европейски и международни институции.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

- СЪОБЩЕНИЯ

Политиката в областта на съобщенията отразява необходимостта от установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара както на електронните съобщителни мрежи и услуги, така и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация на законодателството в съответствие с европейската регулаторна рамка в областта на съобщенията при отчитане на националните особености.

Държавната политика в областта на съобщенията за периода е насочена към изпълнението на следните приоритети:

- Осигуряване на условия за свободна, лоялна и ефективна конкуренция както на пазара на електронните съобщения, така и на пазара на пощенските услуги, като част от единния пазар в Европейския съюз (ЕС);

- Насърчаване на устойчива конкуренция при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения (включително, ефективната конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и създаване на условия за облекчаване на споделянето на инфраструктура) и при предоставяне на електронни съобщителни услуги и прилежащи услуги;

- Създаване на условия за разгръщане и използване на мрежи с много голям капацитет;

- Съблюдаване политиката на ЕС в областта на електронните съобщения с оглед прехода към гигабитовото общество;

- Осигуряване на високо ниво на защита на крайните ползватели, като се вземат предвид нуждите на специфични социални групи като хората с увреждания, възрастните хора и хората със специални социални потребности;

- Създаване на условия за гарантиране на наличността и предоставянето на универсалната услуга, достъпността на универсалната услуга за хора с увреждания и хора със специални социални нужди или с ниски доходи и постигането на висока степен на задоволеност на обществото с универсална услуга;

- Привеждане на националните документи по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с актовете на Световната конференция по радиосъобщения (WRC) и решенията и препоръките на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ);

- Съблюдаване политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър с оглед развитие на цифровия единен пазар;

- Създаване на предпоставки за постигане на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър чрез хармонизирано разпределение за задоволяване на нарастващото търсене;

- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Неутралност по отношение на използваните технологии и предоставяните услуги;

- Гарантиране от страна на държавата на предоставянето на универсалната пощенска услуга (УПУ) и съхранение на нейната устойчивост и жизнеспособност в дългосрочен план в условията на напълно конкурентен пазар на пощенски услуги на национално ниво и в ЕС;

- Използване на достиженията на цифровите технологии и намиране на интегрирани и гъвкави решения за предоставяне на нови и разнообразни услуги, с оглед  намаляването на обемите при традиционните пощенски услуги;

- Създаване на условия за предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, с фокус върху развитието на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки;

- Развитие и модернизиране на националните пощенски мрежи;

- Защита на правата на потребителите на пощенски услуги.

Приоритетите на политиката се изпълняват чрез постигането на целите в областта на:

►„Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения ”;

►„Устойчиво развитие на пощенския сектор”.

Преглед на изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения”

Целите на провежданата Политика в областта на електронните съобщения се постигат чрез:

- Актуалната политика в областта на електронните съобщения на Република България, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения;

- Актуалната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, гарантираща по-голяма ефикасност в управлението и използването на радиочестотния спектър;

- Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;

- Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, уреждащ обществените отношения, свързани с условията за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни мрежи, както и осигуряването на достъп до и ползването на съществуваща физическа инфраструктура, включително такава инфраструктура, обслужваща други видове мрежи; съвместното планиране и ползване на физическата инфраструктура;

- Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, хармонизиран с радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и съобразен с европейското разпределение на радиочестотите;

- Подзаконовите нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи развитието на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър;

- Ратифицираните заключителни актове на МСД и международните споразумения, по които Република България е страна.

Степен на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели

Стратегическата цел на политиката в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от разнообразни, съвременни, ефективни и качествени електронни съобщителни услуги, като необходимо условие за израстването на страната в технологичен и технически аспект, ключов фактор за реализацията на цифровата трансформация във всички сфери на обществения и стопански живот и основен лост за създаване на дългосрочни условия за иновации и икономически растеж. Тя се осъществяваше чрез следните оперативни цели:

- Усъвършенстване на нормативната уредба въз основа на постигнатите резултати, създадените национални условия и настъпващите промени в правото на ЕС и международното право в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър;

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция;

- Осигуряване на наличността и достъпността на универсалната услуга и постигането на висока степен на задоволеност на обществото с универсална услуга в дългосрочен план;

- Улесняване и стимулиране на инвестициите в разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чрез насърчаване на съвместното изграждане и съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура;

- Стимулиране на разгръщането и надграждането на съществуващи мрежи с много голям капацитет;

- Насърчаване на иновациите и инвестициите чрез прилагане на способи за повишена гъвкавост при използване на радиочестотния спектър, както и за неговото споделено и съвместно използване;

- Освобождаване на хармонизиран в ЕС радиочестотен спектър за нови перспективни технологии;

- Стратегическо планиране и хармонизиране на радиочестотния спектър за осигуряване на достатъчен и подходящ спектър, отговарящ на търсенето на пазара;

- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Насърчаване на неутралността по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;

- Защита на интересите на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително повишаване на тяхната информираност относно правата им;

- Осъществяване на представителството на Република България и взаимодействието с институциите и работните структури на ЕС, МСД и други международни организации в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър;

- Изпълнение на задълженията и ангажиментите на държавата в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

- Изпълнение на ратифицираните актове на МСД и международните споразумения, свързани с електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел

Резултатите от изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са:

- Създадени по-добри условия за дългосрочно устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения и за разгръщане на цифрова инфраструктура и развитие на цифрови услуги като необходима предпоставка за реализацията на успешна цифрова трансформация;

- Създадени по-добри условия за развитие на ефективен и конкурентен пазар на електронни съобщителни услуги с възможности за навлизане на нови услуги и участници на пазара;

- Създадени по-добри условия за инвестиции в сектора на електронните съобщения и изграждане и развитие на модерна, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура;

- Осигурен достъп до съвременни, ефективни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги;

- Осигурена неутралност по отношение на технологиите и услугите при управлението на радиочестотния спектър, както и гъвкаво и ефективно използване на радиочестотния спектър;

- Създадени условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от пето поколение, което да позволи предлагането на нови иновативни цифрови услуги в градски, селски и отдалечени райони в областта на здравеопазването, транспорта, енергетиката и пр.;

- Създадени условия за засилена защита на интересите и на правата на потребителите, включително за висока степен на задоволеност на обществото с универсална услуга и предоставяне на достъпни електронни съобщителни услуги на потребителите;

- Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС.

Отчет на показателите полза/ефект

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осигурявано устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения чрез създаване на условия за развитие на икономически стабилен пазар на електронни съобщения, както и на условия за изграждане и развитие на цифрови мрежи, с цел предоставяне на съвременни, ефективни и качествени услуги за обществото в съответствие с европейските и световни изисквания в дългосрочен план | % | 100 | 100 |
| 2. Прилагани европейски и световни изисквания, свързани с предоставянето на електронни съобщителни услуги, чрез установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара, при отчитане на националните особености | % | 100 | 100 |
| 3. Изпълнени ангажименти в областта на електронните съобщения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър | % | 100 | 100 |

Кратко описание на показателите полза/ефект

- Приета е Наредба № 8121з-413 от 29 март 2024 г. за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението (обн., ДВ, бр. 31 от 09.04.2024 г.);

- Приета е Наредба за отмяна на Наредба № 40 от 7.01.2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления (обн. ДВ, бр. 69 от 16.08.2024 г.);

- Прието е Постановление № 335 от 1 октомври 2024 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 04.10.2024 г.);

- Приета е Инструкция № 2 от 17 май 2024 г. за взаимодействие между Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция за национален строителен контрол (обн., ДВ, бр. 98 от 19.11.2024 г.);

- Изготвен е проект на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги;

- Изготвени са проекти на закони за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, във връзка с индексацията на цените на електронните съобщителни услуги с инфлационния процент, защитата на интересите на крайните потребители, обработването на трафични данни и прилагането на изискванията на Регламент 2022/2065 относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги);

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър - Комитета по съобщенията (СОСОМ), Комитета по радиочестотния спектър (RSC) и Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК;

- Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: в рамките на МСД, СЕРТ, Международната организация за спътникови комуникации (МОСК „Интерспутник”), Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), както и със страните от Западните Балкани, Източното партньорство и др.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

За постигане на стратегическата цел е осъществена активна и целенасочена работа, както и обединяване усилията на всички заинтересовани за изпълнението й ведомства, като: Комисия за регулиране на съобщенията; Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Министерство на електронното управление, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на енергетиката, Министерство на културата, Съвет за електронни медии, Държавна агенция „Национална сигурност”, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Технически операции“, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”, ИА „Морска администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, Български институт за стандартизация чрез Техническите комитети, Обществени и неправителствени организации, Предприятия, осъществяващи електронни съобщения, Европейски и международни институции.

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Информацията е набирана от актове (директиви, регламенти, решения), препоръки, пътни карти, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, МСД, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, предприятията, осъществяващи електронни съобщения и др.

Отговорност за изпълнение на целите

В изпълнението на политиката в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са ангажирани експерти от отдел „Развитие на електронните съобщения” и отдел „Управление на радиосъобщенията и развитие на пощенските услуги”.

За цялостното изпълнение в тази област отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период са приети и обнародвани Наредба № 8121з-413 от 29 март 2024 г. за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението (обн., ДВ, бр. 31 от 09.04.2024 г.); Наредба за отмяна на Наредба № 40 от 7.01.2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления (обн. ДВ, бр. 69 от 16.08.2024 г.); Постановление № 335 от 1 октомври 2024 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 04.10.2024 г.); Инструкция № 2 от 17 май 2024 г. за взаимодействие между Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция за национален строителен контрол (обн., ДВ, бр. 98 от 19.11.2024 г.).

Наредба № 8121з-413 от 29 март 2024 г. за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението (обн., ДВ, бр. 31 от 09.04.2024 г.) регламентира техническите стандарти, протоколи и други приложими технически изисквания за изграждане на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението, както и изискванията към доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà за осигуряване на условия за разпространение на съобщения чрез технологията Cell Broadcast. Наредбата регламентира също реда и условията за поддържане, развитите и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението и осигурява възможност на компетентните органи да предоставят информация на населението, при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи бедствие или извънредна ситуация.

С приетата Наредба за отмяна на Наредба № 40 от 7.01.2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления (обн. ДВ, бр. 69 от 16.08.2024 г.) се постигна съответствие със съществуващата нормативна уредба и с установените от Закона за нормативните актове принципи за правна сигурност, яснота и предвидимост на правната уредба. Относимата регламентация на категориите данни, които могат да съхраняват предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, потребителите на такива данни за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, редът за достъп до трафичните данните за тези цели, както и надзорът от страна на Комисията за защита на личните данни и контролът и наблюдението на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните от специалната парламентарна комисия, се съдържа на законово ниво в действащия Закон за електронните съобщения.

С приемането на Постановление № 335 от 1 октомври 2024 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 04.10.2024 г.) се постигна равнопоставеност между предприятията и съответствие на годишните такси за ползване на радиочестотен спектър въз основа на временно разрешение за краткосрочни проекти с таксите за ползване на радиочестотен спектър въз основа на постоянно разрешение, за едни и същи електронни съобщителни мрежи. Очаква се от една страна да се насърчи използването на радиочестотен спектър за краткосрочни проекти и от друга да се осигурят условия за развитие и въвеждане на нови технологии в България. С изменението на административната годишна такса за контрол се постигна съответствие между размера на административните такси, дължими от лицата, осъществяващи електронни съобщения в изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщения, и на административните разходи на Комисията за регулиране на съобщенията, необходими за международно координиране и сътрудничество, хармонизация и стандартизация, анализ и контрол на пазара, изготвяне и прилагане на подзаконови нормативни актове и издаване на административни актове и контрол по изпълнението им.

С измененията и допълненията в Инструкция № 2 от 17 май 2024 г. за взаимодействие между Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция за национален строителен контрол (обн., ДВ, бр. 98 от 19.11.2024 г.) са прецизирани текстовете на акта и са синхронизирани с действащото законодателство.

ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Преглед на изпълнението в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор”

Целите на провежданата политика в областта на пощенския сектор се постигат чрез:

- Актуалната Секторна пощенска политика на Република България за насоките за развитие на националния пощенски сектор;

- Закона за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързвани с извършването на пощенски услуги в Република България;

- Подзаконовите нормативни актове, свързани с държавното управление и регулирането на пощенските услуги, гарантиращи развитието на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на пощенските услуги;

- Ратифицираните актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС);

- Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.

Степента на изпълнение на заложените стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на политиката в пощенския сектор е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенски сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен и конкурентен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания. Тя се осъществяваше чрез изпълнение на следните оперативни цели:

- Преглед на нормативната уредба на сектора, с цел изготвяне на предложения за нейното усъвършенстване (при необходимост), въз основа на постигнатите резултати, на създадените национални условия и на настъпващите промени в европейското и световното законодателство в областта на пощенските услуги;

- Поддържане на условия за функциониране на икономически стабилен и конкурентен пазар на пощенските услуги;

- Гарантирано предоставяне на достъпна, надеждна и ефективна УПУ и съхранение на нейната устойчивост и жизнеспособност в дългосрочен план;

- Интегриране на пощенските услуги с трансграничната електронна търговия;

- Анализиране на възможностите за модернизиране на предоставянето на конвенционалните пощенски услуги, чрез внедряване на нови технологии, създаване на нови комбинирани продукти и оптимизиране на съществуващите процеси и дейности;

- Създаване на условия за подобряване на пощенската сигурност;

- Усъвършенстване на дейностите, свързани с издаването на българските пощенски марки и оптимизиране на дейностите, свързани с маркосъхранението;

- Защита на правата на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до пощенските услуги и до информацията относно техните характеристиките;

- Изпълнение на задълженията на държавата в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

- Осъществяване на представителството на Република България и взаимодействието с ВПС, както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги;

- Изпълнение на ратифицираните актове на ВПС.

- Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на български пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;

- Изпълнение на дейностите, свързани с маркосъхранението.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел

Резултатите от изпълнението в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” са:

- Гарантирана дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор в цифрова среда;

- Икономически стабилен и напълно конкурентен пазар на пощенски услуги;

- Лоялна конкуренция и равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги;

- Устойчиво предоставяне на УПУ и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите ѝ на територията на цялата страна и на достъпни цени;

- Подобрено обслужване на потребителите на пощенски услуги чрез предоставяне на съвременни, качествени, надеждни и разнообразни пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки, и ориентирано към потребителите пощенско обслужване;

- Гарантирано изплащане на пенсиите на територията на цялата страна от пощенския оператор, на когото държавата е възложила задължението за изпълнението на тази дейност;

- Осигурено разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) на територията на цялата страна от пощенския оператор, на когото държавата е възложила задължението за изпълнението на тази дейност;

- Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на български пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;

- Изпълнение на дейностите, свързани с маркосъхранението.

Отчет на показателите полза/ефект

| Област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |
| 1. Осигуряване на устойчиво развитие на пощенския сектор чрез създаване на условия за развитие на икономически стабилен пазар на пощенските услуги с цел предоставяне на съвременни, ефективни и качествени услуги за обществото в съответствие с европейските и световни изисквания в дългосрочен план. | % | 100 | 100 |
| 2. Прилагане на европейските и на световните изисквания, свързани с предоставянето на пощенски услуги чрез установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара, при отчитане на националните особености. | % | 100 | 100 |
| 3. Изпълнение на ангажиментите в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации в областта на пощенските услуги. | % | 100 | 100 |
| 4. Изпълнение дейностите в областта на маркоиздаването и маркосъхранението. | % | 100 | 100 |
| 5. Осигуряване изпълнението на възложеното задължение за извършване на обществената услуга „изплащане на пенсии“ чрез пощенските станции посредством изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга. | % | 100 | 100 |
| 6. Осигуряване изпълнението на възложеното задължение за извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България, посредством изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга. | % | 100 | 100 |

Кратко описание на показателите за полза/ефект

- Приет е Закон за ратифициране на актовете от четвъртия извънреден конгрес на ВПС (обн., ДВ, бр. 84 от 2024 г.);

- Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (обн., ДВ, бр. 8 от 26.01.2024 г.);

- Прието е Постановление № 199 от 6 юни 2024 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 49 от 11.07.2024 г.);

- Изготвен е проект на Закон за изменение на Закона за пощенските услуги, с който се предвижда срокът на задължението за извършване на универсалната пощенска услуга, възложено на „Български пощи“ ЕАД да се удължи с 5 години, считано от 30 декември 2025 г. Също така, дружеството ще получава пълния размер на компенсацията за универсалната пощенска услуга, като това отново се извършва при спазване на приложимите правила за държавните помощи;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на Европейския съюз;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги;

- Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: подготовка и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране и неговите работни групи, както и на Административния съвет на ВПС;

- Изпълнен е Тематичният план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2024 г. – задоволяване на нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти;

- Изпълнение на дейностите, свързани с маркосъхранението – запазване на националното богатство от пощенско-филателни издания;

- Изпълнени са дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията на „Български пощи“ ЕАД за извършване на услугата от обществен интерес по изплащането на пенсии чрез пощенските станции;

- Изпълнени са дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията на „Български пощи“ ЕАД за извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

За постигане на стратегическата цел е осъществена активна и целенасочена работа, взаимодействие и обединяване на усилията на всички ведомства, юридически и физически лица, свързани с нейното изпълнение, като:

Комисията за регулиране на съобщенията; Пощенските оператори; Потребителите на пощенски услуги; Министерството на финансите; Министерството на вътрешните работи; Министерство на външните работи; Държавната агенция „Национална сигурност”; Държавна агенция „Технически операции“; Комисията за защита на конкуренцията; Комисията за защита на потребителите; Комисия за защита на конкуренцията; Българския институт по стандартизация; Европейски и международни институции; Обществени организации, съюзи и др.; Европейски и международни институции.

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Информацията е набирана от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Всемирния пощенски съюз, Европейския комитет по пощенско регламентиране, Министерството на финансите, Националния статистически институт, Комисията за регулиране на съобщенията, пощенските оператори и др.

Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

За изпълнението в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” са ангажирани експерти от отдел „Управление на радиосъобщенията и развитие на пощенските услуги ”.

За цялостното изпълнение на тази част отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период:

През отчетния период са приети и обнародвани Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (обн., ДВ, бр. 8 от 26.01.2024 г.), Постановление № 199 от 6 юни 2024 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 49 от 11.07.2024 г.) и Закон за ратифициране на актовете от четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз (обн., ДВ, бр. 84 от 2024 г.).

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (обн., ДВ, бр. 8 от 26.01.2024 г.) се прецизират изискванията, свързани с критериите, на които следва да отговарят предложенията за пощенско-филателните издания за включване в годишния Тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за следващата календарна година. Измененията в наредбата са свързани и с промяна в сроковете и начина на отпечатване на едно филателно издание, във връзка с развитието на цифровите технологии, както и с осъвременяване на съществуващите дефиниции и добавянето на нови.

С приемането на Постановление № 199 от 6 юни 2024 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 49 от 11.07.2024 г.) се удължава с 5 г. срокът на възлагане на задължението на „Български пощи“ ЕАД да извършва обществената услуга в цялата страна по изплащането на пенсии чрез пощенски станции. Дружеството ще има право да получава компенсация в пълен размер за обществената услуга, като това отново се извършва при спазване на приложимите правила за държавните помощи. Чрез плащането на средствата за старост в пощенските станции, държавата полага грижа за защита на най-уязвимата социална група на обществото – пенсионерите. Осигурена е възможност за изплащане на пенсии в дома на получателя (по постоянен или настоящ адрес), в случай че получава пенсия за трайно намалена работоспособност или има навършена 68-годишна възраст.

Със Закона за ратифициране на актовете на четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз (обн., ДВ, бр. 84 от 2024 г.) България изпълнява задълженията си като страна-членка на Всемирния пощенски съюз и гарантира правото на българските потребители да ползват международни пощенски услуги. С новите актове се усъвършенстват и допълват разпоредбите, свързани с услуги, предоставяни от избраните пощенски оператори, както и се модернизира институционалната рамка на организацията.

- ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

Визия за развитието на политиката

Цифровата свързаност е от стратегическо значение за растежа и иновациите във всички сектори на икономиката и за социалното и териториалното сближаване. Тя поддържа ефективността на бизнеса, гарантира конкурентоспособността на икономиката и дава възможност на гражданите да подобрят уменията си и да се възползват от онлайн услуги и предложения, включително ключови обществени услуги.

Гарантирането на гигабитова ще улесни достъпа и използването на публични ресурси и ще подобри взаимодействието и координацията между различните сектори чрез иновативни приложения.

Основен приоритет ще продължи да бъде пълното разгръщане на опорна мрежа, покриваща максимална част от територията на страната. Това се предвижда да се осъществи чрез изграждане на мрежи, осигуряващи ултра високи скорости и използване на цифрови технологии с гарантирана висока степен на сигурност, като ключов фактор за осигуряване на функционирането на цифровото управление.

Стратегическа цел

До 2030 г. България трябва да бъде снабдена със симетрични гигабитови мрежи за достъп в цялата страна. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпна мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин, всеки бизнес и всяка публична институция да използва възможностите за цифровизация при равни условия в цялата страна.

Ще се преодолее в максимална степен цифровото разделение чрез разгръщане на цифрова свързаност в отдалечените и слабонаселени райони и повишаване на цифровите компетентности на населението, постигайки целите на политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г., а именно гигабитов интернет за всички европейски домакинства и 5G за всички населени места до 2030 г. В резултат на това България ще играе съществена роля в европейския цифров пазар и ще осигури и разшири позицията си на доверен партньор, утвърждаващ европейските ценности на Западните Балкани.

Оперативни цели:

- Разработване и координиране на ефективна политика за развитие на цифровата свързаност и широколентовия достъп в Република България;

- Разработване на национални документи за развитие на цифровата свързаност и определяне на националните приоритети;

- Създаване на среда за изграждане на съвременна, сигурна и широко достъпна цифрова инфраструктура и развитие на широколентовия достъп;

- Насърчаване споделянето на инфраструктура и спомагане за изграждането на допълваща инфраструктура;

- Осигуряване на условия за изграждане на сигурна високоскоростна свързаност, която ще стимулира изграждането на центрове за данни, както и изчисленията в облак, с цел гарантиране сигурността на данните;

- Създаване на предпоставки за изграждане на мрежи с много голям капацитет (ММГК), което ще осигури платформа за предоставяне на разнообразни цифрови услуги с добавена стойност;

- Създаване на  благоприятни условия за изграждането на мрежи с много голям капацитет в отдалечени, слабо населени и селски райони;

- Дейности по управление и изпълнение на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Плана за възстановяване и устойчивост;

- Предоставяне на експертна подкрепа за български организации, кандидатстващи по европейските програми в областта на цифровите технологии;

- Изпълнение на дейности като Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея;

- Изпълнение на функциите на Единна информационна точка по смисъла на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) чрез поддържането на информационния портал;

- Изпълнение на дейности, свързани с процеса по присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

- Изпълнение на дейности по надграждане на ГИС базираната електронна платформа Единна информационна точка (ЕИТ);

- Изпълнение на дейности по следгаранционна поддръжка на ЕИТ.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Стратегическата цел, определена в политиката за развитие на цифровата свързаност е „споделена цел“, която може да бъде реализирана само с добре координирани общи усилия на заинтересованите държавни институции и с активното участие на бизнеса и гражданите.

В координационния механизъм са привлечени всички министерства и ведомства, бизнесът и неправителственият сектор.

МТС е институционален партньор на ЕК и провежда държавната политика в областта на цифровата свързаност и широколентовия достъп в Република България, съгласно политиките на Европейския съюз, на Международния съюз по далекосъобщенията и др. международни организации.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Ключов показател: DESI

Индексът измерва степента на навлизане на цифровизацията в икономиката и обществото. Той е съставен индекс, който обобщава съответните показатели за цифровизацията в Европа като цяло и в държавите членки на ЕС поотделно. През 2021 г. Комисията извърши корекции в DESI, за да бъдат отразени двете основни политически инициативи, които оказват въздействие върху цифровата трансформация в ЕС - Механизъм за възстановяване и устойчивост и Цифрово десетилетие. Програмата за цифровото десетилетие отрежда на DESI нова и важна роля за наблюдение на напредъка, постигнат от ЕС. В съответствие с Решението за създаване на Цифровото десетилетие до 2030 г. DESI е интегриран в доклада за състоянието на Цифровото десетилетие и се използва за наблюдение на напредъка по отношение на цифровите цели. DESI dashboard for the Digital Decade е структурирана, прозрачна и споделена система за мониторинг въз основа на индекса DESI, чрез която ще се измерва напредъкът по всяка от целите за 2030 г.

И през 2024 г. дейностите за реализиране на стратегическата цел са подчинени на разбирането, че развитието на цифровата свързаност е споделена цел, т.е. изпълнението на стратегическата цел е функция за постигане на национален консенсус по въпроса как се изгражда цифрова свързаност в условия на силна децентрализация и неравномерно разпределен експертен потенциал между всички заинтересовани страни.

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Покритие на фиксираните мрежи с много голям капацитет | % домакинства, DESI dashboard | 87 | 88,6 |
| 2. 5G покритие | % домакинства, DESI dashboard | 68 | 70,9 |
| 3. Разпространение на фиксиран широколентов достъп до интернет със скорост поне 100 Mbps | % домакинства, DESI dashboard | 39 | 53,4 |

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

*Посочените индикатори се изчисляват на годишна база.

Съгласно Доклада за цифровото десетилетие за 2024 г. в областта на цифровата инфраструктура и свързаност България е един от лидерите в ЕС. Страната има сериозен принос за постигането на целта на ЕС за цифровото десетилетие по отношение на мрежите с много голям капацитет (ММГК). 88,6% от домакинствата в страната се обслужват  от оптични линии до отделните жилища (FTTP) при средно за ЕС 64% и увеличение с 3 пункта в сравнение с 2023 г. 5G в честотната лента 3,4-3,8 GHz, която е от съществено значение за осигуряването на възможност за работа с модерни приложения, изискващи голяма честотна лента, обхваща 45,1 % от българските домакинства през 2023 г., което е малко под средната стойност за ЕС (50,6 %).

България също така участва в многонационални проекти чрез отворените конкурси по Механизма за свързване на Европа, в т.ч. проект 5G Seamless Roaming for the Greece-Bulgaria Cross-Border Corridor, чиято цел е осигуряване на непрекъсната 5G и роуминг свързаност по магистралата между София и Атина и проект 5G Balkans Bulgaria-Serbia Cross-Border Corridor, целящ осигуряване на непрекъсната 5G свързаност в направлението София-Димитровград, Сърбия, част от основната мрежа на коридора Ориент-Източно-Средиземноморски“ в частта София-Калотина-Белград.

Информация за наличността и качеството на данните

Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на цифровата свързаност и широколентовия достъп зависи в много голяма степен от качеството и наличието на информация по конкретни показатели за оценка.

Данните са налични в Доклада за цифровото десетилетие за 2024 г. и DESI dashboard for the Digital Decade.

# IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ

### 2300.01.01. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Цели

- Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;

- Интегриране на железопътната система на Република България с Европейската;

- Изграждане и развитие на ключови транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение;

- Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;

- Изпълнение на проекти, разположени по трасетата на общоевропейските транспортни коридори;

- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от ЕФСУ;

- Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство;

- Развитие на интермодалния транспорт

Дейностите в ДП НКЖИ са регламентирани от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международните споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите и Регламентите на Европейската комисия. Съгласно действащото законодателство на Компанията е възложено стопанисването и управлението на предоставените ѝ активи (публична и частна държавна собственост) и изпълнението на посочените дейности.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, НКЖИ организира дейността си в съответствие с 5-годишен Договор между Държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията, от една страна, и НКЖИ, от друга страна по чл. 25 (1) от ЗЖТ, 10-годишна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при бедствия, терористични действия и военни конфликти по чл. 27 от ЗЖТ, бизнес-програма за пет годишен период, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ.

Предоставяните по реда на Закона за държавния бюджет средства на ДП НКЖИ под формата на субсидия за текуща дейност и капиталови трансфери за ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) покриват само разходи, свързани с изпълнението на възложените от Държавата дейности.

Организационни структури участващи в изпълнението

В изпълнението участват Министерство на транспорта и съобщенията, ИА ”Железопътна администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, „БДЖ Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ Товарни превози” ЕООД и всички лицензирани превозвачи.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението е на ръководителите на железопътните предприятия, изпълнителният директор на ИА „Железопътна администрация” и ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията.

Продукти/услуги, предоставяни по програмата

- Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на държавна политика в съответствие с общоевропейските норми и изисквания;

- Подготовка за изпълнение на проекти, заложени в приоритетни оси: ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа, ос ІІІ - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“, ос IV - Интермодалност в градска среда и ос V - Техническа помощ, както и проекти по линия на Механизъм за свързване на Европа;

- Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на изпълнението на Програмата за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2020-2024 г.;

- Контрол, мониторинг и оценка на подготовката и изпълнението на проекти по ОПТТИ и МСЕ

- Контрол на изпълнението на Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2024 г.;

Отчет на показателите за изпълнение

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | План за 2024 г. | Отчет през 2024 г. | % на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Индекс на точност на пътническите влакове | - % | - 95,00 | - 95,08 | - 100,08 |
| Индекс на точност на товарните влакове | % | 97,00 | 94,08 | 96,99 |
| - Качество на железопътната инфраструктура, измерено чрез бална оценка | - % | - 52,17 | - 54,08 | - 103,66 |
| Брой на произшествията и инцидентите по причина на ДП НКЖИ | брой | 101 | - 100 | 99,01 |
| Ефективно използване на инфраструктурния капацитет | час | 123 645 | 119 016 | 96,26 |
| Среднoпретеглена скорост на движение по железопътната инфраструктура | км/час | 78,5 | 78,5 | 100,00 |

Постигнатите резултати са част от изпълнението на основните цели на ДП НКЖИ за:

- модернизиране и привеждане на железопътната инфраструктура в съответствие с европейските стандарти за безопасност, сигурност и висока надеждност на експлоатация;

- развитие и внедряване на високо технологични системи за ефективно управление на влаковото движение, гарантиращи висока степен на безопасност и оперативна съвместимост по правилата и стандартите на ЕС;

- ефективно поддържане, модернизация и развитие на железопътната инфраструктура;

- намаляване броя и щетите от произшествията;

- намаляване на негативното въздействие на транспортната дейност върху околната среда;

- постигане на високо ниво на професионална компетентност;

- въвеждане на иновативни техники и технологии за функциониране на Компанията.

Проекти, изпълнявани от НК „Железопътна инфраструктура“, финансирани със средства от държавния бюджет

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г.) и ПМС №13/29.01.2024 г. за изпълнението му (обн. ДВ, бр. 10 от 02.02.2024 г.), на Компанията са предоставени 145 675 468 лв. средства за капиталови трансфери.

С усвоените капиталови трансфери в размер на 145 675 468,00 лв. се осигурява изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура.

Подробната информация за изпълнението по проектите е посочена в Приложение № 1.

Капиталов трансфер за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

За 2024 г. на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са одобрени средства от Централния бюджет в индикативна стойност като капиталов трансфер в размер на 67 930,3 хил. лв., а са усвоени 61 538 995 лв.

Средствата са отчетени по следните проекти:

- „Ремонт на дизелови мотриси влакове серия 10, електрически мотриси влакове серия 30 и 31 за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“ – 12 054 018 лв.;

- „Капиталови ремонти на локомотиви и вагони в депата на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“ – 10 163 661 лв.;

- „Извършване на капиталов ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви извън експлоатация серия 44000 и 45000“ – 8 058 767 лв.;

-  „Капиталов ремонт на 9 бр. пътнически вагони за междурелсие 760 мм“ – 268 000 лв.;

- „Доставка на 76 броя пътнически вагони за междурелсие 1435 мм, използвани в конвенционалната железопътна система на ЕС“ - 30 594 549 лв.;

- ,,Доставка, внедряване и поддръжка на система за издаване, продажба и проверка на превозни документи на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, изграждане и поддръжка на оперативна съвместимост със системи за издаване на превозни документи, структуриране, обработка и поддръжка на данни, структури от данни и интерфейси за обмен на данни, включително интерфейси за обмен на данни в отворен формат“ - 400 000 лв.

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, с отчетени разходи към 31.12.2024 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-Фаза 1"

ПРОЕКТ: „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград  и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация -  SCADA“

ПРОЕКТ: „От изток към Запад -2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония"

ПРОЕКТ: „Проект за доставка на 8 метровлака за Линии 1,2 и 4 на метрото в София“

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора-Фаза 1“

ПРОЕКТ: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“

ПРОЕКТ: „Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, участък ул. Шипка-кв. Гео Милев-ж.к. Слатина-Зала Арена София/Техпарк София-бул. Цариградско шосе“

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

ПРОЕКТ:“Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 – Етап 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, Фаза 2”

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора – Фаза 2"

ПРОЕКТ: „Модернизация на тягова подстанция Бойчиновци”

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София-Волуяк”

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград-граница с Република Турция“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник, част от основния мрежов коридор Ориент/Източно-Средиземноморски”

ПРОЕКТ: „Модернизация на ж.п. линия Видин-София: жп участък Медковец-Страцимир“

ПРОЕКТ: Проект „Модернизация на тягови подстанции Червена вода и Хитрино“

ПРОЕКТ:„Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ПРОЕКТ „П19“ - Извършване на реформа в обслужването на пътници с железопътен транспорт в крайградските и междурегионални направления, чрез закупуване на нов подвижен състав, както следва:

- „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в неелектрифицирани депа, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“

- „Доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонала“

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 2.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

### Цел

Постигане на значително подобряване на транспортната инфраструктура, в частта „Инфраструктура във водния транспорт”.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз са от съществено значение за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти и пристанищни терминали.

Проекти, финансирани с КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, предоставен на ДП ”Пристанищна инфраструктура”

В съответствие с предмета на дейност на ДП „Пристанищна инфраструктура“, а именно: изграждане на пристанища и пристанищни терминали - държавна собственост, както и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищните терминали - държавна собственост, от пристанищата за обществен транспорт; обезпечаване на достъп до пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 от ЗМПВВППБР; поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп, в пристанищата по чл. 106а и в пристанищата за обществен транспорт; осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата.

Изпълнението на инвестиционната програма за обектите финансирани с капиталови трансфери, включени в годишната ивестиционна програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППБР и речните пристанища за обществен транспорт – държавна собственост към 31.12.2024 г. е 70 518 451 лв.

| ОБЕКТ | УТОЧНЕН ПЛАН 2024 г. | ОТЧЕТ 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- |
| 'Проектиране и рехабилитация на ел. обзавеждането на страна ниско напрежение в трафопостовете и ел. подстанцията в пристанищни терминали Русе-изток 1 и Русе-изток 2 и Обособена зона Русе – изток | 569 442 | 569 442 |
| 'Комплексно обслужване и експлоатация на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в пристанищата по чл.106а от ЗМПВВППРБ - Варна и Бургас и речните пристанища за обществен транспорт - държавна собственост | 869 963 | 652 471 |
| Рехабилитация на пристанищна рампа - Подемно преходен мост № 2 (ППМ 2), жп подходи и прелез към него и полагане на европейско коловозното развитие на пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна | 295 281 | 281 869 |
| 'Възстановяване на част от жп път пресичащ бул. "Девня", свързващ складова база Варна с основния жп клон | 516 198 | 402 364 |
| Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап | 6 184 116 | 6 184 116 |
| 'Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг | 40 635 643 | 40 635 643 |
| 'СМР за довършване възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „Морска естакада” с островна площадка | 2 344 714 | 2 191 388 |
| 'Рехабилитация кабелни връзки 20 kV от ВС „Рибна борса” до ТП „Силоз” и кабелна връзка от ВС „Рибна борса” до ТП „Нов стол” в частта от ВС „Рибна борса” до ТП „Силоз” | 241 748 | 241 748 |
| „Възстановяване състоянието на отбивни съоръжения по кейови стени в пристанищни терминали – Варна“ | 475 414 | 475 414 |
| „Възстановяване на настилки в тила на 6 к.м., пристанищен терминал Варна-запад“ | 3 632 978 | 3 632 978 |
| 'Възстановяване на бетонова площадка на 1 и 2 к.м. и тила на 8, 9 к.м., пристанищен терминал Варна-запад“ | 1 672 713 | 1 672 713 |
| 'Рехабилитация на инфраструктурата на пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна (ФКВ), включваща: вътрешна пътна мрежа, външен паркинг, сграда Претоварен пункт, сграда Цех за смяна на талиги | 2 292 401 | 2 292 401 |
| Рехабилитация на осветлението на Пристанищна рампа (ППМ) и пирс в пристанищен терминал "Фериботен комплекс Варна" | 236 639 | 236 639 |
| Ремонт и рехабилитация на пристанищен терминал Росенец | 9 525 060 | 3 094 187 |
| - „Нова тръбно-канална мрежа и кабел 20кV от п/ст „Рибари“ до съществуващ трафопост ТП 9, за свързване на модул за брегово захранване, 7500 kVA, 6.6 kV, 60 Hz и брегови табла за електрозахранване на кораби на територията на пристанищен терминал Бургас Запад, БМФ Порт Бургас ЕАД“ | 959 176 | 959 176 |
| „Капитално драгиране – басейн маневрена зона до Т2А и пристанищен терминал Бургас-запад“ | 6 998 378 | 6 995 900 |

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 3.

Проекти,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти” по които са усвоени средства към 31.12.2024 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” и ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“

ПРОЕКТ: „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)“

ПРОЕКТ: „Капитално драгиране - басейн между Терминал „Бургас Запад“ и Терминал „Бургас Изток 2/2А/" (Капитално драгиране в пристанище Бургас)“

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: „River Information Services Corridor Management Execution 2“

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 4.

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Министерството на транспорта и съобщенията осъществява държавната политика в областта на изграждане и развитие на пътната инфраструктура.

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, по които са усвоени средства към 31.12.2024 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

ПРОЕКТ: "Автомагистрала "Струма" Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница"

ПРОЕКТ: „Обходен път на гр.Бургас“ („Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово-Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“)

ПРОЕКТ „Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2“

ПРОЕКТ „Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново”

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 5.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.01 Бюджетна програма “Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 423 300 | 40 000 | 29 068 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 40 000 | 40 000 | 29 068 |
|  | Капиталови разходи | 383 300 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 423 300 | 40 000 | 29 068 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 40 000 | 40 000 | 29 068 |
|  | Капиталови разходи | 383 300 | 0 | 0 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Проект "По-добро управление и изпълнение на TEN-T в България" - издръжка | 40 000 | 40 000 | 29 068 |
| 2.2 | 2. Капиталови разходи по Централен бюджет | 383 300 |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 280 624 961 | 280 624 961 |
|  | 1. Лихви по заеми |  | 2 892 047 | 2 892 047 |
|  | 2. Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия |  | 61 538 995 | 61 538 995 |
|  | 3. Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение |  | 70 518 451 | 70 518 451 |
|  | 4. Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност |  | 145 675 468 | 145 675 468 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 2 590 072 145 | 2 193 612 274 | 947 706 124 |
|  | 1. Капиталов трансфер | 291 109 300 |  |  |
|  | 2. Капиталови разходи | 2 264 409 547 | 2 162 430 276 | 916 726 417 |
|  | 3. Лихви | 3 371 300 |  | 0 |
|  | 4. Погашения | 31 181 998 | 31 181 998 | 30 979 707 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 2 590 072 145 | 2 474 237 235 | 1 228 331 085 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 0 | 280 624 961 | 280 624 961 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 590 495 445 | 2 474 277 235 | 1 228 360 153 |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

Степен на изпълнение на заложените цели

- Осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти;

- Осигуряване на по-голям достъп до обществените превози по автобусни линии;

- Улесняване на извършването на превозите на товари;

- Осъществяват се транспортни връзки между отделните държави;

- Увеличаване броя на чуждестранните туристи, които посещават българските курорти;

- Устойчив ръст на вътрешните и международни превози;

- Постигане на по-голяма гъвкавост при организиране на транспортния процес;

- Подпомагане на стокооборота на Република България с други държави;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превозир, чрез създаване на нормативни предпоставки и условия за повишаване ефективността на превозите;

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между участниците в превозния процес;

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и  ефективността на превозите;

- Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на: кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; водачи, извършващи превоз на опасни товари; консултанти по безопасността при превоз на опасни товари; ръководители на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници и товари;

- Завишаване изискванията към лицата, извършващи обучението, по-сериозен, професионален подбор на тези лица;

- Повишаване на контрола при използване на дигитален тахограф, който е от изключителна важност за подобряването на пътната безопасност и гарантирането на лоялната конкуренция в автомобилния транспорт;

- Осигуряване на обективни изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за повишаване квалификацията на водачите и придобиване на правоспособност;

- Осигуряване на обективни проверки на психологическата годност на водачите;

- Повишаване на контрола върху контролно-техническите пунктове с цел гарантиране на качество при извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС;

- Подобряване на качеството и ефективността от дейностите на контролно техническите пунктове, в които се извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

- Завишаването на изискванията към лицата, извършващи техническите прегледи, налага по-сериозен, професионален подбор на тези лица, свързан със знанията, уменията и техните възможности за обективна оценка за техническото състояние на автомобила;

- Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на: кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; водачи, извършващи превоз на опасни товари; консултанти по безопасността при превоз на опасни товари; ръководители на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници и товари.

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:

А. Регулиране достъпа до пазара

1. Обществени автомобилни превози на пътници в страната

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската и междуобластната транспортни схеми с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността и безопасността на превозите;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;

- Категоризиране на автогарите в Република България съгласно нормативно установения ред.

През отчетния период:

- Извършени са проверки на 467 броя маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската и междуобластната транспортни схеми (РТС и МТС) във връзка с чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози за съответствие с нормативното изискване на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредба № 2);

- Извършена е актуализация и поддръжка на базата данни на Excel на справките за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от РТС и МТС, изпратени от общини-възложители на превози;

- Изготвени са писма до всички областни управители във връзка с провеждането на заседания на комисията за разглеждане на предложения за промени в РТС и МТС, предвидени за 18.09.2024 г. и 19.09.2024 г.;

- Извършени са периодични актуализации на списъка с категоризираните автогари в страната, който е публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в Рубриката „Регистри“ – дирекция „Автомобилни превози“ със заглавие – „Списък на автогарите на територията на Република България в съответствие с Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.“

- Взето е участие в третата среща на европейските лицензиращи организации, организирана от Организацията за вътрешни и международни автомобилни превози на товари (NIWO) за целите на подобряване на административното сътрудничество и повишаване ефективността на мониторинга на предприятията, работещи в няколко държави, състояла се на 21-22 ноември 2024 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия;

2. Международни автомобилни превози на пътници

- Издаване на разрешителни на български превозвачи за нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеждане и съгласуване със съответните държави – 67 броя. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Издаване на разрешителни на чуждестранни превозвачи за нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии – 37 броя. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии. Издадени са транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи при опериране по 52 редовни автобусни линии. Заложената цел за годината е изпълнена. Изготвени съгласувателни писма по 8 редовни автобусни линии. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Издаване на разрешителни за извършване на совалкови превози на пътници на български превозвачи. Издадени 208 броя разрешителни за совалков превоз на пътници на български превозвачи, в т.ч. 121 български, 11 молдовски и 12 турски разрешителни. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Издаване на еднократни разрешителни за извършване на случайни международни превози на пътници. Разпределени са общо 355 броя еднократни разрешителни за извършване на случайни превози на пътници. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Обработване на заявления и издаване на сертификати за извършване на превози на пътници с автобус за собствена сметка – 14 броя. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус – 859 броя. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Издаване на книжки с пътни формуляри – 600 броя. Заложената цел за годината е изпълнена.

3. Международни автомобилни превози на товари

- Обработени заявления за издаване на разрешително по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари – 2331 бр. и предоставени 4239 броя разрешителни;

- Издаване на разрешително за собствена сметка съгласно Наредба Н-8 -  обработени  са 17 броя заявления за издаване на разрешителни;

- Издаване на еднократни разрешителни – предоставени са 64 127 броя еднократни разрешителни на ГКПП;

- Разглеждане на подадени заявления за разпределяне на годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни предоставени от Международния транспортен форум за нуждите на българските превозвачи за 2025 г. В съответствие със заповед № РД-08-527/08.11.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията относно разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за международен автомобилен превоз по шосе, работната група разгледа 191 броя заявления и извърши разпределение на 1821 броя годишни и 4253 броя краткосрочни  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2025 г.

4. Международно сътрудничество

- Кореспонденция със съответните компетентни органи на други държави с цел оказване на съдействие на българските превозвачи в случаите на задържани техни товарни автомобили на гранични контролно-пропускателни пунктове;

- Кореспонденция с Агенция „Митници“ с цел оказване на съдействие на чужди превозвачи в случаите на задържани техни товарни автомобили на гранични контролно-пропускателни пунктове на Република България, както и с цел предоставяне на справки относно използвани български разрешителни за международен автомобилен превоз от страна на чуждестранни превозвачи във връзка с предстоящи официални посещения на висши държавни служители и двустранни консултации, във връзка с постъпили искания за обмен на допълнителни разрешителни и/или провеждане на заседания на Смесени комисии по международен автомобилен транспорт и видеоконферентни експертни срещи по въпроси, свързани с автомобилния транспорт;

- Кореспонденция със сдруженията на българските автомобилни превозвачи по въпроси, касаещи международната дейност;

- Международна кореспонденция по въпроси, свързани с дейността на агенцията;

- Осъществяване на връзките на агенцията с международните организации и структурите на Европейския съюз;

- Проучване на законодателството на Европейския съюз във връзка с дейността на агенцията;

- Участие в съгласуването на директиви и регламенти на Европейския съюз;

- Участия в междуведомствени експертни групи;

Изготвени становища, предоставена информация и справки:

- Изготвени справки за двустранното сътрудничество в областта на автомобилния транспорт между Република България и други страни.

- Участие в отразяването на постъпилите бележки в процеса на междуведомствено съгласуване на пакета от документи по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози за въвеждане в българското законодателство на изисквания на Директива (ЕС) 2022/738 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари.

- Участие в подготовката на проект на Рамкова позиция по досие 2023/0436 (COD) - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в контекста на мултимодални пътувания в частта, отнасяща се до превоза на пътници с автомобилен транспорт.

- Участие в подготовката на проект на Рамкова позиция по досие 2023/0437 (COD) - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 261/2004, (ЕО) № 1107/2006, (ЕС) № 1177/2010, (ЕС) № 181/2011 и (ЕС) 2021 /782 по отношение на прилагането на правата на пътниците в Съюза в частта, касаеща Регламент (ЕС) № 181/2011.

- Изготвен доклад до Европейската комисия съгласно чл. 17, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари и чл. 28, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.

- Предоставен доклад на Европейската комисия съгласно чл. 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 165/2014, изготвен съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор относно лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи и издадените карти на техници за периода 01.01.2023 г. - 25.01.2024 г.

- Участие в подготовката на указания за заседания на РГ „Транспорт – интермодални въпроси и мрежи“, проведени на 19 април и 2 май 2024 г. в гр. Брюксел, по досие 2023/0436 (COD) - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в контекста на мултимодални пътувания в частта, отнасяща се до превоза на пътници с автомобилен транспорт.

- Участие в подготовката на указания за заседание на РГ „Сухопътен транспорт“, което се проведе на 25 април 2024 г.

- Участие в подготовка на българската позиция по предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Световния форум за хармонизиране на разпоредбите за превозните средства на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила №№ 13, 13-H, 22 на ООН, 30, 41, 49, 51, 54, 63, 78, 79, 83, 85, 96, 100, 101, 108, 109, 117, 120, 129, 134, 138, 150 и 155 на ООН, по предложението за ново правило на ООН относно характеристиките на сцепление на сняг и класификация на гумите за регенерирани гуми, по отношение на предложенията за изменения на Глобални технически правила на ООН № 9, 13, 21, 22 и 24 и по отношение на предложението за изменение на Обща резолюция № 1 на ООН.

- Участие в съгласувателна процедура по проект на указания за заседание на Работна група „Техническа хармонизация – формат МПС“ към Съвета на ЕС на 29.05.2024 г.

- Участие при подготовка на становище по проект на ЗИД на Закона за пътищата и таблица на съответствието с правото на Европейския съюз.

- Изготвени указания относно извършването на контрол и докладването на нарушения на разрешителния режим на територията на Република България от служителите на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ и на територията на ГКПП от служителите на Агенция „Митници“ по отношение на автомобилните превози на товари, извършвани от украински превозвачи във връзка с подписаното на 20 юни 2024 г. Споразумение между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейския съюз и Украйна за автомобилния превоз на товари от 29 юни 2022 г.

- Участие в подготовка на  указания за заседания на РГ "Транспорт - интермодални въпроси и мрежи" по Регламента за правата на пътниците при мултимодални пътувания -  9 юли 2024 г. и 10 септември 2024 г.

- Изготвено становище във връзка с изпълнението на мярката за ратифициране на Допълнителния (Факултативния) протокол към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, предвидена в Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026), приет с Решение № 110 на Министерския съвет от 12.02.2021 г.

- Преглед и предоставяне на коментари и допълнителна информация във връзка с изготвена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) таблица с информация за изчисляване на индекса на ограниченост на търговията с услуги (STRI) за България в сектора товарен автомобилен транспорт.

- Участие в подготовка на Плана за действие за 2025 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България към ЕС по отношение на мерките, които са от компетенциите на ИА „Автомобилна администрация

5. Технически прегледи и одобряване на пътни превозни следства:

5.1. Във връзка с изпълнението на мерки № 3 и № 72 от Плана за действие за 2024 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Във връзка с възникналия проблем с определянето на органа за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858 в края на месец декември 2023 г. от Министерството на транспорта и съобщенията е изпратено писмо до Министерството на икономиката и индустрията за преразглеждане на позицията им относно определянето на Комисията за защита на потребителите за орган за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858. През месец ноември 2024 г. е изготвен актуализиран комплект документи по законопроекта. На 09.12.2024 г. законопроектът и комплекта документи към него са изпратени за съгласуване от министъра на икономиката и индустрията. В тази връзка работата по приемане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата може да продължи след определянето на органа за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858.

5.2. Във връзка с приетите промени в Закона за електронното управление и Административнопроцесуалния кодекс са подготвени предложения за изменение и допълнение на:

- Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;

- Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета;

- Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L;

- Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

5.3. Във връзка с изпълнението на заповед № РД-08-359/05.08.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

5.4. През месец декември 2024 г. е изготвен проект на Наредба за отмяна на Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите. На 31.12.2024 г. проектът на наредба е публикуван за обществено обсъждане.

6. Определяне и нотифициране на технически служби

През отчетния период служители от дирекция „Пътни превозни средства“ взеха участие в следните работни групи:

- междуведомствена работна група, създадена със заповед на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за разработване на проекти на нов Закон за движението по пътищата и Закон за пътнотранспортната система;

- междуведомствена работна група, създадена със заповед на министъра на транспорта и съобщенията за изготвяне на цялостен преглед и анализ на нормативната уредба, регламентираща превозите на лица с увреждания, лица с намалена подвижност, болни и ранени лица;

- междуведомствена работна група, създадена със заповед на министъра на транспорта и съобщенията за изготвяне на проект на Закон за обществения транспорт;

- междуведомствена работна група към Министерството на вътрешните работи във връзка с изпълнението на Мярка МИВ-20.2.22. Стартиране на процеса по дигитализация и оптимизация на регистрацията на МПС от Програмата за управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г.;

- междуведомствена работна група за разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози във връзка с ограничаване претоварването на превозните средства;

- работна група, създадена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници;

- Консултативен съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход към министъра на икономиката и индустрията;

7. Други дейности

7.1 Взето е участие в изпитни комисии за провеждане на изпити след завършване на допълнително обучение на технически специалисти по Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

7.2. Взема се участие в заседанията на ТК 14 „Пътни превозни средства, двигатели с вътрешно горене, трактори и техника за земеделието и горите“ и ТК 97 „Интелигентни транспортни системи и логистика“ към Българския институт за стандартизация.

7.3. На основание чл. 9, ал. 9б от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства е разработена и приета Заповед № РД-01-20/22.01.2024 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговаря комуникационния протокол, който трябва да имат имплементиран софтуерите, осигуряващи електронно предаване на резултатите от измерванията от газоанализаторите, димомерите и стендовете за измерване на спирачните сили на пътните превозни средства към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

7.4. На основание чл. 36б, ал. 3 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства е разработена и приета Заповед № РД-01-19/22.01.2024 г. за определяне формàта за предоставяне на техническата информация от производителите на пътни превозни средства или упълномощени от тях представители, определена в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621 на Комисията от 17 април 2019 година относно техническата информация, необходима във връзка с проверката на техническата изправност на подлежащите на проверка елементи, относно използването на препоръчителните методи за проверка, както и за установяване на подробни правила относно формàта на данните и процедурите за достъп до относимата техническа информация (ОВ L 108, 23.04.2019 г.), необходима за извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

7.5. Разработен е проект на Оперативно споразумение за обмен на информация и взаимодействие между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Столична община за целите на контрола на достъпа на моторни превозни средства от категории М1 и N1 до нискоемисионните зони, определени от Столична община.

7.6. Изпратени са писма до лицата, притежаващи разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства във връзка с въвеждането на новия образец на знак за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство.

7.7. Изготвени са писма до лицата, притежаващи разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства с указания относно реализирането на възможността за електронно предаване на резултатите от измерванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Б. Регулиране на достъпа до професията

1.  Автомобилни превози:

- Издаване, продължаване срока на валидност и промяна в обстоятелствата в лицензи на Общността за международни превози на пътници и товари, съгласно Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).

- Издаване, продължаване срока на валидност и промяна в обстоятелствата влицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, съгласно Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33).

- Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозвачите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

- Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицензите, съгласно Закона за автомобилните превози, Наредби № 11 и № 33.

2. Водачи на моторни превозни средства

1. В изпълнение на Заповед № РД-01-5/11.01.2024 г., относно изготвяне на проект на нормативен акт, с който да бъдат изменени и допълнени всички подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на агенцията, с оглед привеждането им в съответствие с измененията и допълненията на Закона за електронното управление и Административнопроцесуален кодекс и въвеждането на електронизиране на административните услуги, предоставяни от агенцията, са подготвени изменения и допълнения на:

    - Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;

    - Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници;

    - Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на моторни превозни средства и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания;

    - Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

2. Създадена е работна група, която да изготви проекти на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение и за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (НИД на Наредба № 38).

Основните изменения и допълненията на Наредба № 37 са документите, свързани с обучението (учебен дневник, учебен картон и списък на кандидатите) да се водят в електронна форма, като се регламентира тяхното съдържание и редът за воденето им.

Регламентират се и условията, при които кандидатът има право да се яви на теоретичен или практически изпит, като се намали броя на явяванията. По този начин се ограничава предпоставката за заучаване на изпитните въпроси и правилата за движението по пътищата единствено чрез многократни явявания на изпити.

Намалява се изискването за възраст на лицата, провеждащи теоретичните изпити от 28 на 23 години, а на председателите на изпитни комисии – от 28 на 25 години.

Регламентиран е максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категории С1Е, СЕ и D1E, съответно броят точки, при постигането на който теоретичният изпит се приема за успешно положен.

Регламентиран е срок за съхранение на видеозаписите от практическите изпити, а именно същите да се съхраняват за период от 24 месеца, а в случай на подадена жалба – 24 месеца след приключване на производството. Целта е при настъпване на пътнотранспортно произшествие (ПТП) с водач със стаж по-малко от 2 години да бъде осигурена възможност за преглед на видеозаписите от положените практически изпити от водача, причинил ПТП.

3. Създадена е работна група, която да изготви проект на методика за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) и да преразгледа масивите от изпитните въпроси за изготвяне на тестове за провеждане на теоретичните изпити за различните категории и да изготви проект на масивите от изпитните въпроси по чл. 38 от Наредба № 38.

4. Участие на служители от дирекция „Водачи на моторни превозни средства“ в работна група, определена от министъра на образованието и науката. Задачите на работната група са свързани с анализ на нормативната уредба, свързана с условията за придобиване на правоспособност за обучаване на водачи на моторни превозни средства, разработване на проекти на нормативни актове съгласно чл. 153, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

Психологически изследвания:

Дирекция „Водачи на МПС“ в ИА „Автомобилна администрация“ разглежда заявления и документи за издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП, извършва регистрацията, издава удостоверенията за регистрация и списъци на психологическите лаборатории и психолозите към тях, разглежда заявления и документи за извършване на промени в списъците към удостоверенията за регистрация и води регистъра по чл. 153в от Закона за движението по пътищата. За периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са издадени 3 бр. нови удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания и са извършени 17 промени в списъците към действащи удостоверения за регистрация.

Извършва се методическо обезпечаване на психологическите изследвания, както и трето психологическо изследване на лица, получили отрицателно заключение за психологическа годност и при второ явяване на психологическо изследване, което включва:

- предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата с удостоверенията за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване и консултиране на психолози при необходимост;

- предоставяне/отнемане на персонален код за достъп и указания за информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания, даденизаключения и издадените удостоверения за психологическа годност - „Регистър на психологическите изследвания на водачите“, посредством която се осъществява записване на лицата за явяване на психологическо изследване, нанасяне на заключенията за психологическа годност, отпечатване на удостоверенията и протоколите. За периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са предоставени или отнети достъпите на 34 психолога към лица, притежаващи удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания;

- обработка на заявки и предоставяне на личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без отседналост. За периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са предоставени 20 бр. идентификационни кода за чужденци;

- обработка на заявки за корекции с приложените към тях документи и извършване на корекции в централизираната база данни за проведените психологически изследвания и издадените удостоверения за психологическа годност - „Регистър на психологическите изследвания на водачите“. За периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.  са обработени и разрешени или изпълнени 31 бр. заявки за корекции;

- изискване и обработка на документи от първо и второ психологическо изследване на лица, заявили желание за явяване на трето психологическо изследване, провеждане на трето изследване, анализ на резултатите на лицето от трите му явявания, даване на обратна връзка на психолозите при необходимост.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. методически са обезпечени 35 505 психологически изследвания на територията на цялата страна.

Дирекция „Водачи на МПС“ в ИА „Автомобилна администрация“ осъществява и  контрол за съответствие на психологическите изследвания на нормативните и методически изисквания. Извършени са 118 проверки - на място в психологическите лаборатории и по документи. При установени нарушения са приложени общо 7 административни мерки, от които: 5 акта за установяване на административни нарушения и 9 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.

3. Контролна дейност, АНД и Мониторинг.

3.1. Aдминистративнонаказателната дейност на ИААА.

За периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. са съставени общо 17 611 бр. АУАН, което е с 3 438 повече в сравнение със същия период на 2023 г. (14 173 бр.)

По областни отдели „Автомобилна администрация“ броя на съставените АУАН за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. и 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. е както следва:

| ОО АА | Брой АУАН през 2023 г. | Брой АУАН през 2024 г. |
| --- | --- | --- |
| ИААА | 52 | 26 |
| Благоевград | 78 | 1506 |
| Бургас | 837 | 738 |
| Варна | 1309 | 1089 |
| Велико Търново | 3 | 152 |
| Видин | 177 | 400 |
| Враца | 575 | 278 |
| Габрово | 5 | 255 |
| Добрич | 33 | 408 |
| Кърджали | 9 | 277 |
| Кюстендил | 128 | 332 |
| Ловеч | 0 | 220 |
| Монтана | 50 | 379 |
| Пазарджик | 6 | 297 |
| Перник | 42 | 451 |
| Плевен | 1084 | 758 |
| Пловдив | 883 | 502 |
| Разград | 23 | 832 |
| Русе | 3040 | 2715 |
| Силистра | 10 | 368 |
| Сливен | 1 | 60 |
| Смолян | 2 | 161 |
| София | 4416 | 3659 |
| Стара Загора | 818 | 300 |
| Търговище | 25 | 521 |
| Хасково | 560 | 777 |
| Шумен | 2 | 21 |
| Ямбол | 5 | 129 |
|  | 14173 | 17611 |

За съставените към тези АУАН са издадени съответно следния брой НП и са наложени санкции както следва (справка № 28):

| OO АА | Брой НП към съставените АУАН за периода 2023 | Сума по НП | Брой НП към съставените АУАН за периода 2024 |  | Сума по НП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИААА | 61 | 46710 | 352 |  | 128270 |
| Благоевград | 77 | 77090 | 821 |  | 435960 |
| Бургас | 828 | 353300 | 695 |  | 224150 |
| Варна | 1266 | 836240 | 908 |  | 844920 |
| Велико Търново | 3 | 1300 | 161 |  | 5480 |
| Видин | 178 | 139100 | 375 |  | 319830 |
| Враца | 550 | 399700 | 176 |  | 135610 |
| Габрово | 5 | 5000 | 210 |  | 59520 |
| Добрич | 33 | 17470 | 394 |  | 157790 |
| Кърджали | 9 | 3530 | 235 |  | 70330 |
| Кюстендил | 128 | 7462 | 324 |  | 204690 |
| Ловеч | 0 | 0 | 215 |  | 89750 |
| Монтана | 50 | 23500 | 315 |  | 113280 |
| Пазарджик | 4 | 8500 | 105 |  | 42120 |
| Перник | 43 | 23730 | 389 |  | 160150 |
| Плевен | 1080 | 436590 | 580 |  | 156200 |
| Пловдив | 769 | 436030 | 297 |  | 164720 |
| Разград | 23 | 17010 | 700 |  | 168690 |
| Русе | 3035 | 2363810 | 2701 |  | 1606850 |
| Силистра | 10 | 8800 | 357 |  | 126780 |
| Сливен | 1 | 4100 | 58 |  | 15420 |
| Смолян | 2 | 1710 | 112 |  | 31970 |
| София | 4383 | 2476350 | 2612 |  | 1257180 |
| Стара Загора | 811 | 247940 | 271 |  | 189640 |
| Търговище | 25 | 12300 | 510 |  | 256140 |
| Хасково | 561 | 165330 | 764 |  | 283530 |
| Шумен | 2 | 700 | 14 |  | 7200 |
| Ямбол | 5 | 3900 | 127 |  | 23424 |
| общо | 13942 | 8184360 | 14778 |  | 7328910 |

Връчени са 12 553 бр. наказателни постановления, като са подадени 495 бр. жалби – от тях 40 потвърдени, 77 отменени, 10 изменени и 368 са в съдебна фаза.

За 2024 г. са получени уведомителни писма за 103 бр. прекратени административнонаказателни преписки с мотивирани резолюции – 93 бр. на основание чл. 54, ал. 1 от ЗАНН, 1 бр. на основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН, 1 бр. на основание чл. 3 от ЗАНН и 6 бр. на основание чл. 28, ал. 1 от ЗАНН.

За 2024 г., на основание писмо с рег. № 11-36-150 са изпратени справки за подадени искания за сключване на споразумения по съставени АУАН в периода 01.01.-31.12.2024 г., като общия броя на споразуменията е 1886 бр.

Със съставените АУАН са констатирани 19 705 нарушения.

Като цяло, данните за 2024 г. спрямо 2023 г., може да се обобщят както следва:

|  | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Брой съставени АУАН | 14173 | 17611 |
| Брой НП | 13942 | 14778 |
| Сума по НП | 8184360 | 7328910 |
| Връчени НП | 13726 | 12553 |
| Обжалвани | 999 | 495 |
| Потвърдени | 278 | 40 |
| Отменени | 429 | 77 |
| изменени | 105 | 10 |

По справка от система АНД към 06.01.2025 г. има невръчени 2169 бр. наказателни постановления на обща стойност 1 106 350 лв.

За 2024 г. по данни, получени в отдел „АНД“ са издадени 205 бр. заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, както следва:

- на леки автомобили – 74 бр.

- на автобуси – 6 бр.

- товарни – 124 бр.

С писмо рег. № 11-36-7/14.01.2025 г. е изискана информация от областните отдели „Автомобилна администрация“ за предоставяне на справка за броя на обжалвани наказателни постановления и заповеди за прилагане на принудителни административни мерки (включително и тези на превозвачи) за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г., като се посочи колко от тях са потвърдени, отменени, изменени и в съдебна фаза, както и информация за общия размер на сумите, които са присъдени в полза на ИААА и тези, които е осъдена да заплати.

За периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е изпратила за принудително събиране на суми, чрез служители притежаващи квалифициран електронен подпис общо 3979 бр. наказателни постановления на обща стойност 2 332 590 лв., като от тях:

2 бр. НП от 2018 г. на стойност 400 лв.

1 бр. НП от 2020 г. на стойност 3000 лв.

15 бр. НП от 2021 г. на стойност 12450 лв.

238 бр. НП от 2022 г. на стойност 239 040 лв.

1488 бр. НП от 2023 г. на стойност 928 610 лв.

2235 бр. НП от 2024 г. на стойност 1 149 090 лв.

За 2024 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са постъпили 1739 бр. уведомления от ТД на НАП за прекратени административно-наказателни преписки, поради изтекъл давностен срок, като общата стойност е в размер на 1 379 266,92 лв. и 228 бр. уведомителни писма за принудително събрани суми в размер на 1 284 057,04 лв.

За 2024 г. служителите от отдел „Координация и мониторинг“ са осъществили следната дейност:

1. Служителите, изпълняващи дейности в НКЦБДП са на сменен режим по утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ месечен график.

За 2024 г. в Националния координационен център за „Безопасно движение по пътищата“ при ГДНП, МВР чрез електронната информационна система са извършени общо 1 434 броя проверки за:

- технически прегледи - 480

- наличие и валидност на карта квалификация на водача - 226

- наличие на Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил - 22

- наличие на Удостоверение за психологическа годност при управление на МПС от кат. N2, N3, M2 и M3, на водачи, участвали в ПТП- 214

- проверени водачи, участвали в ПТП  – 343

- проверени автобуси/товарни за наличие на валиден лиценз – 149

За периода са регистрирани 7 158 бр. ТПТП, 27 513 ЛПТП с 8 922 ранени и 461 загинали, по данни на МВР.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.12. 2024 г. служителите на отдел „Координация и мониторинг“, изпълняващи дейности в НКЦБДП – ГДНП са оказали съдействие по искане на МВР общо по 114 случая.

Във връзка с чл. 82, ал.2 от УКАНД, утвърден със Заповед РД-08-14/20.03.2024 г. в ИААА, служителите от отдел КМ са подновили общо 178 броя проверки за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.

В хода на извършените проверки, проверяващите екипи са съставили 93 броя АУАН.

2. Служителите, изпълняващи дейности в „Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари“ при ГДБОП-МВР (МКЦПККДРСТ при ГДБОП – МВР) за 2024 г. са извършили:

- 12 411 броя справки чрез информационните системи на ИААА с цел проверка на икономически субекти, опериращи в транспортния сектор.

- 3 359 случая, чрез системите за видеонаблюдение, изведени в МКЦПККДРСТ е осъществен селективен контрол на товарни превозни средства, преминаващи през ГКПП на Република България.

- не са гледани видеозаписи в ЦУ на ул. „Гурко“ № 5, документиращи преминат преглед за техническа изправност на МПС в КТП.

- извършени са 3 032 проверки на товарни автомобила с българска и чужда регистрация, управлявани от български или чужди граждани.

- извършени са 3 032 проверки на търговски дружества на които е издаден лиценз на Общността за извършване на автомобилен превоз на пътници (проверката е относно наличие на професионално компетентно лице и справка за доказана в срок финансова стабилност, отговаряща на изискванията на чл. 7 ал. 2 т. 2 и т. 3 от Закона за автомобилните превози).

- 2 750 проверени водачи за наличие на валидна Карта квалификация на водач.

В хода на проверките са констатирани нарушения (водача управлява МПС без валиден ГТП, без валидно Удостоверение за психологическа годност, без валидна Карта за квалификация на водача, без ПКЛ, без доказана в срок финансова стабилност и други), като за това са изготвени писма за извършване на тематични/комплексни проверки в дружествата.

3. За 2024 г. на база доклади от двата центъра (НКЦБДП – ГДНП и МКЦ – ГДБОП) са изготвени общо 180 писма за проверки, от тях:

-  43 писма за извършване на тематична проверка на учебни центрове;

- 130 писма за извършване на тематична проверка на търговски дружества, които извършват различни по вид превози;

-  В изпълнение на Заповед РД-01-491/27.09.2024 г. за извършване на проверки по сигнали, постъпили на национален телефон 0700 14 990 и одобрени доклади от изпълнителния директор за периода са изготвени 7 писма.

- постъпили са общо 168 доклада относно резултати от извършени тематични/комплексни проверки, разпоредени от главния директор на ГДАИ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

- в резултат на извършените проверки са издадени 111 броя АУАН;

4. Служителите на ИААА, определени със Заповед № РД-01-230/21.06.2022 г. на изпълнителния директор, за изпълнение на функционални задължение в Мониторинг центъра на ИААА са извършвали видеонаблюдение на теоретични изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, изпити за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари, изпити за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и изпити за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

За 2024 г. на теоретични изпити са се явили кандидати, както следва:

- за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различни категории: теоретични изпити общо – 79 221, практически изпити общо – 81 933;

- за придобиване на „Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил“ –  4 794;

- за изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари общо записаните  са 5 698 кандидата, от тях явилите се са 5 100.

- през периода на изпити за „Удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност“ са се явили 1 950 кандидата.

- проведени са изпити за придобиване/удължаване срока на валидност на Удостоверение за консултант по безопасността. Общо заявени кандидата - 387, от тях 314 са се явили на изпит.

5. Служителите, изпълняващи  функционалните си  задължения в Мониторинг центъра на ИААА, извършват наблюдение по Утвърден График от главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.

Служителите от звеното в своята работа извършват изборно наблюдение на графично разпределените изпитни зали на дейността на квесторите и на изпитваните. Постоянно поддържат връзка по телефона с квесторите и служителите от „Демакс“ АД. Оказват съдействие при възникнали технически и от друго естество проблеми. При постъпване на заявки за одобряване чрез електрона „Система за наблюдение на събития възникнали по време на теоретични изпити“ на ИААА се предприемат съответните действия.

За извършеното по време на работа, служителите на звеното изготвят ежедневен отчет, съдържащ наблюдавана изпитна зала на ИААА и изпитни зали на ООАА, период на видеонаблюдението, вид на провеждания изпит и информация за името на кандидата с описание на ситуацията.

В тези отчети се регистрират заявките за одобрение на самоличността на кандидатите, както и недопуснатите или отстранените от тях от съответния изпит за това.

Ежедневно в края на работния цикъл отчетите се регистрират в АИС „Архимед“ от определения дежурен служител.

За 2024 г. 2 077 са регистрирани постъпили заявки за одобрение за допускане до теоретичен изпит – 2 077 бр. и недопуснати до теоретичен изпит поради нередовни документи или други нарушения - 694 бр.

Други институции, допринесли за постигането на целите

Министерски съвет, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, браншови организации в автомобилния транспорт, Български институт за стандартизация, Национално сдружение на общините в Република България.

Върху постигането на целите на програмата в частта на международните автомобилни превози влияние оказват чуждестранните компетентни органи, отговарящи за издаването и предоставянето на разрешителни за превози на пътници и товари.

Преобладаващата част от промените в маршрутните разписания се извършва по предложение на областните администрации. Външен фактор, който оказва въздействие върху постигането на целите на програмата по отношение на дейностите по актуализиране на републиканската транспортна схема, е размерът на тези предложения, от които ще зависи и броят на фактически изготвените разписания.

Успешното разработване и прилагане на програмата зависи от възможностите за финансиране, от достатъчния административен капацитет и необходимостта от координация с други министерства и бюджетни ведомства, както и разпределение на отговорностите по съответната политика между тях.

V. Отговорност за изпълнение на целите

Отговорността е на Министерството на транспорта и съобщенията – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съвместно с Министерство на финансите и общините.

Отчет на показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение на Програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ | Мерна единица | Целева стойност за 2024 г. | Отчет 31.12.2024 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Издадени разрешителни за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма | брой | 40 | 67 |  |  |  |
| 2. Издадени разрешителни за обслужване международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма | брой | 20 | 37 |  |  |  |
| 3. Издадени разрешителни за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма | брой | 15 | 52 |  |  |  |
| 4. Издадени разрешителни за извършване на совалков превоз на пътници | брой | 65 | 208 |  |  |  |
| 5. Издадени разрешителни за извършване на случаен превоз на пътници | брой | 150 | 355 |  |  |  |
| 6. Издадени еднократни разрешителни за извършване на превоз на товари | брой | 125 780 | 68 366 |  |  |  |
| 7. Издадени многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за превоз на товари | брой | 2 360 | 2 175 |  |  |  |
| 8. Издадени на лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари | брой | 1 200 | 1504 |  |  |  |
| 9. Издадени лицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България | брой | 120 | 198 |  |  |  |
| 10. Издадени книжки с пътнически ведомости Интербус | брой | 700 | 859 |  |  |  |
| 11. Издадени книжки с пътни формуляри | брой | 300 | 600 |  |  |  |
| 12. Маршрутни разписания | брой | 200 | 78 |  |  |  |
| 13. Издаване на удостоверение за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари | брой | 800 | 867 |  |  |  |
| 14. Издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирани ППС | брой | 3 000 | 4 271 |  |  |  |
| 15. Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на нови ППС | брой | 2 000 | 3 549 |  |  |  |
| 16. Издаване на разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, промяна във вписаните обстоятелства на издадено разрешение и промяна в списъка на техническите специалисти към издадено разрешение | брой | 2 000 | 1 859 |  |  |  |
| 17. Издаване и заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета | брой | 3 500 | 2 786 |  |  |  |
| 18. Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли | брой | 1 | 0 |  |  |  |
| 19. Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“ | брой | 10 000 | 16 740 |  |  |  |
| 20. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт | брой | 3 | 1 |  |  |  |
| 21. Извършване на оценка, повторна оценка на техническа служба, издаване на удостоверение за определяне на техническа служба и последващ надзор | брой | 2 | 0 |  |  |  |
| 22. Дубликат на удостоверение за техническа изправност | брой | 150 | 0 |  |  |  |
| 23. Издаване на разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 50 | 23 |  |  |  |
| 24. Удължаване на срока на валидност на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 125 | 100 |  |  |  |
| 25. Промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС,за включване в списъка към него, и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 800 | 1 148 |  |  |  |
| 26. Провеждане на теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 200 000 | 228 990 |  |  |  |
| 27. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност | брой | 2 000 | 1 950 |  |  |  |
| 28. Издаване и продължаване срока на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 10 | 26 |  |  |  |
| 29. Промени в обстоятелствата, вписани в разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 15 | 14 |  |  |  |
| 30. Извършване на регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | брой | 6 | 2 |  |  |  |
| 31. Изменение и допълнение в регистъра и удостоверението за регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | брой | 15 | 27 |  |  |  |
| 32. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване/удължаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 300 | 314 |  |  |  |
| 33. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари | брой | 7 000 | 5 100 |  |  |  |
| 34. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил | брой | 2 000 | 4 794 |  |  |  |
| 35. Издаване на карта за квалификация на водача | брой | 27 000 | 33 197 |  |  |  |
| 36. Издаване на карти за дигитални тахографи - за водач, за превозвач, за монтаж и настройки, за контрол | брой | 22 000 | 32 412 |  |  |  |
| 37. Издаване на свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари | брой | 2 000 | 4 416 |  |  |  |

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

1. Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Цели

Целта е преодоляване на регионалната изолация и осигуряване на по-голям достъп на населението до транспортните услуги. За нейното постигане със средства от държавния бюджет се покрива нетният финансов ефект от извършване на вътрешноградски и междуселищни превози в слабонаселени планински и други райони и се компенсират превозвачите от намалените им приходи от прилагането на преференциални цени за пътуване по автомобилния транспорт за някои групи граждани, както следва:

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;

- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 14 навършени години;

- учащи се в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение (учащи се);

- лица, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (възрастни граждани).

- Хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто;

Двата основни инструмента за постигане целите са определените в държавния бюджет средства за преки компенсации и субсидии.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява на две нива: от централната изпълнителна власт в лицето на МТС – ИА “Автомобилна администрация” и Министерство на финансите, и местната власт - общините.

Дейности, свързани с разпределяне на средствата за компенсации и субсидии

Компенсации

В съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ПМС № 13), обн., ДВ, бр. 10 от 2.02.2024 г., в сила от 1.01.2024 г. е извършено годишно разпределение на средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на нормативно определени групи пътници в автомобилния транспорт по общини.

Определените с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 13 средства за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт са в размер до 141 400 000 лв.

Извършено е разпределението на средствата общо по групи правоимащи, както следва:

1. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 1 200 000 лв.;

2. Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 14 навършени години – 51 000 000 лв.;

3. Ученици в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение (учащи се) – 34 000 000 лв.;

4. Лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (възрастни граждани) – 51 000 000 лв.;

5. Хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто – 4 200 000 лв.

Определянето на тези размери на средствата за компенсиране по групи правоимащи е извършено в съответствие с т. 1 от част I. Компенсации на Методиката за начина на определяне и отчитане на компенсациите и субсидиите от държавния бюджет за превоз на пътници (Методиката) – Приложение № 13 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 29.06.2015 г.

Разпределянето на компенсациите за отделните групи правоимащи по общини е извършено съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Наредбата, в съответствие с т. 2 от част I. Компенсации на Методиката.

Във връзка с разписаното в т. 3 от част I. Компенсации на Методиката е извършено редуциране на получените по общото правило годишни лимити от средства за компенсации на общини с установена ниска усвояемост на тези средства, при което първоначалните годишни лимити на средствата за компенсации общо по групи правоимащи са следните:

1. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 1 061 587 лв.;

2. Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 14 навършени години – 46 678 280 лв.;

3. Ученици в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение (учащи се) – 31 788 483 лв.;

4. Лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (възрастни граждани) – 46 200 628 лв.;

5. Хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто – 3 787 026 лв.

Общо т. 1, 2, 3, 4 и 5: 129 516 004 лв.

С оглед на това, че в Методиката не е разписано как следва да се процедира след редуциране на лимитите от средства за компенсации, получени по общо правило, разликата от 11 883 996 лв. е оставена за разпределяне при получаване на отчетните данни от общините в страната за реално издадените безплатни и по намалени цени превозни документи за периода от 1 януари до 30 септември 2024 г.

Необходимостта от средства за компенсации за 2024 г. по отчетни справки на общините и при спазване на разписаното в Наредбата е в размер на 193 128 600 лв. общо, като по групи правоимащи е следната:

1. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 1 242 555лв.;

2. Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 14 навършени години – 80 690 040 лв.;

3. Ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение, студенти редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение – 38 752 927 лв.;

4. Лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс  – 67 287 206 лв.

5. Хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто – 5 155 872 лв.

С оглед на това, че горепосочените общо средства надхвърлиха първоначално определените с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 13 средства за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт бе извършено и актуализирано разпределение на годишните лимити от средствата за компенсации, в рамките на 141 400 000 лв., при което бе спазено разписаното в Методиката – приложение № 13 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата.

Изготвен бе проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. в размер до 51 728 600 лв. с всички придружаващи документи (Постановление № 440 на Министерския съвет от 12.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г.), с оглед покриване на гореописания формирал се недостиг от средства за компенсации.

Субсидии

В съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ), обн., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г. и чл.  17, ал. 1 от ПМС № 13 бе подготвено годишно разпределение на средствата за субсидии за нефинансовите предприятия, предвидени в нормативни актове за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и гранични райони по общини и видове превози и за първото тримесечие за 2024 г.

Разпределянето бе извършено в съответствие с чл. 7, ал. 1 от Наредбата, а именно:

По предложения от общините за субсидиране пробег по междуселищни пътнически превози бе извършена проверка за съответствие с изискванията на чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от Наредбата и бе изготвен списък в съответствие с чл. 52 от същата наредба. Списъкът на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и/или гранични райони по области и общини бе съгласуван от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Провереният и одобрен пробег по междуселищни автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и/или гранични райони, подлежащ на субсидиране за 2024 г. е в размер на 17 109 600 км.

Провереният и одобрен за субсидиране пробег по вътрешноградски пътнически превози за 2024 г. е в размер на 64 329 500 км. и същият е заложен за субсидиране.

При спазване на Методиката – Приложение №  13 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата, бе извършено разпределение на определените в ЗДБРБ средства за субсидии общо 99 000 000 лв., както следва:

- Вътрешноградски превози – 60 203 559 лв.;

- Междуселищни превози – 20 602 390 лв.

Общо разпределените за цялата страна средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози са в размер на 80 805 949 лв.

Покрит бе изцяло отчетеният нетен финансов ефект (НФЕ) през 2023 г., съобразен със съотношението на утвърдения за субсидиране пробег през 2024 г. към 2023 г. Разпределени са средства съгласно Методиката и на общините, които нямат НФЕ за 2023 г. – кандидатстват за първи път за субсидии или през 2023 г. са отчели отрицателен НФЕ или не са отчели НФЕ и не са ползвали разпределените им средства за субсидии.

Заявената потребност от средства за субсидии по двата вида превози по постъпилите от общините справки през 2024 г. бе изчислена в размер на 110 690 958 лв.

След извършен анализ на справките с финансовите резултати, съобразяването на отчетения НФЕ с утвърдения за субсидиране пробег по двата вида превози за 2024 г. и прилагане на Методиката, се формира потребност от средства, с която да бъде покрит НФЕ на превозвачите, извършващи обществени превозни услуги, в размер на 101 363 953 лв. общо, т.е. недостигът спрямо предвидените в държавния бюджет за целта средства бе в размер на 2 636 953 лв. Следва да се има предвид обаче, че след получаване на дължимите суми за компенсиране на превозвачите за издадените от тях безплатни и по намалени цени превозни документи, отчетените към деветмесечието финансови резултати би следвало да се променят, предвид което реално недостиг би могъл да не съществува.

Актуализираното разпределение на средствата за субсидии за 2024 г. по общини в размер на предвидените в ЗДБРБ средства от 99 000 000 лв. е:

1. 76 257 485 лв. за вътрешноградски пътнически превози и

2. 22 742 515 лв. за междуселищни пътнически превози.

Извършеното е с цел оптималното и ефективно използване на предоставяните от централния бюджет средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3,5 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Отчет  по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | План 2024 г. | Отчет 2024 г. | % на изпълнение 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Средства за компенсации в т. ч. а) за ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали б) за деца до 7 навършени години и деца от 7 до 14 навършени години в) за учащи се г) за лица, получаващи пенсия д) за хора с увреждания | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 141 400 1 200 51 000 34 000 51 400 4 200 | 193 129 1 243 80 690 38 753 67 287 5 156 | 136,58 103,58 158,22 113,98 130,91 122,76 |
| 2. Част на покриване от редовната тарифа на картата за безплатно пътуване и по намалени цени общо за всички категории | % | 65 | 65 | 100 |
| 3. Средства за субсидии в т. ч. градски превози междуселищни превози резерв | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 99 000 60 204 20 602 18 194 | 99 000 76 257 22 743 0 | 100 126,66 110,39 |
| 4. Покриване на загубата със субсидии – общо: градски превози междуселищни превози | % % % | 100 100 100 | 98,5 97 100 | 98,5 97 100 |

Кратко описание на показателите

Средствата за компенсации на безплатните и по намалени цени пътувания се определят всяка година в рамките на утвърдения държавен бюджет.

Те покриват част от редовната тарифа на издаваните карти за безплатно пътуване и по намалени цени.

Абонаментните карти за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали и деца до 14 навършени години се компенсират на 100 %, в съответствие с нормативната уредба.

За категориите учащи се и лица, получаващи пенсия нормативно определеният процент на намалението е 50 % от цената на абонаментната карта, а за нововъведената категория хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто е 25 %.

Децата до 7 навършени години пътуват безплатно с билет с нулева стойност, а децата от 7 до 14 навършени години ползват намаление с 50 % от цената по редовна тарифа на билетите по междуселищния автомобилен транспорт.

Средствата за субсидии покриват нетния финансов ефект от вътрешноградските и от междуселищните превози в слабонаселени планински и други райони.

- Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Компенсациите първоначално се разпределят по категории правоимащи и по общини в страната, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране и категорията на общината. Броят на правоимащите лица по общини е по предоставена информация от Националния осигурителен институт – за ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите, лицата, получаващи пенсия и хората с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто, от Министерството на образованието и науката – за учащите се и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – за децата до 7 навършени години и децата от 7 до 14 навършени години. Отчетните данни за броя и стойността на издадените безплатни и по намалени цени превозни документи се обобщават по постъпила информация от всички общини в страната.

Субсидиите се разпределят на база получена от общините информация за финансовите резултати във вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози и предложен пробег по двата вида превози.

2.  Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

За 2024 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 258 033,0 хил. лв., като към 31.12.2024 г. са усвоени 257 283,1 хил. лв.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

На основание Договора между Република България и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г.) и ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението му (обн. ДВ, бр. 10 от 02.02.2024 г.), на Компанията са предоставени 320 263 585 лв. субсидия.

Усвоената субсидия е насочена към дейностите по текущо поддържане, изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала и експлоатация на железопътната инфраструктура, които не се покриват от реализираните приходи от дейността.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

Степен на изпълнение на заложените цели

Осигуряване на висока степен на безопасност, сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда чрез:

- Повишаване на професионалната квалификация на водачите на МПС, на изискванията към лицата извършващи технически прегледи;

- Намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от отработилите газове от автомобилите, повишаване чистотата на атмосферния въздух, чрез въвеждането в българското законодателство изискванията на Европейския съюз (Директиви, стандарти и Правила на ИКЕ/ ООН) в автомобилния транспорт;

- Гарантиране на лоялна конкуренция в автомобилния транспорт чрез контрол на използването на дигитален тахограф;

- Предотвратяване  на вредното въздействие върху околната среда при превоз от опасни товари(химически вещества и препарати) по шосе (произтича от задължението на Република България, като страна по Спогодба ADR за превоз на опасни товари по шосе). Осигуряване на безопасни превози, опазване здравето и живота на хората, предотвратяване на материални щети;

- Допускане до движение по пътищата на безопасни и сигурни превозни средства посредством процедури по одобряване на типа на непрекъснато увеличаващото се разнообразие от пътни превозни средства (ППС);

- Контрол върху определянето и нотифицирането на технически служби, които извършват проверки и изпитване на превозни средства и гарантират безопасното им използване чрез издаване на документи за съответствие на тези превозни средства с приложими регулаторни актове;

- Подобряване качеството на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Отчет на показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност за 2024 г. | Отчет 31.12.2024 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превози на опасни товари | брой | 90 | 166 |  |  |  |
| 2. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС | брой | 300 | 850 |  |  |  |
| 3. Издаване на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата | Брой | 10 | 3 |  |  |  |
| 4. Промяна на данни, вписани в удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване и промяна на данни в списъка на психологическите лаборатории и списъка на психолозите към удостоверение за регистрация | Брой | 70 | 17 |  |  |  |
| 5. Провеждане на трето изследване за психологическа годност по чл.153б, ал.1, т.2 от ЗДвП | брой | 10 | 13 |  |  |  |
| 6. Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА "АА" или от закрити лаборатории | брой | 5 | 5 |  |  |  |
| 7. Регистрация/заличаване и предоставяне/отнемане на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания | брой | 65 | 34 |  |  |  |
| 8. Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата с удостоверение за регистрация, съгласно чл. 11д от Наредба № 36 | брой | 50 | 13 |  |  |  |
| 9. Обработване на заявки за корекции на данни в централизираната база данни, съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 36 | брой | 100 | 31 |  |  |  |
| 10. Методическо обезпечаване на психологическите изследвания съгласно Наредба № 36 | брой | 50 000 | 35 505 |  |  |  |
| 11. Контрол на извършваните психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП чрез проверки на място и чрез проверки по документи | брой | 20 | 19 |  |  |  |
| 12. Предоставяне на личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без отседналост | брой | 200 | 20 |  |  |  |
| 13. Брой проверени работни дни на пътя и в предприятията, извършващи обществен превоз на пътници и товари | брой | 4 126 975 | 2 365 212 |  |  |  |

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

Осигуряване на условия за устойчиво развитие и безопасносна експлоатация на жп транспорт в България;

Насърчаване на конкуренцията в областта на управлението на железопътните услуги по отношение на превоза на товари и подобряването на удобствата и обслужването на пътниците.

Оперативни цели:

- Осъществяване на ефективен контрол за спазване на националните правила за безопасност и националните технически правила от железопътните превозвачи, Управителя на жп инфраструктура и железопътните предприятия;

- Създаване и внедряване на нови работни стандарти осигуряващи:

- прозрачни и недискриминационни процедури по предоставяне, поддържане и изменение на лицензите на жп предприятия, сертификатите/удостоверенията за безопасност, сертификатите на лицата, отговорни за поддръжката на подвижния железопътен състав;

- въвеждане на общи критерии за безопасност (ОКБ) и общи методи за безопасност (ОМБ) за да се гарантира поддържането на високи нива на безопасност в железопътния транспорт;

- поддържане на изградената система за управление на качеството на ИА ЖА, която да гарантира постигане на целите на отделните дирекции и на агенцията като цяло.

- Ефективен контрол относно спазване на правата и задълженията на пътниците ползващи железопътен транспорт

Организационни структури, участващи в изпълнението

ИА ”Железопътна администрация” с двете си специализирани дирекции – ГД „Железопътна инспекция“ вкл. три териториални звена в София, Пловдив и Горна Оряховица и дирекция „Регулиране“, както и една дирекция – обща администрация – „Административно-правно и финансово стопанско управление“.

Предоставяни продукти/услуги

- Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Въвеждане на европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност;

- Сертифициране на жп превозвачи по отношение изградена система за управление на безопасността в структурите им;

- Внедряване на европейски технически изисквания за постигане на оперативна съвместимост на националната жп система с европейската;

- Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на жп транспорт;

- Контрол на техническата експлоатация на подвижния жп състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари;

- Контрол на работата на персонала на НК „Железопътна инфраструктура” и превозвачите, свързана с безопасността на превозите и техническата експлоатация;

- Контрол за спазване на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите.

- Провеждане на изпити на работещи в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на периодични изпити на персонала от жп транспорт за правилата за безопасност и техническа експлоатация.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на пътници и товари с железопътен транспорт | бр. | 6 | 7 |
| 2. Издадени Приложение № 1 към лицензионния документ на железопътен превозвач относно финансовото покритие на гражданската отговорност | бр. | 11 | 19 |
| 3. Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт | бр. | 20 | 22 |
| 4. Издаване, подновяване, изменение или отменяне на Единен сертификат за безопасност (ЕСБ) на железопътно предприятие и удостоверение за безопасност на управител на железопътната инфраструктура – подадени заявления( в процес на разглеждане) | бр. | 5 | 5 4 |
| 5. Извършени одити по надзор на системите за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура | бр. | 10 | 25 |
| 6. Проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове | бр. | - | 142 |
| 7. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за структура, която отговаря за поддръжка в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/779 | бр. | 6 | 3 |
| 8. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за функция по поддръжка на заводи за ремонт на ПЖПС в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/779 | бр. | 4 | 2 |
| 9. Извършени одити по надзор на сертифицираните структури отговорни за поддръжка и заводите за ремонт на подвижен железопътен състав | бр. | 10 | 22 |
| 10. Издадени Разрешения за допуск до пазара на тягов подвижен състав /ТПС/ | бр. | 8 | 25 |
| 11. Издадени Разрешения за допуск до пазара на нетягов подвижен състав /НТПС/ (товарни вагони и пътнически вагони) | бр. | 5 | 0 |
| 12. Оценка на документи по заявления подадени в OSS с издаващ орган Агенцията за железопътен таранспорт на Европейския съюз за превозни средства с достъп до жп инфраструктурата на Република България | бр. | 5 | 7 |
| 13. Въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми – подадени заявления( в процес на разглеждане) | бр. | - | 4 |
| 14. Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав. | бр. | 400 | 1 153 |
| 15. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от НОБ | бр. | 20 | 42 |
| 16. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от Регулаторния орган | бр. | 10 |  |
| 17. Издадени наказателни постановления във връзка извършени контролни проверки на НОБ | бр. | 20 | 60 |
| 18. Издадени наказателни постановления във връзка с актове на МВР. | бр | 20 | 36 |
| 19. Одобрени инструкции за експлоатацията на индустриални железопътни клонове. | Бр. | - | 49 |
| 20. Провеждане на изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита: | бр. | 400 | 705 |
| 21. Изпити по правилата за работа в железопътен граничен преход Свиленград - Капъ Куле, Република Турция - 25, Русе разпределителна-Гюргево север Румъния – 79. | бр. | - | 58 |
| 22. Проведени проверовъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите | бр. | 600 | 1 401 |
| 23. Участие в заседания на Управителния съвет на Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз и специализирани работни групи в ERA, на Националните органи по безопасност, Регистър на подвижния състав, както и в Комитет по оперативна съвместимост и безопасност към Европейската комисия, Комитета за единно железопътно пространство SERAC към ЕК, и заседания на Регулаторните органи към ЕК | бр. | 11 | 3 |
| 24. Извършване на надзор на технически разследвания на причините за железопътни произшествия и инциденти, проведени от районните разследващи комисии на ДП НКЖИ и жп предприятия | бр. | 150 | 468 |
| 25. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества | бр. | 110 | 513 |
| 26. Изготвяне на проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт за привеждане на националното законодателство в областта на железопътния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз | бр. | 5 | 1 |
| 27. Съгласуване проекти за пресичане на железопътните линии с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, електрическата мрежа и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура | бр. | 50 | 32 |
| 28. Участие в Комисии за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми на общините, областите и републиканска транспортна схема и за осъществяване на обществени превози на пътници | бр. | 10 | 42 |
| 29. Разглеждане на жалби и сигнали на железопътни превозвачи, ДП НКЖИ и трети лица | бр. | 10 | 12 |
| 30. Извършени проверки и разследвани жалби в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2021/782 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. | бр. | 20 | 67 |
| 31. Извършени прегледи на Референтния документ на мрежата | бр. | 2 | 7 |
| 32. Издадени свидетелства за управление на локомотив | бр. | 100 | 91 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните е резултат от обобщаване на изходни данни, получени от агенцията, входни данни от анализи и статистически данни относно показателите за безопасност.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за изпълнението носи ИА „Железопътна администрация”, в качеството си Регулаторен орган, Национален орган по безопасност и Надзорен орган в железопътния транспорт, под ръководството на изпълнителния директор и ресорния заместник-министър. Ръководството на агенцията отговаря за изпълнение на целите на организацията, чрез идентифициране на рисковете за постигането им и за въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цел

Постигане и поддържане на висока степен на безопасност и сигурност в съответствие с международните стандарти във въздушния транспорт.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД “ГВА”) със своите дирекции и летищните администрации по места.

Предоставяни продукти/услуги

  - Мониторингова дейност

  - Сертифициране на персонала по сигурността

  - Лицензиране на авиационен персонал

  - Обучение

  - Международна дейност

Показатели за изпълнение

- За дейности, свързани с летателната годност (ЛГ) на граждански въздухоплавателни средства (ВС)

За периода 01.01-31.12.2024 г. в отдел ЛГиЛ са изпълнявани дейности в следните направления:

- Изпълнение на дейности по заявени административни услуги за въздухоплавателни средства, вписани в Регистъра на Р. България. Извършване на инспекции и надзорни дейности на ВС.

- Своевременна и ежедневна обработка на постъпила информация за вписване/ заличаване на тежести (залози/запори) на ВС, изготвяне и предоставяне на справки от водения Регистър на гражданските въздухоплавателни средства до граждани и институции.

- Изпълнение на дейности по заявени административни услуги за одобрени организации, в областта на летателната годност и техническото обслужване. Извършване на инспекции и надзорни дейности;

- Разглеждане и оценяване на входираните заявления за първоначално издаване/ изменение/ подновяване/ преиздаване/ конвертиране на свидетелства за правоспособност за извършване на техническо обслужване.

- Участие в работни срещи, включително международни, в сферата на летателната годност, както и премината стандартизационна инспекция на отдела от ЕААБ на ЕС.

- Ежедневно обучение и въвеждане в дейността на отдела на последно назначените инспектори. За отчетния период на служители от отдела са проведени 9 бр. външни курсове за повишаване на квалификацията.

- За дейности свързани с летателната експлоатация и лицензиране на авиационния персонал

Свидетелства на авиационни оператори, извършващи търговски въздушен транспорт - провеждане на експлоатационни инспекции за издаване/изменение на САО, от които:

- за първоначално издаване Наредба № 37 – 1 бр.

- за изменение по Наредба № 37, включително одобрение на нови издания и ревизии на ръководства на операторите – 125 бр.

- надзор на АО по Наредба №37 – 27 бр.

- извършени проверки в полет – 61 бр.

- предапликационни срещи и за намерение за издаване на САО – 5 бр.

Сертификати на одобрени организации за обучение по Регламент 1178/2011:

изменения, ревизии, одобрения – 46 бр.; продължаващ надзор – 15 бр.; възстановени права по сертификат – 2 бр.; предапликационни срещи и за намерение за издаване на САО – 1 бр.

Свидетелства на АУЦ по Наредба № 27: изменение – 3 бр., продължаване   – 1 бр.

Одобрение и контрол на тренажорни комплекси – сертифицирани 5 бр. за пилоти на     самолети А-320, В 737 и други ВС.

Лицензиране на авиационен персонал

- регистрирани, на фронт офис, и обработени заявления (в това число пилоти, стюарди/еси, ТО, признаване, смяна на компетентен орган, преобразуване) – 2 897 бр.

- обработени документи във връзка с предоставяне на допълнителна информация,  изискана от отдела на база установени несъответствия  - 149 бр.

- предадени, издадени документи на фронт офис – 1 590 бр.

- свидетелства за летателна правоспособност на пилоти – 589 бр.

- свидетелства за правоспособност на бордни инженери, полетни диспечери, бордни съпроводители – 26 бр.

- свидетелства на кабинен екипаж – 145 бр.

- свидетелства за техническо обслужване на ВС по национално законодателство /AML/ - 40 бр.

- свидетелства  за техническо обслужване на ВС по Part-66 – 541 бр.

- потвърждаване на свидетелство за правоспособност пред администрации/ организации от други държави – 42 бр.

-издадени свидетелства за теоретични изпити – 77 бр.

- изготвени доклади за резултати от изпити – 31 бр.

- издадени сертификати на инструктори – 85 бр.

- издадени сертификати на проверяващи – 52 бр.

Извършени дейности в отдела в част52 МЕД

1. Прегледани медицински файлове –  176723 бр.

2. Описани в EIKS медицински свидетелства –  2421 бр.

3. Издадени медицински свидетелства – 21 бр.

4. Потвърдени медицински свидетелства и декларации по Н-1 –  97 бр.

5. Консултиране на АМЕ във връзка с медицинско освидетелстване – 148 бр.

6. Кореспонденция за издаване на медицински свидетелства, АМЕ, AMS –  271 бр.

7. Трансфер на медицински файлове – SOLI Form – 24 бр.

8. Работа с EAMR

9. Участие в изпитните сесии

- За дейности, свързани с лицензиране на оператори

- Лицензиране, сертифициране и надзор на летищни оператори и авиационни учебни центрове, оператори по наземно обслужване, удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища за обществено ползване и светотехническите им системи, както и на регистрирани летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg, регистриране на болнични вертолетни летища;

- Извършване на одити, планови и извънредни проверки, с цел установяване на съответствия за осигуряване на условия за безопасно обслужване на въздухоплавателни средства, пътници и товари в международните летища, летищни оператори (ЛО), летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg , оператори по наземно обслужване (ОНО), светотехническа система (СТС), авиационни учебни центрове (АУЦ), ЛО и ОНО по Регламент 376/2014, болнични вертолетни летища (БВЛ);

- Доклади от проверки – 103 бр.;

- Заповеди – 152 бр.;

- Предписания - 20 бр.

- Препоръки и указания – 34 бр.

Общ брой извършени проверки и други контролни дейности на всички авиационни субекти за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г. – 176 бр.

- Издаване на становища и съгласуване на инвестиционни намерения и проекти за изграждане на обекти в сервитутните зони на летищата и аеронавигационните съоръжения и предоставяне на становище или информация за общи устройствени планове, ПУП и ограничения във връзка с безопасност на въздухоплаването при застрояване на сгради.

- Извършване на преглед на анализи по безопасност на операциите, обработка и анализ на доклади във връзка със събития в гражданското въздухоплаване и провеждане на работни срещи с летища и авиационни субекти, във връзка с възникнали събития и произшествия.

- Разработен НОВ Наръчник на инспектора и процедури за инспекционните проверки и мониторинг, извършвани от отдел ЛЛНО, във връзка с промените в ЗГВ, Наредба №14, Наредба № 20, Регламент (ЕС) 139/2014.

- Вменени контролни функции на ГД ГВА по изпълнение на условията на Регламент (ЕО) № 2023/2405, на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за устойчив въздушен транспорт (ReFuel EU Aviation), който регламентира използването на устойчиви горива в авиацията, ще предполага високо отговорна и квалифицирана експертна дейност с участие в междуведомствени и международни дейности, както и законодателни инициативи на национално ниво.

- Извършване на извънредни проверки, комуникация с летищни и наземни оператори по постъпили в ГД ГВА, МТС, Кабинет на Омбудсман и Президентство на Р България жалби/сигнали от пътници, последващо окомплектоване на документация и изготвяне на обобщени отговори.

- Участие в изготвяне на допълнения и изменения в нормативни документи в гражданското въздухоплаване.

- Участие в подготовката на процедура за отдаване на концесия на летище Пловдив.

- Участие в комисии за контрол по изпълнението на договори за концесия на летищата София, Бургас, Варна и Горна Оряховица.

- Преглед и съгласуване на Генерални Планове на летища.

- Преглед, становище и съгласуване на Ръководства за управление и експлоатация на летищни оператори и оператори по наземно обслужване.

- Актуализиране на регистри.

- Извършване на планови и извънредни инспекционни проверки на летища, оператори по наземно обслужване, авиационни учебни центрове и светотехнически системи на летищата.

- Провеждане на вътрешни и междуведомствени работни срещи на групата по безопасност.

- Обработка на доклади по безопасност във връзка с настъпили събития, застрашаващи безопасността на операциите по летищата.

- Инспекторски комисии и проверка на съответствия за регистрация на нови летища и оператори по наземно обслужване.

- Изготвяне на становища във връзка с проекти на ЕК, свързани с екологичните норми, зелена сделка и т.п.

- Участие в кръгла маса, посветена на устойчивите авиационни горива.

- Участие в специализирани обучителни курсове за повишаване на квалификацията на служителите.

- Работни групи и работни срещи във връзка с изпълнение на предписанията на Европейската Агенция по Авиационна Безопасност (ЕААБ), вследствие на проведения одит през месец Декември 2022г.

- Участие в заседания на комисии за проверка на изпълнението на задълженията на концесионерите на летищата София, Варна, Бургас и Горна Оряховица, във връзка с концесионните договори.

- Участие в междуведомствени срещи и уебинари, форуми и заседания  – национални и международни.

- Проверка на годишни финансови отчети.

- Извършване на верификации относно изпълнението на инспекторски предписания.

- Одобрения за базирания на въздухоплавателни средства на летища.

- Извършване на преглед и одобрение/корекции на „Учебни програми и спецификации“ на авиационни учебни центрове.

- Обща кореспонденция и отговор на въпросници (национални и международни институции) и външни организации по проблемни казуси.

- Преглед и обобщаване на анализите по безопасност на операциите на авиационните субекти.

- Извънредни проверки на летищни оператори и оператори по наземно обслужване във връзка с подадени сигнали и проблеми с безопасността при обслужване на полетите.

- Провеждане на извънредни форуми „Безопасност на операциите“ с летищни оператори и оператори по наземно обслужване.

- Регулярно участие на работни срещи и сесии в МРРБ и МЗ, във връзка с проектиране на БВЛ за нуждите на HEMS.

- Участие в редовни заседания на Работна група за създаване на организация по оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.

- Сертификационен процес и регистрация на БВЛ – 10 бр.

- Сертификационен процес и регистрация на три нови летища на регистрирани летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане.

- Извършване на анализ на информацията за изпълнение на задълженията на концесионера на Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица по чл. 2.5. от Концесионния договор за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

- Извършване на анализ на информацията за изпълнение на задълженията на концесионера на Фрапорт, гражданско летище за обществено ползване Варна и гражданско летище за обществено ползване Бургас.

- Становища и преглед на документация относно изграждане на оперативни бази за HEMS с хангари за медицински хеликоптери за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

- Извършване на годишни инспекционни проверки и огледи на регистрирани и потенциални вертолетни площадки.

- Участие в държавно приемателни комисии.

- Съгласуване и становища относно политиката на Р. България по въпросите за алтернативните горива и Зелената сделка.

- Съгласуване и попълване на въпросници.

- Съгласуване и одобрения на Ръководства за управление и експлоатация на летища, ръководства по наземно обслужване и учебни програми на АУЦ.

- Участие в семинари и работни форуми – вътрешни и международни.

- Изработване на нови инспекторски карти към Наръчника на инспектора.

- Участие в работни групи по промяна на национални нормативни документи.

- Участие в работни групи по актуализиране на Национална програма по безопасност в гражданското въздухоплаване и Национален план по безопасност в гражданското въздухоплаване.

- Извършени извънредни одити/верификации на летищни и наземни оператори, до изчистване на несъответствията – по Регламент 376/2014 г., във връзка с отстраняване на констатациите от проведения одит - SYS EASA.

- Проведени вътрешни одити между отделите АОТС/ЛЛНО и ЛЛНО/АОТС във връзка с отстраняването на констатациите от извършения одит - SYS EASA.

- Проведени срещи за изготвяне на: Процедура за осигуряване на достъпа, преминаването през и престоя в зоната за изключително ползване на територията на Летище София – северен район.

- Проведени серия извънредни одити и верификационни инспекции до отстраняването на проблемните зони, във връзка с неизправност на Светотехническата система на летище София, след многократни сигнали и доклади от ДП РВД.

- Работни групи и работни срещи във връзка с подготовка и организация за провеждане на фокусиран одит на Европейската Агенция по Авиационна Безопасност (ЕААБ) EASA-ADR през месец февруари 2025г.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Показател Брой на самолетни движения | Бр. | 64 457 | 95 307 |
| 2. Показател Обслужени пътници | Бр. | 5 244 473 | 11 448 069 |
| 3. Показател Обработени товари и поща | Т. | 174 020 | 22 931 |
| 4. Показател Проведени комплексни проверки | Бр. | 787 | 664 |
| 5. Показател Проведени курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 308 | 85 |
| 6. Показател Издадени удостоверения по нормативни актове | Бр. | 3 695 | 3 049 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е от водените в ГД ГВА регистри.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението се реализира от ГД “ГВА” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на главения директор на ГД „ГВА”, директорите на дирекции в ГД „ГВА” и директорите на летищата за гражданско въздухоплаване.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;

- Обезпечаване сигурността на водния транспорт;

- Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица, така че да се разширява признаването на правоспособностите на българските морски лица в други страни;

- Усъвършенстване на дейността по държавен пристанищен контрол чрез прилагане инструментите на Парижкия меморандум. Утвърждаване на ефикасно сътрудничество и обмен на информация в рамките на меморандума;

- Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи;

- Постигане на високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на пристанищните съоръжения за експлоатация на сигурност на пристанищата, безопасност и екологосъобразност при експлоатацията им;

- Организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на агенцията.

За постигане на посочените цели са предоставяни следните услуги:

- Осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност в областта на корабоплаването

Дейности за предоставяне на услугата:

- участие в разработването на проекти на нормативни актове;

- разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на корабоплаването;

- участие в работата на специализираните органи на ИМО, Европейската комисия за безопасност на корабоплаването, ИКЕ на ООН, Дунавска комисия, както и други международни организации, в които членува Р. България, във връзка с разработването на изисквания и стандарти по безопасност в корабоплаването;

- разработване на предложения за присъединяване на Р. България към международни договори в областта на корабоплаването, взаимно признаване на сертификати на морски лица и кораби.

- Преглед, освидетелстване, регистрация на кораби и корабопритежатели

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи;

- извършване на вписвания в регистъра на корабите на Р. България, извлечения от регистъра на корабите и отписване от регистъра на корабите;

- издаване на свидетелства за регистрация, временни свидетелства за регистрация и временни свидетелства за плаване под знамето на Р. България и др.

- Квалификация и регистрация на морските лица

Дейности за предоставяне на услугата:

- оценка на учебни заведения и центрове за допускане да извършват обучение;

- одобряване на курсове и учебни програми;

- разработване на национални стандарти;

- издаване на моряшки паспорт;

- издаване на моряшки/служебни книжки;

- провеждане на изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничения, или за потвърждаване на правоспособност;

- издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност и на потвърждение на свидетелства за правоспособност;

- издаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции и др.

- Държавен пристанищен контрол

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на корабите, посещаващи българските пристанища;

- оформяне пристигането и заминаването на кораби в пристанищата по р. Дунав;

- заверка на товарни планове и др.

- Контрол и опазване на морската среда

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- текущ контрол на корабите, по отношение спазване на изискванията за опазване на морската среда;

- наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби;

- контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт и  др.

- Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река Дунав)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- контрол на навигационната обстановка;

- спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали и др.

- Обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт;

- създаване на условия за екологосъобразност при експлоатацията на пристанищата на Република България;

- осигуряване на безопасно приемане, обслужване и обработване на кораби, пътници, товари и поща в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти.

- Административно обслужване

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- поддържане на системата за качеството и сертифициране на всички дейности от независима организация, съгласно европейските изисквания;

- техническо осигуряване на дейността на изпълнителния директор и специализираната администрация;

- осигуряване на дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица;

- организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на aгенцията;

- организация и контрол по точното и срочното изпълнение на конкретни задачи при осъществяване на функциите на изпълнителния директор, зам.-изпълнителния директор, главния секретар и директорите на дирекции.

Отчет по показателите за изпълнение на контролните дейности

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прегледани морски кораби | Брой | 2 300 | 2 385 |
| 2. Издадени/заверени документи на морски кораби | Брой | 2 700 | 3 025 |
| 3. Прегледани кораби по рeка Дунав | Брой | 900 | 1 130 |
| 4. Издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав | Брой | 1 000 | 1 243 |
| 5. Издадени свидетелства за регистрация на кораби | Брой | 1 100 | 1 963 |
| 6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност | Брой | 3 000 | 3 859 |
| 7. Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица | Брой | 21 000 | 17 797 |
| 8. Издадени моряшки паспорти | Брой | 1 800 | 1 915 |
| 9. Издадени моряшки/служебни книжки | Брой | 1 500 | 2 354 |
| 10. Извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища | Брой | 350 | 365 |
| 11. Проверки на кораби по МАРПОЛ | Брой | 900 | 777 |
| 12. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища | Брой | 1 200 | 1 216 |
| 13. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност (УЕГ) | Брой | 12 | 16 |
| 14. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали | Брой | 170 | 268 |
| 15. Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари | Брой | 10 | 12 |
| 16. Изготвени оценки на сигурността на пристанищата | Брой | 5 | 2 |
| 17. Курсове за повишаване на квалификацията | Брой | 20 | 15 |
| 18. Служители, преминали обучение | Брой | 60 | 63 |

#### Описание на показателите за изпълнение:

- Броят прегледани, освидетелствани и регистрирани морски кораби е сума от прегледаните морски кораби извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- -Броят на издадените/заверени документи на морски кораби е сума от издадените документи на корабите извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- -Броят прегледаните кораби по река Дунав е сума от прегледаните големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- -Броят издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав от е сума от издадените документи на големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- -Броят издадени свидетелства за регистрация на кораби включва в себе си издадените свидетелства на кораби с големина до/над 40 БТ и до/по-голяма от 20 м.;

- -Броят изпитаните лица за придобиване/потвърждаване на правоспособност е сума от изпитаните лица във всички дирекции на агенцията, които провеждат изпити;

- -Броят издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица включва в себе си и свидетелствата за специална и допълнителна подготовка и свидетелствата за „Водач на кораб до 40 БТ на море” и „Водач на малък кораб по река Дунав”;

- -Броят издадени моряшки паспорти и моряшки служебни книжки е сумарен от бройките на дирекциите, които издават съответните документи;

- -Броят извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища е сума от броят проверени кораби от дирекциите „Морска администрация” във Варна и в Бургас;

- -Броят на извършените проверки на кораби по МАРПОЛ включва в себе си броят проверени кораби по отношение на опазването на морската среда;

- -Броят проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- -Броят издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- -Броят проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищни терминали е сума от извършените планови, текущи и целеви проверки;

- Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари;

- -Броят на курсовете за повишаване на квалификацията е сумарен от всички дирекции в агенцията;

- -Броят на служители, преминали обучение е сумарен от всички дирекции в агенцията.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за наличността и качеството на данните се извлича от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Отговорност за изпълнение

Изпълнението се реализира от ИА „Морска администрация“ и нейните териториални структури под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на ръководството на агенцията и всички нейни служители.

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „CISE-ALERT“ (CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test) номер на проекта: 101092633.

На 01 ноември 2022 г., започна изпълнението на проект „CISE-ALERT“ (CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test) номер на проекта: 101092633. Той се реализира с финансиране от Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) по покана за проектни предложения EMFAF-2021-PIA-CISE.

Основна цел: Проект CISE-ALERT възнамерява да стартира Общата среда за обмен на информация за морската област в ЕС (CISE), като инструмент за повишаване на оперативната съвместимост и сътрудничество на участниците от ЕС, ангажирани в мисии за морско наблюдение, чрез засилване на споделянето на информация.

В рамките на отчетния период работата по проект „CISE-ALERT“ продължава съгласно предварителния работен план по него. Поради необходимост от продължаване на техническата работа, проект „CISE-ALERT“ е удължен с шест месеца, т.е. до 30.04.2025 г. Към 31.12.2024 г. са усвоени 129 071 лв.

ПРОЕКТ: „Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси“ (ECODALLI): 101093908

На 01 януари 2023 г. започна изпълнението на проект „ECODALLI“ Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси“, номер на проекта: 101093908. Той се реализира с финансиране по Програма „Хоризонт Европа 2021-2027“ на Европейския съюз. Неговата продължителност ще е 42 месеца и в него участват 17 партньори от Германия, Австрия, Унгария, Хърватска, Сърбия, Румъния, България, Франция и Грузия. Координатор на проекта е STEINBEIS 2i – Германия (SEZ). Общият бюджет на проекта е в размер на 2 864 875,00 Евро, а бюджетът на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ възлиза на 91 875,00 Евро, от които 100 % се предоставят от Европейския съюз.

Основна цел: централизиране структурите за управление на река Дунав по отношение на иновативни решения за подобрено екологично възстановяване, защита и опазване на басейна на река Дунав, чрез насърчаване на по-силна иновационна екосистема в рамките на добре свързана „жива лаборатория“.

В рамките на отчетния период работата по проект „ECODALLI“ продължава съгласно предварителния работен план по него. Към 31.12.2024 г. са усвоени 19 020 лв.

ПРОЕКТ: „GREEN FIT FOR DANUBE“ (Romanian-Bulgarian Cooperation for Green Fit Danube System), номер на проекта: ROBG00177

На 28 август 2024 г. започна изпълнението на проект „GREEN FIT FOR DANUBE“ „Румънско-българско сътрудничество за зелена система за р. Дунав“ (Romanian-Bulgarian Cooperation for Green Fit Danube System) номер на проекта ROBG00177. Той се реализира по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния-България 2021 – 2027 г., програмен приоритет „По-зелен регион“, с 80% финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 18% национално съ-финансиране от държавите, участващи в проекта и 2% собствено съ-финансиране от страна на партньорите. Неговата продължителност е 36 месеца. Общият бюджет на проекта възлиза на 3 233 777,62 Евро.

Основна цел: Проект GREEN FIT FOR DANUBE има за цел да подобри защитата и опазването на защитените територии в българо-румънския трансграничен регион, чрез разработване на пилотна система за мониторинг, превенция и реакция при замърсяване на водите, причинено от корабоплаването по река Дунав.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: подобрено трансгранично сътрудничество между участващите институции; съвместно разработени и приложени пилотни дейности за мониторинг, превенция и реакция при замърсяване; внедрени инструменти за намаляване на замърсяването. Към 31.12.2024 г. са усвоени 16 410 лв.

По-подробна информация е предоставена в Приложение № 7.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Цели

- Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство;

- Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;

- Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VІІ (съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия) с отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт;

- Качествено целогодишно поддържане, профилактика и оборудване със знаково имущество;

- Текущо осигуряване на актуални водни снимки на критичните участъци и извършване на корекции по фарватера;

- Осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път – своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения, вида и разположението на знаците

- Навременно оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответни мерки;

- Непрекъснато изучаване на хидроложкия и хидроморфоложкия режим на река Дунав;

- Удовлетворяване на потребностите на заинтересованите чрез издаване и разпространяване на хидрологични прогнози, хидрометеорологичен и навигационен бюлетин;

- Качествено и в срок разглеждане на подадените заявления за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав;

- Опазване на околната среда  от замърсяване с нефтопродукти;

- Подобряване на информацията, предоставяна чрез ЕНК, тяхното актуализиране и своевременно публикуване;

Организационни структури, участващи в изпълнението

По подпрограмата работят всички дирекции на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”.

Отговорност за изпълнението на дейностите

Отговорността за изпълнението на дейностите е на изпълнителния директор на ИА ППД и директорите на дирекции, под ръководството на ресорния заместник-министър.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

- неблагоприятни природни явления /необичайно високи/ниски води, нефтени замърсявания и разливи, наводнения и др./.

Информация за наличността и качеството на данните

По-голямата част от предоставяните от ИАППД административни услуги, навигационна и хидроложка информация, статистически данни, навигационни карти и др. се предоставя свободно на гражданите и бизнеса. ИАППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав” до заинтересованите страни (корабоплаватели, корабособственици и др.). Същият се публикува на Интернет-страницата на Агенцията.

На сайта на Агенцията (www.appd-bg.org) ежедневно се публикува актуална навигационна и хидроложка информация за българския и чуждестранния участък на р. Дунав, в т. ч. за водни стоежи, критични участъци, известия до корабоплавателите, препоръчителен фарватер, естествени укрития, опасност от заливане, ледови явления, щормови известия и др. Също там безплатно се предоставят електронни навигационни карти за българския участък на река Дунав, както и линкове за достъп до електронните навигационни карти за целия корабоплавателен участък на реката.

Поддържа се публичен регистър за издадените разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.

Агенцията поддържа и бази-данни от всички хидрологични и метеорологични параметри на р. Дунав, като информацията се предоставя на всички корабоплаватели и други заинтересовани лица, използва се от специализирани РИС и  FIS портали, както и от БУЛРИС, които ги разпространяват. Хидрологични и геодезични данни се използват при съгласуване на всички проекти за строителни дейности по река Дунав или в близост до реката.

Предоставяни продукти/услуги

- Предоставяне на потребителите на актуална информация, с оглед осъществяване на безопасно корабоплаване в българския участък на р. Дунав - извършени са хидрографски измервания в критичните за корабоплаването участъци, с обща площ  60,9 км2. Хидрографските снимки на критичните участъци са обработени и публикувани своевременно на сайта на агенцията, WAMOS и на Danube FIS Portal;

- Осигуряване на данни за навигационно-пътевата обстановка по река Дунав

- Постигане и поддържане на параметрите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия в българския участък от ркм 610.00 (гр. Сомовит) до ркм 374.100 (гр. Силистра):

За оптимизация на параметрите на корабоплавателния път маркиращият кораб „Осъм“ извърши 60 плавания (24 плавания в района Русе – Силистра – Русе и 36 плавания в района Русе – Сомовит – Русе). Извършени бяха 127 корекции на корабоплавателния път. Направени са 197 измервания на корабоплавателния път в рисковите за корабоплаване участъци. Всекидневно се публикува „Хидрометеорологичен бюлетин”. Бяха издадени 127 бр. „Известие за промяна на НПО” и 127 бр. „Бюлетин за НПО”. Съответната информация бе публикувана на сайта на Агенцията, с цел известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения на вида и разположението на знаците. Същевременно бяха актуализирани и електронните навигационни карти.

- Осигуряване на необходимото финансиране за развитие и поддържане на корабоплавателния път в българския участък на р. Дунав, международно сътрудничество:

През отчетния период по проект FAIRway Danube 2 бе проведена обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на специализирано проучвателно оборудване за извършване на хидрографски измервания, предназначено за катер Рс2070, собственост на ИАППД“. Сключен е договор с изпълнител на 21.06.2024 г. Оборудването е доставено на 02.07.2024 г., за което е подписан приемо-предавателен протокол и е въведено в експлоатация. Изготвена е документация за обществена поръчка за Подобряване и модернизация на автоматични станции и електронни информационни табла в 17 локации. Доставката на станциите е предвидена за края на 2025 г. или началото на 2026 г.

По проект FAST Danube процедурата по ОВОС приключи с Решение № ОВОС 2-2/2024 на министъра на околната среда и водите.

На 01.04.2024 г. стартира проект FAST Danube 2. На 16.10.2024 г. бе подписан договора за финансиране (Grant agreement) и се проведе работна среща с представители на румънското Министерство на транспорта и инфраструктурата в гр. Букурещ, във връзка с възлагане на обществените поръчки по проекта. На 17.12.2024 г. в Русе се проведе работна среща между ИАППД, МТС, АФДЖ, Министерство на финансите на Румъния по проекта, с цел да се прецизират текстовете по представеното споразумение за съвместна обществена поръчка за екологичен мониторинг.

По проект DISMAR бе проведена обществена поръчка за изработка на 1020 брегови знаци, като по процедурата няма обжалване. Решението влезе в сила на 30.12.2024 г., като след подготовка на документите от изпълнителя предстои да бъде сключен договор за изработка на бреговите знаци.

Проект „Енергийно обновяване на административна сграда на ИАППД“ - изготвена е в периода януари-март 2024 г. техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект за енергийна ефективност и проект на договор. Подписан е договор с МРРБ под номер РД-02-29-129/16.04.2024 г. за финансиране на приетото предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.020-0231. Възложено е с договор изготвяне на инвестиционен проект в идейна и работни фази (в периода м. март-м. май 2024 г.). Инвестиционният проект е одобрен от Община Русе, включително е издадено разрешение за строеж (в периода м. септември 2024 г.). Изготвени са техническа спецификация за строителство, прогнозна цена и количествени сметки, които са част от документация за участие по ЗОП за избор на изпълнител на строителството (в периода октомври- ноември 2024 г.).

На 19.01.2024 г. в гр. Русе бе проведена 71-та (извънредна) сесия на Съвместната българо-румънска комисия за поддържане и подобряване на фарватера по Дунава, на която бяха обсъдени и приети предвижданите за реализация дейности в общия участък по проект FAST Danube 2, който бе внесен в ЕК за оценка в рамките на втората покана за набиране на проектни предложения по МСЕ, сектор „Транспорт“ на 30.01.2024 г.

На 21-ви и 22-ри февруари, в гр. Гюргево, Румъния, бе проведена 72-та сесия на Комисията, на която двете администрации представиха извършените през миналата годината дейности по поддържане и подобряване на фарватера в общия участък, както и планираха необходимите дейности за настоящата година, вкл. за реализация на съвместни проекти.

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Измерване на водни количества при основните хидрометрични профили, измерване на скорости и водни количества в ръкави на острови, в районите на мостовете при Русе - Гюргево и Видин - Калафат | бр. | 15 | 51 |
| Измерване на водни стоежи | бр. | 3 650 | 3 650 |
| Хидрографски проучвания на критичните за корабоплаване райони, на потънали съдове, котвени стоянки, мостове и др. хидротехнически съоръжения, кариери за изземване на наносни отложения, островни канали и естествени зимни убежища | кв.км | 30 | 61 |
| Издаване и разпространяване на седмични хидрологични прогнози | бр. | 365 | 365 |
| Издаване и разпространяване на хидрологичен и навигационен бюлетин | бр. | 365 | 365 |
| Извършване и разпространяване на метеорологични наблюдения | бр. | 24 090 | 24 090 |
| Поддържане и обезпечаване габаритите на корабоплавателния път - плаващи навигационни знаци | бр. | 160 | 163 |
| Измерване на дълбочини и направа на актуални водни снимки на критичните участъци между Силистра и Сомовит - брой на плаване | бр. | 4 | 3 |
| Извършване на корекции по фарватера | бр. | 50 | 77 |
| Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка (НПО) за всички изменения, вида и разположението на знаците чрез изготвяне на Известия за промяна на НПО и НПО бюлетин и публикуването им на интернет страницата на Агенцията | бр. | 70 | 127 |
| Провеждане на процедура по ОВОС и ОС за Натура 2000 зоните, подготовка на инвестиционен проект, подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител на СМР по проект FAST Danube | бр. решение, проект и документация | 3 | 1 |
| Провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет - проектантска услуга за изготвяне на инвестиционен проект за внедряване на енергоефективни мерки | бр. | 1 | 1 |

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, по които има отчетени разходи към 31.12.2024 г.

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: „FAIRway Danube II 101122576 CEF-T-2022-COREGEN“

Подробната информация за проектите е представена в Приложение № 6.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Цели

- Изграждане на способности в транспорта за действия при кризи;

- Прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия;

- Подготовка на транспортната система за работа при режими „военно положение“ и „положение на война“;

- Защита на класифицираната информация;

- Повишаване на вътрешната сигурност чрез мерки за намаляване на риска от нерегламентираните намеси във функционирането на железопътната инфраструктура;

- Пожарна безопасност.

Показатели за полза/ефект

Показател за полза/ефект за дейността е Степен на готовност за привеждане за работа в условията на криза или военно време. Показателят е качествен и се установява при учения, тренировки или в реални действия.

Ефектът се постига със съдействието на Министерство на отбраната, Щаба на отбраната, Министерство на вътрешните работи – ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, областните администрации, общините и юридическите лица.

Организационни структури, участващи в изпълнението

- Дирекция “ Безопасност, технически надзор  и управление при кризи” на МТС;

- ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав“;

- „ТСВ“ ЕАД и „ССВ“ ЕАД.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението на дейностите, свързани със защитата при бедствия и управлението в условията на кризисни ситуации от военен и невоенен характер е в отговорностите на дирекция “Безопасност, технически надзор и управление при кризи”.

- Изпълнение  в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор  и управление при кризи“ -  част „ОМП и управление при кризи“

Предоставяни продукти/услуги

  - Поддържане на бази данни за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектор „Транспорт” и сектор „Съобщения“;

  - Използване на материално-техническата база и комуникационно-информационни система на транспортната система и съобщенията за работа при бедствия, кризисни ситуации от военен и невоенен характер.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Разработване на планове за транспортно и съобщително осигуряване на дейностите при бедствия и кризисни ситуации и организиране на изпълнението им;

- Денонощно дежурство, обобщаване и анализ на информация за възникнали аварии, бедствия, катастрофи и заплахи, свързани с националната сигурност;

- Разработване и експлоатация на ВАСУ „Транспорт и съобщения“ от КАС;

- Уведомяване на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за необходимите финансови средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по транспортната и съобщителната инфраструктура.

- Изпълнение в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“ -  част „Безопасност, технически надзор“

Предоставяни продукти/услуги

- Регулярен технически надзор върху съоръжения с повишена опасност (СПО) за осигуряване на безопасност и избягване на инциденти

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Извършване на първоначални, периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на СПО, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират;

- Издаване на задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, длъжностни и други лица при работа с повдигателни съоръжения с жп подвижен състав, в случаи на  установен риск за възникване на  инцидент/нараняване на хора;

- Издаване на писмено разпореждане за спиране от експлоатация на СПО.

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 г., са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност  113 938 лева, в това число:

- персонал -                                       93 964 лв;

- за издръжка -                                  19 974 лв.;

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Изпълнението на целите зависи както от наличието и качеството на нормативните (Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за защита при бедствия и др.) и поднормативните актове, така и от наличния административен капацитет.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за дейността и степента за готовност за работа на МТС, центровете за управление и силите за реагиране в условията на криза или военно положение се събира, анализира и обобщава в  дирекция „БТНУК”. За целта се събира информация за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектори „Транспорт“ и „Съобщения“.

3. Изпълнение в отговорностите на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”

Цели

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда и поддържане чистотата на река Дунав /екология на корабоплаването/;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Поддържане на непрекъсната готовност за своевременно локализиране и ликвидиране на евентуални нефтени разливи;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи

Предоставяни продукти/услуги

- Аварийно - спасителна и аварийно-възстановителна дейност. Поддържане чистотата на река Дунав;

Основните задачи, изпълнени от ИА ППД за осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност и екологосъобразност в българския участък на река Дунав са:

- Ежедневни наблюдения на водната повърхност за наличие на нефтени разливи и приемане на нефтоводни смеси от преминаващи кораби;

- Съдоподемна и аварийно-възстановителна дейност;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи – издадени са 949 щормови оповестявания.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Изпълнение на поддържащо драгиране в критични за корабоплаването участъци | куб.м | 350 000 | 299 419 |
| Изработка на проекти за изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100 | бр. | 6 | 9 |
| Подобряване на информацията, представена в електронните навигационни карти (ЕНК), брой актуализации | бр. | 30 | 32 |
| Щормови оповестявания и предупреждения | бр. | 1500 | 949 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Дейността на Агенцията и постигането на поставените цели са в пряка зависимост от климатичните условия. В този смисъл, наблюдаваните през последните години глобални промени в климата оказват влияние върху хидроложкия режим на реката, което изисква висока степен на адаптивност при осъществяване на дейността.

При ниски водни стоежи и поява на критични участъци се увеличава вероятността за възникване на кризи, породени от: засядане на плавателни съдове в плитковини; риск от нефтени замърсявания от корабоплаване, необозначени потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването.

Рисковете за възникване на критична ситуация за корабоплаването налагат непрекъснато наблюдение и коригиране габаритите на корабоплавателния път, както и осъществяване на съвместни действия с ИА „Морска администрация” за превенция на подобни събития.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директора на ИА „ППД” и се осъществява под ръководството на ресорния заместник-министър.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

### С § 46 Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (изм. и доп. ДВ, бр.16 от 23 февруари 2021 г.) Авиоотряд 28 се преименува на Държавен авиационен оператор.

### С Решение № 330 от 9 април 2021 на Министерски съвет на Република България на ДАО се предоставят за безвъзмездно управление имоти–публична държавна собственост - Правителствена сграда ВИП А и площадки за паркиране.

Цели на дейността

- Предоставяне на висококачествено и ефективно авиационно обслужване на държавното ръководство;

- Осигуряване на срочен, качествен и гарантиращ най-високо ниво на безопасност въздушен транспорт;

- Предотвратяване на авиационни произшествия и сериозни инциденти;

- Дейности по обслужване на официални лица и делегации, които преминават през ВИП „А“.

Целевата група, към която са насочени предоставяните продукти/услуги включва:

- президента на Република България;

- председателя на Народното събрание на Република България;

- министър-председателя на Република България;

- вицепрезидента на Република България;

- чуждестранни и държавни ръководители, съответни по ранг на посочените по-горе;

Със средствата по бюджета на ДАО се финансират всички нормативно определени разходи в т. ч. за:

- полети със специално предназначение и за летателната дейност за обучение;

- повишаване и поддържане на професионалната квалификация на авиационния персонал;

- техническо обслужване  и поддържане на въздухоплавателните средства;

- застраховане на въздухоплавателните средства и сградния фонд, прилежащите територии, авиационната и самолетообслужваща техника;

- застраховане на авиационния персонал и заплащане на таксите при периодични заверки на документите, лицензиращи летателната дейност; медицинска профилактика на авиационния персонал.

Организационни структури, участващи в изпълнението

ДАО осъществява подготовката, организацията и изпълнението на полетите, съвместно със съответните звена, по заявка на дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи или на службите, отговарящи за протокола в администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана при Президента на Република България.

Предвид спецификата в дейността на ДАО, числеността на персонала е определена на допустимия минимум за изпълнение на функциите на авиационен оператор. Повечето от необходимите за авиационен оператор длъжности са съвместени, с цел оптимизиране на числеността.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за поддържането на професионалната квалификация и правоспособност на авиационния персонал носи Главният пилот на ДАО.

Във връзка с осигуряване и гарантиране на спазване на изискванията за безопасност и сигурност на полетите отговорност носи Ръководител безопасност полети, подпомаган от служителите на специализираната администрация.

За поддържане на експлоатационната годност на ВС отговорността е на Главния авиоинженер на ДАО.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

Полети със специално предназначение, извършвани със:

- самолети:

- тип Ербъс А-319, рег. LZ-AOB – 92 пътнически места;

- тип Фалкон 2000, рег. LZ-OOI – 9 пътнически места;

- вертолети :

- тип МИ-8 ПС, рег. LZ-CAT – 9 пътнически места;

- тип МИ-8 ПС, рег.LZ-CAN – 14 пътнически места;

ДАО, съгласно Свидетелство за авиационен оператор № BG.SPO.N-28/01.09.2021 г. - SPO 9 - изпълнява полети за калибриране на средства за навигация по заявка на ДП РВД.

За отчетния период са възстановени извършените разходи, по изпълнени полети за нуждите на ДП РВД, за облитане на радиорелейните съоръжения в България в размер на 472 345  лв.

Изпълнението на полетите със специално предназначение е придружено със завишени мерки за безопасност и сигурност. ДАО осигурява денонощна готовност на екипажи, обслужващ състав и въздухоплавателни средства за изпълнение на полети със специално предназначение, както и постоянен контрол на организацията, подготовката и провеждането на полетите.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Проведени тренажорни подготовки | брой | 23 | 23 |
| 2. Извършени проверки на самолет | брой | 8 | 8 |
| 3. Извършени инспекции/одити | брой | 105 | 104 |
| 4. Изпълнени полети | брой | 320 | 295 |
| 5. Пролетени часове | часа |  | 597 |

През отчетния период Държавен авиационен оператор е изпълнил общо 295 бр. полети, както следва:

- 98 бр.  – самолет AIRBUS 319 А

- 134 бр.  – самолет Фалкон 2000

- 63 бр.  – вертолет МИ – 8

общо пролетените часове са 597,23 часа

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Негативно влияние за постигане целите на програмата оказва недостатъчното финансово осигуряване на дейността. Недостатъчното финансиране затруднява поддържането в добро техническо състояние на въздухоплавателните средства и професионалната подготовка на летателния и технически състав, забавя издължаването по вече извършени услуги, което води до начислявяне на лихви за просрочие и некоректно отношение към доставчиците. Негативно влияние оказва и увеличаващите се цени на горивата и частите за въздухоплавателните средства.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.02 Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 71 972 342 | 76 086 214 | 74 280 782 |
|  | Персонал | 36 497 400 | 39 953 290 | 39 925 911 |
|  | Издръжка | 23 737 942 | 29 465 040 | 27 715 106 |
|  | Капиталови разходи | 11 737 000 | 6 667 884 | 6 639 765 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 60 052 300 | 73 217 630 | 72 755 649 |
|  | Персонал | 36 403 400 | 39 742 615 | 39 730 510 |
|  | Издръжка | 23 648 900 | 27 883 431 | 27 461 674 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 5 591 584 | 5 563 465 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 11 920 042 | 2 868 584 | 1 525 133 |
|  | Персонал | 94 000 | 210 675 | 195 401 |
|  | Издръжка | 89 042 | 1 581 609 | 253 432 |
|  | Капиталови разходи | 11 737 000 | 1 076 300 | 1 076 300 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1. | 1. Проект „CISE-ALERT“ - CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test - персонал | 41 000 | 41 000 | 34 536 |
| 2.2. | 2. Проект „CISE-ALERT“ - CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test - издръжка | 55 700 | 55 700 | 94 535 |
| 2.3. | 3. Проект "Енергийно обновяване на административна сграда на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав"", финансиран по План за възстановяване и устойчивост на Република България в областта на стълб "Зелена България", Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика", процедура BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт - персонал |  |  | 1 624 |
| 2.4. | 4. Проект "Енергийно обновяване на административна сграда на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав"", финансиран по План за възстановяване и устойчивост на Република България в областта на стълб "Зелена България", Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика", процедура BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт - издръжка |  |  | 55 242 |
| 2.5. | 5. Програма “Interreg VI-A Румъния-България” 2021-2027, проект "DISMAR – Интегрирана система за обозначаване на корабоплавателния път по р. Дунав" - персонал |  | 54 959 | 27 306 |
| 2.6. | 6. Програма “Interreg VI-A Румъния-България” 2021-2027, проект "DISMAR – Интегрирана система за обозначаване на корабоплавателния път по р. Дунав" - издръжка |  | 1 341 615 | 18 857 |
| 2.7. | 7. Проект ECODALLI "Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси" - персонал | 36 000 | 36 000 | 12 670 |
| 2.8. | 8. Проект ECODALLI "Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси" - издръжка | 14 100 | 14 100 | 6 350 |
| 2.9. | 9. Програма за транснационално сътрудничество "Дунав", проект DanubeSediment_Q2 - персонал |  | 4 166 | 27 776 |
| 2.10. | 10. Програма за транснационално сътрудничество "Дунав", проект DanubeSediment_Q2 - издръжка |  | 7 334 | 7 859 |
| 2.11. | 11. FAIRway Danube II 101122576 CEF-T-2022-COREGEN - персонал | 17 000 | 60 000 | 45 475 |
| 2.12. | 12. FAIRway Danube II 101122576 CEF-T-2022-COREGEN - издръжка | 19 242 | 99 075 | 24 508 |
| 2.13. | 13. FAIRway Danube II 101122576 CEF-T-2022-COREGEN - капиталови разходи |  | 1 076 300 | 1 076 300 |
| 2.14. | 14. Програма за транснационално сътрудничество "Дунав", проект Danube Water Balance -персонал |  | 3 684 | 24 563 |
| 2.15. | 15. Програма за транснационално сътрудничество "Дунав", проект Danube Water Balance -издръжка |  | 6 384 | 8 568 |
| 2.16. | 16. Програма HORIZON-EUROPE 2021-2027, проект SUNDANSE-101156533-Innovative sediment management framework for a SUstainNable DANube black SEa system - персонал |  | 10 866 | 8 555 |
| 2.17. | 17. Програма HORIZON-EUROPE 2021-2027, проект SUNDANSE-101156533-Innovative sediment management framework for a SUstainNable DANube black SEa system - издръжка |  | 57 401 | 2 916 |
| 2.18. | 18. Техническа помощ по програма Транспортна свързаност за Проект „MarTaSS“ - персонал |  |  | 7 107 |
| 2.19. | 19. Техническа помощ по програма Транспортна свързаност за Проект „MarTaSS“ - издръжка |  |  | 23 976 |
| 2.20. | 20. Проект GREEN FIT FOR DANUBE "Румънско-българско сътрудничество за зелена система за р. Дунав" - персонал |  |  | 5 789 |
| 2.21. | 21. Проект GREEN FIT FOR DANUBE "Румънско-българско сътрудничество за зелена система за р. Дунав" - издръжка |  |  | 10 621 |
| 2.22. | 22. Капиталови разходи по Централен бюджет | 11 737 000 |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 517 096 500 | 580 520 333 | 579 770 443 |
|  | 1. Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България | 209 890 000 | 258 033 000 | 257 283 110 |
|  | 2. Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура | 301 230 000 | 320 263 585 | 320 263 585 |
|  | 3. Полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата | 5 976 500 | 2 077 496 | 2 077 496 |
|  | 4. Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия |  | 146 252 | 146 252 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 253 400 000 | 305 128 600 | 303 341 600 |
|  | 1. Субсидии и компенсации | 253 400 000 | 305 128 600 | 303 341 600 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 770 496 500 | 885 648 933 | 883 112 043 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 577 148 800 | 653 737 963 | 652 526 092 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 842 468 842 | 961 735 147 | 957 392 825 |
|  | Численост на щатния персонал | 1112 | 1112 | 992 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 88 | 88 | 83 |

"БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ МЕД СЪРВИЗ" ЕАД

С Постановление № 109/10.08.2023 г. МС възлага на „България Хели Мед Сървиз” ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес - полети за осигуряване на въздушен транспорт с хеликоптери за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5.10.2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.

Основен аргумент за създаването на Дружеството е необходимостта от осигуряване на СМПВ с хеликоптер (Helicopter Emergency Medical Service - HEMS), като част от системата за СМП, в съответствие с европейските и националните регулации, която е интегрирана част от системата за здравеопазване.

Като цяло изграждането на системата HEMS трябва да осигури устойчиво функциониране и развитие на адаптирана система за оказване на своевременна, адекватна и квалифицирана медицинска помощ с безопасно изпълнение на полети с хеликоптери, с интегрирани медицински, авиационен, информационен, логистичен и поддържащ компонент, с изградени единни протоколи (процедури) за оценка на обстановката, вземане на решение, изпълнение, взаимодействие и управление на цялостния процес.

В периода от 04 Юни 2024 до момента „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД е изпълнила 46 мисии за нуждите на спешната медицинска помощ, от които:

- 7 за първични мисии (блок часове - 10 часа и 27 минути), в които пациентът е взет от мястото на инцидента и е транспортиран до лечебно заведение

- 39 са вторични мисии (блок часове 63 часа и 34 минути)

Бяха проведени и задължителните по регламент тренировъчни полети за облитане на експлоатационни площадки, както и с цел отработване на процедури за изпълнение на полети по правилата за полети по прибори и по правилата за визуални полети (IFR и VFR).

Реализираните мисии по оказване на спешна медицинска помощ по въздуха най-често са от т.нар. hospital to hospital, когато по преценка на медицинските специалисти се налага пациент да бъде транспортиран от една болница до друга. Най-малкият транспортиран по въздуха пациент е дете на 4-годишна възраст, а най-възрастният е на 92-годишна възраст.

2300.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Цел

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване” и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот;

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване;

Предоставяни продукти/ услуги

- Търсене и спасяване във водния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- оказване на помощ на бедстващи хора, кораби и самолети, провлачване на плавателни съдове;

- поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие по море и река;

- прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река;

- поддържане на практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях;

- поддържане на ресурси (инфраструктура и персонал) и на готовност за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Показатели за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Обработени сигнали за бедствие | % | 100 | 100 |
| 2. Проведени планови учения и тренировки | Брой | 15 | 7 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Броят на обработени сигнали за бедствие включва в себе си сумата на действителните и недействителните (но проверени) сигнали.

- Броят на проведени планови учения и тренировки е сума от проведените такива.

Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект

Използват се данни от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Фактори и причини, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности – няма непостигнати цели.

Отговорност за постигане на целите на бюджетната програма носят ръководството на ИА „Морска администрация“ и всички нейни служители.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Въздушно пространство, търсене и спасяване

Предоставяни продукти/услуги – описание на изпълнените дейности и постигнатите резултати

По основни направления на дейност:

- Надзорни дейности за текущо съответствие на доставчиците на услуги с приложимите регулаторни изисквания при предоставяне на УВД/АНО

- Проведен одит на Организацията за обучение към ДП РВД за текущо съответствие с приложимите регулаторни изисквания на организацията за обучение съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/340 (31.01.2024 г.).

- Проведен одит за текущо съответствие на ДП РВД – ЦУ с приложимите регулаторни изисквания съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 (26.02.2024 г.), както следва:

- приложение III „Общи изисквания за доставчиците на УВД/АНО“ (Част ATM/ANS.OR): ATM/ANS.OR.A.040, ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.B.010, ATM/ANS.OR.C.005;

- приложение IV „Специфични изисквания за доставчици на обслужване на въздушното движение“ (Част ATS): ATS.OR.205, ATS.OR.210 и съответните им приемливи средства за съответствие.

- Проведен одит за текущо съответствие на ДП РВД – ЦУ с приложими регулаторни изисквания по Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, Приложение III, Подчаст Г „Специфични организационни изисквания за доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение, и за Управителния орган на мрежата (ATM/ANS.OR.D)” (20.02 – 18.03.2024 г.).

- Проведен одит за текущо съответствие на ДП РВД – Централно управление за текущо съответствие с приложимите регулаторни изисквания на Приложение XI „Специфични изисквания за доставчици на услуги по разработване на процедури за полети (Част FPD)” (18.03 – 12.04.2024 г.).

- Проведен одит за текущо съответствие на РЦ за ОВД София за текущо съответствие с приложимите регулаторни изисквания на Регламент (ЕС) 2017/373, Приложение II (ATM/ANS.OR.A.070, ATM/ANS.OR.B.001, ATM/ANS.OR.B.020, ATM/ANS.OR.B.025, ATM/ANS.OR.B.030, ATM/ANS.OR.B.035) и Приложение IV „Специфични изисквания за доставчици на обслужване на въздушното движение (Част ATS)“ и Регламент за изпълнение (ЕС) 923/2012 (15.04 – 10.05.2024 г.)

- Проведен одит за текущо съответствие на ДП РВД – ЛЦ за OВД Варна с приложимите регулаторни изисквания съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/373, приложение III „Общи изисквания за доставчиците на УВД/АНО“ (Част ATM/ANS.OR), ATM/ANS.OR.A.065 и Регламент (ЕС) № 376/2014 (15.05 – 07.06.2024 г.,)

- Проведен одит за текущо съответствие на ЛЦ за ОВД Пловдив за текущо съответствие с приложимите регулаторни изисквания на Регламент (ЕС) 2017/373, Приложение III (Част ATM/ANS.OR), ATM.ANS.OR.A.065 - Докладване на събития и ATM/ANS.OR.B.001 - Техническа и оперативна компетентност и способност; Приложение V (Част MET); Приложение VIII (Част CNS); Приложение XIII ( Част PERS)“ и Регламент за изпълнение (ЕС) 376/2014 (16 и 17.07.2024 г.)

- Проведен одит за текущо съответствие на ДП РВД - ЦУ за текущо съответствие с приложимите регулаторни изисквания на Регламент (ЕС) 2017/373, Приложение III, Част ATM/ANS.OR.A (ПОДЧАСТ А - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ) и ATM.ANS.OR.B (ПОДЧАСТ Б — УПРАВЛЕНИЕ) (26.09.2024 г.)

- Проведен одит за текущо съответствие на ЛЦ за ОВД Бургас за текущо съответствие с приложимите регулаторни изисквания на Регламент (ЕС) 2017/373, Приложение III, Подчаст Б — Управление (ATM/ANS.OR.B); Приложение V (Част MET); Приложение IX (Част AFTM); Приложение X (Част ASM) и Приложение XIII ( Част PERS) (19 и 20.11.2024 г.)

- Извършена Проверка за допустимост на действителните разходи за АНО при прелитане и АНО в зоната на летищата за 2023 г. и на съответните установени разходи по проект на План за ефективност на Република България за четвъртия референтен период 2025-2029 г. (08.07.-15.08.2024 г.).

- Анализ и оценка на постъпили уведомления за промени във функционалната система и/или системата за управление на доставчиците на услуги - 23 броя;

- Надзор на изпълнението на плановете с коригиращи действия на ДАНО за отстраняване на несъответствия от одити на EASA и ГД ГВА и закриване на несъответствия.

- Дейности по сертифициране на съоръжения на ДАНО

Обработени са документи за издаване/подновяване на Удостоверения за експлоатационна годност на системи и съоръжения, съгласно изискванията на Наредба № 141/2002 за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане – 70 бр.;

- Дейности по лицензиране на оперативния и техническия персонал на ДАНО

- Издаване, потвърждаване, подновяване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения на Ръководители на полети и Координатори по УВД:

- Обработени са общо 229 бр. заявления, които се разпределят както следва:

- свидетелства на РП – ATCL 207 бр.

- свидетелства на ученик-РП – SATCL 14 бр.

- свидетелства на Координатор по УВД и Асистент-координатор на полети – CATML и FDA – 8 бр.

- Обобщената обработка на подадените заявления е, както следва:

- Потвърдени квалификации за ниво на владеене на aнгл. език – 57 бр.

- Потвърдени и издадени разрешения към СП - 70 бр.

- Потвърдени и издадени други разрешения (OJTI, Assessor, STDI) – 95 бр.

- Корекции по данните в СП и отстраняване на технически грешки – 15 бр.

- Замяна на СП от Европейски съюз – 0 бр.

- Новоиздадени СП – 18 бр.

- Обработка на документи и преиздаване на свидетелства за правоспособност (СП) на инженерно-техническия персонал, извършващ техническо обслужване на системи и съоръжения за УВД:

- Преиздаване на СП – 1 бр.

- Вписвания/потвърждавания на разрешения в СП – 171 бр.

- Първоначално издаване – 8 бр.

- Корекции по данните в СП и отстраняване на технически грешки – 8 бр.

- Сертифициране и осъществяване на надзор за съответствие с регулаторните изисквания на организациите за обучение.

1. Преглед, оценка и обработка на уведомления за промяна от ДП РВД, свързани с курсове за обучение, планове за обучение, схеми за компетентност и процедури – 78 бр.

- Дейности във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 376/2014 за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване

- Взето участие от служители на отдела в дейностите на Групата по безопасност и по надзор за спазването на правилата и принципите за „Култура на справедливостта“ на ГД ГВА, както следва:

  - Обработени и анализирани общо 644 доклада за събития, подадени от ДП РВД и свързани с дейността на отдел АОТС.

- Създадени са акаунти и е даден достъп до европейския портал за докладване на събития на 16 организации от България.

- Дейности и координация, произтичащи от изисквания на международното и европейското законодателство

- Изпълнено ротационното председателство на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване и проведени 2 официални срещи с участници от работните групи и управителния съвет на RASARAC

- Участие на служители на отдел АОТС в 22-рото заседание на DANUBE FAB NSA Board (София, 13.05.2024 г.)

- Участие на служители на отдел АОТС в 23-тото заседание на DANUBE FAB NSA Board (25.10.2024 г., дистанционна среща чрез приложението Microsoft Teams)

- Дейности по привеждане на националното законодателство в съответствие с регулаторните изисквания.

- През четвъртото тримесечие на 2023 г. отдел АОТС участва в подготовката на ЗИД на ЗГВ.

- Приета и обнародвана НИД на Наредба № 376 от 1 април 2021 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване (ДВ. бр.73 от 27 Август 2024 г.)

- Приета и обнародвана НИД на Наредба № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (ДВ. бр.79 от 17 септември 2024 г.).

- Отдел АОТС съвместно с ДП РВД и ВВС работи по предложения за промени в Наредба 2  от 10.03.1999 г. за правилата за полети и допълването и с правила за оперативен трафик.

- Дейности, свързани със системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия

- Сключени са 3 бр. споразумения - с ВМС, ГДГП - МВР и ИАМА в качеството им на участници в изпълнението на Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

- Изпълнено ротационното председателство на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване и проведени 2 официални срещи с участници от работните групи и управителния съвет на RASARAC

- Сформиране на междуведомствена експертна работна група за актуализиране на Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия (НПТСАП), приет с Решение № 660 на Министерския съвет от 18.09.2020 г.

- Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) съвместно с ГДПБЗН и с участието на участниците от Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия: Министерството на транспорта и съобщенията (ГД ГВА, ДПРВД), Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН, ГДНП, ГДГП, ОДМВР-Русе, Дирекция „Националната система 112“), Министерството на отбраната (ВВС и ВМС вкл. АБ „Чайка”), Министерството на здравеопазването (ЦСМП), БЧК проведе пълномащабно учение по търсене и спасяване при авиационно произшествие SAREX – 24 в района на област Русе в периода 22-24.10.2024.

- Направени разходи за тренировъчни полети за поддържане и усъвършенстване на подготовката на екипажите на вертолети от ВВС за изпълнение на дейности по търсене и спасяване при авиационни произшествия

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.03 Бюджетна програма “Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 7 147 500 | 5 044 085 | 5 022 048 |
|  | Персонал | 1 999 100 | 2 110 579 | 2 110 064 |
|  | Издръжка | 2 426 200 | 1 136 243 | 1 114 721 |
|  | Капиталови разходи | 2 722 200 | 1 797 263 | 1 797 263 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 4 425 300 | 5 044 085 | 5 022 048 |
|  | Персонал | 1 999 100 | 2 110 579 | 2 110 064 |
|  | Издръжка | 2 426 200 | 1 136 243 | 1 114 721 |
|  | Капиталови разходи |  | 1 797 263 | 1 797 263 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 2 722 200 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи | 2 722 200 | 0 | 0 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Капиталови разходи по Централен бюджет | 2 722 200 |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 4 425 300 | 5 044 085 | 5 022 048 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 7 147 500 | 5 044 085 | 5 022 048 |
|  | Численост на щатния персонал | 57 | 57 | 49 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Подобряване на безопасността във въздушния транспорт посредством разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД „ГВА” и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност и осъществяване на превантивна дейност;

- Подобряване на безопасността на морския транспорт чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще;

- Подобряване на безопасността на железопътния транспорт чрез извършване на разследване на произшествия и инциденти за установяване на обстоятелствата и причините, довели до тяхното възникване, в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и когато е целесъобразно формулиране на препоръки за безопасност с цел предотвратяване на тежки  произшествия.

Организационни структури, участващи в програмата

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт. Председателят на борда е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията.

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През отчетния период НБРПВВЖТ е извършил дейности в съответствие с изискванията на следните нормативни актове:

- В направление разследване на авиационни събития: Анекс 13 (Разследване на авиационни произшествия и инциденти), Анекс 19 (Управление на безопасността) на конвенцията за международна гражданска авиация, Регламент 996/2010 на ЕП и на Съвета от 20.10.2010 за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване, Регламент 376/2014 на ЕП и на Съвета от 03.04.2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване,  Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия.

- В направление разследване на морски произшествия: чл. 79 на Кодекса на търговското корабоплаване, Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти, Регламент (ЕС) № 1286/2011 на Комисията от 09.12.2011 г. за приемане на обща методика за разследване на морски произшествия и инциденти, разработена съгласно чл. 5, параграф 4 от Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Кодекс за международните стандарти и препоръчителни практики за разследване на безопасността при морски произшествия и инциденти, приет с резолюция MSC.255(84) на Морската комисия по безопасност към Международната морска организация, в сила от 01.01.2010 г.

-	В направление разследване на железопътни произшествия: Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11.05.2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт, Закон за железопътния транспорт, Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

През горецитирания период НБРПВВЖТ е осъществил дейности по програма „Организация и управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”.

А) В областта на разследването на авиационни събития:

1. Организиране и осъществяване на разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и контрол върху разследваните от въздухоплавателните организации инциденти

През отчетния период са получени общо 3073 уведомления за авиационни събития, класифицирани както следва:

- 6 авиационни произшествия;

- 4 сериозни инциденти;

- 874 инциденти

- 2189 събития без въздействие върху безопасността.

През отчетния период са разследвани общо 7 авиационни събития.

Провеждани разследвания:

Сериозен инцидент реализиран на 17.11.2022 г. със самолет Airbus A319-111, регистрационни знаци G-EZBV, експлоатиран от авиационен оператор „easyJet UK Limited”, свързан с разхерметизация на самолета. Започнато е разследване във връзка с безопасността. Разследването приключва на 31.03.2024 г. с разработване на окончателен доклад. Дадени са 2 препоръки за подобряване на безопасността на полетите.

Авиационно произшествие, реализирано на 08.03.2023 г. със самолет Extra EA-200, регистрационни знаци D-ELOP, експлоатиран от пилот собственик по време на тренировъчен полет за фигурен пилотаж  на летище Лесново. Разследването приключва на 31.05.2024 г. с разработване на окончателен доклад. Дадени са 2 препоръки за подобряване на безопасността на полетите.

Сериозен инцидент със самолети A320, регистрационни знаци LZ-FBE експлоатиран от авиационен оператор “Бул Еър” и A319, регистрационни знаци 9A-BTJ, реализиран на 24.02.2023 г. във ВП на Косово. Разследването приключва на 24.04.2024 г. с разработване на окончателен доклад от разследващите органи на Р. Косово.

Aавиационно произшествие със самолет М-18 A DROMADER, регистрационни знаци LZ-KEC реализирано на 26.07.2023 г. по време на полети за АХР (торене на оризови насаждения с карбамид) от летателна площадка „Коларово“. Разследването приключва на 05.11.2024 г. с разработване на окончателен доклад. Дадени са 2 препоръки за подобряване на безопасността на полетите.

Авиационно произшествие с вертолет Robinson R44, регистрационни знаци LZ-RAD реализирано на 22.09.2023 г., експлоатиран от авиационен оператор „Авиоотряд – Варна ООД”. Разследването приключва на 30.12.2024 г. с разработване на окончателен доклад. Дадени са 2 препоръки за подобряване на безопасността на полетите.

Aавиационно произшествие със самолет A320, регистрационни знаци LZ-MDI експлоатиран от авиационен оператор Fly2Sky, реализирано на 29.10.2023 г. на летище Казабланка Мароко. Разследването приключва на 23.04.2024 г. с разработване на окончателен доклад от разследващите органи на Мароко.

Авиационно произшествие реализирано на 04.02.2024 г. със самолет PIPER-PA28RT с регистрационни знаци LZ-AOI, експлоатиран от пилот собственик. Изготвен е проект на Окончателен доклад разследване във връзка с безопасността.

Сериозен инцидент реализиран на 08.06.2024 г. със самолет TECNAM P2006T с регистрационни знаци LZ-DBW, експлоатиран  от „Ратан ООД“. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

Авиационно произшествие реализирано на 12.06.2024 г. със самолет TECNAM P92JS с регистрационни знаци LZ-DBJ, експлоатиран от „Ратан ООД“. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

Сериозен инцидент реализиран на 25.07.2024 г. със самолет CESSNA 525A с регистрационни знаци YR-BUL, експлоатиран  от COMAC Ltd. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

Сериозен инцидент реализиран на 07.08.2024 г. свързан нарушаване на минимумите за сепарация между самолет Airbus - A320, регистрационни знаци TC-NBO, експлоатиран от авиационен оператор „Pegasus“ и самолет BOEING - 737 регистрационни знаци SP-RKW, експлоатиран от авиационен оператор „Ryanair“. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

Сериозен инцидент реализиран на 07.09.2024 г. със самолет Breezer Cс регистрационни знаци LZ-BRE, експлоатиран  от пилот собственик.

Въздухоплавателните организации изпращат в НБРПВВЖТ копия от докладите на разследваните от тях инциденти. Инспекторите по разследване се запознават с докладите и при необходимост изискват доразследване на неизяснени обстоятелства в тях.

2. Поддържане на система за задължително и доброволно уведомяване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти

Част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт е откриването на неблагоприятни тенденции, свързани с влошаване на безопасността на полетите и своевременно реагиране на тях. Основен елемент от тази дейност е поддържането, развитието и контролирането на система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития от НБРПВВЖТ. Системата за задължително докладване на авиационни събития се основава на единния европейски софтуер за събиране, съхранение, анализ и обмен на данни за авиационни събития (ECCAIRS) съгласно изискванията на Регламент 376/2014. Всички данни за разследваните от НБРПВВЖТ авиационни събития, се въвеждат в тази система и информацията от нея се обменя на европейско ниво.

3. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за авиационните събития

- За всички разследвани през отчетния период авиационни събития са заведени папки с дела, които се  съхраняват в архива на НБРПВВЖТ;

- В електронен вид се съхраняват уведомленията до чужди органи за разследване на авиационни събития;

- Всички авиационни събития, докладвани по системата за задължително докладване на авиационни събития, са заведени и се съхраняват в отделни папки.

4. Анализиране на състоянието на безопасността на полетите и изготвяне и разпространяване на информационни бюлетини и анализи.

Голяма част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ през 2024 г. бе насочена към популяризиране на обстоятелствата, свързани с авиационните събития и причините, довели до тяхното възникване.

На уеб страницата на НБРПВВЖТ са публикувани своевременно окончателни доклади от извършени разследвания на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Докладите съдържат анализ на обстоятелствата, доказателствата и констатираните факти в процеса на разследването за определяне на причините за реализираните събития.

5. Превантивна дейност, насочена към подобряване на безопасността на полетите

Основен елемент в превантивната дейност, извършвана от НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт през посочения период е излъчването на 4 препоръки за подобряване на безопасността в резултат на разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Тези препоръки са излъчвани на различни етапи от разследването с цел своевременно въздействие и отстраняване на причинните фактори, довели до или способствали за възникване на авиационните събития. Предприетите мерки в изпълнение на излъчените препоръки за безопасност се намират на различни етапи на въвеждане от страна на авиационните и летищните оператори, Главна дирекция  „Гражданска въздухоплавателна администрация” и ДП РВД.

6. Международно сътрудничество в областта на разследване на авиационните събития

В периода 25 ÷ 27.01.2024 г. двама инспектори взеха участие в курс за обучение по процедурите за взаимодействие с ГВА при разследване на авиационни събития, организиран от Европейската мрежа на органите за разследване на авиационни събития в гражданското въздухоплаване  в Кьолн Германия.

В периода 25 ÷ 26.04.2024 г. двама инспектори взеха участие в годишна среща между Европейската агенция за авиационна безопасност и европейските органи за разследване на безопасността на гражданското въздухоплаване (CASIA) 2024.

В периода от 30.09 до 03.10.2024 г. един инспектор взе участие в  семинар на Европейското общество на разследващите по авиационна безопасност, което се проведе в гр. Лисабон, Португалия.

В периода 09 ÷ 12 октомври 2024 г. двама инспектори взеха участие в 29-та пленарна среща на Европейското общество на разследващите по авиационна безопасност в Малта.

Някои от планираните международни събития на ENCASIA и European Union Aviation Safety Agency /EASA/ се проведоха онлайн.

Б) В областта на разследването на морски произшествия и инциденти:

1. Организиране и осъществяване на разследване на произшествия в морския транспорт

През отчетния период са получени общо 55 уведомления за морски произшествия и инциденти, класифицирани както следва:

- 2 много тежки произшествия;

- 3 тежки произшествия;

- 3 морски инцидент;

- 47 морски събития.

Двете много тежки произшествия – потъване на речна дълбачка „VIDA“ в р. Дунав, км.557,8 на 12.06.2024 г. и падане зад борда и удавяне на член от екипажа на речен кораб „ARIES“ в района на п-ще Гюргево на 22.06.2024 г., съгласно чл. 79 a на Кодекса на търговското корабоплаване се разследват от съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Докладванo в EMCIP и неразследвано e тежкото морско произшествие с кораба за генерални товари EMONA, IMO 8008101, флаг Сиера Леоне, - проблем със стартиране на главния двигател на кораба и отложена маневра за отплаване от пристанище Варна-Запад на 29.03.2024 г.

Тежкото произшествие – сблъскване със закотвени секции, получаване на пробойна и засядане на дунавския бряг на км 498 (Русе) на м/к ONDINE, MMSI 267131319, флаг Словакия на 07.03.2024 г., съгласно чл. 79a на Кодекса на търговското корабоплаване се разследва от съответната  териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Тежкото морско произшествие - Отказ на ГД и контакт с вълнолома на п-ще Бургас на украинска яхта „MAXIMUS NORD“ на 09.05.2024 г. не попада в обхвата на Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти, поради което не се разследва.

Провеждани разследвания:

През отчетния период е приключено разследването на едно много тежко морско произшествие:

- Смърт на двама членове на екипажа на драгажен кораб “MILFORD” в преливна тръба на хамбар на 03.07.2023 г. по време на преход на кораба от Бургас за Констанца. Произшествието е приключено с окончателен доклад на 12.02.2024 г. Поради факта, че компанията – оператор на кораба своевременно e отстранила констатираните по време на разследването недостатъци, комисията не отправя препоръки за безопасност.

Изводи:

1. Разследваните произшествия като цяло са много тежки произшествия, имащи като резултат загуба на човешки живот или загуба на кораб.

2. Разследваните произшествия са сложни по характер и трудоемки за извършване.

3. Има разследвани произшествия, които са последвани от провеждане на операции по търсене и спасяване.

4. Повечето разследвани произшествия са с международен характер.

5. Разследвани са задължителните за разследване много тежки произшествия, съгласно чл. 5 на Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.04.2009 г.

2. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за морските произшествия.

За регистрираните произшествия през отчетния период са заведени дела, които се съхраняват в архива на НБРПВВЖТ.

3. Докладване на морските произшествия и инциденти в Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) чрез Европейската информационна платформа за морски произшествия (EMCIP) за ползване от Европейската комисия

Всички произшествия са отразени в Информационната платформа за морски произшествия на Европейската агенция за морска безопасност. Много тежките морски произшествия се докладват в системата GISIS на Международната Морска Организация (IMO), на основание Res. MSC.255 (84).

4. Мониторинг на промените в националното и международно морско законодателство и поддържане на оперативна готовност за разследване, съгласно обсега на Наредба  № 23/2011г.

Направлението за разследване на морски произшествия редовно следи за промените в конвенциите и другите документи на Международната морска организация към ООН, касаещи безопасността на корабоплаването, както и за промени в международното, в европейското и в българското морско законодателство.

Подържа се незабавна готовност на стартиране за разследване.

Направлението за разследване на морски произшествия е в непрекъсната връзка с Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) и участва в работата на Групата за постоянно сътрудничество (ГПC) на държавите-членки, създадена с Регламент за изпълнение (ЕС) № 651/2011 на Комисията в съответствие с Директива 2009/18/ЕО. ГПС осигурява оперативна платформа за сътрудничеството на органите на държавите-членки, разследващи морски произшествия, заедно и в тясно взаимодействие с Комисията и EMSA.

5. Международно сътрудничество в областта на разследване на морски произшествия, обучение и дейности по хармонизиране на националното законодателство за разследване на морски произшествия със законодателството на ЕС.

В периода 04 до 06 юни 2024 г. представител на НБРПВВЖТ взе участие в Четиринадесетото заседание на Групата за постоянно сътрудничество PCF 14 в гр. Лисабон, Португалия, организирано от EMSA. Активното участие на НБРПВВЖТ в заседанията на Групата за постоянно сътрудничество допринася за въвеждане на по-високи стандарти в разследването на морски произшествия в Република България.

Реализирано обучение за периода:

През отчетния период стартира участието на инспектор от НБРПВВЖТ в шестмесечен онлайн курс „Принципи и техники в морските разследвания във връзка с безопасността“, организиран от Европейската агенция по морска безопасност.

В) В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт:

1. Организиране разследване на тежки произшествия, произшествия и инциденти, както и контрол на разследваните произшествия и инциденти от управителя на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия

През разглеждания отчетен период, направление разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт разследва:

- Тежко железопътно произшествие – прегазване на двама служители работещи на железния път от изолиран маневрен локомотив № 98522051522-7 между Разделен пост 4 и гара Илиянци на 07.11.2023 г. Произшествието е приключило на 25.06.2024 г. с окончателен доклад и издадени шест препоръки за безопасност.

- Железопътно произшествие – пожар възникнал в локомотив № 91520044202-7, обслужвал международен бърз влак № 464 между гарите Змейово и Тулово на 01.12.2023 г. Произшествието е приключило на 06.02.2024 г. с окончателен доклад и издадени пет препоръки за безопасност.

- Железопътно произшествие – дерайлиране на вагони от състава на МДТВ № 46660 между гарите Любеново предавателна – Раднево на 03.02.2024 г. Произшествието е приключило на 10.09.2024 г. с окончателен доклад и издадени пет препоръки за безопасност.

- Железопътно произшествие – сблъсък на маневрен локомотив № 985200550574 с три пътнически вагона в последния вагон на бърз влак № 1621 на първи коловоз в гара София на 28.05.2024 г. Произшествието е приключило на 19.12.2024 г. с окончателен доклад и издадени пет препоръки за безопасност.

- Тежко железопътно произшествие – сблъсък на двама служители от бърз влак № 2654 между гарите Телиш и Горен Дъбник на 06.06.2024 г. Произшествието е приключило на 05.12.2024 г. с окончателен доклад и издадени шест препоръки за безопасност.

- Железопътно произшествие – дерайлиране на пътнически влак № 3114 между гарите Копривщица и Антон на 11.06.2024 г. Произшествието е приключено на 16.10.2024 г. с окончателен доклад и издадени две препоръки за безопасност.

- Железопътно произшествие – пожар възникнал в локомотив № 91520043309-1, обслужвал бърз влак № 8632 между гарите Свобода и Чирпан на 25.08.2024 г.  Произшествието е приключило на 14.01.2025 г. с окончателен доклад и издадени шест препоръки за безопасност.

● В процес на разследване е тежко железопътно произшествие – удар на двама служители от ДП НКЖИ от РССМ № 99529459017-0 между гарите Криводол и Бойчиновци на 16.12.2024 г.

● Всяко приключено разследване на железопътно произшествие е публикувано на интернет страницата на НБРПВВЖТ на български и английски език и е изпратено до Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ЕЖА).

2. Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на железопътни събития: тежки произшествия, произшествия и инциденти

Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност да разследва железопътни произшествия получава 24-ри часово докладване на информация от дежурните на ДП НКЖИ и МТС, при възникване на произшествия на националната железопътна инфраструктура и извън нея.

Направление железопътен транспорт в НБРПВВЖТ за разследване на железопътни произшествия и инциденти, поддържа система за задължително и доброволно докладване в Европейска система за въвеждане на база данни за възникнали железопътни събития (ERAIL). Всяко започнато и завършено разследване на произшествие през отчетния период се извършва уведомление (нотифициране) в специална форма предложена от ЕЖА, чрез представяне на данни и окончателен доклад преведени на английски език.

3. Водене на архив за разследваните произшествия и поддържане на база данни за разследваните произшествия и инциденти

Направление разследване на железопътни произшествия и инциденти в НБРПВВЖТ води архив и поддържа база данни за  всички разследвания, извършени през 2024 г.

За всяко от разследваните железопътни  произшествия е извършено регистриране в единната европейска система за железопътни събития ERAIL към Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ЕЖА).

4. Участие във ведомствени и междуведомствени работни групи, свързани с безопасността на железопътния транспорт

Участие в съвместна дейност с дирекция „Правна“ в МТС и ИА ,,Железопътна администрация“ и ГД ,,Национална полиция“ относно:

- Изменение и допълнение на НИД на Наредба Н-32 от 19 септември 2007 г. за съгласуване на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти пред органите на ГДНП.

5. Международна дейност

В периода 13 ÷ 14.03.2024 г. – онлайн участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 54-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIB на страните-членки;

- В периода 15 ÷ 16.05.2024 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 55-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIB на страните-членки в гр. Валансиен Франция;

- В периода 09 ÷ 10.10.2024 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 56-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIB на страните-членки в гр. Лисабон Португалия;

- В периода 17 ÷ 21.09.2024 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в Конференция по безопасността IRSC 2024, проведена в гр. Виена, Австрия;

- В периода 22 ÷ 24.10.2024 г. участие в Конференция HOF 2024, проведена в гр. Валансиен, Франция.

- В периода на 09.10.2024 г. участие в ,,4-та мултимодална конференция на ЕРА“, проведена на в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

6. Други дейности

През отчетния период Направление железопътен транспорт в НБРПВВЖТ е извършило:

- Анализ на постъпилата информация по системата ERAIL от ЕЖА относно нотификацията на възникнали железопътни произшествия и инциденти на окончателните доклади от националните разследващи органи (NIB) на страните-членки;

- Анализ на получената писмена информация на общите показатели за безопасност от железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура, включително и информация относно издадените препоръки за безопасност и промени в нормативните актове за безопасност;

- Участие в работна група 2, създадена в Мрежата NIB за изготвяне на ,,Ръководство за създаване и работа на Националните разследващи органи“ (NIB).

Отчет на показателите за изпълнение по програмата

През отчетения период в направленията за разследване на произшествия и инциденти в НБРПВВЖТ са разследвани и в процес на разследване:

- авиационни произшествия на българска територия – 6;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 2;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 4;

- тежки и много тежки морски произшествия – 1;

- разследвано железопътно произшествие – 5;

- разследвано тежко железопътно произшествие – 2;

- в процес на разследване на тежко произшествие – 1.

Източници на информацията за данните по показателите на изпълнение

Информацията за горепосочените събития е достъпна в НБРПВВЖТ, като в частта авиационни събития данните са въведени в единната европейска система ECCAIRS, в частта на морските произшествия – в единната европейска система EMCIP, в частта на железопътните произшествия в единната европейска система ERAIL.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението на програмата е на НБРПВВЖТ.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.04 Бюджетна програма “Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 802 700 | 783 409 | 614 619 |
|  | Персонал | 466 000 | 496 862 | 483 002 |
|  | Издръжка | 296 700 | 266 992 | 112 062 |
|  | Капиталови разходи | 40 000 | 19 555 | 19 555 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 762 700 | 783 409 | 614 619 |
|  | Персонал | 466 000 | 496 862 | 483 002 |
|  | Издръжка | 296 700 | 266 992 | 112 062 |
|  | Капиталови разходи |  | 19 555 | 19 555 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 40 000 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи | 40 000 |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Капиталови разходи по Централен бюджет | 40 000 |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 762 700 | 783 409 | 614 619 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 802 700 | 783 409 | 614 619 |
|  | Численост на щатния персонал | 11 | 11 | 10 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 1 | 1 | 1 |

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

СЪОБЩЕНИЯ

Степен на изпълнение на заложените цели

- Електронни съобщения:

- Държавната политика в областта на електронните съобщения се осъществява в съответствие с Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България, действащата нормативна уредба, политиката и правото на ЕС, международни актове и споразумения;

- Поддържа се устойчивото функциониране на ефективен и конкурентен пазар на електронни съобщителни услуги;

- Създадени са условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за насърчаване на инвестициите в инфраструктура и навлизането на иновативни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги;

- Създадени са условия за разгръщане на мрежи с много голям капацитет и за намаляване на разходите, свързани с изграждането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чрез стимулиране на съвместното изграждане, ползване и разполагане;

- Създадени са условия за засилена защита на правата на потребителите, висока степен на задоволеност на обществото с универсална услуга, предоставяне на съвременни и достъпни електронни съобщителни услуги на потребителите и равнопоставен достъп на хората с увреждания;

- Осигурено е представителството на Република България и взаимодействието с институциите на ЕС, МСД и други международни организации във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения;

- Изпълняват се задълженията и ангажиментите на Република България като държава членка на ЕС, на Международния съюз по далекосъобщения и други международни организации в областта на електронните съобщения.

- Управление на радиосъобщенията:

- Осъществява се Актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, в съответствие с действащата нормативна уредба, политиката и правото на ЕС, международни актове и споразумения;

- Изпълняват се дейностите по хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с изискванията на ЕС, МСД, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения и НАТО в областта на управлението на радиочестотния спектър;

- Създадени са условия за ефективното и координирано използване на радиочестотния спектър и на позициите на геостационарна и негеостационарна орбита;

- Осигуряват се условия за развитие на безжичните широколентови услуги и спътниковите услуги;

- Осигурено е представителството на Република България и взаимодействието с институциите на ЕС, МСД и други международни организации във връзка с осъществяването на политиката в областта на управлението на радиочестотния спектър;

- Изпълняват се задълженията и ангажиментите на Република България като държава членка на ЕС, на Международния съюз по далекосъобщения и други международни организации в областта на управлението на радиочестотния спектър.

Пощенски услуги:

- Държавната политика в областта на пощенските услуги се осъществява в съответствие с Актуализираната секторна пощенска политика на Република България и с действащата нормативна уредба за сектора;

- Създадени са условия за функционирането на икономически стабилен и конкурентен пазар на пощенските услуги в цифрова среда;

- Осигурени са условия за предоставянето на УПУ на територията на цялата страна на достъпни цени и за съхранение на нейната устойчивост и жизнеспособност в дългосрочен план в условията на конкурентен пазар на пощенските услуги;

- Създадени са условия за подобряване на обслужването на потребителите на пощенски услуги чрез предоставяне на съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги, включително предоставяне на услуги по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки;

- Създадени са условия за повишаване на нивото на пощенската сигурност;

- Изпълняват се задълженията на Република България като страна-членка на ЕС и на ВПС;

- Осигурено е издаването и пускането в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждането от употреба на пощенски марки, съгласно Тематичния план за 2024 г.;

- Изпълняват се дейностите, свързани с организирането и съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището на МТС;

- Изпълняват се задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на ВПС, както и дейностите, свързани с използването на пощенски марки за международен обмен и за представителни цели;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от обществен интерес по изплащане на пенсии чрез пощенските станции през 2023 г.;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2023 г.

Продукти/услуги, предоставяни по подпрограмата

- Електронни съобщения:

Продукт/Услуга № 1 – Формиране на политиката и нормативна уредба в областта на електронните съобщения

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

- Изпълнява се Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения, с оглед стимулиране на инвестициите в сектора, постигане на устойчив икономически растеж, заетост, конкурентоспособност и териториално сближаване;

- Изпълнява се Актуализираната държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, за да се гарантира по-голяма ефикасност в управлението и използването на радиочестотния спектър;

- Продължава участието в изготвянето на проекти на нормативни актове и други национални документи, свързани със сектора на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър;

- Извършва се анализ на политиките и редовно проследяване на промените в законодателството на ЕС, включително анализ относно необходимостта от промени в националната секторна политика;

- Извършен е преглед на нормативната уредба в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър в контекста на настъпили промени в правото на ЕС и международното право;

- Предприети са действия за усъвършенстване на нормативната уредба въз основа на постигнатите резултати в процеса на прилагане и настъпили изменения в правото на ЕС и международното право, свързани с осъществяването на електронни съобщения и използването на радиочестотен спектър;

- Предприети са действия за привеждане на националните документи по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с актовете на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-23);

- Организира се дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС), включително във връзка с хармонизирането на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с изискванията на ЕС, СЕРТ, МСД и НАТО.

Продукт/Услуга № 2 – Провеждане на политиката в областта на електронните съобщения

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

    - Прилагат се разпоредбите на Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;

- Прилагат се изискванията на нормативните актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;

- Разглеждат се въпроси, свързани с предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги и управлението на радиочестотния спектър, както и прилагането на националното законодателство, законодателството на ЕС и изискванията на международни договори в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър, като се оказва необходимото съдействие;

- Извършен е анализ и са предприети действия за изпълнение на задълженията и ангажиментите на страната, произтичащи от членството й в ЕС, МСД и други международни организации в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър;

- Продължава участието в заседанията и работата на комитети, работни групи, подготвителни органи и други работни структури на ЕС, МСД и други международни организации в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър във връзка с осъществяването на политиката в сектора;

- Продължават организацията и координацията на дейността на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси;

- Изпълняват се дейностите по изготвяне и съгласуване в рамките на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на становища, указания и рамкови позиции в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър за заседания на комитети и работни групи към Съвета на ЕС и ЕК;

- Изпълняват се дейностите, свързани с координираното изготвяне на позиции на Република България за заседания на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Телекомуникации“;

- Продължава участието в работата, свързана с процеса на подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);

- Започна подготовката за участие в работата на Асамблеята по радиосъобщения (RA-2027) и Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2027) на МСД;

- Изпълняват се дейностите по съгласуване със заинтересовани държавни органи и служби и приемане на решения за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от други държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения;

- Изпълняват се дейностите, свързани с подготовката и участието в заседания на СНРЧС, включително административното и информационното обслужване на СНРЧС.

Пощенски услуги:

Продукт/Услуга № 1 – Формиране на политиката и нормативна уредба в областта на пощенските услуги и маркоиздаването

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

- Изпълнява се Актуализираната секторна пощенска политика на Република България, която определя насоките за развитие на пощенския сектор;

- Извършени са преглед на нормативната уредба в областта на пощенските услуги и маркоиздаването и анализ на необходимостта от изменения, включително в контекста на настъпили промени в актовете на ВПС;

- Предприети са действия за усъвършенстване на нормативната уредба въз основа на постигнатите резултати в процеса на прилагане и на настъпили промени в актовете на ВПС.

Продукт/Услуга № 2 – Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги и маркоиздаването

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

- Прилагат се разпоредбите на Закона за пощенските услуги;

- Прилагат се изискванията на нормативните актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги;

- Извършен е анализ и са предприети действия за изпълнение на задълженията и ангажиментите на страната в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството й в ЕС и във ВПС;

- Продължава участието в работата на комитети, работни групи, подготвителни органи и други работни структури на ЕС и ВПС в областта на пощенските услуги;

- Продължава участието в международното сътрудничество в областта на пощенските услуги на регионално и световно ниво;

- Изпълнява се Тематичният план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2024 г.;

- Осъществява се подготовка за изготвяне на Тематичен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати през 2025 г.;

- Изпълняват се дейностите, свързани с организиране на дейността на Специализирания съвет по маркоиздаване и се осъществява неговото ръководство;

- Изпълняват се дейностите по осигуряване на издаването и пускането в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;

- Продължават организирането и изпълнението на дейностите, свързани със съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището;

- Продължават организирането и изпълнението на дейностите по получаване, съхранение и контрол върху използването на пощенските марки, предназначени за представителни цели и за международен обмен, както и по заприходяване на пощенските марки, получени от Международното бюро на ВПС.

Продукт/Услуга № 3 – Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии чрез пощенските станции на територията на Република България

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от обществен интерес по изплащане на пенсии чрез пощенските станции през 2023 г.

Продукт/Услуга № 4 – Одит на нетните разходи от извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2023 г.

Отчет на показателите за изпълнение

- В областта на електронните съобщения

| Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност Подпрограма „ Развитие на съобщенията” Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет за 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения | бр. | 1 | 1 |
| 2. Подзаконови нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура | бр. | 1 | 4 |
| 3. Преглед на нормативната уредба в областта на електронните съобщения и управлението на радиочестотния спектър, включително в контекста на промени в правото на ЕС и международното право | бр. | 1 | 1 |
| 4. Актуализиранe на политиката в областта на електронните съобщения на Република България | бр. | 1 | - |
| 5. Актуализиране на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България | бр. | 1 | - |
| 6. Изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | бр. | 1 | - |
| 7. Подготовка и участие в заседания на Съвета по националния радиочестотен спектър | бр. | 4 | 2 |
| 8. Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси | бр. | 30 | 77 |
| 9. Изготвяне и съгласуване в рамките на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на становища, указания и рамкови позиции на Република България в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър за заседания на комитети и работни групи към Съвета на ЕС и ЕК | бр. | 15 | 31 |
| 10. Координирано изготвяне на позиции на Република България за заседания на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Телекомуникации“ | бр. | 2 | 3 |
| 11. Участие в работата на Комитета по съобщенията (COCOM) към ЕК | бр. | 4 | 3 |
| 12. Участие в работата на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК | бр. | 3 | 3 |
| 13. Участие в работата на Комитета по радиочестотния спектър (RSC) към ЕК | бр. | 4 | 4 |
| 14. Участие в семинари, мероприятия и инициативи, организирани от ЕК | бр. | 2 | 2 |
| 15. Участие в работата, свързана с процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) | бр. | 5 | 8 |
| 16. Участие в работата на Консултативната група по развитие на далекосъобщенията (TDAG) към МСД | бр. | 1 | 1 |
| 17. Участие н работата на Консултативната група за стандартизация в телекомуникациите (TSAG) към МСД | бр. | 1 | 1 |
| 18. Участие в работата на Групата за подготовка на Световната конференция по радиосъобщения на МСД (CPG-27). | бр. | - | 2 |
| 19. Участие в дейността на работни структури към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) | бр. | 3 | 6 |
| 20. Участие в семинари, мероприятия и инициативи, организирани от МСД | бр. | 2 | 2 |
| 21. Участие в дейността на работни структури към Международната организация за спътникови комуникации (МОСК „Интерспутник”), Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO) и др. | бр. | 2 | 2 |

- В пощенския сектор

| 2300.02.01 Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“ Подпрограма „Развитие на съобщенията“ Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет за 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проект на закон за ратифициране на актовете на четвъртия извънреден Конгрес на ВПС | бр. | 1 | 1 |
| 2. Проект на ЗИ на Закона за пощенските услуги | бр. | 1 | 1 |
| 3. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки | бр. | 1 | 1 |
| 4. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж | бр. | - | 1 |
| 5. Подготовка за участие и участие в сесиите на Административния съвет на ВПС | бр. | 2 | 1 |
| 6. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК | бр. | 2 | 2 |
| 7. Подготовка за участие и участие в работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС | бр. | 2 | 2 |
| 8. Подготовка за участие и участие в пленарните заседания на Европейския комитет по пощенско регламентиране | бр. | 1 | 1 |
| 9. Подготовка за участие и участие в работни групи „Политика“ и „Всемирен пощенски съюз“ към Европейския комитет по пощенско регламентиране | бр. | 4 | 5 |
| 10. Участие в семинари и кръгли маси, организирани от ЕК | бр. | 2 | 1 |
| 11. Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии чрез пощенските станции и определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга | бр. | 1 | 1 |
| 12. Одит на нетните разходи от извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа и определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга | бр. | 1 | 1 |
| 13. Подготовка и участие в заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване | бр. | 22 | 21 |
| 14. Пуснати в употреба пощенски марки | бр. | 36 | 49 |
| 15. Пуснати в употреба пощенски продукти | бр. | 10 | 4 |
| 16. Пуснати в употреба специални пощенски печати | бр. | 38 | 34 |
| 17. Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен | бр. | 19 800 | 26 950 |
| 18. Обработени и заприходени пощенски марки, получени от МБ на ВПС | бр. | 4 200 | 2 406 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Електронни съобщения:

    - Приета е Наредба № 8121з-413 от 29 март 2024 г. за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението по чл. 242б, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 31 от 09.04.2024 г.);

    - Приета е Наредба за отмяна на Наредба № 40 от 7.01.2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления (обн. ДВ, бр. 69 от 16.08.2024 г.);

    - Прието е Постановление № 335 от 1 октомври 2024 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 04.10.2024 г.);

    - Приета е Инструкция № 2 от 17 май 2024 г. за взаимодействие между Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция за национален строителен контрол по чл. 311, ал. 4 от  Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 98 от 19.11.2024 г.);

    - Изготвен е проект на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги, внесен в Народното събрание;

    - Изготвени са проекти на закони за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения във връзка с индексацията на цените на електронните съобщителни услуги с инфлационния процент, защитата на интересите на крайните потребители, обработването на трафични данни и прилагането на изискванията на Регламент 2022/2065 относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги), внесени в Народното събрание;

- Продължава организирането и координирането на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси и изготвянето и съгласуването на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в областта на електронните съобщения;

- Изготвени са проекти на позиции за заседанията на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“), проведени на 11-12 април (неформално), 21 май и 6 декември 2024 г.;

- Продължава участието в работата и заседанията на комитети и работни групи във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения и в изпълнение на ангажиментите на Република България, свързани с членството й в Европейския съюз – участие в работата и заседанията на Комитета по съобщенията (СОСОМ), проведени на 6 март, 25 юни и 22 ноември 2024 г.;

- Продължава участието в работата на международни организации, включително в семинари, мероприятия и инициативи на Международния съюз по далекосъобщения по въпросите на електронните съобщения – участие в работата на Консултативната група по развитие на далекосъобщенията (TDAG) към МСД в периода 20-23 май 2024 г.; участие в работата на Консултативната група за стандартизация в телекомуникациите (TSAG) към МСД в периода 29 юли – 2 август 2024 г.; подготовка на проект на позиция на Република България по дневния ред на Световната асамблея по стандартизация на далекосъобщенията (WTSA-24) на МСД в периода 15-24 октомври 2024 г.;

- Изпълнени са дейности във връзка с процеса на присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както следва: преглед и бележки по проект на доклад на ОИСР за напредъка на България в областта на цифровата икономика; преглед и актуализация на  информацията за изчисляване на индекса за оценка на регулациите в сферата на услугите STRI (Технически преглед на България от Комитета по търговия на ОИСР); отчитане на изпълнение на препоръките на Комитета по цифрова политика на ОИСР във връзка с Препоръка на Съвета за международни мобилни роуминг услуги (OECD/LEGAL/0388); преглед на изчислените от ОИСР индикатори за регулиране на продуктовите пазари (PMR indicators) за България; участие в междуведомствена работна група за технически преглед на правните инструменти в процеса на присъединяване към Комитета по потребителска политика на ОИСР; участие в подготовката за заседанието на Междуведомствения координационен механизъм по присъединяването на България към ОИСР, 14 октомври 2024 г.; преглед, бележки и предложения по проектите на Декларация за защита и овластяване на потребителите в цифровия и екологичния преход (OECD/LEGAL/0504); Насоки за участието на български представители в заседания на работните органи на ОИСР и Стратегия на ОИСР за развитие;

- Разгледани са въпроси, свързани с предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, прилагането на националното законодателство, законодателството на ЕС и изискванията на международни договори в областта на електронните съобщения, както и с изготвянето на стратегически и други национални документи в областта на електронните съобщения в рамките на междуведомствени и вътрешно-ведомствени работни групи.

- Управление на радиосъобщенията:

- Изпълняват се дейностите, свързани с подготовката и участието в заседания на СНРЧС, включително административното и информационното обслужване на СНРЧС;

- Продължава участието в заседанията и работата на комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на управлението на радиочестотния спектър и в изпълнение на ангажиментите на Република България, свързани с членството й в Европейския съюз – участие в заседанията на Комитета по радиочестотния спектър (RSC), проведени на 20 март, 3 юли, 9 октомври и 4 декември 2024 г., както и заседанията на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG), проведени на 7 февруари, 18 юни и 13 ноември 2024 г.;

- Продължава участието в работата на международни организации – участие в работата на Групата за подготовка на Световната конференция по радиосъобщения на МСД (CPG-27) в периода 23-24 май и 10-13 декември 2024 г.; участие в дейността на Комитета по електронни съобщения към CEPT в периода 5-8 март, 25-28 юни и 5-8 ноември 2024 г.; участие в дейността на Работната група по управление на радиочестотния спектър към Комитета по електронни съобщения в периода 12-16 февруари, 3-7 юни и 14-18 октомври  2024 г.; участие в дейността на Международната организация за спътникови комуникации (МОСК „Интерспутник”) – подготовка на бюлетини за заседанието, проведено в периода 25-27 юни 2024 г.; отговори на въпросници и запитвания;

- Започна подготовката за участие в Асамблеята по радиосъобщения (RA-2027) и Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2027) на Международния съюз по далекосъобщения през 2027 г.;

- Извършено е  съгласуване със заинтересовани държавни органи и служби на ползването на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на страната от други държави и от международни организации;

- Разпространени са циркуляри на електронен носител на Радиобюрото към Международния съюз по далекосъобщения BR IFIC „Space Services” и „Terrestrial Services” от името на МТС, като легитимно призната от МСД българска администрация – 50 бр.;

- Изпълнени са задачи по текущи преписки, свързани с управлението на радиосъобщенията и спътниковите комуникации.

Пощенски услуги:

- С  Решение № 292 от 23 април 2024 г. на Министерския съвет е приет проект на Закон за изменение на Закона за пощенските услуги. Поради приключване мандата на 49-ото Народно събрание е проведена повторна процедура, законопроектът е приет с Решение № 824 от 29 ноември 2024 г. на Министерския съвет и е внесен в Народното събрание;

- Приет е Закон за ратифициране на актовете от четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз (обн., ДВ, бр. 84 от 2024 г.);

- Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (обн., ДВ, бр. 8 от 26.01.2024 г.);

- Прието е Постановление № 199 от 6 юни 2024 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 49 от 11.07.2024 г.);

- Продължава участието в заседанията и работата на комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз в областта на пощенските услуги –  подготовка за участие и участие в дейността на работна група „Пощенски услуги“ (25 април 2024 г.), конференция за бъдещето на пощенския сектор под Белгийското председателство на Съвета на ЕС (11 април 2024 г.) и Комитет „Пощенска директива” (10 юни и 9 декември 2024 г.);

- Продължава участието в международното сътрудничество на регионално и световно ниво в областта на пощенските услуги – подготовка за участие и участие в дейността на Административния съвет на ВПС (29 април - 3 май 2024 г.), Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP) (10 април 2024 г.) и работните групи „Политика“ и „Всемирен пощенски съюз“ към CERP (17 януари, 25 януари, 28 февруари, 26 март и 25 април 2024 г.);

- Изпълняват се Тематичният план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2024 г. и решенията на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване. С изпълнението на плана се задоволяват нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти;

- Изпълняват се дейностите, свързани с маркосъхранението, включващи:

  - Получени и съхранени са пощенски марки за представителни цели и за международен обмен;

  - Обработени и класирани са 3 броя пратки с пощенски марки, получени по линия на международния обмен чрез Международното бюро на ВПС;

  - Изпратени са издадените български пощенски марки за разпространение чрез ВПС до страните-членки на Съюза;

  - Съхранени са художествените проекти на пощенско-филателните издания, приети от СП „Българска филателия и нумизматика“, както и на художествените проекти на пуснатите в употреба пощенско-филателни издания;

- Изпълнени са дейностите, свързани с организиране и провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на действително направените нетни през предходната година“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2023 година“ и Обособена позиция № 2 „Одит на нетните разходи от извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2023 г.“;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2023 г.;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от обществен интерес по изплащане на пенсии чрез пощенските станции през 2023 г.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI), Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, предприятията, осъществяващи електронни съобщения, пощенските оператори и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

В изпълнението са ангажирани експертите от дирекция „Съобщения”.

За цялостното изпълнение отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

# ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

# Целеви стойности по показателите за изпълнение на бюджетната подпрограма

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“ Подпрограма „Цифрова свързаност“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |
| 1. Участие в работата на РГ 17, РГ 26, РГ 31, РГ 35 и др. към СЕВ | бр. раб. срещи | 8 | 12 |
| 2. Изготвени позиции, становища по досиетата, разглеждани в Работните групи към СЕВ | бр. | 10 | 10 |
| 3. Изготвени доклади, позиции, становища по въпросите на цифровата свързаност и широколентовия достъп | бр. | 5 | 9 |
| 4. Изготвяне на анализ на изградената и планирана електронна съобщителна инфраструктура | бр. | 1 | 2 |
| 5. Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. | бр. раб. срещи | 5 | 6 |
| 6. Предоставени консултации от експерти от дирекцията в качеството им на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея. | бр. | 20 | 32 |
| 7. Проведени консултации със заинтересовани страни, участващи в процеса на реализация на инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп | бр. | 10 | 26 |
| 8. Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС. | бр. раб. срещи | 5 | 7 |
| 9. Участие в РГ за Европейски консорциум за цифрова инфраструктура за езикови технологии | бр. раб. срещи | 2 | 1 |

В рамките на отчетния период са постигнати следните резултати:

- Извършени дейности по подготовката на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗИД на ЗЕСМФИ); изготвена необходимата съпътстващата документация – доклад до МС, РМС, Финансова обосновка и СМО, таблица на съответствието; проведена процедура по съгласуване съгласно чл. 32 от УПМСА; изготвени опорни точки за заседание на МС; През периода на отчитане проектозаконът бе приет от МС и разгледан от Комисията по електронно управление и информационни технологии в 50-то НС;

- Изготвено подробно становище до МРРБ по казус относно искане на Министерството на отбраната за предприемане на действия по реда на чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията за учредяване право на прокарване на оптична кабелна линия в имот на НКЖИ;

- Участие в последващи срещи в МО относно искане за включването му в обхвата на ЗЕСМФИ при изготвяне на ЗИД;

- Извършени дейности по повторно внасяне на ЗИД на ЗЕМСФИ в 51-во НС; допълнен ЗИД на ЗЕСМФИ по искане на Министерство на отбраната за включването му в обхвата на закона; изготвена необходимата съпътстващата документация – доклад до МС, РМС, Финансова обосновка и СМО, таблица на съответствието; проведена процедура по съгласуване съгласно чл. 32 от УПМСА; изготвени опорни точки за заседание на МС;

- Изготвено и изпратено становище по Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, разработена на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето във връзка с § 1, т. 11, буква „а“ от Допълнителната разпоредба на същия закон;

- Участие в дейността на работна група към МС за развитие на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) за целите на Плана за възстановяване и устойчивост;

- Извършено отчитане в ИСУН на ключов етап 139 относно приключване на отдаването на наличния спектър в обхватите 700 MHz и 800 MHz и финално отчитане на реформа C7.R2: Ефективно използване на радиочестотния спектър;

- Участие в подготовката на промени в НПВУ в рамките на предоговарянето по чл. 21 от Регламент (ЕС) № 2021/241;

- Извършени дейности по изпълнение на инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ в област Цифрова свързаност от Стълб 3: Свързана България от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ);

- Проведени множество срещи с оператори и събрани данни от тях за покритието на мобилната и фиксираната им мрежа. Изготвена таблица с обобщена информация за населените места, които ще бъдат засегнати от интервенцията;

- Участие в работни срещи с представители на телекомуникационните оператори и експерти от МРРБ във връзка с единното разрешително за инвестицията по НПВУ и за изготвяне на предложения за промени в ЗЕСМФИ, улесняващи последващо изпълнение на дейности по процедура „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“;

- Попълнен подробен въпросник за отчитане дейностите в част Цифрова свързаност от НПВУ във връзка с одит на Европейската сметна палата (ЕСП);

- Участие в среща за отчитане на реформите и инвестициите в част Цифрова свързаност от НПВУ с представители на Европейска сметна палата и Министерство на финансите;

- Попълнен подробен въпросник относно същността на реформите, начина на тяхното планиране и реализация и ефекта им върху бизнеса и населението;

- Изготвени доклад и заповед за функциите на МТС като Структура за наблюдение и докладване за изпълнение на Оперативно споразумение под номер на Министерството на финансите СПОР-81/07.11.2023 г. (рег. № С-17/07.11.2023 г. на Министерството на транспорта и съобщенията);

- Изготвено изменение и допълнение на заповедта предвид включването на нови експерти и необходимостта от регистрация в ИСМ – ИСУН 2020 за нуждите на отчитането;

- Участие в обучение, организирано от МФ, за работа със СУКПВУ – Системата за управление и контрол на НПВУ;

- Организирана публична консултация относно инвестиционните намерения в райони попадащи в територии, в които няма мрежи с много голям капацитет, позволяващи скорости от 1 Gbps;

- В съответствие с изискванията на Европейската комисия са изпратени мотивирани запитвания до националния регулаторен орган – Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно реализирането на инвестицията. КРС и КЗК се поизнесоха положително относно представената информация и мотиви във връзка с реализацията на проект по НПВУ и е изготвена новини за сайта на МТС;

- Изготвен подробен материал за сайта на МТС и ЕИТ във връзка с резултати от мотивирани запитвания до националния регулаторен орган – Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и проведени картографиране за мобилни и фиксирани мрежи и публична консултация за относно инвестиционните намерения в областта на изграждане и развитие на мрежи с много голям капацитет;

- Изготвена подробна информация до МФ в отговор на тяхно искане относно напредъка по дейностите по инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“, изготвянето на нотификацията за държавна помощ, изпълнението на заложените етапи и реформи, и предоставянето на индикативен график;

- Изготвен подробен протокол за координирани действия по реализацията на инвестиция 1 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ (К7.И1) от Компонент 7 Цифрова свързаност от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) между МТС, МЕУ и ИА ИЕУ; Изготвени подробни искания за предоставяне на актуална информация във връзка с изпълнение на Дейност 1 от инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост към ИА ИЕУ;

- Създадена специална рубрика на интернет страницата на МТС за инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“, където е публикувана информация за инвестицията, картографирането, съответствието с държавните помощи, процедурите за кандидатстване, индикаторите и др. съгласно изискванията на ОРГО и на ПМС 114/2022 г.;

- Създадени профили в ИСМ-ИСУН и създадена процедура, публикувани за обществено обсъждане Условия за кандидатстване и др.;

- Подготвена информация за реформи „Приключване на отдаването на спектър в обхвата 26 GHz“  и „Приключване на отдаването на наличния спектър в обхватите 700 MHz и 800 MHz“, и за етапите и целите в рамките на компетентността на Министерството за инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ във връзка с публикуване на отчет в платформата FENIX по линия на изискването за отчитане на два пъти през годината на напредъка на заложените в НПВУ;

- Участие в ежемесечни срещи на ниво министър между МТС, МЕУ и МРРБ относно изпълнението на инвестицията;

- Извършени дейности за възлагане на обществени поръчки с предмет „Правни услуги във връзка с изготвяне на уведомление до ЕК за държавна помощ за дейностите по инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост и „Финансово-икономически услуги с цел изготвяне на финансов анализ в това число и механизъм за възвръщаемост при изпълнение на инвестиция по НПВУ“ на основание чл. 20, ал. 4, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки относно подготовката на уведомление за държавна помощ за инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от НПВУ и извършването на финансов анализ (Подготовка на проекти на документи, корекция на документи на различни етапи от процеса, проведени срещи и разговори с ръководството за процедиране на ОП, избор на изпълнители, придвижване на процедурите за сключване на договорите,  следене на изпълнението и приемане на отчети след приключване на дейностите по съответния договор и др.);

- Изготвен финансов анализ и механизъм за възвращаемост при изпълнение на инвестицията съгласно Договор Д-12/08.04.2024 г.; Извършени необходимите действия по приемане на дейностите и изготвени заявки за плащане към изпълнителя по договор;

- Изготвено уведомление за държавна помощ и съпътстваща документация с обосновка съгласно изискванията на чл. 107, параграфи 2 и 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на Насоките за държавна помощ за широколентови мрежи (2023/C 36/01) съгласно Договор Д-11/08.04.2024 г.;

- Участие в процеса на разглеждане на проекта на нотификация от Европейската комисия и извършването на изменения по документацията във връзка с изразено становище от службите на Комисията за преминаване в режим на уведомление за прилагане на съвместима държавна помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора правилата -  Общ регламент за групово освобождаване (ОРГО);

- Извършени необходимите действия по приемане на дейностите по Договор Д-11/08.04.2024 г. и изготвени заявки за плащане към изпълнителя;

- Изпратена преработена документация за съгласуване от министъра на финансите за съответствие с приложимите правила за държавните помощи по реда на Закона за държавните помощи и Наредба № Н-10 от 23 ноември 2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ без бележки и предложения;

- Изготвени и публикувани за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ в ИСМ - ИСУН;

- Изпълнени дейностите по разработването и прилагането на политиката за широколентов достъп от следващо поколение, включително чрез изпълнение на функциите на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO), чрез подпомагане на всички заинтересовани страни, участващи в процеса на реализация на инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп;

- Ежеседмично участие в онлайн срещи, организирани от Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп;

- Подготвен подробен годишен отчетен материал за дейността на Българската компетентна служба в областта на широколентовия достъп за Broadband Factsheet 2023;

- Участие в събитие на Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (BCO Network) в град Дъблин, Република Ирландия през месец юни, посветено на Законодателния акт за гигабитовата инфраструктура (Gigabit Infrastructure Act/ GIA), неотложните въпроси, свързани с подводните кабели и цифровите глобални шлюзове, съгласно Препоръката (ЕС) 2024/779 на Комисията относно сигурни и устойчиви подводни кабелни инфраструктури, както и за обсъждане на добри практики, предизвикателства, проблеми и решения при изпълнение на проекти в цифровия сектор по Механизма за възстановяване и устойчивост;

- Участие и изнасяне на презентация в годишна среща на Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (BCO Network) в град Брюксел, Белгия;

- Изпълнени дейности в рамките на междуведомствената работна група за изпълнение на задълженията на България при провеждане на техническия преглед от Комитета в областта на цифровата икономика към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в процеса на присъединяване на страната ни към ОИСР;

- Изготвени подробни бележки по Препоръки на Комитета на ОИСР по цифрова политика, свързани с присъединяването на Република България към Организацията, основно по препоръки 20 и 21 в област VII. Широколентова свързаност (VII. Broadband connectivity), свързани с Recommendation of the Council on Broadband Connectivity [OECD/LEGAL/ 0322];Преглед и нанесени коментари по проект на Доклад на ОИСР за напредъка на България в областта на цифровата икономика;

- Подаване на информация от компетенциите на дирекция „Цифрова свързаност“ за включване в Декларация от името на Република България относно стратегическото развитие на цифровата икономика в България към ОИСР;

- Изпратени предложения за добавяне на информация в областта на широколентовия достъп и правната рамка за подготовката на презентация за участие в закритата сесия на Комитет в областта на цифровата икономика;

- Изготвена информация за заседание на Междуведомствения координационен механизъм по присъединяването на България към ОИСР, проведено през октомври 2024;

- Изготвен принос по проекта на позиция на Република България за участие в 94-тата сесия на Комитета на ОИСР по цифрова политика, проведена през ноември 2024;

- Изготвен материал за състоянието на цифровата свързаност в Черно море;

- Изготвен отговор до дирекция „Морска администрация“ във връзка с осъществяване на цялостен преглед и предварително проучване за определяне на обхвата и дейностите за предстоящата актуализация на Морския пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.;

- Участие в дейността на междуведомствена РГ за Асамблеята по стандартизация;

- Участие в процеса по контрол на изпълнението, отчитането и други съпътстващи дейности по Договор Д-22/05.06.2023 г.; За периода 01.01-31.12.2024 г. са извършени четири тримесечни отчитания и съответните съпътстващи дейности, в т.ч. подготвени заявки за плащане;

- Извършени дейности и проведени множество срещи относно пускане на платена услуга съгласно ЗЕСМФИ с цена 0,00 лв. чрез ЕИТ;

- Осигурен допълнителен виртуален сървър за ЕИТ на ДХЧО; осигурен отдалечен достъп на изпълнителя по Договор Д-22/05.06.2023 г. до ДХЧО;

- Извършени дейности за проверка на нивото на мрежовата и информационната сигурност на Единната информационна точка;

- Изготвяне на запитване за предоставяне на оферта за остойностяване на необходимите действия, целящи повишаване на нивото на мрежовата и информационната сигурност на Единната информационна точка, като част от информационните системи на Министерството на транспорта и съобщенията;

- Подготовка на документи за възлагане на услуга за изпълнение на дейности, целящи повишаване на нивото на мрежовата и информационната сигурност на Единната информационна точка;

- Предоставени подробни отговори на запитвания относно проблеми със съществуваща свързаност в различни райони на страната; Дейности по подготовка и провеждане на обществена поръчка с предмет „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“. Със Заповед РД-14-3/18.01.2023 г., доп. със Заповед № РД-14-11/06.03.2023 г., е сформирана комисия за изготвяне на документация за възлагане на обществената поръчка;

- Изготвено Възражение № ОП-27/04.01.2024 г. до ВАС срещу жалба № 17724/12.12.2023 г. по описа на Върховния административен съд, Четвърто отделение, подадена от „ТехноЛогика“ ЕАД срещу Определение № 1259 от 30 ноември 2023 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-1093/2023 г.;

- Изготвено Възражение № ОП-27/15.08.2024 г. до КЗК относно образувано производство по преписка КЗК-697/14.08.2024 г . по жалба ВХР-1485 от 05.08.2024г. от ЕИТ - МП 2024 ДЗЗД срещу решение D35422598 от 24.07.2024 г. на главния секретар на МТС срещу обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“;

- На 10.10.2024 г. участие в проведено открито заседание на КЗК, във връзка с жалба от ЕИТ-МП 2024 ДЗЗД срещу решение D35422598 от 24.07.2024 г. на главния секретар на МТС;

- На 3.12.2024 г. участие във ВАС в разглеждане на адм.д.10985-2024 по жалба подадена от ЕИТ-МП 2024 ДЗЗД срещу решение D35422598 от 24.07.2024 г. срещу обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“;

- Изготвено искане за представяне на документи във връзка със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“;

- Участие в срещи с УО на ПТС във връзка с подготовка на формуляр за техническа помощ през ИСМ-ИСУН, свързан с управлението, информацията и комуникацията на дейностите по „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“;

- Участие в регулярни срещи с представители на Европейската комисия за отчитане на постигнатото по целите и задачите на „Цифровото десетилетие“ в областта на цифровата свързаност;

- Предоставяне на подробна информация по въпросник за установяване на фактите, свързан с изготвянето на доклад „Състояние на Цифровото десетилетие 2024 г.“ и нанесена информация в него от компетенциите на МТС;

- Изготвено подробно становище по отношение изпълнението на Програма „Цифрово десетилетие“ и на проектите на актуализиран стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2024 – 2030 г.“ и на Национална пътна карта за цифрова трансформация на България до 2030 г., в т.ч. и за Съвета за развитие в МС и в рамките на процедурата по междуведомствено съгласуване;

- Ревизирани на два етапа документи и предоставени бележки във връзка с отчитането по Програма „Цифрово десетилетие“ и по проектите на актуализиран стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2024 – 2030 г.“ и на Национална пътна карта за цифрова трансформация на България до 2030 г.;

- Отчетен напредък в изпълнението на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030;

- Във връзка с актуализация на състава на Координационния комитет за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма БЪЛГАРИЯ 2030 и провеждане на заседание, подготвена информация за Приоритет 8 за участие на заместник-министъра;

- Изготвена информация с последни актуални стойности на индикаторите по Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ и предложение за промяна в индикаторите при актуализация на  НПР БЪЛГАРИЯ 2030;

- Изготвен отчет на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ на НПР БЪЛГАРИЯ 2030;

- Изготвена детайлизирана матрица с мерки по Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ на НПР БЪЛГАРИЯ 2030;

- Участие в работата на международна работна група „5G за интелигентни общности“ (5G for Smart Communities);

- Проведена комуникация с ДФЗ за предоставяне на подробна информация за всички изградени трасета и инфраструктура по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., с оглед извършването на преглед и анализ за възможността за преизползването на вече съществуващата инфраструктура по проект „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от НПВУ;

- Извършен анализ на предоставената от ДФЗ информация и изготвено искане за предоставяне на цялата екзекутивна документация в част телекомуникации по проектите, включени в подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; за съдействие за организиране на огледи на място и др.;

- Участие в междуведомствена работна група с представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Комисията за регулиране на съобщенията за обсъждане на случаите на увреждане на инфраструктурата на операторите на електронни съобщителни мрежи;

- Участие в мрежа от експерти по стратегическо планиране към МС, целяща подобряване на стратегическото планиране, включително промени в нормативната уредба, създаване на адекватна методическа рамка, развиване на капацитет и др. Изпратено официално становище по проект на Закон за стратегическото планиране в рамките на съгласуването по чл. 32 от УПМСА;

- Участие в изготвянето на Стратегически план на Министерството на транспорта и съобщенията за периода 2024 – 2027 г. в изпълнение на Заповед № РД-18-3/10.01.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията;

- В отчетния период е изготвено становище до Съвета за развитие, че МТС не планира разработването на нови документи от Националната стратегическа рамка през 2024 г. в областта на цифровата свързаност, а само актуализация на Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение; попълнен е въпросник относно работата с данни в процеса на разработване и мониторинг и оценка на стратегически документи;

- Участие в среща по проект 23BG02 „Укрепване на стратегическия подход и иновациите в държавната администрация“ през месец април;

- Участие в дейността на работна група към МС за развитие на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) за целите на Плана за възстановяване и устойчивост;

- През отчетния период е извършено отчитането в ИСУН на ключов етап 139 относно приключване на отдаването на наличния спектър в обхватите 700 MHz и 800 MHz и финално отчитане на реформа C7.R2: Ефективно използване на радиочестотния спектър;

- Изготвен Технически отчет и извършено отчитане по напредъка на етапните цели и индикатори по К7.И1 в ИСУН;

- Изготвена бюджетна прогноза съгласно Приложение 9а „Прогноза за средствата по сметката за средствата от ЕС на Националния фонд“ за К7.И1;

- Подаване на искане в ИСУН за лимит по К7.И1;

- Участие в срещи на международна работна група за изготвяне на Предложение за създаване на Европейски консорциум за цифрова инфраструктура за езикови технологии, с координатор Франция;

- Подготвено искане до ДП НКЖИ за предоставяне на информация във връзка с изграждане на оптична свързаност на телекомуникационна мрежа за обект „Изграждане на отклонение от електронна съобщителна мрежа“ на новостроящ се жп път София - Сръбска граница и проектен такъв и във връзка с успешната реализация на проект 5G BALKANS BULGARIA-SERBIA CROSS-BORDER CORRIDOR по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), цифров сектор;

- Координиране на българското участие в европейски програми в областта на цифровите технологии от програмен период 2021-2027 – Механизъм за свързване на Европа, програма „Цифрова Европа“ и програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“;

- Предоставяне на подробна информация по въпросник за междинната оценка на програма „Цифрова Европа“ и програма „Хоризонт Европа“;

- Участие в 25 заседания (22 онлайн и 3 присъствено) на Комитетите към ЕК и експертните групи по европейските програми, на които са обсъдени: а) проектите на работни програми 2023-2024 (изготвени позиции, защитаване на тезата за оставане на темата за езиковите ресурси в работна програма 2023-2024 на програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ и проект на работна програма 2025-2027; б) обсъждане на резултатите от оценките на предложенията за проекти и лобиране за българските участници в проектите;

- Участие в 9 заседания, работни срещи и обучения на националните контактни лица по програма „Хоризонт Европа“, проведени онлайн от Европейската комисия.Участие в съвместно заседание на националните контактни лица по програма „Цифрова Европа“ и програма „Хоризонт Европа, проведено в Брюксел;Участие в 8 онлайн сесии, организирани от ЕК за отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа и програма „Хоризонт Европа“;

- Участие в 7 срещи (онлайн и присъствено) на националната контактна мрежа по програма „Хоризонт Европа“, организирани от Министерство на образованието и науката за обсъждане на планирането и отчитането на дейностите като член на Програмния комитет и национално контактно лице;Участие в 14 писмени процедури за гласуване на проектите на Работни програми за 2024 и на проектите на Решения за изпълнение на Европейската комисия с предложените за финансиране проекти по трите програми;

- Участие в Брюксел в събитие на Белгийското председателство на Съвета на ЕС „От научни изследвания към реалност – цифрови решения на европейски предизвикателства“, организирано съвместно с Европейската комисия;

- Участие в подготовката на българската позиция за Десета рамкова програма за научни изследвания и иновации (след програма „Хоризонт Европа“ след 2027 г.);

- Извършен мониторинг и анализ на българското участие в конкурсите през 2023 и 2024 по програма „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа (цифров сектор) и клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ от Рамковата програма „Хоризонт Европа“. По програма „Цифрова Европа“ конкурсите за 2023 г. бяха с крайни срокове за кандидатстване септември и ноември 2023 г., (оценките на проектите бяха представени през януари 2024), а конкурсите за 2024 г. бяха с краен срок за кандидатстване – март, май и септември 2024 г. По програма „Цифрова Европа“ са финансирани 14 проекта с 20 български участника, а полученото финансиране 3 230 760 евро.  По Механизма за свързване на Европа, цифров сектор конкурсите за 2024 г. бяха с краен срок за кандидатстване – февруари 2024 г., оценките на проектите бяха представени през август 2024. От подадени 4 проекта от България са финансирани 4 проекта (100 % успеваемост) с 9 български организации, които са получили финансиране в размер на 12 034 936 евро. Конкурсите през 2024 по клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ от Рамковата програма „Хоризонт Европа“ бяха с крайни срокове за кандидатстване през февруари, март и септември 2024 г. Финансирани са 12 проекта с 12 български организации, които получават финансиране в размер на  3 052 577 евро. Общото получено финансиране от български организации от конкурсите през 2024 г. по трите програми е в размер на 18 318 273 евро;

- Популяризиране на възможностите за участие в програма „Цифрова Европа“ (2021-2027),  Рамковата програма за научни изследвания и иновации  „Хоризонт Европа“ (2021-2027), клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“, както и на Механизма за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор;

- Подготовка и участие с презентации в информационни събития през ноември 2024, на които са представени възможностите за финансиране и отворените конкурси по Механизма за свързване на Европа и програма „Цифрова Европа“;

- Изготвени актуални информации за отворените конкурси по трите програми и  публикувани на официалната страница на Министерство на транспорта и съобщенията в „Актуално“ и в „Цифрова Европа“ https://www.mtc.government.bg/bg/category/273;

- Изготвена информация за приетия на 20 март 2024 г. от Европейската комисия Стратегически план за програма „Хоризонт Европа“ за периода 2025-2027 г. за научни изследвания и иновации в подкрепа на пътя към екологично, цифрово и устойчиво бъдеще и публикувана на https://www.mtc.government.bg/bg/category/292;

- Проведени повече от 60 консултации (индивидуални и онлайн) с потенциални участници в програмите;

- Участие в консултация на ЕК относно оптимизирането на остатъчния бюджет на клъстер 4 „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ по програма „Хоризонт Европа“. Съгласуване на предложението на ЕК за използване на излишъка от 23.9 млн. евро за популяризиране на предложенията от резервния списък по конкурсите по програма „Хоризонт Европа“ за Клъстер 4;

- Участие в 2 онлайн заседания на експертната група към ЕК с национални представители от държавите членки за сътрудничество с Европейския алианс за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии, с цел укрепването на сътрудничеството с обществените органи на държавите членки по въпросите, свързани с облачните технологии. В тази връзка, Алиансът ще предостави платформа за структурирано сътрудничество между Европейската комисия и публичните органи на държавите членки;

- Активно участие в процеса на предоговаряне на Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2021-2027, като част от подгрупа „Средносрочен преглед и ревизия на Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г.“ към Работна група 28 „Финансови и бюджетни въпроси“ към Съвета по европейски въпроси. Участие във формулирането на българската позиция по прегледа и ревизията на Многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г. и законодателните предложения в тази връзка – Регламент 2024/795 за създаване на платформата за стратегически технологии за Европа (STEP); Регламент 2024/792 за създаване на механизъм за Украйна и др.; участие в подготовката на рамкови позиции, в над 30 становища и указания във връзка с участието на български представители в заседанията на Съвета на ЕС и неговите работни формати;

- Поддържане в актуално състояние на рубрика „Цифрова свързаност“ на официалната интернет страница на МТС, публикувани множество новини, информация, публични консултации и др.;

- Участие в Надзорния съвет за наблюдение и контрол при изпълнението на националните научни програми;

- Изготвени становища по документи в РГ на ниво СЕВ – РГ 3, РГ 17, РГ 31, РГ 26, РГ 35 и др.;

- Изготвен подробен отчетен материал за извършените дейности в област Цифрова свързаност през 2023 г.;

- Изготвен подробен материал с приоритети за дейността на дирекция „Цифрова свързаност“ за 2024 г.;

- Участие в първо заседание на Европейски консорциум за цифрова инфраструктура за езикови технологии, с координатор Франция;

- Участие в изготвяне на материал с информация до Министерство на финансите относно изпълнение на проект „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ с оглед комуникационна стратегия, целеви групи и заинтересовани страни, разработени послания, особености на комуникацията, мониторинг, отчитане и др.;

- Изготвено подробно становище относно проект на Решение на Министерския съвет за публикуване на документи от административни органи за целите на развитието на изкуствения интелект на български език. Съгласуване на комплект документи;

- Изготвен материал за изслушване на министъра на транспорта и съобщенията в Комисията за контрол върху управлението на средствата на Европейските фондове към Народното събрание;

- Във връзка с изготвянето на актуализацията на Национална програма за реформи, е докладван напредъка по изпълнението на специфичните препоръки (СП) за 2019, 2020 г., 2022 г. чрез платформата CeSaR; за СП от 2023 г. е добавена информация;

- Изготвен материал за участие на представител на политическия кабинет на министерството при даване на официалното представяне на резултатите от първата фаза на трансграничен проект между големи телекомуникационни оператори в България и Гърция - 5G SEAGUL;

- Участие в работна група за подготовка на консултационен документ по реда на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието във връзка с изготвянето на цялостна предварителна оценка на въздействието на нов Закон за обществения транспорт;

- Участие в комисия за изготвяне на документация за обществена поръчка за изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на нов Закон за обществения транспорт, по реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява;

- Изготвена информация за регистрите в ЕИТ до МЕУ във връзка с тяхно писмо относно изграждане, поддържане и дигитализиране на регистри, водени от административните органи, в съответствие с изискванията на чл. 52а от Закона за електронно управление;

- Изготвена подробна информация по проект „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ по Плана за възстановяване и устойчивост до Държавна агенция „Национална сигурност“ и текущото състояние на реализираните дейности;

- Участие в подготовка на Първата сесия на Смесен комитет за прилагане на Генералното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия;

- Изготвен отговор на запитване относно изпълнението на обществена поръчка с предмет „Доставка на Уеб ГИС приложение за картографиране и анализ на комуникационна свързаност“ във връзка със задълженията на КРС по раздел V от Закона за електронните съобщения до КРС;

- Подготвено запитване до КРС за предоставяне на информация за широколентовия достъп до интернет;

- Предоставена информация от извършеното картографиране на широколентовия достъп до интернет във връзка с необходимостта от осигуряване на данни във връзка със задълженията на КРС по раздел V от Закона за електронните съобщения;

- Попълнена информация и предоставени данни във връзка с проучване „Broadband Coverage in Europe 2024“ проучване на Европейската комисия, подготвяно от Omdia;

- Попълнен въпросник от ОЕРЕС във връзка с изготвянето на доклад относно показателите за свързаност, касаещи програма Цифрово десетилетие и изпратен до КРС;

- Отговор на запитване от Електроразпределение Юг, изпратено във формата за обратна връзка на Единната информационна точка (ЕИТ);

- Регулярни дейности по администриране на Единната информационна точка и подпомагане на заинтересовани лица при възникнали проблеми с качване на информация на точката;

- Участие в междуведомствена работна група към МЕУ за изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за киберсигурност, във връзка с процеса на транспониране на Директива (ЕС) 2022/2555 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14.12.2022 г. относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в съюза, за изменение на Регламент (ЕС) № 910/2014 и Директива (ЕС) 2018/1972 и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148, актуализиране на Националната стратегия за киберсигурност и Пътна карта към нея, както и изменение и допълнение на НМИМИС в законодателството на Република България; Изпратени подробни становища до МЕУ в процеса на работа на групата по отношение на цифровите инфраструктури, определянето на компетентен орган относно мерките за сигурност и уведомленията за инциденти в областта на електронните съобщения и др. в рамките на компетентност на МТС;

- Изготвено подробно становище до АПИ относно искане за съгласуване на технически проект по част „Телекомуникации“ – канална тръбна мрежа и шахти за осигуряване на широколентова свързаност за основен ремонт след разглеждане на представената проектна документация;

- Изготвено подробно становище до МЗХ по представен за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. във връзка с задължителното изпълнение на мерките от ПМС 558/2020;

- Извършени дейности по подготовката на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения“ и осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065; Изготвена справка за постъпилите бележки и предложения в хода на общественото обсъждане на проекта на ЗИД на ЗЕС; проведена процедура по съгласуване на проект на ЗИД на ЗЕС съгласно чл. 32 от УПМСА и изготвена таблица за отразяване на получените становища; изготвена справка за съответствието на проект на ЗИД на ЗЕС с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и с практиката на Европейския съд по правата на човека съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове;

- Проведена повторна процедура  по съгласуване на проект на ЗИД на ЗЕС съгласно чл. 32 от УПМСА и изготвена таблица за отразяване на получените становища; изготвена справка за съответствието на проект на ЗИД на ЗЕС с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и с практиката на Европейския съд по правата на човека съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове;

- Ежемесечна кореспонденция със службите на ЕК относно прилагането на Регламент  (EU) 2022/2065 и съответно процеса на приемане на проекта на ЗИД на ЗЕС;

- Ежемесечно отчитане към Съвета по европейски въпроси, чрез портала Infrasolve в раздел  Годишен план за действие за 2024 г., мярка 14 „Проект на ЗИД на Закона за електроните съобщения, осигуряващ прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065“; Изпратени грами към ППРБЕС относно определяне на представители в Европейския управителен съвет за цифрови услуги и участие в първото заседание на Съвета на представители на КРС;

- Изпратена грама до ППРБЕС относно определянето на компетентен орган, които да изпълнява функциите на национален координатор съгласно Регламент (EU) 2022/2065;

- Попълнени въпросници, изпратени от службите на ЕК относно бъдещите правомощия на компетентния орган, предвиден да изпълнява функциите на национален координатор съгласно Регламент (EU) 2022/2065 и проекта на ЗИД на ЗЕС (чл. 50 – 52 от Регламент (EU) 2022/2065);

- Проведена процедура по съгласуване съгласно чл. 32 от УПМСА и изготвена таблица за отразяване на получените становища относно  проект на РМС за определяне на национален орган, който да изпълнява функциите на Координатор за цифровите услуги, във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/2065 относно единния пазар на цифрови услуги, изготвен от КРС;

- Изготвена информация - анализ  в отговор на отправеното чрез Съвета по европейски въпроси искане за анализ по компетентност относно осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/900 за прозрачността и насочването на политическата реклама по отношение на връзката с Регламент (ЕС) 2022/2065 относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги);

- Преглед и становище по Декларацията от Будапеща за конкурентоспособността по точки от компетентността на дирекция „Цифрова свързаност“;

- Преглед и становище по Резолюция на Европейския парламент относно предложението за промени в Договора за ЕС и в Договора за функционирането на ЕС;

- Изготвена информация по постъпило парламентарно питане от народен представител относно развитието на изкуствения интелект в България;

- Участие в комисия по процедура за подбор на младежи за участие в инициативата на Международния съюз по далекосъобщения „Generation Connect“–оценка на три кандидатури, изготвено становище и протокол;

- Участие в работата на Експертна работна група за Икономическия дневен ред на черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС) – преглед на документи за състоянието на сътрудничеството между държавите-членки на ЧИС в различни области и др.;

- Участие в работата на Комисия за преразглеждане на създадената в МТС класифицирана информация с цел промяна или премахване на нивата на класификация или удължаване на сроковете за защита и изготвяне на предложение за унищожаване на документи и материали, съдържащи класифицирана информация с изтекъл срок на защита;

- Изготвен отговор до Европейската комисия относно прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1807 за свободно движение на нелични данни в ЕС; Предоставяне на бележки по Национален средносрочен фискално-структурен план;

- Изготвяне на становище относно възможностите „Български пощи“ ЕАД да заяви финансиране по проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в областта на ИКТ и киберсигурността;

- Предоставяне на информация по запитване на народен представител относно напредък по проект П18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ в област Цифрова свързаност от Стълб 3: Свързана България на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ);

- Отговори за оказване на съдействие за осигуряване на по-добро покритие от страна на мобилните оператори, по постъпили сигнали на граждани за различни части от страната;

- Изготвен отговор до МЕУ за определяне на отговорностите на МТС и второстепенните структури във връзка с изменение на Методическите указания за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни;

- Участие в подготовката на консултационен документ по реда на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието във връзка с изготвянето на цялостна предварителна оценка на въздействието на нов Закон за обществения транспорт;

- Участие в комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието за Закон за обществения транспорт“;

- Участие в онлайн сесия на работната група COTIF - TECH-24031-WGT 53 - Bern/Ittigen, 17 септември 2024 г.;

- Участие в процеса по изготвяне, контрол на изпълнението, отчитането и други съпътстващи дейности по Договор ГД-62/28.10.2024 г. за изпълнение на дейности, свързани с работата по кадастрална карта и кадастрални регистри и изготвяне на документация за издаване на ПУП, във връзка с изпълнение на инвестиция от НПВУ;

- Изготвено писмо до АГКК във връзка с предоставяне на кадастрална карта и кадастрални регистри за начин на трайно ползване на имота, както и вид собственост (в цифров вид) в изпълнение на инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ);

- Изготвено заявление за достъп до WMS услуга (web map services) на Агенция по геодезия, картография и кадастър за преглед на данни във формат на геореферирано изображение на слой по видове обекти;

- Извършени дейности по изпълнение на проект „По-добро управление и изпълнение на ТЕN-T в България“ (21-BG-TC-BMICTB);

- Участие в процеса по изготвяне, контрол на изпълнението, отчитането и други съпътстващи дейности по Договор ГД-68/02.12.2024 г. за оказване на консултантски услуги при изпълнението на Дейност 5 по проект „По-добро управление и изпълнение на ТЕN-T в България“ (21-BG-TC-BMICTB);

- Изготвен отговор до дирекция ЕКМС във връзка с въпроси относно 5G/ICT;

- Изпратен отговор до КРС с уточнения по поставени от BEREC въпроси във връзка с въпросник “Implementation Report on the BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments”;

- Участие в работна среща по проект NAPCORE-X;

- Изготвено подробно становище до дир. „Правна“ относно информационна система „Контрол“, ползвана в Националната агенция по приходите и съответствието ѝ с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност във връзка с необходимостта от предоставяне на информация и документи по множество административни дела.

- Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

Успешното реализиране на програмата е свързано с необходимостта от редовно участие в работните заседания на различни международни организации, както и в работните групи към ЕК.

- Организационни структури, участващи в подпрограмата

Подпрограмата се осъществява от звено в МТС, КРС и други заинтересовани страни.

- Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Управлението на подпрограмата се осъществява от ресорен министър и заместник-министър, подпомагани от директор на дирекция и експерти.

# Направление „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

Описание на степента на изпълнение на заложените цели

- Формиране и провеждане на държавната политика в областта на цифровата свързаност, в съответствие с европейските и национални стратегически и програмни документи;

- Преглед и ревизиране на нормативната рамка с цел създаване на благоприятни условия за разгръщането на мрежи с много голям капацитет;

- Насърчаване на инвестициите и намаляване на инвестиционните разходи, в т.ч. чрез използване на механизмите на ЕК;

- Засилване използването на финансиране от оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Механизма за свързване на Европа;

- Разработване и усъвършенстване на програмни и стратегически документи с цел подобряване на бизнес средата в сектора, иницииране и реализиране на проекти в тази насока;

- Изпълнение на функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея;

- Дейности по администриране на Единната информационна точка;

- Изпълнение на дейности по надграждане на ГИС базираната електронна платформа Единна информационна точка (ЕИТ);

- Изпълнение на дейности по следгаранционна поддръжка на ЕИТ;

- Изпълнение на консултативни дейности за бизнеса и администрацията за по-широкото използване на облачни технологии и услуги чрез повсеместно внедряване и използване на ММГК, което ще осигури база за нови бизнес модели и ще подпомогне на организациите да се възползват от т. нар. големи данни чрез подобряване на скоростта на предаване на данни, ще допринесе за развитието на иновативни технологии;

- Популяризиране на инициативи за внедряване на конкурентни, зелени и сигурни облачни инфраструктури и услуги чрез частни, национални и европейски инвестиции;

- Дейности по управление и изпълнение на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Плана за възстановяване и устойчивост“;

- Дейности по координация на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ от НПР БЪЛГАРИЯ;

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“ Подпрограма „Цифрова свързаност“ Направление № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |
| 1. Администриране на Единната информационна точка | бр. | 1 | 5 |
| 2. Разширяване на капацитета и функционалностите на Единната информационна точка | бр. | 1 | 1 |
| 3. Дейности по следгаранционна поддръжка на Единната информационна точка | бр. | 1 | 4 |
| 4. Участие в работата на РГ към ЕК за ЕЦП | бр. раб. срещи | 3 | 3 |
| 5. Участие в работата на РГ за широколентов достъп към ЕК | бр. раб. срещи | 7 | 4 |
| 6. Предоставени консултации от Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея | бр. | 20 | 55 |
| 7. Участие в РГ за изпълнение на етапите и целите от НПВУ | бр. раб. срещи | 7 | 9 |
| 8. Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. | бр. раб. срещи | 7 | 11 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на направлението

Успешното реализиране на цифровата свързаност зависи не само от усилията на МТС, но и от административния и финансовия капацитет на заинтересованите страни, както и от тясната координация между тях и министерството. От особено значение за успеха на инициативите е и добрата организация и координация на дейностите на отделните ведомства, ангажирани с изпълнението на проектите в областта на цифровата свързаност и широколентовата инфраструктура в частност.

Доброто сътрудничество с представителните организации на бизнеса и неправителствените организации, както и с местните власти са от ключово значение за успешната реализация на инвестиционните проекти, в които голяма част от дейностите са насочени към тях или се изпълняват съвместно с тях.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Комисията за регулиране на съобщенията, НСИ и други. Вземат се предвид и становища на ГД „Регионална и градска политика“, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и др.

- Координиране на изпълнението на дейностите, предвидени в Актуализирания национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ (Плана).

Дейности/проекти:

- Провеждане на дейности за популяризиране на целите и очакваните резултати от изпълнението на Плана:

- осигуряване на адекватна свързаност за всеки;

- гигабитовата свързаност за населени места;

- предоставяне на разнообразни цифрови услуги с добавена стойност;

- улесняване на междусекторната координация;

- създаването на благоприятна за инвестиции правна рамка.

- Дейности по интегриране на местните общности в единния цифров пазар чрез възможностите, които предоставя широколентовия достъп за подобряване на социално-икономическите условия;

- Подготовка и участие в информационни събития, конференции и семинари;

- Популяризиране и стимулиране използването и внедряването на по-голям брой „зелени“ решения;

- Набелязване на допълнителни финансови източници и възможности за интеграция на усилията на всички ангажирани институции.

- Дейности по актуализация на плана във връзка с новите цели на ниво ЕС, свързани с Цифровото десетилетие до 2030 г.

- Изпълнение на функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO)

Дейности/проекти:

- Прилагане на координационен механизъм за мониторинг, контрол и управление на процеса по изграждане на широколентова свързаност в съответствие с целите на политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.;

- Активно участие в дейностите на Мрежата на европейските компетентни служби в областта на широколентовия достъп;

- Консултиране и подпомагане на представителите на заинтересованите страни - общини и телекомуникационни оператори във връзка с възможностите да използват европейско финансиране, в т.ч. продължение на инициативата WiFi4EU – 5G Communities;

- Изготвяне на информация за дейността на българската компетентна служба в областта на широколентовия достъп за годишното отчитане пред Мрежата на европейските компетентни служби в областта на широколентовия достъп;

- Участие в събитие на Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (BCO Network) в град Дъблин, Република Ирландия през месец юни, посветено на Законодателния акт за гигабитовата инфраструктура (Gigabit Infrastructure Act/ GIA), неотложните въпроси, свързани с подводните кабели и цифровите глобални шлюзове, съгласно Препоръката (ЕС) 2024/779 на Комисията относно сигурни и устойчиви подводни кабелни инфраструктури, както и за обсъждане на добри практики, предизвикателства, проблеми и решения при изпълнение на проекти в цифровия сектор по Механизма за възстановяване и устойчивост;

- Участие и изнасяне на презентация в годишна среща на Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (BCO Network) в град Брюксел, Белгия;

- Изготвено подробно становище до КРС относно изменение на нормативни актове и техните подзаконови актове във връзка с приемането на Акта за гигабитовата инфраструктура;

- Консултиране на заинтересованите страни за участие в проекти за изграждане на широколентова инфраструктура с различни източници на финансиране;

- Създаване на условия и реализация на проекти за стимулиране на търсенето и потреблението на широколентови услуги;

- Изготвяне на становища, приноси и други документи в областта на широколентовия достъп;

- Създаване на условия за изграждане на сигурна цифрова инфраструктура като платформа за предоставяне на електронни услуги.

- Администриране на Единната информационна точка, разработена в изпълнение на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

- Поддържане и администриране на Единна информационна точка, създадена в изпълнение на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, въвеждащ в националното законодателство изискванията на Директива 2014/61/ЕС;

- Регистриране на мрежи;

- Дейности по надграждане на функционалностите на ЕИТ, вкл. за извършване на актуално картографиране на инфраструктура за широколентов достъп;

- Дейности по следгаранционна поддръжка на ЕИТ;

- Организиране на интеграцията на ЕИТ с външни системи и разширяване на капацитета на Единната информационна точка;

- Активна комуникация с всички заинтересовани страни за осигуряване безпроблемното функциониране на ЕИТ;

- Изготвяне на становища по приложението на ЗЕСМФИ, функционалностите на ЕИТ и разяснения за законовите задължения на различните заинтересовани страни;

- Предоставяне на електронни услуги; поддръжка на регистри;

- Контролна дейност по приложението на ЗЕСМФИ;

- Дейности по обществена поръчка с предмет „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“.

- Използване на потенциала на данните и насърчаване на използване от страна на бизнеса и администрацията на облачни технологии

- Изпълнение на консултативни дейности за бизнеса и администрацията за по-широкото използване на облачни технологии и услуги чрез повсеместно внедряване и използване на ММГК, което ще осигури база за нови бизнес модели и ще подпомогне организациите да се възползват от т. нар. големи данни чрез подобряване на скоростта на предаване на данни, и ще допринесе за развитието на иновативни технологии;

- Популяризиране на инициативи за внедряване на конкурентни, зелени и сигурни облачни инфраструктури и услуги чрез частни, национални и европейски инвестиции;

- Използване и популяризиране на общ европейски подход за постигане на набор от съвместни технически решения и политически норми с цел насърчаване на оперативно съвместими облачни услуги на ниво ЕС;

- Участие в европейски инициативи за създаване на Европейски облак от следващо поколение;

- Анализ на българското участие в европейските програми в областта на цифровата свързаност;

- Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство относно създаване на условия за ефективно функциониращ цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от експерти в МТС.

Отговорност за изпълнението на направлението

За изпълнението на направлението са ангажирани заместник-министър на транспорта и съобщенията, директор на дирекцията и експерти от дирекцията.

# Направление “ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

Цели на направлението

- Привличане на европейско финансиране в свързаността, технологичния трансфер и иновациите и насърчаване на междусекторната координация;

- Приоритетно насърчаване на технологичното развитие и иновациите в областта на цифровата свързаност;

- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на цифровата трансформация;

- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на цифровите технологии, кандидатстващи по европейските програми;

- Разработване на нормативни, стратегически и програмни документи;

- Координация и подпомагане на участието на български организации в програми и финансови инструменти на ЕС, свързани с научно-изследователска и развойна дейност и иновациите;

- Участие в подготовката на работните програми по европейските програми – програма „Цифрова Европа“, програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ и Механизъм за свързване на Европа (2021-2027) и активизиране на потенциалните български участници;

- Анализ на българското участие в европейските програми;

- Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство относно създаване на условия за ефективно функциониращ цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност” Подпрограма „Цифрова свързаност” Направление № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |
| 1. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕС | хил. евро | 1000 | 18 318 |
| 2. Организирани информационни дни по Европейските програми – програма „Цифрова Европа“, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа” (2021-2027 г.), Механизма за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор | бр. | 2 | 2 |
| 3. Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор | бр. | 50 | 60 |
| 4. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на Европейските програми: програма „Цифрова Европа“; Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“; Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор | бр. | 18 | 47 – 44 онлайн и 3 присъствени |
| 5. Анализ на участието на български организации в конкурсите по европейските програми – програма „Цифрова Европа“, програма „Хоризонт Европа“ и Механизма за свързване на Европа, цифров сектор в областта на цифровите технологии | бр. | 1 | 3 |

* Част от посочените индикатори се изчисляват на годишна база.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи, бази данни и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, ОИСР, Министерски съвет, МТС, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт и други.

Количествената информация за одобреното финансиране за български участници по Европейските програми се подготвя от експерти на МТС на база на информация от базите данни и докладите за изпълнение на конкурсите на Европейската комисия, които са достъпни за членовете на управляващите комитети и на секторните комитети по съответните програми на ЕС. Информация за показатели за изпълнение от 2 до 5 се събира от вътрешноведомствени източници.

Предоставяни по подпрограмата  продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Координация на участието на България в рамковите и редовните програми на ЕС -Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, програма „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа 2 в областта на цифровата свързаност

Дейности/проекти:

- Координация и подпомагане на участието на български организации в програми и финансови инструменти на ЕС, свързани с цифровата свързаност;

- Участие в подготовката на насоките и многогодишните работни програми на ЕС чрез представители в комитетите и експертните групи към Европейската комисия;

- Популяризиране на програмите и възможностите, които те предоставят чрез информационни събития, работни срещи и консултации със заинтересовани организации;

- Разпространение на текуща информация за Европейските програми;

- Консултиране на потенциалните участници по Европейските програми;

- Участие в срещи с представители на организации от други държави с цел обмяна на информация за възможностите им за участие в европейски програми в областта на цифровата свързаност;

- Участие в работата на Управляващите комитети и в заседанията на националните контактни лица на програмите в Брюксел;

- Участие в подготовката на работни програми – определяне на тематиката на конкурсите;

- Участие в създаването на ефективна междуведомствена координация за осигуряване на активно българско участие в програмите;

- Събиране и анализ на информация за участието на български организации в Европейските програми;

- Подготовка на информационни материали за нуждите на потенциалните участници в програмите;

- Поддържане на актуална информация за Европейските програми в раздел „Цифрова свързаност“  на сайта на Министерство на транспорта и съобщенията.

- Подпомагане развитието на иновациите в областта на цифровата свързаност

Дейности/проекти:

- Участие в Междуведомствена работна група към Министерство на икономиката за подготовка на позиции за редовните заседания на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия) по теми засягащи изграждането на Цифровия единен пазар на ЕС;

- Участие в дейността на Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги;

- Участие в Надзорния съвет за наблюдение и контрол при изпълнение на националните научни програми към МОН;

- Участие в дейността на Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии” и на Работна група 31 „Европейски семестър;”

- Участие в работата на междуведомствена работна група за предоговаряне на Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2021-2027, като част от подгрупа „Средносрочен преглед и ревизия на Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г.“ към Работна група 28 „Финансови и бюджетни въпроси“ към Съвета по европейски въпроси;

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от експерти в МТС.

Отговорност за изпълнението на направлението

За изпълнението на направлението са ангажирани заместник-министър на транспорта и съобщенията, директор на дирекцията и експерти от дирекцията.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.02.01 Бюджетна програма “Развитие на съобщенията и цифровата свързаност” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 578 600 | 1 539 280 | 1 681 440 |
|  | Персонал | 1 233 100 | 1 195 159 | 1 227 238 |
|  | Издръжка | 345 500 | 344 121 | 454 202 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 578 600 | 1 539 280 | 1 523 496 |
|  | Персонал | 1 233 100 | 1 195 159 | 1 186 774 |
|  | Издръжка | 345 500 | 344 121 | 336 722 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 157 944 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 40 464 |
|  | Издръжка |  |  | 117 480 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. П18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ - ПВУ - персонал |  |  | 40 464 |
| 2.2 | 2. П18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ - ПВУ - издръжка |  |  | 117 480 |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 86 536 700 | 90 986 728 | 78 259 549 |
|  | 1. Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги | 28 456 000 | 29 093 450 | 29 093 450 |
|  | 2. Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпка на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България | 27 000 000 | 30 812 578 | 30 812 578 |
|  | 3. Посредничество при заявяване на административни и електронни административни услуги и получаване на резултата от тях чрез пощенски станции | 18 478 300 | 18 478 300 | 18 353 521 |
|  | 4. Осигуряване на достъп до базови телемедицински услуги от разстояние чрез пощенски станции | 12 602 400 | 12 602 400 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 157 200 000 | 157 200 000 | 0 |
|  | 1. Капиталови разходи по Плана за възстановяване и устойчивост | 157 200 000 | 157 200 000 | 0 |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 243 736 700 | 248 186 728 | 78 259 549 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 88 115 300 | 92 526 008 | 79 783 045 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 245 315 300 | 249 726 008 | 79 940 989 |
|  | Численост на щатния персонал | 38 | 26 | 21 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ПРОЕКТ „П18“ Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България

По Договор ГД-56/15.12.2023 г.:

За целите на проектно предложение П18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ в област Цифрова свързаност от Стълб 3: Свързана България от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е извършено картографиране относно предлагането на широколентов достъп до интернет на територията на страната.

Събраните данни представляват актуално картографиране на съществуващата частна и публична инфраструктура и качеството на обслужване при използване на стандартни показатели за „картографирането“ на широколентови мрежи, вкл. за потребностите на секторите, имащи специфични нужди. Картографирането и анализът на комуникационната свързаност и широколентовото покритие в страната са извършени с помощта на уеб ГИС приложение като са използвани данни от Единната информационна точка (ЕИТ), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и телекомуникационните оператори, за да се определи кои географски райони ще бъдат обхванати от мярката за държавна помощ по проекта. Усвоените средства към 31.12.2024 г. са в размер на 28 500 лв.

По Договор Д-12/08.04.2024 г.

„Финансово-икономически услуги с цел изготвяне на финансов анализ в това число и механизъм за възвръщаемост при изпълнение на инвестиция по НПВУ“ на основание чл. 20, ал. 4, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки относно подготовката на уведомление за държавна помощ за инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от НПВУ и извършването на финансов анализ. Към 31.12.2024 г. са усвоени средства в размер на 11 964 лв.

По Договор Д-11/2024 г.

„Правни услуги във връзка с нотифициране пред ЕК на държавна помощ за дейностите на инвестиция "Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България" (П-18) от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ)". Усвоените средства към 31.12.2024 г. са в размер на 117 480 лв.

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

В програмата са включени дейности, които подпомагат изпълнението и постигането на стратегическите цели на МТС.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Цели

- Осигуряване на качествено административно обслужване на физически и юридически лица;

- Ефективно организиране и осъществяване на документооборота, финансовата дейност, контрола, управлението на човешките ресурси;

- Иформационно обслужване за осигуряване на публичност и прозрачност на дейността

- Изпълнение на правомощията на ръководството и специализираната администрация чрез материално-техническо обезпечаване на дейността.

Организационни структури, участващи в изпълнението

В изпълнението са ангажирани експерти и служители от общата администрация на Централно управление на МТС.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е под ръководството на главния секретар на МТС и директорите на дирекции от общата администрация.

Дейности

- Разработване на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управлението им;

- Организиране на дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси;

- Изготвяне на актове и документи, свързани с възникване, изменяне, прекратяване и регистриране на служебните и трудовите правоотношения със служители;

- Анализ на потребностите, планиране и организация на обучението на служители;

- Координация на дейностите по оценка на изпълнението на длъжностите на служителите;

- Доразвитие на елементите на СФУК;

- Осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;

- Ефективно и законосъобразно администриране на приходите и разходването на бюджетните и целеви средства;

- Изготвяне на проект на годишен бюджет на МТС;

- Разпределение на утвърдения бюджет и отчитане изпълнението на бюджета

- Подпомагане на ръководството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси;

- Организиране и осъществяване на цялостно финансово-счетоводно отчитане на дейността, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс;

- Поддържане на текущ финансово-счетоводен архив и база данни за капиталовите разходи;

- Организиране и осъществяване на общото ръководство на документооборота и деловодната дейност;

- Систематизиране и съхраняване на документите от учрежденския архив;

- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

- Изготвяне на отговори и становища по възникнали въпроси от физически и юридически лица;

- Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;

- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;

- Поддържане страница в Интернет;

- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

- Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура;

- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;

- Организация и контрол за правилното, законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за управление на ведомството;

- Планиране, организация и осъществяване на цялостно материално-техническо снабдяване;

- Организиране поддръжката и ремонта на сграден фонд, съоръжения и други движими вещи;

- Правилна техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства;

- Планиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Осигуряване функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, пожароизвестяване и пожарогасене;

- Протоколна дейност на министерството.

Показатели за изпълнение

- Брой разработени проекти и прогнози;

- Проведени конкурси;

- Изготвени актове и документи;

- Планирани и организирани обучения;

- Изготвени отговори и становища;

- Систематизирани и съхранени документи

- Разработени и прилагани вътрешни правила;

- Изготвени месечни и периодични финансови отчети;

- Обработени документи;

- Архивирани единици.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

- Недостатъчна координация и взаимодействие с други министерства и ведомства;

- Предстоящи изменения в нормативната уредба.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади проучвания, анализи и документи на МТС.

### МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

В системата на МТС осъществяват дейността си две многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница в Пловдив, които изпълняват специфични функции в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта.

Цели

Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители в системата на МТС като условие за постигане на високо ниво на безопасност във всички видове  транспорт;

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директорите на болниците и се осъществява, под ръководството на главния секретар на МТС.

Отчет на показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2024 г. |

| 1.1. Експертни болнични прегледи - НМТБ София | бр. | 40 000 | 77 670 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещи в сигурността на движението – МТБ Пловдив | бр. | 45 000 | 43 798 |
| 2.1. Преминали болни за стационарно лечение – НМТБ София | бр. | 4 000 | 4 110 |
| 2.2. Преминали стационарно лечение – МТБ Пловдив | бр. | 4 000 | 4 120 |
| 3. Проведени леглодни – НМТБ София | дни | 14 500 | 15 272 |
| 4. Използваемост на легловия фонд – НМТБ София | % | 40 | 32,84 |
| 5. Оборот на леглата – НМТБ София | бр. | 30 | 32,34 |
| 6.1. Среден болничен престой – НМТБ София | дни | 3,62 | 3,72 |
| 6.2. Среден болничен престой – МТБ Пловдив | дни | 4 | 3,25 |
| 7. Профилактични прегледи – НМТБ София | бр. | 18 500 | 19 713 |
| 8.1. Психологически прегледи – НМТБ София | бр. | 4 500 | 4 305 |
| 8.2. Психологическа експертиза за профес. годност и подбор на кадри в системата на транспорта– МТБ Пловдив | бр. | 2 500 | 2 152 |
| 9. Медицинска експертиза на хора с увреждания, които са водачи на МПС – МТБ Пловдив | бр. | 3 000 | 3 949 |
| 10. Лица, преминали през ТОЛЕК- София и КАМО – НМТБ София | бр. | 2 000 | 3 702 |
| 11. Лица, преминали през ТЦЛЕК – НМТБ София | бр. | 400 | 625 |

НМТБ „Цар Борис III“

Преминалите болни през 2024 г. са 4 110.

Проведените леглодни съответно също надвишават очаквания брой - със 772 повече – 15 272/14 500. И двата показателя - „Преминали болни” и „Проведени леглодни” са  с добри стойности и са подобрени спрямо очакваните.

Средният престой е в рамките на препоръчителния 3,72 с тенденция на леко снижение. Показателят е в синхрон с препоръките на СЗО за снижаване болничния престой, поради скъпото болнично лечение. Останалите показатели за дейността на стационара се изчисляват въз основа на основните показатели преминали болни и проведени леглодни.

Оборотът на леглата е увеличен спрямо целевите стойности – 32,34/30%

Използваемостта  в процент е намалена спрямо очакваната – 34,84%/40%

В резюме, основните показатели за използваемостта на легловия фонд надхвърлят очакваните целеви  стойности.

Оперативната активност е 65,75%, при очаквани стойности около 70%. Средният за страната

оперативен коефициент се движи между 75-80%, но за лечебно заведение обслужващо контингент на МТ и Съобщенията, показателят е очаквано по-нисък, предвид приоритетните специфични функции за превенция на здравето.

Оперативността се снижава също поради строго специфични изисквания на НЗОК за прием и  хоспитализация по клинични пътеки и амбулаторни процедури, което ограничава нозологията на   обслужване и задължава пренасочване за хоспитализация в лечебни заведения, оказващи по-високо  специализирана хирургична помощ.

Леталитетът е процентното съотношение между преминали/ починали болни и не може да се предвиди.

Леталитетът е в ниски стойности, което е косвен показател за добро ниво на оказваните медицински услуги.

Специфичната дейност на болницата, представена от експертните и профилактични медицински прегледи, както и от психологическите изследвания се движи във високи стойности.

Очакваните за годината 77 000 експертни прегледи са надхвърлени - извършени 77 670, изпълнение 110,96%. От очакваните профилактични прегледи 18 500 са извършени 19 713, изпълнение 106,56%.

От планираните 4 500 психологически изследвания - са извършени 4 305, изпълнение 95,67%.

Лица преминали през ТОЛЕК София, Г. Оряховица и КАМО - очакван брой 2 000, преминали лица  3 702, извършени прегледи – 7 656.

През ТЦЛЕК от очаквани да преминат 200 лица, са преминали 322 лица.

Специфичната дейност на лечебното заведение, застъпена от експертни и профилактични прегледи,

прегледи на осигуряващите сигурността на движението, ТОЛЕК и ТЦЛЕК е преизпълнена.

Извършени са повече от очакваните експертни, профилактични, ТОЛЕК и ТЦЛЕК , което е добър

показател за ефективността на специфичните функции на лечебното заведение.

МТБ Пловдив

МТБ Пловдив разполага със 160 щатни бройки персонал, 12 санитари и 1 машинен оператор, изведени чрез 66 ПМС извън списъчния състав и 5 болнични отделения/отделение по нервни болести, отделение по вътрешни болести, отделение по кардиология, отделение по хирургия и отделение по анестезия и интензивно лечение/, консултативно – диагностичен блок, състоящ се от ТОЛЕК, медико – диагностични лаборатории/микробиологична и клинична лаборатории/ и две отделения без легла/отделение по образна диагностика и отделение по клинична патология/.

Всички кабинети в консултативно-диагностичния блок на болниците са добре организирани. Основно се извършват първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. От общия брой прегледи се извършва стационарна експертиза във връзка със заболявания и състояния, които не позволяват изпълнението на професионалните задължения на пациентите.

Експертизата на професионалната годност на наблюдавания персонал, извършвана от Многопрофилна транспортна болница Пловдив е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

Съществена част от дейността на МТБ Пловдив е насочена към извършването на превантивен медицински контрол за предпазване на работещите в сферата на транспорта от вредности.

Апаратурата за физиотерапия, закупени 3 апарата на обща стойност 17 940,00 лв с ДДС. Сключен е договор с изпълнител, апаратурата е доставена и платена.

За нуждите на операционна зала в хирургично отделение е закупен нов наркозно-дихателен апарат, наличният апарат е закупен през 1983 година. Сключен е договор с изпълнител. Апаратурата е доставена и платена. Стойността на апарата е 33 749,76 лева с ДДС.

Направено авансово плащане 50 % за нов респиратор за ОАИЛ  в размер 17 400 лв, поради неодобрен разход от МС, МТБ-Пловдив извърши доплащане в размер 17 400 лв. за сметка на издръжка на болницата.

След издадено разрешение от Община Пловдив стартира разширяването на съществуващия паркинг, към 31.12.2024 г. са платени на изпълнителя 517 904,40 лв., строителните работи продължават, през 2025 година необходимата сума за доплащане е 339 939,60 лв.

Направено е авансово плащане 50 % и за нов съвременен компютърен томограф в размер 355 200 лв. Апаратът е доставен и въведен в експлоатация. Предстои заплащане на останалите 50%.

Чрез осигурени средства от работата с НЗОК, МТБ- Пловдив закупи 11 бр. климатици и 1 компютърна система в размер 26 100 лв.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Всички кабинети в отделенията по: експертиза на железопътен, воден, авто и авио транспорт, както са добре организирани, наблюдава се по-висока часова и среднодневна натовареност спрямо предходната година и в условията на ограничена дейност - карантина. Основно се извършени първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; консултативни, функционални изследвания, профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. При експертните прегледи при необходимост се хоспитализират лица с цел доуточняване и изясняване на здравословното им състояние.

- Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Експертизата за професионалната годност на наблюдавания персонал, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

- Превантивен медицински контрол;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към извършването на превантивен медицински контрол – извършване на профилактични прегледи по Наредба № 3 за автотранспорт, Наредба № 54 за медицинска и психологическа годност на работещите  в  жп транспорт,  Наредба № 11 за воден транспорт, Приложение № 2 към чл.1, ал.2 JAR-FSI, секция 1 и 2 към Наредба № 39/26.01.2009 г., както и по Наредба № 21/25.04.2007 г. за освидетелстване при определяне на медицинката годност на летателната работа и други видове авиационни дейности и гражданската авиация на Република България.

- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа;

В експертните отделения се осъществяват специфични дейности - извършване на медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите за прием в учебна заведения и работещите в сферата на транспорта; извършване на превантивен медицински контрол и профилактика, диагностика, лечение на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на прфесионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението.

Специфичните комисии ТОЛЕК, ТЦЛЕК и КАМО извършват експертни заключения, както и такива по спорни случаи.

- Подбор и реподбор на кандидатите за работа в сигурността на движението;

- Експертно освидетелстване на категория водачи на МПС -  лица-инвалиди.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху непостигането на целите на подпрограмата

- Неясноти в здравното законодателство;

Недостатъчно и ненавременно финансиране

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници  и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

Отговорността за изпълнение на подпрограмата е на директорите на многопрофилните болници.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.03.00 Бюджетна програма “Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 29 799 700 | 39 012 886 | 44 959 714 |
|  | Персонал | 18 127 400 | 28 676 650 | 33 997 748 |
|  | Издръжка | 7 722 300 | 8 898 147 | 9 524 131 |
|  | Капиталови разходи | 3 950 000 | 1 438 089 | 1 437 835 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 25 849 700 | 39 012 886 | 38 960 727 |
|  | Персонал | 18 127 400 | 28 676 650 | 28 662 225 |
|  | Издръжка | 7 722 300 | 8 898 147 | 8 861 666 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 1 438 089 | 1 436 836 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 3 950 000 | 0 | 5 998 987 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 5 335 523 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 662 465 |
|  | Капиталови разходи | 3 950 000 | 0 | 999 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - персонал |  |  | 5 335 523 |
| 2.2 | 2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - издръжка |  |  | 662 465 |
| 2.3 | 3. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - капиталови разходи |  |  | 999 |
| 2.4 | 4. Капиталови разходи по Централен бюджет | 3 950 000 |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 283 930 333 | 8 217 684 | 3 217 684 |
|  | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ | 283 930 333 | 8 217 684 | 3 217 684 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 283 930 333 | 8 217 684 | 3 217 684 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 25 849 700 | 39 012 886 | 38 960 727 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 313 730 033 | 47 230 570 | 48 177 398 |
|  | Численост на щатния персонал | 731 | 731 | 670 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 130 | 130 | 130 |

Описание на проектите, по които са извършени разходи към 31.12.2024 г. управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ: „Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на ДП НКЖИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ОПТТИ”

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ”

ПРОЕКТ: „Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021-2027 г.“

ПРОЕКТ: „Подкрепа за служителите на Дирекция СРИП на НКЖИ, участващи в управлението и изпълнението на железопътните проекти, финансирани от ОПТТИ 2014-2020“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за изграждане на брегово захранване с електричество на кораби в българските речни пристанища Русе, Видин и Лом“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за изграждане на мултимодална транспортна платформа в Пристанище Русе и подобряване на връзките му с хинтерланда“

ПРОЕКТ: „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.“

ПРОЕКТ: „Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“

ПРОЕКТ: „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“

ПРОЕКТ: „Укрепване на административния капацитет на УО на ОПТТИ и звена и служители в МТИТС, пряко ангажирани с дейности по ОПТТИ 2014-2020 г.”

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.”

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на офис техника и консумативи за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г."

ПРОЕКТ: „Извършване на оценки по ОПТТИ и ОПТ”

ПРОЕКТ: „Верификация на разходите по проекти с бенефициент Управляващия орган на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014-2020 г.”

ПРОЕКТ: Проект „Разходи за възнаграждение на служителите в МТИТС, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове”

По подробна информация е предоставена в Приложение № 8.

Приложение № 1

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Описание на проектите, изпълнявани от ДП НК „Железопътна инфраструктура”, финансирани с капиталов трансфер от държавния бюджет

ПРОЕКТ 3: „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“.

През 2024 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 15 929 137,03 лв.

Обект № 1. „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа“.

Гара Своге е част от 2-ра главна железопътна линия, която в отсечката София-Мездра е с категория „Железопътна магистрала”.

Съществуващото горно строене включва шест коловоза от които два глухи, обикновени стрелки тип-49 1:9 300 и 1:9 190 и едностранни и двустранни английски стрелки.

С идейния проект е взето решение:

  - СКД 16/18 се заменя със СО 1:9 R=190 /дясна/ тип 60 Е1;

  - СКЕ 6/8 и СО № 4 се заменят с бретелно кръстолиние тип 60 Е1 1:9 R=190 за двустранна връзка на 2-ри и 3-ти коловоз;

  - всички стрелки в гърловина страна Бов запазват съществуващото си положение, като СО №1 се заменят с тип 60 Е1 1:9 дъгова симетрична двустранна, а СО №3 се заменя с дъгова едностранна стрелка на бетонови траверси;

  - изграждане на нови перони между 1-ви и 2-ри и 2-ри и 3-ти коловози, 3-ти и 4-ти коловози както и нов челен /гаров/ перон от страна на приемното здание;

  - изместване по ос съществуващите 2-ри, 3-ти и 4-ти ПОК за осигуряване на необходимото междуколовозно разстояние за изграждане на новите перони;

  - демонтаж на съществуващия 5-ти коловоз, железния път между стрелки №№5 и 7, както и стрелки №№5, 22 и №24;

  - изграждане на нова есова връзка между 2-ри и 3-ти коловози в гърловината страна Бов.

Ефект от изпълнение на строително-монтажните работи:

  - облекчаване на експлоатационната дейност и поддръжка на гарата;

  - увеличаване на пропускателната способност;

  - подобряване на комфорта на пътуване;

  - осигуряване на безпрепятствено движение на возилата в района на гарата.

Изпълнява се Договор №11578 от 23.12.2021 г. с Обединение „КР СВОГЕ“ – София.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 17 380 975,70 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 2 805 047,23 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. за такси в размер на 900,00 лв.

Обект № 2. „Подновяване на железния път и контактната мрежа в междугарието Дъбово-Гурково с дължина 15 810 м“

Междугарието Дъбово – Гурково с обща дължина 15 810 м е по 3-та главна жп линия Илиянци – Карлово – Карнобат – Варна фериботна.

Железният път в междугарието е безнаставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. Вследствие на дългогодишна експлоатация и просрочени с години срокове за подновяване и механизиран среден ремонт на железния път в междугарието Дъбово – Гурково железният път е с влошено техническо състояние. През 1988 г. за последен път е извършвано подновяване на железния път в междугарието Дъбово – Гурково, а през 1999 г. за последно е извършен механизиран среден ремонт на железния път.

При измерването на 21.07.2020 г. в междугарието Дъбово – Гурково е констатирано общо влошаване на техническото състояние на железния път – влошаване на състоянието по ниво – надлъжно на релсовите нишки, напречно в хоризонталните криви, влошаване на нивото на база талига на вагон 1,8 м и на база вагон 9 м, както и на междурелсието в кривите.

Като най-сериозни се констатираните неизправности от висока степен, които могат да застрашат безопасността на движение и които се появяват периодично въпреки постоянния контрол и дейностите по отстраняването им със силите на текущото поддържане. Като такива се приемат отклоненията в междурелсието над граничната 20 мм за клас „С“ и скоростта на движение в междугарието.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

  - управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

  - скоростни условия, трайно възстановяване на проектната скорост 100 км/час гарантиращо устойчив График на движение на влаковете;

  - капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

  - комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

  - подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция.

  - понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията.

Изпълнява се договор №11910 от 04.04.2023 г. с ДЗЗД „Ви Рейл“ - София.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 12 372 990,31 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 4 082 274,78 лв.

##### Обект № 3. „Механизирано подновяване на железния път и контактната мрежа в междугарието Гурково–Твърдица 8 623 м“ /включително 2-ри коловоз г. Твърдица/.

Вследствие на дългогодишна експлоатация и просрочени с години срокове за подновяване и механизиран среден ремонт на железния път в междугарието железния път е с влошено техническо състояние. Железният път е безнаставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 (със скрепление ПАК-И) и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени железни подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези деформации се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие.

Наблюдава се тенденция на влошаване. Достигането на пределните стойности на балната оценка означава многократно увеличаване на разходите за поддържане, от което следва да се приложи принципа за запазване нивото на енергията, което се постига по два начина: намаляване на скоростта и увеличаване на допустимите граници на геометричните параметри; запазване на скоростта, като се отстранят неизправностите превишаващи съответните гранични стойности, т.е. да се извършат необходимите ремонти.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

  - управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

  - скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание;

  - капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

  - комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

  - подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

  - понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията.

Изпълнява се договор №11786 от 01.12.2022 г. с фирма ДЗЗД „ИНЖТРАНССТРОЙ“ – Варна.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 7 659 557,08 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 1 102 961,01 лв.

##### Обект № 4. „ЖП линия № 2 София-Горна Оряховица-Варна – реконструкция – Неотложно укрепване на изветрял скален откос от км 470+542 до км 471+250 път 1 и от км 470+584 до км 471+250 път 2 в междугарието Каспичан-Провадия“.

Трасето на железния път в участъка от км. 470+460 до км. 471+200 по 2-ра главна жп линия София – Горна Оряховица – Варна преминава през траншея със стръмни откоси с наклон към път №1 и път №2 в междугарието Каспичан - Провадия и височина до 15 м. Геологията на траншеята е изградена от изветрели и силно напукани варовикови скали, с наклон спрямо железния път 60-700. В следствие на дъждовете и снеговалежите, ниските температури и преовлажняването последвано от замръзване се предизвикват чести срутвания на скални маси. Периодично се нарушава строителния габарит на железния път, включително и засипване на релсо-траверсовата скара, което застрашава безопасността на преминаващите железопътни возила.

При направен оглед е установено наличие на надвиснали едрогабаритни камъни и силно изразени ерозионни процеси с реална опасност от срутването им върху железния път, което може да доведе до закриване на строителния габарит и удар с подвижен състав. Срутените земни маси по цялата неукрепена дължина на траншеята от страна на път №2 са препълнили габионите и запълнили канавките. Създадена е опасност за сигурността на влаковото движение и възникване на инциденти с непредвидими последствия.

Изпълнява се Договор №5355 от 09.03.2016 г. и сключено Допълнително споразумение 1 от 27.02.2024 г. с „КРАМ КОМПЛЕКС КЪМПАНИ“ ЕООД.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 10 204 801,73 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 7 937 954,01 лв.

#### ПРОЕКТ 4: „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства“.

Към 31.12.2024 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 3 950 870,24 лв.

Обект № 1. „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участъка София-Мездра-Червен бряг – по обособена позиция 1: „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София-Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1“ и обособена позиция 2 „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра-Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2“.

Съществуващата телекомуникационна мрежа на ДП НКЖИ се базира на медни магистрални съобщителни кабели, които са с понижени параметри и множество повреди. В експлоатация са от над 40 години и реално са на границата на техният експлоатационен ресурс. Същите са без никакви възможности и капацитет за предоставяне на съвременни телекомуникационни услуги. Описание на обекта в частта Оптична кабелна мрежа – включва инсталиране на 141 км. оптичен кабел с 48 броя оптични влакна, въздушно на стълбовете на КМ.; изграждане на отклонения до всички прелези, помещения на ОТ, ОСП, Подрайони, подстанции, и др. характерни точки. Изграждане на структурно окабеляване в гарите. Ремонт на помещения за осигуряване на бъдещо инсталиране на апаратури. Измервателна техника и уреди за ремонт и поддръжка на оптичният кабел и автомобили за екипите по поддръжка.

Описание на обекта в частта Енергетика - преустройство на стълбовната линия на КМ. в съответствие с „Техническата спецификация“ (ТС-ЖИ 007-2006) и техническите изисквания при изпълнение на СМР за ремонт на контактната мрежа във всички закрити гари. Целта е отпадане на всички гъвкави напречници по бившите гари, изграждане на нова единична стълбовна линия за път 1 и 2. Боядисване на всички железорешетъчни стълбове в участъка. Основен ремонт и подмяна на всички секционни постове в участъка.

Изпълнява се договор № 6581/25.10.2019 г. с фирма „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – Варна за технически надзор на обекта.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 122 070,09 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 17 354,18 лв.

Обект № 2. „Доставка, инсталиране и конфигуриране на цифрова телекомуникационна апаратура за модернизация на съобщителната мрежа по 5-та главна жп линия в участъка Благоевград-Кулата“.

В участъка има изградена цифрова телекомуникационна мрежа през 2007 г. В експлоатация е от 11 години. Не се произвеждат и поддържат резервни части. Липсва софтуер за ъпдейт.

Цифровата телекомуникационна мрежа е морално и технически остаряла, но е необходимо да се осигурява непрекъсната и надеждна работа на ТК мрежа на ДП ДП НКЖИ.

Подмяната ще даде възможност за въвеждане на нови IT и телематични приложения и програми. Предоставяне на свободен капацитет на МВР, ДА ЕУ и др.

Изпълнява се договор №11755/28.10.2022 г. с ДЗЗД „Обединение Искра ИС“ – София. Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 3 798 497,23 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 543 445,37 лв.

Обект № 3. „Модернизация на осигурителните системи по трета главна жп линия в участъка Дунавци-Желю войвода“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Инженеринг в гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гаврилово и Желю войвода по трета главна линия, чрез модернизация на съществуващите осигурителни техники“; Обособена позиция 2: „Проектиране и изграждане на компютърна визуализация за участъка Дунавци-Желю войвода при влаков диспечер в гара Пловдив“.

Гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово, Желю войвода са съоръжени с маршрутно-релейни централизации тип Н-68 с импулсни и фазочуствителни релсови вериги 25 Hz пуснати в експлоатация в периода 1969 – 1974 г.

Предвидената модернизация по Обособена позиция 1 е естествено продължение на изпълнени обекти по 3-та главна жп линия и включва подмяна на релсовите вериги със системи за броене на оси, подмяна на морално остарелите токозахранващи стативи на МРЦ тип Н-68, подмяна на цялата външна кабелна мрежа за нуждите на осигурителната техника в гара Казанлък. Ще бъде извършена подмяна на всички маслени кабели и кабели с занижени параметри в останалите 5 броя гари (Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода). Предвидено е също така подмяна на всички кабели ниско напрежение за външно осветление.

В четири гари от обекта: Гурково, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода ще бъдат подменени с нови, пултовете за управление и контрол на МРЦ при дежурния ръководител движение. Пултовете ще са със светодиодна индикация и бутони тип “RAFI”.

В гарите Казанлък и Твърдица пултовете за управление и контрол на МРЦ ще бъдат подменени със системата за компютърно управление и визуализация на МРЦ, реализирана с апаратурата за компютърна визуализация за релейни централизации.

По обособена позиция 2 е предвидено да се достави и монтира система, която да визуализира движението на влаковете в участъка при дежурния влаков диспечер в гара Пловдив, като информацията ще бъде изпращана от елементите на гаровите централизации и визуализирани в реално време. По този начин дежурния влаков диспечер ще бъде напълно информиран за състоянието на влаковото движение в участъка, чрез извеждане на най-необходимата информация (свободност/заетост на контролирани участъци в гарите и междугарията, направление на междугаровите блокировки, показания на входни и изходни светофори). Гарите предвидени за наблюдение на влаковото движение ще бъдат всички, обхванати от влаковия диспечер за отсечката от 3-та линия, а именно гарите: Дунавци, Казанлък, Черганово, Тулово, Дъбово, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово, Сливен и Желю войвода.

С изпълнението на проекта ще се постигне:

  - внедряване на съвременни системи за установяване наличието на влак, чрез броячи на оси, покриващи изискванията на безопасност SIL4;

  - с изграждането на система броячи на оси не се нарушава целостта и здравината на релсите на железния път, което се налага да се прави при оборудване с релсови вериги;

  - отпада скъпоструващата и трудоемка поддръжка на изолиращите настави от страна на регионалните Железопътни секции;

  - значително намалява възможността за изкуствена заетост на контролирани участъци от железния път;

  - внедряването на системи за броячи не се отразява на използването на по-мощни електрически локомотиви;

  - с внедряването на системи за броячи на оси се премахва опасността от нерегистриране на возила поради понижена шунтова чувствителност на РТВ, ръждясали или покрити с прах релси или замърсен баласт, което е от съществено значение за осигуряване безопасност на превозите;

  - при системите за броячи на оси са ограничени опасностите от повреди, причинени от кражби на външни съоръжения. Отпада необходимостта от монтиране на дросел-трансформатори, пътни трансформатори, релсови и дроселни съединители, които от години са разбивани, крадени, чупени и предавани за скрап от недобросъвестни лица;

  - при броячите на оси отпадат ограниченията към подвижния жп състав, свързани с минимално разрешено натоварване на ос, максимално позволена стойност на импеданса между колелата на една колоос, както и други специфични изисквания, които се изискват при релсовите вериги;

  - с изпълнението на обекта ще се постигне по-висока отказоустойчивост и ще се повиши надеждността на осигурителната техника в гари и междугария, ще бъде подменена голяма част от най-амортизираната и технически остаряла апаратура, ще се осигури, комфорт и подобряване условията на труд в техническите помещения на обслужващия персонал;

  - дежурния влаков диспечер за участъка от гара Дунавци до гара Желю войвода ще разполага с реална, визуализация за действителното влаковото движение в гарите и междугарията за участъка Дунавци – Желю войвода по трета главна жп линия.

Изпълнява се договор №11950/23.05.2023 г. с фирма „БАЛКАНТЕЛ“ ЕООД – София.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 3 918 780,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 3 018 924,00 лв.

Изпълнява се договор №11940/15.03.2023 г. с Обединение „АКС ИНЖЕНЕРИНГ“ – София.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 0,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 271 538,29 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. за такси са размер на 4 500,00 лв.

Обект №4. „Монтаж на апаратура от демонтирани АПУ след изграждане на надлези от обекта Пловдив -Бургас Фаза 2  – 6 броя“.

Обектът предвижда пресъоръжаване на АПУ с технологично остаряла апаратура и с изчерпан експлоатационен ресурс с годна апаратура, демонтирана от обекта Пловдив -Бургас Фаза 2  по изграждане на нови пътни надлези.

Прелезите са със много стара и амортизирана апаратура. Необходима е подмяна на вътрешната и външната апаратура. С изпълнението на обекта ще се намали броя на отказите и подобри безопасността на преминаващите през прелеза МПС.

Изпълнен е Договор №111239 от 29.04.2024 г. с „БАЛКАН САСТ“ ЕООД – София. Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 95 108,40 лв.

ПРОЕКТ 5: „Модернизация и реконструкция на тягови подстанции“.

Обект №1. „Ремонт на контактната мрежа от км. 304+650 до км. 306+100 по ІІ-ра главна жп линия София-Горна Оряховица-Варна (Козаревец)“.

С изпълнението на проекта ще се постигне:

- повишаване надеждността, безопасността и цялостното функциониране на подсистемата, чрез замяна на съществуващото (морално остаряло) оборудване със съвременно;

- цялостно обновяване на всички конструкции и съоръжения, за постигане на надеждност и необслужваемост за не по-малко от 30 години общ жизнен цикъл, в съответствие с действащите европейски и национални стандарти;

- намаляване разходите за заплащане на консумираната реактивна енергия, респективно повишаване качеството на захранващото напрежение.

- осигуряване на пълен мониторинг върху положението на съоръженията и стойностите на електрическите параметри в участъка;

- постигане на оперативна съвместимост в съответствие с ТСОС Енергия, чрез бързодействие на аварийно изключване на прекъсвачите и поддържане на стойности на напрежение и честота в съответствие с EN 50 163.

Изпълнява се Договор №111338 от 15.08.2024 г. с ДЗЗД „ПТВО 2024“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 148 893,32 лв.

#### ПРОЕКТ 7: „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“.

Към 31.12.2024 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 14 765 788,01 лв.

Обект № 1. „ЖП участък Лозарево-Прилеп от км 18+663 до км 23+108, включително жп тунел № 1“.

Тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп представлява двупътен железопътен тунел с дължина 2811 м, от които 2426 м се изграждат по тунелен способ (NATM с изпреварваща калота по взривен метод – ~ 2030 м, механичен способ ~ 396 м) и 385 м – по открит способ (Cut & Cover method). Към момента напълно завършени са 1749 м (~ 62%) – остават 1062 м, от които 777 м по тунелен способ и 285 м по открит способ. С изграждането му проектната скорост на участъка Лозарево – Прилеп се повишава до 130 км/час, а дължината на железния път се намалява с 5 434,92 м, което е най-голямото скъсяване при реализацията на проекта за удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат - Синдел. На проведено заседание на Експертен технически съвет на ДП НКЖИ от 22.02.2008 г. е разгледано незадоволителното състояние на насипа пред тунел 1. Поради допуснати технически пропуски в процеса на изграждането му, насипът е непригоден да изпълнява функциите на долно строене на новата жп линия и е взето решение за премахването му, като от км. 18+560 до км. 19+450 на мястото на насипа ще да бъде изградена проектираната жп естакада. Към момента ДП НКЖИ притежава работен проект за изпълнение на естакадата от км. 18+560 до км. 19+450, като е належащо изграждането й за да бъде осъществена връзката между тунел 1 и гара Лозарево.

В изпълнение на Договор №111037 от 14.08.2023 г. с „Крамп-инженеринг“ ООД са извършени 15 бр. посещения на подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 7 200,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 21 600,00 лв.

Изпълнява се договор №111018/21.07.2023 г. с ДЗЗД „РЕИЛ СЕВЕР-ЮГ 2023“ – София по позиция 1 за доизграждане на тунел 1.

Разплатените средства от към 31.12.2023 г. са в размер на 12 107 998,73 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 2 757 785,74 лв.

Изпълнява се договор №111106/07.12.2023 г. с ДЗЗД „Лозарево 2023“ – София по позиция 2 за „Удвояване и електрификация на участък Лозарево-Прилеп“.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 11 667 368,67 лв.

Във връзка с извършени подготвителни работи и временно строителство, съгласно ЗОДВ-63 от 11.04.2024 г. е възложено на фирма „Рафаил“ ЕООД – София направа на конструктивно обследване на изградената част от тунелната тръба на тунел №1 в участъка Лозарево-Прилеп и на изградената част от корекцията на р. Патомишка от секция 61 до секция 79 с дължина 219 м, на базата на което ще може да се продължи строителството на обекта.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 36 000,00 лв.

Във връзка с осъществяване на Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект „Удвояване и електрификация на железния път в участъка Лозарево-Прилеп“ се изпълнява Договор №111143 от 08.02.2024 г. с Обединение „КОНСУЛТАНТИ ЛОЗАРЕВО-ПРИЛЕП“.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 57 610,60 лв.

В изпълнение на Договор №11753 от 26.10.2022 г. с „Крамп-инженеринг“ ООД се извършва актуализация на проект „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“.

Към 31.12.2023 г. разплатените средства са в размер на 873 000,00 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 225 423,00 лв.

#### ПРОЕКТ 11: „Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна“.

Към 31.12.2024 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 25 631 882,85 лв.

Жп линията Русе – Варна е първата железопътна линия, построена на територията на Република България.

Железопътната линия е най-пряката жп връзка между Русе и Варна, респективно пристанище Русе на р. Дунав и черноморското пристанище Варна. В този аспект железопътната линия Русе – Варна осъществява транспортната комуникация между общоевропейски транспортни коридори №№VІІ и VІІІ (при жп гара Синдел).

От Русе до Варна железопътната линия е с дължина 226 км., изградена от релси тип 49 кг/м върху стоманобетонни траверси. През 1983 г. е въведена в експлоатация електрификацията на железопътното трасе. Същото се състои от два участъка:

  - Русе - Каспичан - с дължина 141 км., еднопътна и електрифицирана; железопътна линия №9 - първа категория в схемата на железопътната мрежа на Република България. Осигурителната техника, обезпечаваща влаковото движение е морално остаряла, в преобладаващата част на гарите е РУКЗ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов”. В план и в профил състоянието на железопътното трасе се характеризира с минимален радиус на хоризонталните криви 320 м. Около 70 броя от хоризонталните криви са с радиус под 350 м. Сумарната дължина на тези криви е около 8 км. Съществуващите проектни скорости са 70- 95 км/час.

  - Каспичан-Варна - с дължина 85 км., двупътна и електрифицирана, част от магистрална железопътна линия №2 София – Мездра - Горна Оряховица – Каспичан - Синдел - Варна. Осигурителната техника в жп гарите е от типа МРЦ и ЕМЦ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов” с обезличаване на пътищата на двойната линия. В участъка Каспичан – Варна трасето е относително благоприятно в ситуационно отношение. Около половината от трасето е в права. Независимо от това и тук има хоризонтални криви с малки радиуси. Минималният радиус на хоризонталните криви в този участък е 460 м, а около 30 броя от кривите са с радиус по-малък от 800 м. Съществуващите проектни скорости са 100- 130 км/час.

Намалената поддръжка на железопътната линия влияе неблагоприятно върху нейните експлоатационни характеристики и системно понижаване на скоростите на движение на влаковете, с оглед гарантиране на минимални условия за безопасност на превозите. Ако съществуващата тенденция за намаляване на проектните скорости се запази и не се инвестира в железопътната инфраструктура, може да се прогнозира, че железопътният транспорт в този регион на страната е с едно не особено оптимистично бъдеще. Трябва да се отчете и демографския характер на населението, както и факта, че за голяма част от него железницата е единствения начин на придвижване.

Изводът, който може да се направи е, че са необходими незабавни действия за гарантиране на влаковото движение.

Линията Русе-Варна е основна за товарния железопътен трафик по направлението от Турция през Румъния до страните от Централна и Западна Европа, като също е включена в „широкообхватната“ TEN-T мрежа на Европейския съюз. След завършването на строителните дейности по жп линията Русе-Варна, ще се подобри трансграничната връзка с Румъния и ще се увеличат товародателите, ползващи железопътната инфраструктура.

Възстановяването на проектните параметри, подобряване състоянието на железния път и железопътните съоръжения по трасето Русе - Каспичан - Варна е необходимост, която ще доведе до създаване на по-добри условия за транспортна комуникация в този регион на страната, ще доведе до увеличаване скоростите на движение, респективно намаляване на времепътуването по тази дестинация. Като краен резултат по-добрата железопътна инфраструктура ще способства за развитие на индустрията в региона, през който преминава железопътната линия, както и в национален аспект.

Основните цели за постигане с реализацията на инвестиционния проект са:

  - подобряване на качеството на услугите на железопътния транспорт чрез намаляване на времето за транзитно преминаване, приспособяване на пропускателната способност на линията към атрактивната от търговска гледна точка честота на транспортните услуги, повишаване на експлоатационните параметри по отношение на надеждност, техническа готовност и ремонтопригодност, повишаване на безопасността на транспортните операции и намаляване на въздействието върху околната среда;

  - стимулиране на икономическото развитие на регионално и национално ниво и подкрепа за по-изгодни в икономически план и надеждни транспортни услуги за превоз на пътници и товари в областите на взаимен интерес, като се обръща по-специално внимание на ефективността на железопътните оператори по международните коридори и оперативната съвместимост с останалите видове транспорт;

  - намаление на разходите за железопътни транспортни услуги и рационализиране на използването на железопътната инфраструктура. Целта е да се получи съществено намаление на съществуващите инфраструктурни оперативни разходи и разходите по поддръжката, чрез прилагането на модерни строителни техники и използването на най-съвременни системи за контрол, мониторинг и надзор, които могат да обезпечат значително по-висока надеждност и техническа годност на инфраструктурните активи и управлението на движението;

  - опазване на околната среда в близост до ж.п. линията и намаляване на опасностите при транспорт на опасни стоки.

Проектът има пряк принос към изпълнението на специфичните цели:

  - интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз чрез постигне баланс и развитие на връзките между различните видове транспорт и така ще се съкрати времето за пътуване на гражданите и транспортирането на товарите. Това ще окаже благотворно влияние върху развитието на икономиката на района и на страната като цяло;

  - постигане на баланс между отделните видове транспорт чрез даване на възможност за пренасочване на трафика към по-екологосъобразните видове транспорт, какъвто е железопътния, и съответно до по-равномерно натоварване на отделните видове транспорт;

  - в икономически план резултатът ще бъде осигурена техническа възможност за превозване на повече пътници и товари и икономически просперитет на региона и страната.

Проект №11 ще бъде изпълнен в следните подпроекти:

ПРОЕКТ 11.1: „Възстановяване проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна в междугарията“

Към 31.12.2024 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 14 038 429,33 лв.

Обект № 1.„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино-Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м“.

Изпълнението на обекта ще гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

  - управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

  - скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете;

  - капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по жп мрежата;

  - комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

  - увеличаване на срока на експлоатация.

Изпълнява се Договор №6625 от 18.11.2019 г. за извършване на технически надзор с „Рубикон инженеринг“ АД – Варна.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 266 637,10 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. в размер на 56 990,89 лв.

Обект № 2. „Подновяване на железният път от км 34+882 до км 38+203 и от км 41+585 до км 46+897 с обща дължина 8 633 метра в междугарието Ветово – Сеново по 9-та жп линия“.

Железният път в междугарието е наставов с релси тип 49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. От извършеното измерване с пътеизмерителна лаборатория, се констатират голям брой неизправности по ниво и междурелсие.

От км. 38+203 до км. 41+585 железният път е подновен през 2021 г., поради дерайлиране на товарен влак на 23.04.2021 г.

В останалата част от междугарието, железният път е силно амортизиран вследствие на експлоатация, тежки товарни влакове, атмосферни условия и закалване на баластовата призма от инертни материали, добивани в съседство и превозвани по 9-та жп линия.

Подновяване на железния път е извършвано по отсечки от 1980-та до 1994-та години.

Пресяване на баластовата призма е извършвано през 2011 и 2015 години.

Скоростта на движение на жп возила в междугарието по книжка разписание е 80 км/час.

Проектната скорост в междугарието е 95 км/час.

Изпълнява се Договор №11938 от 10.05.2023 г. с ДЗЗД „ГРУП РЕЙЛ ВЕТОВО“ – София.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 912 921,60 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. в размер на 4 294 070,40 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. за такси са размер на 4 500,00 лв.

##### Обект № 3. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Висока поляна - Хитрино с дължина 13 520 м“.

Вследствие дългогодишната експлоатация и просрочените с години срокове за подновяване, железният път в междугарието Висока Поляна–Хитрино е с влошено техническо състояние: релсите са износени и с набити краища, траверсите са напукани и посукани с разбити ПАК болтове, скъсани тирфони и счупени подложки, а баластовата призма е замърсена.

Хоризонталните криви са с малък радиус, като кривите с R ≤ 350 м са с обща дължина 3 722 м. По-голямата част от отводнителните съоръжения са компрометирани и с намалена водопропускливост. Последният ремонт в междугарието е през 2013 г. – механизиран среден ремонт, а механизирано подновяване е извършено през 1981 г.

Вследствие на дългогодишна интензивна експлоатация и под влиянието на метеорологичните условия се наблюдава прогресиращо влошаване на параметрите на железния път, като сегашното им състояние се характеризира със закаляна баластова призма, деформации по ос и ниво и пропадания. Поради невъзможност за трайно стабилизиране на железния път този участък е с постоянно намаление на скоростта на движение на влаковете V кн. р.=70 км/час. Проектна скорост за междугарието е V пр.= 80 км/час.

Изпълнението на ремонта има за цел постигане на сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа, подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.

Изпълнява се Договор № 11905 от 30.03.2023 г. с „Инфраструктурно строителство“ АД – София.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 12 237 379,14 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 9 526 461,84 лв.

Във връзка с осъществяване на Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Висока поляна - Хитрино с дължина 13 520 м“ се изпълнява Договор №111047 от 25.08.2023 г. с ДЗЗД „ЕТЕ ИНФРАСТРУКТУРА“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 156 406,20 лв.

#### ПРОЕКТ 11.2: „Възстановяване проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна в гари“

Към 31.12.2024 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 11 593 453,52 лв.

Обект № 1. „Възстановяване на проектните параметри в гара Разград от км 65+850 до км 66+950 с дължина 1 100 м по ІХ-та жп линия“

Гара Разград е построена като междинна гара по девета жп линия Русе - Каспичан. Гара Разград с ос приемно здание на км. 66+350 се намира между гарите Просторно и Самуил. В гарата има 6 коловоза.

Проектанта скорост е 80 км/час, а скоростта в момента по книжка разписание е 60 км/час.

Горното строене е тип 49 кг/м върху бетонови и дървени траверси.

Необходимо е цялостно подновяване на железния път с укрепване на земното платно, изграждане на отводнителни съоръжения и ремонт на изкуствените съоръжения.

В участъка на гара Разград контактната мрежа е в експлоатация повече от 45 години.

С изпълнението на обекта ще се постигне премахване на предпоставките за възникване на аварии и катастрофи, ще се повиши сигурността и безопасността на движението на возилата и ще се възстанови скоростта на движение на 80 км/час. (проектна) в гарата.

Изпълнява се договор №11921 от 24.04.2023 г. с ДЗЗД „ГАРА РАЗГРАД“ – София.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 10 774 295,21 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 1 744 728,04 лв.

Изпълнява се договор №11828 от 24.01.2023 г. с ДЗЗД „АЙ СИ ДЖИ-КСС“ – София за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 60 721,21 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 28 085,29 лв.

Обект № 2. „Възстановяване на проектните параметри в гара Хитрино от км 109+475 до км 110+700 с дължина 1 225 м по ІХ-та жп линия“.

Гара Хитрино е построена като междинна гара с ос приемно здание на км. 110+028.80 по девета жп линия Русе - Каспичан и се намира между гарите Висока поляна и Плиска. Гара Хитрино има 4 коловоза, като главен е 2-ри коловоз. Отвеждането на повърхностните води е с необлицовани земни канавки в много лошо състояние; запълнени частично или почти напълно, силно обрасли. Общото състояние на баластовата призма е лошо, почти по цялата дължина е с нарушено напречно сечение. Релсотраверсовата скара е от релси тип 49 кг/м върху дървени и стоманобетонови траверси, напукани и усукани, скреплението е компрометирано и не отговаря на нормите. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Не е полаган защитен пласт съгласно изискването на Наредба № 55.

Изпълнява се договор №11936 от 10.05.2023 г. с „Инфраструктурно строителство“ АД – София.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 2 511 382,71 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 5 110 569,23 лв.

Изпълнява се договор №11718 от 31.08.2023 г. с ДЗЗД „АЙ СИ ДЖИ-КСС“ – София за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 28 629,77 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 47 396,50 лв.

Обект № 3. „Възстановяване на проектните параметри в гара Плиска от км 129+100 до км 130+175 м с дължина 1 075 м по ІХ-та жп линия“.

Гара Плиска е построена като междинна гара с ос приемно здание на км. 129+735.60 по девета жп линия Русе - Каспичан и се намира между гарите Хитрино и Каспичан. Гара Плиска има 6 коловоза, като главен е 3-ти коловоз. Отвеждането на повърхностните води е с необлицовани земни канавки в много лошо състояние; запълнени частично или почти напълно, силно обрасли. Общото състояние на баластовата призма е лошо, почти по цялата дължина е с нарушено напречно сечение. Релсотраверсовата скара е от релси тип 49 кг/м върху дървени и стоманобетонови траверси, напукани и усукани, скреплението е компрометирано и не отговаря на нормите. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Не е полаган защитен пласт съгласно изискването на Наредба № 55. Контактната мрежа е изградена от твърди и гъвкави напречници, като фундаментите на стълбовете попадат извън отчуждението на ДП НКЖИ. Поради бракувани и демонтирани 4-ти и 5-ти коловози, е необходимо да се изгради нова стълбовна линия в отчуждението.

Изпълнява се договор №11860 от 23.02.2023 г. с Обединение „Гара Плиска“ – София.

Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 4 991 069,86 лв.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 4 516 176,78 лв.

Изпълнява се договор №11687 от 30.06.2022 г. с ДЗЗД „ЕТЕ ИНФРАСТРУКТУРА“ – София за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 146 497,68 лв.

ПРОЕКТ 20: „Строителство и ремонт на сгради и съоръжения в съответствие с европейските изисквания“

Към 31.12.2024 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 8 200 357,19 лв.

ДП НКЖИ, като управител на железопътната инфраструктура, стопанисва гари, спирки, разделни постове, сгради на железопътни участъци и четни помещения, сгради на маршрутно-релейни централизации (МРЦ), трафопостове, тягови подстанции, стрелкови кабини и др. Голяма част от сградите са построени преди 1980 г. Необходимо е да се подобри обслужването, условията на труд, санитарно-хигиенните норми, да се осигури достъпност на лица с намалена подвижност, сградите да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и привеждането им в съответствие с европейските директиви.

Строителството основно включва подмяна покривни покрития (керемиди, хидроизолация и др.), цялостна или частична подмяна на дограмата (алуминиева или PVC), възстановяване и пребоядисване на фасадите, направа на външни топлоизолации, подмяна на настилките, ремонт чакални, ремонт тоалетни, ремонт на вътрешните и външни инсталации (Електро, ВиК, ОиВ, съобщителни и комуникационни), вътрешни довършителни работи, вертикална планировка и околни пространства.

За 2024 г. е предвидено изпълнението на следните обекти: „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Ямбол“, „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Септември“, „Рехабилитация приемно здание гара Шумен“, „Изграждане на перони от двете страни на жп линията при спирка Товарна гара Русе“, „Ремонт на Цех производствен район София“, „Проектиране и изграждане /инженеринг/ хале за ремонт на РССМ ремонтна работилница Шумен“, „Ремонт сграда РПЖПС Бургас“ и „Проектиране и изграждане на Единен Диспечерски Център – гара Горна Оряховица“.

С извършване на ремонтните работи по сградния фонд се цели постигане на:

  - осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси – голяма част от тях са без отопление, с течове, без нормални санитарни възли;

  - трайно отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение за гарантиране безопасността на експлоатацията им;

  - осигуряване на изискванията за противопожарна безопасност и енергийна ефективност;

  - привеждане на гарите в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

ПРОЕКТ: „Доставка жп механизация“.

##### Към 31.12.2024 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 5 351 914,30 лв.

##### Обект № 1. „Доставка на седем броя многофункционални хидравлични багери с обратна кофа, на автомобилен и железопътен ход, за междурелсие 1435 мм и свързаните с тях допълнително оборудване, работни устройства, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи“.

Очаквания ефект от доставката на седем броя многофункционални хидравлични багери е следния:

- гарантиране на ефективната, висококачествена и безаварийна работа при поддържането на железния път;

- планово и аварийно поддържане на железния път в Република България;

- намаляване на ръчния, физически, тежък, неефективен и непривлекателен труд, чрез механизиране на трудоемки операции при ремонта и поддържането на железния път;

- бързо и ефективно отстраняване на възникнали аварии и последици от произшествия по железния път;

- увеличаване на производителността на труда и намаляване на разходите за труд (оптимизация на работна сила и персонал).

Изпълнява се Договор 111104 от 04.12.2023 г. с „ХИДРО МАТ“ ЕООД – Бургас.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 3 092 983,20 лв.

Обект № 2„Доставка на пет броя нови комбинирани багери-товарачи, на автомобилен ход с допълнително оборудване, с допълнителна хидравлична линия за прикачен инвентар с климатик и технически документи и документи за поддръжка и ремонтни дейности“.

Багерите са комплектовани с комплект устройства за смяна на траверси, храсторезни устройства и устройства за пробиване на отвори за стълбове за контактната мрежа.

Експлоатацията на багерите на двоен ход с различните работни органи се доказа като много удачна при:

- бързото отстраняване на аварии;

- текущото поддържане и средния ремонт на железния път;

- смяна на траверси, копане между траверсите;

- почистване на земни и скални маси;

- почистване на канавките;

- товаро-разтоварна дейност;

- почистване железния път от трева и дървета.

Изпълнен е Договор № 111175 от 21.03.2024 година с „РЕЗЕРВИМПЕКС“ ЕООД – Бургас.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 2 258 931,10 лв.

ПРОЕКТ: „Доставка на релсови самоходни специализирани машини“.

Към 31.12.2024 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 22 496 812,80 лв.

Обект № 1. „Доставка, хомологация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на 16 броя релсови самоходни специализирани машини (РССМ) за изграждане, поддържане и инспекция на контактната мрежа“.

Изпълнява се договор №11728/27.09.2023 г. с фирма „TESMEC RAIL. S.R.L.“ Италия. Разплатените средства към 31.12.2023 г. са в размер на 22 822 899,00 лв.1Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 11 618 930,40 лв.

Обект № 2. „Доставка, хомологация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на 4 броя релсови самоходни специализирани машини за дигитализация и визуализация на параметрите на контактната мрежа“.

С доставяне на нови съвременни специализирани машини, ще се гарантира бързо реагиране при бедствени и аварийни ситуации, засягащи контактната мрежа на територията на страната и налагащи извършването на спешни ремонтни работи, както и ще е възможно да се намали средното време за отстраняване на една повреда по контактната мрежа, тъй като служителите ще могат да достигат лесно и безопасно всички точки на контактната мрежа и нейните елементи, което от своя страна ще доведе до намаление време закъснението на влаковете, в следствие повреди по вина на поделение „Електроразпределение“. Също така производителността на труда при почистване на растителността и осигуряване на габарита на контактната мрежа ще се увеличи с около 50%, което от своя страна ще доведе до намаляване време закъснението на влаковете, в следствие на паднала растителност по елементите на контактната мрежа, както и снижаване на разхода на гориво на годишна база, тъй като двигателите на новите машини се проектират така, че да отговарят на последните изисквания и стандарти за емисиите на отработените газове и следват тенденциите за намаляване разхода на гориво.

Изпълнява се договор № 11729/27.09.2023 г. с фирма „TESMEC RAIL. S.R.L.“ Италия.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 10 877 882,40 лв.

ПРОЕКТ: Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец, фаза 1"

Проектът включва модернизация на около 51 км. двойна железопътна линия за скорост 160 км/час за пътнически транспорт и 120 км/час за товарни влакове, подновени и новопостроени 24 моста и виадукта, изградени еднопътни (двутръбни) с обща дължина 15,4 км. и 8 двупътни (еднотръбни) тунела с обща дължина 5,48 км.

С реализацията на проекта ще се модернизира един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите страни- членки на ЕС. Железопътната линия София - Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната, с важно регионално, икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове - София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цяла югоизточна България.

Допълнително споразумение №6 към Договор №6645 от 27.11.2019 г. с ДЗЗД „ДЖЕН ДУЙ“ – София за железопътен проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец, фаза 1".

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 9 089 701,08 лв.

ПРОЕКТ: „Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Модернизация на железопътния участък Костенец-Септември"

С реализацията на проекта ще се отстрани един от проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, който към настоящия момент не отговаря на техническите стандарти за пътнически и товарен транспорт. Проектът включва 5 дейности за извършване на строителни работи, управление на проекта, отчуждения на земя и надзор по време на строителството.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде модернизирана 24,4 км. двойна железопътна линия и поддържаща инфраструктура по направлението Костенец-Септември.

С цялостното реализиране на проекта ще се реши един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите страни членки на Европейския съюз (ЕС). Железопътната линия София-Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната, с важно регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България.

Действието ще намали задръстванията и ще има положителен ефект върху модалното разделение и околната среда. Проекта ще допринесе за оперативната съвместимост на коридора, като по този начин ще се повиши качеството и безопасността на услугата.

Изпълнява се Договор №6509 от 12.08.2019 г. с ДЗЗД „Костенец-Септември 2018“ .

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 38 436 570,46 лв.

ПРОЕКТ: „Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Развитие на железопътен възел Пловдив"

Обхват на проекта: Проектното предложение обхваща жп линиите около гр. Пловдив. Обхватът на предложението включва Пътническа гара Пловдив, Източна товарна гара Пловдив, гара Скутаре, гара Крумово и жп участъците между гарите.

Общата дължина на жп линиите във възела е около 23 км. двойна жп линия. Максималното натоварване е 22.5 т/ос. Максималния наклон достига 6,4 %о, а минималния радиус на кривата е 475 м. Целият възел се снабдява с електроенергия (25кV/50Hz) от 2 трансформатора.

Предложението цели модернизация на релсовия път (59 км.), контактната мрежа (103 км.) и системата за сигнализация и комуникация (23 км.); ремонт и укрепване на съществуващите съоръжения, както и изграждане на нови съоръжения на мястото на морално остарелите такива или тези с недостатъчна товароносимост. За градските райони е предвидено изграждането на шумоизолационни съоръжения. Съществуващите преходи на ниво ще бъдат заменени от подлези и надлези (9) и мостове (2). Сигналната блокировка в междугарията ще бъде заменена с автоблокировка с осови броячи без сигнална блокировка. Нова автоматизирана система за блокировка ще бъде доставена и инсталирана на гара Скутаре. Гара Тракия ще се промени на спирка. Ще бъде прокарана нова тръбна мрежа и ще бъдат положени нови кабели за контрол и наблюдение. Ще бъдат доставени нови стрелки (114) с външна блокировка, както и нови семафори с LED модули, осови броячи за контрол на участъците от релсовия път в гаровите комплекси и в междугарията. Съществуващата EТCS ще бъде актуализирана до версия 2.3.0d и ще бъде разширена, за да покрие и гара Скутаре. Насипите ще бъдат сменени с нови. Ще бъде доставена и инсталирана нова Информационна система за пътниците.

Изразходените средства са съгласно Допълнително споразумение 5/19.03.2024 г. към Договор №6739 от 20.03.2020 г. с ДЗЗД „ПРОЕКТ ПЛОВДИВ“, с предмет „Комуникационно-транспортно решение за връзка на бул. "Христо Ботев" и ул. "Македония" при пресичането на жп ареала на гара Пловдив на мястото на съществуващия Бетонов мост“.

Разплатените средства от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 1 673 540,72 лв.

Приложение № 2

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

- ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2“

Стойност на проекта по ДБФП – 346 367 898,07  лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 4 812 249 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка,       управление и изпълнение на проекта в размер на 4 812 249,27 лева

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

Стойност на проекта по ДБФП – 402 304 095,91 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. –   38 091 136 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

1.	Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 140 394,08 лева;

2.	По договори с изпълнител „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с предмет: “Доставка на горива за нуждите на НКЖИ“ са изплатени разходи в размер на 6 052,90 лева;

3.	По договор 6645/27.11.2019 г. с изпълнител ДЗЗД "ДЖЕН-ДУЙ" ЖП Елин Пелин- Костенец" с предмет: "Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец, по обособени позиции", за Обособена позиция 1: "Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200" са изплатени разходи за извършени СМР в размер на 24 901 905,62 лева;

4. По договор 11154/16.07.2020 г. с изпълнител „КОНСОРЦИУМ "ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017" ДЗЗД с предмет: "Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец, по обособени позиции", за Обособена позиция 3: "Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+589" са изплатени разходи за извършени СМР в размер на 13 042 783,44 лева.

ПРОЕКТ: "Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-фаза 1"

Стойност на проекта по ДБФП – 156 291 800,67 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 77 325 982 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По договор № 11440/28.06.2021 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект "Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман – Сръбска граница". Разходите представляват междинни плащания по договора в размер на  1 084 915,87 лева;

- По договор № 11472/05.08.2021 г. с предмет „Спасителни археологически проучвания и археологически дейности/надзор по време на строит.дейности в жп участък Волуяк-Драгоман по проект "Модерн.на жп линия София-Драгоман-граница със Сърбия,участък Волуяк-Драгоман" са изплатени междинни плащания в размер на  126 865,97 лева;

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 203,69 лева;

- По договор № 11365/22.03.2021 г. с изпълнител „Терна“ АД с предмет „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк – Драгоман“ са изплатени разходи за извършени СМР в размер на 75 205 017,78 лева.

Разходи за възнаграждения на Екипи за управление и изпълнение на проекти в размер на 908 978,75 лева.

ПРОЕКТ: "Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград, и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA"

Стойност на проекта по ДБФП – 19 996 587,82 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 9 438 303 лв.

- По договор № 11223/03.09.2020 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство" с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривия и Самуил с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация „SСАDА“, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години"е направено плащане в размер на  12 109,08 лева;

- По договор № 6732/12.03.2020 г. с предмет „Модернизация на тягова подстанция Разград и прилежащите й секционни постове Кривню и Самуил с изграждането им и включването им в система за телеуправление и телекомуникация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години". Извършено е междинно плащане в размер на  1 358 022,29 лева;

- По договор № 11227/14.09.2020 г. с предмет "Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство“с предмет: Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация“ „SCADA“, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“ са направени плащания в размер на  35 387,14 лева;

- По договор № 6656/13.12.2019 г. с изпълнител „ТДБ“ ДЗЗД с предмет "Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна-Синдел и доставка на автовишка по обособени позиции“. Обособена позиция 1 „Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигналвизация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна-Синдел“ е направено междинно плащане в размер на  5 990 638,89 лева;

- По договор № 11758/31.10.2022 г. с изпълнител ДЗЗД „Русе-ЦЕМА“ предмет: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SСАDА, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години" са изплатени разходи за извършени СМР в размер на 1 863 547,19 лева;

- Разходи за възнаграждения, осигуровки и командировки на ЗПУИП за 178 598,14 лева.

ПРОЕКТ: "От изток към Запад - 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспорта мрежа"

Стойност на проекта по ДБФП – 6 369 305,76 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 3 528 669 лв.

В отчетния период са изплатени разходи по договор № 11645/08.04.2022 г. с изпълнител „ВДХ“ с предмет „Рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка №103 (пристанище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир Попов) са изплатени разходи за извършени СМР в размер на 3 528 669,09 лв.

ПРОЕКТ: "Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония"

Стойност на проекта по ДБФП – 9 327 979,59лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 664 250 лв.

В отчетния период са изплатени разходи по договор № 6474/17.06.2019 г. са изплатени разходи в размер на 664 250,00 лева за дейности, свързани с изготвяне и одобрение на кадастрални карти и кадастрални регистри.

ПРОЕКТ: "Проект за доставка на 8 метровлака за Линии 1, 2 и 4 на метрото в София"

Стойност на проекта по ДБФП – 49 591 836,45 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 32 224 993 лв.

- По Договор № 120/14.07.2023 г. с предмет „Доставка на 8 метровлака за първа, втора и четвърта линии на метрото в гр. София“ са изплатени средства по окончателно плащане в размер на 32 222 857,24 лева;

- Разходи по информация и публичност за изработка на вестник Софийско метро брой 14/Декември 2023 в размер на 2 136,00 лева.

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“

- Стойност на проекта по ДБФП – 5 639 090,99 лв.

- Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 258 927 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По договор № 6439/25.04.2019 г. за дейности, свързани със Строително-монтажни работи, подобект "Гаров комплекс Искър (дейност 10.2) са направени разходи в размер на 201 809,56 лева;

- по договор № 6552/13.09.2019 г., с изпълнител ДЗЗД "Казичене билд 2018", с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Казичене, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор", Обособена позиция 3“ са направени разходи в размер на 57 117,52 лева.

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора-Фаза 1“

Стойност на проекта по ДБФП – 12 202 625,32 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 3 508 788 лева.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По договор № 6582/25.10.2019 г. с изпълнител ДЗЗД "Европейска гара - Стара Загора" с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора -проектиране, строителство и на авторски надзор“ са изплатени средства за извършени СМР в размер на 3 508 787,62 лева;

- Разходи за възнаграждения на Екипи за управление и изпълнение на проекти в размер на 105 680,10 лева.

ПРОЕКТ: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение”

Стойност на проекта по ДБФП – 5 380 945,75 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 368 139 лв.

В отчетния период са изплатени разходи по договор № 11520/14.10.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „РЕЙЛТЕХНОАЙЕМЕС“ с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“ е извършено окончателно плащане в размер на 368 138,87 лева.

Проект "Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, участък „ул.Шипка-кв.Гео Милев-ж.к.Слатина-Зала Арена София/ Техпарк София-бул. Цариградско шосе"

Стойност на проекта по ДБФП – 156 219 937,60 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 10 663 272,54 лева.

В отчетния период са изплатени разходи по договор № 123/19.07.2023 г. с изпълнител ДЗЗД „СИМЕТРО София“ с предмет „Доставка на 8 метровлака за трета линия на метрото в София“ са изплатени разходи в размер на 10 663 272,54 лева.

Проекти по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 - Етап II”

Стойност на проекта по ДБФП -  306 929 553,87 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 55 233 342 лв.

- По договор № 6611/07.11.2019 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“. Извършени е плащане в размер на  21 440 325,79 лева;

- По договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по ж.п. линията Пловдив-Бургас“ са изплатени средства в размер на 12 571 376,81 лева;

- По договор № 6564/ 30.9.2019 с предмет „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“ са изплатени средства в размер на 6 314 010,50 лева;

- По договор № 111176/21.03.2024 с предмет „Извършване на пълно спасително археологическо проучване на новооткрит обект 9Б в отсечката от км 65+250 до км 65+400, в железопътен участък Оризово – Михайлово, землището на село Свобода, общ. Чирпан“ по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ са изплатени средства в размер на 459 151,96 лева;

- По договор № 11504/16.09.2021 с предмет „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 по шест обособени позиции, Обособена Позиция № 1: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 23+800 и км. 26+306 в междугарието Маноле - Белозем“ са изплатени средства в размер на 750 149,81 лева;

- По договор № 11398/16.04.2021 с предмет „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 по шест обособени позиции, Обособена Позиция № 2: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 85+083 и на км. 92+958 в железопътния участък Михайлово - Калояновец“ са изплатени средства в размер на 1 417 388,98 лева;

- По договор № 5631/25.01.2017 с предмет „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект ”Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2“ са изплатени средства в размер на 1 554 447,72 лева;

- По договор № 11592/08.02.2022 с предмет „Проектиране и изграждане на 7 надлеза в гара Хан Аспарух и в железопътни участъци Нова Загора-Кермен и Завой-Церковски на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 по четири обособени позиции“, Обособена позиция 2: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 145+787 и на км. 151+770 в железопътния участък Нова Загора - Кермен" са изплатени средства в размер на 805 880,37 лева;

- По договор № 11924/25.04.2023 с предмет „Изпълнение на геодезически услуги за нуждите на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ са изплатени средства в размер на 2 950,00 лева;

- По договор № 111254/16.05.2024 с предмет „Извършване на пълно спасително археологическо проучване на част от подобект 214, км 119+450, регистриран при предварително археологическо проучване в землищата на село Горно Ботево и село Дълбоки, общ. Стара Загора“ са изплатени средства в размер на 226 195,68 лева;

- По договор № 111253/16.05.2024 с предмет „Извършване на пълно спасително археологическо проучване на част от подобект 213, км 114+729, регистриран при предварително археологическо проучване в землището на село Калитиново, общ. Стара Загора“ са изплатени средства в размер на 146 724,90 лева;

- По договор № 6130/27.06.2018 с предмет „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска по проект ”Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2“ са изплатени средства в размер на 7 317,00 лева;

- По договор № 111214/12.04.2024 г. с изпълнител „ТИНСА“ ООД с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на надградената GSM-R мрежа по проект ”Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2“ са изплатени разходи в размер на 10 048,50 лева;

- По договор № 6567/03.10.2019 г. с изпълнител Консорциум „Плобур“ с предмет „Проектиране и изграждане на системи на сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас“  са изплатени разходи в размер на 3 694 818,49 лева;

- По договор № 111235/26.04.2024 г. с изпълнител „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД с предме „Проектиране и изграждане на 1 нов пътен надлез на км. 219+390 в гара Церковски“ е изплатен аванс в размер на 1 484 677,00 лева;

- По договор № 11591/02.02.2022 г. с изпълнител БМ ИНЖЕНЕРИНГ с предмет  "Проектиране и изграждане на 1 нов пътен надлез на км. 158+777 и един нов пешеходен надлез на км. 160+300 в междугарието Коньово-Кермен“ са изплатени разходи в размер на 736 120,00 лева;

- По договор № 5545/07.11.2016 г. с изпълнител ДЗЗД „Обединение Европейски железници“ с предмет „Рехабилитация на железопътния участък Скутаре-Оризово“ са изплатени разходи в размер на 239 919,18 лева;

- По договор № 6331/19.12.2018 г. с изпълнител „ТИНСА“ ЕООД с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас фаза 2" са изплатени разходи в размер на 1 341,20 лева;

- По договор № 11577/22.12.2021 г. с изпълнител „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД с предмет „Проектиране и изграждане на 1 нов пътен надлез на км. 124+657 в гара Хан Аспарух“ са изплатени разходи в размер на 254 653,00 лева;

- По договор № 11403/23.04.2021 г. с изпълнител „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД с предмет „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 97+617 и км. 100+113 в междугарието Калояновец-Стара Загора“ са изплатени разходи в размер на 70 042,70 лева;

- По договор № 11924/25.04.2023 г. с изпълнител „ГЕОЛЪВ“ ООД с предмет „Изпълнение на геодезически услуги за нуждите на проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас фаза 2“   са изплатени средства в размер на 1 700,00 лева;

- По договор № 111255/16.05.2024 г. с изпълнител НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ НА БАН с предмет „Извършване на пълно спасително археологическо проучване на част от обект на км 64+850 до км 65+000, регистриран при предварително археологическо проучване в железопътен участък Оризово – Михайлово, землището на село Свобода, общ. Чирпан“ са изплатени разходи в размер на 572 353,62 лева;

Изплатени разходи за командировки на служители от ЗИУП в размер на 3 282,24 лева.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, Фаза 2”

Стойност на проекта по ДБФП – 706 124 034,56 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 98 953 012 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По договор № 11376/29.03.2021 г. с изпълнител "ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД с предмет "Осъществяване на авторски надзор на реализацията на техническия проект в железопътен участък Ихтиман – Костенец“ са изплатени разходи в размер на 145 636,36 лева;

- По договор № 6426/12.04.2019 г. с изпълнител "ЖП ТРАНС" ДЗЗД с предмет "Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорт за железопътен участък Елин Пелин- Костенец“ са изплатени разходи в размер на 1 829 621,99 лева;

- По договор 6645/27.11.2019 г. с изпълнител ДЗЗД "ДЖЕН-ДУЙ" ЖП Елин Пелин- Костенец" с предмет: "Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец, за Обособена позиция 1: "Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200" са изплатени разходи в размер на 37 37 976,62 лева;

- По договор 11154/16.07.2020 г.. с изпълнител КОНСОРЦИУМ "ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017" ДЗЗД с предмет "Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец за Обособена позиция 3: "Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+589" са изплатени разходи в размер на 54 382 174,76 лева;

- По договор № 11155/16.07.2020 г. с изпълнител „ЕВРО ПЪТ“ ДЗЗД  с предмет "Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец за Обособена позиция 2: "Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400" са изплатени разходи в размер на 5 099 120,57 лева;

- По договор № 11550/29.11.2021 г. с изпълнител „РЕКЛАМЕН МАРКЕТ“ ООД с предмет: "Публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или национални средства“ са изплатени разходи в размер на 1 253,24 лева;

- Разходи за отчуждения и закупуване на земя в размер на 147 228,04 лева.

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора

– Фаза 2"

Стойност на проекта по ДБФП -9 685 419,36 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 2 660 029 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

1. По договор № 6369/29.01.2019 г. с изпълнител „Тинса“ ЕООД с предмет "Оценка на съответствието с изискванията на оперативна съвместимост на проект реконструкция на гаров комплекс Стара Загора" са изплатени разходи в размер на 199 445,60 лева;

2. По договор № 6620/12.11.2019 г. с Изпълнител „ЕН ЕКИП“ ЕООД с предмет „Консултантска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление изпълнението на договора за проектиране и строителство на обект „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ са изплатени разходи в размер на 73 816,20 лева;

3.По договор № 6460/ 30.05.2019 г. с изпълнител „ТИНСА“ ЕООД с предмет „Независима оценка на пригодността за прилагане на процедурата за управление на риска  на проект за реконструкция на Гаров комплекс Стара Загора“ са изплатени раходи в размер на 32 250,00 лева;

4. По договор № 11216/28.03.2020 г. с изпълнител „Инфра Про Консулт“ ООД с предмет „Упражняване на авторски надзор по проект „Реконструкция и модернизация на втори, трети и четвърти перони на жп гара Нова Загора“ при изпълнението на обект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“ са изплатени разходи в размер на 20 000,00 лева;

5. По договор № 6582/25.10.2019 г. с изпълнител „ЕВРОПЕЙСКА ГАРА-СТАРА ЗАГОРА“ с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора – проектиране, строителство и авторски надзор“ са изплатени разходи в размер на 2 015 098,11 лева;

6. По договор № 6653/10.12.2019 г. с изпълнител СРУЖЕНИЕ „НЗ ИНФРАСТРУКТУРА“ с предмет „Консултантска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство на обект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“ са изплатени разходи в размер на 84 639,45 лева;

7. Разходи за административни такси в размер на 3 000,00 лева;

8. Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на служители в ЗИУП по проекта в размер на 230 923,33 лева;

9. Разходи за техническо обезпечаване на служители в ЗИУП по проекта в размер на 856,62 лева.

ПРОЕКТ: „Модернизация на тягова подстанция Бойчиновци”

Стойност на проекта по ДБФП - 18 322 979,91 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 6 860,00 лева

В отчетния период са изплатени разходи по договор № 111002/10.11.2024 г. с изпълнител „АЙ СИ ДЖИ-КСС“ ДЗЗД с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство на тягова подстанция Бойчиновци и изготвяне на технически паспорти“ са изплатени разходи в размер на 6 860,00 лева.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

- ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София – Волуяк”

Стойност на проекта – 286 146 183,13 лева

Стойност по Споразумение за БФП - 203 819 092,05 лева

Допълнително финансиране съгласно РМС № 451/03.07.2020 – 126 612 169,00 лева

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 19 815 527 лева

В отчетния период изплатените разходи, както следва:

По Договор № 6174/24.07.2018 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ са извършени регулярни плащания в размер на 292 123,08 лева;

- По Договор № 11274/30.10.2020 г. с предмет „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София-Волуяк за проект Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ са извършени плащания в размер на 13 930 721,09 лева;

- По Договор № 11275/30.10.2020 г. с предмет „Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) са извършени плащания в размер на  5 328 813,18 лева;

По Договор № 111289/14.06.2024 г. във връзка с изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизъм за свързване на Европа /МСЕ/ е извършено плащане в размер на 7 497,00 лева;

По Договор № 6308/10.12.2018 г. с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост, оценка на приложимите национални технически правила за безопастност и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ е извършено плащане в размер на 56 300,00 лева;

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на в размер на 111 313,85 лева;

Разходи за такси в размер на 2 195,24 лева.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“

Обща стойност на проекта 250 100 230,24 лева

Стойност  по Споразумение за БФП – 132 966 320,22 лева

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 12 230 589 лева.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 67 337,66 лева;

По Договор № 11907/30.03.2023 г. с предмет: „Довършителни дейности в железопътен участък София-Искър от км 0+780 до км 7+700, част от проект „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин" са изплатени средства в размер на 5 983 257,39 лева;

По Договор № 111193/01.04.2024 г. с предмет: „Юридически услуги и правна защита на ЗПУИП София-Пловдив“ в хода на изпълнението на проект „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин" са изплатени средства в размер на 21 600,00 лева;

Договор № 111289/14.06.2024 г. с предмет: „Изготвяне на независими доклади за фактически консултации относно разходи, декларирани в размките на МСЕ“– изплатени средства в размер на 1 989,00 лева;

По Договор № 111121/21.12.2023 г. за осъществяване строителен надзор в железопътен участък София-Искър от км 0+780 до км 7+700 са изплатени средства в размер на 210 000,00 лева;

По Договор № 111147/15.02.2024 г. за осъществяване на авторски надзор на реализацията на техническия проект в железопътен участък София – Елин Пелин“ са изплатени средства в размер на 24 232,50 лева;

По Договор № 11550/29.11.2021 г. за публикуване на обяви са изплатени средства в размер на 498,41 лева;

Съгласно РМС № 431 от 20 юни 2024 г., са изплатени средства в размер на  857 405,00 лева за отчуждаване на имоти частна собственост.

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

Стойност на проекта – 279 747 456,89 лева

Стойност по Споразумение за БФП – 202 383 878,57 лева

Допълнително финансиране съгласно РМС № 452/03.07.2020 г. – 41 498 000,00 лева

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 64 307 992  лева

В отчетния период изплатените разходи са, както следва:

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 858 623,69 лева;

Разходи за командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта - в размер на 9 851,52 лева;

По Договор № 11283/10.11.2020 г. - изплатени са средства в размер на 1 209 673,00 лева към ДЗЗД „Пловдив Рейлуей“ по МП № 18 (непредвидени) и МП № 19, № 20 и № 23 по Допълнително споразумение № 1/15.11.2023 г., както и МП № 21 и МП № 24 по Ключово събитие по основния договор;

По Договор № 11904/30.03.2023 г. към Адвокатско дружество „Джелепов,  Митев и Белчева“ по четири междинни плащания, включително и последното по договора, съгл. чл. (2) от Договора са изплатени средства в размер на 7 600,00 лева и се отнасят за извършени юридически услуги;

По Договор № 111192/01.04.2024 г. с Адвокатско дружество „Джелепов, Митев и Белчева“ за юридически услуги са изплатени шест междинни плащания на обща стойност 21 600,00 лева;

По Договор № 11163/23.07.2020 г. - изплатени са средства в размер на 35 043 475,96 лева към ДЗЗД „Геострой Лантания“. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по АМП № 16, № 18; № 20 и № 21 – по основния договор, както и Индексации по Искания № 4, 5 и 6 на изпълнителя (Допълнително споразумение № 5/19.12.2024 г. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по АМП № 17 и АМП № 19 – по основния договор);

По Договор № 6739/20.03.2020 г. - изплатени са средства в размер на общо 26 630 393,76 лева към ДЗЗД „Проект Пловдив“. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по АМП № 18, АМП № 19, АМП № 21, АМП № 22, АМП № 24 и АМП № 25, три междинни плащания за непредвидени работи по договора и Индексации по Искания № 5, 6 и 7 на изпълнителя (Допълнително споразумение № 6/17.12.2024 г.) Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по АМП № 17, АМП № 20 и АМП № 23.;

По Договор № 11766/10.11.2022 г. с НАИМ БАН за извършването на археологически наблюдения в обхвата на проекта са изплатени средства на стойност 31 486,40 лева;

По Договор № 111289/14.06.2024 г. с „Грант Торнтон“ ООД за изготвяне на независими доклади относно разходите декларирани по МСЕ за проекта са изплатени средства на стойност 22 032,00 лева;

По Договор № 111026/27.03.2023 г. с „Мениджмънт бизнес машин“ ООД за доставка на консумативи за офис техника са изплатени средства на стойност 43 610,00 лева;

По Договор № 11890/22.03.2023 г. с „Ронос“ ООД за доставка на канцеларски материали са изплатени средства на стойност 18 338,45 лева;

По Договор № 11866/01.03.2023 г. с „Топ Елана“ ООД за доставка на канцеларски материали са изплатени средства на стойност 4 595,48  лева;

Такси на обща стойност 21 203,77 лева към МРРБ и „Елктроразпределение Юг“ АД, свързани с изменение на одобрен инвестиционен проект и допълнение към издадено разрешение за строеж и договори за въвеждане в експлоатация на обекти.

По Договор № 11292/04.12.20230 г. с „Италчертифер“ Италия за независима оценка на пригодността на прилагане на оценката на риска са изплатени средства на стойност 58 663,47 лева;

По Договор № 111336/15.08.2024 г. с НАИМ БАН за извършването на спасителни археологически проучвания са изплатени средства на стойност 49 994,37 лева.

ПРОЕКТ: Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив-Свиленград-граница с Република Турция“

Стойност на проекта – 20 529 688,40 лева

Стойност по Споразумение за БФП – 20 529 688,40 лева

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 11 918 635 лева.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

- По Договор № 11489/24.08.2021 г. с предмет „Извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)“ е извършено плащане в размер на 86 742,00 лева;

По Договор № 11401/22.04.2021 г с изпълнител „ЕТП-2“ ДЗЗД е извършено плащане в размер на 11 368 942,20 лева;

По Договор № 111289/14.06.2024 г. с „Грант Торнтон“ ООД е извършено плащане в размер на 3 060,00 лева за изготвяне на независим доклад за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на програмата;

По Договор № 111376/25.09.2024 г. с „Обединение КСТГ Консулт“ ДЗЗД с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив-Свиленград-граница с Република Турция“  е извършено плащане в размер на 141 375,00 лева;

По Договор № 111419/22.11.2024 г. с „Аниса-ИТК-2024“ ДЗЗД  с предмет „Изготвяне на формуляр за кандидатстване и изготвяне на Анализ „разходи-ползи“ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив-Свиленград-граница с Република Турция“ е извършено плащане в размер на 90 090,00 лева;

По Договор № 111241/30.04.2024 г. за предоставяне на юридически услуги на ЗПУИП са извършени плащания в размер на 18 900,00 лева;

По Договор № 11550/29.11.2021 г. във връзка с публикация за предстоящо обществено обсъждане по проекта са изплатени разходи в размер на 470,50 лева;

Административни такси в размер на 25 473,33 лева;

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 110 658,98 лева.

ПРОЕКТ: Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп линията Мездра-Медковец“

Стойност на проекта – 11 291 221,73 лева.

Стойност по Споразумение за БФП – 11 291 221,73 лева

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 9 578 248 лева.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 100 907,74 лева;

Разходи по договор с „Рекламен маркет“ и такси в размер на 392,08 лева;

Разходи за възстановяване на изплатени такси по проекта в размер на 9 014,33 лева;

Разходи за командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 955,44 лева;

По Договор № 11411/29.04.2021 г. с предмет: „Изготвяне на технически проект и устройствени планове за проект „Модернизация на жп линията Мездра-Медковец“ – изплатени разходи в размер на 4 064 381,10 лева;

По Договор № 111289/14.06.2024 г. с предмет: „Изготвяне на независими доклади за фактически консултации относно разходи, декларирани в размките на МСЕ“– изплатени разходи в размер на 3 366,00 лева;

По Договор № 11340/17.02.2021 г. с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда“– изплатени разходи в размер на 43 350,00 лева;

По Договор № 11635/29.03.2022 г. с предмет: „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническите проекти“– изплатени разходи в размер на 92 925,00 лева;

По Договор № 11657/10.05.2022 г. с предмет: „Изпълнение на мерки за визуализация и публичност“– изплатени разходи в размер на 4 450,00 лева.

ПРОЕКТ: Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

Стойност на проекта – 5 542 380,20 лева

Стойност по Споразумение за БФП – 5 542 380,20 лева

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 143 302 лева.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

Договор № 11894/22.02.2023 г. с предмет: „Юридически услуги и правна защита на ЗПУИП София-Драгоман“ в хода на изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия" – изплатени средства в размер на 9 500,00 лева;

Договор № 11488/24.08.2021 г. с изпълнител „Данго Проект Консулт“ ЕООД в размер на 21 336,00 лева. Плащането е във връзка с изработено Задание за обхват на ОВОС по чл. 95, ал.2 от ЗООС.

Договор № 111289/14.06.2024 г. с предмет: „Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, деклариране в рамките на МСЕ за проекти на ДП НКЖИ“ в размер на 3 825,00 лева;

Такса към РИОСВ-София за издаване на разрешение по ОВОС  в размер на 1 200,00 лева;

Възлагателно писмо с № ЖИ-42528/28.11.2024 г. към НАИМ БАН за спасителното издирване на археологически обекти по трасето на проект „Модернизация на жп участък Драгоман – граница с Република Сърбия” на територията в землищата на село Алдомировци, село Чуковезер, село Драгоил, село Ново бърдо и село Калотина - изплатени средства в размер на 15 868,26 лева;

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 60 263,47 лева.

ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник, част от основния мрежов коридор Ориент/Източно-Средиземноморски”

Стойност на проекта – 28 048 829,89 лева

Стойност по Споразумение за БФП – 28 048 829,89 лева

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 6 267 800 лева.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 130 655,85 лева;

По Договор № 11260/28.10.2020 г. осъществяване на надзор върху строителството на ТПС Варна – изплатени средства в размер на 58 793,85 лева;

По Договор № 11666/23.05.2023 г. с предмет: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация“– изплатени средства в размер на 11 800,00 лева;

Разходи за канцеларски материали в размер на 7 777,77 лева;

Разходи за командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта - в размер на 1 582,08 лева;

По Договор № 111289/14.06.2024 г. с предмет: „Изготвяне на независими доклади за фактически консултации относно разходи, декларирани в размките на МСЕ“– изплатени средства в размер на 3 519,00 лева;

По Договор № 11308/23.12.2020 г. за строителство на тягова подстанция Враца – изплатени средства в размер на 6 015 973,92 лева.

ПРОЕКТ: „Модернизация на жп линия Видин-София: жп участък Медковец – Срацимир“

Стойност на проекта – 568 215 997,45 лева

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 394 861 лева.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 260 142,39 лева;

Разходи за такси към МЗХ в размер на 200,00 лева;

По Договор № 11895/22.02.2023 г. към Адвокатско дружество „Джелепов, Митев и Белчева“ за юридически услуги и правна защита – изплатени разходи в размер на 7 600,00 лева;

По Договор № 111194/01.04.2024 г. към Адвокатско дружество „Джелепов, Митев и Белчева“ за юридически услуги и правна защита – изплатени разходи в размер на 16 200,00 лева;

По Договор № 111323/22.07.2024 г. към „Ем Пи Ес“ ЕООД за доставка на хардуерно оборудване – изплатени разходи в размер на 10 400,00 лева;

По Договор № 111327/25.07.2024 г. към „Контракс“ АД за доставка на компютърно оборудване – изплатени разходи в размер на 99 999,00 лева;

Разходи за командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта - в размер на 320,00 лева.

ПРОЕКТ: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

Стойност на проекта – 4 009 451,50 лева

Стойност по Споразумение за БФП – 4 009 451,50 лева.

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.  – 2 468 631 лева.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

По Договор № 11885/10.03.2023 г. с предмет „Изготвяне на технически проект, технически спецификации за строителство и изработване на ПУП за връзка между жп гара Бургас и летище Бургас по проект „Достъп от коридор ОИС до летище Бургас. Проучвания за връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас" изплатени разходи в размер на 684 188,59 лева;

По Договор № 11550/29.11.2021 г. във връзка с публикация за предстоящо обществено обсъждане по проекта изплатени разходи в размер на 130,14 лева;

По Договор № 111289/14.06.2024 г. с предмет „Изготвяне на независими доклади за фактически кънстатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизъм за свързване на Европа за проектите на ДП НКЖИ са изплатени разходи в размер на 2 601,00 лева;

По Договор 11799/15.12.2022 г. с предмет „Изготвяне на доклад за оценка ва въздействието върху околната среда/ОВОС/ и Доклад за оценка на степента на въздействие /ОСВ/“ са изплатени разходи в размер на 2 980,00 лева;

По Договор 111379/01.10.2024 г. с предмет „Изработване на АРП и Формуляр за кандидатстване за изграждането на връзка между жп. гара Бургас и летище Бургас“ са изплатени разходи в размер на 147 300,00 лева;

По Договор 111094/04.12.2023 г. с предмет „Оценка на съответствието със съществуващите изисквания към строежите съгласно ЗУТ и управление на договора за изготвяне на техн. проект“ са изплатени разходи в размер на 59 500,00 лева;

По Договор № 111268/21.05.2024 г. с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост“ са изплатени разходи в размер на 19 988,00 лева;

Платена такса на РИОСВ Бургас в размер на 1 200,00 лева;

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 264 949,69 лева.

ПРОЕКТ: „Модернизация на тягови подстанции Червена вода и Хитрино“

Стойност на проекта – 28 732 992,92 лева

Стойност по Споразумение за БФП – 28 732 992,92 лева

Разплатени средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 1 097 440 лева.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

По Договор № 111029/07.08.2023 г. с Обединение „ТПС 2022“ ДЗЗД за техническо проектиране и строителство на ТПС Червена вода са изплатени разходи по планиране и проектиране (изготвен и одобрен технически проект. За обекта има издадено Разрешение за строеж.) на стойност 329 008,86 лева;

По Договор № 111017/17.07.2023 г. с „Ай Си Джи - КСС“ ДЗЗД за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление на договор за проектиране и строителство на ТПС Червена вода са изплатени разходи в размер на 74 942,85 лева;

По Договор № 11998/23.06.2023 г. с Обединение „Хитрино ТПС“ ДЗЗД за техническо проектиране и строителство на ТПС Хитрино са изплатени средства за авансово плащане и  Междинно плащане №1 на обща стойност 621 812,89 лева. Междинно плащане №1 е основно за дейности по планиране и проектиране (изготвен и одобрен технически проект. За обекта има издадено Разрешение за строеж.)

По Договор № 111016/17.07.2023 г. с „Ай Си Джи - КСС“ ДЗЗД за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление на договор за проектиране и строителство на ТПС Хитрино са изплатени разходи в размер на 71 675,00 лева.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ПРОЕКТ „П19“ - Извършване на реформа в обслужването на пътници с железопътен транспорт в крайградските и междурегионални направления, чрез закупуване на нов подвижен състав, както следва:

- „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в неелектрифицирани депа, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“

Сключен договор Д-4/22.02.2024 г. с „Експрес сервиз“ ООД – гр. Русе на стойност 12 673 746 лв.

Към края на 2024 г. са доставени 3 броя електрически маневрени локомотиви.

За периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. са усвоени средства в размер на 4 703 367,96 лв.

- „Доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонала“

Сключен договор Д-30/04.09.2024 г. с „Шкода Транспортейшън“ а.с. и „Шкода Вагонка“ а.с. на стойност 613 680 000 лв.

Преведен аванс в размер на 204 560 000 лв., който е 40% от стойността на договор Д-30/04.09.2024 г.  без ДДС.

Сключено допълнително споразумение № ДС-12/07.11.2024 г. на стойност 153 420 000 лв. за доставка на 5 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонала.

За периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. са усвоени средства в размер на 204 560 000 лв.

Приложение № 3

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите, изпълнявани от ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДП ПИ), финансирани с капиталов трансфер чрез държавния бюджет

За периода от 01 януари 2024 г. до 31 декември 2024 година са заявени и получени средства от капиталови разходи за шестнайсет проекта, за изпълнението на които представяме следната информация:

1. ПРОЕКТ: Проектиране и рехабилитация на ел. обзавеждането на страна ниско  напрежение в трафопостовете и ел. подстанцията в пристанищни терминали Русе-изток 1 и Русе-изток 2 и Обособена зона Русе – изток

Характеристика: Съществуващите електро съоръжения и апарати на страна ниско напрежение в трафопостовете и ел. подстанцията са монтирани през 70-те години на миналия век и са морално и технически остарели. Вследствие на дългогодишната им експлоатация е намалял техния комутационен и механичен ресурс, като се забелязва и повишаване на температурата (загряване) в контактите, което води до увеличаване на броя на аварийните изключвания на страна ниско напрежение в трафопостовете и ел. подстанцията.  Това е предпоставка за възникване на сериозни аварии, при което части от пристанищните терминали ще останат без електро захранване и ще бъде спряна работата на кейовата и тилова механизация, с която се обработват плавателните съдове и товарите. Съществува потенциална опасност от възникване на трудови злополуки с персонала, участващ в претоварните операции.

Изпълнение за периода: За реализацията на проекта е проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки и на 28.08.2023 год. е сключен договор с избраният изпълнител "ПРИСТА РУСЕ ИЗТОК" ДЗЗ. Съгласно договора, изпълнителят е изработил инвестиционен проект за рехабилитацията, който е приет на  технически съвет с протокол от 11.10.2023 г. На 05.12.2023 г. е осигурен достъп до строителната площадка и са стартирали предвидените СМР по договора. Договорът е изпълнен на 28.02.2024 г.  Видовете работи изпълнени съгласно договора са: изготвяне на работен проект за рехабилитация на ел. обзавеждането на страна ниско напрежение в трафопостовете и ел. подстанцията, придружен с подробна количествено-стойностна сметка, в която са включени количествата и видовете работи за рехабилитация на помещенията на трафопостовете и ел. подстанцията; демонтаж на съществуващите разпределителни ел. табла, шинна система и ел. обзавеждане на страна ниско напрежение; доставка и монтаж на нови разпределителни табла ниско напрежение по схема, доставка и монтаж на кабелни скари и кабели ниско напрежение и направа връзка между трансформатор и разпределително табло; възстановяване и  рехабилитация на помещенията на страна ниско напрежение в трафопостовете (ТП1, ТП2, ТП3 и ТП4) и ел. подстанцията. Настройка релейни защити, тестване и въвеждане в експлоатация на новоизградената инфраструктура, ел. съоръжения и системи и извършване на  обучение на персонала, отговарящ за  поддръжката и експлоатацията на трафопостовете и ел. подстанцията.

Обектът е изпълнен.

2.  ПРОЕКТ: Комплексно обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в морските пристанища за обществен транспорт с национално значение”; Обособена позиция № 2: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в речните пристанища за обществен транспорт с национално значение"

Характеристика: Изпълнението на проекта е във връзка със задълженията на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" разписани в чл. 115м, ал. 1, т. 19 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия. В тази връзка се извършва съхранение, обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт с национално значение. Изпълнението на дейностите по превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в акваториите на пристанищата и бреговата линия, се осъществява при два сценария „Аварийна ситуация“ и „Превантивно осигуряване“.

Изпълнени дейности за отчетния период: През 2021 г. след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, на 14.10.2021 г. се сключиха два договора с избрания изпълнител. И по двете обособени позиции изпълнението е възложено на „Поддържане чистотата на морските води“ АД. Сключените договори №№ 71/14.10.2021 г. и 72/14.10.2021 г. са за период 36 месеца, на обща стойност 2 609 884,00 лв. с ДДС. Изпълнението им започна през 2021 г. и приключва през 2024 година. Плащанията се извършват чрез абонаментни равни месечни вноски в размер на 36 248 лв. с ДДС по всеки договор, след представяне на доклад за предоставените услуги за съответния месец и подписан приемо-предавателен протокол за приемането им.

И по двата договора са изпълнени дейности по съхранение, поддръжка, обезпечаване – технологично и с необходимия човешки ресурс. Съгласно изискванията на производителя лодките и прилежащото им оборудване са проверявани регулярно, почиствани и тествани от техническите лица отговорни за поддръжката. Всички налични  агрегати са стартирани и оставени да работят в рамките на половин час. Няма констатирани отклонения и дефекти.

СПРЕАЗ за река и море, разположени на територията на база СНО-Варна и пристанищен терминал Русе-запад, разположени в контейнерите, както и ремаркетата с боновете за твърди отпадъци са проверени и са в добро техническо и функционално състояние и готови за незабавна употреба при възникнала необходимост. Няма констатирани отклонения и дефекти.

Договорите са приключени на 14.10.2024 г.

3. ПРОЕКТ: „Рехабилитация на пристанищна рампа - Подемно преходен мост № 2 (ППМ 2), жп подходи и прелез към него и полагане на европейско коловозното развитие на пристанищен терминал „Фериботен комплекс Варна“

Характеристика: Проектът се изпълнява като част от неотложните мерки за привеждане на пристанищен терминал „Фериботен комплекс - Варна“ в състояние, позволяващо обслужването на нови товаропотоци и увеличено количество товари във връзка с новата геополитическа обстановка вследствие на продължаващата война в Украйна. Реализацията ще допринесе за поетапното възстановяване на активите в комплекса, както и за поддържане на пристанищния терминал в състояние, отговарящо на експлоатационните и нормативни изисквания за извършване на пристанищни дейности и услуги в променената геополитическа и икономическа обстановка. С рехабилитацията на инфраструктурата на фериботния комплекс се осигурява по-голяма превозна способност, намаляват се транспортните разходи, увеличават се бързината и ефективността на превозите. В резултат се постига значителен финансов ефект и предотвратяване на затрудненията в логистичните вериги. От построяването си през 1978 г. до момента основен ремонт на подемно-преходен мост № 2 (ППМ 2) не е извършван. С предписание № 2015/05/23 от 17.03.2015 г. на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ мостът е спрян от експлоатация. Нееднократно дерайлират вагони в частта на прелеза и на жп подходите към него.

- Изпълнени дейности за отчетния период: За изпълнението на проекта на 03.10.2022 г. е сключено споразумение с "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Рамков договор № 50/09.08.2019 г. между ДП "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД.

- Обектът е изпълнен и окончателно приет с подписването на Протокол от 19.07.2024 год. за установяване годността за приемане на обекта и годността за предаването му за редовна експлоатация. Изпълнените дейности включват: монтаж на стрелки и сухо струйно почистване на металните повърхности по елементите и направа на антикорозионно покритие; доставка и монтаж на рифелова ламарина и метални профили за усилване на металната конструкция; грундиране и боядисване и т.н.

4. ПРОЕКТ: Възстановяване на част от жп път пресичащ бул. „Девня“, свързващ складова база Варна с основния жп клон

Характеристика: ЖП участъкът свързващ основния жп клон с разклонението си към складова база пресича голям булевард в гр. Варна по който преминава тежкотоварен трафик. През годините са правени леки ремонти, които не могат да издържат голямото натоварване. Извършва се реконструкция на булеварда, като възложител е Община Варна. Моментът е подходящ да се направи усилване на жп участъка за да се предотвратят пътни транспортни произшествия поради появилите се дупки между релсите.

- Изпълнени дейности за отчетния период: За реализацията на проекта е изготвена документация и на 26.05.2023 г. е сключено споразумение с "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД. Изпълнението на предвидените СМР стартира на 04.09.2023 г. според изготвения график. Обектът е изпълнен и приет с подписването на окончателен приемо-предавателен протокол от 04.07.2024 г.

Изпълнените дейности включват пълно премахване на стари ж. п. коловози, изграждане на отводнителна система, доставка и полагане на баластова призма, доставка и полагане на нов железен път, уплътняване, нивелация и стабилизиране на железния път, доставка и полагане на еластична прелезна настилка, довършителни дейности.

5. ПРОЕКТ: „Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап“

Характеристика: Вълноломът е основно пристанищно съоръжение, което защитава акваторията на пристанището от вълнение, наноси и ледове. Вследствие на лошите метеорологични условия през зимата 2011-2012 г. и последните вълнови корозии, ремонтно възстановителните работи по съоръжението станаха крайно наложителни. За целта през 2015 г. беше изработен технически проект за възстановяване на съоръжението, който предвижда етапно изпълнение на СМР. През 2016 г. беше окончателно завършено изпълнението на първи етап от възстановителните работи. С настоящият обект се изпълняват проектните дейности от вторият етап, който обхваща участък от вълнолома с дължина 463 м., разположен от км 0+793 до км 0+330. Целта е да се възстановят проектните параметри на съоръжението и с укрепването му да се осигури конструктивна стабилност и безопасност на експлоатация.

Изпълнени дейности за отчетния период: За реализацията на проекта на 30.06.2020 г. беше сключено споразумение с фирма „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД. Към 31.12.2025 г. всички строително-монтажни работи на обекта са изпълнени. Подписан е Акт (образец 15) за установяване готовността за приемане на строежа по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Подадени са документи за държавна приемателна комисия, която предстои да бъде назначена през 2025 г. Основните изпълнени дейности са:

- изграждане на защитна призма от скален материал под вода и над вода от скални блокове с тегло 100-500 кг, 500-1500 кг. и 1500-3000 кг.;

- производство, доставка и монтаж на 4, 8, 10 и 12,5 тонни тетраподи;

- изграждане и ликвидиране на временни площадки за маневриране;

- запълване на съществуващи бетонни кутии със скална фракция;

- въстановяване на същестуваща бронировка с тетраподи 4 т.

6. ПРОЕКТ: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг“

Характеристика: Един от основните проблеми на пристанищата в района на град Варна, на фона на съвременните тенденции за увеличаване на големината на корабите, е съществуващото ограничение от недостатъчните дълбочини в плавателните Канал 1 и Канал 2. За разрешаване на проблемите за транспортната достъпност една от мерките в интегрираната транспортна стратегия е за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2. Цели се цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в района на пристанище Варна. В тази връзка през 2018 г. беше  планиран настоящият обект.

Изпълнени дейности за отчетния период: За реализацията на проекта на 01.10.2019 г. е сключено споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД. Изпълнението на строителството се извърши по реда и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като за целта е изготвен Инвестиционен проект – съгласуван и одобрен по реда на ЗУТ и издадено разрешение за строеж. Извършени са драгажно-изкопни работи по фарватера и откосите на Канал 1 и  Канал 2 и обръщателния кръг на пристанищен терминал Варна-запад, в това число и СМР по брегоукрепрването, като навсякъде в техните граници е осигурена проектната дълбочина от 14,50 м. (кота -14,55 EVRS). В обхвата на проекта е заложено и изместване на съществуващи комуникации в обсега на драгажните работи, които са: дюкер – канализация, дюкер – водопровод, дюкер – газоснабдяване и дюкер комуникации. Дейностите по изместване на дюкерите са приключени, като същите са въведени в експлоатация. Издадени са четири Разрешения за ползване на дюкер – канализация, дюкер – водопровод, дюкер – газоснабдяване и дюкер комуникации.

СМР за обекта са приключили и е подписан Акт (образец 15) за установяване готовността за приемане на строежа по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Удълбочаване Канал 1 и Канал 2. Назначена е държавна приемателна комисия за приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.

- 7. ПРОЕКТ: СМР за довършване възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „Морска естакада” с островна площадка

Характеристика: Пристанищното съоръжение при нос Шабла е от особена важност за делимитация на морските пространства между Република България и Република Румъния. С него се определя държавната граница на Република България в териториалното море и пространствата на изключителната икономическа зона и континенталния шелф.

Съоръжението е построено през 70-те години на миналия век. Липсата на подходяща поддръжка и ремонти, както и въздействието на агресивната морска среда причиниха критични нарушения на конструктивните му елементи. С решение на Министерски съвет № 814 от 10 октомври 2012 г. естакадата е предоставена за управление на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". При предаването естакадата е в много лошо общо конструктивно състояние и на практика не е в експлоатационна годност. Това наложи извършването на рехабилитационни дейности по възстановяването на съоръжението. За изпълнението на строителните дейности е изготвени и одобрен по надлежния ред инвестиционен проект, въз основа на него от Главния архитект на община Шабла е издадено разрешение за строеж. Строителните и монтажни работи до настоящия момент са изпълнени частично и обектът не е завършен. През 2023 год. се проведе нова процедура за избор на изпълнител за довършване на съоръжението, вследствие на което се сключи договор № 6/26.01.2024 г. с „Хидрострой“ АД.

Изпълнени дейности за отчетния период: Към 31.12.2024 г. са изпълнени и актувани с протокол № 1, следните СМР за елементи от конструкцията на естакадата: доставени са стоманените тръби Ф 609.6 за пилотите; изпълнени са дейностите по заварките и обработка с антикорозионната защита; изработени и доставени са напречните греди; изработени и доставени са надлъжните греди 12*6; съчленени са противоветровите връзки с напречни греди; изработени и доставени са надлъжните греди с отворите и са монтирани. Част от парапета е преместен и монтиран на постоянното му място. Договорът е в процес на изпълнение.

Обектът е преходен за 2025 г.

8. ПРОЕКТ: Рехабилитация кабелни връзки 20 kV от ВС „Рибна борса” до ТП „Силоз” и кабелна връзка от ВС „Рибна борса” до ТП „Нов стол” в частта от ВС „Рибна борса” до ТП „Силоз”

Характеристика: Кабелни линии са изпълнени с кабели тип „ОСБ 3х150 мм²”/медни кабели с хартиено-маслена изолация/, които често аварират. Кабелна връзка 20 kV от ВС „Рибна борса” до ТП „Силоз” е с дължина 310 метра и с множество муфи, направени с цел отстраняване на честите аварии по време на дългогодишната експлоатация. Тази кабелна линия е в началото на захранващата система на „Пристанище Бургас-изток 1” и понастоящем е категорично ненадеждна. Същата се нуждае от цялостна подмяна. Честите аварии оказват отрицателно въздействие върху товаро-разтоварната дейност на „Пристанище Бургас-изток 1” и върху функционирането на Зона за Обществен достъп.

За реализацията на обекта е подготвена документация,  проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки и на 29.11.2023 г. е сключен договор с избрания изпълнител "Лайтинг Инженеринг" ООД.

Изпълнени дейности за отчетния период: Дейностите по договора са изпълнени и приети с приемо-предавателен протокол от 26.01.2024 г. По трасето на съществуващия кабел тип „ОСБ 3х150 мм²” е изградена нова тръбно-канална мрежа в участъка от съществуваща шахта в близост до ТП „Силоз”, до съществуваща шахта, до югоизточния ъгъл на Магазия 14. Кабелните линии 20 kV са изпълнени с 3 бр. едножилни кабели тип NA2XS(F)2Y 20кV 3(1х185 мм2)/25 мм2. Тръбната мрежа е изградена с 3 броя PVC тръби Ø160/4 мм за кабелите 20 kV и 4 броя PVC Ø110/3.2 мм за кабелите 0,4 kV, обвити с бетонов кожух.

- 9. Проект: „Възстановяване състоянието на отбивни съоръжения по кейови стени в пристанищни терминали – Варна“

Характеристика: Възстановяване състоянието на отбивните съоръжения, боларди, обрушвания и пропадания на кейовите места на пристанищни терминали Петрол-Варна и ТЕЦ-Езерово е наложително с цел привеждането им в съответствие на изискванията за безопасност и обезпечаване безопасното заставане на плавателни съдове в терминалите. Съществуващите отбивни съоръжения са амортизирани и няма данни кога са ремонтирани за последно. За ремонта са направени предписания с протокол от страна на ИА "Морска администрация". С реализацията на обекта  се предвижда подобряване на функционалността на отбивните съоръжения и площадките на кейовия фронт за товаро-разтоварна дейност на двата пристанищни терминала.

Изпълнени дейности за отчетния период: През 2023 г. след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки на 15.06.2023 г. беше  сключен договор с избрания изпълнител „Хидрострой“ АД. Извършените СМР са в пристанищен терминал „Петрол“ и „ТЕЦ Езерово“. На територията на пристанищен терминал „Петрол“ се извърши подмяна на отбивни съоръжения, пребоядисване и номерация на боларди, също така бе монтирана метална ограда с портал и нов парапет. В пристанищен терминал „ТЕЦ Езерово“  се извърши подмяна на отбивни съоръжения на кейово място № 3 от дървена скара и гумени пури, подмяна на метален ръбохранител, ремонт на боларди, подмяна на стоманобетонни капаци на отводнителни галерии, както и се възстанови част от бетоновото покритие между кейовата стена и подкрановия път. На 26.06.2024 г. строително монтажните работи са завършени и приети с подписването на Акт № 1/26.06.2024 г.

- 10. Проект: „Възстановяване на настилки в тила на 6 к.м., пристанищен терминал Варна-запад“

Характеристика: Обектът се намира на територията на пристанищен терминал Варна-запад.  Представлява настилка в тила на 6 к.м. Ремонта на настилката е продължение на вече ремонтирани в съседство такива.

Изпълнени дейности за отчетния период: За изпълнението на обекта е сключен договор  № 13/09.10.2023 г. с фирма „Балкански“ ООД.  Изградени са нови асфалтобетонови настилки с площ 17 960 кв. м. и стоманобетонови настилки с площ 7 810 кв. м. Възстановени са отводнителни галерии с дължина 700 л. м. Изпълнението на предвидените СМР съгласно договора е приключено  и прието с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол на  02.04.2024 г.

11. Проект: „Възстановяване на бетонова площадка на 1 и 2 к.м. и тила на 8, 9 к.м., пристанищен терминал Варна-запад“

Характеристика: Предвидените за ремонт корабни места се намират на територията на пристанищен терминал Варна-запад. Представляват настилки в участък от ново изградени настилки на 2 к.м. от Пилотска кула на 1 к.м. и съответно в тила на 8 и 9 к.м. Съседните корабни места - 3 к.м. и 10А к.м. са с обновена настилка. С цел подобряване на експлоатацията на терминала е препоръчително и оставащите места да се ремонтират.

Изпълнени дейности за отчетния период: За реализацията на обекта, след проведена процедурата по реда на ЗОП, е сключен договор  № 16/19.12.2023 г. с избрания изпълнител - фирма „Про Арм“ ЕООД. Изпълнението на договора започна на 29.03.2024 г. с подписване на Протокол за осигуряване достъп до строителната площадка.

За периода, от стартиране на изпълнението до момента са съставени два междинни констативни протокола № 1,  № 2, и № 3  от 02.09.2024 год., с които са приети следните извършени видове СМР: заснемане, разчистване на строителната площадка, демонтаж на стоманобетонови панели, доставка на фракция, изкопни работи, подготовка на основа за стоманобетонова настилка, изработване на стоманобетонови полета. Договорът е в процес на изпълнение. Обектът е преходен за 2025 г.

12. Проект: „Рехабилитация на инфраструктурата на пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна (ФКВ), включваща: вътрешна пътна мрежа, външен паркинг, сграда  Претоварен пункт, сграда Цех за смяна на талиги“

- Проектът се изпълнява като част от неотложните мерки за привеждане на пристанищен терминал „Фериботен комплекс - Варна“ в състояние, позволяващо обслужването на нови товаропотоци и увеличено количество товари във връзка с новата геополитическа обстановка вследствие на продължаващата война в Украйна. На сграда „Претоварен пункт“ не е извършван ремонт от построяването ѝ през 1978 г. Покривните стоманобетонни панели са компрометирани, с постоянни течове, липсващи прозорци и хидроизолация. Пътните настилки, включени в обхвата на рехабилитацията са с площ около 10 000 кв. м. Констатирани са много сериозни повреди: слягания, напуквания и износване на повърхностното покритие, нарушени надлъжни и напречни наклони за отводняване на паркинга. Настилката  е силно амортизирана и е наложително да се възстанови до достигане на проектните параметри. С реализацията ще се допринесе за поетапното възстановяване на активите в комплекса, както и за поддържане на пристанищния терминал в състояние, отговарящо на експлоатационните и нормативни изисквания за извършване на пристанищни дейности и услуги в променената геополитическа и икономическа обстановка.

12.1. Обект: „Ремонт на сграда Претоварен пункт, оборудвана с коловози за двете междурелсия, пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна“

Изпълнени дейности за отчетния период: За реализацията на обекта беше проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител, вследствие на което се сключи договор № 2/29.04.2024 г. с „ВИАС Инженеринг“ ООД. Изпълнени са демонтажни дейности, грундиране по стени, почистване на покрива, монтаж на ламарина, подготовка на външни стени за монтаж на панели. Договорът е в процес на изпълнение.

Обектът е преходен за 2025 г.

12.2. Обект: „Рехабилитация на външен паркинг на пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна“

Изпълнени дейности за отчетния период: След проведена процедура по реда на ЗОП е сключен договор № 15/12.12.2023 г. с избрания изпълнител - ДЗЗД „Ферибот Варна“. Изпълнението на договора започна на 10.06.2024 г. с подписване на Протокол за осигуряване достъп до строителната площадка. Обектът е изпълнен и окончателно приет с подписването на приемо – предавателен протокол на 05.09.2024 г. Всички предвидени СМР по договора са изпълнени, като по-основните са: заснемане, разчистване на строителната площадка, фрезоване, разкъртване на трошенокаменна настилка, направа на подземни комуникации, стабилизиране на земна основа, доставка и полагане на водещи ивици, доставка, полагане и профилиране на фракция, полагане на асфалтова настилка, маркировка, доставка на 2 бр. фургони, метален навес, бариери, осветителни стълбове, окабеляване и др.

Обектът е изпълнен.

13. Проект: „Рехабилитация на осветлението на Пристанищна рампа (ППМ) и пирс в пристанищен терминал "Фериботен комплекс Варна“

Характеристика: Съществуващите съоръжения за осветление в района на пристанищната рампа и пирса на „Фериботен комплекс Варна“ са морално и материално остарели и не работят ефективно. Захранващите електро табла са с изгнили корпуси и дефектирала стара апаратура за защита и управление. Захранващите кабели са остарели и дефектни. Необходимо е да се осигури добра осветеност за безопасността на хората срещу травми и защитата на материални ценности срещу щети при товаро-разтоварните работи, както и да се осигурят нормални условия за работа на персонала, отговарящ за товарните процеси.

Изпълнени дейности за отчетния период: За изпълнението на проекта е сключен договор  № 14/05.12.2023 г. с фирма „ЕЛТЕС“ ЕООД. Съгласно договора са демонтирани три броя стари осветителни стълбове и една желязорешетъчна (ЖР) кула и са изградени два  нови, полигонални стоманени стълбове с нови осветителни тела. Изпълнението на договора е приключило и е прието с подписването на окончателен приемо-предавателен протокол от 15.03.2024 г.

14. Проект: „Ремонт и рехабилитация на пристанищен терминал Росенец“

14.1. Обект: „СМР за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ "Росенец" към нормативните изисквания и добрите европейски практики - Етап 2 и изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) - Етап 4“

Характеристика: Обектът се реализира във връзка с изпълнението на т. 6 от РМС № 549 от 11 август 2023 година, относно отнемането на концесията, преустановяване на оперирането на пристанищен терминал Росенец от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, и поемането на оперативното управление на съоръженията на обекта на концесия от Министерство на транспорта и съобщенията и възлагане на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) извършването на пристанищни услуги по чл. 116, ал.2, т.1 и 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

За изпълнението на обекта има сключен договор №А202200604 от 14.06.2023 г., с „Обединение Терминал Росенец 2“ ДЗЗД. ДППИ предприе необходимите действия и организация за продължаване на строителството, с подписването на споразумение № 3/17.01.2024 г. към вече сключения договор между: ДП „Пристанищна инфраструктура“, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и изпълнителя „Обединение Терминал Росенец 2” ДЗЗД.

Пристанищен терминал Росенец, с оператор ДППИ, e класифициран като предприятие с висок рисков потенциал, съгласно глава седма, раздел първи на ЗООС. Поради това основно задължение на оператора е постоянното подобряване на контрола над рисковете  и осигуряване на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи на управление. Необходимо е да се осигури високо ниво на безопасност и сигурност в модела, конструкцията, действието и поддръжката на всяко съоръжение, оборудване и инфраструктура, свързана с действието му, които имат връзка с опасностите от големи аварии на територията на терминала.

- Изпълнени дейности за отчетния период: Съгласно сключения договор № А202200604 и Споразумение № 3 от 17.01.2024 г. обекта се изпълнява съобразно утвърдения график, като дейностите се извършват по отделните подобекти съгласно одобрения работен проект.

За извършените СМР са съставени 5 протокола за установяване стойността на извършени видове работи, 5 сертификати за изпълнени работи, актове съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Обектът е преходен за 2025 г.

14.2. Обект: „Авторски надзор за обект: „Привеждане на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики - Етап 2“

Характеристика: Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и реда за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между Възложителя и Проектанта. Авторският надзор по част „Конструктивна“ е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, проектантите и физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, са  участници в строителството. Определените с тази Наредба лица съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място. За да се гарантира законосъобразността при изпълнение на СМР за обекта, ДППИ предприе необходимите действия и след проведена процедура по реда на ЗОП, се сключи договор № 16/ 13.03.2024 г. с изпълнител „Екохимпроект“ ООД. Приемането на извършените услуги става с подписване приемо-предавателни протоколи.

- Изпълнени дейности за отчетния период: Съгласно предвиденото в договора, изпълнителят „Екохимпроект“ ООД, ежемесечно изготвя доклади за извършените дейности при осъществяване на авторски надзор по време на строителството при изпълнение на СМР. В месечните доклади за извършване на авторски надзор се отчитат съответният брой човекочасове, както и другите разходи, направени за посещение на строителната площадка.

- Обектът е преходен за 2025 г.

- 14.3 Обект: „Строителен надзор за обект: „Привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“

Характеристика: Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, строителният надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория. В тази връзка е необходимо да се възложи упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ с цел законосъобразно изпълнение на строежа.

За да се гарантира законосъобразността при изпълнение на СМР за обекта, на 24.01.2018г. между „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД  и „Експерт консулт 5“ ООД е подписан договор № А201700582 за упражняване на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и нормативните актове по неговото приложение за обект: „Привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“. На 18.06.2019 г. е подписано Допълнително споразумение № 1 към договор № А201700582, с което обекта се разделя на Етап 1 и Етап 2, и се добавя „Инсталация за регенерация на парите (ВРУ) – Етап 3 и Етап 4, на стойност 77 167,12 лв. без ДДС.

С РМС № 549 от 11 август 2023 година беше отнета концесията, и преустановено оперирането на пристанищен терминал Росенец от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) беше възложено извършването на пристанищни услуги по чл. 116, ал.2, т.1 и 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. С цел да се продължи законосъобразното изпълнение на строителния процес за горния обект,  ДППИ предприе необходимите действия и на 17.01.2024 г. сключи Допълнително споразумение № 2 към Договор № А201700582, изменен с ДС №1 от 18.06.2019 г. с „Експерт консулт 5“ ООД.

Изпълнени дейности за отчетния период: Съгласно предвиденото в договора, изпълнителят „Експерт консулт 5“ ООД, ежемесечно изготвя доклади за извършените дейности по упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на СМР. През 2024 г. са представени доклади за извършените дейности по упражняване на строителен надзор от изпълнителят „Експерт консулт 5“ ООД за месеците април, май, юни, юли и автуст 2024 година. За приемането на изпълнението, съгласно чл. 27, ал. 2  от Договор № А201700582, е съставен приемо-предавателен протокол – Акт № 1 от 20.09.2024 г. за одобряване на ежемесечните доклади за извършените дейности по упражняване на строителен надзор. Актът е подписан по надлежния ред от изпълнителя - „Експерт консулт 5“ ООД и възложителя ДППИ.

- Обектът е преходен за 2025 г.

- 14.4. Обект: „Проект за ремонт и рехабилитация на Вълнолом нефтопристанище (МОЛ), терминал Росенец“

- Характеристика: Съгласно чл. 115м, т. 4 от ЗПМВВППРБ, една от основните функции на ДП „Пристанищна инфраструктура” е „поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп, в пристанищата по чл. 106а и в пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост”. Вследствие дългогодишната експлоатация и непрекъснатото абразивно влияние на морските вълни и силните ветрове съоръжението е с нарушена конструкция, разместени или разрушени вълногасящи елементи което е предпоставка за възникване на аварийни ситуации при обработка на корабите. Необходимо е да се възстанови неговата функционалност, което налага изработването на инвестиционен проект за ремонт и рехабилитация, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

- Изпълнени дейности за отчетния период: На 19.02.2024 г. беше сключен договор за изработване на работен инвестиционен npoeкт за ремонт и рехабилитация на Вълнолом нефтопристанище (МОЛ), терминал Росенец с фирма „Стройнорм“ ЕООД. Към настоящият момент изпълнителят е извършил предварителни проучвания (геодезическо заснемане, водолазно обследване, обследване целостта и състоянието на подводната и надводната част, бетоновата надстройка и настилката) и е представил Доклад за състоянието на вълнолома. Изготвен е инвестиционния проект, който е разгледан и приет на технически съвет на възложителя на 04.07.2024 г. Оставащите дейности по договора са извършване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.

- 14.5. Обект: „Проект за ремонт и рехабилитация на Морска кейова стена Дружба (южна) и Югозападно крило кейова стена, терминал Росенец“

- Характеристика: Съгласно чл.115м, ал.1, т.4 от ЗМПВВППРБ, една от основните функции на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е „поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морскии речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп, в пристанищата по чл.106а и в пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост”. Пристанищен терминал Росенец е част от пристанище за обществен транспорт Бургас по смисъла на чл.106а от ЗМПВВППРБ.

- Морска кейова стена Дружба (южна) и Югозападно крило кейова стена, бивш „Пристан за влекачи”, попадат в територията на Пристанище Росенец в поземлен имот с идентификатор по КК ПИ 07079.831.92, с трайно предназначение за пристанище. Същите служат за приставане на дежурен влекач на терминал „Росенец”. По кейовите стени се наблюдават множество пропадания и провисвания на бетоновата настилка, силно компрометирана вълногасителна  надстройка на стената, както и размествания на основните бетонови блокове на ниво вода. Предвид лошото техническо състояние и с оглед безопасната експлоатация на хидротехническото съоръжение, както и с цел постигане на конструктивни и технологични характеристики, отговарящи на технологичната схема за обезопасяване на обработваните танкери, е необходимо изготвянето на инвестиционен работен проект за ремонт и рехабилитация, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

- Изпълнени дейности за отчетния период: На 26.02.2024 г. беше сключен договор за изработване на  инвестиционен работен npoeкт за ремонт и рехабилитация на Вълнолом нефтопристанище (МОЛ), терминал Росенец с фирма „Стройнорм“ ЕООД. Извършено  беше цялостно подводно/водолазно и външно обследване на състоянието на кейовите стени и прилежащите им съоръжения, както и на подводната заскалявка около тях. От обследването беше установено актуалното състояние на заскалявката, подводните блокове и надводната част на съоръжението.  На тази база беше изготвен е инвестиционния проект. Проектът е разгледан и приет на технически съвет на възложителя на 04.07.2024 г. Оставащите дейности по договора са извършване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.

- 15. Проект: „Нова тръбно-канална мрежа и кабел 20кV от п/ст „Рибари“ до съществуващ трафопост ТП 9, за свързване на модул за брегово захранване, 7500 kVA, 6.6 kV, 60 Hz и брегови табла за електрозахранване на кораби на територията на пристанищен терминал Бургас Запад, БМФ Порт Бургас ЕАД“

Характеристика: Във връзка с предвиденото изграждане на модулна инфраструктура за брегово електрозахранване на контейнеровози, е необходимо външното електрозахранване на системата за брегово електрозахранване да се осъществи от отделна независима кабелна връзка 20 kV от подстанция „Рибари“. Кабелната линия 20kV ще се изтегли в нова тръбно-канална мрежа от подстанция „Рибари” до уредба 20kV на съществуващ трафопост ТП 9 на територията на пристанище Бургас. Нормативно основание за изграждане система за брегово електрозахранване на кораби в пристанище Бургас е изискването на Директива 2014/94/EC на европейския парламент от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Бреговото електроснабдяване се инсталира приоритетно в пристанища от основната TEN-T мрежа и в други пристанища до 31 декември 2025 г., освен в случаите, в които няма търсене и разходите са несъразмерни по отношение на ползите, включително ползите за околната среда.

Изпълнени дейности за отчетния период: За реализацията на проекта е проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки и на 05.09.2023 г. е сключен договор с избрания изпълнител „Електролукс Табаков и синове“ ООД. Съгласно съставен протокол № 1 за извършени и подлежащи на заплащане видове СМР от 23.07.2024 г. са актувани следните дейности: по тръбно-канална мрежа – основни, направа на изкопи; подложен бетон; доставка и полагане на PVC тръба; доставка и полагане на стоманена тръба; обратно засипване и възстановяване на настилки - бетон, базалтови плочи за тротоар, паважна настилка, декоративна настилка; изграждане на бетонни кабелни шахти 40 бр.; изтегляне на кабел СХЕКТ 1х240/25 мм2; доставка и монтаж на КРУ 20kV; направа на кабелни муфи, измервателни дейности.

- Договорът е в процес на изпълнение.

- 16. „Капитално драгиране – басейн маневрена зона до Т2А и пристанищен терминал Бургас-запад“

- Характеристика: Пристанищен терминал Бургас-запад е предоставен на концесия. Концесионер е „БМФ Порт Бургас“ АД. По възлагане на концесионера е изготвен проект: ,,Изграждане на нови кейови стени на Пристанищен терминал Бургас-запад, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“. Проектът е одобрен от МРРБ и е издадено Разрешение за строеж № РС-11/25.02.2020 г., допълнено със Заповед № РС 4/12.01.2022 г. и Заповед № РС-6/31.01.2023 г.

Предвид задълженията на Концедента по сключения договор за пристанищен терминал Бургас-запад и във връзка със започналата реализация на инвестиционното намерение на концесионера за изграждане на нови кейови стени, за които в съответствие с разпоредбата на чл. 115 м от ЗМПВВППРБ, следва да бъде обезпечен необходимия достъп.

В изпълнение на задълженията на ДП „Пристанищна инфраструктура“  регламентирани в чл. 115м от ЗМПВВППРБ  за осигуряване на определените проектни параметри на акваторията за подход, маневриране и приставане на максимално разчетните кораби беше проведена открита процедура за избор на изпълнител съгласно ЗОП, в резултат на което се сключи Договор № 86/30.10.2023 г. с изпълнител „КОНСОРЦИУМ КОСМОС ВАН ООРД“ ДЗЗД. Откриването на площадката беше извършено с подписването на Протокол образец 2 на 04.12.2023 г.

Изпълнени дейности за отчетния период: В изпълнение на Договора са извършени драгажно-изкопни работи по Фаза 1 с обем 543 441,51 м3 и по Фаза 2 е 204 063,49 м3. Извършена е мобилизация и демобилизация на драгажната техника. С Приемо-предавателен протокол № 9/14.06.2024 г. за извършена демобилизация на драгажната техника. В процеса на работа са отстранени едрогабаритни предмети и взривни устройства.

За извършените драгажни и други работи са съставени 8 протокола за изпълнено драгиране, 3 протокола за изваждане на боеприпаси, 1 протокол за изваждане на едрогаборитни предмети и по един протокол за мобилизация и демобилизация на драгажната техника.

Обекта е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-506/27.09.2024 г. от началника на Дирекция за национален строителен котрол.

Приложение  № 4

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)“

Стойност на проекта по ДБФП – 9 036 220,32 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 1 997 447 лв.

В отчетния период са изплатени разходи по договор № ДЕП-4/24.09.2020 г. с предмет „Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на система за електронен обмен на информация в българските пристанища“, който е разплатен и приключен са изплатени средства в размер на 1 997 446,90 лева.

Проекти по програма „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ”

ПРОЕКТ „Капитално драгиране - басейн между Терминал „Бургас Запад“ и Терминал „Бургас Изток 2/2А/" (Капитално драгиране в пристанище Бургас)“

Стойност на проекта по ДБФП -  63 265 284,91 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 41 842 981 лева.

В отчетния период са изплатени разходи по договор № Д-86/30.10.2023 г. с изпълнител „КОНСОРЦИУМ КОСМОС ВАН ООРД“ ДЗЗД с предмет „Капитално драгиране – басейн Маневрена зона до Т2А и Пристанищен терминал Бургас – запад“ са изплатени разходи за извършени драгажни дейности в размер на в размер на 41 842 980,78 лева.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: „River Information Services Corridor Management Execution 2“

Разплатени/възстановени средства по МСЕ за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 69 150 лева без ДДС.

Проведени са официални заседания на Управителния комитет (Steering committee – SCOM) по проекта, на 24.01.2024 г. в гр. Париж, Франция и 22.05.2024 г. в гр. Будапеща, Унгария.

- Работен пакет 1 „Управление на проекта“

В края на февруари 2024 г. е предаден първия отчетен доклад към CINEA за периода от 01.02.2023 г. до 31.01.2024 г.

Финализирано е споразумение Consortium Agreement, дефиниращо определени права и задължения на бенефициентите, съгласно Споразумението за безвъзмездна помощ със CINEA.

В процес на подготовка е планът за популяризиране и разпространение на информация за проекта.

Проведено е онлайн проучване сред потребителите, насочено към използването и удовлетвореността от предоставените услуги, предлагани от платформата EuRIS.

На 05.03.2024 г., в съответствие с подписаното споразумение със CINEA е сключен договор за изпълнение на одиторски услуги.

- Работен пакет 2 „Оценка“

Прави се обзор на имплементираните системи и услуги. Резултатите ще бъдат входни данни за разработките по Работен пакет 3 и Работен пакет 4.

- Работен пакет 3 „Развитие на EuRIS“

Регулярно се провеждат срещи на оперативно ниво, разработени са и въведени редица подобрения на EuRIS портала.

Подготвено е споразумение за  провеждане на съвместна обществена поръчка за избор на нов координатор на партньорството (JPPA) между партньорите в консорциума.

Одобрена е 24/7 поддръжка на системата EuRIS, важна за българските потребители тъй като управлението на потребителите на CEERIS се осъществява през EuRIS портала. Подготвят се механизми, които да сигнализират при липсата на определени услуги или функционалности.

- Работен пакет 4 „Електронно докладване“

Стартирана е разработка на голям пакет от Заявки за промяна за CEERIS. След успешно въвеждане на промените в продуктивна среда може да се премине към използване на CEERIS като основна система за електронно докладване в България.

Подготвя се и онлайн проучване за потребителите на CEERIS.

- Работен пакет 5 „Хоризонтални дейности“

Във финална фаза е разработката на RIS.net концепцията

Като част от съвместните разработки е предвидено пилотно проучване и тестване на система за barge T&T (търсене и проследяване на несамоходни съдове). Екипът на ДППИ направи анализ на съществуващи решения за изграждане на безжична мрежа в българския участък на река Дунав, която да получава данни от сензори и други устройства с батерийно захранване.

Приложение  № 5

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ: „Автомагистрала Европа от км 32+447,20 до км 48+903”

Стойност на проекта по ДБФП – 276 783 190,03 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 79 155 663 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По договор № Д-37-28/22.12.2021 г. с изпълнител „Европа-2022“ ДЗЗД са изплатени разходи за извършване СМР на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903 в размер на 78 439 090,40 лева;

- Разходи за отчуждения и закупуване на земя в размер на 716 572,16 лева.

ПРОЕКТ: "Автомагистрала "Струма" Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница"

Стойност на проекта по ДБФП – 753 998 719,71 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 34 062 259 лв.

В отчетния период са изплатени разходи по договорно споразумение 53-00-1323/11.02.2019 г. с изпълнител ДЗЗД "АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018" с предмет „Проектиране и строителство на АМ Струма Лот 3.1, тунел Железница ОП2, Подучастък №2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери" са изплатени разходи за извършване СМР в размер на 34 062 258,56 лева.

ПРОЕКТ: „Обходен път на гр.Бургас“ („Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово-Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“)

Стойност на проекта по ДБФП – 79 419 694,02 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. –  79 419 694 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

  - По Договор РД-33-8/21.10.2020 г. с предмет „Определяне на изпълнител на СМР за обект: Обходен път на гр. Бургас от км. 230+700 на път 1-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път 1-6 Ветрен-Бургас и локални платна“ с изпълнител „Пътстрой Бургас“ ЕООД, който е преобразуван в последствие в ДГЬТСТРОЙ ВДХ“ ЕЛД са изплатени разходи за извършено проектиране и СМР в размер на 73 528 030,93 лева;

  - По договор № РД-36-11/08.10.2020 г. с предмет „.Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад и упражняване на консултантска услуга „Строителен надзор на обект“: Обходен път на гр. Бургас от км 230+ 700 на път 1-9 .Сарафово - Бургас“ до км 493+550 на път 1-6 .Ветрен - Бургас“ и локални платна“ с изпълнител ДЗЗД "БУРГАС 2020" са изплатени разходи в размер на 581 981,40 лева;

  - По договор № РД-35-4/15.12.2020 г. с предмет „Осъществяване на авторски надзор на обект .. Обходен път на гр. Бургас от км 230+ 700 на път 1-9 Сарафово - Бургас до км 493 +550 на път 1-6 Ветрен - Бургас и локални платна“ с изпълнител „ИЛИЯБУРДА“ ЕООД са изплатени разходи в размер на 53 946,00 лева;

  - По договор № 53-00-3453/21.03.2023 г. с предмет „Осъществяване на авторски надзор на обект Обходен път на го. Бургас от км 230+ 700 на път 1-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път 1-6 Ветрен - Бургас и локални платна, подобект Осветление“ с изпълнител .. ТЕРРА ПЛАН“ ООД са изплатени разходи в размер на 4 320,00 лева;

  - По договор № РД-37-16/19.11.2020 г. с предмет „Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+ 700 на път 1-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път 1-6 Ветрен - Бургас и локални платна“ с изпълнител НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙНА БАН са изплатени разходи в размер на 9 360,99 лева;

  - По договор № Д-52/15.05.2023 г. с предмет „Изработване на Анализ разходи-ползи“, оценка на риска. Формуляри за кандидатстване за Финансиране“ с изпълнител АНИСА-М“ ЕООД са изплатени разходи в размер на 71 940,00 лева;

  - Разходи за отчуждения и закупуване на земя в размер на 5 170 114,70 лева.

ПРОЕКТ „Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2“

Стойност на проекта по ДБФП – 94 289 017,04 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. –  4 852 808 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

1. По възлагателно писмо № ВЗП-5 / 23.02.2016 г., с изпълнител „Инфрапроект консулт“ ЕООД, с предмет „Изработване на формуляр за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктора“ 2014-2020 г. за фаза 2 на проект АМ „Калотина - София“, Лот 1 Западна дъга на СОП“ са изплатени разходи  в размер на 21 000,00 лева;

2. По договор № РД-35-8/09.09.2016 г., с изпълнител "Алве консулт" ЕООД, с предмет „Упражняване на постоянен авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обект: „Път II-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга“ в участък от км 0+780 да км 6+309“ са изплатени разходи в размер на 107 640,00 лева;

3. По договор № РД 36-26/21.10.201 5г., с изпълнител Сдружение „София Запад 2013“, с предмет „Консултантски услуги във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“, в размер на 204 926,40 лева;

4. По договор № РД-33-24/21.10.2015 г., с изпълнител ДЗЗД „Европейски пътища“, с предмет „Определяне на изпълнител за строителство на обект Път ІІ-18  "Софийски околовръстен път-Западна Дъга в участъка от км 0+780 до км 6+309“, в размер на 4 516 124,20 лева;

5. Разходи възнаграждения и осигуровки на служители в ЕУП в размер на 3 117,27 лева.

ПРОЕКТ „Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново”

Стойност на проекта по ДБФП – 1 134 544,93 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. –  102 070 лв.

В отчетния период са изплатени разходи по договор № РД-37-13/13.10.2015 г. с предмет „Изработване на идеен проект за АМ „Русе - Велико Търново“ – изпълнител „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД в размер на 102 070,38 лева.

Приложение № 6

- Програма „ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

- ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: FAIRway Danube II

Стойност на проекта – 4 945 643,20 лева

Стойност по Споразумение за БФП – 4 945 643,20 лева

Разплати средства по проекта за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 1 146 283 лева

През отчетния период са извършени разходи по договор № Д-29/21.06.2024 г. с предмет „Доставка чрез покупка на специализирано проучвателно оборудване за извършване на хидрографски измервания, предназначено за катер Рс2070, собственост на ИА ППД“ в размер на 1 146 282,79 лева.

Приложение  № 7

Програма „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ  И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: CISE-ALERT (CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test), номер на проекта: 101092633

На 01 ноември 2022 г., започна изпълнението на проект „CISE-ALERT“ (CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test) номер на проекта: 101092633. Той се реализира с финансиране от Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) по покана за проектни предложения EMFAF-2021-PIA-CISE. Неговата продължителност ще е 24 месеца и в него участват 13 партньори, от които 2 партньора със статут на наблюдатели и включва представители на митниците, военноморските сили, службите, ангажирани с морската безопасност, органи на бреговата охрана, доставчици на данни и хидрографски служби от Франция, Италия, Гърция, Португалия, България, Словения, Финландия и Нидерландия. Координатор на проекта е Генерален секретариат за море – Франция (SGMer). Общият бюджет на проекта е в размер на 2 868 321,55 евро, а бюджетът на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ възлиза на 124 120,00 евро, от които 85 % се предоставят от Европейския съюз чрез и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), а 15 % са собствен принос.

Основна цел: Проект CISE-ALERT възнамерява да стартира Общата среда за обмен на информация за морската област в ЕС (CISE), като инструмент за повишаване на оперативната съвместимост и сътрудничество на участниците от ЕС, ангажирани в мисии за морско наблюдение, чрез засилване на споделянето на информация.

Специфична цел на CISE-ALERT е да тества CISE в работна среда с цел да се гарантира, че има обмен и информация на достатъчно данни, услуги и участници, които действително използват CISE, когато тя е вече оперативна.

В рамките на отчетния период, работата по проект „CISE-ALERT“ продължава, съгласно предварителния работен план по него. Изпълнението на проекта е разделено в три фази: аналитична фаза, в която ще бъдат дефинирани/и създадени услугите, които ще са обект на тестване от проекта (ноември, 2022 г. – април, 2023 г.); подготвителна фаза, в която ще се извърши подготовка за тестването на разглежданите сценарии (май, 2023 г. – април, 2024 г.) и тестова фаза, в рамките на която ще бъдат проведени шестмесечни изпитания и ще бъде направена демонстрация на осъществявания обмен на данни. Последната фаза на проекта ще съвпадне и с преминаването на CISE в оперативен режим.

Поради необходимост от продължаване на техническата работа, проект „CISE-ALERT“ е удължен с шест месеца, т.е. до 30.04.2025 г.

ПРОЕКТ: „Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси“ (ECODALLI): 101093908

На 01 януари 2023 г., започна изпълнението на проект „ECODALLI“ Управление базирано на екосистеми, чрез Дунавски фар за устойчиви иновационни процеси“, номер на проекта: 101093908. Той се реализира с финансиране по Програма „Хоризонт Европа 2021-2027“ на Европейския съюз. Неговата продължителност ще е 42 месеца и в него участват 17 партньори от Германия, Австрия, Унгария, Хърватска, Сърбия, Румъния, България, Франция и Грузия. Координатор на проекта е STEINBEIS 2i – Германия (SEZ). Общият бюджет на проекта е в размер на 2 864 875,00 евро, а бюджетът на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ възлиза на 91 875,00 евро, от които 100 % се предоставят от Европейския съюз.

Основна цел: централизиране структурите за управление на река Дунав по отношение на иновативни решения за подобрено екологично възстановяване, защита и опазване на басейна на река Дунав, чрез насърчаване на по-силна иновационна екосистема в рамките на добре свързана „жива лаборатория“.

В рамките на отчетния период работата по проект „ECODALLI“ продължава съгласно предварителния работен план по него.

ПРОЕКТ: „GREEN FIT FOR DANUBE“ (Romanian-Bulgarian Cooperation for Green Fit Danube System), номер на проекта: ROBG00177.

На 28 август 2024 г. започна изпълнението на проект „GREEN FIT FOR DANUBE“ „Румънско-българско сътрудничество за зелена система за р. Дунав“ (Romanian-Bulgarian Cooperation for Green Fit Danube System) номер на проекта ROBG00177. Той се реализира по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния-България 2021 – 2027 г., програмен приоритет „По-зелен регион“, с 80% финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 18% национално съ-финансиране от държавите, участващи в проекта и 2% собствено съ-финансиране от страна на партньорите. Неговата продължителност е 36 месеца. Общият бюджет на проекта възлиза на 3 233 777,62 евро.

Основна цел: Проект GREEN FIT FOR DANUBE има за цел да подобри защитата и опазването на защитените територии в българо-румънския трансграничен регион, чрез разработване на пилотна система за мониторинг, превенция и реакция при замърсяване на водите, причинено от корабоплаването по река Дунав; проектът се изпълнява в отговор на необходимостта от подобряване на контрола по вътрешните водни пътища на Румъния и България и ще допринесе за засилване на сътрудничеството и намиране на съвместни решения за опазването на околната среда.

Специфични цели: Създаване на пилотна система за мониторинг, превенция и реакция при речно замърсяване (WP 1); изграждане и въвеждане на инструменти за мониторинг, превенция и реакция при речно замърсяване (WP 2; Разработване на процедура за съвместен мониторинг и реакция в случай речно замърсяване (WP 3)

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: подобрено трансгранично сътрудничество между участващите институции; съвместно разработени и приложени пилотни дейности за мониторинг, превенция и реакция при замърсяване; внедрени инструменти за намаляване на замърсяването.

Приложение № 8

- Програма “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

ПРОЕКТ: „Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на ДП НКЖИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ОПТТИ”

Стойност на проекта по ДБФП – 190 640,10 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 28 556 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

1. Разходи по дейност 9.1. Закупуване/доставка на автомобилите" в размер на 16 711,60  лева;

2. Разходи по дейност 14.1 Такса „Регистриране в  KAT" в размер на 20,00 лева;

3. Разходи по дейност 14.2 Такса „Гражданска отговорност" в размер на 211,70 лева;

4. Разходи по дейност 14.3 Такса „Винетни стикери" в размер на 388,00 лева;

5. Разходи по дейност 14.4 Такса „Данък МПС" в размер на 677,62 лева;

6. Разходи по дейност 15.1 Такса застраховка „Каско" в размер на 5 335,40 лева;

7. Разходи по дейност 15.3 Такса годишно обслужване в размер на 5 211,56 лв;

8. Разходи по дейност 22.1 Възстановим ДДС за бенефициента в размер на 1 042,30 лв.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ”

Стойност на проекта по ДБФП – 7 884 342,99 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 39 376 лева

В отчетния период са изплатени разходи по договор № 5931/20.11.2017 г. за проведени специализирани обучения на служители от НКЖИ с изпълнител „Българска консултантска организация“ ЕООД в размер на 39 376,39 лева.

ПРОЕКТ: „Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021-2027 г.“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 851 165,79 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 862 324 лева

- По договор № ДЕП-4/31.05.2021 г. с предмет „Предоставяне на услуги по осигуряване на Техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021-2027 г.“ са изплатените средства в размер на 803 464,00 лева;

- Разходи за възнаграждения на ЕУП в размер на 58 860,49 лева.

ПРОЕКТ: „Подкрепа за служителите на Дирекция СРИП на НКЖИ, участващи в управлението и изпълнението на железопътните проекти, финансирани от ОПТТИ 2014-2020“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 597 586,88 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 467 891 лева

В отчетния период са изплатени месечни възнаграждения и осигуровки за период 10.2023 г. – 12.2023 г. на служителите от Дирекция СРИП в НКЖИ, които са пряко ангажирани с управление и изпълнение на проекти по ОПТТИ, разходи за командировки и обучения.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за изграждане на брегово захранване с електричество на кораби в българските речни пристанища Русе, Видин и Лом“

Стойност на проекта по ДБФП – 415 261,81 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 415 262 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По Договор № ДЕП-7/10.05.2023 с предмет „Техническа помощ за изграждане на брегово захранване с електричество на кораби в българските речни пристанища“ с изпълнител ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ "БИМ ЕВРОПРО 2022" са изплатени средства в размер на 386 248,00 лева.

- Разходи за възнаграждения на служителите от Звено за управление и изпълнение на проекти в размер на 29 013,81 лева.

По проектът е одобрено Искане за окончателно плащане и проектът е приключен.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за изграждане на мултимодална транспортна платформа в Пристанище Русе и подобряване на връзките му с хинтерланда“

Стойност на проекта по ДБФП – 233 673,53 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 233 674 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По Договор № ДЕП-8/10.05.2023 г. с предмет „Техническа помощ за изграждане на мултимодална транспортна платформа в пристанище Русе и подобряване на връзките му с хинтерланда” с изпълнител ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ "БИМ ЕВРОПРО 2022" са изплатени средства в размер на 209 852,00 лева;

- Разходи за възнаграждения на служителите от Звено за управление и изпълнение на проекти в размер на 23 821,53 лева.

По проектът е одобрено Искане за окончателно плащане и проектът е приключен.

ПРОЕКТ: „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.“

Стойност на проекта по ДБФП – 685 529.45 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 326 820 лева

В отчетния период са изплатени разходи за командировки, обучения и семинари в страната и чужбина, включително при осъществяване на проверки на място по проекти финансирани от ОПТТИ, на служители в Агенция „Пътна инфраструктура”, ангажирани с дейности по ОПТТИ 2014-2020 г. в размер на 326 819,57 лева.

ПРОЕКТ: „Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“

Стойност на проекта по ДБФП -  77 860,52 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 77 860 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

1 По договор № 34/22.08.2022 г. с предмет „Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“ са изплатени разходи в размер на 69 498,00 лева;

2. Разходи за възнаграждения на служителите от Звено за управление и изпълнение на проекта в размер на 8 362,54 лева.

ПРОЕКТ: „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 276 428,76 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 765 921 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

1. По договор № 59/06.12.2022 г. с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“ са изплатени разходи в размер на 726 692,12 лева;

2. Разходи за възнаграждения на служителите от Звено за управление и изпълнение на проекта в размер на 39 228,76 лева.

ПРОЕКТ: „Укрепване на административния капацитет на УО на ОПТТИ и звена и служители в МТИТС, пряко ангажирани с дейности по ОПТТИ 2014-2020 г.”

Стойност на проекта по ДБФП – 1 007 947,47 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. - 82 597 лева

В отчетния период са изплатени разходи за командировки, обучения и семинари в страната и чужбина, включително при осъществяване на проверки на място по проекти финансирани от ОПТТИ, на звената в МТС, ангажирани с дейности по ОПТТИ 2014-2020 г. в размер на 82 597,46 лева.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.”

Стойност на проекта по ДБФП – 1 156 062,04 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 538 441 лева

В отчетния период са изплатени разходи за извършени консултантски услуги по изготвяне на анализи, проучвания, доклади, наръчници, документи, технически спецификации, задания, документации за кандидатстване и др. за нуждите на Управляващия орган ОПТТИ, разходи за външни експерти, извършени преводи, заплащане на техническо обслужване на МПС, закупени канцеларски материали, копирна хартия и специализирана литература и заплащане на режийни/комунални услуги за офиса на Управляващия орган на ОПТТИ в размер на 538 440,71 лева.

По проектът е одобрено Искане за окончателно плащане и проектът е приключен.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на офис техника и консумативи за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г."

Стойност на проекта по ДБФП -  556 184,58 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 50 789 лева

В отчетния период са изплатени разходи за доставка и инсталиране на компютърна, периферна, мобилна и друга техника за нуждите на Управляващия орган на ОПТТИ 2014-2020, както и на необходимите консумативи и софтуер за нормалното функциониране на техниката; Разходи за месечни такси за мобилни телефони, мобилен интернет, телевизия и др. в размер на 50 789,03 лева.

По проектът е одобрено Искане за окончателно плащане и проектът е приключен.

ПРОЕКТ: „Извършване на оценки по ОПТТИ и ОПТ”

Стойност на проекта по ДБФП -  913 560,00 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 182 712,00 лева

В отчетния период са изплатени разходи във връзка с изготвени доклади по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. (ОПТ), Общ генерален план за транспорта (ОГПТ) и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването им в размер на 182 712,00 лева.

По проектът е одобрено Искане за окончателно плащане и проектът е приключен.

ПРОЕКТ: „Верификация на разходите по проекти с бенефициент Управляващия орган на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014-2020 г.”

Стойност на проекта по ДБФП -  47 558,88 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 4 752,00 лева

В отчетния период са изплатени разходи за верификация на разходите, докладвани в искания за междинни и окончателни плащания по проекти, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г (ОПТ) и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. (ОПТТИ), в случаите, при които Управляващият орган (УО) е бенефициент по тях от външен верификатор в размер на 4 752,00 лева.

По проектът е одобрено Искане за окончателно плащане и проектът е приключен.

ПРОЕКТ: Проект „Разходи за възнаграждение на служителите в МТИТС, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове”

Стойност на проекта по ДБФП – 14 842 735,45 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – 1 494 130 лева

В отчетния период са изплатени разходи за възнаграждения и осигуровки на служителите в Управляващия орган  и на звената в МТС, ангажирани с дейности по ОПТТИ 2014-2020 г. в размер на 1 494 129,82 лева.